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现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!劳务承包合同简单篇一发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照《中华人民共和...
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劳务承包合同简单篇一
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》计其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方责任、权、利，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：新上城原上城影院。
3、工程内容：钢筋、架模、混凝土地、砌砖墙、水电门窗安装。
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同期总日历天数：
合格。
甲方按照乙方每月完成进度合格部分产值80%支付乙方(以此类推)，当工程整体完成验收合格后，甲方15日内支付本工程款的97%，余下3%作为保修金，一年内若无质量事故退还保修金。
甲方负责办理施工许可证手续、施工图、该工程的定位坐标、标高，以及函接各种关系，所有工作确保施工合同的履行。如因甲方手续不完善造成停工，由甲方承担责任。
发包人不按合同约定支付工程进度款，超过10个工作日按应付工程款的金额每月5%的利息计算。双方办理完验收15天工程总额的97%，如甲方不按时支付实为违约，按总造价的5%实为违约金支付给乙方。承包人原因工期延误不能按合同约定工期竣工验收合格，承包人承担违约责任，每延误1天按元每天向发包人计付处罚，同时提前1天甲方奖励乙方每天元。延期罚款总额不超过总价的。
在合同履行过程中，承包人应严格按发包人内审程序规定执行，涉及图纸会审纪要，施工组织设计，专项施工方案，技术核定，技术经济核定及设计变更等工程技术资料最终以发包人所确定的最终签审人(以发包人向承包人出具的书面通知为准)签字确认为准，以此作为结算依据。本工程项目(含今后甲方所有二期、三期工程在同等条件下，直接由乙方承建)。
在施工过程中发生争议，双方协商解决。
未尽事宜，甲乙双方另签补充协议。
本协议一式贰份，双方各执壹份，甲乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
劳务承包合同简单篇二
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：大同市宏洋同煤城5#主楼及地库。
2、工程地点：大同市南郊区老平旺村口。
3、乙方承包范围：5#主楼及地库的钢筋下料工程。
4、承包方式。
甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。
地库钢筋下料140元/吨，5#主楼钢筋下料9元/m2。
二、质量要求。
乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。
三、双方的责任与义务。
1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费1000元/人。
2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。
3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故，费用均由乙方负责。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天100元/人的生活补助费。
四、结算支付方式。
地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人1000元的生活费，等工程完工后支付到工程款的70%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余30%的工程款。
五、违约责任。
施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款20%的违约金。
六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。
文档为doc格式。
劳务承包合同简单篇三
承包单位（乙方）：____________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。
1、工程名称：____________。
2、工程地点：____________。
3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦0.2元（不含税），承包给乙方施工，共计400kw，工程款总计：____________元（人民币大写：____________元）。
4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000元生活费，施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。
1、工程期限：有效工期7天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。
2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。
3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。
4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。
本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。
甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。
本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。
甲方（签章）：____________乙方（签章）：____________。
负责人：____________负责人：____________。
联系电话：____________联系电话：____________。
劳务承包合同简单篇四
发包人(全称)：(以下简称甲方)。
承包人(全称)：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规之规定，遵循平等自愿、诚实信用和互惠互利的原则。在乙方充分了解施工现场条件、环境和施工承包范围的基础上，经甲、乙双方协商一致，甲方将承建的______一标段的劳务作业交由乙方组织施工，为明确双方各自的权利及义务，特签订本合同，供双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、建筑面积：约______平方米。
四、结构类型：______框架剪力墙结构。
六、劳务作业承包内容:从基础清土开始至整个工程全面结束。附属工程、施工图图示范围内全部土建工程的劳务作业，另外，架空层、半封闭阳台算一半的面积。____以下至成台______米处计算工程量，（泥工、木工、钢筋工），施工中的设计变更，在______元内不做调整。
6.1安全文明施工:包括工程承包范围内的全部安全文明施工的所有费用及国家、地方政府、工程业主要求必须达到的安全文明施工标准，含:工程承包范围内的安全防护架、垂直封闭架(双排脚手架)水平防护架、临边及洞口防护架、卸料平台的制作安装，进场道路硬化、排水沟、沉砂井，料斗、防护设施的涂刷及安全文明施工范围内的全部劳务费用由乙方负责。
本合同正本一式二份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
委托代理人：
委找代理人：
现场负责人：
现场负责人：
签定时间：______年______月______日。
劳务承包合同简单篇五
乙方：______(家庭住址：______，身份证号：______)。
甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方，双方达成并签订如下合同条款：
一、甲方的职责和义务。
1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。
2、向乙方人员带给宿舍和满足烹饪务必的设施设备及用品。
3、带给安全合格的食材。
4、在每月20日前向乙方支付上月劳务费。
二、乙方的职责和义务。
1、按照烹饪工作要求，自行招聘思想好、身体心理健康、品行端正、作风正派、富有爱心、热爱烹饪工作、热情大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮工作。
2、对所聘人员进行培训和全面管理，负责员工的安全。
3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱，负责拟订原材料采购单，及时按需填写原材料领用单。按照食品卫生标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。
4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。
5、按学校规定的时间售饭。服务周到，热情大方。保证售饭刷卡，满足全体师生的就餐需求。完成学校安排的临时性工作。
6、工作人员务必遵守甲方的各项管理制度，服从甲方的管理，务必严格执行《食品安全法》等有关法律法规，遵守学校《食堂食品卫生安全管理制度》。
三、其他约定。
1、乙方完成合同规定的劳务工作，甲方每月付给乙方劳务费(含保险费)贰万捌仟元整(28000元)。一年按9、5月计算，计贰拾陆万陆仟元整(266000元)。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。
2、招聘工作人员不得少于18人。每少一人将扣发壹仟贰佰元(1200元)劳务费。
3、所有员工的劳动关系隶属乙方，薪金由乙方支付，不与甲方直接发生劳资关系。乙方及其招聘的所有工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险，全部由乙方负责，甲方不承担职责。
4、乙方人员工作期间应认真做好防火、防盗及机械操作安全工作。若出现安全事故，由乙方承担一切经济和法律职责。如给甲方造成损失的，按实际损失赔偿。
5、乙方在饭菜制作过程中未按照卫生标准操作(如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为)，造成师生发生食源性疾病的，由乙方承担全部职责。
6、乙方及其员工出现违纪违规行为者，按照《______中学食堂从业人员违纪违规处罚规定》执行。
7、本合同履行过程中，甲方根据乙方的工作状况，能够随时解除合同;如乙方因故不能继续履行合同时，应当提前两个月通知甲方，否则，乙方应当赔偿给甲方造成的损失。
8、合同期限为一年，从_____年__月__日起至_____年__月__日止。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：____________乙方：____________。
法人代表：____________。
劳务承包合同简单篇六
甲方：
乙方：
依据当时当地劳务市场行情及工程现场实际，经甲、乙双方共同协商，甲方将护坡的人工劳务承包给乙方，为明确双方责任，特设立本合同。
一、工程概况。
l、工程地点：
2、承包内容：铁路附属工程。
2.1、中铁三局现有劳务施工，及现场管理人员下达的施工任务。
2.2、承包方式单包工。
3、工程量清单及价格（价格均为综合单价，施工合格，现场清理，节约用料）。
二、甲、乙双方承诺。
1、乙方必须按照甲方批准的施工方案施工，不得自作主张。
2、乙方全面接受甲方的监督，检查和管理，所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度，服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作，工人不得与其发生正面冲突，若有疑问需向甲方反应情况，由甲方协调解决。
3、乙方劳务人员进场，必须供个人名单（姓名、年龄、户籍）各班组长名单。
4、乙方劳务人员不得无理取闹，打架斗殴，若发生打架斗殴，双方各罚款1000元并按项目部处罚条例处罚，严重送公安司法机关处理。
5、乙方施工人员安全均按项目部安全条例实施，保险由项目部统一购买。
三、工程综合指标。
l、工程指标。
1.1、开工期2025年月日，竣工年月日。
四、工程款的支付和施工结算。
l、甲方按照工程的施工进度结算工程款，具体约定如下：
1.l、工程合同签订之日起按每月二十五日计量，（若工作面未完工，无法计量，则顺延至下月计量）下月五至十五日前按照工程量的70%支付工资。
1.2、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资，若所开工作业面由上至下未完成，中途停工离开，则只结算完成工作量的50%工程款。
五、甲、乙双方其它的约定。
l、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供，开工10日后甲方支付生活费。
3、本合同在执行过程中发生争议，由双方协商解决，也可以向有关部门申请调解仲载。
4、双方互守承诺，不得违约，如有违约，所发生的费用由违约方负责。
六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，起同等法律效率。本合同书附件：
1、工程量清单及价格、工艺说明。
2、甲、乙双方个人资料（身份证复印件、联系方式）。
甲方：（盖章签字）：乙方：（盖章签字）：
身份证号：身份证号：
年月日年月日。
劳务承包合同简单篇七
建设单位：__________（简称甲方）。
施工单位：__________（简称乙方）。
甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建，为了明确与确保双方的责任、权、利，经双方共同磋商，特拟定并达成以下条款，望双方共同遵守合同。
一、工程名称：____。
二、工程地点：____。
三、工程日期：______年___月____日到_____年___月____日
四、承包方式：清包主体劳务。
1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元。
2、基础以下工程劳务工资，浇混凝土每立方50元。
3、扎钢筋700元/吨，模板按展模面积28元/平方。
4、外脚手架13元每平方（按外围面积算）；浇地坪15元每平方；雨蓬按实际完成工程量，价格参照基础工价计算。
5、计时工资：大工240元/天；小工140元/天。
六、工作内容：本劳务工程只含房建主体劳务清包，和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
七、甲方责任：
1、负责工地上的三通一平，确保乙方施工中原材料使用。
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机，及钢筋加工机具、小型台式锯料机，等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行，并做好周边协调工作。
4、确保民工的生活费和劳务工资。
5、若发生民工停工待料，按民工实际出勤率补发工资。
八、乙方责任：
1、严格按图施工，精心制作，做到不浪费原材料。
2、安生生产，文明施工，杜绝工伤事故发生。
3、施工中经常检查各部位的安全隐患，并确保工程质量。
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放。
九、付款方法：
1、乙方进场1个星期后，甲方预支乙方民工生活费。
2、每月月底计量一次，下月10号前预付民工工资，因春节临近，春节时不拖欠民工工资，春节后按月进度完成工程量的80%预付工资，以此类推，全部工程完工后，剩余的20%在30天内一次性付清。
十、未尽事宜双方另外协商解决。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
劳务承包合同简单篇八
乙方：_____。
甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商达成如下协议：_____。
1、甲方将砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备(如塑料布、雨衣、雨鞋等)，一切使用工具，交给乙方使用，且登记造册丢失后要照价赔偿。
2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。
3、生产期满后，乙方所使用的工具，必须保证完好无损，丢失的\'工具和故意损坏的要照价赔偿。
4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。
5、成品转由甲方出售，一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。
6、窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方承担。
承包期限为一年，即年月至年月为止。
1、乙方必须随时配合甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。
2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在%以上。
1、产成品转，甲方每一万块每块玖分伍厘，每天必须保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方承担，烧工烧不动由甲方承担。
2、如遇到洪水等不可抗拒的自然灾害造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责。
3、甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要，乙方必须积极主动配合，否则造成的损失由乙方负责。
全部机器设备由甲方负责维修，乙方必须按照造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，元以下由乙方承担，甲方承担。
按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费元。
甲乙双方必须严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方承担。
如果甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承担。
甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要互相配合，如有一方不协作所造成的经济损失，由不配合方负担。修重大物件时双方必须无偿协助工作。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效。合同期满，结清账务后，自行废除。
备注：_____。
乙方：_____。
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
