# 2025年设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同(23篇)

来源：网络  作者：落花成痕  更新时间：2026-04-07

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同一卖方(即制造方)： (以下称乙方)甲.乙双方经充分协商，就甲方向乙方定购设备一套，特立和他 如下：一、 设备名称二、技术说明(见附件)三、设备制造、安装、调试：(1)本设备从乙方收到甲方所付定金之日起...

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同一

卖方(即制造方)： (以下称乙方)

甲.乙双方经充分协商，就甲方向乙方定购设备一套，特立和他 如下：

一、 设备名称

二、技术说明(见附件)

三、设备制造、安装、调试：

(1)本设备从乙方收到甲方所付定金之日起120天内，乙方必须准时将本设备制造安装好。设备调试为30个工作日即本设备甲方付出定金之日起计算，乙方必须保证在150天内将本设备交付甲方使用。

(2)因甲方原因导致乙方不能按时完成本设备按装调试的，工期顺延。

(3)自本设备安装完成之日起15天内，因买方原因不能配合卖方试车，视同试车完成，买方须按合同付款。

四、包装及运输：本设备包装及运输由甲方负责。

五、设备使用培训及保修：

(1)设备在安装好好后进入设备调试阶段，乙方负责对甲方人员进行免费培训，培训期为十五天。(在此期间甲方无偿为乙方提供食宿)

(2)设备正式通过甲方签字收之日起本设备由乙方负责免费保修壹年。

(3)在保修期内，如因非乙方原因造成的设备损坏，甲方须向乙方支付零件费及差旅费。

六、设备单价及付款方式：本合同中设备的税后总价为人民币万元正，付款方式按以下执行：

合同签订之日，甲方向乙方支付合同价款的50%即人民币壹佰伍拾万圆整(￥元)作为设备定金，设备制造过程中(合同签订40天时)甲方向乙方支付合同价款17%，即人民币伍拾万圆整(￥元)，即仍做为进度款。设备制造完成后，甲方向乙方支付合同价款的10%，即人民币叁拾万圆整(￥元)，款到发货。设备安装完成之日，甲方向乙方支付合同价款的20%，即人民币陆拾万(￥)。设备调试完成之日，甲方向乙方支付合同价款的3%，即人民币拾万元整(￥元)，自本设备收之日起120天后的第一周内由甲方向乙方支付。

七、违约处罚

(1)乙方承揽设计、生产本合同设备整机，要认真负责严谨科学地加工制造本设备，并保质、保量、准时将本设备交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有权要求乙方承担逾期交付部份货物价值万分之一的违约金，但累计最高不超过合同总额的百分之五。

(2)本合同签订后甲方不按期付款给乙方，即等于甲方违约，乙方有权追讨甲方欠款总额月息百分之二，且工期顺延。

八、在合同签订后，如甲方提出修改该设备，需经甲、乙双方在平等自愿的基础商讨，经甲乙双方同意，且甲乙对该修改项目向乙方作相应的经济补偿后进行，同时工期顺延。

九、本报价未含消防，劳动单位安检费用及现场电源稳压系统之估价。

十、本报价未含水、电源、压缩空气、燃气等管路及储存装置。

十一、本合同发生的争议，双方应通过平等友好的协商方式予以解决，若协商不成，由原告方法院裁决。本合同一式二份，双方各一份。

甲方：

乙方：

日期：

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同二

甲方（买受人）：                              合同编号：

履行地点：    市      区/县

乙方（出卖人）：                              签订时间：     年  月    日

标的、数量、价款及交货时间

标的名称

规格型号

数 量

（台/套）

单价

(元/   )

金额（元）

交货期限

合同生效后*天内货到乙方公司、*天内安装调试完毕。

合计人民币金额大写：           含全额增值税发票，税率   %。 ￥

备注：成套设备价格明细见附件

质量标准：设备符合国家标准和/或乙方提供的《设备技术指标》要求、并能满足甲方生产需要。

乙方对质量负责的条件和期限：质保期一年，自安装调试完毕验收合格双方签订书面验收合格报告之日起算，质保期内出现质量问题，乙方免费修理、更换，修理或更换3次后仍不能满足甲方生产需求的，甲方有权自行修理或更换，由此产生的一切费用与后果均由乙方承担。

包装标准、包装物的供应与回收：标准包装，包装物不计费不回收。

随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：（此处根据实际情况约定）

乙方第一次提供设备时应当一并提供设备安装图、工艺流程图、设计图、合格证、运行密码及保证满足设备正常生产验收所必需的一切相关材料）。

合理损耗标准及计算方法 此处根据实际情况约定

标的物的所有权自交付时起转移。

交（提）货方式、地点：乙方送至甲方公司院内并卸货至甲方指定地点，卸货完成视为交付。

运输方式及到达站和费用负担：（运输方式，根据实际情况约定），乙方负责运输并承担费用，乙方负责卸车并自行承担费用。

检验标准、方法、地点及期限：

1.货到甲方公司后，甲方对设备的数量、外观进行初步检验；设备安装调试完毕、正常运行三个月后无质量问题由双方共同对设备质量进行验收，验收合格的出具双方代表签字并加盖公司公章的书面验收报告，经验收质量不合格的，乙方应按照甲方的要求及时免费修理、更换或整改。验收合格后质保期内出现质量问题的，乙方应按照甲方的要求及时免费修理、更换，确保，设备正常运行，并重新计算质保期。

2.设备安装调试后经甲方投入生产试运行发现存在质量问题，甲方及时通知乙方，乙方收到函告后5日内应当及时安排人员进行维修整改，以达到甲方合同及使用目的。如逾期，甲方有权单方或委托第三方对设备进行改造，该改造行为视为乙方同意，经修理、改造后仍不能满足甲方生产需求的，视为乙方设备质量不合格。

3.所有涉及验收报告、设备质量等相关材料须由甲方公司加盖公章方为有效。

成套设备的安装与调试：乙方免费安装、调试，达到验收合格标准。

结算方式、时间及地点：货到甲方公司经初步检验合格，乙方开具全额增值税专用发票后付合同总价额的    %；设备安装完毕付  %；调试完毕正常运行三个月无质量问题并出具书面验收合格报告后付合同总价额的  %，余款10%作为质保金，在质保期满并经双方书面确认无质量问题后无息付清。

乙方的收款账户名称：

开户行名称：

开户行账号：

担保方式：      根据实际情况约定

本合同解除的条件：一方违约，无法实现合同目的，对方有权解除合同。

违约责任：乙方未履行、不完全履行本合同的，应承担合同总价款30%的违约金；乙方未按约定时间交货的，或交货后延期安装完成的，每日按照合同总价款的3‰承担违约金；设备调试期间出现质量问题乙方应接到甲方通知（含快递、邮箱、传真等）后5天内应及时修理、更换、整改，否则，每日按合同总价款的1‰承担违约金；质保期内出现质量问题，经维修、更换或整改后仍然不合格的，甲方有权按照设备实际运行能力减少合同价款，且乙方需承担合同总额30%的违约金。上述情况经过3次维修整改仍不能满足合同目的的，甲方有权解除合同，有权要求乙方赔偿损失并承担30%的违约金。经3次维修、更换、整改后仍不合格视为乙方不完全履行合同。

合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人协商解决；协商不成的，双方一致同意向甲方所在地法院裁决。

本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章起生效。

其他事项约定：

1、乙方未开具全额增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款，责任由乙方承担。

2、未尽事宜，双方另行签订书面补充协议，本合同所述内容涂改部分无效。

3、甲乙双方确认以下内容：

甲方确认送达地址：                          ，

联系邮箱：                   。

乙方确认送达地址：                          ，

联系邮箱：                   。

如双方信息调整，应于3日内书面向对方说明调整情况；如果双方未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄、短信、传真、邮箱、微信等方式交付的，寄出、发出或投邮后系统未显示异常即视为对方已收到。

4、《设备技术指标》、《安全生产协议》、《廉洁协议》及传真、邮箱往来信件等是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

5、安装调试过程中需在政府管理部门备案的书面材料不作为设备验收合格的依据。

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

邮编：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

邮编：

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同三

合同编号：_____________工程名称：________________________买方（甲方）：____________________卖方（乙方）：_____________________依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

第一条 工程概况

1.建设单位：______________________

2.施工单位：______________________

3.工程名称：______________________

4.工程地点：______________________

5.运距：__________________________

第二条 混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。

第三条 供货数量及质量的验收确认

1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。

2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实；双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

第四条 价款结算及支付

1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起____日内办理完毕价款结算确认手续。

2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。

（1）依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。

（2）依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量（含损耗）办理价款结算，计算施工图预算量执行《____市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第

（1）种方式结算。

3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。

4.价款支付期限：本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。

5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前____日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

第五条 双方义务

1.甲方义务

（1）根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。

（2）应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。水泥品种外加剂品种结算单价（元

3）混凝土单价(含运费)汽车泵泵费地泵泵费外加剂费冬施期冬施费合计甲方：（盖章）_____________ 乙方：（盖章）_____________委托代理人（签字）：_______ 委托代理人（签字）：_______签订日期：________年____月____日合同编号：_________________附件编号：_____________________市工商行政管理局____市建设委员会 制定________年____月

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同四

合同编号：___________出卖人(甲方)：____________________买受人(乙方)：____________________为确保生猪肉入市安全，根据(中华人民共和国民法典)、(____市畜禽屠宰管理条例)等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致，就生猪肉买卖事宜订立本合同。

第一条品种、数量、价款 以经双方签字确认的商品发货单为准，且发货单为本合同的组成部分。

第二条质量标准 符合国家标准gb18406.3- (农产品安全质量无公害畜禽肉安全要求)。

第三条结算方式：□即时结清，□定期结算，每_____天按商品发货单支付价款。

第四条甲方的权利和义务

1.有权按照合同的约定按时收取价款。

2.向乙方提供证明主体资格合法有效的证明，包括□营业执照□食品卫生许可证□商标注册证□定点屠宰单位证明□________。

3.向乙方提供符合质量标准的生猪肉，并按规定提供其畜禽产品检疫合格证明、禁用药物检测证明、肉品品质检验合格证明(销售凭证)。

4.按照双方约定的时间、地点、品种、数量向乙方供货，确保肉身印花与票证相符。

第五条乙方的权利和义务

1.有权索取甲方的主体资格证明。

2.有权索取甲方商品质量的相关证明，对每批生猪肉进行验收，查验数量、肉身印花与票证是否相符。对质量有异议的，由交货地点的法定检疫机构鉴定。

3.应具备经营生猪肉的资格和条件，建立健全肉品销售卫生管理等制度，保证生猪肉质量安全。

4.应按照合同的约定按时支付价款。

第六条违约责任

1.甲方交付的生猪肉不符合

第四条第3项要求的，乙方有权拒收，并及时通知甲方；发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下，甲方应在____日内另行向乙方补足；质量问题严重的.，乙方有权解除合同。因不符合要求质量给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

2.一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款______％的标准向对方支付违约金。迟延超过____日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

第七条争议解决方式 本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决或申请有关部门调解；协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决：

1.提交________仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第八条本合同有效期限为：自________年____月____日至________年____月____日止。

第九条本合同双方签字或者盖章后生效。本合同一式二份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。甲方：_____________(签章)乙方：_______________(签章)法定代表人：_______________法定代表人(负责人)：_______委托代理人：_______________委托代理人：_________________住所：_____________________住所：_______________________电话：_____________________电话：_______________________签订时间：________年____月____日签订地点：____________________________________________________市工商行政管理局李沧分局制定

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同五

甲方：_____技术有限公司乙方：__________________

为保证_____技术有限公司生产经营的医疗废弃物集中处理系统，医疗垃圾处理设备，工业废弃物处理设备，工业区废弃物集中处理系统，工业危险废弃物处理系统，____市生活垃圾集中处理系统，各类垃圾前分选系统，建筑废弃物综合再利用系统，航空废弃物处理系统，高危险废弃物处理系统，化工、制药工业废弃物处理系统，特种废弃物焚化系统，废液、废溶剂专用焚化系统，污泥、废渣专用焚化系统顺利推广、销售，本着公平、双赢的原则，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：

一、乙方负责代理项目及价格：

1.代理项目：甲方正式授予乙方代理_____技术有限公司项目设备销售的代理权，负责该项目的销售工作。

2.乙方代理的设备型号为________设备价格(大写)：_____________________

二、设备销售货款支付方式：

设备销售货款支付方式：

(1)付款时间：合同签订后的三个工作日内支付合同总金额的_____%，货到交货地点三个工作日内支付合同总金额的_____%，设备安装调试完毕三个工作日内付清合同总金额的_____%。

(2)付款方式：最终用户需将设备销售款直接打入甲方指定账户。当甲方收到货款90%后，甲方在一周内按约定价格支付乙方的佣金，乙方提供代理酬金发票。

(3)甲方开户行：_________________________，

账号：___________________________________

三、甲、乙双方权利与责任

1、甲方在技术上全力配合乙方工作，但在项目运作的整个周期内所产生的费用均由乙方负责;

2、按公司提供的价格出售的设备，项目代理有40%的利益，在公司提供的价格上打折后出售的设备，打折部分由代理商自行承担。

3、如甲方没有按时、足额收到设备销售款，甲方有权延缓支付乙方相应佣金，乙方有义务负责对购买设备方的销售款进行追缴。

4、乙方在负责甲方授权项目销售、推广过程中产生的一切债务、债权和一切经济纠纷均与甲方无关，由乙方独立承担其全部相关法律责任;

5、乙方在负责甲方授权项目销售过程中，不得有做出不利于正当市场竞争的行为，不得做出不利于甲方对外形象及甲方利益的行为，否则，甲方有权随时终止协议约定内容。

6、乙方必须遵守总公司的《技术保密协定》、《知识产权保护合同》及《项目代理协议》等相应协议的所有条款。

7、本协议所签内容未经甲方同意，乙方不得转让他方;

四、签署相关协议甲、乙双方必须签署;cec商标及知识产权保护协定;和;cec知识产权保护合同;，上述两协议必须与本协议同时签署方能生效且与本协议具有同等法律效力。

五、协议期限及签署地点

1、协议期限：本协议签字盖章之日生效，有效期________年，此前所签协议作废;

2、本协议的签订地点：________市________街____号________长安xx2座11层。

六、协议的中止

1、乙方在代理期间，做出任何违反甲方管理规定或有损甲方形象和利益的行为，甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理协议;

2、乙方不得有擅自出售、抵押、许可、泄漏甲方知识产权的行为，否则甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理协议同时追究乙方的法律责任;

3、乙方没有履行本代理协议时，甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理协议。

七、协议纠纷的解决在本协议执行期间，甲乙双方如发生争议，双方可以协商解决，协商解决未果时，可以向甲方所在地人民法院提请经济诉讼解决。

八、协议文本及本协议一式____份，双方各执壹份，具有同等法律效力，影印无效;

甲方：_____技术有限公司       乙方：__________________

代表人：__________________      代表人：_______________

日期：____              日期：____

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同六

甲方：___________________

乙方：__________________

为拓展产品销售市场，________激光技术有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)，就乙方做为甲方大功率激光器成套设备代理商事宜，本着互惠互利原则，经友好协商达成如下协议：

一、总则

____年____月____日止。 代理商授权每年认证一次。

2.乙方有权在甲方授权区域内以(________激光大功率激光器成套设备代理商)名义，从事有关销售____激光大功率激光器成套设备的合法商业活动。

3.乙方必须按实际情况填写《________激光大功率激光器成套设备代理商登记表》，提供企业法人营业执照复印件，法人代表身份证复印件。发生变更以书面通知甲方备案。

4.乙方有权发展下级代理商，所发展的下级代理商及签订的下级代理商协议应在甲方备案。如未备案而乙方以低于甲方规定的市场最低售价出售产品，则按扰乱市场秩序对乙方进行处罚，情节严重的甲方可取消乙方代理商资格。

5.乙方有权对甲方工作(销售管理，市场推广，广告宣传，商务，技术服务，产品质量)做出评价和投诉。以报告形式直接交由公司相关部门处理。

6.本协议期满或甲，乙双方解决本协议时，乙方应立即清付完甲方货款，并签署终止协议。

二、甲，乙方责任和义务

甲方的责任和义务：

1.甲方负责培训乙方业务及技术支持人员;

2.甲方为乙方提供序列产品销售和市场开发所需技术资料本地客户档案资料和宣传材料;

3.甲方负责序列产品的全国性广告宣传工作，指导，协调乙方市场的销售行为及广告宣传，最大限度地占领市场;

4.甲方按序列产品质保书约定提供产品保修及维修服务;

5.如乙方在经销商其间内，销售业绩良好，甲方应当给予提高代理商资格，提供优惠经销政策等相关奖励措施。

乙方的责任和义务：

1.乙方有义务收集当地市场及相关竞争序列产品的有关部门信息，并及时反馈甲方;

2.乙方应配合甲方地区性或全国性市场开发，销售或宣传活动，努力开拓市场;

3.乙方有义务为客户提供技术服务和基本维修，维护;

4.乙方必须严格遵守甲方制订的产品价格体系，乙方市场宣传价格不得低于甲方体系规定的全国统一报价;乙方对客户实际销售价格不得低于甲方价格体系规定的最低限价，特殊情况须经甲方批准视为有效;若乙方违反甲方规定的价格体系一经查实，甲方将对乙方进行经济处罚，情节严重的，甲方有权终止乙方的经销权。

5.乙方如举办与甲方序列产品有关的大型市场开发或公关活动，需甲方对其支持和谈判支持时，应提前通知甲方。

6.乙方应严格保密甲方技术。不论协议期内或协议期后，乙方均不得以任何方式获取甲方序列产品专利，设计，知识产权的利益;不得以任何方式损害序列产品的声誉，由此产生的不良后果，由乙方独立承担责任。

三、价格体系及奖惩措施

1.甲方按价格体系文件(附件)向乙方供货。甲方价格体系调整时，应以书面形式通知乙方。

2.乙方在经销期内，业绩良好，市场信息准确，结算准时，甲方将把乙方总销售业绩的________%作为对乙方的奖励，并适当放宽销售区域，提高经销级别。

3.系列产品市场报价，最低销售限价，经销价制定权，发布权在甲方，甲乙双方均有保守价格机密的责任和严格执行价格体系的责任。

四、结算方式

1.原则上，乙方向甲方订购设备时，需向甲方支付合同总金额的70%做为合同预付款，30%的余款在设备交验完毕时付清，甲方向乙方提供等额的相关发票。

2.由乙方提供信息协助销售，甲方直接和用户签定协议的，如果低于全国统一报价，则按价格体系中规定的提成比例，在甲方收回总设备款的90%后，甲方按约定的比例一次性转帐或其它方式支付给乙方;如果由乙方的协助最终销售价格高于全国统一报价，以统一报价总价的金额按上述方式提成外，将高于部分扣除应该交纳的税款后，收回全部货款后一次性支付给乙方。

3.公司与下级经销商签订的合同，无论那种情形，在收回全额货款后，一次性给予乙方合同总额的______%做为管理奖励。

五、订货，付款及运输

1.乙方订货时需要按要求同甲方签定购买合同。

2.双方约定交货时间，并按结算方式中的描述支付货款，款到发货。

3.运输方式及运费：运费及保险均有甲方承担。

4.验货：乙方在收到货物后可根据产品清单进行验收，并由甲方派出技术人员到指定地点进行设备安装调试。双方确认后视为验收合格，如有异议应在收货一周内提出，否则视为验收合格。

六、法律效力

1.甲乙双方若发现对方严重违反本协议条款，严重违背商业道德和法律或损害对方利益，可以书面形式通知对方终止本协议。

2.甲方对乙方的授权期满，本协议自行终止。

3.本协议经双方签字盖章后生效，协议到期后可根据实际情况续签。

4.本协议一式四份，双方各执二份。未尽事宜双方可订立补充协议，与本协议有同等法律效力。

5.本协议条款及附件的解释权在甲方。

甲方：__________________ 乙方：__________________

代表：__________________代表：__________________

地址：__________________地址：__________________

邮编：__________________邮编：__________________

电话：__________________电话：__________________

开户银行：______________开户银行：______________

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同七

甲方：___________________________

乙方：___________________________

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条塔式起重机的名称、型号规格和质量

1.塔式起重机的名称、型号规格：___________________________

(1)名称：_________________________________机械制造有限公司生产的“______”牌塔机;

(2)型号规格：___________________________qtz80(6012)，独立高度为44米，最大幅度60米，最大幅度吊1.2吨，臂根最大吊重量为6吨。

(3)其它要求：___________________________

a.塔机的混凝土基础：___________________________由乙方提供塔机基础的受力参数及基础参考图纸,由甲方根据工地实际情况来确定混凝土基础的最终方案，地脚螺栓及预埋模板由乙方提供，施工组织及质量由甲方负责。

b.塔机的平衡重：___________________________由乙方提供。

c.塔机故障乙方接到通知24小时内解决。

2.产品的技术标准(包括质量要求)：___________________________按国家标准及产品使用说明书的要求执行。

第二条塔式起重机的数量

1.塔式起重机的数量：___________________________壹台(含1节基础节，标准节13节);

2.塔式起重机的配置见发货清单。

第三条塔式起重机的包装标准

1.塔式起重机的电气元件及随机工具采用铁制或木制工具箱包装。

2.其它部件采用裸装。

第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1.产品的交货单位：__________公司。

2.交货方法：___________________________乙方负责运输到工地，费用由乙方负责。

3.交货地点：_________________________________机械制造有限公司

4.运输、安装地点：___________________________第五条产品的交货时间

1、乙方收到甲方预付款合同生效后，25天交货，需增加标准节及附着装置提前20天通知乙方。

第六条产品的安装

1.塔机的安装、顶升(独立高度内)由乙方负责，独立高度外由甲方负责。

2.安装时用不大于25吨汽车吊安装。如因工地场地因素用超过25吨汽车吊安装，所增加的费用由甲方负责。

第七条塔式起重机的价格与货款的结算

1、塔式起重机的价格：___________________________

(1)塔机单价为人民币：___________________________伍拾壹万伍仟元整(￥515，000.00)，为含税价;

(2)需增加标准节每节单价为人民币：___________________________壹万壹仟元整(￥11，000.00)，为不含税价;

(3)需增加附着装置每套单价为人民币：___________________________壹万壹仟元整(￥11，000.00)，为不含税价，(附着装置含抱箍1套，拉杆3条【每条长度为7米】);

(4)逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行;遇价格下降时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上涨时，按新价格执行;遇价格下降时，按原价执行。

2.塔式起重机货款的结算：___________________________

(1)、双方合同签订后,甲方支付叁拾万玖仟元整(￥309,000.00)作为预付款给乙方;

(2)、余下货款共贰拾万陆仟元整(￥206,000.00)甲方自提货当月起，按陆个月平均分期结算方式每月支付给乙方;

(3)、需增加标准节及附着装置按实数计算，提货当天结清货款。

(4)、甲方在约定时间内未能把货款付清时，乙方将继续对塔机有拥有该塔机的产权和处置权，直至到甲方将货款付清为止。

第八条验收方法

1、验收时间：___________________________塔机安装好后按当地安监部门安排进行，费用由乙方负责。

2、验收手段：___________________________

(1)、根据发货清单及合同附件清点塔机部件是否配备完全;

(2)、根据塔式起重机使用说明书检查塔机的各项性能参数是否符合要求。

(3)、验收标准：___________________________有关塔机技术质量要求的现行国家标准。

(4)、验收时由乙方委派具备资质的机械及电气工程师主持验收。

(5)、在验收中发生纠纷后，由合同签署地特种设备质量监督检查机构执行仲裁。

第九条对塔式起重机提出异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格质量不合规定，应在两天内向乙方提出书面异议。

2、如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。乙方在接到需方书面异议后，应在两天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十条乙方的违约责任

1.乙方产品执行国家的“三包”规定,时间为壹年(钢丝绳为叁个月、易损件不包括在内)。

2.乙方所交产品品种、型号、规格及质量不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

第十一条甲方的违约责任

1.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条售后服务

当塔吊在使用过程中发生故障时，乙方承诺在收到甲方通知的24小时内到工地检查、维修，以不误甲方的工期。

第十四条其它

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向合同签署地_起诉来处理。本塔机的钢结构配置必须用____公司生产的配件，如客户用其它厂家或自己生产的配件，因此造成的事故济损失，____公司不负此责任。

第十五条本合同自乙方收到甲方预付款起生效，有效期至双方权利义务清后。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协约，补充协约与本合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份。

购货单位(甲方)：___________________________(章)

联系地址：___________________________

代表人：_____________

电话：____年__月__日

供货单位(乙方)：________________________(章)

联系地址：_________________________

代表人：____________

传真：______________

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同八

买方：___________________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

职务：___________________________

委托代理人：_____________________

身份证号码：_____________________

通讯地址：_______________________

邮政编码：_______________________

联系人：_________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

帐号：___________________________

电子信箱：_______________________

卖方：___________________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

职务：___________________________

委托代理人：_____________________

身份证号码：_____________________

通讯地址：_______________________

邮政编码：_______________________

联系人：_________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

帐号：___________________________

电子信箱：_______________________

鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权；

鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料；

鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于_________项目的_________设备。

1.设备名称、型号、规格、数量_________。

2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。

3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。

4.卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。

二、合同价格

1.合同总价为￥_________（大写_________元）。

2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用。

3.合同总价的分项价格如下：

（1）设备和材料费用：￥_________（大写_________元）。

（2）辅助设备费用：￥_________（大写_________元）。

（3）设计和技术资料费用及培训费用：￥_________（大写_________元）

（4）技术服务费用：￥_________（大写_________元）。

4.本合同价格为固定不变价。

5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、付款

本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。

1.合同总价的_________％计￥_________（大写：_________元），在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天内支付给卖方。

（1）卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。

（2）_________银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的_________％不可撤销的保证函正副本各_________份。

（3）金额为合同总价的形式发票一式________份。

（4）即期汇票一式_________份。

（5）商业发票一式_________份。

上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天内提交。

2.合同总价的_________％，计￥_________（大写：_________元），在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天内，将每批交货总价的_________％支付给卖方：

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同九

甲方(买方)：__________________________

乙方(卖方)：__________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下二手设备买卖合同：

第一条合同标的.要求

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备。

2.产地：详见附件。

3.质量标准：

(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。

(2) 其他：____________

4.技术标准：

乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。

5.其他要求：________________________

第二条合同价款及支付方式

1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________

2.支付方式：

(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：

① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。

② 第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。

第三期付款：________________________

③ 其他：______________________________

(2) 付款信息

乙方单位名称：________________________

开户银行：______________________________

帐号： ______________________________

乙方负责开具相关发票。

第三条交货时间、地点和包装

1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间

(1)自合同签订之日起 ______日内。

(2)于______年______月______日内。

(3)其他方式：

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同篇十

卖方

身份证号码

身份证号码(简称甲方)

买方

身份证号码

身份证号码(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》及相关法律法规之规定甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买其位于青西__的门面签订本合同以资共同信守执行。

第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在___市___县青西__的门面二层，建筑面积为 平方米(详见房屋所有权证第 号)。

第二条 上述门面的交易价格为：人民币肆拾柒万捌仟元整(：478000元)

第三条 付款的时间与办法：

1、本合同签订之日起，乙方向甲方支付人民币壹拾万元整(：100000.00元)作为定金。

2、甲方在______年阳历___月底交房时，乙方须分二批付清全额房款(含定金)。

第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起___日内将交易的门面全部交付给乙方使用，并应在交房当日将水费，电费等费用结清。

第五条 办理产权过户手续所需缴纳的税费由乙方承担，甲方负责协助及提供过户相关手续，如因甲方原因给乙方造成损失的，由甲方负责。

第六条甲方保证上述门面没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生买卖前即已有的任何纠纷或权利障碍的\'，概由甲方负责处理，并承担相应的法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。

第七条 违约责任：

1、甲乙双方合同签订后，若乙方中途违约，购房定金归甲方所有，甲方应将乙方已付款不计息返还给乙方。

2、如甲方交房时乙方未付清全额房款，甲方有权延期交房，由此给甲方带来的经济损失，由乙方负责。

3、如甲方中途违约，以乙方所付定金的双倍给乙方，并如数退回乙方所付款项(计息)。

4、如甲方收到全额房款超过___日未全部交付乙方使用，每逾期___日按照购房总价的2‰支付违约金。

5、如甲方收到全额房款至乙方未过户前甲方反悔的，甲方须付给乙方人民币全额房款的五倍作为赔偿。如给乙方造成其他损失的，概由甲方负责。

第八条 本合同发生争议的解决方式：在履行过程中发生的争议，双方可通过协商或诉讼方式解决。

第九条 本合同未尽事宜，双方可协商解决。

第十条 本合同一式四份，自甲乙双方签字之日起生效。

出卖方(甲方)签字

电话：

购买方(乙方)签字

电话：___

日期：年___月___日

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同篇十一

购货单位：(以下简称甲方)

供货单位：(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

设备名称：dh-213d大型塑胶机

数量：2台

单价：370万元安装费：16万元总计：756万元

二、合同金额

合同总金额：756万元人民币大写：柒佰伍拾陆万元人民币

三、付款时间及方式

1、合同二次付款：在合同生效后15天内，甲方向乙方支付合同总额60%货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，设备正常运行，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额35%的货款;质保期满后付清余款

2、在合同款项支付前2天，乙方向甲方开具同等金额的增值税票

四、交货时间、地点、方式

1、交货时间：合同生效后20日内交货

2、交货地点：甲方指定

3、交货方式：乙方负责货物运输

4、货运方式：汽运

5、乙方将合同设备运至企业并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。(根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。

6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。

7、甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，应在2个工作日内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。

8、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。

9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。

五、验收时间、地点、标准、方式

1、验收时间：乙方应于合同生效后30天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在2天内安排初步验收。设备于合同生效后2天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。

2、验收地点：甲方设备车间

3、验收标准：企业标准

六、现场服务(建议根据实际情况加以约定)

1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。

2.供方现场人员食宿自理。

3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供应应予协助。

七、人员培训

乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。(根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定;如无必要，可不约定)

八、保修方式

1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为5年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后3天内派人至甲方现场维修。

2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。

3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。

九、违约责任

1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的5%违约金。

2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额2‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的5%。

3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过10天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额30%违约金。

4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失;乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。

5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金;超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。

十、不可抗力

如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

十一、合同变更未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

十二、争议解决方式双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十三、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

十四、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

咀方：甲方：

时间：年月日

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同篇十二

________________公司（以下称买受方）

________________公司（以下称出卖方）

经友好协商，特此订立以下条款：

第1条定义

“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

“缺陷或瑕疵”是指设备（结构或性能）不符合验收手册有关规定之处。

“现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

“技术规格”是指本协议附表a。

第2条销售主体事项

出卖方愿意出售，买受方愿意购买下列设备：

设备技术要求

设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。

出卖方应于________年____月日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本2份。由买受方在日内审议和批准验收手册。

本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

第3条价格

……

第4条支付

买受方在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项：

4.1签约后支付总价30%的定金；

4.2买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的60%的货款；

4.3验收保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第____月内支付

第5条交货与验收

出卖方应在________年____月____日前完成设备的安装和调试工作；并完成验收手册所规定的各项检测；同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

现场验收应在________年____月____日起进行。

第6条更改

自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第7条保修

出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在________年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知____日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担买受方由此而引起的一切损失。

第8条其它

本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

买受方(签章)：_________出卖方(签章)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同篇十三

甲方（车库出卖人）：电话：乙方（车库买受人）：电话：根据《民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

一、乙方通过公开拍卖竞得小区

幢

号车库，属

结构。

二、乙方按规定付清成交款

（大写：

），拍卖佣金

（大写：

）。

三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。

四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。

六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：

1、不准将车库以经营用途使用；

2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给小区以外的住户或单位使用；

3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；

4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；

5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；

6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；

7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：xx公司

乙方：代表：____日期：____日期

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同篇十四

卖方：

法定代表人：

买方：

法定代表人：

买、卖双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

一、合同标的

1、本合同标的为用于________ 项目的________ 设备；

2、设备一览表

序号：

设备名称：

规格、型号：

质量标准：

数量：

单价（万元）：

总价（万元）：

3、卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术协议书的要求；

4、卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料；

5、卖方向买方所供设备达到设计及良好使用状态的相关服务，包括但不限于：安装、测试验收、质量保证、售后服务、培训等。

二、设备技术标准：直接填写内容或填写见技术协议（编号：）；如果对产品外观或其他质量有特殊要求的，应在技术协议中明确要求。

三、合同价格

1、合同总价为大写_________（小写________元）；

2、合同总价包括了第一条2款所述设备及辅助设备的设计、制造、安装调试、验收、包装、税费以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等全部费用；

3、本合同价格为固定不变价；

4、如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价；

5、以上价款以人民币进行结算。

四、付款方式

1、合同生效后日内，卖方向买方开具合同总金额银行预付款信用保函，买方凭卖方预付款保函支付的预付款；

2、设备送达交货现场安装箱单清点验收合格后_____日内，付合同总价的；安装调试完毕总体验收合格后____日内，支付合同总价的；其余款项为质保金，在质保期满后无质量问题_____日内付清。

五、交货时间、地点和方式

1、交货时间：

2、交货确认：卖方须在发货前向买方发出书面交货通知单，得到买方的确认后方可发货，否则买方有权拒收；

3、交货地点：

4、交货方式：卖方送货上门。

六、运输费用

运输费用含在总价款中，不再另行支付。

七、验收标准及方法

1、验收标准：卖方提供的设备必须是全新现货，符合国家标准及合同约定的规格、型号、数量、质量和技术性能（详见技术协议书）；

2、验收方法：

2.1卖方将设备运到目的地后，卖方与买方共同对设备的包装、件数进行清点检验，但该检验不构成对设备质量、性能、安装以及使用状态的验收确认；

2.2 卖方将设备安装调试合格后，卖方向买方提出总体验收申请。

八、安装及调试

1、由卖方负责安装调试合格，费用含在总价款中，不再另行收费；

2、卖方应随设备向买方交付使用说明书（份）、产品合格证、保修卡及相关的配件和资料；

3、货到现场日完成调试。

九、包装及费用

1、卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场；

2、卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样，包装物符合iso14000环境管理体系要求且不回收；

3、包装物费用包含在产品价款中，不需买方另行支付。

十、卖方对质量负责条件和期限

1、卖方对设备安装调试验收合格后提供的质保期限为_____年。质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，质保期顺延；卖方不能修理或不能调换，买方有权解除合同。由于买方不当使用等原因造成的故障或局部损坏，卖方负责修理，只收材料成本费。质保期过后，卖方仍负责设备的长期服务，只收取材料成本费；

2、卖方保证交付的设备符合国家、地区或行业规定的使用寿命期，在使用寿命期内，若出现维修不能或无维修价值的情况，卖方在收取设备折旧费用后，向买方免费提供同型同质设备并达到买方原使用状态；

3、卖方保证交付的设备不存在设计、制造以及安装缺陷、错误或瑕疵，若出现前述情况，造成买方或买方人员或其他第三方人身或财产损害或损失，卖方应承担全部赔偿责任。

十一、售后服务

1、设备出现技术或质量或其他导致不能正常使用问题时，需卖方到买方现场解决的，卖方接到通知后___小时内给予答复，并自接到买方通知起___小时内赶到买方现场；

2、设备由卖方安装完毕后，卖方负责在用户现场对操作和维修人员进行设备使用和保养的技术培训。

十二、监造（本条款是根据实际情况选择适用的条款；如不适用，本条款全部删除，并注意调整下面条款的序号。）

1、买方派人在卖方现场对合同标的设备的质量和制造进度、交货期进行监造；

2、买方派驻卖方的监造人员不超过人，卖方应为买方监造人员提供工作及食宿方便条件，费用由卖方承担。

3、卖方在设备交货时，必须提供买方监造人员签字确认的监造记录，否则买方有权拒绝接受设备；

4、买方的监造行为不免除卖方合同项下应承担的相应义务，包括但不限于合同中关于设备质量、技术性能、交货期限的约定。

十三、违约责任

1、卖方所交付设备的品种、型号、规格、数量、质量、外观不符合合同规定标准的，如果买方同意利用，则另按质论价；如不同意利用，则买方拒绝接收，合同解除；

2、卖方所交付的设备质量不符合合同约定，买方同意卖方对设备返修合格后按原价接收的，卖方须承担设备返修的全部费用，并支付合同约定的设备交付日至返修验收合格日期间合同总价款_____的违约金/日；

3、卖方逾期交货的，卖方向买方每日支付本合同总价款____的违约金，逾期交货超____天，买方有权单方解除合同；

4、买方逾期付款的，买方向卖方每日支付未付货款______的违约金；

5、卖方未按要求对买方人员进行培训，视为违约，卖方向买方支付合同总价款______的违约金；

6、卖方未按本合同第十条1款约定提供售后服务，卖方响应时间每逾期一天向买方支付合同总价款的_____的违约金（按天计算），逾期超过____日，买方有权自行委托维修，卖方承担所发生费用，并赔偿买方停工损失；

7、本合同约定的解除事由出现时，合同解除。合同解除后，卖方需退回已收货款，并自行将设备运回，所发生费用由卖方自行承担，若卖方在收到买方解除合同通知后_____日内，未将设备运回，视为卖方同意买方自行处理，所发生的费用和损失由卖方承担。合同解除后，不能免除卖方的合同责任，卖方还需向买方支付合同总价款_____的违约金，并赔偿所造成的一切损失。

十四、知识产权保证

卖方保证交付的设备（含技术）拥有完全自主的知识产权或得到充分授权，若出现知识产权纠纷，卖方应全面负责解决，若造成买方损失，卖方同意全额赔偿，赔偿范围包括但不限于诉讼费、律师费和相关损失。

十五、不可抗力

1、发生不可抗力事件的一方应在不可抗力事件发生后___日内通知另一方；并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料；

2、不可抗力事件发生后，如不可抗力事件及其影响在短期内对本合同的履行无重大影响，不可抗力事件消除后，双方应继续履行合同；如不可抗力事件及其影响无法消除，严重影响合同的履行，双方可协商解除合同或延迟合同的履行；

3、遭遇不可抗力一方无须承担责任，但当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任；

4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件，如动乱、罢工、政府行为或法律规定等。

十六、争议处理

1、因本合同标的设备质量问题发生争议，由双方共同委托买方所在地的鉴定机构进行鉴定；

2、因本合同发生争议，双方协商解决，协商不成，双方同意向买方所在地人民法院提起诉讼。

十七、通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来等，必须采用书面形式，其他形式均不产生相应的法律后果；

2、一方变更通讯地址，应自变更之日起__日内，以书面形式通知对方，否则由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十八、其他

1、双方签订的技术协议是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；

2、合同招、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分；

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

4、合同生效前，卖方必须与买方委托的招标公司办理中标所必须的手续。

十九、本合同一式___份，买卖双方各执___份，自双方盖章之日起生效。

卖方：

法定代表人：

______年_____月____日

买方

法定代表人：

______年_____月____日

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同篇十五

甲方(聘方)：________

乙方(被聘方)：________

根据中华人民共和国劳动法的规定，甲乙双方本着自愿、平等协商的原则，一致同意签订本合同。合同期限：美容师合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止，学员合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止，劳动合同期满，在双方同意的条件下，可续签合同。

一、工作时间：

1.甲方聘用全日制工作时间人员，早9：00晚19：00; 有客人下来工作

晚11：3021：30;

2.乙方在特殊情况下可向甲方申请，但需提前向甲方说明，被甲方批准后即可，离开时间不得超过半小时。

二、考勤制度：

1.乙方每月休息4天，休息需提前两天提出。休息时间超过2天需提前1周提出;

2.乙方要做到不迟到、不早退，超过5分钟扣5元;迟到早退超过半小时不打招呼视为旷工，旷工一天扣50元，特殊情况酌情处理;

3.乙方全勤不休息甲方支付20元全勤奖。

三、工资制度：

1.甲方包乙方每天午餐及住宿;

2.具体工资发放： 乙方底薪元，业绩超过3000元底薪900元、6000元1050元、10000元1500元、15000元20元。项目提成：美容8元、局部身体保养8元、背部刮痧2元、种睫毛1次3元、眼护4元、颈护、脱毛、烫睫毛、去黑头、手护、排毒各提2元、全身美体12元;

3.美容师工作满________年另加30元工龄工资，每增加________年工龄工资递增;

4.乙方纯个人销售的营业额的现金收入有5%的提成工资;

5.销售及做护理提成第一名并个人业绩超过8000元的可享受整月总营业额的0.5%分红;

6.每月15号发放上____月工资及提成;

7.乙方对自己顾客的随身物品负看管责任，如有丢失负赔偿责任;

8.在工作中由于乙方失误令顾客不满，视情节轻重扣除2～10元;

9.卫生不合格扣除2～5元;

10.甲方安排给乙方的工作，如无故不完成扣除乙方2～10元。

四、工作要求：

1.乙方在每日早9：00前吃完早饭。早上打扫卫生包括桌面、墙壁、柜子、门窗、推车、超声波、喷雾器、玻璃门、镜子、被罩、卫生间、床、地面、面盆，要随时保持干净，服务顾客前的准备工作要提前检查完毕，服务完顾客要随时收拾;

2.美容师不可随意使用、动用店内物品及公款;

3.节约用电、用水、美容用品，杜绝铺张浪费;

4.乙方因操作不当引起的事故由乙方本人承担;

5.如乙方不愿在本店工作需提前一个月申请。如未申请擅自离职的将扣除所有工资;

6.在合同期限内，甲方不可无正当理由辞退员工。无特殊原因乙方也不可随意离职。本制度如有异议，甲乙双方可协商变更，双方签字后生效。

甲方：________

乙方：________

日期：________

设备买卖合同协议 工程机械设备买卖合同篇十六

买方：___________________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

职务：___________________________

委托代理人：_____________________

身份证号码：_____________________

通讯地址：_______________________

邮政编码：_______________________

联系人：_________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

帐号：___________________________

电子信箱：_______________________

卖方：___________________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

职务：___________________________

委托代理人：_____________________

身份证号码：_____________________

通讯地址：_______________________

邮政编码：_______________________

联系人：_________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

帐号：___________________________

电子信箱：_______________________

鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权;

鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料;

鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于_________项目的_________设备。

1.设备名称、型号、规格、数量_________。

2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。

3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。

4.卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。

二、合同价格

1.合同总价为￥_________(大写_________元)。

2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。

3.合同总价的分项价格如下：

(1)设备和材料费用：￥_________(大写_________元)。

辅助设备费用：￥_________(大写_________元)。

(3)设计和技术资料费用及培训费用：￥_________(大写_________元)

(4)技术服务费用：￥_________(大写_________元)。

4.本合同价格为固定不变价。

5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、付款

本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。

1.合同总价的_________%计￥_________(大写：__

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn