# 加工承揽合同范本格式

来源：网络  作者：花开彼岸  更新时间：2026-04-14

以下是为大家整理的关于《加工承揽合同范本格式》，供大家学习参考！加工承揽合同样本　　 　　订立合同双方： 　　承揽方：××县木具厂　　　　　以下简称甲方 　　定作方：××县百货公司　　　　以下简称乙方 　　甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协...

以下是为大家整理的关于《加工承揽合同范本格式》，供大家学习参考！

加工承揽合同样本

订立合同双方：

承揽方：××县木具厂　　　　　以下简称甲方

定作方：××县百货公司　　　　以下简称乙方

甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守．

第一条　加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品　　　　　　　　名│　规格（长，宽，高cm）│ 单位 │ 数量 │ 备注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜台　　　　　　│130X40X 90　　　　　　│　件　│　120 │　　　│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料台面柜台　　　　│180X100X95　　　　　　│　件　│　10　│其中不│

│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│带抽屉│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃台面柜台　　　　│180X100X95　　　　　　│　件　│　20　│　　　│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布货架　　　　　　│180 X40X200　　　　　 │　件　│　10　│　　　│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百货电器货架　　　│180X80X 200　　　　　 │　件　│　5　 │　　　│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百货货架　　　　　│180X50X 200　　　　　 │　件　│　80　│　　　│

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二条　加工成品质量要求：

一，材种：柜台，货架一律采用水曲柳．

二，用材尺寸：按图纸所标尺寸做．

三，严格掌握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必须严密，坚固、表面必须平整光滑，木材无形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装方便．

四，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据．

第三条　原材料由甲方提供．

第四条　图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改意见．甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方．因此造成的损失，由乙方赔偿．

第五条　工程价款：按核定价格单计算款25000元．

第六条　验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂验收，乙方接到通知三天内必须到厂验收．验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准．双方在检验中发生争议时，由县物价局提供检验证明．

第七条　交货的时间和地点：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行．交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续．

第八条　包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按４元计算，共计９８０元，全部费用由乙方负担．

第九条　运输办法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按２元计算，共计４９０元，全部费用由乙方负担．运输造成的损失，由甲方负责．

第十条　本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款２００００元（贰万元）．甲方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还．

第十一条　结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款．

第十二条　甲方的违约责任

一，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿．

二，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿．

三，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失．

四，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的千分之一偿付违约金．

五，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值２０％的违约金．

六，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收．

第十三条　乙方的违约责任

一，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失．

二，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值３０％的违约金．

三，乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失．

四，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金．

五，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失．

六，乙方如变更交付定作物的地点，应承担因此而多支出的费用．

第十四条　不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任．但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失．

第十五条　本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉．

本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效，合同履行完毕即失效．

本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份．

甲方：××县木具厂（盖章）

代表人：黄华新（签名）

地址：七都镇

电话：６６．８９７１

开户银行：××县支行七都镇营业所

帐号：１０４７５０

乙方：××县百货公司

代表人：王新法

地址：城关中山街５号

电话：３３．７３４７

开户银行：××县支行

帐号：００３４８５

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn