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变电工程承揽合同（通用12篇）变电工程承揽合同 篇1 ________________有限公司(甲方) ________________有限公司(乙方) 依照《________》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，...
变电工程承揽合同（通用12篇）
变电工程承揽合同 篇1
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方________市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：
一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：
1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试
二、有关技术及服务要求：
1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。
2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算：
1、工程款结算按执行。
2、工程预算款总计：________元;(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)
3、本工程款分2次结清，其中：
(1)、合同签订3天内应付工程款的70%(计________元)
(2)、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收：
1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在________年________月________日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。
3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所
造成意外事故和损失，由乙方自负。
5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
五、合同未尽事宜，双方协商解决。
六、合同双方代表签字盖章后生效。
七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
甲方：(盖章)________________乙方：(盖章)________________
代表：________________代表：________________
变电工程承揽合同 篇2
甲方：________________
乙方：________________住址：________________
身份证号码：________________
甲方承建的________________物流商业中心工程，经协商甲方同意将该工程的砖砌体工程劳务分包给乙方施工，并就有关事宜达成如下协议：
一、工程概况：
框架结构，层数：四层，总高度：________米，建筑面积约________平方米。
二、工程地址：
________县________镇________大道
三、承包形式：
1、本工程中的砌体，二次构造砼劳务工程，以分项包干的形式承包给乙方。
2、低值易耗品：斗车、铲子、灰盒、灰桶、________、电线、胶水管、广线，加班需要的照明及个人安全防护用品等由乙方自负包干。
四、承包工作内容及劳务承包单价：
1、工作内容：
(1)、施工图以内所有砖砌体，包括主体构造，零星砌体等所有内容;
(2)、根据主控线放(弹)砌体线;
(3)、现场所有二次构造砼浇筑(包括止水带、压顶、构造柱、圈梁，零星等;
(4)、现场的砌体所需砂浆，二次构造砼的自拌，搅拌机由甲方提供，乙方负责机操人员安排，人员必须持证上岗且到项目部登记记录，经检查合格后方可上岗，乙方负责机器日常保养，大件损坏由甲方负责修理，其余小件均由乙方负责。如乙方无专业机操人员，甲方将另行安排，其机操人员工资由乙方负责;
(5)、本班组所需脚手架均由班组自己负责搭拆，并将拆除的脚手架材料堆放到项目部指定地点，所搭架体必须满足安全需要，严禁搭设单排脚手架;
以上工作内容均需按照设计图纸及现行规范，同时按项目部的具体要求进行施工。
2、承包方式：采取承包范围内的工程施工劳务、施工机具费，承包范围内工作劳务费，抢工费及辅料费、民工的社会________费，暂住证费用，交通费、防暑降温费、烤火费及相关管理费用，按双方约定固定单价包干承包方式。
3、承包单价：
4、材料损耗：由甲方管理人员确定(必须达到甲方要求，如超过甲方要求甲方按超出部分价值从月包费中扣除)。
5、计量方式：计算规则有双方约定的按约定执行，无约定的按现行计算定额及图纸执行。
6、付款方式：每月________日计量，次月________日按计量的75%~80%支付乙方，余款在主体验收后三个月内付清。
五、工期要求
1、按项目工期进度要求进行;
2、乙方根据整体工期要求及工程进度情况，配合项目部进行工期调整;
3、甲方确定的工期月计划、周计划作为本协议附件，乙方必须遵照执行;
4、乙方必须按甲方的工期计划，组织与本工程相应的管理人员及技术操作工人，确保工期，不得延误。若因乙方原因影响其它工种及班组的施工，使整个工期计划不能按时完成，造成工期拖延，按500元/天进行处罚，此款项将在工程结算款中扣除。
5、因乙方原因工期延误造成现场塔吊、龙门架拆除延误，由乙方向甲方赔偿造成的设备租赁费。
6、如乙方劳动力不足，达不到工期要求，甲方口头或书面通知了还未增加人员，甲方有权另请人员协助施工，其产生的费用在乙方总款中扣除。
六、质量要求：
1、乙方在施工过程中除按照国家现行规范、规程、标准进行施工外，同时还要严格按照业主、甲方项目部的质量目标和要求施工;
2、以“精品工程”、“创杯工程”、“用户满意工程”为质量目标;
3、乙方必须配备与本工程相应的专职质检员，负责现场的质量检查工作，配合甲方质检人员收集整理相关的技术质量档案。
4、乙方必须严格工程质量管理，做到勤检查，勤整改，如甲方发现乙方工程质量问题，由甲方现场管理人员口头及书面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一个工作日内必须整改完备，如乙方超出规定的时效，即不返工又不整改，甲方将视其情节给予乙方100~500元的处罚，并承担由此返工造成的全部工时及材料费。
5、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的《质量管理实施细则》并以细则作为合同的附件。
6、如乙方不服从甲方的管理，违章指挥，违章作业造成的重大工程质量事故，除负责本次事故所造成的一切经济损失外，还要给予1000~5000元罚款，情节严重的要追究当事人及责任人的相关责任，构成犯罪的将追究其刑事责任。
7、由于乙方造成的一切返工和维修费用(包括人工费、材料费、违约金及返工费等一切费用)均由乙方承担，方单结算时在乙方工程款中扣除;
8、本工程质量等级为“优良”工程。
七、安全生产要求及安全责任：
1、安全学习及交底：乙方在甲方工程期间必须学习安全生产相关的法律、法规及项目部制定的各项安全管理规章制度。做到上岗前的安全培训学习及安全教育和安全交底工作，严禁使用未成年人，操作工人不得使用50周岁以上的人。
2、安全检查：严格执行项目部制定的各项安全检查制度，真正做到自检、互检、交叉检查。做到小检有记录，大检有报告。在检查中发现安全隐患应及时处理、及时整改消除事故隐患。随时接受和配合项目部、业主单位及上级主管部门的各项安全检查工作。
3、专职安全员的配备及职责：乙方必须配备以本工程相应的1名专职安全员负责本工程的安全教育、安全交底、安全检查工作，并协助甲方安全管理人员作好安全技术档案的收集、整理及归档工作，对本班组的安全生产负责。
4、严禁违章指挥，违章作业：正确使用和佩戴个人防护用品，严禁酒后上班，严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全绳、安全带及其它个人防护用品由乙方自负。
5、安全防范：乙方要认真搞好安全防范措施管理，必须严格遵守执行项目部、业主单位、地方各级政府制定的各项安全规章制度及相关的法律、法规。
甲方：________________
乙方：________________
时间：________________
变电工程承揽合同 篇3
以下简称甲方） __________________________（以下简称乙方） 乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：
一、工程量
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
二、工程要求
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
4.___________________________。
5.___________________________。
三、甲方责任范围
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
四、乙方责任范围
1.___________________________。
2.___________________________。
3.___________________________。
五、技术要求
1.___________________________。
2. ___________________________。
3.___________________________。
六、工期、验收程序及质保期
1.施工工期：自开工之日起____日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2.每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。
3.质保期：质保期________年，验收合格后付至工程款的_____%，留____%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。
七、其它要求
1.施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。
2.施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。
3.乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。
4.未尽事宜双方协商解决。
5.本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。甲方：___________________乙方：____日期：___________________
返
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甲方：(发包方)________________
乙方：(承包方)________________
附：身份证复印件电话号码
本着互相信任的原则，就甲方的工程达成以下协议。
第一条工程概况
1、装修施工地点：___________________________________________
2、工期：________年________月________日至________年________月________日
本项工程预计费用________元人民币。
第二条材料供应的约定
甲方提供的材料
1、乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的装饰装修，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，安全帽、安全带等，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1、乙方的工程质量应当符合国家的相关质量标准。
2、工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知3日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场，日水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
工程款付款方式：
1、布管验收合格后支付工钱的________%，水电完工后支付________%，整体竣工验收合格后支付________%
2、乙方承包内容：(可以选择)
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)水电施工的穿墙、打孔、切割
4)开关面板安装
5)小五金、马桶、的安装
6)后期灯具的安装
工程结算方式：
按实结算：总价结算：________元/平米(套内面积)
第六条违约责任：
1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的违约金。
第七条纠纷处理方式：
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，提交合同签订地四川省泸州市龙马潭区人民法院(机关)诉讼解决。
守约方为维护自己的权益，向人民法院诉讼，所花费的_____、误工费、交通费，都由违约方承担。
第八条合同的变更和解除：
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条。其它约定：
因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
第十条附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)乙方在本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修年，超过保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
(六)合同签订地：________大酒店
特别条款：双方明确知晓本合同为承揽合同，甲方不承担乙方以及乙方人员的工资、人身伤害赔偿、财物受损赔偿等任何法律责任。
甲方签字(盖章)：________________
乙方签字(盖章)：________________
________年________月________日
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发包方：X公司(以下简称甲方)
承包方：X公司(以下简称乙方)
甲乙双方根据中华人民共和国《合同法》及其他相关法律法规，本着诚信原则，就甲方改造工程事宜协商一致，签订本合同。
1、 设计依据、范围及相关技术要求。
根据甲方提供的数据，本污水改造工程设计参数为：
处理水量：QMAX：1500m3/d。
2、乙方负责的工程项目范围：
2.1.乙方负责污水处理MQIC反应器总体工程的工艺与土建设计、附件一所列设备采购与制作、安装与污水处理厌氧反应器调试(含颗粒污泥采购费用)，最终达到本合同出水水质要求。
2.2.乙方向甲方提供附件二设备、仪表采购的具体参数、品牌，由甲方自行采购。
3、甲方负责的工程项目：
3.1 甲方负责本项目的土建施工以及附件二的设备及配套设施的采购和安装;
4、工程进度
4.1、本合同签定生效后3日内,甲方向乙方提供设计所需的现场地质勘探报告，明确工程用地情况，污水来水方式、标高、位置、排水去向，并对所提资料负责。
4.2、乙方收到设计资料后，并由双方确认工程平面布置图后，7日内提供给甲方所有土建施工图纸，由甲方负责土建施工，土建工期为15天。
4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天内将主体设备物资(见第六条第二款)运到施工现场，甲方签字确认。
4.4、乙方在主体设备物资运到现场验收确认后，50天内完成罐体制作以及内部设备等附件一所列设备的安装工程，甲方签字确认。
4.5、乙方在具备调试条件(工程施工完毕并验收合格，水质符合合同要求，污水站人员仪器药品配备齐全)，接到甲方通知后3天内，开始颗粒污泥接种及厌氧调试，调试期为60天，达到合同规定的出水标准。
4.6、出水达标稳定运行三个月后，乙方书面申请甲方验收，甲方接到申请后组织验收。若无双方确认的理由，15个工作日内不验收则视为通过验收。
4.7、工程期间如遇连续停水、停电;甲方工程款未及时到位;其他人力不可抗拒因素等情况工期顺延。
5、双方协作内容
5.1、甲方工作内容：
5.1.1、合同签订后，甲方3日内提供4.1条提的条件。
5.1.2、甲方施工前提供场地的 三通一平 ，免费提供施工用水用电。
5.1.3、调试时甲方保证提供的水质和水量符合合同规定，调试前甲方负责配齐化验药剂和配备6名操作工人跟班学习。
5.1.4、安装完成后，甲方操作工人应按规范对设施进行日常维护和保养。在调试期间所发生的水、药剂费、电费等运行费用由甲方承担。
5.2、乙方工作内容：
5.2.1、乙方负责MQIC的工艺土建设计(设计内容必须符合国家相关规范要求)、所负责设备的采购与制作、工程安装与调试。
5.2.2、在调试期间，乙方需向甲方提供调试大纲、操作规程和分析化验规程。并委派专业人员作为调试负责人，配备工艺、机械、电气、化验等相关技术工种人员承担整个MQIC的调试任务。
5.2.3、乙方负责为甲方培训6名专业操作人员，确保操作人员掌握完整的技术资料和操作规程。
5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工图4套给甲方。
5.2.5、在运行过程中，遇到问题必须现场解决的乙方应在接到通知后48小时内赶到现场。
5.2.6、乙方负责的安装内容，在安装期间出现的任何安全事故由乙方自行负责。
6、合同价款及支付方式：
6.1、合同总价款(含税)：￥7日内支付合同总价款的30%。
6.2、罐体加工完毕，MQIC三相分离器、MQIC汽水分离器、MQIC泥水分离器送至甲方安装现场后，双方确认签字后甲方5日内付至合同总价款的70%;
6.3、乙方罐体施工完成，验收合格甲方5日支付至合同总价款的80%;设备安装完成，调试成功验收后甲方5日内付至合同总价款的95%;同时开具全额普通发票;
6.4、剩余合同总价款的5%作为质保金，调试验收合格稳定达标运行后12个月内付清。
6.5、支付方式：转账
7、违约责任
7.1、合同执行过程中，单方终止合同或违反合同条款，经催告后未能改正的，致使合同无法继续履行，违约方应向守约方赔偿经济损失并支付合同余额的10%的违约金。还应当退还所收合同款项。
7.2、甲乙双方应严格履行各自的义务，无双方共同认可的原因，不履行合同义务超过2个月，视为违约，违约责任执行上条。
7.3、如甲方原因(如甲方提出设计变更有误、工程款延期、调试期间需要提升水量而没水等)，工期顺延。
7.4、甲方提供设计的资料(土建、工艺)有误造成的损失由甲方负责。如因甲方原因(处理水量、水质不符合合同要求等)不能通过验收，由甲方承担损失。乙方继续负责为甲方调试，相关乙方人员的差旅费、交通费、人工工资由甲方负责。
7.5、污水处理工程达到合同约定指标，视为工程达标合格。
7.6、在正常情况下，调试期为60天，若60天达不到合同约定指标，乙方负责改造半年(因改造产生的所有费用由乙方承担)。
7.7、本工程和服务中的技术成果(不包括甲方自主研发成果)归乙方所有。双方应各自为对方所提供的资料予以保密，未经提供方书面同意，不得泄漏传播给他人及其他单位，否则违约方应承担相应的民事经济赔偿责任和法律责任。
8、其他约定事项：
8.1、合同纠纷的解决：因本合同所发生的纠纷，由甲乙双方友好协商解决。协商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8.2、送达事宜的解决：所有通知可用电报、传真、电子邮件或邮政快递发出，用电报或邮政快递发出的通知或书信，以电报、邮政快递交发之日或者邮件、邮政快递发出邮戳日期为送达日(但如果发出当日为国家非工作日，则在下一个工作日开始日被视为送达日，如果收件人拒收电报或邮政快递，同样以电报交发之日或者邮政快递发出邮戳日期视为送达日);用传真发出时，发出的传真机自动显示收件人的电传号码及接收代号时视为送达。
9、质量保证及售后服务承诺
9.1、乙方对其提供的专用设备(MQIC反应器内所有设备)质保期为调试验收合格投入正常使用后五年。
9.2、乙方保证其有相应资质及能力履行本合同。保证为本项目提供的货物是全新的、使用的材料、构件、设备、管件等是未使用过的，且是符合技术附件要求的材质和先进的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求(或国家相关标准)。保证MQIC厌氧反应器经过正确安装、合理操作和维护保养，在十年寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的材料、构件、设备等。
9.3、针对今后污水处理工艺运行状况，乙方提供全面的技术支持。对于该项目，自接到甲方反馈信息之时起， 12小时内作出工艺调整措施。如需要现场处理时，乙方专业人员将在48小时内赶到现场处理问题，完成有关的服务内容。在必要的情况下，乙方应派人长住现场进行跟踪服务。
10、本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，双方合同义务履行完毕后中止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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承揽方:__________________有限公司分公司(以下称乙方)
定作方:__________________有限责任公司(以下称甲方)
根据《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合工程具体情况可经甲乙双方友好协商，同意签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，双方共同遵守。
1、承揽名称：、方式、地点、竣工日期。
a、承揽项目名称：__________________
b、承揽项目地点：__________________
c、本工程自_________年_________月_________日开工自_________年_________月_________日竣工,中途遇不可抗力因素,则一方应向另一方作出书面报告且需得另一方的书面同意。
d、承揽方式：包工不包料。
e、承揽价格：以实际粘贴面积_________元计算。
f、工程量计算方法：每层以实际施工面积为准分别计算面积，搭接不另行计算面积，附加层及卷边单计算面积，附加层宽度及卷边高度以实际施工尺寸为准。
2、承揽工程内容：窗台SBC120防水层、屋面SBC120隔气层、防水层、屋面SBS防水层、厨房、卫生间防水层。
3、质量标准：
a、材料由甲方自行进场。
b、施工质量：按照防水工程施工规范，结合本公司专业技术工程质量达到优良，符合国家防水工程验收标准。
4、付款方式：工程完工验收后天内，结算全部工程款，置留工程总造价的_________%保修金，保修到期后置留的保修金全部付给承揽方。
5、验收方法：工程完工当天，双方共同验收，验收结束后，甲方技术员出具工程量承认单。
6、工程保修期限：
本公司承诺工程质量保修5年，5年内因施工工艺造成的漏水，由承揽方无代价修复，如承揽方拒绝维修，甲方可以不付给乙方预留的_________%保修金，若因人为或结构变形等其它原因造成的渗漏水，承揽方不负责。
7、工期：根据定作方的要求而定。
8、安全施工条例：
1)、定作方应向承揽方有关人员进行有关的特殊安全管理规定介绍。由于定作方未进行有关特殊安全管理规定介绍造成安全事故，定作方应承担一定责任。
2)、承揽方有关人员进入定作方施工现场应遵守定作方有关制度。
3)、由承揽方人员因违反有关管理造成安全事故，责任由承揽方负责。
9、纠纷的处理：
发生纠纷双方应协商解决，协商不成时，任何一方可以通过法律解决。
10、期限与其它：
本合同自双方签字，盖章之日起生效，五年维修期过后、当日维修款全部结清，合同自动失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同
如有未尽事宜，应双方进行协商，作出补充规定，补充规定与合同同等效力。任何一方如未得另一方书面同意就解除合同的，则需支付另一方本工程合同总款的20%作为违约金和由此引起的一切费用。
本合同一式二份，定作方一份、承揽方一份。
定作方：_________承揽方：_________
定作方代表：_________承揽方代表：_________
_________年_________月_________日
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第一部分协议书
发包人(全称)：_______________有限公司
承包人(全称)：_______________有限责任公司
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_______________
工程地点：_______________
工程内容：由建筑设计院设计施工图中确定的工作内容：土建工程、安装工程、消防工程、小区环境、市政管网工程
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________
资金来源：自筹资金
二、工程承包范围
承包范围：设计图所列的施工范围
三、合同工期
开工日期：_______________
竣工日期：_______________
合同工期总日历天数_________________天
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、合同价款
金额(大写)：_____________________________元(人民币)
￥：_____________________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：________年__________月__________日
合同订立地点：_______________
本合同双方约定_______________后生效。
发包人：(公章)_______________承包人：_______________(公章)
住所：_______________住所：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
委托代表人：_______________委托代表人：_______________
电话：_______________电话：_______________
传真：_______________传真：_______________
开户银行：_______________开户银行：_______________
账号：_______________账号：_______________
邮政编码：_______________邮政编码：_______________
第二部分条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指_____有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同条款(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的.情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在_____地区，双方可以约定使用_____语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4、图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在
行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本条款第37条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师提交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
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发包人：_______________(以下简称甲方)承包人：_______________(以下简称乙方)
根据《_____》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，本着平等、互利、保证质量的原则，按期保质完成本工程，经双方协商，达成以下协议：
一、工程慨况
工程名称：_______________
工程地址：_______________
二、合同价格
木质门_______________元/樘，(此价格包含五金配件、门锁、门框和门制作安装、油漆等所有费用，包括工人工资、材料费、检测费、配合费、运输损耗、施工损耗、利润、税金及附加、发票、包装、运输、卸货至工地现场甲方指定地点、安装施工、成品保护、仓储费、及因材料送到工地指定地点而引起的额外费用等直至工程竣工验收合格且交付甲方前所需的全部费用。该综合单价一次性包死，固定不变，不因人工、材料的市场价格的涨落等任何因素的变化而调整)。
三、承包范围
承包的内容：_______________
四、工期期限
1、开始工作日期：_______________年_______________月_______________日，结束工作日期：门必须于_______________年_______________月_______________日完成。
2、乙方必须按甲方计划完成;
3、在施工过程中，乙方按约定的工期进度及质量组织施工，若乙方不能按约定完成，甲方有权解除本合同，乙方必须在2日内撤出施工现场。甲方不以结算，一切费用由乙方自行承担。
五、质量要求
1、按照设计图纸及相关图集规范施工，工程质量、技术必须达到《木门窗安装规范》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及施工设计图纸和甲方的具体要求，质量评定得分必须达到90%以上，乙方施工部分在交验时达到合格。
2、因乙方施工质量原因造成返工者，由乙方全权承担返工发生的一切费用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工劳务用工及税费、安全及文明施费;材料：材料必须按设计图纸及相关图集规范规定进场合格材料，必须提供材料的产品质量证明文件(合格证、检测报告等)。必须按照甲方规定工期完成施工任务。
七、工程价款的支付和结算方式
1、付款方式：每个月25日支付当月完成工程量的70%进度款。
2、结算方式：
(1)本工程预付款_______________元;
(2)全部门窗安装完毕，待工程竣工验收合格且交付建设单位后，甲方在确定工程结算后2个月内支付至工程结算的95%;
(3)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
八、工程验收与结算
1.本合同项下门窗安装工程竣工验收，以设计安装图纸及说明书，国家颁发的质量检验标准及时进行验收。
2.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交竣工验收报告申请。
3.甲方收到竣工验收报告申请后七天内组织验收，并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。
4.经甲方组织验收，该安装工程全部或部分不符合双方约定的国家质量检验标准的，为验收不合格。乙方须对验收不合格的部分返工，费用由乙方承担，工期超过本合同约定期限的，乙方须承担违约责任。
5.验收合格之前相应物品毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格之后相应物品的毁损、灭失的风险由责任方承担
九、安全文明施工
1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。进场后必须做好入场教育、_____教育、安全技术交底，凡进入该工程项目的各位人员，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，按相关操作规程作业，保证安装质量。做到工完场清，保证制安现场清洁。因返工或工程处罚，由乙方负责承担罚款返工费及材料损失。
2、乙方所有参加制安的工人，进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》制安。由于乙方自身违反作业规程，发生任何安全事故损失均由乙方完全承担;乙方参加安装的人员如违反项目部规章制度时，由项目部对乙方处以200元/次的罚款，在工程款中扣除。凡是因综合质量和文明安装检查未达标的，项目部扣罚乙方400元/次。
十、事故处理
1、发生重大伤亡安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，并保护好现场，做好防护措施，防止事故扩大、蔓延，同时按本合同约定的相关条款和相关法律、行政法规对事故进行处理。
2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
十一、双方权利义务
甲方权利义务
1、协助乙方处理乙方与工程总承包单位、其他施工单位的施工配合关系。
2、在本合同签订后五日内，向乙方提供土建图纸及具体技术要求，及时与乙方进行施工现场技术交底。
3、依据本合同约定，按期足额向乙方支付工程款项。
(二)乙方权利义务
1、乙方负责对洞口尺寸的实测、复核工作。
(1)乙方在门制作前，应自行进入施工现场对洞口尺寸进行实测，并提交甲方审核确认，但甲方的审核确认并不视为对该尺寸承担任何责任。
(2)乙方在门安装前，应对洞口尺寸进行二次复测，如有异议应当在进场施工前书面报告甲方，并按甲方要求执行。否则，视为乙方认可施工现场条件，由此产生的误差、损失及责任均由乙方自行承担，且不予延长工期，不予增加任何费用。
2、乙方应服从甲方、监理方、质检等单位对该工程的统一管理，负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等工作。
3、乙方必须每天将垃圾集中在甲方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由甲方在届时应付乙方的工程款中扣除。
十二、工程变更
1、工程施工工程中，甲方如需对工程所需门窗进行设计变更，甲方应提前通知乙方。乙方应当及时调整进度计划。
2、双方确认：对于涉及工程价款的确认，双方协商后进行解决。
十三、成品保护
工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用。
甲方_______________乙方_______________
_______________年_______________月_______________日
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甲方：______________________联系电话：______________________
乙方：______________________联系电话：______________________
甲乙双方经友好协商，就______工程达成以下协议：
1.甲方为乙方提供______设备及软件，共____。
合同总价款：￥_________元
其中软件费：￥_________元
硬件费：￥________元
工程费：￥_________元
2.付款方式 乙方先付甲方总工程预付款。
共￥_________元
其中软件费：￥_________元
硬件费：￥_________元
工程费：￥_________元
甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。
完成安装后，乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。
以上付款方式均为现金付款。
3.甲方责任 甲方在乙方要求的时间____年____月____日之前完成软件安装调试。
甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为____年，维护地点在甲方公司所在地。
壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供免费恢复。
如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。
壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为￥____元/年。
4.乙方责任 甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于营业或其它以盈利为目的 的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。
乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。
由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。
5.其他事项 不得对软件加以仿制;
对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。
按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过____天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。
6.违约责任 双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;
双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。
7.本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;
合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。
声明：本合同经复印或涂改后无效! 甲方：_______
负责人：_____________
时间：_______________
地点：_______________
乙方：_______
负责人：_____________
时间：_______________
地点：_______________
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发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，本着平等、互利、保证质量的原则，按期保质完成本工程，经双方协商，达成以下协议：
一、 工程慨况
工程名称： 工程地址：
二、 合同价格
木质门元/樘，(此价格包含五金配件、门锁、门框和门制作安装、油漆等所有费用，包括工人工资、材料费、检测费、配合费、运输损耗、施工损耗、利润、税金及附加、发票、包装、运输、卸货至工地现场甲方指定地点、安装施工、成品保护、仓储费、及因材料送到工地指定地点而引起的额外费用等直至工程竣工验收合格且交付甲方前所需的全部费用。该综合单价一次性包死，固定不变，不因人工、材料的市场价格的涨落等任何因素的变化而调整)。
三、 承包范围
承包的内容：
四、 工期期限
1、开始工作日期：年日，结束工作日期：门必须于 年日完成。
2、乙方必须按甲方计划完成;
3、在施工过程中，乙方按约定的工期进度及质量组织施工，若乙方
不能按约定完成，甲方有权解除本合同，乙方必须在2日内撤出施工现场。甲方不以结算，一切费用由乙方自行承担。
五、质量要求
1、按照设计图纸及相关图集规范施工，工程质量、技术必须达到《木门窗安装规范》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及施工设计图纸和甲方的具体要求，质量评定得分必须达到90%以上，乙方施工部分在交验时达到合格。
2、因乙方施工质量原因造成返工者，由乙方全权承担返工发生的一切费用。
六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工劳务用工及税费、安全及文明施费;材料：材料必须按设计图纸及相关图集规范规定进场合格材料，必须提供材料的产品质量证明文件(合格证、检测报告等)。必须按照甲方规定工期完成施工任务。
七、工程价款的支付和结算方式 1、付款方式： 每个月25日支付当月完成工程量的70%进度款。
2、结算方式：
(1)本工程预付款元;
(3)全部门窗安装完毕，待工程竣工验收合格且交付建设单位后，甲方在确定工程结算后2个月内支付至工程结算的95%;
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
八、工程验收与结算
1. 本合同项下门窗安装工程竣工验收，以设计安装图纸及说明书，国家颁发的质量检验标准及时进行验收。
2. 工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交竣工验收报告申请。
3. 甲方收到竣工验收报告申请后七天内组织验收，并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。
4.经甲方组织验收，该安装工程全部或部分不符合双方约定的国家质量检验标准的，为验收不合格。乙方须对验收不合格的部分返工，费用由乙方承担，工期超过本合同约定期限的，乙方须承担违约责任。
5. 验收合格之前相应物品毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格之后相应物品的毁损、灭失的风险由责任方承担
九、安全文明施工
1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。进场后必须做好入场教育、三级教育、安全技术交底，凡进入该工程项目的各位人员，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，按相关操作规程作业，保证安装质量。做到工完场清，保证制安现场清洁。因返工或工程处罚，由乙方负责承担罚款返工费及材料损失。
2、乙方所有参加制安的工人，进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》制安。由于乙方自身违反作业规程，发生任何安全事故损失均由乙方完全承担;乙方参加安装的人员如违反项目部规章制度时，由项目部对乙方处以200元/次的罚款，在工程款中扣除。凡是因综合质量和文明安装检查未达标的，项目部扣罚乙方400元/次。
十、事故处理
1、发生重大伤亡安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，并保护好现场，做好防护措施，防止事故扩大、蔓延，同时按本合同约定的相关条款和相关法律、行政法规对事故进行处理。
2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
十一、双方权利义务
甲方权利义务
1、协助乙方处理乙方与工程总承包单位、其他施工单位的施工配合关系。
2、在本合同签订后五日内，向乙方提供土建图纸及具体技术要求，及时与乙方进行施工现场技术交底。
3、依据本合同约定，按期足额向乙方支付工程款项。
(二)乙方权利义务
1、乙方负责对洞口尺寸的实测、复核工作。
(1)乙方在门制作前，应自行进入施工现场对洞口尺寸进行实测，并提交甲方审核确认，但甲方的审核确认并不视为对该尺寸承担任何责任。
(2)乙方在门安装前，应对洞口尺寸进行二次复测，如有异议应当在进场施工前书面报告甲方，并按甲方要求执行。否则，视为乙方认可施工现场条件，由此产生的误差、损失及责任均由乙方自行承担，且不予延长工期，不予增加任何费用。
5、乙方应服从甲方、监理方、质检等单位对该工程的统一管理，负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等工作。
8、乙方必须每天将垃圾集中在甲方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由甲方在届时应付乙方的工程款中扣除。
十二、工程变更
1、工程施工工程中，甲方如需对工程所需门窗进行设计变更，甲方应提前通知乙方。乙方应当及时调整进度计划。
3、双方确认：对于涉及工程价款的确认，双方协商后进行解决。
十三、成品保护
工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用。
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发包单位：______
承包单位：______
甲、乙双方本着平等互利、公平公正的原则，经友好协商，甲方将其金宇时代奥城地块基础土石方工程包给乙方施工完成。为了明确双方的责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程安全生产管理条例》及其相关法律法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。
一、乙方的资质
1、乙方是经工商行政部门依法注册和相关行政机构依法核准，并持有合法有效之营业执照、税务登记和相关施工资质的公司法人。
2、乙方保证在签订本合同时，向甲方出示上述资质证明文件的原件和提交复印件以供检验。复印件由乙方加盖公章后作为本合同附属资料由甲方予以归档管理。
3、在本合同履行期内，上述资质证明文件如有变更，乙方应在变更之日起五个工作日内向甲方交验变更后的资质证明文件原件和复印件。
4、乙方应保证前述资质证明文件的真实性与合法性。如乙方以伪造、变造方式提交相关资质证明的，应按照本合同的约定承担违约责任，同时甲方有权拒绝支付工程款。
二、工程概况
1、工程名称：“金宇·时代奥城”地块基础土石方挖运工程
2、工程地点：南部县南隆镇蜀北大道西延线
三、工程施工承揽工作内容
施工图所示范围内放线，标高控制，劳动力及技术装备的组织，土石方的开挖、运输及所需机械设施设备，地表清障，场内排水、施工期间的排水、以及周边相邻建筑物、居民的安全防护隔离设施，工程资料的编制，现场的安全文明施工措施，土石方开挖、运输施工临时道路修建，冲洗设备、设施，临时用水用电，为保证工程质量、进度而作的协调，开挖土石方及临时道路开口须办理的手续等工作。
注：施工临时道路及冲洗池乙方施工完后无偿提供给甲方使用。
四、合同工期
开工日期：20__;竣工日期：。合同工期总日历天数70天，每拖延壹天按10000.00元/天处罚。
五、合同价款
本合同采用单价包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三条约定承揽范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费、管理费、行管罚款、保险费、交验前成品保护费、利润、税金、工程周边社会关系协调费等全部费用组成，如挖土过程中有淤泥其单价为：23.5元/;无淤泥其单价为：23.00元/。
1、工程施工期间需排水其所需的设施设备、人工费由乙方负责。
2、如需加班施工所需费用由乙方负责。
3、工程方量按实际收方结算。
六、工程结算
1、乙方按工程进度在每月30日前将已完工程量及价款报甲方审核，甲方审核确认后支付已完工程价款的70%;
2、工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实际收方工程量办理结算，结算完毕，移交结算资料后，一次性付至结算金额的80%，剩余尾款在工程完工验收合格后两个月内付清。
3、乙方收取每笔工程款支付时须提供足额建安发票，否则甲方有权拒绝支付，且不视为甲方违约。
七、工程质量及技术要求
本工程严格按照国家现行《土石方工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时，本合同约定：
1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10，垂直面边坡需用挖机夯实。如验收不合格，所产生的返工费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。
2、进场施工前，必须提前2天向甲方分别提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保险费交缴凭据及质量进度保证措施。
3、施工期间边坡如需覆盖材料由甲方提供，乙方负责施工及其人工费。
4、竣工结算资料为壹式3套。
八、安全施工
乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，采取严格有效的安全防护措施，在施工作业中，乙方发生直接或间接所遇任何与工程相关的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任及赔偿。如对甲方或第三方造成损失，按其损失的双倍赔偿从总价款中扣除，不足部分甲方有权另行追索。
九、履约保证金
本工程履约保证金_________万，合同签订后3天内转入甲方指定账户，合同即生效，否则合同无效。。
十、合同签订后，乙方因自身原因中途退场或不能满足甲方工期要求被甲方勒令退场，工程款结算按已完工程量的60%计算。
十一、违约责任
本合同工程不允许转包/分包，若甲方核实乙方有转包或分包行为，甲方有权单方面以书面通知的方式终止本合同，乙方在接到甲方书面通知后必须无条件退场，并承担该工程总工作量程款20%的违约金，乙方退场迟延给甲方或第三方造成损失，按其损失的双倍赔偿并从工程总价款中扣除，不足部分甲方有权另行追索。
十二、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
乙方承揽甲方位于蕲春县横车镇界岭过街广告位广告布安装工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方友好协商达成如下协议：
一、工程内容
乙方承揽的工程项目：过街广告位宽14米，高4米的广告位广告布安装，时间为20xx年12月30日。
二、甲乙双方义务与责任
1、甲方提供工程结构中所需的材料(广告喷绘布)，乙方按甲方要求进行安装。
2、由于此工程涉及高空作业，存在一定安全风险，乙方必须做好必要的安全措施，保证安全作业，如在施工中发生任何安全事故，乙方将承担一切法律及经济责任，与甲方无关。
三、工程造价及付款方式
1、乙方承包单价： 3元(人民币)/平方米
2、乙方完工后经甲方验收后付款。
四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同，补充合同与本同同具法律效力。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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