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甲方：_________身份证：　　　　　　　　　　　（以下简称甲方）   　　乙方：_________身份证：　　　　　　　　　　　（车队以下简称乙方）   　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：   　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸...
甲方：_________身份证：　　　　　　　　　　　（以下简称甲方）
　　乙方：_________身份证：　　　　　　　　　　　（车队以下简称乙方）
　　经甲乙双方友好协商达成如下协议：
　　甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
　　乙方负责运输：运输地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要求乙方车辆：　　部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：　　　　　公里　运费：　　　元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）
　　此协议双方认同，在约定时间内于_______年___月___日乙方将施工车辆安排到现畅　甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
　　甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的__%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
　　此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
　　甲方：__________________________　乙方： __________________________代表人：________________________ 代表人：_________________________土方运输合同范例2发包人（甲方）：___________________________承包人（乙方）：___________________________依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
　　一、工程概况：
　　工程名称：___________________________工程地点：___________________________二、工程承包范围：
　　基坑土方外运（甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外）。
　　三、合同工期：
　　___________________________四、工程质量标准：
　　本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。
　　五、合同单价及价款及工程量计算方式：
　　项目单价总价备注说明土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算；
　　2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用；
　　3本单价含外运泥尾场地清理费用；
　　4本单价含一切乙方机械进退场费用。
　　六、付款方式：
　　1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方；
　　2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%；
　　3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%.七、甲方责任：
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