# 房地产合同范文 ：房屋拆除合同样本

来源：网络  作者：花开彼岸  更新时间：2025-10-17

这篇关于房地产合同范文 ：房屋拆除合同样本，是编辑为您整理的，希望对您有所帮助！房地产合同范文 ：房屋拆除合同样本发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他...

这篇关于房地产合同范文 ：房屋拆除合同样本，是编辑为您整理的，希望对您有所帮助！

房地产合同范文 ：房屋拆除合同样本

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：

第一条：工程概况

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 工程内容：

第二条：承包范围

一、 范围内

所有建筑物：（拆除范围详见附图）

二、 拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为±0

第三条：工程工期

一、进场日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日

二、总工期为 月，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物 %，两个月内交付乙方总拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。

第四条：合同价款、工程款支付及结算

一、 方向甲方支付 元/㎡。

二、 合同签订 日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费 万元。

三、 当工程进行到 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。

第五条：甲乙方工作职责

一、 甲方责任：

1、 负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。

2、 配合乙方做好各方面协调工作。

3、 保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。

4、 负责对拆迁施工现场的监督、检查。

5、 负责对拆除完毕的地块进行验收。

二、 乙方责任：

1、 按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。

2、 负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的

拆除、清运、清扫等工作。

3、 因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费

用等均由乙方自行承担。

4、 编制拆除环保方案及安全施工方案，在拆除现场坚持文

明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回

收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。

第六条：违约责任

一、 若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按

合同规定时间完成拆除仍任务，则按每延期一天罚款

5000元/天。

第七条：安全施工

一、 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于

自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑，

甲方不另行支付。乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙

方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。

三、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通

知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。

四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及

街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。

第八条：争议

甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。

本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。

本合同订立时间：年 月 日

发包方： 包方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn