# 合同延迟续签情况说明范文7篇

来源：网络  作者：落梅无痕  更新时间：2026-08-24

合同延迟续签情况说明范文 第一篇甲方：_________________乙方：_________________经甲乙双方友好协商，在平等互利的基础上，对原________年________月________日签订的《房屋租赁协议》进行补充...

合同延迟续签情况说明范文 第一篇

甲方：_________________

乙方：_________________

经甲乙双方友好协商，在平等互利的基础上，对原________年________月________日签订的《房屋租赁协议》进行补充，协议如下：

一、甲方同意乙方的延期申请，将房屋租赁到期日延期到________年________月________日;

二、租金及支付方式：________年________月________日至________年________月________日期间的租金为_____万元(裸租价，甲方不负责开具发票)，甲方同意乙方将原合同保证金_____万元转作该期间的租金，但是有以下条件作为前提：

1、乙方必须将合同保证金收据交给甲方。

2、乙方不得有水电费、物业费、税费等相关费用拖欠情况。

三、其他合同条款按照原合同不变，如有与本补充协议不一致的地方以本补充协议为准。

四、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字生效。

甲方：_________________乙方：_________________

日期：_________________日期：_________________

合同延迟续签情况说明范文 第二篇

甲方：______

乙方：______

甲乙双方于______年______月______日签订了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：

1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的.服务(服务时间从______年______月______日至______年______月______日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从______年______月______日至______年______月______日，以及从______年______月______日至______年______月______日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：______乙方：______

签字盖章：______签字盖章：______

______年______月______日______年______月______日

合同延迟续签情况说明范文 第三篇

先到所在地xxx注册填报基本信息，待基本信息导入系统后，即可登陆系统。

首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码(系统将初始密码统一设定为：12345678)进入系统，建议通过系统中“密码功能”修改初始密码。

企业可向xxx提出核准延期付款超期限登记的申请，并提供以下材料：

(一)书面申请;

(二)该笔延期付款项下进口关单;

(三)该笔延期付款项下进口关单在核查系统中的可购付汇余额;

(四)该笔延期付款贸易信贷系统提款登记查询打印联。

xxx核准同意后，应在系统中将该笔延期付款显示为黑色，企业方可对该笔延期付款进行对外支付。

合同延迟续签情况说明范文 第四篇

发包方：______(以下简称甲方)

承包方：______(以下简称乙方)

依照《xxx合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的.基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：

>一、项目概况：

本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积平方米，地上建筑面积(计容积率部分)平方米，储藏间建筑面积平方米，地下室建筑面积平方米(其中人防面积平方米)

>二、工程形象进度

本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

>三、工期延误原因

1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

四、工期延误时间

现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期______年______月______日顺延至______年______月______日。

>五、协议生效

协议订立时间：______年______月______日。

协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

发包人(公章)：______承包人(公章)：______

法定代表人：______法定代表人：______

______年______月______日______年______月______日

合同延迟续签情况说明范文 第五篇

甲方：________________有限公司

乙方：________________有限公司

甲乙双方于______年______月______日签订了合同号为：_________________MKHG-SH-JD-044-20_的《装置设备管道绝热防腐工程、脚手架搭建及零星用工检维修工程服务框架协议》(以下简称“原合同”)。现甲乙双方就增加服务期限经协商一致，达成以下补充协议。

一、服务期限由原合同“______年______月______日至______年______月______日”延长至______年______月______日。

二、乙方结算检维修工程款，提供税率11%的增值税专用发票。

三、合同计价仍执行原合同约定，待中石化公司关于“营改增”政策文件正式下发后，在后期结算中对补充协议期间的结算造价差异按文件进行调整。

四、本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同不一致的，以本协议为准;本协议未作规定的，按原合同执行。

五、本协议经甲、乙双方签字、盖章即生效。

六、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份。

甲方(盖章)：______________有限公司乙方(盖章)：______________有限公司

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

______年______月______日______年______月______日

合同延迟续签情况说明范文 第六篇

甲方：张三

乙方：李四

经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下：

（1）借款总额为：拾万元整（￥元）。

（2）原借款时间为一年（______年______月______日—______年______月______日）。

（3）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（______年______月______日—______年______月______日）。

（4）利率按同期银行利息计算（从______年______月______日起计算）。

（5）乙方以______项目，面积为______㎡，作为借款担保抵押，即______年______月______日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。

（6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。

（7）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。

甲方：______乙方:______

身份证号码：______身份证号码：______

现住址：______现住址：______

______年______月______日______年______月______日

合同延迟续签情况说明范文 第七篇

致： 公司

贵我双方于日签署的关于深圳市业（以下简称“该物业”）的《》（下简称“原合同”）已于日前到期，合同履行期间，贵司在租赁/销售招商工作中给予我司大力支持与配合，对此我司深表感谢。

鉴于该物业目前的租赁/销售进度及市场状况，我司希望能够继续担任其租赁/销售代理人，续约期自年 月 日起直至 年月日。有关合作事项及双方权利义务承接原合同保持不变，希望在新的合作期间内，我司与贵司能够共同将该物业的租赁/销售招商成绩提高到新的水平。故特发此函，望贵司能尽早确认。本函一式两份，经确认后本函作为原合同的附件，具有同等法律效力，双方各保留一份。

顺颂商祺。

xxx有限公司

年 月 日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn