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>2025饭店装修合同范本篇一
　　发包人(甲方)：
　　承包人(乙方)：
　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方饭店装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
　　第一条工程概况
　　1、工程地点：凌海市集贸街宝华烧烤
　　2、总施工面积：
　　3、工程承包方式：五包
　　乙方包工包料，原材料和辅料由乙方提供(详见附件2:《发包人提供装修材料明细表》
　　4、工程期限天，开工日期为月日，竣工日期为20xx年1月4日。
　　第二条工程价款
　　本合同工程价款(大写)壹佰贰拾叁万陆仟捌佰元整详见附件3：(饭店装修工程报价表)。
　　第三条发包人的义务
　　1、开工前天为乙方入场施工创造条件;
　　2、提供施工期间的水源、电源;
　　3、负责协调施工队与邻里之间的关系;
　　4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
　　5、施工期间甲方仍需部分使用该场地的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
　　6、参与工程质量和施工进度的监督，负责监督材料进场，竣工验收。
　　第五条承包人的义务
　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
　　2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
　　3、保护好原室内物品，保证室内上、下水管道的畅通;
　　4、保证施工线现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
　　第六条工程变更
　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期工期延误
　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
　　(1)工程量变化和设计变更;
　　(2)不可抗力;
　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
　　2、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
　　3、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　第七条工程验收和保修
　　1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。
　　2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，在工程款结清后，办理移交手续。
　　3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为个月。验收合格签字后。
　　第八条工程款支付方式
　　1、双方约定按以下方式支付工程款：
　　第一次：开工前三日支付肆拾壹万贰仟贰佰陆拾柒元整;第二次：工程进度过半支付肆拾壹万贰仟贰佰陆拾陆元整;第三次：双方验收合格支付肆拾壹万贰仟贰佰陆拾陆元整;工程进度过半是指：。
　　2、工程验收合格后，乙方应向甲方提供工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方审核同意后，双方填写工程结算单(见附件3:《饭店装修工程结算单》)并签字，甲方与乙方结清工程尾款。
　　第十一条违约责任
　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;
　　2、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
　　3、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;
　　4、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金壹仟元。
　　第十二条合约争议的解决方式
　　本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：
　　(一)提交仲裁委员会仲裁;
　　(二)依法向人民法院提起诉讼。
　　第十三条其他规定
　　1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点;
　　2、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午点至午点。
　　第十四条附则
　　1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
　　2、本合同签订后工程不得转包。
　　3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日_________年____月____日
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　　甲方(发包方)：
　　乙方(承包方)：
　　一、协议内容：
　　甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。
　　二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工(设计方案包括平面图、水电图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。
　　三、甲方的权利和义务
　　(一)甲方的权利
　　1.甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;
　　2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有要求乙方赔偿的权利外，还有终止合同的权利。
　　四、乙方的权利和义务
　　(一)乙方的权利
　　1.乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式支
　　(二)乙方的义务
　　1.乙方应做到安全文明施工，如有违法被罚则与甲方无关由乙方自负;乙方的施工人员必须注意安全，在施工期间发生的一切工伤事故与甲方无关由乙方自负;因乙方原因造成的火灾事故，材料损坏，已完工的成品破坏由乙方负责赔偿相应损失。
　　2.自甲方交付乙方之日起，乙方应协助甲方保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
　　3.严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意;
　　4.爱惜甲方原材料，精打细算，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿;
　　5.精心施工，认真负责，打造精品工程，质量要求：
　　(1)所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割(不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐)和人工打磨(用砂纸磨薄切角边缘)。
　　(2)地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象;瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。
　　(3)墙面括完ICI后，不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
　　(4)工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象。
　　具体质量要求参照乙方在样板店的施工质量;施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担;施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
　　五、工程内容及合同金额：
　　(一)工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算;
　　(二)合同预算金额：
　　本协议装饰预算金额为人民币：肆拾伍万元(大写)
　　本协议装饰预算金额为人民币：450000元(小写)
　　(为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同：四、(二)、3及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可。)要求：最终装饰总金额不得超出预算金额的10%，超出部分友好协商，协商不成功，则由乙方完全负责。
　　六、分期付款方式：
　　首期：甲方先付工程预算造价的(乙方)，即筹备施工图。
　　二期：乙方电工、水工等材料进场甲方付预算金额的给乙方。
　　三期：工程完工后进行验收，合格后，甲方付预算金额的15%计67500元给乙方，余款5%，计22500元作为乙方对整个工程的质量保证金，在保修期满后五天内支付给乙方。
　　七、协议工程完成期限：
　　本工程施工期限自公元20xx年4月4日起至20xx年6月3日止，共计60天。
　　本协议经双方协商签订后共同遵守，除甲方因本协议第三、(一)、2原因有权终止合同外，未经双方同意，不得以其它任何理由终止合同。
　　八、违约责任：
　　甲方在乙方施工过程中发现有重大质量问题或乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后在施工过程中要求增加并抬高单价，甲乙双方在协商不成功的条件下，甲方有权中止合同，合同中止后，乙方应该赔偿甲方30%的违约金作为甲方另找装饰公司的损失，而已经完工的合格工程量甲方可按装饰预算单价支付给乙方。除此类原因外，甲方未经乙方同意不得终止合同，否则甲方必须赔偿乙方总工程款的30%作为违约金;
　　九、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方，或由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。
　　十、本工程有部分材料为甲方购买，此类材料的质量不在乙方的保修范围内，但乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意;如因甲方拖欠此类材料造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费元。
　　十一、工程期间，装饰押金为甲方支付，办理屋村出入证等.工程所使用的水电费用如不超过20xx元，由甲方负责，如超出部分则由乙方负责。
　　十二、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收，不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。
　　十三、保修期限：自甲方验收合格起算，保修时间为一年。
　　十四、协议到期甲方如有意续约，应在计划时间内与乙方进行协商。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
　　十五、本协议附附件一份。(附装饰项目预算单一份)
　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日_________年____月____日
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　　发包方：(以下简称甲方)
　　承包方：(以下简称乙方)
　　一、工程概况：
　　1、项目名称：
　　2、项目地点：
　　3、承包范围:
　　4、材料说明：
　　二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工，设计方案包括平面
　　三、甲方的权利和义务
　　(一)甲方的权利
　　1.甲方有权对不符合甲方设计意图之处要求返工;
　　2.对乙方装修过程中的重大质量问题，甲方除有权要求乙方外，亦有
　　四、乙方的权利和义务
　　(一)乙方的权利
　　1.乙方有按时取得劳动报酬的权利，甲方应按合同约定的付款方式
　　(二)乙方的义务
　　1.乙方严格按照双方约定的装修项目及质量进行施工，乙方应做到
　　2.装修材料由甲方购买，自甲方将装修材料交付乙方之日起，乙方应保管施工现场各类物品，否则造成的材料丢失与误工由乙方负责。
　　3.严格按甲方要求施工，乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考，直至甲方满意;
　　4.爱惜甲方原材料，如因故意或技术原因造成原材料的浪费、短少由乙方负责赔偿;
　　5.精心施工，认真负责，严格达到甲方质量要求：
　　(1)所有墙壁外向对角瓷砖的铺贴均采用45度切对角，切角过程包括：机器切割(不得出现磕碰瓷砖表面导致参差不齐)和人工打磨(用砂纸磨薄切角边缘)。
　　(2)地面砖及墙面砖铺贴后不得出现：接缝不严不平，板面纹理不顺，反花、磕碰、分缝不匀等现象;瓷砖的铺贴后还不得有出现地面不平和积水的现象。
　　(3)墙面不得有不平，括刷痕迹、划伤及不光滑现象。
　　(4)工艺天花板不得有接缝不严不平，接角脱落及明钉眼等现象;施工质量要符合设计要求和国家规范标准，否则甲方有权要求乙方返工，返工所发生的一切费用由乙方负担;施工过程中如因施工不当所造成的材料破损由乙方负责按原价赔偿。
　　(5)乙方保证具有本合同所载之装饰装修工程所要求的相关资质。
　　五、工程内容及合同金额：
　　(一)工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算;
　　(二)合同预算金额：
　　本协议装修预算金额为人民币：(大写)__________
　　本协议装修预算金额为人民币：(小写)___________
　　装修金包括但不限于：人工费、相关审批费用及乙方利润。
　　为了防止乙方在设计过程中故意隐瞒一些必须要实施的工程项目，然后要求在施工过程中增加，乙方必须遵守在装饰设计时就按合同第四条第二款(3)所载条款及时向甲方提出建议，并得到乙方的认可，最终装饰总金额不得超出预算金额。
　　六、分期付款方式：
　　甲方需在_____年_____月_____日前额外支付给乙方_______元人民币作为施工管理费;
　　首期：正式施工前甲方先付_______元装修款;
　　二期：开始正式施工，甲方付给乙方______元装修款;
　　三期：工程完工后二十天内进行验收，合格后，甲方付给乙方______元装修款。
　　余款_______元作为乙方对整个工程的质量保证金，质保期为_____年，质保期过后，该工程无质量问题，乙方无违约情形，甲方将质保金无息退还给乙方。
　　支付方式为银行转账，
　　乙方开户行：______________;
　　乙方银行账号：_______________________;
　　乙方开户名：__________________;
　　乙方收到相关款项后，需向甲方开具正规商业发票。
　　七、协议工程完成期限：
　　本工程施工期限自_____年____月______日起至_____年____月______日止，共计______天。
　　八、若由于甲方原因或因停电、停水造成的误工，则工期顺延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费_____元。
　　九、乙方有义务凭其丰富的经验向甲方提供建设性意见供甲方参考直至甲方满意。
　　十、质保期限：自甲方验收合格起算，质保期为_____年。乙方有义务在质保期内，每隔一个月到本合同项下施工场地进行安全维护，例如外墙瓷砖、室内天花板，吊灯等的牢固度，防火设施安全性能及防水设施的安全性能等，及时排除安全隐患，每次安全维护后将制作安全维护报告并交给甲方审查存档。若由于乙方安全维护存在的隐患导致任何人身或财产损失，皆由乙方予以赔偿。
　　十一、违约责任：乙方需严格遵守本合同所载之义务，如有违约情形，甲方有权要求乙方承担本合同项下工程总金额20%的违约金，且应赔偿甲方由此造成的损失。
　　十二、其它事项：
　　(一)本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如双方协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起起诉。
　　(二)本合同未尽事宜，双方可根据国家有关法律、法规的规定，共同协商作出补充协议。补充协议应作为本合同不可分割的组成部分。
　　(三)本合同附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　(四)本合同自双方签章之日起生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，
　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
　　_________年____月____日_________年____月____日
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
