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房屋装修要在双方协商的基础上签订合同，保护双方合法权益。一起来看看本站小编为大家精心整理的“个人住房装修合同样本”，欢迎大家阅读，供大家参考。更多内容还请关注本站哦。　　个人住房装修合同样本(1)　　甲方(发包方):　　身份证号码:　　...
　　房屋装修要在双方协商的基础上签订合同，保护双方合法权益。一起来看看本站小编为大家精心整理的“个人住房装修合同样本”，欢迎大家阅读，供大家参考。更多内容还请关注本站哦。
　　个人住房装修合同样本(1)
　　甲方(发包方):
　　身份证号码:
　　乙方(承包方):
　　身份证号码:
　　双方协商,订立本协议,以共同恪守。如下:
　　>一、工程项目:
　　1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。
　　2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊pvc板。
　　3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。
　　4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。
　　5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
　　>二、承包方式:
　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
　　>三、质量标准:
　　施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
　>　四、施工期限:
　　二○xx年八月二十日至二○xx年十月十日,如不能按期完成,每天将处罚金五十圆。
　>　五、工程造价:
　　材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。
　　>六、付款方式:
　　工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。
　>　七、其它问题:
　　装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
　　>八、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。
　　甲方: 乙方:
　　签字(盖章): 签字(盖章):
　　年 月 日 年 月 日
　　个人住房装修合同样本(2)
　　委托方(甲方)：
　　承接方(乙方)：
　　工程项目：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
　>　第一条：工程概况
　　1.工程地址：___________________________________
　　2.居室规格：
　　总计：施工面积____________平方米。
　　3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
　　4.工程开工日期：______年______月______日
　　5工程竣工日期：______年______月______日
　　工程总天数：________天
　>　第二条：工程价款
　　工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
　　>第三条：质量要求
　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
　　2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
　　3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
　　>第四条：付款方式
　　1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(　年　月　日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)
　　甲方付清工程价款，，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，
　　甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
　　4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
　>　第五条：违约责任
　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
　　>第六条：合同的变更和终止
　　1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
　　>第七条：合同生效
　　1.本合同由双方盖章，签字后生效。
　　2.本合同一式 　　份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
　　甲方(业主)：(签章) 乙方：(签章)
　　电　　话：　　　　 电　　话：
　　签约日期：
　　个人住房装修合同样本(3)
　　发包方(以下简称甲方)： 姓名 住所
　　承包方(以下简称乙方)： 姓名 住所
　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：
　　1、工程地点
　　2、工程承包方式：
　　3、工程期限 天
　　开工日期 年 月 日
　　竣工日期 年 月 日
　　4、双方商定，本工程的价款为人民币(大写) 元。
　　5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
　　6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。
　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。
　　8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
　　9、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
　　10、甲、乙双方直接签订合同，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
　　11、本合同自甲、乙双方签字后生效。
　　甲方(签字)： 乙方(签字)：
　　年 月 日 年 月 日
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