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甲方：__________
乙方：__________
依照《_民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方___________250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：
一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：
1、250KVA变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试
二、有关技术及服务要求：
1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。
2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算：
1、工程款结算按执行。
2、工程预算款总计：_______元;
(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)
3、本工程款分_____次结清，其中：
(1) 、合同签订______天内应付工程款的______%(计________元)
(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收：
1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在______年____月_____日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。
3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。
5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
五、合同未尽事宜，双方协商解决。
六、合同双方代表签字盖章后生效。
七、合同一式____份，甲方执____份，乙方执_____份。
甲方(签章)：________________
时间：____________________
乙方(签章)：_________________
时间：____________________
采购工程合同范本2
发包人：
住所：
法定代表人
或有权签字人：
委托代理人：
电话：
传真：
承包人：____________________有限公司
住所：
法定代表人：____________________
或有权签字人：
委托代理人：
电话：
传真：
发包人：中国__银行崇左工行
承包人：____________________有限公司
依照《_民法典》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程的有关事宜，达成如下协议：
>第一条工程概况
工程地点：
工程内容及做法：
双方商定采取承包人包工、包料的承包方式。发包人指定施工所需的瓷砖、铝扣板、人造石、涂料、木地板等五项装修主材，承包人施工所需装修主材须在发包人指定主材供应商处提货，价格不能高于发包人指定的最高限价;其他装修材料应使用发包人指定品牌，材料质量达到合格且符合国家标准。
工程工期天，开工日期：____年____月____日，竣工日期：_____年____月____日。
合同价款：本合同工程造价为人民币：壹拾肆万柒仟叁佰肆拾肆元伍角伍分。
>第二条发包人代表
本工程发包人代表为。
>第三条工程现场质量监督
本工程由发包人设置工程现场质量监督员，具体负责工程现场质量管理工作，本工程现场质量监督员为。
>第四条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:
发包人自行设计并提供施工图纸;
发包人委托承包人设计施工图纸，设计费元，由发包人支付。
>第五条发包人义务
开工前天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。
提供施工期间的水源、电源：
负责协调好施工队与邻里之间、装修施工队与录像监控等其它专业施工队之间的关系。
不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
施工期间发包人如仍需部分使用该场所的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作。
参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
>第六条承包人义务
承包人必须按要求：在合同签订二个工作日内将报_门申请开工的材料报甲方办公室;
施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工图纸和招标文件要求、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保护好原居室内的家具和陈设，保护好居室内上下水管道的畅通;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
及时协助配合发包人做好监控、空调等相关设备或设施的安装;依据工程进度适时通知材料供应商备货送货及消防、110联动报警、科技等工种进场施工。
未经发包人同意及有关部门批准，承包人施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
工程竣工未移交发包人之前，由承包人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
>第七条工程变更
双方商定工程变更采取下列第方式进行：
在施工过程中，因施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的，或发包人实际需求变化对工程量进行增减的，并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价，增减的工程项目单价按承包人投标的综合单价执行。
在施工过程中，由于发包人实际需求变化对工程量进行增减，按照发包人规定的工程变更审批程序办理，并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价，增减的工程项目单价按发包人工程综合单价、承包人投标价、当地公布的市场价孰低执行。发包人在施工中未对工程量提出增减，而施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的，以施工图纸标注的工程量为准，发包人不再增减工程总价。
>第八条材料的提供
承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验，待发包人验收同意后方可使用。承包人对材料的使用负最终责任，不按规定使用发包人指定材料的，造成损失由承包人负担。
>第九条工程延误
对以下原因造成竣工日期延误，经发包人书面确认后，工期相应顺延：
工程量变化和设计变更;
不可抗力;
发包人同意工期顺延的其它情况。
因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;
因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
>第十条质量标准
双方约定本工程施工质量标准：合格。
施工过程中双方对工程质量发生争议时，由当地质量监督站对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证费过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证费过程支出的相关费用由发包人承担。
>第十一条工程验收及保修
双方约定本工程在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
安防、消防部门进行安防、消防项目竣工验收;
公安、消防部门验收合格后发包人进行装饰工程竣工验收。
承包人应提前三天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收表。
工程竣工后，承包人应书面通知发包人验收，发包人应在接到验收通知后三天内组织验收，经发包人验收合格后，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
由于工程存在隐性暇疵，发包人在工程验收时未发现质量问题，但经使用后出现质量问题或达不到发包人设计标准，影响发包人正常使用等情况的，发包人有权要求承包人修复和更换相关符合发包人质量要求的设备和材料，费用由承包人自行承担。经维修和更换仍无法满足发包人质量要求的，发包人可要求承包人赔偿损失的相关内容。
本工程自验收合格双方签字之日起，保修期按附件4《房屋建筑工程质量保修书》执行。验收合格签字后，填写工程保修单。
>第十二条工程款支付方式
本工程合同生效后，待工程竣工，验收合格，发包人将在30个工作日内将工程款支付给承包人。
工程款结清前，承包人应向发包人开具正式统一发票。
工程款支付方式：银行转账,所有工程价款必须转到承包人在__银行开立的账户。
户名：____________________工程有限公司
账号：____________________
开户行：____________________
>第十三条违约责任
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
发包人未按期支付工程款的，每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计元/天。
由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责返工修理和更换符合发包人质量标准的设备和材料，返工费用由承包人负担，工期不顺延。
由于承包人原因导致工期延误，每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计元/天。延误的工期超过累计30天，发包人有权单方面解除合同并且不承担任何违约责任。
>第十四条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决。
提交仲裁委员会仲裁。
依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。
>第十五条几项具体规定
因工程施工产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，费用由承包人承担。
施工期间，承包人每天的工作时间为：上午正至点;下午点至点。
>第十六条其它约定事项
本合同自双方法定代表人或有权签字人签字并加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后终止。
开工日期以发包人实际通知进场时间为准。
竣工日期以承包人通知发包人验收且通过发包人的检查验收为准，因质量不合格的返工日期也包含在内。
发包人协助承包人做好施工安全管理工作，若因承包人原因导致发生安全事故损害第三人权益的，由承包人承担赔偿责任。
>第十七条附则
本合同签定工程不得转包。
本合同一式份，发包人执份，承包人执份。
合同附件《房屋建筑工程质量保修书》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
发包人：
负责人或有权签字人：
委托代理人：
____年____月____日
承包人：
负责人或有权签字人：
委托代理人：
____年____月____日
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甲方(购方)：
乙方(供方)：
工程名称：
综合楼工程
根据《_合同法》、《_建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同：
一、供货材料名称、规格、数量：
材料名称：钢材(四种)：萍钢、南钢、新钢、鄂钢
规 格：按工程要求配备
数 量：按工程进度进购钢材
价 格：按德安县、永修、共青三个县区当日市场批发价格计算，而不是零售价格，乙方不得随意提高价格，由乙方将货包运到施工现场甲方指定地点，并负责运输及卸货费用。
二、供货地点、期限、要求：
1、供货地点：江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园工地。
2、甲方根据工程进度，提前3天将所需材料名称、数量、规格、使用日期等通知给乙方，乙方收到通知并确认后及时将材料送到甲方工地内，堆放地点由甲方在现场指定(并保障道路畅通)。
三、结算方式及付款方式：
1、乙方先垫付100吨钢材款，送完100吨后每车货到经甲方检测验收合格后货款付清。如货到二天以后仍未付款，每吨加付20元成本费，依此类推。余款在本工程经业主验收合格后一次性付清。
2、乙方货到后由业主监理和甲方检测员检测送检，检测合格后甲方方能过磅验收，过磅费用甲乙双方各承担一半，产品质量不合格的，甲方可以拒收，所造成的一切费用由乙方自理。
3、钢材必须从正规厂家进购，要提供产品合格证、质检证书等证件，保证产品质量，(线材必须是高线)。
四、违约责任
1、乙方如不履行合同条款，不按时送货，产品不合规格要求，弄需作假，以假乱真，以次充好，质量不达标等情况，累计超过二次以上，甲方有权终止与乙方的承包供货合同，并不付任何补偿费用。
2、如因乙方产品质量原因，而影响甲方工程质量、工程进度和安全等，乙方应承担一切责任和赔偿给甲方造成的一切损失。
五、其他事项
1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商无效时可向工程所在地有关部门申请仲裁和共青城人民法院起诉。
2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：
电话： 电话：
签订时间： 签订时间：
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甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
经甲乙双方友好协商，根据湖北省省级政府统一采购文件的要求及投标文件中的服务承诺及乙方与省招投标中心签订的协议，签订本合同，并共同遵守。
一、办公设备和办公自动化耗材明细单
二、产品保修期：按照产品生产厂的标准质保条款执行，同时履行乙方在合同中的承诺。
三、交货时间、地点：乙方按甲方要求送货至甲方指定收货地点。运输、保险和装卸的费用由乙方承担。
四、付款方式及期限
1、合同签订时，甲方支付给乙方合同总额的%作为预付款;
2、所有网络设备安装、调试、验收完成后的个工作日内全额支付给剩余尾款。
3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化，可由双方x协商，根据本合同的补充条款，视工程的工作量免费或另行收费。 附乙方开户信息
户 名：武汉浩普数码科技有限公司xx
开户行：兴业银行江岸支行 帐 号：
五、违约责任：
1、乙方未按合同约定时间供货的，每延期一天，应向甲方支付未按约供货部分货款的违约金。
2、乙方逾期10天以上未按约供货的，应向甲方支付合同金额3%的违约金，同时甲方有权终止合同。
3、甲、乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应协商解决。如协商不成的，可请求仲裁处理。
六、验收标准：
1、甲方各端口、网络、电话均运行正常。
2、甲方各端口、网络、电话均可受控。
七、其他补充事项：
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
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1、出卖方交付的产品应符合国家相关质量标准及施工图纸设计要求；产品最终执行标准依合同签定前最新国家执行标准为准；
2、出卖方向买受方提供企业营业执照、产品出厂合格证、政府质检部门的质检报告和产品说明书（复印件加盖单位公章）；若出卖方无法及时提供相关资料，买受方有权延迟付款；
3、若经检验，产品不符合国家规范要求及标准，出卖方必须无条件予以退货更换；
4、产品复试、检验所产生的费用由出卖方承担，若发生试验不合格并已投入使用，所引起的直接经济损失由出卖方承担；
5、出卖方的产品质量证明书原件或盖本单位红章的复印件应在产品进入现场交付的同
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甲方(需方)：
乙方(供方)：
为了提高经济效益，增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，根据《_合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条甲方工程灯具加工订货一事委托给乙方完成。甲方委托乙方加工灯具的名称、规格、型号、电压等级、质量(技术指标)等应严格按照施工图纸及验收规范制作。灯具规格、型号、电压等级、单价详见下表：
注：1、此表内的数量均为暂估量，结算以实际送货量为准。
2、乙方应根据甲方提供的加工订货单及时组织生产。
3、本合同灯具指定为“_________”品牌产品，均包含节能灯管、节能灯泡。
第二条产品包装规格灯具出厂时，附产品合格证及检测报告。
第三条验收方法监理工程师及甲方工程师按国家规定的相关验收规范对产品进行抽查验收，对达不到验收标准的甲方拒绝接收。
第四条货款、费用等付款及结算办法乙方灯具送到现场甲方验收合格，甲乙双方办理结算单作为结算依据，在次月月底甲方支付至上月送货实际货款的95%，预留总货款的5%作为质量保修金，保修金在保修期满后一次性付清。
第五条交货规定
交货方式：汽运到施工现场交货地点：交货日期：20xx年月日开始供货，保证工程进度需要。运输费：乙方承担
第六条对产品提出异议的时间和办法
1、甲方在验收中，因灯具数量较多只能抽验。在使用中，如果发现产品的规格、型号、电压等级和质量等不符合规定，应一面妥为保管，一面在5天内向乙方提出书面异议;在托收保管期内，甲方有权拒付不符合合同规定的货款。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在5天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条经济责任
(一)甲方责任
1、甲方如果中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值5%的违约金。乙方不同意退货的，甲方仍需按合同规定收货。
2、在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后，未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议，或因其它原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用，即视为接收，甲方应按期向乙方付款。
(二)乙方责任
1、产品型号、规格、电压等级、质量等不符合本合同规定时，甲方同意接收的，按质论价。不同意接收的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因导致延误交货时间，每逾期1日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的\'产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如果不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如果甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的20%的违约金。
3、产品交货时间不符合合同规定时，每延期1天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值5%的违约金。
4、灯具在正常使用中，确因灯具自身质量问题引起的火灾、触电等安全事故，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第八条质量标准：
1、乙方所供的灯具质量必须符合相应的国家检验质量标准，如达不到此标准，甲方有权要求乙方退货，其运费由乙方承担。
2、各型灯具的规格、型号必须符合设计要求，应有合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。
3、灯具的绝缘性能、导电性能和阻燃性能必须符合相应的国家检验质量标准。
4、灯具板面和支吊架，应具有足够的强度。灯具板面应平整，无弯翘变形等现象，并有产品合格证。
第九条产品价格为固定价格，不考虑市场价格波动因素。
第十条甲、乙任何一方如果要求全部或者部分终止合同，必须提出充分理由，经双方协商，有的还应报请上级主管部门备案。提出终止合同一方须向对方偿付终止合同部分总额10%的补偿金。
第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如果一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十二条甲、乙任何一方如果确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在依法取得相关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十三条保修期：乙方供应的所有灯具保修期为本工程竣工验收合格并移交建设单位后两年。属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担。在正常使用中，对于由乙方灯具自身质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，乙方应承担由此造成的一切责任和损失。
第十四条本合同自双方签字盖章之日起生效，到乙方将全部订货送齐并经甲方验收无误、按本合同规定保修期满保修金付清后自动终止。
第十五条本合同在执行期间，若有未尽事宜，须由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等效力。第十六条纠纷的处理
本合同发生纠纷的，甲乙双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向北京市丰台区人民法院起诉。
第十七条本合同共一式六份，由甲方执四份，乙方执二份，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方(购方)：
乙方(供方)：
根据《_合同法》、《_建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同：
>一、供货材料名称、规格、数量：
材料名称：钢材(四种)：萍钢、南钢、新钢、鄂钢
规 格：按工程要求配备
数 量：按工程进度进购钢材
价 格：按德安县、永修、共青三个县区当日市场批发价格计算，而不是零售价格，乙方不得随意提高价格，由乙方将货包运到施工现场甲方指定地点，并负责运输及卸货费用。
>二、供货地点、期限、要求：
1、供货地点：
2、甲方根据工程进度，提前3天将所需材料名称、数量、规格、使用日期等通知给乙方，乙方收到通知并确认后及时将材料送到甲方工地内，堆放地点由甲方在现场指定(并保障道路畅通)。
>三、结算方式及付款方式：
1、乙方先垫付100吨钢材款，送完100吨后每车货到经甲方检测验收合格后货款付清。如货到二天以后仍未付款，每吨加付20元成本费，依此类推。余款在本工程经业主验收合格后一次性付清。
2、乙方货到后由业主监理和甲方检测员检测送检，检测合格后甲方方能过磅验收，过磅费用甲乙双方各承担一半，产品质量不合格的，甲方可以拒收，所造成的一切费用由乙方自理。
3、钢材必须从正规厂家进购，要提供产品合格证、质检证书等证件，保证产品质量，(线材必须是高线)。
>四、违约责任
1、乙方如不履行合同条款，不按时送货，产品不合规格要求，弄需作假，以假乱真，以次充好，质量不达标等情况，累计超过二次以上，甲方有权终止与乙方的承包供货合同，并不付任何补偿费用。
2、如因乙方产品质量原因，而影响甲方工程质量、工程进度和安全等，乙方应承担一切责任和赔偿给甲方造成的一切损失。
>五、其他事项
1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商无效时可向工程所在地有关部门申请仲裁和共青城人民法院起诉。
2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
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