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工程单项劳务合同范本（通用11篇）工程单项劳务合同范本 篇1 甲方： 乙方： 为了加强工程管理，提高工程质量，加快施工进度，明确工程中的安全和各工种责任，根据实际情况，经双方共同协商，达成如下协议： 一、承包方式：甲方将十堰市天涌工贸公司办...
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工程单项劳务合同范本 篇1
甲方：
乙方：
为了加强工程管理，提高工程质量，加快施工进度，明确工程中的安全和各工种责任，根据实际情况，经双方共同协商，达成如下协议：
一、承包方式：甲方将十堰市天涌工贸公司办公楼木模板工程承包给乙方，乙方只包工(如：钉子、铁丝、电焊条等)，其余的用料不包。乙方负责完成模板的制作、安装、支撑、校正、捣制砼时看模，砼达到强度后拆除模板，模板跑模后乙方自行解决，完工后将木板、木方上的钉子大概起完，所有木工用料由乙方负责上下车。
二、单包工方式及单价的确定：凡承包此工程建筑面积范围内的设计、变更全部由乙方完成，用临工时甲方付乙方(大工230元/天，小工120元/天)，综合劳务工程价款，按实际建筑面积每平方米伍拾柒元整(￥：57.00元/㎡)包给乙方(包括二次结构在内)。如若乙方在施工中不听甲方指导，甲方有权辞退，在中间不干完此工程甲方按完成的数量三分之一计算，工程中必须要算好尺寸，不能乱锯木板和木方，发现一次罚款100元。
三、付款方式：待十堰市天涌工贸公司拨款后，每人每月给贰仟元的生活费，除特殊情况外，主体完工后付70%，二次结构完工后10%，其余待验收后付清。
四、安全与文明施工：甲方必须保证三通，乙方所有人员进入施工现场必须佩戴好安全帽。如若有人不戴安全帽，发现一次罚款20元，不得使用童工，乙方必须服从此工程的规章制度，不得酒后作业，不得乱扔乱丢，发现一次罚款50-80元，不按操作规程施工所发生的一切安全事故，在经济损失叁万元以下由乙方负责，叁万元以上所造成的一切经济责任由甲乙双方各承担一半，但甲方必须发扬人道主义给予帮助。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方共同签字盖章后生效，待付清款项、对清帐目后自动失效，本合同未尽事宜，双方自行协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：__________
乙方：__________
一、工程地点：___________________________________________
二、工程范围：__________________________________________
三、工程概况：__________________________________________
五、承包方式：__________________________________________
六、工程付款方式：
1、按工程进度拔付工程款80%______元。工程结束，工程劳务款一次性付清。
2、按工程总量的30%完成率支付工程款，总方量______。30%为______，拔款为___________元;60%为_________，拔款_________元;90%为___________，拔款为__________元。100%完成，全部一次性付清。
3、工程结束，工程劳务款一次性付清__________元。
七、工程结算方式：单价每平方米_______元，工程结束按实际方量结算。
八、乙方按甲方要求施工，具体要求：___________________
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，至工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程单项劳务合同范本 篇3
甲方：
立合同单位：
乙方： (钢筋班)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任，经双方协商，达成如下协议。
一、工程地址：马厂路君安世纪城
二、工程名称：君安世纪城A9基础A31#超市全部钢筋绑扎工程
三、承包范围：本工程承包范围内A9基础A31#主体结构的所有绑扎、安装二次结构的预留筋和浇砼的护筋，并确保验收合格。
四、工程工期：
1、甲方确定的进度计划要求工期。施工过程中，乙方必须严格按甲方制定的施工进度计划，确保各节点计划的完成;如乙方未按节点完成形象计划，任何节点每延期1天罚款3000元，且不得影响下一节点的完成时间。
2、如由于甲方的原因，工期可以延续，但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。
3、如乙方在施工过程中单方面停工，第一天以3000元罚款，第二天以5000元罚款;连续停工三天者(含三天)请退出现场，验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用，工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方承担。
五、工程质量：
1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程施工及验收规范》、江苏省颁发的有关工程质量规定，及业主有关质量规定。
2、分项工程质量评定等级必须达到优良。如达不到合格以上等。费用)另增加每吨5元进度费，年底结清。
3、工程交付使用一年内结清。
六、本合同中未尽事宜，甲乙双方协商解决。
七、。本工程甲乙双方如因合同原因发生纠纷，由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶，无条件服从。如乙方违约，违约金三万元，另外按所生产的工作量的50%结算。
八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字(盖章)后生效，工程完工，尾款付清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包方：
承包方： (身份证号码： )
发包方根据《中华人民共和国合同法》及《劳动法》的规定，将 成都 市 的部分单项工作包给承包方完成，为了明确双方的责
一、 承包形式：
主要是以包工、包辅材劳务承包为主，部分其它费用包干形式。
二、钢筋班承包内容
1、工作内容：凡结构、建筑图纸内以及砌体的构造柱、拉接筋、过梁筋、腰梁筋、圈梁筋、屋面筋等的全部工作至主体工程(包括砌体)验收完毕为准。
即：钢筋的放样、制作、绑扎，(不分钢筋大小)马凳铁、支撑架制作、安装，竖焊、间隙焊、竖焊以及间隙焊完毕后模板内焊渣等杂物的清理，自用架子的搭拆、进出场钢筋的上下车、堆码、收捡、露出墙面、地面钢筋处理、多余箍筋及弯曲钢筋的调直、塔吊基础钢筋制、绑，加工房和施工现场的清扫、清理等文明施工工作。最后检查钢筋扫描出现质量问题费用承包方负责。
2、机械工具及辅材内容：垫块制、安，全部钢筋制作、绑扎等机械及工具。焊接机械、电焊机、切割机、断筋钳、电焊条、切割片、扎丝、二及电箱以外的各种电缆线、电器照明灯具等等均由承包方自备。
3、工伤事故：在5000元内的工伤事故由承包方自己负责，超过5000元按国家规定，经项目解决后余下费用，双方各自承担部分责任，承担比例为：发包
三.承包单价
1、劳务承包单价： 地下室按设计从基础筏板至地下室顶板按( )， 地下室顶板以上按设计建筑面积每平方米( )元，不发生一个计时工。
2、其它费用单价： 均在劳务承包单价内
四、工期要求，质量标准
1、工期要求：承包方所承担每个阶段的工作任务，都必须根据该工程项目所制定的工期计划进行，按该工程项目部规定的工作任务和工作时间不折不扣的完成。否则，总包单位对劳务项目的罚款，全由承包方全部承担。
2、质量标准：本工程必须达到 市质监站一次验收为 优质 结构工程：若达不到 优质工程 标准所发生的一切费用均由承包方负责，该工程项目部所扣多少费用或处罚均由承包方全部承担。
五、工程量结算，付款方法
1、工程量结算：工程量以施工图为准，并按国家规定结算规范进行结算，在劳务队计时工( 普工60元/天，技工85元/天)计算。
2、付款方式：发包单位严格按该工程项目所定的付款时间给承包付款。即： 地下室至结构7层顶板完成开始支付完成工程量的80%，之后按总包单位付款时间付月进度完成工程量的80%进行支付，余款20%在合同工作内容全部完成并验收后6个月内付清。
六、安全生产及文明施工
1、安全生产：
(1) 承包方人员必须按安全生产的有关规定，规范进行操作每道工序。
(2) 承包方所有成员必须佩戴好安全防护品，并要符合公司及项目规定的要求，违者罚款由承包方自己负责。
(3) 承包方进场人员必须年满18 55岁的男性工人，并按政府的相关规定及公司项目规定，必须办理各种证件，否则造成的所费用和有关处罚由承包放承担。
(4) 进入场地不佩戴安全帽或不佩戴工作牌和酒后作业，穿拖鞋上班，一经发现马上赶出施工现场，被给予罚款，200元一次。高空作业，未系安全带者罚款200元。在施工现场大小便者罚款200元，打架斗殴，聚众闹事双方给予
重处，双方各处罚20xx-5000元。
2、文明施工
(1)标准： 市 标准化 工地
(2)承包方必须对自己的组员按文明施工条规范要求对员工进行教育：
A、生活区各班组应保持室内整齐、卫生、无异味等。
B、各班组人员不能赤身、穿拖鞋等进入施工现场。
C、各班组人员不能在楼层内随意大、小便。
(3)承包方的施工场面做到，工完场清，对自己所用材料进行收检，分类堆码。如不符合要求，有关单位和项目部给出的罚款均由承包方负责。
七、其他约定条款
1、承包方工人进场后应办理有关部门规定的有关证件，并承担其费用，发包方在承包方总工资中扣除5 作为办理各种证件等手续费用，发包方负责办理。
2、承包方人员在施工中必须按《安全生产法》及有关部门制定的操作规范执行，违章操作造成的工伤事故自行承担一切责任，如是项目管理不善造成的事故，由发包方协助承包方按国家有关规定进行解决。
3、承包方中途无理停工、撤走工人，造成工程停工，工期损失及一切费用均由承包方承担，余下的20%的工资，承包方自愿放弃，不结帐不计发工资给承包方，作为后继人员工资的补贴及其他损失费用支付。
4、承包方本人及人员不管在项目内外造成的打架斗殴等，违反治安秩序造成的伤亡费用及罚款均由承包方自己承担。
5、钢材损耗率为 1 %，超出部分班组负责费用。图纸变更总和钢筋3吨内承包方负责费用，超出3吨由发包方承担费用。
6、承包方向发包方交质保金( )万元，工程验收达到 优质工程 一次退还，如隐蔽验收时，发现有质量问题受到处罚及发生其它费用在质保金中扣除。
7、承包单价实行一次包断，不管含量高低双方都不增加或减少单价。
8、工人生活费由发包方借饭票给承包方，工人零用钱由承包方自己解决。
9、承包方必须指派至少一名现场管理人员，指派的现场管理人员必须符合以下几点要求：
(1)对所作业的分项工程具有高度的责任心，并且有强烈的质量意识。
(2)必须服从发包方管理人员的安排及指挥。
(3)能够与其它分项班组以及发包方管理人员进行密切的配合与协调。
(4)能够完全、合理的指挥及安排其班组工人进行有序作业。
(5)具有较强的管理水平以及专业知识。 对于不符合要求的管理人员发包方有权要求承包方更换现场管理人员。
10、承包方本人或班组人员如在作业过程中不服从管理人员的安排与指挥、质量不符合要求(是否符合要求由监理单位、施工单位、发包方共同评定)，承包方必须在发包方要求的时间内自行退场，发包方不再另行支付除完成工程量以外的任何费用。并且扣留所完成工程量费用的20%工资，作为后继人员工资的补贴及其它损失费用。
11、承包方雇用的工人年龄超过55岁(含55岁)以上及未满16周岁的人员发生工伤事故的费用，由承包方负责70%，发包方负责30%费用。
八、合同未尽事宜，经双方另行协商后列入补充条款;本合同一式二份，经双方签字生效，并具法律效力。
发 包 方：四川省超宇建筑工程劳务有限公司 承包方负责人：
负 责 人： 现场负责人：
项目负责人：
年 月 日
工程单项劳务合同范本 篇5
发包方：
承包方：钢筋班劳务队罗祖芳 (简称甲方) (简称乙方) 为了明确双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等相关的法律法规，双方本着平等、互惠互利的原则，甲方将本工程的劳动承包给乙方施工，经友好协商达成如下协议，双方共同遵守执行：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：丁字新镇
3、工程结构：框剪结构，6#栋12层、3#18层
4、建筑面积：约17500平方左右
二、承包范围与内容
1、钢筋班，从地下室的基础到砌体至屋面属本工程的所有钢筋事项，包括扎丝辅助材料在内。自带一切钢筋加工的机械工具、焊机、滑轮等设备机具。电渣压力焊，所有钢筋都是现场加工。
2、钢筋工作包括本工程主体部分所有的钢筋(包括)主体柱、梁、板、墙、构造柱、墙拉筋加工及现场二次装卸，堆码、场内运输含施工现场材料的二次转动，钢材余料，按
(1)准备工程：熟悉施工图纸，测量放线，提前一个星期负责填写钢筋下料表，料表送审，做好施工前的准备工作。
(2)制作：包括钢筋现场内装卸车、收料交接、平直、切断、弯曲、焊接、连接、去污支锈、现场场地内的材料分区堆放、搬运和半成品的堆放。
三、计量标准
从基础到层面至附属工程均按建筑面积结算。
四、承包单价
无论构建类与楼层高低及地下室部分至转放层按设计图纸每吨肆佰元(￥400.00元)计算，标准层以上每平方米按贰拾陆元伍角(￥26.50元)计算。
五、付款方式
甲方按工程实际进度进行付款，主体工程、从完成地下室至五层楼面部分的工程量的50%。主体完成十一层付75%，主体完工封顶付90%。主体竣工，附属工程全部完工十天内结清。
六、工期要求
1、乙方应根据甲方及项目部的安排，必须组织充分的技术力量，保证工程进度顺利进行，100天左右封顶，标准层以上保证四天一层，无论在任何情况下包括下雨、加通宵使
2、工程进度以项目部规定为准，停工超三天补民工生活费(100元/天)，超一星期补民工工资(120元/天)。
七、安全要求
1、乙方必须保证安全、文明施工，严格按照国家安全生产规程操作。
2、乙方工作人员违章作业，冒险蛮干，不听从指挥，不及时返工等，造成成本人或他人的伤害事故，概由乙方负责。
3、乙方人员擅自拆安全设施、设备，操作不当或不是专人操作，造成对本人或他人伤害事故或安全事故，由乙方负责。
4、乙方人员违章用电，私拉乱接，造成的漏电事故或违反消防规章，造成火灾伤害，由乙方负责。
5、工伤事故，在施工过程中，因违章操作，违反劳动纪律而造成的设备损坏，由乙方负责赔偿，在施工中发生工伤医药费单次在20xx元由乙方负责，超过20xx元由甲方负责，导致发生人身伤残事故等，不可抗拒的意外死亡事故，待有关部门鉴定处理。
6、甲方提供食宿(采用领餐票形式)。
八、乙方职责
1、乙方人员必须服从项目部和甲方的统一指挥，遵守工地规章制度，遵守国家法律、法规、违章接受罚款。
2、文明施工、严禁浪费，凡浪费工程材料的行为，按项目部的规定接受罚款。
3、乙方工作人员必须服从施工人员的合理工作安排，严禁顶撞、威胁管理人员，严禁在工地食堂或住宿区，工作区聚众闹事，谁先违章罚款1000元，在当月结算兑现。
4、乙方不得以任何借口任意停工，否则甲方有权单方面终止本协议，所造成的一切损失由乙方负责。
非合同承包范围内计时工，大小工的每月120元/天按月结算随付民工工资时付款。
九、其它
1、本合同壹式贰份，双方各执一份，签字生效。
2、本合同的履行期间发生争议时，乙方可以协商解决。协商不成时由项目部协调解决，协调未果，任何一方可以向所在地提起诉讼。
甲方签字盖章：
年 月 日
年 月 日 乙方签字
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甲方： 乙方：
甲方现将承建的 时代锦翠一期 钢筋工程劳务承包给乙方组织施工，双方本着公平、自愿、平等互利的原则签订以下条款：
一、工作内容
1、本工程设计图纸、会审纪要、技术核定单、设计变更通知单中(含本工程结施、建施零星部分)的所有钢筋混凝土中的各种钢筋的放样、制作、绑扎。
2、钢筋配筋表的制作
3、钢筋的下料、对焊塑焊、间隙焊、弯制、等所有相关工作。
4、各种钢筋的现场转运、搬运、水平运输和垂直运输以及协助钢材原材料下车。原材料钢筋及制作成形的各种钢筋分类别，分型号堆码。
5、在混凝土浇筑跟班作业，对各种钢筋的守护校正，派出专人守护，如果发现守护人员下在状态将其情节轻重给予50元至500元的处罚。
6、自行解决各种钢筋加工机械及焊接机械，自行购买扎丝等辅料。
7、带领班组人员随同甲方责任工长、分管工长一道参加建设单位、施工单位、监理部门、质检部门的质量检查，验收。对提出的各种问题及时整改返修。
8、各种钢筋的保护层、砂浆垫块的制作安装，包括楞头钢筋的安装，楼板负加钢筋、板凳铁的安装。上层砼浇筑前，下层材料必须清理干净，否则按5元/公斤处罚。
9、楞头铁、板凳铁、马凳铁以及各种断面固定铁件的钢筋，均由乙方下料、安装，其用量不纳入总用量内，也不计取费用。
10、文明施工应是工程组成的主要内容，钢筋的制作房和堆码场地，地面应平整、坚实无积水。各种机械安装位置和制作台桌应统筹考虑，合理安装，规范整齐。特别是钢筋制作、堆码、应分品种、规格、种类、堆码有序、整齐划一，明确挂牌。认真搞好钢筋制作及周边和职工宿舍的施工现场文明施工，随时保证做到清洁卫生，若达不到标准，甲方可组织人员清理、清扫、堆码，乙方负责其
人工费用，每个员工每工日20元清洁工费，该款在乙方人工费中扣除。
11、乙方工作人员所需的一切劳保用品的购置、使用。且必须按甲方指定的质量、数量、品牌购买，否则甲方有权帮其采购，其费用在乙方工程中扣除。
12、如果钢筋扫描未达到质量要求，则相关费用由乙方承担。
二、工程质量
1、认真仔细熟悉设计图纸的施工验收规范，严格按放样、制作、绑扎、焊接等各种工序流程和技术操作协规程施工，严格按各道工序验收规范。工程设计图纸中的特殊要求，一定严格把关，高标准、以质量优先，强化带班人员及全体操作工人的质量意识，严格执行各工种的 三检制度 、建立健全质量保证体系和预防措施，树立精品意识，质量标准严格按钢筋工程质量检验及验收标准优良标准执行，否则一切返工损失由乙方负责。本工程钢筋工程必须达到 优良 标准，实测合格率在90%以上。
2、严格控制钢筋保护层厚度，否则造成损失由乙方负责。乙方有义务监督各班组人员踩踏成品钢筋。
3、本工程在浇捣混凝土之前，必须由甲乙双方共同检查，形成书面记录，乙方应及时处理发现的问题。
三、工程进度
1、乙方进场人员必须服从现场安排，一切行动听指挥，不分白天、晚上随时作业。
2、甲方制定的进度计划应及时交乙方签字认可。乙方应合理组织人员不折不扣地完成任务，由于乙方责任耽误工期，将由乙方按20xx元/天向甲方赔偿损失。
四、承包单价
1、 本工程按现行国家标准计算建筑面积包干(已包括塔机基础)。 0.00以下基础钢筋按元/吨计算)。 0.00以上的主体钢筋按 27元/㎡ 。
2、以上单价为以上工作内容的包干价，已包括所有辅料以及管理费，人工费、税金，安全费、民工综合社保费、暂住证费、现场文明等其它一切费用。
3、如果班组管理不到位、混乱或不在状态，项目部有权在结算工程款时视其情节轻重或全部扣除综合单价中的 组长管理费 。
五、材料管理
(一)、甲方应及时组织材料供应，确保工程顺利进行。
(二)、乙方应及时提供准确的配盘和钢材需求量计划表(计划应提前7天及时准确上报项目部)。若因乙方提拱的配筋表及钢材计划表不及时耽误工期，则甲方将按每天1000元向乙方索赔;若因乙方提拱的配筋表不准确给甲方造成经济损失，则甲方按实际损失向乙方全额索赔。
(三)以配筋表统计量吨位为基数，损耗不超过1%(如已配料产生的变更损耗在外)，若有超过，则乙方以甲方钢材实际进价赔偿甲方，该款在乙方工程费中扣除。
(四)对应由甲方提供的易耗品，乙方实行限额领料。甲乙双方先对任何易耗品确定具体数量，经双方签字认可后，甲方及时组织材料，乙方只能在此限额之内领用，限额之外的由乙方自行负责。
六、付款方式：
1、本工程主体工程施工至三层付完成产值的70%，施工至十层付完成产值的70%，施工至主体封顶付完成产值的70%，余款在主体验收合格后三个月内付清。。
2、乙方领取工程款时，必须按相关要求造好民工工资表，否则甲方有权不予拔付工程款。
3、本工程付款时甲方有权保留直接面对民工发工资的权利。
七、双方职责
1、甲方提供本工程设计图纸所需要的各种型号钢材，并运到现场，提供乙方管理人员的住宿，负责进行各工种间的协调;检查验收工程质量，乙方负责该工程所需的劳动力组织，负责组织实施工长所交代的各项任务，为了人员方便统一指挥，乙方最少应有2-3名带领班人员，为加强质量管理，乙方应有1-2名专职质检人员跟班作业，以有利现场质量问题能及时解决，若乙方不能满足甲方工期、质量要求、甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场，具人工费与业拔款同步支付。
2、甲方管理人员尽最大努力，合理组织工种的交叉，利用时间和空间，保证
乙方工作顺利进得。
3、本工程费用包干价，原则上不发生任何计时、计件费用，如乙方拒不接受甲方安排工作，甲方有权指派他人完成，费用按80元/工日扣除。如因特殊原因而产生计时费用，费用按技工100元/工日，普工按60元/工日。(且必须由项目现场主管签字认可)。
4、班组在合同签订后，必须做好以下工作：
(1)在乙方负责处签定文明施工责任书及项目各种管理制度。
(2)召集全体进场人员，安全员进行安全交底，并做好书面记录。所有人员必须签字，进场人员身份证必须在项目部存档(复印件亦可)，否则给予100元/人、次处罚。
(3)召集全部技术骨干，由技术负责人、分管工长、内业进行技术交底，并做好书面记录。
5、乙方有责任对甲方施工方案、施工程序、技术交底进行审查，并有义务对其中不完善处提出合理化建议和意见，且应在甲方审定修改方案后严格执行。
6、若乙方不按操作规程作或未履行书面三级教育和安全技术交底，由此造成的一切工伤事故以及经济损失概由乙方负责。
7、乙方所有进场人员必须按甲方要求统一管理和统一配戴安全帽。
八、安全文明施工
1、钢筋房、机械安装位置和制作台桌应统筹考虑、合理安排、规范整齐。制作成品应分规格、种类，并堆码有序，整齐划一。搞好制作房及周边的施工现场文明施工，随时保证做到清洁卫生。
2、乙方负责进场班组人员每周一次的安全、文明、质量教育，作出书面记录，所有参加人员必须签字向甲方报送，缺少一次给予200元处罚。
3、强化安全质量、文明意识，设质量检查员、安全文明宿舍，文明现场检查，并报甲方备案。乙方参与施工人员应身体健康、无疾病或遗传病，否则由乙方负一切责任。
4、乙方作业人员若发生安全事故，若现场发生安全事故，在伍仟元以下概由
乙方负责，伍仟元以上甲乙双方协商解决。
5、负责施工生产中落手清，保证施工现场的文明施工，每一层楼完工后做到材料收拾干净，否则由甲方派人清扫，但造成的用工由乙方承担。
6、现场不准生火估饭，用电必须按项目部相关要求使用，如发生类似情况，将按情节轻重给予100元至1000元处罚。
九、其它
1、本工程乙方进场人员应具有一定的专业能力，至少应具备 三懂四会 和施工时的安全知识和防护力。
2、进场人员首先是身体健康，没有传染病，能遵守施工现场的各项规章制度，严禁打架滋事，若有违反者，先对打架班组双方各处罚20xx元，再由项目部解决。若有不服者，由工地所在地方公安机关解决。严禁盗窃，若有违反者除罚款所在班组人员20xx元外，并将其逐出工地，严重者将追究其法律责任。严禁各种赌博和不文明现象，保持宿舍内整齐和个人卫生。
3、根据我项目的具体情况，工地原则上不使用女工，严禁男女混宿，若一经发现将处乙方罚款500元，若无结婚证送公安机关处理。
4、根据工程具体情况，乙方进场人员年龄须在18-45周岁之间，并应带身份证，无身份证者原则上不使用。
5、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。
6、乙方进场人员应熟悉施工现场的 十严禁 和 十不准 及 文明施工十二条 。严格遵守国家劳动安全法法规及有关规定，不按规定作业，一切后果乙方全部负责。
7、本合同未尽事宜，若在施工中发生，甲、乙双方应本着实事求是的原则友好协商解决。
7、现场不得有民工闹事，否则按每次2万元罚款。
8、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，由双方签盖章后生效。
十、本工程施工过程中来自于甲方或其它相关部门的罚款或处罚，乙方必须在甲方规定之日内交纳清现金，否则在结算地双倍扣除。
十一、如乙方主要负责人未经甲方允许而缺席甲方召开的会议将给予500元/次
的处罚。迟到5分钟后按50元/5分钟处罚，罚款在2日内必须上缴现金，否责在结算时双倍扣除。
甲 方：代 表：年 月日
乙方 代表： 年 月 日：
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单项工程合同
甲方：_________________
乙方(施工责任方)：_________________
甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条单项工程施工协议书(范例)
甲方：_________________
乙方(施工责任方)：_________________
甲方承建之________________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：_________________
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：_________________站、区间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导：_________________
乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任：_________________
甲方责任：_________________
负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
u0002、乙方责任：_________________
严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
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甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
一、工程地点：贵州省凯里市西门街，蒙小林(业主)。
二、承包范围：全部施工图纸设计范围内所有土建工程量。
三、未承包范围：水电分项工程、门窗工程、防水、外架、地砖、墙砖、屋面瓦、楼梯扶手。
四、工程单价：按实际施工建筑面积壹佰陆拾捌元整(￥168.00元/平米)。
五、安全要求：
1、乙方进入施工现场必须戴好安全帽，不准酒后上班，必须遵守甲方的各项安全制度，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患。由于乙方在施工期间对安全生产组织不力，各班组不按相关安全生产法律法规、安全生产规范、安全生产技术操作规程、规章进行安全生产，由此造成的安全生产事故的责任，因此而发生的费用由乙方自己负责。
2、在施工过程中，乙方必须按照安全标准严格佩戴好安全用品，若发生安全事故均由乙方负责。
六、结算方式：
1、按规定进度完成工程量的80%，余款在主体竣工验收后60天内付清。
2、乙方每次领用的工资款必须及时发到每个职工手上，如发生不发或少发导致职工向有关部门投诉的，每次罚款3000 5000元，由此造成的损失由乙方负责。
3、付款方式：乙方完成基础部分付款该段的80%，完成楼层每层付款该段的80%，余下部分竣工验收合格后60天付清。
七、双方职责
甲方：
1、统筹安排，协调解决施工现场工作关系。
2、负责对班组进行施工技术咨询交底、安全技术交底、技术指导及质量监督、工序验收。
3、负责各工种之间的协调工作，施工现场严禁班组长带女家属住在生活区内，女家属居住问题自行解决，违者处罚。
4、督促乙方严格按照国家规范及凯里市有关规定进行施工，及时按照国家验收标准进行检查验收。
5、负责提供工程垂直运输机械以及施工所需大型、重型机械设备和临时水电的安装。按时提供图纸及时交付供应材料、设备。
八、材料制度
1、乙方质量出现问题造成返工的，所耗材料及人工费均由乙方全额负责，造成质量事故所引起的直接和间接损失由乙方负责。情节严重的，甲方有权要求乙方清退出场，由此给甲方造成的经济损失均由乙方承担，价格按合同约定的50%结算。
2、乙方使用机具时，由于操作不当发生机具损坏照价赔偿。
九、附加款
乙方需交纳1万元保证金，该款在项目完工验收后60天连同余款一同返还给乙方。
十、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，款清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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工程名称：_________________工程
发包单位：_________________
承包单位：_________________
施工安全协议
甲方：_________________海南电网__________公司
乙方：_________________
工程项目名称：_________________
工程项目地点：_________________
计划工作时间：_________________年__________月__________日至__________年__________月__________日
甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：_________________
一、甲方应承担的安全责任
1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。
甲方(盖章) ___________
法定代表人(签章) ___________
乙方(签章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
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发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
由甲方综合承包的太阳城二期人防、地下、车库工程，木工单项，模板制作、安装、分项工程分包给乙方，采用自带加工机械(除台锯外)，工具和辅料，(铁钉、铁丝)的包工方式 进行施工，为了明确工程内容及双方责任，本着相互协助的原则，根据本工程的情况，协商定如下条款，共同遵守执行。
一、工程内容：
按施工图纸，所有木工活包括，模板制作、安装、拆除，各部位、后浇带、施工缝模板支拆。清理搬运。部分涨模处理，设计变更按实调整，现场不产生计时工，工完场清。
二、承包造价：
按粘模面积计算，每㎡/ 元(人民币)结算面积，按双方技术员计算为准。
三、组织领导：
1、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产，人员调动，技术安全，工程质量以及生活等工作。
2、乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质。进场时，人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方、总包方单位、监理、建设单位允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证队伍的技术实力和队伍的稳定性。
3、乙方应服从甲方和总包方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方和总包方的各项管理制度，如质量、安全、进度、文明施工制度及宿舍、伙房管理。
4、合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则因此而导致施工现场生产停顿，延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单位负责。同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任：
1、甲方责任
提供乙方进场人员的生活住宿方屋，设施及用具由乙方处理，木工架材后期清理一次性到位，(塔吊必须吊到位置)
2、乙方责任：
严格按照施工图纸与设计变更通知施工。遵守执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级。乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清理退场。安全事故，但由于甲方违章指挥或强命令工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责。造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高赔偿为一次性五万元封顶。
五、付款方式：
每月每个工人借支1000元生活费，主体封顶后十天内付工程款的70%，拆模后无质量问题付余款的27%，下余3%作为质量保证金，三个月后付清下余3%。
六、 乙方在施工期间，不能出现集体到项目部讨要工资、闹事。出现一次，罚款贰万元，此款从结算工程款中一次扣除。
乙方要确保甲方工程质量、进度、严格按照项目部安排的施工进度进行施工。本价格一次性包死，中间不再调整。半路退场，按50%结算。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均有同等效力。签订之日起生效，至合同期完付清所有工程时失效。
八、乙方进场由甲方付材料费伍仟元。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
甲乙双方应保持中华民族美德：精诚团结、相互信任、互相遵
一、 承包方式： 包人工、不包材料及设备
二、 双方各自责任：
甲方：按工程所需材料，设备及用具做好提供准备。施工用水，生活用水、电、路通，现场负责解决四邻和它方对施工刁难 乙方：单项工程所用材料、设备、用具提前三日出面投送甲方工地代表。
三、 安全施工
人命关天，安全第一。乙方进场后必须做到按规范施工，坑底、架上、高处、带电机械等危险。易出事故部位，一定要按操作规程去做，切记安全第一，命比钱重。一旦出事，由造成一方负责，它方以人道提供方便。
四、 工程质量：质量与安全 以质量求生存
坚决要做到按建筑施工规范施工，按规范验收。
五、 本合同未涉及到天灾、塌方、承包价以外的工程，双方现场协商解决，商定结果签到合同附页。
六、 工程结算与付款
工程开工3日甲方应付工人生活费用，费用多少双方商定。单项工程完工后甲方应付80%的费用，剩余款项在全场工程结束后一周内全部付清。
七、 单项工程计价：见合同附页
八、 本合同双方签字后生效
九、 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，送监正方一份。
十、 诚信为本：望双方共守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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