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>由于工程需要进行脚手架，脚手架对建筑工程的施工工期、工程质量、工程造价和人员安全有着直接的影响，那么对于脚手架劳务合同你又了解多少？为大家提供《2025年脚手架劳务合同范本》，欢迎阅读。
>【篇一】2025年脚手架劳务合同范本
　　甲方：(以下简称甲方)
　　乙方：(以下简称乙方)
　　经甲、乙双方共同协商，甲方将六枝工矿景都翠苑工程B1、B2楼外脚手架工和承包给乙方施工，双方在自愿、平等的原则下签定以下合同：
　　一、承包方式
　　1、外脚手架工程由乙方承担。
　　2、脚手架所用材料及人工由乙方承担，安由乙方提供，由乙方挂设、回收。
　　二、承包内容
　　包双排脚手架的搭设与拆除(含材料费、安装人工费、转运费等一切外架所需的工料)。
　　三、承包单价：(人民币)
　　按外墙面积每平方伍元陆角整(5.60元/m)
　　四、付款方式：
　　甲方按乙方的工程进度的每层的60%费用，搭设完毕付80%，余下的20%在拆除完毕原材料清运离均为10个工作日内。
　　五、质量要求：
　　1、乙方在脚手架施工中，严格做到不能松绑、漏绑、脱绑。做到横2平、竖直，并保持经常性检查加固，保障甲方在乙方所搭设的架子上安全施工。
　　2、搭设脚手架必须随甲方主体同时进行，且必须高于工作面1M左右高，满足施工及安全需要。
　　3、外架操作规程严格按现行施工规范及国家现行规定要求施工。
　　4、底层脚手架必须搭设在坚实、牢固的地面上，立杆间距为0.8～1M，横杆间距在1.5～1.8M,剪刀撑不大于6M。
　　六、安全责任
　　1、乙方在施工中自行配带安全设施，保证他人及自身安全。
　　2、因脚步手架设不牢固造成的损失由乙方负责。
　　3、甲方自行毁灭坏外架造成的损失由甲方负责。
　　4、乙方工人造成的安全事故由乙方负责，计划生育方面的罚款由乙方负责，甲方概不负一切责任及连带责任。
　　七、文明施工要求：
　　1、乙方在施工中必须做到文明施工，不能在施工现场内乱仍垃圾和随地大小便。
　　2、日常工作遵守甲方现场管理的各项规章制度。
　　八、外架使用期限根据甲方要求的拆除时间20xx年8月1日～20xx年11月1日乙方方可拆除外运。
　　九、违约责任：
　　甲、乙双方必须共同遵守以上协议，如有违约，违约方承担相应的违约金，如到时未完工，甲方必须按每月每平方米0.50元计算补助乙方,如乙方外架施工未及时跟上甲方进度,则所造成的费用由乙方负责,从每平方米中扣除0.50元。
　　十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等到法律效力，从签字之日起生效，工程竣工后自动废除。
　　十一、本协议未尽事宜，双方共同协商。
　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________
　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________
　　_________年________月_______日_________年________月_______日
>【篇二】2025年脚手架劳务合同范本
　　发包方：(以下简称甲方)
　　劳务方：(以下简称乙方)
　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着诚实守信、平
　　第一条工程概况：
　　1.1工程名称：
　　1.2工程地点：
　　1.3结构类型：1.4建筑面积：(结算按实际建筑面积计算)
　　第二条分包方式
　　2.1外脚手架搭、拆劳务分包(乙方包工不包料);
　　2.2搭设质量标准：外墙脚手架施工质量达到合格标准。
　　第三条工程内容
　　3.1脚手架架体的搭设、拆除，连墙件的安装、拆除;悬挑脚手架及其附件安装搭设、拆除。
　　3.2脚手架立网、平网的张设、竹笆铺设及材料运输、堆放。
　　3.3砼搅拌机、卷扬机防护棚的搭设和拆除;钢筋工、木工棚等施工必备简易棚的搭设及拆除。
　　3.4每栋楼楼梯防护栏杆、一条安全通道的搭设、拆除。
　　3.5甲方提出的脚手架搭设的变更造成工程量的增加，二次搭设的工程量，按合同项目单价及双方签证的数量结算。
　　3.6所有预埋件、钢管损耗，均由甲方负责。
　　第四条价格和付款方式：
　　4.1外墙脚手架包工不包料，按实际建筑面积每平方米
　　4.2主体封顶后支付工程款总额;余下工程款等外架拆除之后二个月内付清。
　　第五条工期与计算方式
　　5.1外架工期：多层为
　　5.2外架开工日期：以乙方接到甲方搭设通知后，乙方第一车脚手架材料运输至施工现场之日为开工期。
　　5.3如本合同书约定的工期到期时，甲方书面通知乙方拆除脚手架每栋楼在五天以内为正常的拆除施工期，如因甲方原因在五天内不能完全拆除时工期顺延。甲方按合同约定补偿乙方超期费用。脚手架全部搭设完成时支付40%，全部拆除后一个月内结清余款。
　　第六条工程款的结算与付款：
　　6.1工程款的结算方式：在脚手架全部拆除一个月内办理结算手续。
　　6.2本合同造价的各种税费由甲方承担。
　　6.3工程款的支付方式：现金或转账(转账以银行票据为准)。
　　第七条甲方责任与义务：
　　7.1甲方的责任与义务：
　　7.2甲方必须按照合同约定的方式、时间足额支付工程款。
　　7.3甲方应在施工现场满足脚手架搭设条件前通知乙方进场搭设的具体时间。
　　7.4甲方指派电话现场材料数量的签单、协调、验收、办理签证、结算等工作。
　　7.5甲方负责为乙方提供住房一间。
　　7.6乙方材料进入施工现场后，甲方应提供平整、整洁的材料堆放场地。如果甲方施工垃圾把钢管扣件槽钢等外架材料掩埋的，由甲方自行解决，由此造成的材料损失由甲方负责。
　　7.7脚手架搭设前，甲方应按施工方案作好架体基础景排水的工作，避免基础下沉造成的架体变形，甲方不得擅自拆动安及其他结构，如因施工需要必须拆动的，应及时通知乙方，由乙方负责实施。甲方如擅自改动脚手架的构件因此而导致停工罚款的由甲方自行承担。
　　7.8甲方应统筹安排脚手架的搭设与工程其它工种的施工作业，避免在垂直范围内交叉作业，以防发生伤害事故，甲方提供乙方搭设时和拆架时的垂直运输。
　　第八条乙方的责任与义务
　　8.1乙方在脚手架搭设前应编制书面的施工方案，经甲方及现场的监理人员审核确认后方可施工。
　　8.2乙方指派，电话体负责现场的施工协调、管理、验收、办理签证的工作。
　　8.3乙方应严格按照盐城市及射阳县住卡部门的标准进行施工，按甲方要求时间完成工作任务，搭设完成后应及时书面提请甲方验收，办理验收手续。
　　8.4乙方必须保证脚手架搭设质量达到合同约定的质量标准。
　　8.5乙方在脚手架搭设、拆除前应向操作工人作好安全技术交底工作，搭设、拆除施工中应严格执行安全技术操作规程，作好安全防护工作，确保安全生产。
　　8.6乙方现场操作人员必须服从甲方的统一管理，遵守甲方的施工现场各项管理制度，对于不服从管理，屡次违反甲方管理规定的违章操作者，乙方应按甲方要求将其清退出场，重新安排合格的作业人员。
　　8.7乙方应作好脚手架防护设施使用过程中的维护工作，确保安全生产的顺利进行。
　　第九条不可抗力：
　　9.1由于战争、地震、水灾、风、雪或其他不可抗力的原因而不能履行合同的一方不负有违约责任。
　　9.2因不可抗力造成的损失，双方各自承担。
　　第十条违约责任
　　10.1甲方的违约责任：
　　10.1.1甲方在合同签订后又将脚手架发包给他人，甲方应按合同价款30%的违约金支付给乙方。
　　10.1.2如果甲方不按合同约定擅自拆动脚手架及其他防护物品造成的责任事故及材料损失，由甲方承担事故的责任。
　　10.1.3甲方不能按合同约定的时间、数额支付工程款，甲方应向乙方支付未付款的日千分之一的违约金。
　　10.2乙方的违约责任：
　　10.2.1乙方在合同签订后非甲方原因终止施工，乙方应按合同价款的30%支付给甲方违约金。
　　10.2.2乙方接到甲方施工通知后应及时组织施工，每延迟一天罚款壹仟元。第二天还不能正常组织施工的，甲方有权派遣他人施工，他人工资按乙方正常工资的三倍代付，结算时从乙方工程款里扣除。
　　10.2.3乙方因自身原因而不能及时进行脚手架搭设，影响了甲方的施工，按造成甲方的直接经济损失承担违约责任。
　　10.2.4乙方因施工质量而导致的脚手架返工，影响了甲方的施工，按造成甲方的直接经济损失承担违约责任。
　　10.2.5乙方因施工质量不能达到的合同约定的质量标准，所造成的责任事故及损失按造成甲方的直接经济损失承担违约责任。
　　10.2.6乙方如不按操作规程施工造成的意外伤害由乙方承担。
　　第十一条争议的解决方式：
　　因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼地为合同履行地人民法院。
　　第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
　　第十三条本合同自双方签字或盖章之日起生效，工程款结清后终止。
　　第十四条本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商。
　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________
　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________
　　_________年________月_______日_________年________月_______日
>【篇三】2025年脚手架劳务合同范本
　　发包方：(以下简称甲方)
　　承包方：(以下简称乙方)
　　为明确甲、乙双方责任，保障双方利益，保证施工工作顺利完成，经甲、乙双方协商，按照国家的相关法律、法规，结合本工程的具体情况，签订本合同。
　　一、工程概况：
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　3、工程内容：装修用外墙脚手架搭设及拆除
　　4、工程范围：
　　5、工程价款：包工包料包运输：元，按实际面积搭多少平方算多少平方。
　　6、工期：总工期元/一/天。
　　二、甲方责任及义务：
　　1、甲方提供施工图纸及相关资料，并按本合同中约定的付款方式及条件及时付款。
　　2、甲方负责协助解决乙方与其他施工单位、其它外围配合关系，提供材料进场和堆放便利。
　　3、甲方负责对乙方承揽加工工作范围内提出的疑难问题作出明确指示，如因甲方原因导致承揽工作的返工及出现的其他问题，责任由甲方承担。
　　4、甲方有权对乙方安全、工作进度、质量和加工工艺，加工生产现场制度等面进行监督、检查、对违反合同约定和规范的加工工作和行为及时纠正。
　　5、甲方有权根据乙方的工作进度、施工质量或乙方加工实力量对乙方所承揽的工作范围进行增、减调整。如有甲方造成反复搭设，所有费用由甲方承担。
　　三、乙方责任和义务：
　　1、工期保证：
　　(1)确保工程和质量。
　　(2)如因乙方原因造成施工进度拖延，乙方在保证质量的前提下，必须拿出工实可行的方法赶上工期进度。
　　(3)乙方严格按照设计要求和国家的相关施工规范、质量验收规范标准进行加工与验收。
　　四、付款方式：
　　1、脚手架搭设完毕，甲方付至完成量工程总额的80%。
　　2、脚手架拆除前，甲方付清乙方结算后的余款。
　　五、争议解决办法：
　　本合同执行过程中发生争议由当事人双方协商解决，当事人不愿协商、调解的可向项目所在地人民法院提起诉讼。
　　六、其它约定：
　　1、本合同一经签订，即发生法律效力，甲、乙双方除不可抗力外均不能单方违约，不履行本合同，如发生单方违约，由违约方支付本合同总价款的50%作为违约赔偿。
　　2、施工场周边环境由甲方负责，因地痞闹事等原因造成损失由甲方负责。
　　3、该项目所有的脚手架材料属于乙方，甲方不得私自改动、切割、占有其材料，脚手架交付甲方使用后，甲方保障材料安全，如流失，甲方按市场聚赔付乙方。
　　七、安全事故：
　　乙方搭完脚手架之后，甲方在施工时出现安全事故，由甲方自行承担，与乙方无关。
　　八、本合同壹式贰份，甲、乙双方签章后即生法律效力，甲、乙双方各执壹份，本合同附件及经过双方同意并签字的文件，资料内容均视为本合同补充条件。
　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________
　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________
　　_________年________月_______日_________年________月_______日
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