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水电劳务分包合同范本　　甲方(公司或者个人)： (以下简称甲方) 乙方(公司或者个人)： (以下简称乙方)　　兹有甲方承建的 工程，为切实加强项目管理，确保工程质量及安全生产，顺利完成该工程施工任务，经甲方考察决定将该工程的 水电劳务分...
　　水电劳务分包合同范本
　　甲方(公司或者个人)： (以下简称甲方) 乙方(公司或者个人)： (以下简称乙方)
　　兹有甲方承建的 工程，为切实加强项目管理，确保工程质量及安全生产，顺利完成该工程施工任务，经甲方考察决定将该工程的 水电劳务分包 工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定，经双方商议达成一致协议如下：
　　一、 承包内容
　　本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、，(所有线材穿PVC管道)承包性质。
　　包工不包料，本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。
　　二、 质量等级 本工程确保工程质量达省级优良标准。
　　三、 结算方式及工程款的支付
　　本工程结算按图纸内建筑大约面积000 M2(以实际施工量为准)，综合造价为(¥0 ) 元/M²，本工程总造价计大约人民币 (¥ 元)，本工程造价为一次性包干价，施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。 工程款的支付采用按月进度支付的方法，每月按实际完成工程量的70%进行支付，全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。
　　非乙方原因造成的返工，甲方一切责任由甲方负责。
　　四、 工期
　　本工程计划开工时间为011 年 12月 1日，计划竣工时间为01年 1 月0日，考虑本工程实际施工工期较紧，施工时将采用非间断流水施工，乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员，合理安排工作时间，确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节，乙方应无条件按甲方要求组织好工人，非甲方同意休假，乙方不得擅自宣布放假，且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。
　　五、 双方责任
　　甲 方：
　　1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。
　　协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。
　　甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。
　　负责测量定位，放样，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。
　　提供乙方水平运输翻斗车一部，负责提供材料的垂直运输设备。
　　确保施工用材料及时到位。
　　合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。
　　确保严格按合同相应条款支付工程进度款。
　　乙 方：
　　1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。
　　乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
　　加强班组内部质量自检实行预检工作，班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查，对检查不合格的工程，应坚决返工，并承担全部费用。
　　乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。
　　对甲方提供的机械设备进行维护保养，合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理，配合项目顺利完成工程。
　　乙方应确保及时发放工人工资，不得无故扣留、拒付工人工资。
　　乙方应加强班组安全教育及管理，提高工人的安全生产意识，必须为操作工人购买意外伤害保险，该保险由甲方统一购买，费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。
　　七、质量控制措施
　　1、线管预埋必须畅通，不得出现堵塞现象，砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。
　　所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款，乙方应无条件接受。
　　乙方必须加强工程质量质检，对质量隐患应安排第一时间组织整改，对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的，甲方将根据实际情况给予警告。
　　乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担，并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。
　　水电劳务分包合同范文篇三 发包单位： (以下称甲方)
　　承包单位：水电班 (以下称乙方)
　　经甲乙双方协商，甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电工程项目，经内部劳务招标，确定由乙方承包施工，为了明确双方责任，确保工程质量，按期完成本工程的施工任务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求，经双方充分协商，达成如下协议，双方必须共同遵守执行。
　　第一条、工程名称
　　XXXX大厦
　　第二条、工程地点
　　街区
　　第三条、承包范围
　　XXXX大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
　　第四条、承包内容
　　1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装，部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
　　材料的场内运输。
　　第五条、承包方式
　　1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
　　包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
　　第六条、承包价格
　　1、根据上述承包内容，按建筑面积结算，以每平方米为人民币元。
　　甲方如需修改图纸和设计变更，价格双方协商调整。
　　付款的审批程序按甲方规定。
　　第七条、付款方式
　　1、每月结算一次，并按完成工程量的80%支付进度款，工程竣工验收后付18%，剩余2%作为二年保修金，保修期满后一个月内付清。
　　乙方收到款后，每月必须付清工人工资，并向甲方提供工资发放表。
　　第八条、工期
　　1、按甲方的施工进度计划完成。
　　甲方需赶工期时，乙方应无条件顺从，不得以任何理由拒绝和拖延工期，否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工，增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
　　第九条、质量要求
　　乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织施工，质量必须符合设计及施工验收规范要求，达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。如由于乙方施工原因，出现质量问题或事故，造成的损失和返工费概由乙方负责，返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。
　　第十条、保修
　　工程保修期为二年，自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题，乙方必须在接到通知后三天内处理完毕，否则甲方有权另委他人维修，费用由乙方承担。
　　第十一条、双方的权利和义务
　　1、 甲方的权利与义务
　　(1)政策指导：通过教育、引导和监督，使乙方贯彻国家的方针、 路线、政策，遵纪守法。
　　(2)制定项目的管理措施，加强对乙方的技术质安工作指导、管理、 检查、监督，协调各班组的生产管理工作。
　　(3)在开工前，向乙方提供必需的施工图纸。
　　(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
　　(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱，并提供施工用水用电。
　　(6)负责外墙脚手架的搭设。
　　(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。
　　(8)施工期间，如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人，经整改无效的，甲方有权单方面收回工程承包权。
　　(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险，但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。
　　乙方的权利与义务
　　(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条例，自觉接受上级有关部门的检查和监督;严格执行甲方有关规章制度。
　　(2)精心组织，保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。
　　(3)高度重视安全生产和文明施工，必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定，教育工人自觉遵守操作规程，认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施，杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故，由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。
　　(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。
　　(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录，坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底，班后检查;做到工完场清。
　　(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明，并进行登证，人员进场后应组织办理暂住证，费用自理。
　　(7)每月必须付清工人工资。
　　(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。
　　第十二条、现场的管理规定
　　1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。
　　乙方在施工过程应做到每道工序工完场清，不得任意毁坏、消费、没有工完场清的，甲方管理人员有权处罚班组。
　　严禁工人在工地吵闹、打架，如发现打架，每人每次罚款500元，3人以上参加打架每次处罚3000元以上，医疗费由先动手方负责。
　　严禁工人在工地内乱搭宿舍，乱用电炉及乱接电线，用电丝烧水，违者被管理人员查到，每次罚款200元，款项由承包人负责，造成严重事故均由承包人负责。
　　严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地，违者被甲方管理人员发现，没人每次罚款100元，并责令立即离开工地。
　　禁止雇佣童工，如被有关部门发现，一切后果由承包人负责。
　　乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖，每人每次罚款20元，发生大小事故由乙方负责。
　　乙方在施工过程中不按配比下料，浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。
　　楼地面每道工序完成后应进行打扫，保证施工场内清洁。
　　第十三条、其他约定
　　1、乙方须将本组人员名册上报甲方，如需办理临时养老保险，费用由乙方负责。
　　杜绝伤亡事故，负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故，造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。
　　乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员，否则甲方有权单方面回收工程承包权。
　　第十四条、违约责任
　　1、乙方须按期保质完成工程施工任务，如未能按期完成，则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。
　　由于质量原因造成返工，返工工期计入乙方施工工期，逾期完成违约金同上款。
　　如乙方施工度达不到要求，管理措施较差，返工次数较多，甲方有权清退乙方，其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清，其余
　　0%作为赔偿甲方损失。
　　第十五条、附则
　　1、 本协议自签订之日起生效，工程竣工验收，结算完毕自行失效。
　　本协议一式四份，甲方执三分，乙方执一份。
　　甲方单位：　甲方代表：　联系电话：　签订日期： 年
　　乙方代表： 联系电话： 月 日 乙方单位：
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