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水库承包管理合同范本下载1甲方：乙方：甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，保证该工程项目的顺利实施，甲方将该水库工程发包给乙方承包经营，经甲、乙双方协商一致达成以下协议。一、承包内容：施工图纸及施工...
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甲方：
乙方：
甲方为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，保证该工程项目的顺利实施，甲方将该水库工程发包给乙方承包经营，经甲、乙双方协商一致达成以下协议。
一、承包内容：
施工图纸及施工合同范围内的全部内容，主合同中所有承包人的义务均由乙方承担。
二、承包方式：
1、本工程由乙方代表甲方具体实施，包括整个工程的协调管理工作。乙方必须按照主合同的要求，保质、保量、保安全，按期交付工程，并履行保修义务。
2、本工程的现场施工全部由乙方承担。施工队伍由乙方组建，以甲方所属项目部的名义实施，并遵守甲方制定的有关工程管理的各项管理制度。
3、乙方在施工过程中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》的规定，如出现安全事故，一切责任和损失均由乙方承担。
4、甲方有权不定期到工地对安装质量、安全生产、文明施工进行检查，发现违规有权根据管理规定直接处罚；若发现乙方对检查人员、相关利益主管人员行贿或其他换取乙方利益的行为，加倍处罚并取消乙方的承包资格，罚款从工程到款中直接扣除。
5、工程施工过程中及工程竣工验收的资料收集和整理全部由乙方负责，试验检测复试的费用均有乙方承担，资料原件必须交由甲方存档；工程结算报告由乙方提供给甲方并附经济签证等相关证明文件，甲方据此向业主提出正式结算申请。核对决算时乙方应主动参与并承担最终的结果。因乙方疏于管理造成漏签、签证无效等其他损失，甲方提供法律援助，但经办人员工资以外的一切费用及法律后果均由乙方承担。
7、本协议是以甲方与业主签订的主合同为基础。本协议未作规定的均按主合同及相关文件执行。乙方应保障甲方免于将承担因主合同违约造成的工期延误赔偿及根据主合同承包人将承担的任何赔偿费，否则甲方可以从支付乙方的任何价款中提存履约保证金不足以弥补赔偿金部分的差额，并且不排除采用其它补救方法的可能。
8、如乙方出现延误工期20天以上、发生较大质量问题、拖欠农民工资导致信访事件等严重违约事件行为，甲方有权终止协议，并扣除乙方保证金，甲方接管本工程。
三、工程造价：
本合同全部工程施工图预算造价为人民币__壹佰万__元，前期已付叁拾万元，本次付款陆拾万元。
四、财务安排：
1、乙方自主经营、独立核算，为本工程经营成果的最终承担者。
2、所有原辅材料的采购必须以甲方名义进行，发票开具给甲方，费用由乙方承担，以甲方名义转帐支付。
3、本工程中所涉及的工程所在地政府行政主管部门收费、行业主管部门收费、各种地方性收费以及主合同实施过程中应由甲方承担的费用均由乙方承担。
五、在合同履行过程中如乙方遇到困难，原则上由乙方自行解决，甲方尽力予以协调，但相关费用由乙方承担。
六、未尽事项，双方可协商补充，如有争议双方应协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院诉讼。
七、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：（签章）乙方：（签章）
__年__月__日__年__月__日
水库承包管理合同范本下载2
甲方：________________身份证号：________________
乙方：________________身份证号：________________
甲乙双方在平等、自愿的基础上，就水库经营权转让有关事宜达成以下协议：
一、甲方将自家承包的位于本村的小型水库一处转让给乙方。
二、双方商定转让价格为人民币________万元(大写：________万元整)。支付方式为。支付时间为________年________月________日之前付清。
三、甲方向乙方转让的水库承包经营权期限为年零月，即：自________年________月________日起，至________年________月________日终。
四、本协议签订后，甲方将所转让的水库、水库周边附属物及相关的手续资料一并移交给乙方，并协助乙方加盖村集体公章确认。
五、本协议生效后乙方即享有该水库的使用权、管理权、受益权和自主经营权，甲方无权干涉。
六、如乙方在其后的承包经营期内遇到来自本村的异议、阻力和困难，甲方必须无条件的协助乙方协调解决，产生的费用由乙方承担。
七、乙方在使用该土地中产生的各种税费均由乙方承担，各种政策性补助由乙方享有。
八、如遇国家征用该土地，所有的赔偿和补助均由乙方享有。
九、本协议未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得擅自修改、变更或终止。
十、本协议系双方自愿达成，双方应遵照执行，不得反悔，否则将承担土地转让总价款三倍的违约责任，并赔偿由此给对方造成的一切经济损失。
十一、未尽事宜，双方经协商一致后可订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。
十二、本协议经双方签字捺印后即发生法律效力。
十三、此协议一式四份，双方各执一份，存档两份。
甲方：________________乙方：________________
在场人：________________村集体意见：________________
签订时间：________年________月________日
甲方：________________身份证号：________________
乙方：________________身份证号：________________
甲乙双方在平等、自愿的基础上，就水库经营权转让有关事宜达成以下协议：
一、甲方将自家承包的位于本村的小型水库一处转让给乙方。
二、双方商定转让价格为人民币________万元(大写：________万元整)。支付方式为。支付时间为________年________月________日之前付清。
三、甲方向乙方转让的水库承包经营权期限为年零月，即：自________年________月________日起，至________年________月________日终。
四、本协议签订后，甲方将所转让的水库、水库周边附属物及相关的手续资料一并移交给乙方，并协助乙方加盖村集体公章确认。
五、本协议生效后乙方即享有该水库的使用权、管理权、受益权和自主经营权，甲方无权干涉。
六、如乙方在其后的承包经营期内遇到来自本村的异议、阻力和困难，甲方必须无条件的协助乙方协调解决，产生的费用由乙方承担。
七、乙方在使用该土地中产生的各种税费均由乙方承担，各种政策性补助由乙方享有。
八、如遇国家征用该土地，所有的赔偿和补助均由乙方享有。
九、本协议未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得擅自修改、变更或终止。
十、本协议系双方自愿达成，双方应遵照执行，不得反悔，否则将承担土地转让总价款三倍的违约责任，并赔偿由此给对方造成的一切经济损失。
十一、未尽事宜，双方经协商一致后可订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。
十二、本协议经双方签字捺印后即发生法律效力。
十三、此协议一式四份，双方各执一份，存档两份。
甲方：________________乙方：________________
在场人：________________村集体意见：________________
签订时间：________年________月________日
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甲方：_______________
乙方：_______________
地保护和管理______水系工程，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、甲方同意将______水库承包给乙方经营管理，经营范围只限于淡水养鱼，养鱼用饲料、肥料等饲养。
二、承包期限：自_________年______月___日起至_________年______月___日止，共计______年。承包费每年______元，每年______月底前交清当年承包费。
三、承包期间乙方集镇饮用水供给量和质量安全，旱情期间人蓄饮水供给量。
四、乙方在承包期内水库的防洪防汛安全责任，汛期的洪水调度服从四面山管理委员会指挥调度。
五、承包期间，经营的税费和直接连带关系的税费一律由乙方承担。
六、承包期间，乙方在防汛期间______月___日至______月___日______小时值班，若甲方抽查未值班，每次罚款______元。
七、不允许经营期间及《合同书》作其它担保或抵押。
八、乙方在承包期间
九、在捕鱼之前，书面报告水系工程管理委员会同意后，方能捕鱼，且放干水打鱼。
十、本合同自签字之日起生效，若一方违约，支付另一方经营损失及违约______元(币______元)。
十一、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_________年______月___日日期：_________年______月___日
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甲方：
乙方：
为了充分利用水利资源，发展渔业养殖业，更好的管理开发水利工程，明确承包双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，一致达成如下协议。
>第一条承包地点和面积
甲方将承包给乙方经营管理。
乙方享有管理使用权和经营受益权。
>第二条承包期限
承包期限为__年，自__年__月__日起，至__年__月__日止。
>第三条双方的权利及义务
1．承包期间，乙方应在法律范围内根据市场需要经营、建设；甲方应维护乙方的合法权益，不得干涉乙方自由经营权。
2．上级主管部门如有相关扶持政策，甲方应及时通知乙方并积极协助办理。
3．甲方应对周围群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等侵害乙方经营权利的情况，甲方应负责处理。
4．养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于6米。
5．因防汛固堤、排水抽水等抵御自然灾害产生的费用由甲方负责。
6．如因不可抗力造成塘坝干涸、崩溃等情况，经证实后甲方应据实减免乙方承包费用。
7．甲乙双方不得随意修改或解除合同，如甲方代表人变更，不得变更本合同，合同期满后，如乙方愿意继续承包则享有优先承包权。
8．为鼓励乙方积极建设投入，甲方承诺在合同期满时，对乙方在该项目上进行的固定资产投入（如房屋、养殖场、修路造地等）按期满时的.市场评估价格一次性结清后再续签合同。
9．此合同具有期内继承权和转让权。
>第四条违约责任
双方任何一方如有违约，应偿付对方违约金6万元
>第五条本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商解决。
本合同自签定开始之日起生效，
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份
甲方：
乙方：
__年__月__日
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甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就乙方承包甲方位于__居民组两座小型拦河坝，达成如下协议：
一、甲方同意将两座拦河坝承包给乙方进行经营。
二、承包期限：从20____年__月____日到20____年__月____日止，承包费每年900元，每年承包费到期，应在__月____日前交清下年承包费。
三、承包期间乙方必须保证人蓄饮水和浇地用水。
四、承包期间，甲方应保证电、路畅通，并协调好和村民的关系。
六、承包期间的电费及其它费用由乙方承担。
七、本合同自签字之日起生效，承包期间，任何一方不得中途终止合同，若一方违约，支付另一方经营损失及违约金。
八、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，村委存档一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
为更加有效的保护和合理开发利用农村基本水利设施，使其发挥最佳效益，造福于社会和我村。经村两委研究决定，现将我村村东的小水库一座进行公开承包，经双方协商达成如下协议：
一、承包水库四至及水面面积
二、承包期限及交款方式：
三、权利及义务
1.水库属甲方所有，乙方有经营使用权和收益权，乙方必须服从甲方的管理和整体规划。
2.水库的维护及维修费用由
3.合同期内乙方经甲方同意后有转让、转包、使用权的权利
四、违约责任
1.本合同签订后甲乙双方必须履行合同，如有一方无故违约和终止合同(因国家政策变化而引起的除外)罚违约金__元。
2.在承包期内，乙方不严格管护水库造成资产受损的，除修复外，甲方有权收回标的或终止合同并视情节轻重进行处罚。
五、承包期内乙方承担所发生的一切税费。
六、本合同签订后，不得因承包人或法定代表人的变动而变更或解除合同。本合同一式三份，签订后甲乙双方各持一份，见证机关存档一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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在人们的法律意识不断增强的社会，合同的使用频率呈上升趋势，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是我为大家收集的工程承包简单的合同范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
工程承包简单的合同1
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。
第二条：施工方案
1、护坡
(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为，砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
第三条：合同工期
1、经双方协商确定,工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工，
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为 元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的.安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
第十条：其它
本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程承包简单的合同2
甲方：________________________
乙方：________________________
经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成以下合同：
一、工作内容
房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容，并满足规范和甲方要求。
二、工程价款与支付方式
1.工程价款：______________________。
2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。
3.工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付35%，第二层完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。
三、材料与施工组织
1.砖：______________________。
2.砂：由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。
3.水泥：由甲方统一采购，乙方在甲方仓库领取和运至施工地点，甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。
4.机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证满足甲方的工程进度要求。
5.组织协调：乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。
四、甲乙双方义务与权利
1.甲方负责现场指导、协调。
2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度，乙方服务甲方的管理。
3.工程质量：乙方严格按规范进行施工，如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止。
4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。如在质量缺陷责任期内，乙方不进行缺陷修复，甲方扣除质量保证金，两年缺陷期满无质量问题，将退还乙方5%的保证金。
5.工程安全：乙方自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。
6.工程进度：乙方根据甲方的进度要求，组织相应的人力、物力确保工程进度。
7.治安管理：乙方施工人员不得违反治安管理条例，不得打架斗殴，发生纠纷和矛盾积极与甲方联系，通过正当方式解决。
8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。
五、其它
1.本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字并盖手印后生效，在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成，乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。
3.合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
工程承包简单的合同3
甲方：
乙方：
兹有甲方将钢筋电渣压力焊工程所有的任务交给乙方承包施工，为了确保质量、安全意识的重要性。经甲、乙双方认真磋商，达成以下条款：
1、甲方应给乙方创造和提供有利于工程生产的条件和设施。
2、甲方应对乙方做好施工质量技术交底，加强对乙方生产质量的检查和监督。
3、甲、乙方在施工过程中，应相互采纳合理化建议，乙方必须服从甲方工程量有效合理安排，做好一切工程合理调配。
4、乙方任务范围：所有电渣烽工程量任务一切由乙方按工期保质、保量、保验收完成施工。
5、乙方必须做到工完场清，不留遗物。所有前场材料完工后，清理到后场，保证脚手架上，施工场地无杂物。即保持现场整洁。
6、乙方施工用料自行吊料。必要时跟踪服务。
7、承包价格： 。
8、资金安排：平常生活费按月1000元/每人支付。年终按工程量的75%支付（含平常生活费），余款在次年年底一次付清（即20_年底）。
9、乙方在施工期间必须执行遵守安全承包合同。
10、乙方在施工过程中，坚决杜绝打架、斗殴事件，坚决杜绝逾事罢工、停工现象。违者按工程量80%一次性计算，并清退现场。
以上事项希望甲乙双方严格执行，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字后即为生效。
甲方代表：
乙方代表：
签订日期：
工程承包简单的合同4
甲方：
乙方：
为更加有效的保护和合理开发利用农村基本水利设施，使其发挥最佳效益，造福于社会和我村。经村两委研究决定，现将我村村东的小水库一座进行公开承包，经双方协商达成如下协议：
一、承包水库四至及水面面积：东 西 南 北 长 宽 。
二、承包期限及交款方式：
三、权利及义务
1.水库属甲方所有，乙方有经营使用权和收益权，乙方必须服从甲方的管理和整体规划。
2.水库的维护及维修费用由 方交。
3.合同期内乙方经甲方同意后有转让、转包、使用权的权利。
四、违约责任
1.本合同签订后甲乙双方必须履行合同，如有一方无故违约和终止合同(因国家政策变化而引起的除外)罚违约金x元。
2.在承包期内，乙方不严格管护水库造成资产受损的，除修复外，甲方有权收回标的或终止合同并视情节轻重进行处罚。
五、承包期内乙方承担所发生的一切税费。
六、本合同签订后，不得因承包人或法定代表人的变动而变更或解除合同。本合同一式三份，签订后甲乙双方各持一份，见证机关存档一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
工程承包简单的合同5
甲方：
乙方：
按照《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体合同，双方达成如下协议：
一、工程地点：___________________
二、工程质量：合格。
三、承包方式：__________________
四、开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。
五、工程结算：以建筑实际面积双方会同丈量为准，每平方价格_________元整。
六、工程付款方式：一层封顶后付建筑面积的50%工程款，二层封顶后付建筑面积的50%,三层封顶付建筑面积的50%，工程竣工验收合格后付清余款。
七、工程质量要求：工程质量符合国家颁发的《建筑安装工程施工验收规范》。材料要求按图纸设计为准。
八、乙方在施工过程中如发生意外事故，所需费用由乙方负责。
九、本合同甲乙双方协商签订，任何一方不得违约，如有违约有违约方承担经济和法律责任。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
工程承包简单的合同6
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方为了搞好新建综合大楼区域的绿化美化工作，经与乙方协商，达成如下协议：
一、为了体现植物多样性，乙方负责挑选适应当地气候条件生长的苗木品种进行栽植并包栽包活。
二、资金投入由乙方全额垫资。
三、苗木品种、规格、数量、单价以及其它附属工程另附明细表，工程总预算为285840元。
四、乙方必须按照合同约定的苗木、品种、规格进行栽植。
五、乙方应做到文明施工，安全工作由乙方自行承担。
六、时间要求至开工之日起1个月（由于天气原因，2株大桂花及3株20㎝的香樟无法种植，工期顺延，不包括在内）完工。
七、付款方式：乙方主体绿化完毕，与合同相符后分期付款，首付8万元，12月30日前付款10万元，余下金额于20xx年5月30日前付清，未成活苗木乙方无条件补栽。
八、未尽事宜，双方另行友好协商。
九、此合同双方各执一份，签字后生效。
甲方（公章）：_______________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
水库承包管理合同范本下载8
施工合同即工程 承包合同 ，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。以下是我整理的工程承包合同 协议书 范本6篇，欢迎参考阅读。
工程承包合同协议书1
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》等有关法律法规精神，双方在平等、友好、互惠互利的原则下，为确保工程顺利进行，保障双方责任、权利和义务，经双方协商签订本合同以此共同遵照执行。
一、承包形式：包工不包料
二、结构形式：地下室现浇屋顶，一层底商，二层以上砖混。
三、建筑面积：按建筑物外围计算。
四、承包范围：按图纸上的要求及甲方技术交底。
五、工程工资：地下室及一楼底商元/平方米，二层以上元/平方米。
六、付款方式：每上一层板付总价%，每粉刷一层付元，工程施工结束后，双方进行实际测量，然后按实际所作的面积乘以造价为工程总造价，按工程总价2%留保质金，一年后若无质量问题，保质金一次性付给乙方。
七、质量要求：乙方严格按照施工规范进行施工，符合建筑标准，节约原材料，如乙方工程质量不合格或因乙方原因给甲方造成原材料、破坏及浪费，应承担责任。
八、工期要求：自开工之日起完工
九、甲、乙双方责任和义务。
1、甲方提供图纸一份及技术交底，及时保证水电路三通，保证建筑材料按时到位为乙方做好准备(建筑材料不能远离施工现场50米以外)，甲方负责工人住宿、就餐、场地的安排。
2、乙方负责施工中机械设备、脚手架等设备工具，包括铁钉、铁丝。
3、确保施工人员安全、设备大小问题均由乙方全部负责，甲方不负任何责任。
十、 其它 事项：
1、因外界到工地闹事或其它纠纷累计超过8小时，由甲方按每人每天100元计算工资。
2、合同未尽事宜，补充规定应于本合同具有同等法律效力。
3、本工程不含内外墙涂料、一楼立面外墙瓷砖，保证粉刷质量。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承包合同协议书 2
甲方： ( 工程项目部) 乙方： (身份证号： 施工班组)
为了强化内部管理，项目部依照本行业以及其它相关法律法规。遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，现就工程班组承包管理，并明确双方的责、权利。经甲乙双方协商一致，同意签订和执行以下合同条款内容：
一. 工程概况：
1.工程名称：# 工程。
2.工程承包内容：
施工图纸设计内容中所涉及的所有工作内容(土建、水电安装)。及本工程相关的 临时设施工程(含生活设施)、场内文明施工、场地整洁整理、技术管理(资料、施工放线)、全面安全管理等工作。
二. 工程承包方式： 包工包料(部分材料为业主方供应另详)。
三. 工程量的确定：
按施工合同、建设单位的标书等内容、以竣工后的结算审计工程量为准。
四.工程价款和结算管理：
工程款的支付：完成 时付总价的10%，至3层顶结束付总价的10%，主体封顶时付10%，工程竣工验收合格1个月内付总价的15%，20_年付总价的30%，20_年付总价的25%。
五.工程质量管理：
1) 本单位工程质量要求(具体对照国家优良工程验收评定办法)。
2)单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过。
3)施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工，各工序必须自检、互检、交接检。确保合同要求的施工质量。本工程质量甲方将按业主的奖惩办法对乙方同等条件执行。
4)自觉配合甲方、监理进行质量、安全检查，发现问题及时处理。如明确的整改时间内不整改或整改不合格一次罚款200元。二次验收罚款400元。
5)工程保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行。保修期内发生的施工缺陷，由乙方负责无偿 修理 至合格及使用要求为止。
6)在保修期内如甲方无法与乙方取得联系或通知后2天内乙方仍未到场，甲方有权组织修理因此发生的费用由乙方全额承担。
六.工程工期管理：
1) 工程施工期： 自20_ 年11 月8 日 至 20_年 5月 8 日，具体工期要执行工程总进度表，施工过程中乙方应用周计划指导生产，月计划为工期目标控制。
2) 乙方接到甲方的进度计划任务书后，承包人签字认可不得找客观原因。确属业主或甲方原因的，乙方及时提出书面 报告 ，甲方核实后调整工期计划。确保工期计划表的严肃性。
3) 总工期为如乙方不能按甲方要求竣工，则甲方有权停付工程款，由此造成的一切损失由乙方承担。
4) 在工程施工期间如乙方保证进度、质量、安全 措施 不力，技术工人投入比例不够有明显延期现象时，甲方组织人员突击直到赶上工期为准。突击人员工资按每工日陆拾元计算(不分大小工)。
5)甲乙双方办理结算手续，并在乙方当月的工程预付工资款中扣除。(或竣工结帐时扣除)
6)施工后工人进场5天内，如乙方实际施工人数达不到工程计划及分项工程可操作面的要求。甲方提出警告出具书面通知，乙方必须在5天内落实施工人员。否则甲方有权更换队伍并中止与乙方的工程承包合同，乙方应无条件退场。退场时乙方人员只可携带随身的生活用品离场。由此造成的一切损失均由乙方负责并支付甲方合同违约金。甲方有权拒绝结算已完工程量。
7)不可抗力和业主要求的工作量增加、变更，影响了乙方主要工序安排工期相应顺延。但必须有监理签证。
七.安全管理：
1)乙方应遵守工程建设 安全生产 的有关管理规定，严格按安全标准、国家安全操作规程组织施工。并随时接受甲方、监理、行业主管部门等单位的人员检查监督。采取切实可行的安全防护措施，消除事故隐患，
2)乙方施工人员进入工地及时收集各工种人员名单和身份证，并对其造册备案办理暂住证，同时进行安全三级 教育 和安全交底。乙方必须做好现场的安全管理全面组织安全生产。
3)乙方及时提供工程同进度需要的安全保护设施及器材，确保安全生产。
4)乙方现场安全员必须跟班监督，班组现场安全员要做到现场巡视、检查、整改。并在班前进行专业班组口头交底，班后 总结 优化安全方案。
5)乙方所有施工人员的安全由乙方负责，如发生事故甲方协助乙方处理，一切经济费用及其责任均由乙方承担和负责。
6)甲方定期和不定期检查乙方各项安全工作，发现问题下发整改通知并落实整改情况。如乙方限期内不整改罚款200元。
八.材料管理：
1)乙方必须加强现场的材料管理做好文明施工，每天做到工完料净，无隔天的砂浆和混凝土剩余料。
2)严格配合比管理，不得随意增减材料调整配合比用料。每发现一次罚款100元。
3)严格控制截面尺寸，不得随意增减材料调整设计做法。每发现一次罚款100元。
4)楼面清理的钢筋必须归类归堆，然后由吊篮上下运到操作点。砌墙粉刷落地砂浆每天坚持清理回用，工地上不允许有半砖垃圾现象。
5)楼面清理的垃圾必须归堆过筛，然后用水泥袋包装由吊篮往下运出场外。
6)严格按施工图施工，保正施工项目的正确性。不得私自变更材料规格进行材料代换代用。特殊情况经批准后方可实施。
九.文明施工管理
1)该工程乙方必须全面做好现场文明施工，并达到公司标准化工地要求。如影响文明施工工地达标罚款1000元。
2)现场要求已成形好的成品定型模板应按构件编码，确保施工现场整洁材料归类堆放合理，并及时清理运输车辆掉落的材料和垃圾。
3)各项材料严格按现场平面布置图堆放，材料要分规格、型号、尺寸、使用时间、分类分批码堆码垛堆放整齐。
4)工地必须封闭管理四周围墙要经常检查完好情况。
5)做好工地“四牌一图”有良好的员工形象严明的职工纪律。
十.后勤、人员、治安、卫生、环境、防火的管理：
1)无身份证人员及非本工地施工人员不得在工地住宿，如乙方后期人员调整也应到指定的地点办理暂住证。
2)一切对外事务工作联系均由甲方处理，乙方不得擅自做主否则造成的后果由乙方负责。
3)社会治安综合治理本着谁主管谁负责的原则。承包人不得离开工地有事请假，并保持手机24 小时开通否则罚款200元。
4)乙方施工人员在工地不得打架、斗殴、盗窃材物等。一经发现上述事件罚款当事人300元，承包人500元。如屡教不改或不执行处罚决定，甲方将其送至当地派出所处理并开除出工地一切责任乙方负责。
5)乙方应确保宿舍区、食堂、卫生间专人清理每日打扫。凡每次在文明施工检查中施工区、宿舍区、办公区、生活区未能达到规定标准罚款200元。
十一. 甲方责任：
1)督促乙方按时完成施工进度计划。
2)及时提供该项目施工的全套图纸及其它资料。
3)甲方派驻现场项目经理负责对外一切事务及工地全面(质量、安全、进度)管理。
4)公司技术科安全科定期不定期地检查工地进度、质量、安全等情况，下发检查情况通报表、下月进度计划安排表。
十二. 乙方责任：
1)乙方必须遵守甲方的各项 规章制度 ，服从甲方的质量要求及安全管理。
2)方任何人员不得在任何时候讲出和做出有损于公司形象和利益的事。否则按违约处理。
3)乙方明确施工现场全面管理负责人便甲方统一协调，解决施工现场的各种问题
4)乙方在施工中必须拥有满足工程施工的流动资金确保工程施工顺利进行。且在任何时候不得因资金原因而影响工程施工。
5)在本工程中乙方必须建立强有力的施工组织机构，确保对工程进度、质量、安全、文明施工等方面的有效管理，绝对服从上级主管机构和项目部的各项管理。
6)乙方在工程开工前必须全面熟悉施工场地、施工环境、施工图纸和技术资料，并计划和做好开工准备工作，合理优化现场平面布置。
7)乙方中途不得有任何理由停止施工，更换班组人员和私自分包转包或撤离工地，否则甲方有权拒绝结算工资或按实际完成工作量的50%
结账。同时清退乙方施工人员出场乙方任何人不得有异议。
十三. 补充条款
十四.违约责任：
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，本合同一式二份甲乙方各执一份甲方通知乙方进场后生效，工程款支付后自然失效。任何一方违约均需支付另一方不少于5万元的违约金。
甲方(章) 乙方(章)
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律法规，行政法规，遵守自愿，公平和诚实信用原则，双方就本建筑工程外墙砖施工事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守执行：
一、工程概况
1、工程名称：美域美家B2#楼
二、工程承包范围及工程量计算方式
计算方式：按所施工贴砖的实际面积计算。
三、质量要求
乙方必须严格按照甲乙方提供图纸及建筑规范施工，接受质检、监理和甲方的现场工作人员的指导和监督，经质检部门，监理单位及建设单位验评，验评达到标准后，剩余工程款至20_年12月31日前付清。
四、合同价款
外墙贴砖按实际面积计算元/平方米。
五、支付方式
乙方外墙贴砖工程施工大面积做完后甲方付清乙方工人工资。
六、合同生效
本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
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现经甲、乙双方反复协商，就广西_县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：
一、甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。
二、结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。
三、质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。
四、乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。
五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的__%罚款。
六、本协议一式两份，甲方持
一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。
甲方：____________
乙方____________
日期：___年___月___日
日期：___年___月___日
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本协议书于__________年____月____日由______________________(以下简称“业主”)为一方与_______________(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即_____________________并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议：
1、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：
(a)中标函;
(b)上述投标书;
(c)合同条件;
(d)规范;
(e)图纸;以及
(f)工程量清单。
3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在_____________在场的情况下，盖的正式印章如下：
在_____________在场的情况下，由上述签字盖章并递交。
业主签名：_________________
联系人：___________________
承包人签名：_______________
联系人：___________________
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甲方：____________
施工队：____________(以下简称乙方)
甲方拟在地方建设一座钢架结构厂房，建筑总面积为乙方主动要求帮助搭建，依照《合同法》、《建筑法》甲方同意将该工程项目按包工包料的方式将以上部分的工程总体承包给乙方，乙方应按《建筑法》的有关规定安排有相应资质的建筑施工单位进行施工，为确保双方的利益及明确各自的责任，甲、乙双方经充分协商后，一致达成本协议，供甲、乙双方共同遵守。
一、工程内容
1、厂房以上H型钢立柱、屋架、大小桁条、水平支撑、垂直支撑、天沟、天沟架。
2、屋面彩瓦、挡风彩瓦的制作及安装。
3、屋面落水斗、落水管的制作及安装。
二、工程材料要求
1、所有立柱、人字型屋架均采用350㎜宽度H型型钢制作，所有的附件要求制作及安装。
2、屋面大桁条为，厚㎜。
3、对接板及底板厚15—16㎜。
4、底脚螺栓为22元钢。
5、屋顶彩板为76#㎜彩镀板。
6、吊筋螺栓为14元钢。
7、接水槽为2㎜厚镀锌白铁皮。
8、厂房立柱房高度为8m。
9、窗采用铝合金，门采用消声卷门。
三、工程造价
工程承包单价为345元/㎡，工程总价为990345元，合计341550元，如有增加工程，由甲、乙双方另签协议。
四、工程安全
乙方在施工过程中，应严格按照国家建筑安全法规的有关规定执行操作及施工，以确保建筑物及施工人员的安全;如因乙方违章操作造成的一切后果，由乙方独自承担，甲方概不负责。
五、保修期
按国家的相关规定执行。
六、工程款的支付方式
甲、乙双方签订协议后，甲方按工程总造价的40%，即(￥136620元)支付给乙方作为施工进场预付款;待主人字工程建完后，甲方按工程总造价的30%即(￥102465元)一次性付足给乙方作为施工进度款。余款在工程完工后一次付清。
七、甲、乙双方责任和义务
甲方须按协议的规定按时向乙方支付工程款项，乙方必须按进保质、保量的将工程交付给甲方使用，并在保修期内无条件的承担工程质量保修责任。
八、违约责任及协议争议的
1、本协议一经签订，即具法律约束力，甲、乙双方必须严格履行，任何一方如有违约行为，均应依法承担相应的.违约责任。给双方造成经济损失的，应按有关规定给予赔偿。
2、在工程施工和完工后，如遇人力不可抗拒的天灾不在保质范围内。
3、本协议履行过程中，甲、乙双方如发生争议，应相互协商给予解决，如协商不下，可向法院起诉。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方代表签字盖章后生效。
施工队代表签字：___________
代表签字：____________
___年___月___日
___年___月___日
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》等法律的规定，为集体和个人经济发展的需要，甲方将集体所有权的水库承包给乙方做养殖经营。为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订合同如下：
一、承包水库名：__，面积__亩，四至界线：__；
二、承包期限为__年（大写：__），起止日期为__年__月__日至__年__月__日；
三、约定事项
1、乙方对该承包水库有自主经营权，但不得改变该承包水库的用途；
2、在承包经营期内，如遇承包范围内的土地被国家征用或村集体规划使用，乙方必须服从。
3、承包水库经营期满后，地面附着物由乙方自行处理；
4、承包水库经营期满后，如甲方同意继续对外承包，在同等条件下，乙方有优先权；
5、乙方承包土地经营期内保证周边的水源、道路畅通；
6、乙方在承包水库经营期内，甲方及甲方村民组应及时配合乙方解决周边环境矛盾及相关问题。
7、乙方在承包期内如造成水土流失或人为因素造成水库设施功能破坏的，后果由乙方负责（不可抗拒的自然灾害除外）；
8、甲方及甲方村民组应维护乙方合法经营、合法利益，支持协助乙方各项工作。
9、由甲方备案后，乙方不可对该承包水库进行转包、出租。
五、违约责任：
本合同签字生效后，甲、乙双方必须严格遵守执行以上条款，不得因双方法人代表的变动而变动。如一方违约，承担赔偿对方一切经济损失。
六、本合同本合同一式份，由甲乙双方签字生效，甲、乙双方、村民委员会各一份。其他未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
__村民委员会清江组水库重修后，一直无人管理，水库边及水库内以垃圾为患，水库内储备水量不足，为了加强对水库管理及维护，本着互惠互利原则，将清江组水库承包给乙方，签订本合同，合同事项如下：
>一、甲方责任：
1.对于政府组织的兴修水利工程建设项目，如涉及水库建设及维修，需要清江组投入资源时，甲方应响应政府及相关部门安排，组织人力物力投入工程建设。
2.在播秧期间，秧田需要从水库供水时，甲方应安排人员负责组织集中供水。
>二、乙方职责：
1.乙方承包期间经营权归乙方所有，但乙方不得利用水库作非法经营，如乙方在承包期间产生的违法经营，所产生的后果由乙方承担;
2.政府组织兴修水利工程建设时，乙方积极响应政府工程建设项目需求;
3.乙方在水源充沛季节对水库进行水量储备，在播秧季节，在保障养鱼水量情况下对北片区秧田进行集中供给二次，如遇特殊干旱情况，优先保障养鱼水量。
>三、承包费用及付款方式
承包费元/年，承包期限为十年一签，承包费用为每十年一付，本次合同共计人民币元，大写(壹万陆仟元整)元，承包款一次性付清。在第二次竟标时，以本村村民优先，高价优先，在同等竟标价格条件下，原承包者优先原则。
>四、违反赔偿条约：
1.本合同不受甲方法定代表变动影响，甲方法定代表调整时，本合同继续履行。
2.承包期间不论何种原因(如东边供水不足不能养鱼、或自然灾害不能养鱼)导致乙方不能继续经营养鱼情况下，承包费不予清退，且在承包期间不论水库是否具备养鱼条件，乙方承担对水库管理义务;
3.由于乙方原因不能继续履行合同时，承包费不予清退，且甲方未接收对水库管理职能期间，乙方承担对水库的管理及维护工作;
4.如因甲方原因不能继续履行合同时，甲方对乙方在经营期间用于水库管理或建设所产生的费用给予补偿，具体补偿金额由甲乙双方协商而定。
本合同共5页，前3页为合同正文内容，第3页下半页起为村民代表签名盖印，一式两份，甲方持一份，乙方持一份，村委会保存副本一份，具有同等的法律效力，自双方签订合同之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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乙方：_________________________________ (以下简称乙方)
为发展一方经济，鼓励镇村民走农业产业化发展的路子，经甲乙双方充分研究，决定将镇______村西南方水库一处以招标的方式对外发包，现乙方中标，为使双方共同信守相关约定，特依法签订如下合同：
第一条 乙方以每年3万元的价格中标，乙方中标并签订合同后依法享有经营、管理、受益的权利。
第二条 承包期限30年，自年月日起至年月日止。
第三条 交款方式和期限：每五年一次上交甲方承包费(计款壹拾伍万元整)，签订合同时交清第一个五年的承包费，在第五年的月日前交清下一个五年的承包费，依此类推。如到期未交，视乙方自动放弃，并依法自愿解除合同。
第四条 四至界限：____________村责任田，西至______村责任田，南至______水库坝身，北至______村苹果园。
第五条 甲方鼓励乙方充分利用水库水面发展养殖业，增加收入，合同期满前的一个月内，乙方必须将水库内的鱼虾等自行清理完毕后，将水库完整的交付甲方。如未在规定的期限内清理完毕，视为乙方自动放弃，水库内的鱼虾等无偿归甲方所有。
第六条 在承包期内，以农田灌溉为主，水库不保留水位。
第七条 在承包期内，甲乙双方不得无故终止合同，如一方违约，必须赔偿对方因此所造成的一切经济损失。
第八条 在承包期内，乙方必须守法经营，不得违反国家明令禁止的相关规定。甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，同时维护乙方正当的自主经营，不得干涉乙方正当的自主经营权。如遇周边地界发生纠纷时，由甲方负责协调。在合同期内，如乙方需要修建附属物需经甲方同意，并报有关部门批准后方可实施。合同期满，如乙方不再续约，乙方将所建附属物由双方协商处置。
第九条 贯彻国家有关水库管理、防汛抗旱方针、政策，执行上级水利行政主管部门的有关规定。合同有效期内，如国家对水库进行加固维修等，乙方必须无条件执行;乙方有防汛的义务，如因乙方经营管理不善，出现任何事故，由乙方承担一切责任。合同有效期内，水库由甲方提供，其它一切投工投资由乙方承担，包括国家征收的一切税费。
第十条 在合同期内，本合同不因甲方法定代表人的变更而变更原合同。合同期满同等条件下，乙方有优先承包权。未尽事宜双方协商完善。
第十一条 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，______区法律服务所存档一份。
甲方：_________________________________镇人民政府(盖章)
法定代表人签字：
乙方：_________________________________(盖章)
法定代表人签字：
年 月 日
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