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工地二次结构承包合同范本1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：为了明确甲、乙双方在劳务分包合作中的权利与义务，遵循平等自愿，诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。>第一条、工程概括1. 工程名称：项城市邝庄高德平安城2....
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发包人(以下简称甲方)：
承包人(以下简称乙方)：
为了明确甲、乙双方在劳务分包合作中的权利与义务，遵循平等自愿，诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同。
>第一条、工程概括
1. 工程名称：项城市邝庄高德平安城
2. 工程地址：河南省项城市邝庄村
3. 工程概况：河南省项城市平安城项目约11万平米城中村改造项目
4. 承包范围：平安城 号楼主体结构内的所有木工工序(不含二次结构)
5. 承包方式：单项劳务分包，含耗材(铁钉、铁丝、海绵条焊条等)及配套机械设备(台锯、电钻、电焊机、手持电锯、电锤、电镐、手砂轮等)
>第二条、合同价款及支付方式
1.按照模板粘灰面积确定单价为地下室 元/平米,正负零以上 元/平米据实结算。
2.正负零以前甲方不会向乙方支付任何费用(包括工人生活费)，正负零出来甲方依照合同约定拨付产值的75%与乙方，后期月进度75%据实结算。每月25号算量，次月10号前甲方完成款项拨付工作。
>第三条、双方义务及权利
1. 现场放线工作有甲方负责，但在每次放线时乙方必须派一名技术人员现场协助放线，对于协助放线时乙方所产生的中间费用由乙方自行解决，甲方不负责支付.
2. 在乙方承包范围内相关材料到达现场时，除钢管、扣件以外的材料全部由乙方负责卸车，中间所产生的费用由乙方自行解决，甲方不承担。
3. 现场施工过程中采用扣件加钢管的顶板操作模式，甲方会提供黑色油漆于乙方，乙方必须义务将顶板所用钢管全部刷上颜色，并且在后的使用过程中严格按照颜色管理使用材料。
4. 本工程限定工期为随主体进度施工,按照双方约定为 月,乙方在工程期内必须保质保量完成施工,不能延误甲方土建施工.如遇特殊情况造成的工程停工所引起的一切损失由双方协商作决定.如因甲方原因造成乙方大面积(工人误工率在30%以上)停工误工现象,甲方应按200元/人/天给予乙方补偿.
5. 本工程内现场无任何杂工,工程以外发生的用工现象每个工不论大小均按照元/人/天计算.
6. 施工现场工人所有安全帽、劳保用品及手持工具，均有乙方自行解决。
7. 甲方将该工程交付于乙方后，乙方严禁转包，一经发现直接清场，相关损失有乙方自行负责。
8. 现场混凝土浇筑的过程中，发生爆模及涨模情况时，木工及打灰工各自承担一半的责任，相应处罚也是有双方共同承担。
9. 乙方在操作模版加固时，模板底脚与地面距离必须控制在3厘米以内，超过3厘米的有乙方自行负责。
10. 木工操作过程中必须要焊接定位筋，该工序由乙方自行负责，相关费用也是有乙方自行承担。
11. 在工程施工过程中及涉及到材料归类时，乙方必须做到： 钢管及扣件必须分离; 1米至米钢管单独码放;米至3米钢管单独码放、米至5米单独码放，6米钢管单独码放; 所有木板上不不允许带钉，方木上面的铁钉全部砸弯。
>第四条、工期管理
1. 以甲方本工程主合同的工期要求为主控依据，严格执行施工组织设计，以具体的月计划、周计划、确定的施工作业计划为执行标准。
2. 乙方拟派 (身份证号码： )为驻现场代表，负责日常管理与协调工作。乙方代表须常驻工地，若确需离开工地时，必须得到甲方现场负责人的同意并指定甲方认可的人员负责行使其工作职责。
3. 在乙方人员无法满足现场工期要求时，甲方在提前通知24小时内仍然没有及时调整的情况下，甲方有权利安排人员进行抢工期作业，其中间所产生的费用由乙方承担。
>第五条、质量管理
1. 本工程质量标准：合格.保持施工作业质量标准必须控制在 厘米以内,超出部分由乙方自行解决.
2. 乙方必须要对其承担的工程质量负责，施工过程中严格按照技术交底和施工规范进行操作，若因为乙方操作原因造成甲方受到业主单位处罚时(有书面形式为证)，其相对应的损失有乙方承担。
>第六条、合同生效
本合同经双方签字确认后生效，工程完工结算完合同价款并支付完毕后自动失效。
>第八条、其它
1. 甲乙双方身份证扫描件;
2. 甲方现场负责人身份证扫描件及乙方下面建筑工人身份证复印件;
3. 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
甲方(签字画押)：
_________年____月____日
乙方(签字画押)：
_________年____月____日
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建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程实际情况，经双方友好协商，达成以下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：±以上钢结构工程、彩钢板工程，不包括任何土建、水、电、暖、门、窗、消防及防火涂料工程。
四、承包方式：包工包料
五、合同总价款： 大写： 元整;小写： ￥： 元整。
六、付款方式
1、甲方在合同签订后大写： 万元，小写： ￥： 元整;
2、主钢构进入工地日内，甲方付乙方工程进度款，大写： 万元整，小写：￥： 元整;
3、钢构安装完毕、屋面板或墙面板进入工地付乙方工程进度款：大写： 万元整，小写：￥： 元整;
4、工程竣工验收后日内，甲方付乙方工程验收款：大写： 万元整，小写：￥： 元整。
七、工期与质量
1、工期：甲方预付工程款到乙方账上起工期天，制作工期天，进入现场安装天(有效工作日)内安装完毕，不可抗力或遇四级以上风及雨雪天气工期顺延。
2、工程质量按国家现行钢构施工验收规范及设计要求执行，钢板、型钢及彩钢板正负公差在规范许可范围内。
3、乙方对所施工的工程自双方验收合格壹年内免费保修，发生费用由乙方承担，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。
八、双方工作
1、甲方派驻工地代表一位，并为乙方提供便利的施工条件;负责施工现场的“三通一平”、乙方施工人员食宿地方、协调地方关系等;甲方所在地各行政部门的不合理收费或当地群众无理取费，均由甲方负责处理并承担其全部费用。
2、乙方派驻工地代表一位，负责与土建方沟通并与甲方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程通过竣工验收。
3、在施工过程中，如甲方工程变更，必须以甲方、乙方代表共同签字为依据，最终以实际增减工程量决算。
九、违约责任
1、甲方不按合同约定日期和金额付款即视为违约，乙方有权停工，除工期顺延外，甲方承担乙方停工损失，甲方按合同总金额的1%支付日违约金，乙方不能按期竣工即视为违约，乙方支付合同总金额的1%做为日违约金;以上违约金累计计算。
2、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收(时间自乙方正式通知甲方七日内)，甲方如不配合或故意拖延验收、擅自动用或提前使用本工程均视为本工程已验收为合格工程，由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。
3、本合同自签订之日起生效。任何一方擅自解除或终止本合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另支付守约方合同总金额的5%作为补偿。
十、争议解决方式：双方发生争议后，协商解决，协商未果，由守约方所在地人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。
十一、其它约定事项
1、双方会审认可后图纸、签证、变更及来往函件均视为本合同的有效组成部分，前后抵触时以日期在后为准。
2、本合同双方法定代表签字、盖章后生效，双方将合同条款履行完毕后自行终止。
3、本合同不含配套费，即钢构承建方与土建方互不支付费用。
十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十三、补充条款
1、地脚锚栓由甲方委托土建施工方预埋并由其承担材料费、安装费、措施费，乙方免费派技术人员现场指导;
2、乙方施工期间现场施工人员服从甲方管理，遵守甲方规章制度;
5、本工程成交价为不含税价，如工程所在地税务机关追究应由甲方出面协凋处理，乙方不承担任何费用;
6、乙方免费为甲方设计钢构图纸，并提供施工图两套。
甲方：乙方：
住所：住所:
法人代表：法人代表：
委托代理：委托代理：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
年 月 日 年 月 日
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发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
本抱着平等互利的原则，甲方愿将厂房生活间工程施工任务交给乙方完成，经双方充分协商，特订如下条例，望双方共同遵守。
一、承包范围：土建部份施工、给排水、消防、防雷安装和乙方负责建筑用内外脚手架、模板、吊物提升架、和使用工具(包括：抽水机、浇灌振动棒、振动板、手推车、铁铲、灰尺、灰桶、瓷砖机、电锯、钢筋制作机械和厨房使用工具等、并负责原材料取样送检和有关检验项目，费用由甲方支付)。
二、承包方式：包工不包料。
三、承包单价：按施工图建筑面积每M2壹佰陆拾元整。(注：增加工程量按实际发生工程量计算。单价双方面议商量解决)。
四、工程施工起止日期：20xx年 月 日至20xx年 月 日止
五、工程质量：乙方在施工过程中要按图施工，严格执行各项施工规范和有关规定。确保各项工程质量验收合格，符合国家有关验收规范。
六、乙方在施工过程中要按图施工，进入施工现场要服从甲方领导安排，听从指挥，遵守纪律，节约材料。做到工完场清，材料按指定地点归类堆放。创造一个文明施工的好环境。
七、乙方在施工过程中要注意施工安全，严格遵守安全生产的规章制度，不得违章操作，冒险施工，因乙方违章操作而引起一切责任概由乙方负责。
八、甲方提供工程各种工程材料(由乙方提供计算材料数量提前5天给甲方有关负责人)和工人临时设施水电等。
九、本工程混凝土使用商品混凝土(注：指框架部份)其他使用人工现场搅拌。
九、乙方在进入施工现场不要在工地聚众斗欧，在外惹事生非，无理取闹。严禁在工地出现盗窃行为。如出现本条例上实事情，责任重者，交给当地有关部门处理，并责令其擘事者离开工地，并负担工地所造成的一切损失。轻者进行批评教育、整改。
十、爱护工地一草一木，团结友爱精神。爱护自己生命。多做好人好事，勤恳打扫宿舍卫生，清理周围垃圾，多为别人着想。
十一、工资支付方法：甲方按工程施工进度计划支付工资70%给乙方，(乙方必须按实际进度计划上报)乙方亦按70%工资发给工人。工程完工验收合格后并在验收日计起，一个月内一次性付清工资款项。
十二、乙方如不按照以上条例执行，甲方有权中止本合同。如造成一切效果由乙方负责。
十三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份具有同等效力。
十四、本合同自签字之日起生效，甲乙双方不得随意更改，本合同付清工资款项失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
依照《^v^经济合同法》、《建筑法》结合本工程具体情况和工程特点，双方 经认真协商，签定本合同，共同信守履行。
>一、工程概况：
1、工程名称：剑桥春天12#、15#楼
2、工程地点：珞喻路
>二、承包范围及承包方式：
1、承包范围：
1) 本建筑范围内的泥工、钢筋工、水电工、油漆工、杂工、临时用水、用电(上下货及文明施工另计)全部工程包括交工(桩基及桩基土方、井架搭拆、木工、架子工、铁皮、防水、临设等不计、包三人工资、室外米以外不计)
2)钢筋机械、斗车、水电费、税收不计。
3)增减变更在3000元内不调整，超出、减少部分按定额人工费80%计取。
2、承包方式：包工不包料(振动器、小型照明、养护水管等所有小型工具由乙方自备。)采取按建筑面积单价包干的承包方式。
>三、工程质量：
1、严格按现行建安工程施工规范和质量评定及验收标准、设计图要求、施工组织设计以及施工技术交底施工，确保工程质量达到甲方同业主的工程质量等级。
2、执行乙方自检，甲方、监理、业主及上级主管单位质量检验的制度。乙方须有专职 质检员
3、乙方所对施工的工序质量负责，加强工序间的自检、互检、交换检的三检制度。本 工序出现的质量问题不留给下道工序，工序衔接不发生计时工费用。因本工序出现质量问题 而发生计时工费用时，由工序质量责任方承担。
>四、施工安全：
1、乙方应严格执行国家及行业主管部门颁布实施的工程建设安全生产的法律、法规和各项规定，严格按安全标准组织施工，做好安全防护工作。
2、随时接受甲方、监理、业主及行业主管部门的安全监督检查。
3、安全防护用品乙方自理。
4、由乙方责任造成的伤亡及其他安全事故，由乙方承担法律责任和各项费用并做好善后。
>五、工程期限：
1、依据甲方同业主签订的工程建设合同的工期条款的要求确定工期。
2、交叉施工要顾全大局，乙方应服从甲方的统一生产调配、服从统一的工序安排和加 班安排，不能无组织无纪律地滥抢任务，影响工程总进度。
3、因甲方原因造成的工期顺延，乙方应及时向甲方办理签证。
>六、文明施工：
1、遵守市政和有关管理部门对施工、交通、环境卫生、环境保护、施工噪音的管理规定。
2、保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定。
3、严禁带小孩进入现场，违者清退出场。
4、严禁在现场随意大小便，违者予以20—50元罚款。
5、严禁使用童工，否则将承担一切责任。
6、进入施工现场育龄人员，必须持有计划生育证明、就业证和有效身份证，进行登 记造册。
7、及时办理和合法务工手续，乙方承担相关务工手续费用。
>七、工程款拨付：
1、进场半个月付款20xx0元，做平±付50000元，做平三楼150000元，封顶付20xx00元，装修每月付20xx00元(按月计)，退场付150000元，其余年底付清。
>八、工程价款：128元每平方米
>九、机具及材料供应：
1、施工机械、工具：
(1)现场照明、施工电源及费用由甲方提供。
(2)电动工具(如振捣器、小型照明、养护水管及零星工具等)机具由乙方自备，其费用已含在承包价内。
2、施工材料
(1)本工程材料由甲方供应，乙方严格按甲方限额领料制度执行。
(2)厉行节约、严禁浪费，超出甲方限额领料部分的材料，由责任方承担超出部 分的材料价款。
(3)属于乙方施工不当造成材料浪费，由乙方承担所浪费材料的价款。
>十、双方责任：
甲方责任：
1、组织现场施工安全技术交底，关键部位编制作业指导书指导乙方施工作业。
2、下达施工计划，监督检查协调施工过程中的安全、质量、进度情况。
3、及时签认已完工程量。
4、若乙方对工程质量、进度、安全达不到合同要求，甲方可以对内乙方施工队伍进行调整，必要时有权更换施工队伍。
乙方责任：
1、服从甲方统一生产指挥和统一生产计划安排，遵守甲方的各项规章制度。
2、严格按施工图、施工组织设计、施工方案、作业指导书、安全责任制度、质量管理制度认真组织施工。砼试块制作养护(试块模具由甲方提供)。
3、严格遵守操作规程，有权拒绝违章指挥，违章操作行为。
4、本工程食、宿甲方提供。
>十一、保修：
甲方留保修金为总价的_10%_，保修期为2个月。
>十二、其他：
1、各单项工程的技术、安全、质量交底及作业指导书场均视同合同附件。
2、未尽事宜双方另行协商解决。
3、因乙方在外引起的纠纷由乙方自行承担。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收后，除保修条款外，本合同自行失效。
11、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲 方：
乙 方：
根据(^v^合同法)，本着平等、互利的原则，经甲乙双方共同协商一致就“”工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证安全的前提下，为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款：
第一条：工程名称：
第二条：工程地址： 。
第三条：工作内容：
1. 作内容。
2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份)。
3.含塔机、搅拌机及所有机具。
4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。
5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。
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甲方：负责人
乙方负责人：
依照《^v^合同法》、北京市政府的有关规与建设单位签订的《建设工程施工合同》四川瑞祥龙腾建筑劳务有限公司公司的规章制度。为了进一步落实班组的责任制，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程项目
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 承包范围：
四、 承包单价275元立方，安排的零工 元采用劳务方式计价的，分包合同价款单价为 元/㎡，其中：地上机构 ㎡，初装修 元/㎡，施工中发生的零工单价为 元/工日，停工、窝工单价 元/日，结算时按图纸的实际完成量结算。
五、 承包方式：包工不包料，包安全。但材料用量按实际工程量套定额标准计算，超出用量由乙方负责。
六、 乙方必须1人以上负责资料，日班、夜班现场总负责各1人以上。
七、 工期要求：根据甲方的进度计划，从乙方进场之日起计算。
第二条 工程结算
一、 按分包工程项目内容，在甲方收到业主的工程款后3天内付给乙方已经完成工程量的75%，其余施工进行中，按当月完成量的75%支付。
二、 乙方必须将工人的工资发到每个工人的手中并由工人亲自签名确认，将各人工资表送交甲方存档。乙方不得苛扣工人的工资，否则甲方有权对乙方处以5000元/次的罚款。
三、 整体工程竣工验收合格后，甲方在半个月内一次性全部予以结清，须提前退场的按公司的相关规定结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失;造成甲方工期延误的，应赔偿给甲方造成的损失。
一、 甲方对乙方承担的工程做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因上述违反规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，甲方有权优先从乙方所得的款项中扣除相应的费用。
二、 在施工过程中，乙方工人必须严格按章操纵，因违章操作造成的工伤事故和由此造成的经济损失由乙方负责，甲方有权优先从乙方所得的款项中扣除相应的费用。
三、 施工中属个人施工的带电操作具如绝缘手套，胶靴等由乙方自行解决。
四、 在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
五、 工伤保险
乙方工人进场后在一周内办妥工人工伤意外保险，保险费由乙方负责。中途增加或更换工人，乙方应及时补齐保险单并报甲方，否则不得上岗。
第五条 现场管理
一、 乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、 乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如有违法现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要的措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、 因乙方技术能力差、人力不足、浪费材料、拖延工期等原因，甲方有权责令其退出施工现场，同时终止本合同，结算时按完成工作量的70%计算。
四、 乙方人员(包括工人)不得殴打、威胁建设单位、监理及甲方的管理。否则甲方有权对乙方处以5000元/次的罚款，造成严重后果，甲方有权单方解除合同，所造成的损失全部由乙方承担。
五、 乙方工人上岗前必须接受安全培训，未经培训或培训不合格的工人不得上岗。安全员不定期抽查工人安全知识水平，不合格者应重新培训或辞退。
六、 每天上岗前，乙方应集合工人作安全技术交底并检查当天上班工人的身体状况，对安全防护用品是否带齐，使用是否正确等，不合格应纠正并教育。班长应随工人一同上班，在上班过程中监督工人严格执行施工安全规范。
第六条 进场要求
一、 乙方招聘工人要求;不准招聘没有身份证和来历不明的人员、不准招聘精神状况不佳或有精神病的人员、不准招聘对本工种有影响的体弱或病残人员、不准招聘带有家属进驻工棚的人员、不准招聘技术水平不合格的工人充当主要技术人员。不合格员工，甲方有权予以解雇，要求其离开施工现场，如乙方不配合，甲方有权单方解除合同。
二、 乙方应在本合同签订后三天内将进场人员名单、身份证复印件及彩色照片交予甲方管理人员，办理相关进场手续及暂住证(费用由乙方负责)并保持人员的相对稳定。
三、 乙方工人进场后，班组长必须住工地，及时配合项目队工人进行管理，有事确需外出应请假告知去向并指派专人代理，否则每次罚款300元。同时必须严格执行国家和北京市政府有关治安管理条例，不得在工地肇事、打架、^v^、吸毒、赌博及其他不法行为，违者交当地派出所处理。
第七条 生活管理
一、 工人出入生活区必须服从项目部的管理，并在指定班组工棚内住宿，严禁在露天睡觉。
二、 工人住宿的房间由项目部分配 ，床位由乙方安排。
三、 乙方出入宿舍应遵守宿舍纪律，未经许可不准使用项目部卫生间、不准进入他人房间、不准留宿无证人员、不准出租或转借他人使用、不准乱开孔洞、私自设立隔墙、不准私自接电线、不准在房间内生活取暖、不准男女混住等。
四、 房间内应有卫生值班表，每天必须打扫卫生，将垃圾倒入指定的地方;节约用水，冲凉或洗衣服必须用桶直接接水，不准私用软管或拆开水龙头，用完应及时关水、不准在浴室用水玩耍。
五、 工人的或是由乙方自行安排，任何人不准在宿舍内乱开小灶，或在工棚内生火炒菜做饭等，违者没收工具并对乙方处以200元/次的罚款。
第八条 违约责任
一、 乙方分包的工程项目，未经甲方同意不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方面解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。
三、 乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方5000元的逾期违约金。
四、 乙方必须做好工人的思想工作，不得发生工人上访、游行、请愿、劳动争议或诉讼等事件，若有前述事件发上，甲方有权对乙方处以贰万元每次的罚款。
第九条 附则
一、 本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，双方同意由建筑工程所在的人民法院裁决。
二、 双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程的实际情况，如有未尽事宜，经协商一致后，可对本合同内容作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的法律效力。
三、 工程完工后，乙方必须负责清理建筑垃圾等事务。
第十三条 合同附件及有效期
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工地二次结构承包合同范本7
发包方：以下简称甲方
承包方：以下简称乙方
依照《^v^合同法》及其他相关法律法规，并结合本工程施工现场的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同。
一、工程施工工作范围：
1、甲方将楼内外墙砌筑项目以包工不包料方式承包给乙方施工。砌体每包括砌墙、构造柱、抹灰(内外墙)。其中砌墙按元∕m计算，支模按元∕m计算，绑扎钢筋按元∕m计算。植筋按∕m元计算。浇筑构造柱按元∕m计算。共计(实际墙体体积)。抹灰(内外墙)按元∕㎡计算(实际元∕m抹灰面积)。
2、除甲方提供机械、翻斗车、搭內架外，其它工具乙方自备。
二、付款方式：
乙方工人进场后，工程甲方每月按实际工程量80%付给乙方。剩余20%待工程完工验收合格后一次性付清。
三、工程质量要求：
1、外粉从外地坪至屋顶，每层楼至顶板。
2、墙面平整垂直，砂浆饱满。
3、乙方必须无条件听从施工管理人员及监理人员调节及安排和指挥。
四、安全生产要求：
1、乙方必须严格按照安全操作规程安排生产，严禁违章指挥及违章作业。做好各项安全防范工作。如未按照上述要求造成的处罚由乙方负责。
2、乙方不得使用16岁以下童工，55岁以上老人以及患有不适本工程作业的疾病人员在本工地施工。
五、其它事项：
1、未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
3、本合同从甲、乙双方当事人签字生效，工程余款付清自行失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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发包方：（以下简称甲方）_________
承包方：（以下简称乙方）_________
甲方计划新建房屋一幢，在公平竞争中择优将此房屋建修中的木工工程承包给乙方为完成甲方设计的木工工程任务，明确相互权利义务关系，经双方协商，特签订此合同。为信守合同，并严格地履行，共同遵守些列条款：
一、工程规模：甲方新建房屋为两楼一底，门排两个，钢筋混砖结构，楼层面每层钢筋水泥浇筑。
二、木工工程价款：甲方以基墩每个米_________元，楼层板面每平方米_________元，地穿梁每米_________元，立柱每_________元计价。
三、质量要求：乙方必须保证立柱、基墩、地穿梁按照甲方房屋设计的规格施工，同时保证每楼板面平整，每楼梯步均匀。
四、安全事故责任：乙方在工程施工中，时刻将安全意识放在重中之重。若出现安全事故，一旦甲方买了意外保险，按照国家规定的意外保险处理后，甲方概不负其它一切任何责任。
五、本合同自签订之日起，甲乙双方签字生效。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方通过协商形成共识后，与本合同同等生效。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致，订立本合同。
>一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构：剪力墙结构
4、建筑面积：
5、承包方式：包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
>二、劳务承包范围：
二次结构工程，除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程（除卷材防水）中所有分项工程的施工；室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程；变形缝的制作安装；物料机的搭设、防护及拆除，文明施工；具体承包范围包括并不限于以下工作内容：
（1）砌体的砌筑，预留的植筋，材料的多次搬运等；
（2）室内外粉刷，包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序；
（3）砼二次构件包括构造柱、过梁、圈梁、压顶、挑檐及零星砼构件等内容，二次构件的模板制作、安装及拆除，二次构件钢筋植筋、制作及绑扎，砼搅拌、运输及浇筑，构件需要预制的采用现场预制及安装；
（4）楼地面的砂浆找平及细石砼找平等，楼梯踏步及平台的找平，底部抹灰及批顶等；
（5）天棚批顶、抹灰等；
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甲方：
乙方：
依照《合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现甲、乙双方经充分协商，就 万源市新店高山移民安置房 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：万源市新店高山移民安置房
工程地点：万源市新店乡
第二条 工程承包单价及范围
1、按建筑面积 （叁拾伍） 元/m2进行费用结算（坡屋面按水平投影计算增加工程量）；
2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木工、模板、支撑的制、安及其它工作（包括辅助材料）。
包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。
第三条、工程工期
1、工期要求： 天。
年 月 月开工，年 月 月完工。
如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。
2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划（并报甲方审核后照进度计划严格实施），并执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
3、若延期一天工期，罚款 元；提前一天奖励 元
第五条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。
第六条 甲方责任和义务
1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。
2、协调现场工作关系。
3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。
4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款。
5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三保”设备。
第七条 乙方责任与义务
1、遵守国家政策和法律法规；遵守建筑单位（业主方）、监理单位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。
2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。
3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理 ，以便备查。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同所约定的条款，按时支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处），并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。
8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），违反规定时按相关制度处罚。
9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员进场施工；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的.责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。
第八条 履约保证金的缴纳及返还
1、为有效履行该工程劳务承包合同，在签订本劳务承包合同时，乙方自愿向甲方缴纳该工程的劳务履约保证金壹万元整（此履约保证金不计息）。
2、该履约保证金作为乙方对该工程的劳务承包有效履行的保障。
3、履约保证金的返还：
主体竣工验收合格后返还。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染；避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备的管理
乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。
第十一条 结算办法及付款方式
按月进度拨付已完工程量的工程款80%；余款在工程竣工验收合格后，除留质量保修金5%，其余工程款在国家规定的保险期满后一次性付清。
第十二条 施工验收
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。
施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。
乙方应配合甲方对其工作进行验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
第十四条 保险
1、保险费用由甲方负责。
2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失；所发生的费用由乙方承担伍万元以内。
第十五条 争议
1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉 。
2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。
第十六条 不可抗力
1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
2、人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲乙双方负责。
3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。
第十七 补充条款
1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。
第十八条 合同未尽事宜，本着公平公正协商解决。
第十九条 合同份数
本合同一式四份，甲、乙双方各执二份 ，甲、乙双方签字 、盖章生效。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
负责人：
负责人：
年 月 日
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发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依据《^v^合同法》和《^v^建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平、互惠互利和讲求实效信用的原则，甲方将扬州恒通企业有限公司开发的星河西岸工程二次工程承包给乙方施工。为确保工程的工期、质量、安全、文明施工，实现对业主的合同承诺，明确甲乙双方在合同履约过程中责任和义务，特签订本施工合同，双方共同遵守，并严肃执行。
>一、工程概况：
工程名称：星河西岸工程工程地点：扬州邗江区润扬路与文汇西路交叉口东南角结构形式：框架工程质量要求：确保扬州市优质结构工程，争创扬州市花杯”工程工程安全要求：扬州市安全文明标化工地
>二、工程承包范围：
二次结构模板加工制作、安装、拆除;场内材料水平运输及垂直运输;废料清理、工完料清;施工机械(含磨损件的维护保养); 模板项目结束后所有拉杆与U形卡分离，收交甲方;完工后所有木方、 模板的铁钉拔取干净，并清理至甲方场内指定地点堆放整齐。否则甲方有权派人清理，费用在乙方工程款中扣除。
>三、工程承包形式：
包清工。包小型材料及施工用具，如圆钉、铁丝、胶带、手工电锯、电线、圆盘锯、电钻、铅笔、线锤、墨斗及工人劳保用品(安全帽、手套、胶鞋、雨衣)等。
>四、工程承包价格：
1、甲方按砼接触面积元/㎡(由于施工难度较大，单价由元/㎡调整到元/㎡)，工程量按实际完成量结算。
2、以上单价含安全风险金、职工的医疗保险、劳动保险、工伤保险及乙方违规操作引起的事故风险。
>五、结算及付款方式：
1、结算方式：每月月底付给每个工人1000元作为生活费;在工程外脚手架拆除后一个半月内，甲方一次性付清乙方所完成工程量总价。
2、乙方必须保证农民工工资发放，不允许拖欠农民工工资，甲方负责监督。如因工资问题引起工人闹事等过激行为，甲方将追究乙方责任，乙方必须承担由此引起的建设单位对甲方的一切罚款。
>六、双方责任：
(一)甲方责任：
1、对工程质量、进度、安全、文明施工实施全面监督检查，并按甲方相关管理规定进行验收处罚。发现问题，甲方有权勒令其停工整顿直至调换施工班组，由此造成的损失(含工期)，均由乙方承担。
2、负责对乙方进行技术交底、技术指导和进场前的安全教育。负责乙方施工轴线、标高交底。甲方应为乙方进行提供施工方便，根据施工计划，依据工程施工进度及时组织材料进场。
3、负责提供乙方施工人员的住宿用房和生活用水、电，所有施工人员吃饭均由乙方自行安排。
4、负责提供乙方施工吊运机械和施工用电。依据甲方与建设单位签订的承包合同的工期进度要求，甲方负责对乙方的进度进行监督。对乙方不能按时完成时，立即通知乙方组织调整，乙方必须在收到通知单两个工作日内见效，调整后工期仍有延误，甲方按总承包额的1每天进行处罚，若乙方仍无切实可行的措施，甲方有权调换施工队伍，其发生的一切费用在乙方工程款直接扣除，同时乙方应承担相应的违约责任。
5、负责把材料送到施工现场并调拨给乙方使用。
(二)、乙方责任：
1、乙方驻工地现场代表：(乙方全权代表驻现场时间每周不少于5天，以甲方考勤为准，每周少于1天罚款500元/天)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件，并确保进场施工人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。
3、乙方在进场时必须缴纳贰万元履约金，甲方在乙方完成所有承包范围内工程后退还;如乙方中途退场，甲方将概不退还履约金。
4、乙方必须按工程进度的需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员等配套的队伍，并保质、保量提前完成甲方下达的任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
5、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方的一切规章制度和国家的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配，不得随意退场，禁止使用童工，如违反以上规定或造成事故者，均由乙方承担一切经济损失和责任。
6、乙方必须遵守国家、地方和公司的安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护措施，确保自身的施工安全，由于乙方施工人员自身安全措施不力或自身原因造成安全事故的，由此发生的一切费用均由乙方自行承担。
7、乙方作为本合同的执行人，应全面履行本合同的实施，所有乙方内部事宜均与甲方无关(关键是职工工资的发放和拖欠及所有质量、安全事故的处理)。
8、乙方应加强与甲方的沟通，根据现场工程量科学组织安排劳动力，必须提前一周以书面形式通知甲方备料，杜绝发生停工待料现象，否则由此造成的损失由乙方承担。
9、施工期限内乙方所用的甲方机械负责维护保养并应服从甲方调度。
10、严格按照甲方的要求搞好现场文明施工，做到工完料清。搞好职工生活区卫生和安全保卫工作。
11、负责接收甲方的材料并负责卸货，负责领用施工现场周转材料等，并负有保管责任，损耗以外的丢失或损坏按租赁公司的要求赔偿。
>七、工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期：标准层以三层为一阶段，乙方每完成一个阶段所用工期不得超过24天;每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具体情况，按1000元/天罚款(除不可抗拒因素外)，多者累加。
2、质量：该工程质量目标确保优质结构工程”，争创花杯”标准，乙方内部施工应严把质量关，要求分部分项验收达100%合格，达不到设计要求的\'质量其返工费用自负。
3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度做5倍罚款。非有意而损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工。在施工过程中，未做到工完场清，或乙方原因造成材料浪费，甲方将视具体情节作相应罚款，按所浪费材料总价值的3倍罚款。
5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的相关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理，监督和检查。甲方不得要求乙方违反安全管理及环境保护的规定进行工作，负责督促。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品，乙方不按规定发放劳动保护用品的，由甲方强制发放使用，劳保用品费用从乙方工程款中直接扣除。乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定及甲方关于环境及职业健康要求，随时接受甲方相关人员进行的监督检查，采取必要的安全卫生及环境保护措施，消除事故隐患及环境造成的污染危险影响。由于乙方措施不力造成的安全及环境事故以及由此引起的费用，责任由乙方承担，工期不予顺延。乙方应对在工作场地的工作人员进行安全及环境保护教育，并对他们的安全健康负责。
6、材料领用：在保持质量的前提下，材料实行甲乙双方控，乙方领用材料实行限额领料，作为合理使用材料，绝不容许浪费或多用材料，如超出领料范围外的材料由乙方承担。加工设备的日常维护保养由乙方承担。
7、安全生产和职业安全健康：杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承担的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业，违章指挥，违反劳动纪律。一旦发生安全事故，主要责任、直接责任在乙方的，乙方负责对伤亡者的全部补偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方负责对伤亡者的全部赔偿及其善后工作，且根据责任大小由甲方向乙方补偿。
>八、其他
1、乙方所有进出当地参加人员的差旅费自行解决，甲方不予承担。
2、由于乙方原因中途退场和违约的，已完工程量不再结算
外，给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任，甲方保留索赔的权利;如甲方违反合同规定给乙方所造成的损失由甲方负责。
3、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，遵守地方及现场的综合管理要求，如因乙方原因(无论任何原因)造成打架斗殴违法行为，甲方一律不予调解，并以经济处罚方式追究乙方责任，第一次打架罚款20xx元，第二次打架无条件退场，剩余工程量
不予结算，视为罚款，对由此而造成的影响和单位信誉的影响，责任一律由乙方承担。
4、乙方未完成合同工作内容，甲方将给予处罚，如属合同内工作内容，甲方项目工长开出计时工单，该工单作废，不予认可。
5、交叉收尾工程及竣工维修由乙方负责，甲方通知乙方两天后，乙方未见答复意见，甲方有权利自行处理，所有费用由乙方承担.
6、乙方进场施工人员必须带安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的十倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款500元，第二次罚款1000元，第三次甲方有权责责令乙方无条件退场。经项目辞退的退伍已施工的工程量不予结算。
9、乙方操作人员在施工中如发生工伤事故，医疗费用在1000元以内的由乙方承担;医疗费用超过1000元的，超出费用由甲方承担。
>九、合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字盖章后生效，结清人员工费和材料费后失效。
>十、本合同如有未尽事宜，双方协调解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工地二次结构承包合同范本12
土建工程清包工合同合同编号：发包方（以下简称甲方）： 法定代表人： 施工队（以下简称乙方）： 法定代表人： 依照《^v^合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。
一、工程名：二、工程地点： 三、工程范围 建筑面积共计 平米（结款时以实际建筑面积为准）四、承包性质：包工不包料五、承包内容：（一）基础工程 1、铺褥垫层2、砼垫层3、基础支模拆模4、钢筋焊接、制作、绑扎5、基础砼浇筑。（二）主体工程 1、主体的柱、梁、板支模拆模2、主体钢筋焊接、制作、绑扎3、主体砼浇筑。
（三）二次结构 1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。（四）内外装修工程（不包括水电暖、门窗、粉刷、防水） 内外装修必须按照图纸和甲方要求施工，且符合验收规范。
（五）主体施工放线并保质，保量，包安全，文明施工。六、材料 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
七、工期 从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延并付窝工费技工 元/天，壮工 元/天；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天；因不可抗拒因素可顺延工期。八、材料搬运 甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。
九、劳动力管理 a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。
c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员。 d、未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。
十、施工机具 甲方提供施工所需的一切工具，并保证工具的安全性和良好使用性，甲方承担工具维修费。十一、工地现场管理 1、甲方提供工人居住的房屋，并保证工人照明用电及吃水方便，工人应做到生活垃圾定点堆放。
2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置，干一层清一层。
3、乙方应做到工具不乱丢，小型材料及时拾成堆做到少丢的原则 4、付款方式 本协议的承包价格按建筑平米结算，每平米价格为240元，结算时以实际建筑面积为准。 1、施工队进场，预支生活费： 20000元（两万元整）。
2、主体框架按110元每平方米计算，每层930平方米。每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。
3、二次结构每平方米45元，每完成三层结算完成工程量的85%。 4、内外装修每平方米85元，每完成三层结算完成工程量的85%。
5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。二次结构剩余款项经二次结构验收合格后结清。
内外装修剩余款项经验收合格后结清。十二、违约责任 1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方承担一切责任。
2、乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。 乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。
十四、图纸变更 1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。 2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。
以上两点作为结算依据。十五、因乙方违章作业出现施工安全责任事故造成人员伤亡的，一千元以下由乙方负责解决，如出现严重事故由双方协商解决。
十六、本协议一式两份，甲乙双方各一份。本协议双方签字、盖章（按手印）生效。
结清工程款后合同终止。 甲 方： 乙 方：签 章： 签 章：签定日期： 签定日期：。
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发包方（以下简称甲方）：
法定代表人：
施工队（以下简称乙方）：
法定代表人：
依照《^v^合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。
一、工程名：
二、工程地点：
三、工程范围
建筑面积共计平米（结款时以实际建筑面积为准）
四、承包性质：包工不包料
五、承包内容：
（一）基础工程
1、铺褥垫层
2、砼垫层
3、基础支模拆模
4、钢筋焊接、制作、绑扎
5、基础砼浇筑。
（二）主体工程
1、主体的柱、梁、板支模拆模
2、主体钢筋焊接、制作、绑扎
3、主体砼浇筑。
（三）二次结构
填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。
（四）内外装修工程（不包括水电暖、门窗、粉刷、防水）内外装修必须按照图纸和甲方要求施工，且符合验收规范。
（五）主体施工放线并保质，保量，包安全，文明施工。
六、材料
乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
七、工期
从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延并付窝工费技工元/天，壮工元/天;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费元/天;因不可抗拒因素可顺延工期。
八、材料搬运
甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。
九、劳动力管理
a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。
c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持2人以上的施工人员。
d、未经甲方同意，除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
甲方提供施工所需的一切工具，并保证工具的安全性和良好使用性，甲方承担工具维修费。
十一、工地现场管理
1、甲方提供工人居住的房屋，并保证工人照明用电及吃水方便，工人应做到生活垃圾定点堆放。
2、乙方不承担任何工具及材料的丢失责任。乙方应做到材料分开放置，干一层清一层。
3、乙方应做到工具不乱丢，小型材料及时拾成堆做到少丢的原则
4、付款方式
本协议的承包价格按建筑平米结算，每平米价格为240元，结算时以实际建筑面积为准。
1、施工队进场，预支生活费：20000元（两万元整）。
2、主体框架按110元每平方米计算，每层930平方米。每层封顶后五天内支付本层工程款的85%。
3、二次结构每平方米45元，每完成三层结算完成工程量的85%。
4、内外装修每平方米85元，每完成三层结算完成工程量的85%。
5、主体剩余款项经主体验收合格后结清。二次结构剩余款项经二次结构验收合格后结清。内外装修剩余款项经验收合格后结清。
十二、违约责任
1、甲方不按时向乙方支付劳务款造成工人停工工期顺延并甲方承担一切责任。
2、乙方在施工过程中，完成上一道工序后经甲方和监理等部门检验合格后再进入下一道工序的施工。乙方必须严格执行操作规程如因不按规定施工造成的损失由乙方负责。
十四、图纸变更
1、乙方按图纸正常施工中如有图纸变更甲乙双方应以书面形成文字。
2、图纸变更所增加的人工费应以书面形成文字。
以上两点作为结算依据。
十五、因乙方违章作业出现施工安全责任事故造成人员伤亡的，一千元以下由乙方负责解决，如出现严重事故由双方协商解决。
十六、本协议一式两份，甲乙双方各一份。本协议双方签字、盖章（按手印）生效。结清工程款后合同终止。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方，为保证工程顺利完成，经双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。
一、承包内容：
经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更)：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和标识，一次结构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射钉块的制作和安装，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。
二、工期要求：
无条件服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为______年____月____日。
三、质量要求：
必保验收时达到结构杯的质量要求。
四、工程价款：
砌体按______元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米______元每米，拉结筋按______元每处两根，模板按接触面积______每平方米，以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。
五、付款方式：
每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%，主体完工后付至80%。年底付至90%，余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放弃本合同，按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。
六、工程施工及验收：
乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。
七、甲方责任：
编制施工方案、进度计划，及时提供技术交底，解决工程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门验收，办理工程量认可，按合同支付乙方人工费。并做好有关配属单位的协调工作。
八、乙方责任：
熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，模板拆除后的起钉、砂浆的清理，并将模板堆放到指定地点，做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
九、安全责任：
宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽，如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负，甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂，工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款，不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交^v^门处理。
十、本合同一式两份，各一份，双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决。至工程竣工付清工程款后失效。
甲方：乙方：
______年____月____日
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发包方 (以下简称甲方)
劳务承包方 (以下简称乙方)
为了明确甲乙双方的合作权利和责任，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《^v^经济合同法》《劳动法》和相关法规，本工程具体情况，结合公司管理章程的相关规定，为明确双方权利、义务关系以及经济责任，经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。
第一条：工程概况
工程名称：_________________________________
结构类型：_________________________________
建筑面积：_________________________________
层 数：_________________________________
第二条：承包范围，内容及要求。
1、 经双方商定，乙方劳务承包本工程具体包括为：
乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐，做到工完料净场清，现场文明施工。
2、 工期要求
按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。
3、 质量要求
乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到“合格”质量等级，观感为“好”，当时不能定出结果的，必须待主体工程验收得出结论，方可结算全部劳务费。
第三条：安全要求
1、 乙方人员进入工地，必须进行安全上岗教育，佩戴好安全防护用品，提高本人安全意识，要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故，其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任，全部由乙方负责。
2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生，如有发生，不论有理无理，将对当事人双方各处罚5000元罚款，并送当地司法部门处理，后果自负。
3、 乙方人员应爱护财产及半成品，如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工，工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用，从乙方工资内扣除。
4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用，并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳，如岗位证书、执业资格证、保险费等。
第四条：承包形式，价款结算方式。
1、 承包形式为劳务承包。
2、 承包价款：承包范围的工程，经验收评定后，达到①按实际加工面积计算 元/平方米。
3、 结算程序
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费，剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%，其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
第五条：双方的权利和义务
1、 甲方的权利和义务
(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改，若乙方不能在期限内整改，给甲方造成经济损失时，甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员，终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费，因此而造成的一切损失由乙方负责。
(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注：乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)
(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。
2、 乙方的权利和义务
(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。
(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。
(3) 乙方应负责管好自己的人，要对进场工人核对身份，严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故，乙方有承担经济责任，民事责任和连带责任的义务。
(4) 乙方雇佣工人违章作业，违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故，乙方必须对其一切后果负责。
(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火，乙方对其后果负责。
(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失，由乙方负责。
(7) 乙方无权对外轻包工程，特殊分部(分项)工程非分包不可的，必须经甲方许可同意后方可分包，签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。
第六条：违约责任
本合同双方不得违约，如有违约，违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失，尤其是质量违约，按有关条款执行;
第七条：合同生效、终止。
1、 本合同双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。
2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。
第八条：附则
1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突，双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
2、 本合同未尽事宜，双方另议。由甲方工程项目部负责执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
>一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款：
1、工程名称：
2、工程地点：
>二、工程范围及施工内容：
1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。
2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。
>三、技术条件
由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。
>四、价格：
该合同总价为： 980万 元
大写：人民币： 玖佰捌拾万 元
>五、付款方式
合同签订预付 10 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。
>六、甲乙双方的职责：
1、甲方职责：
（1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。
2、乙方的职责：
（1）乙方应严格按照设计的整体要求施工。
（2）乙方应严格遵守《JGJ7—91》《GB50205—20_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。
（3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。
（4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。
>七、工期：
乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款_元整，提前一天奖励1000元。
>八、奖惩
1、甲方违约
（1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。
（2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款第33条第3款执行。
（3）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。
2、乙方违约
（1）由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。
（2）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。
（3）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。
>九、验收
乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《JGJ7—91》及《JGJ78—91》7天内进行验收，否则视为合格。
>十、其他
1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
2、未尽事宜，协商解决。
3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。
4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。
5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。
6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
年 月 日
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甲方:(以下简称甲方)______________
乙方:(以下简称乙方)______________
双方在平等、自愿的基础上经协商，甲方决定将承包的汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层、主楼上部16层，木工二次结构工程的所有构造柱，门窗过梁，上翻梁，压顶，板带，风井盖，栏板及新增，变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工，为明确各自的权利义务达成以下合同条款：
一、承包范围：图纸分工内的所有关于二次结构工种的工作、(包括清理所有垃圾)，所有场内自己的材料转运;严格按照图纸和甲方的交底施工;楼内周转料具要及时清理，不允许在楼内出现闲置周转料具及材料，施工完毕后应清理干净，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买，铁线，铁钉，电锯，电线等工具及辅材全部由乙方自己购买(甲方代买，在工程款内扣除)。
二、工期要求：按照公司进度要求施工，乙方必须组织相应的人员进行施工，该加班得安排加班，乙方若因人员不够耽误工期，甲方有权追责乙方，按公司的奖罚制度进行处罚，并赔偿甲方的相应损失。
三、质量标准：质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。
四、安全质量责任：乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定，登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款，《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》，按公司制定的技术质量规范及管理措施施工，承担因自身违章作业造成的一切损失。
五、文明施工
1、乙方必须按照文明施工的要求进行施工，做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理，由甲方清理所发生的费用由乙方负责，并从乙方的当月进度款中扣除。
2、乙方劳务人员应90%持证上岗，，登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动，因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。
六、甲方职责
1、对乙方施工的技术、质量、安全、进度和现场管理，随时进行检查、监督、指导。
2、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患，随时发出整改指令和整改措施，要求乙方限期完成。
七、乙方职责
1、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务，如延误工期，乙方需承担总包方对甲方的全部处罚。因质量、工程进度达不到标准，造成中途退场，或乙方自己不做，要求退场，按其完成工程量的50%给予结算(有质量问题、材料浪费，由乙方赔偿甲方的损失)。
2、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员;严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作，确保工程质量达到国家建筑设计标准;科学安排作业计划，投入足够的人力物力保证完成工期;对甲方的指令应立即执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失，乙方承担全部责任;在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行，甲方可安排他人完成，所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、二次搬运、甲供材料浪费、工期拖延造成的损失及罚款。因乙方原因造成质量达不到工程标准的返工，乙方负责施工直至优良，(如乙方因为人员不够而耽误工期，甲方出工帮助乙方完成工作的，每一个工日扣除乙方元;因乙方原因导致没有达到合同质量要求时，所发生的费用由乙方承担，并承担总包方对乙方浪费材料给予甲方的处罚，同时接受甲方对乙方的质量、安全和浪费材料的处罚。
3、如有涨模，爆模等质量问题，由乙方自己凿打，并清理砼渣，乙方若无按时凿打清理，影响下道工序的正常施工，甲方有权安排人员进行凿打清理，每个工天扣除乙方400元。
4、乙方如果不服从管理，质量、工期达不
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