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小区建设施工承包合同范本1发包方： (以下简称甲方)承包方：_____________________(以下简称乙方)根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 ...
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发包方： (以下简称甲方)
承包方：_____________________(以下简称乙方)
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程名称： 小区绿化工程
2.工程地点： 小区内
3.工程承包范围和内容： 小区院内空地绿化(详见图纸、清单。)
4.承包方式：由乙方按双方确定平面图和栽种绿化树种进行种植、包成活。
月 日
第三条 工程合同造价：
本工程合同预算造价为人民 元(大写： )
第四条 工程价款的支付与结算
1.绿化种植后，甲方应一月内付给乙方合同总造价70%工程款;
2.养护期满，付清合同尾款。
第五条
1.苗木成活养护期：一年。
2.养护期间的一切养护流程由乙方承担，保证苗木生长旺盛。
3.乙方包栽包活，养护期内产生的`一切费用由乙方承担。
4.乙方养护期内树木枯死由乙方负责重新栽植，费用由乙方承担。
第六条 工程质量和检查验收
1 第二条 工程期限： 年 月 日栽种管护期至 年
1.本工程质量要求100%成活。
2.乙方必须严格按施工图纸，并接受甲方现场监督检查。
3.养护期满后，由甲方及时组织竣工验收，验收合格后，将工程移交给甲方管理。
第七条 双方负责事项
1.甲方
(1)按规定提供施工场地，免费提供乙方施工用水。
(2)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。
2.乙方
(1)施工场地的平整。
(2)确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
(3)在交工前应负责管理，并清理好场地。
第八条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。
第九条 附则
本合同未尽事项，一律按《^v^合同法》及有关规定执行。
本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
发包方(盖章) 承包方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
签约日期：________年_______月______日
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发包方：____________公司（以下简称甲方）
承包方：________________（以下简称乙方）
依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
>第一条 工程概况
1、工程名称：______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程；
2、工程地点：_____________________；
3、工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
>第二条 工程期限
1、开工日期：_______年_______月_______日；竣工日期：_______年_______月_______日；总历时_______日。
2、如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）甲方在合同规定开工日期前_______天，不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响乙方进场施工者；
（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；
（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；
（4）甲方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；
（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；
（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；
（7）发生重大设计变更。
>第三条 工程价款及结算方式
1、工程预算总价款为人民币_______元（大写_______元）；
2、结算方式：
（1）甲方应在预定开工日期前_______个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%；
（2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后_______个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%；
（3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的_______个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
（4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后_______个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
（5）以上付款的方式均以_______支付。
>第四条 材料、设备供应、检验
1、进口特殊材料，由甲方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由甲方负责；
2、成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货，供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交付乙方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；
3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
4、已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
5、具有合证书建筑材料、设备、甲方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的甲方承担；如属不合格产品，检验费用由乙方负担。
6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，乙方不得用于本工程。
7、乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
>第五条 工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
>第六条 施工设计变更
1、甲方交付的`设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
2、施工图的重大修改变更，必须经甲方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。
4、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施；
5、在工程施工中发生下列事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认；
（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；
（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承担。
>第七条 甲方责任与义务
1、办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；
2、在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费；
3、根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；
4、按规定提供施工场地；
5、合同签订后______天内（以收签最后一张图纸为准）向乙方提供完整的施工技术资料______套；
6、确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点；
7、组织甲乙双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位；
8、审核乙方工程进度表，及时向乙方支付工程进度款；
9、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。
10、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。
>第八条 乙方的责任与义务
1、施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；
2、编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位；
3、按甲乙双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；
4、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；
5、在交工前应负责保管，并清理好场地；
6、提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；
7、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
>第九条 违约责任
1、甲方的责任。
（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。
（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
2、乙方的责任。
（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。
>第十条 争议的解决方式
本合同发生争议由双方协商解决，或请工商行政管理部门调解。协商、调解不成的，按下列第________项办理：
1、提交________仲裁委员会仲裁。
2、向________人民法院起诉。
>第十一条 其他约定
1、本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
2、其他本合同未言明事项，一律按《^v^合同法》及有关规定执行。
3、合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
4、本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
5、本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执1份，承包方执1份。
发包方：__________________承包方：__________________
________年______月______日________年______月______日
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建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造___绿化工程，签订以下协议：
>一、工程概况
1、工程名称：__绿化工程。
2、工程地点：__。
3、施工范围：绿地面积__平方米 （具体见__绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
>二、工期
1、开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
>三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币：__元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
>四、承建方式
1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
>五、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：__万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即人民币：__万元整。
3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：__万元整。
4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。
>六、工程质量要求
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的.内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
>七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。
>八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
>九、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
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发包方：_____________
承包方：_____________
根据《^v^合同法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：
第一条：工程概况
①公园绿化种植工程
②工程地点：
③工程承包范围和内容：按图纸结合实际地形、栽植乔木、灌木、地被等品种
④承包方式：由乙方包工、包料
第二条：工程期限： _____年___月____日至_____年___月____日
第三条：工程合同造价
本工程合同预算造价为人民币830000万元，即人人民币捌拾叁万元整（不含税金）
第四条：工程价款的`支付与结算
①签定合同后，由甲方在工程施工前支付乙方工程款（乔木、灌木的工程量）400000万，即人民币肆拾万元整。
②乙方在花苗、草皮进场前由甲方支付350000元工程进度款，即人民币叁拾伍万元整。
③工程竣工后，甲方应在二十日内一次付清乙方合同总价的余款。（按实际发生量结算）。
④确因甲方拖欠工程款或场地施工，天气等其他因素而影响工程进度造成乙方停工，损失应由甲方承担。竣工日期应予以顺延。
第五条：苗木养护期：
保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题苗木不成活的应及时更换，超过保养期苗木不成活的更换费用由甲方支付，竣工之后的苗木养护费用由甲方承担。
第六条：工程质量和检查验收
①本工程质量要求为合格
②乙方必须严格按施工图纸操作规范和进行施工并接受甲方现场监督检查。
③工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收，合格后，将工程移交给甲方管理。
第七条：负责事项
①季节原因：为提高成活率把部分地苗改为假植苗，规格也相应整体降低调整。
②甲方按规定提供施工场地，施工场地的土方平整。
③甲方提供场地所需水源、电源和灌水设备。
本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
发包方：_____________
承包方：_____________
签约日期：____年___月____日
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
经考察及价格比选，甲方将 绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
>一、工程名称：
>二、工程地点：
>三、工程总造价： 元
>四、工期：工期定为 日历天，由甲方通知开工之日起计时。
>五、开工准备：甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划。
>六、施工中，如甲方根据实际需要调整苗木，乙方应按甲方要求栽植，增加或调整部份按实际栽植数量结算。
>七、工程款支付：苗木栽植完毕，经验收合格，甲方付给乙方工程款的.90%。余款10%在12个月质保期到后支付。
>八、工程质量：
1、所栽苗木质量必须符合工程要求，按照施工图及苗木清单(见附表)的植物品种，规格、数量严格栽植。
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督和管理，如因质量问题反工，其费用由乙方全部负责。
3、乙方要确保施工现场清洁、及时清理废弃物。
>九、养护管理及要求：
1、栽植后及时浇透水、及时中耕除草、施肥、修剪、确保苗木正常生长。
2、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护12个月，期间发生费用由乙方负责。
>十、合同的生效与终止：
本合同自双方签字盖章后生效，竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
>十一、本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方各持二份，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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光伏的利润有因为冠福，他只需要一个成本，然后所有的能量都来自于太阳光。他的城北非常的小，所以说投资的利润非常大。
1、屋面光伏发电实际利润？
屋面光伏发电的直接利润来自于电站的发电收益。一兆瓦电站的每年电费收益40万左右,可以持续20年以上。
2、光伏发电工程施工的利润是多
光伏发电工程目前都是EPC总包施工,利润应该在20-30%。否则太低了也没有人做。
3、最近有人要租家里房顶安光伏，每年给一千元钱，大家觉得怎么样？
虽然从电站本身的收益来讲不错,占发电收益的20%左右。但这光伏需要占用你屋顶20-25年,以后屋顶维修也麻烦
4、在屋顶安装过太阳能光伏发电的，10千瓦具体投资，一年效益是多少，
目前的价格在5元/W,10KW投资最多5万块钱,根据纬度和地域,光照条件不一样,平均每KW每天发电4小时
5、屋顶安装光伏发电到底挣钱吗？
挣钱,投资一次,大概五六年就能回本,还是比较划算的。
6、做小区太阳能工程有多少利润？
小区太阳能工程,利润率大概在25%,小区规模越大,利润额越多。
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甲方(建设方)：
乙方(施工方)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容和工程范围：
二、合同工期
1、开工日期：
2、竣工日期：
三、质量标准
本工程执行，
工程质量标准合格。
四、合同价款
1、该工程造价以竣工后实际工程量结算。
2、该工程造价以实际工程量的双方议定价格为依据，以总承包形式而定，总承包价格为(：元)大写：
3、工程款在工程验收后一次性结清。
4、养护期从年月日到年月日为止。
五、双方权力与义务
(一)、甲方
1、办理施工所需的证件、批件，提供有关隐蔽、障碍物资料。
2、提供施工所需水源、电源等保证施工需要，水电费由乙方承担。
3、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的`保护工作。
4、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况监督检查，负责工程中的验收和其它必须的签证。
5、组织对工程的竣工验收。
(二)、乙方
1、根据甲方委托，在其承揽的工程范围内，完全全部工程。
2、施工场地清洁卫生，执行行业文明施工要求。
3、对施工场地周围的管线和邻近建(构)筑物实施保护。
4、遵守政府有关部门对施工场地、交通、噪音及环保和安全生产等内容的规定。
5、严格施工，确保工程质量，并按合同规定的时间如期完成和交付。
6、提供竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收
六、施工安全
工程参与各方按照国家建设安全生产相关规定负责工程项目施工安全，承担相应安全责任。
七、其他
1、未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。
2、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，自签字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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