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甲方：某单位 　　乙方：某单位或某个人 　　为优质、高效完成某工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将某工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议： 　　一、 合作项目工程名称 　　某工程项目 　　二、 工程技术承包范围...
甲方：某单位
　　乙方：某单位或某个人
　　为优质、高效完成某工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将某工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：
　　一、 合作项目工程名称
　　某工程项目
　　二、 工程技术承包范围
　　1)工程施工复测及相关资料编制。
　　2)工程施工放样及相关资料编制。
　　3)工程试验及相关资料编制。
　　4)工程质检及相关资料编制。
　　5)工程计量及相关资料编制。
　　6)工程变更及相关资料编制。
　　7)工程施工技术及工程的现场管理。
　　8)工程施工工艺及工序的控制。
　　9)工程竣工资料的编制。
　　三、 合同工期
　　1)从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。
　　2)双方拟定施工合作时间为 12 个月，即从2025年3月1日到2025年3月1日，工期共12个月。
　　3)以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。
　　4)竣工资料编制时间为 1 个月。
　　5)若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。
　　6)如工期超出 12 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。
　　四、 工程技术承包费用
　　1)施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.2%计。
　　2)工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按8%计。
　　3)工程非计量增加工程技术费：按该款项40%计。
　　4)前两项总计所产生的技术费若低于 元人民币，则甲方支付给乙方元人民币;若超出则按前两项计算。
　　5)工程延期费：超出双方约定的 12 月的工期甲方每月支付乙方 80000元人民币的工程技术费。
　　6)施工复测费： 20000 元人民币/每公里。
　　7)竣工资料编制费： 80000 元人民币。
　　全部的工程技术承包费用包括施工复测费、施工投标工程技术费、工程变更增加工程技术费、工程非计量增加工程技术费、工程延期费、竣工资料编制费。
　　本合同规定的“工程施工条件保证”(第七条)和“出入境及安全保证”(第八条)所产生的一切费用，不包含在工程技术承包费用中。这两项费用，由乙方提出、使用，甲方报销。
　　五、 工程技术款项的支付办法
　　1)在乙方接到甲方通知后进场进行施工复测。施工复测完后，甲方必须支付全部施工复测费给乙方。
　　2)甲方按工程月计工程量的 3.2% 支付给乙方，其中甲方每次扣除支付给乙方工程技术费的 5% 作为工程质保金。待工程交工后支付全部余款给乙方。
　　3)若因建设方或甲方及雨季等原因造成工程无法计量 2 个月以上，甲方必须每月支付乙方 60000 元人民币，用于乙方支付人员工资及开展日常工作。
　　4)在工程交工后 20 天内甲方一次性支付完乙方所有的工程技术费用。
　　5)竣工资料交完后，甲方支付给乙方全部竣工资料编制费。
　　六、 工程的施工管理
　　1)甲方有权监督和管理乙方的开展工作的情况，为乙方在工程施工中的错误提出建议和批评。
　　2)乙方人员不得参与境外赌博及贩卖、吸食毒品等违法之事。一经发现，交由国家执法机关处理。
　　3)甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。
　　4)若乙方在工程技术上为甲方造成巨大的经济损失，甲方有权向乙提出经济赔偿。赔偿费用为所造成经济损失的 6% 。
　　5)乙方人员若不遵守甲方的管理制度，屡劝不听者，甲方有权将该人员驱逐出场;乙方必须在 10 天内另换人员。
　　6)若乙方人员不符合工作需要，甲方有权另换工程技术人员。
　　7)在工程施工过程中，甲方必须按乙方的技术要求进行施工。
　　8)甲方必须服从乙方的工程质检、进度、施工技术管理。
　　9)若甲方不按乙方的技术要求、进度、质量管理造成的工程损失，乙方不负任何责任。
　　七、 工程施工条件保证
　　1)甲方应为乙方提供工作所需的一切图纸及文件资料。
　　2)甲方应为乙方提供一套全新的标准、规范及施工用相关技术资料。
　　3)甲方应为乙方提供两台电脑、一台打印机、一台复印机、一台扫描、一台数码相机以用于工程办公。
　　4)甲方应为乙方提供测量仪器两套(即全站仪、水平仪各两台及工程用CASIO4850PA计算器四台)。
　　5)甲方应为乙方专门配备一名医务人员，保证乙方人员卫生、健康。
　　6)甲方应为乙方提供工程技术专用车两辆。
　　7)甲方应为乙方提供一套试验设备。
　　8)甲方应为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。
　　9)甲方应为乙方招待建设方、监理提供便利条件。
　　10) 若因甲方条件受限或建设方要求，试验或计量技术需要第三方处理(外送试验和计量公证)，甲方必须全权负责，并提供便利条件。
　　以上甲方为乙方提供各种施工条件，是工程顺利进行的保障;以上所发生的一切费用全部由甲方承担。乙方概不承担任何相关费用。
　　八、 出入境及安全保证
　　1)乙方出入境手续由甲方负责办理，费用由甲方承担。
　　2)甲方必须保证乙方人员的施工劳动安全及人身安全，若出现任何安全事故，责任全部由甲方承担。
　　九、 违约及合同合法性条款
　　1)其它未协商事项，双方另外协商解决。
　　2)本协议一经签订，双方必须严格履行，如遇违约，给对方造成经济损失的，应根据经济损失的200%给予赔偿。
　　3)若单方面撕毁合同，必须给予对方 100000 元人民币的赔偿。
　　4)本协议共伍页，正文肆页，封面壹页，无其他附件。本协议自签约日起生效，款项全部付清后终止。
　　5)本协议经双方代表每页签字、盖章(或压手印)才有效合法，修改、复印无效。
　　6)本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
　　7)本协议无任何补充条款。
　　甲方
　　单位：某单位
　　代表：
　　乙方
　　单位：某单位
　　代表：
　　签约日期：
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