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【荐】承包工程合同随着法律观念的深入人心，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的承包工程合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。承包工程合同1甲方：______...
【荐】承包工程合同
　　随着法律观念的深入人心，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的承包工程合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
承包工程合同1
　　甲方：_______________
　　乙方：_______________
　　甲方在__________镇__________村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约__________米__________米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
　　[_TAG_h2]一、承包方式
　　采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场（配电箱后的线路由乙方负责）。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的辅助材料、施工用具等。
　　[_TAG_h2]二、承包范围
　　乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。
　　[_TAG_h2]三、承包价格
　　按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为__________元，含安全文明施工措施费及购买农村建房_____费。（施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水）
　　[_TAG_h2]四、付款方式
　　乙方进场开工_________天后甲方付款__________元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__________元，完成第二层付款__________元，完成第三层付款__________元，屋面完工后付款__________元，工程全部完工，经验收合格后付至__________元，余款__________元作为保修金待_____个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。
　　[_TAG_h2]五、双方责任
　　甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房_____，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。
　　[_TAG_h2]六、质量要求
　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
　　[_TAG_h2]七、施工安全
　　文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
　　[_TAG_h2]八、工期要求
　　工程总工期为_____个月，从_____月____号乙方进场施工开始算起，乙方必须在__________年_____月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到_____月____日，如超过_____月____日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料，应_____天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
　　[_TAG_h2]九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决
　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
　　甲方签字（章）：__________乙方签字（章）：__________
　　________年_____月_____日________年_____月_____日
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　　甲方：________
　　乙方：________
　　根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
　　[_TAG_h2]第一条工程概况
　　一、工程名称：
　　二、工程地点：
　　[_TAG_h2]第二条工程范围
　　乙方承包的工程范围：拆除原有缺陷路面176平方米并且垂直开挖30公分，做两步3:7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。
　　[_TAG_h2]第三条承包方式
　　承包方式：包工包料
　　[_TAG_h2]第四条合同工期
　　一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。
　　[_TAG_h2]第五条工程价款
　　工程价款(含税)为：xx(大写)(小写)元。
　　[_TAG_h2]第六条工程价款支付
　　按合同附件中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上工程范围的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。
　　[_TAG_h2]第七条工程质量
　　一、甲方应在乙方进场前____日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。
　　二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。
　　三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。
　　四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。
　　五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。
　　[_TAG_h2]第八条验收
　　一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。
　　二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。
　　[_TAG_h2]第九条质量保修
　　一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。
　　二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的39;书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。
　　[_TAG_h2]第十条甲方权利和义务
　　一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。
　　二、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。
　　[_TAG_h2]第十一条乙方权利和义务
　　一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。
　　二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。
　　三、遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。
　　四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
　　五、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。
　　[_TAG_h2]第十二条违约责任
　　一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期____日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。
　　[_TAG_h2]第十三条合同的生效与解除
　　一、合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同所附附件与本合同具有同等效力。本合同一式四份，双方各执二份。
　　[_TAG_h2]第十五条争议解决方式
　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。
　　[_TAG_h2]第十六条付款方式
　　经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起________年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。
　　甲方：________
　　代表人：________
　　地址：________
　　电话：________
　　日期：____________
　　乙方：________
　　代表人：________
　　地址：________
　　电话：________
　　日期：________
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　　施工单位：___________________________________公司（以下简称甲方） 承包单位：___________________________________（以下简称乙方） 经甲乙双方谈判后，同意将公司_____吉XX宾XX卫生间_______防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则
　　1、工程名称：吉XX宾XX卫生间防水工程
　　2、工程地点：吉XX与通化XX交汇
　　3、工程内容：宾馆内47楼共计46个卫生间防水工程采用丙纶水泥基防水涂膜（1。5厚）。 二、承包方式： 乙方包清工（工程所需材料以外一切工具）、包质量、包管理、包安全、包进度 三、工程造价： 共计46个卫生间，工程单价120元个，总计：5520元 四、质量标准： 涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，淋浴头处防水高度1。8米，其他0。5米。窗口下沿卷出与墙面一齐，门口伸出门口，另做300高挡水。 五、付款方式： 46个卫生间全部施工完毕后支付工程款的70％，余款待试水达到要求后结清。 六、其它： 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
　　甲方：（签章）
　　代表：
　　乙方：（签章）
　　代表
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　　甲方：
　　乙方：
　　经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方运输机保护器（型号127）修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下：
　　一、合同内容
　　1.
　　1、乙方承接甲方运输机保护器（型号127）修理工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。
　　1.
　　2、项目内容见技术协议书。
　　1.
　　3、项目施工地点：平顶山XX公司
　　1.
　　4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在30个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。
　　二、合同价格
　　合同总价为人民币（大写）金额为：肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。
　　三、结算方式
　　设备维修、维护完毕，特殊设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的100％，人民币（大写）肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，元。
　　四、技术要求和技术标准
　　4.
　　1、详见双方技术协议书（合同附件）。
　　4.
　　2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。
　　五、甲方承担的义务和责任
　　向乙方提供设备改造所必须的技术资料。
　　六、乙方承担的义务和责任
　　维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。
　　七、验收标准及方法
　　7.
　　1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。
　　7.
　　2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。
　　7.
　　3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。
　　7.
　　4、设备验收完成后，质保期为三个月，质保期内设备非甲方原因出现故障，乙方应无偿进行维修。
　　八、违约责任
　　8.
　　1、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则赔偿对方5%违约金。
　　8.
　　2、因甲方原因造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中直接扣除。
　　九、争议解决
　　本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
　　十、附则
　　本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。 合同未经双方协商同意不得转让、更改。
　　甲方（盖章）
　　代表：
　　乙方（盖章）
　　代表：
　　合同订立时间：________年____月____日
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　　定作方： 有限公司 （以下简称甲方）
　　签订地点：承揽方： 有限公司 （以下简称乙方）
　　签订时间：鉴于甲方玻璃厂因生产需要定作合同产品（见下表），乙方在加工定作时间及工艺要求能够满足甲方的需求，为保证合同产品质量要求及能够按期投入生产，双方就本合同加工定作相关事宜达成一致，特订立本合同。
　　一、 项目名称、工艺要求、单价、数量、金额注：以上价格已包含原材料费用、加工制作费用、运费、包装费、装卸费、17%增值税费用等相关费用，除此之外，甲方对乙方再无其他支付义务。
　　二、 质量及技术要求甲方提供定作加工图纸（见附件一），乙方提供原材料并严格按照加工图纸尺寸大小、规格型号进行加工制作，在加工期间或交货后，如甲方对加工要求有变更的，乙方应在接到甲方通知后，及时予以更改制作。
　　三、 合同期限及交货地点乙方应在合同签订后 10 天内完成合同产品的加工制作并送货至甲方工厂。
　　四、 交付方式运输方式及包装方式由乙方自定，但需保证合同产品按合同约定时间安全无损地运送至甲方工厂。交付前，合同产品货损或灭失的一切风险由乙方承担。
　　五、 验收标准甲方按图纸要求及本合同约定进行验收，验收完毕后，应由双方指定人员签字确认。若乙方提供产品无法通过甲方验收的，乙方应及时按甲方的整改要求予以整改，直至符合甲方要求为止。
　　六、 付款方式合同签订后，甲方以转账的方式支付合同总金额40%作为定金，乙方加工制作完毕送货至甲方工厂经甲方验收合格后一周内付清全款。付款前，乙方须提供等额有效的税率为17%的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。
　　七、 违约责任
　　1、甲方无正当理由延迟付款的，每延迟____日，应向乙方承担延迟部分3‰的违约金，延迟超过____日的，乙方有权终止本合同并要求甲方赔偿其全部损失。
　　2、乙方因自身原因延期交货的，每延迟____日，应向甲方承担合同总金额3‰的违约金，延迟超过____日的，甲方有权终止或解除本合同并要求乙方赔偿其全部损失。
　　3、乙方应保证合同产品的质量、材质、尺寸、颜色等符合国家或行业相关标准及甲方要求，以上标准不一致的，以最高标准为准。经甲方验收，合同产品不符合甲方要求的，甲方有权要求退货，乙方应退还全部已付合同价款，并承担合同价款30%的违约金。
　　八、 争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，如协商无法解决的，应向甲方所在地人民法院起诉。
　　九、 其他
　　1、本合同自双方签字盖章后生效至合同约定权利义务履行完毕时终止。
　　2、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。
　　甲方：
　　乙方：
　　委托代理人：
　　委托代理人：
　　账号：
　　账号：
　　日期：
　　日期：
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　　甲方：
　　乙方：
　　身份证号码：
　　因甲方公司发展需要，需聘用 专业级工程师，经过真诚友好协商，甲方同意聘用乙方，并作为甲方公司的兼职高级工程技术人员，具体条款如下：
　　一、 聘用期限
　　甲方聘用乙方的期限为________年。即从签订协议书之日起往后推________年。
　　二、 甲方权利与义务
　　1、合同期间，甲方有权使用乙方的职称证书申报甲方公司的企业资质及年检。
　　2、在证书使用期间，甲方应妥善保管乙方的（高级工程师证书、毕业证书、身份证等）有关材料。甲方使用完应在____日内交还乙方本人保管，甲方如需使用乙方证书时，甲方需提前____日通知乙方。
　　3、甲方应根据协议要求，支付乙方的聘用工资。
　　4、签定协议时，甲方应向乙方提供其单位的营业执照、施工资质证、组织机构代码证的复印件。
　　三、 乙方权利与义务
　　1、双方签定协议后，乙方应于________年____月____日向甲方提供有关高级工程师证书及身份证等资质申报所需要的相关材料。
　　2、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查时，乙方需配合甲方并及时提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。甲方需提前七天通知乙方，乙方有义务及时（7个工作日）向甲方提供相关证件。如因乙方原因影响甲方的\'工作，须退还相应工资。（甲方需提供建设主管部门的证明材料）
　　3、及时提醒甲方支付聘用工资及提供银行帐号。
　　四、 聘用工资及支付方式
　　经双方商定，甲方同意每年支付XX整聘用工资（税后）。甲方确认收到乙方证书和签订协议后付XX整聘用工资。
　　五、 解聘
　　1、在协议有效期内，甲乙双方不得擅自单方解除协议，如因此造成损失，由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议，应本着相互支持与理解的原则，提前一个月通知对方，以便另一方做好工作安排。
　　2、合同到期后，如果双方同意解除协议，甲方应提前出具解聘证明、并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件，不得无故刁难。
　　六、 违约责任
　　1、由于甲方原因造成乙方的资格证丢失应负责为乙方补办；甲方须继续支付乙方聘用工资到证书发下来为止，大学文凭（原件）因甲方过失而丢失损毁，甲方应赔付乙方10万元整；
　　2、因乙方自身原因导致后果，甲方概不负责。
　　七、 本协议所指金额均为税后金额，如本协议发生缴税情况，均由甲方承担，本协议为劳动合同的附件之一。
　　备注:乙方此次送证书到甲方单位,中间产生的差旅费甲方按票面额度给与报销.
　　八、争议解决办法：原则上双方协商解决，协商不成时由人民法院裁决。
　　甲方：（签字盖章） 乙方（签字）：
　　代表：
　　代表：
　　电话：
　　电话：
　　签订日期：________年____月____日
　　签订日期：________年____月____日
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　　甲方（委托人）： 身份证号码： 乙方（居间人）： 身份证号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
　　一、委托事项
　　1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和施工方直接洽谈，并最终促成甲方与施工方签订该工程项目的专业承包施工合同。
　　二、乙方的义务
　　1、乙方有义务协助施工方对该工程项目进行实地考察。
　　2、乙方承诺向施工方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
　　3、乙方在甲方与施工方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在施工方施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与施工方的关系。
　　三、甲方义务
　　1、如果居间成功，则由甲方全面履行和施工方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
　　2、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。
　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
　　1、本项目居间费用为工程施工合同总金额的1%，共计 元整。
　　2、甲方与施工方施工合同签订完毕，即刻支付乙方 元整，在施工方正常施工的一个月内，应向乙方支付 元整；剩余居间费从正常施工的第二个月开始，半年内付清，共计 元整。
　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
　　五、居间费用的承担
　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担相关费用）。
　　六、合同终止
　　1、本合同签字生效后。
　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
　　七、争议解决方式
　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
　　八、其他事项
　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
　　合同签订日：
　　甲方：（签章）： 乙方（签章）：
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　　建设单位：_________________(以下简称甲方)
　　承建单位：_________________(以下简称乙方)
　　经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方职责，特制定本合同，希共同遵守。
　　一、工程名称及建设地点：_________________
　　1、工程名称：_____________
　　2、建设地点：_____________
　　二、工程范围：_________________
　　按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程
　　三、工程总造价：_________________
　　合同总价含费用确定合同价款为人民币(人民币)￥元，大写：_________________佰拾万佰拾元角分)。
　　四、工期：_________________年月日至年月日，共计叁年
　　五、承包方式：_________________包工包料。
　　六、甲乙双方负责完成的工作：_________________
　　a)甲方负责完成的工作：_________________
　　i.在开工前三天内完成“三通一平”(包括进场道路)接通水、电，带给材料和工具存放仓库，然后为乙方人员的住宿及现场办公带给方便。
　　ii.甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。
　　b)乙方负责完成的工作：_________________
　　i.乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，然后并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。
　　ii.保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。
　　iii.自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。
　　七、乙方务必严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。
　　因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。
　　八、工程验收：_________________
　　a)工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，然后如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到贴合要求为止。
　　b)工程竣工验收透过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。
　　c)该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，然后甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。
　　d)本工程至年月日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。
　　九、其他事项：_________________
　　a)在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、礼貌施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。
　　b)乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。
　　十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。
　　十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。
　　十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。
　　本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方：_____________乙方：_____________
　　代表：_____________代表：_____________
　　签约地点：________________
　　签约时间：______________年__________月________________日
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　　委托方(甲方)：
　　承接方(乙方)：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　1.工程地址：
　　2.居室规格：房型 层(式)室厅厨卫
　　1、 室，计 平方米;
　　2、 厅，计 平方米;
　　3、 厨房，计 平方米;
　　4、 卫生间，计 平方米;
　　5、 阳台，计 平方米;
　　6、 过道，计 平方米;
　　7、其他(注明部位),计 平方米。
　　总计：施工面积 平方米。
　　3.施工内容：见预算书和施工图。
　　4.委托方式：
　　5.工程开工日期： 年 月 日
　　6.工程竣工日期： 年 月 日
　　工程总天数： 天
　　第二条：工程价款
　　工程价款(金额大写) 元，详见本合同附件(二)《预算书》。
　　1、材料款 元; 2、人 工 费元;
　　3、设计费 元; 4、施工清运费 元;
　　5、搬卸费 元; 6、管 理 费 元;
　　7、其他费用(注明内容) 元。
　　第三条：质量要求
　　1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。
　　2.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
　　3. 质量检查监督部门：佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
　　4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
　　5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
　　第四条：材料供应
　　1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
　　2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
　　3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
　　第五条：付款方式
　　1. 合同一经签订，乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注：甲方需在乙方通知三天内验收) 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
　　2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，在下一次付款期前付清。
　　3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
　　第六条：工程工期
　　1.如果因为乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。
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　　甲方：（以下简称“甲方”）
　　乙方：（以下简称“乙方”）
　　法定代表人：
　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、行政法规，并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF—1999—0201），甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一致，订立如下合同（以下简称“本合同”）：
　　第一条工程概况
　　1、工程名称：（以下简称“本工程”）。
　　2、工程地点：
　　3、工程内容：（具体工程数量表见附件
　　一）。
　　第二条工程价款
　　1、本合同工程价款暂定为人民币215;元（以下简称“暂定工程价款”）。
　　2、本工程竣工验收合格后，最终工程价款以甲方认可的验工计价为准，甲方应当依据双方签认的具体工程数量按照国家邮电部颁布的《通信建设工程预算定额》计算验工计价（以下简称“最终工程价款”）。
　　3、甲方应当于本合同签订后215;日内向乙方支付暂定工程价款的30％，即人民币215;元；在本工程竣工验收合格并完成移交工作后，甲方应当于本工程竣工验收合格后215;日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款，已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。
　　第三条工期
　　1、开工日期：
　　2、竣工日期：
　　3、本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准，每延误一天，甲方有权直接扣除最终工程价款的215;％。
　　第四条工程质量
　　1、乙方施工必须严格按国家信息产业部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进行，保证本工程质量达到甲方标准。
　　2、乙方施工中的所有隐蔽工程在隐蔽前应当经甲方签认，否则甲方有权随时要求对隐蔽工程进行检查，由此产生的全部费用由乙方承担，由此延误的工期不予顺延。
　　3、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的情况，由此产生的所有费用由乙方承担，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
　　4、工程保修期为本工程竣工日期之日起215;个月，在此期间出现质量问题均由乙方负责维修，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
　　第五条竣工验收
　　1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少215;日安排甲方对本工程进行竣工验收，同时向甲方提供经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。
　　2、如果甲方在竣工验收时发现本工程存在不合格之处，乙方应当在接到甲方通知后3个工作日内进行修正并安排、通过甲方的重新验收，乙方应当承担由此产生的所有费用；如果乙方未按期进行修正并安排、通过甲方的重新验收，每延期一天，甲方有权直接扣除最终工程价款的215;％。
　　3、本工程竣工验收合格后，乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料、设备、资料、权证等移交给甲方。
　　第六条甲方权利与义务
　　1、甲方负责提供本工程材料（具体材料清单见附件
　　二）。
　　2、甲方有权对施工进行监督，并指派随工负责人担任施工技术指导和随工验收，一旦发现乙方施工质量问题或未按图纸施工，随工负责人有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方承担。
　　3、甲方负责根据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收。
　　4、本合同规定的其他权利与义务。
　　第七条乙方权利与义务
　　1、乙方确认其具有承包建设本工程的所有相关资质。
　　2、乙方应当于本工程开始施工前落实施工整备工作（包括但不限于材料、施工用工器具和人员的配备），并向甲方提交开工报告。
　　3、乙方应当于本工程开始施工前查明施工现场的地下管线情况，并在施工期间负责保护施工现场现有地下管线（包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线），并负责与相关单位签订安全协议及排除施工中出现的干扰等，否则，给甲方或
　　第三方造成的损失由乙方承担全额赔偿责任。
　　4、乙方应当负责设计本工程图纸，并取得甲方对图纸的批准；乙方应当于工程保修期届满后将本工程全部图纸退还给甲方。
　　5、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包或委托给
　　第三方。
　　6、乙方应负责在工程施工及工程保修期的整个过程中施工现场全部人员与财产的安全，除因甲方随工负责人的过错而造成的事故外，乙方应承担所有事故导致的赔偿责任和相关费用。
　　7、乙方应当文明施工，保持施工场地整洁，在移交前施工现场应达到平整和整洁的要求。
　　8、自甲方将本工程材料运送至施工现场或其他指定地点开始，乙方应当妥善保管本工程材料，并承担所有毁损、丢失、损耗等风险；在本工程竣工验收合格后，乙方应当将剩余材料退还给甲方。
　　9、乙方应当根据甲方的要求为相关人员或设备办理保险，并支付保险费用。
　　10、本合同规定的其他权利与义务。
　　第八条违约责任
　　1、任何一方违约，违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失。
　　2、如果乙方违约，并在甲方指定的合理期限内未予以改正，甲方有权解除本合同，本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第____日即告解除；本条不影响乙方
　　根据本合同的规定承担其他义务或违约责任。
　　第九条不可抗力
　　1、不可抗力事件指甲、乙双方不能预料、不可避免及不可克服的事件，包括但不限于战争、动乱、罢工以及台风、暴雨、洪水、地震等自然灾害。
　　2、不可抗力事件发生后，乙方应当立即通知甲方，并尽可能迅速采取有效措施减少损失；乙方应当于不可抗力事件结束后____日内全面恢复施工，并根据甲方要求向其提交有关该不可抗力事件及其造成影响的详细报告。
　　3、因不可抗力造成延误的工期应当顺延，因不可抗力造成的损失由甲、乙双方各自承担。
　　第十条争议的解决
　　1、本合同的订立、效力、解释、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。
　　2、因本合同签订及履行而发生的争议，双方可协商解决；协商不成的，任何一方可向（甲方所在地）法院提起诉讼。
　　第十一条生效
　　1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
　　2、本合同正本一式6份，甲乙双方各执3份，各份具有同等法律效力。
　　甲方：乙方：
　　负责人：法定代表人：
　　附件一工程数量表
　　附件二甲方提供设备和材料清单
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　　施工单位：_______公司 (以下简称甲方)
　　承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)
　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
　　一 、总则
　　1、 工程名称：
　　2、 工程地点：
　　3、 工程内容：根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。
　　二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
　　三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
　　四、质量标准：乙方应确保公司梅XX生活、生产基地
　　2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97____市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
　　五、双方责任：
　　1、 甲方责任：
　　(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
　　(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
　　(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
　　2、 乙方责任：
　　(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。
　　(2)配合市建公司梅XX生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。
　　六、付款方式：本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
　　七、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
　　甲方：(签章)
　　乙方：(签章)
　　代表：
　　代表：
　　施工单位：(以下简称甲方)
　　承包单位：(以下简称乙方)
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　　施工单位：___________________________________公司（以下简称甲方）
　　承包单位：___________________________________（以下简称乙方）
　　经甲乙双方谈判后，同意将公司____________________________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
　　一、总则
　　1、工程名称：_____________
　　2、工程地点：_____________
　　3、工程内容：宾馆内47楼共计46个卫生间防水工程采用丙纶水泥基防水涂膜（1.5厚）。
　　二、承包方式：
　　乙方包清工（工程所需材料以外一切工具）、包质量、包管理、包安全、包进度
　　三、工程造价：
　　共计46个卫生间，工程单价120元个，总计：5520元
　　四、质量标准：
　　涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，淋浴头处防水高度1.8米，其他0.5米。窗口下沿卷出与墙面一齐，门口伸出门口，另做300高挡水。
　　五、付款方式：
　　46个卫生间全部施工完毕后支付工程款的70％，余款待试水达到要求后结清。
　　六、其它：
　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
　　甲方：（签章）
　　代表：
　　乙方：（签章）
　　代表：
　　日期：
　　日期：
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　　甲方：(签字)：
　　乙方：(签字)：
　　甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方 ____市平原____区东合角村道工程 (总长度1.4公里)施工事宜达成一致，签订本合同。
　　一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。
　　二、承包费用：8.5元㎡
　　三、支付方式：施工队进场预付20元，5天后再付5000元，经验收合格后付13000元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。
　　四、工期：乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
　　五、其他约定：
　　1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。
　　2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元次予以处罚，并需赔偿甲方损失;
　　3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元天予以处罚。
　　4、水电由甲方负责、
　　5、保修期内乙方应该及时负责为甲方维修。
　　六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
　　甲方(签字)： 乙方(签字
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　　甲方（代表）：
　　乙方（代表）：
　　经甲、乙双方协商，达成如下居间协议，共同遵照执行。
　　一、居间事项：乙方协助甲方取得位于山西省交城县开发区天铸铸造有限公司检测中心工程施工项目总分包权。
　　二、居间任务：乙方为上述项目提供信息、推介服务，并促成甲方取得工程施工总分包权。
　　根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，按如下方式支付居间费用：
　　1、当乙方协助甲方取得该工程施工总分包权，土建部分按工程总造价下浮三个点做为居间费用支付给乙方，钢结构部分按工程总造价下浮六个点做为居间费用支付给乙方。
　　2、付款方式：甲方收到预付款时，付给乙方15万元。
　　三、本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现的见索即付凭证。与甲方的其他相关承诺和居间不相抵触，独立执行，是甲方全体董事会成员一致的、真实的意思表示，不因公司股权或法人等变更影响，始终有效。
　　甲方不得以任何理由单方面终止与乙方的委托关系，不得私自或另行委托其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项；如有上述情况发生，视为乙方完成代理委托，甲方同意无条件支付乙方中介费，作为对乙方的补偿；并同意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
　　四、制约条件：甲方如不履行本居间协议，乙方有权直接通过发包方扣取居间费，居间费用翻倍。
　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
　　六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
　　甲方： 乙方：
　　代表人： 代表人：
　　日期： 日期：
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　　发包方：________________（简称甲方）
　　承包方：________________（简称乙方）
　　为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，________________（以下简称甲方）与________________（以下简称乙方）结合双方实际情况，经共同协商，于____年____月____日在________电厂就____________项目工程施工中的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。
　　[_TAG_h2]一、安全目标
　　1.不发生轻伤及以上人身伤害事故；
　　2.不发生设备损坏事故；
　　3.不发生火灾；
　　4.不发生环境污染事故；
　　5.杜绝违章指挥、违章作业情况。
　　[_TAG_h2]二、根据《中华人民共和国安全生产法》要求，甲方必须进行安全资质审查，乙方应交纳安全风险抵押金。
　　（一）资质审查
　　1.营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工安全许可证书。
　　2.施工简历和近三年的安全施工记录。
　　3.施工负责人、工程技术人员和员工技术素质符合要求，特种作业人员必须持有政府主管部门颁发的有效证件。
　　4.具有两级机构的承包方，必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过____人的设专职安全员；施工队伍____人以下的设兼职或专职安全员。
　　5.甲方要求提供的其他资料。
　　6.以上材料乙方应报甲方安全监督部门备案。
　　（二）安全风险抵押金
　　乙方交纳甲方工程款____%的安全风险抵押金。
　　[_TAG_h2]三、甲方应承担的安全责任
　　1.负责对乙方的资质进行审查。
　　2.开工前，甲方工程负责人和专业人员与乙方负责人和专业人员进行对口书面交底，并由双方签名的交底记录。
　　3.提供甲方安全管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的安全培训及考试。
　　4.乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。
　　5.由于甲方原因给乙方造成的后果，按分析结论承担相应的责任。
　　6.在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。
　　[_TAG_h2]四、乙方应承担的安全责任
　　1.乙方的施工代表（施工第一责任者）是本工程的安全第一责任者，应全面负责本工程的安全管理工作，切实履行安全职责。
　　2.乙方必须建立安全监督机制，并配备专（兼）职安全监督人员，认真开展安全监督工作，并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施。
　　3.特种（设备）作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。
　　4.乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。
　　5.乙方开工前应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国安全生产法》、《电业安全工作工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分，考试、体检合格（或有当年体检合格证）方可进行工作，并将考试成绩书面报甲方安全监督部门审核备案（甲方认为有必要时可亲自组织考试）。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵守以上程序办理。
　　6.乙方负责所属工作人员着装整齐、佩带工作标志，符合安规着装规定。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残、智障人员施工。
　　7.乙方每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
　　8.在现场施工中，必须严格执行甲方安全、文明生产（施工）规定的有关部分。进入电力生产区域内施工，还必须按规定严格执行工作票制度。乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改，并接受甲方安全监督部门和工程管理部门的监督和指导。
　　9.乙方必须接受甲方的监督、管理和指导。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方安全监督部门。
　　10.乙方所承担的施工（检修）项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经甲方审查合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。
　　11.当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。
　　12.工作中人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。
　　13.由于非甲方原因而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。
　　14.其他应补充的条款。
　　[_TAG_h2]五、乙方发生下列情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从安全风险抵押金中扣除或在承包工程结束时从工程款中扣除。
　　1.乙方工作中造成轻伤的，每一人次扣罚人民币________元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币________元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币________元。
　　2.由于乙方责任造成设备设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。
　　3.由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币________元（当不足于弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计）。
　　4.由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币________元。
　　5.甲乙双方各自承担由自身原因引起的停工、工期延误责任和损失。
　　6.乙方人员发生下列违章情况，被甲方人员发现时，应立即予以制止，并令其立即整改，可根据情节每人次扣罚人民币________元。
　　（1）不正确佩带安全帽，工作人员在工作中不按规定正确着装。
　　（2）高空作业不系安全带或安全带的安全绳未系在牢固的构架上。
　　（3）高空作业人员不用绳索传递工具、材料，随手上下抛掷东西，高空作业用的器具无防坠落措施。
　　（4）使用不合格的安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具或安全帽、安全带、绝缘工器具、起重工器具、电气工器具未进行定期试验。
　　（5）未经电工培训合格人员从事电气作业；将电源线直接插入插座内或挂在闸刀开关上使用。
　　（6）电气设施接线时先接电源端，后接负荷端；拆线时先拆负荷端，后拆电源端。
　　（7）潜水泵工作时，在潜水泵周围区域进行清淤、挖土等工作。
　　（8）装设的接地线不符合安规要求；电焊机接地线未正确压接。
　　（9）设备检修不按规定办理工作票。
　　（10）设备检修时工作人员擅自扩大工作范围。
　　（11）在所列安全措施未全部实施前工作人员开始作业。
　　（12）设备检修完毕，未采取可靠措施就进行试车工作。
　　（13）非操作工操作起重设备（指需专人操作的起重设备）。
　　（14）在起重吊物下行走或站立。
　　（15）吊物捆扎、吊装方法不当，在吊物上堆放、悬挂零星物件。
　　（16）在带电设备附近进行起吊作业，安全距离不够。
　　（17）在带电设备附近进行起吊作业无监护人。
　　（18）在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作无监护人。
　　（19）不按规定使用相应的安全工具进行操作。
　　（20）使用的电工工具金属外壳不接地或不装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套。
　　（21）制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理。
　　（22）凭借栏杆、脚手架、瓷件、管道、电缆托架起吊物件。
　　（23）工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上。
　　（24）在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走。
　　（25）没有使用或不正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床、抡大锤时戴手套等。
　　（26）在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等。
　　（27）动火作业不按规定办理动火工作票。
　　（28）氢、油管道动火时不按规定接地线。
　　（29）在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施。
　　（30）安排未经培训并考试合格的人员上岗。
　　（31）将车辆交给无证人员驾驶，违章操作或违章行驶。
　　（32）各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志。
　　（33）擅自跨越安全遮拦。
　　（34）照明行灯不按规定电压使用。
　　（35）不按规定装设安全防护网。
　　（36）生产现场吸烟或检修现场有烟头、流动吸烟。
　　（37）随意挪动现场安全设施或损坏现场安全标志。
　　（38）电气检修人员走错间隔。
　　（39）焊接工作用的气瓶与明火距离小于安规规定距离。
　　（40）焊接、切割工作前，未清理周围的易燃物，工作后未检查、清理现场遗留物。
　　（41）无正当理由挪动消防器材。
　　（42）未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊。
　　（43）在金属容器内同时进行电焊和气焊、气割或其他工作。
　　（44）对盛过油的容器、易燃物品施焊未采取防火安全措施。
　　（45）动火作业现场附近有与其相抵触的工作，（如机组排氢、煤气装置排气、熬制沥青、冷底子油、油漆、油及其他溶剂清洗工作、油处理等），不具备安全距离和安全时间间隔。
　　（46）其他违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方《机组检修安全管理规定》及《反违章实施细则》等行为。
　　7.其他应补充的条款：________________________
　　8.未尽事宜按甲方《安全生产考核管理标准》、《文明生产管理标准》等规定中条款执行。
　　[_TAG_h2]六、其他
　　1.工程发生不安全情况时，属乙方责任，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方安全监督部门。
　　2.未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。
　　3.本协议一式2份，甲方、乙方各执1份。
　　4.本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而在终止。
　　5.本协议由甲方委托____________电厂安全监察部办理。
　　甲方：_______________（章）乙方：_______________（章）
　　甲方代理人（签字）：_______乙方代理人（签字）：_______
　　日期：_____________________
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