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合伙人： 证号： 电话： 合伙人： 证号： 电话： 根据《^v^合同法》和相关法律规定，本着长期合作，共同发展，互惠互利的原则，全体合伙人经平等协商，就合伙承包
一、合伙宗旨：
在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以 公司中标合同确认的建设项目内容和范围为准。
三、合伙期限：
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式及比例：
建筑成本费用以及与工程有关的合伙人均认可的其他费用由合伙人平均出资(即每合伙人承担20%费用)现出资元，大写人民币 现出资元，大写人民币五、盈余分配及债务承担：
1、盈余分配：盈余以各方均20%分配(如违约出资，按实际出资比例进盈余分配)。
2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。
六、退伙：
合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的，应经各方协商同意;
七、项目日常管理
1、某某某聘请总工程师，负责工程的技术工作;
2、每月三十日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需双方签字后方能下账。
3、重大支出和重大合伙事项应由双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面协议。
八、成本费的核算范围
建筑成本核算的范围包括：工程介绍费、建筑工程资质挂靠费、税金、施工劳务费、施工机械费、项目部管理人员工资、施工不电费、临时办公设备和用房租赁费、安全维护设施费。预结算费、执行费、材料费及与工程有关的合伙人均认可的其他费用。
九、合伙期满：
合伙期满，各方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款其他方有协助收回的义务。
十、合伙人行为禁止条款：
1、禁止合伙人在同一开发区与其他人合伙。
2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。
3、禁止合伙人在合伙期间实施损害合伙人利益的行为。
十一、违约责任：
1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。
2、合伙人一方违反本协议其它约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
十二、其他：
1、合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成由合同履行地人民法院管辖处理。
2、合同在履行过程中如需变更和修改合同，必须经过全体合伙人同意并作出书面修改意见，其他修改无效。
3、本合同未尽事宜，合伙人各方可共同协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同自合伙人签字之日起生效，合同一式两份，各伙人各执一份。
合伙人： 年 月 日
合伙人： 年 月 日
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发包人(全称)：承包人(全称)：________工程有限责任公司依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：全部土建，水电安装(详见施工图纸)群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。
工程立项批准文号：
二、工程承包范围
承包范围：资质范围内的全部图纸内容
三、合同工期
开工日期：暂定____年___月___日竣工日期：____年___月___日合同工期总日历天数_______天
四、质量标准
工程质量标准：合格
金额(大写)：暂定捌仟柒佰万元整(人民币)
￥：8700，0000万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同合同书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间：____年___月___日
合同订立地点：
本合同双方约定双方签字、盖章并经备案后生效后生效。
发包人：(公章)
承包人：(公章)
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
邮政编码：
邮政编码：
合同管理办公室：
鉴证机关：
(公章)(公章)
经办人：
经办人：
____年___月___日
____年___月___日
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合伙人：________(以下简称甲方)
合伙人：________(以下简称乙方)
甲、乙双方经平等协商，本着互惠共赢的原则，就合伙承包_工程事宜，达成如下一致，供各方守信。
一、合伙宗旨
在合法(工程质量、安全相关法律规范)的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。
二、合伙经营项目和范围
合伙项目以工程公司洽谈工程承包合同确认的项目内容及范围为准; 甲、乙双方合伙承包的项目，对外以甲方名义出现。
三、合伙期限
合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
四、出资方式及所占比例
1.甲方以现金、设备出资。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例___%。
2.乙方以工程管理经验及工程技术(含当地协调社会关系)，占____%。
五、乙方薪酬待遇：乙方按照年薪获得薪酬，年薪人民币六万元整，每月甲方必须确保为乙方借支三千元作为乙方日常生活开支，年内借支额在年底一方兑现薪酬时予以扣除。
六、利润(税后)分配与债务承担
1.利润分配，以出资为依据，按所占出资比例比例分配。
2、明确规定：甲方为乙方开支的一切薪酬在工程成本内列支。
3.若工程最终决算结束发生亏损，则按照双方出资比例分担责任和义务。
六、退伙
合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙; 退伙需经对方同意，方可实行;未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
七、权利与义务
1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐; 同时，所有财务收入、支出必须经乙方签字确认，否则未经乙方签字确认的一切收支均不列入合伙工程项目财务发生额，属于单方面个人行为，由具体单方面行为方负责造成的一切责任。
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理;同时，甲方参与合伙项目的日常管理。
3.合伙工程项目涉及的一切相关事项由甲、乙双方共同商定决策，未经双方决策而一方单独决定后造成的一切损失由该行为方负责，另一方不承担任何责任和义务。
八、禁止行为
1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
九、合伙期满
合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。
十、纠纷解决
合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
十一、生效及补充
1.本协议自签订之日后生效，双方各方各执一份;
2.未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。
甲方： 乙方：：
身份证件(复印件) 身份证件(复印件)
20xx年2月14日
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发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方在土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《^v^建筑法》、《^v^合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：（具体位置见附图）
3、工程内容：
4、工程量：建筑面积约㎡，包括。
二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价：
1、总工程平方米，采用一次性定价的固定单价方式。工程单方价格为人民币元/㎡，共计人民币元。
2、本合同一经生效,不受市场价格变化影响,按合同约定进行结算。
四、承包范围：
具体承包内容如下：基础工程，主体工程，包括：
不包括以下工程：①水暖、电气、有线、电话、防雷、消防等安装工程；②防水工程；③外墙涂料；④楼外土方工程；⑤附属工程，包括：周边环境绿化、亮化等。以上未含的各项工程如甲方要求乙方施工，工程款另行计算，具体计算方式双方另行商定。
五、工程款支付方式：
1、双方签订合同后日内，甲方付乙方工程造价总额的％，
2、主体结构建成后甲方付给乙方工程造价总额的％，
3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的％，
六、施工工期：
1、经甲、乙双方协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即日开工至___年____月____日竣工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
七、甲方的工作及责任：
1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续，并承担此工作应由甲方负责。
2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求。
3、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
4、施工工程中由于扰民，土地纠纷等外来因素影响造成的被迫停工，甲方自行解决并承担经济损失。
5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。
八、乙方的工作及责任：
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。
2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。
3、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故所造成的一切损失，概由乙方负责。
4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。
5、一切建筑材料均由乙方采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。
6、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。
7、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，协助甲方办理房屋产权登记。
九、工程质量要求：
1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。
2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。
3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。
十、工程变更及工程结算
1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。
2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙方负责。
3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。
十一、施工过程中如发现与本合同未提及的事项，双方另行协商。
十二、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方(公章)：
_____年___月___日____年____月____日
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甲方：(建设单位)
乙方：(施工单位)
甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款供双方共同遵守：
第一条工程内容：(除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。
第二条工程造价决算方式：
x..
第三条工程款支付：
x...
第四条工期：
1、本工程自接到甲方开工通知的x日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期.工期为x天x...
第五条施工组织管理：
1、甲方委派?x为本工程管理负责人，委派x为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督x...
第六条工程质量监督
x...
第七条施工现场管理责任
乙方对现场管理，安全生产，保卫等工作负全部责任x...
第八条合同履约金及违约处罚
合同签订时乙方向甲方交履约金x万元x...
第九条前期要求：
乙方在开工前，必须与甲方和设计部门进行施工图交底，并向甲方递交《施工计划》，《施工组织》，《施工质量保证书》，《安全生产责任书》。
第十条本合同未尽事宜，经双方协商后，另行补充条款。
第十一条本合同一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
代表人：
代表人：
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甲方：
乙方：
签订地点：
签订日期：
为展开工程有限公司(以下简称甲方)项目合作工作，依照《^v^合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、以及诚实信用的原则，甲、乙双方就项目合作事宜经协商达成一致，订立本合同。
第一条：合作目标
通过甲、乙双方资源的整合和优化配置，在本合同正式生效后的二至三年时间内，广纳社会资源，实施毅华公司单项工程承包经营，甲方同意乙方利用甲方现有的资质承接相应的工程，完成甲方资质升级相配备的业绩，乙方从中获取相应的利润，进而确保甲方资质的进一步升级(即由目前的贰级升级完成至壹级资质)，实现甲乙双方的互利共赢。
第二条：甲乙双方就____________________________________项目进行合作;项目地点：___________________________;
合同编号：___________________________;
合同工期：从_______年___月___日至______年____月___日，合计______天;
合同总价款为：__________，大写________________________。
第三条：合作期限
本合同自甲乙双方签订本协议时生效，一直到本项目完工、验收完毕、办理结算、质保期满、款项付清时止。
第四条：合作方式
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项目方(以下简称甲方)：X有限公司 施工方(以下简称乙方)：
为保证施工质量，明确双方职责权利，确保安全文明施工，保障工程施工如期完成。现经双方协商一致，达成以下协议条款。 一、施工内容：本工程的施工内容以甲方提供的图纸及国家的相关土建工程规范标准为准，主要内容见附表1。附表1中未体现但图纸和相关的技术标准规范中包含的工作内容，乙方应按照要求完成，甲方不对合同金额进行调整。
二、承包形式：本工程采取包工包料(不含钢筋原材)的形式，乙方自带工具、用具进行施工，乙方负责承担盈亏风险责任。
三、技术标准和要求：所承包项目应该严格按照国家标准以及甲方主管及项目施工员要求施工。
四、施工进度：自乙方施工人员开始，30天完成除厂房地面砼浇筑的全部施工，钢结构厂房安装完成，具备室内浇筑条件后(具体时间以甲方通知为准)10天完成厂房地面砼浇筑。 五、工程款支付办法：
1、工程总价款为：伍拾壹万壹仟元整。
2、价款支付：乙方人员设备进场具备施工条件后付拾万元整，独立基础和条形基础施工完成且验收合格后付拾伍万元整，厂房地面灰土基础施工完成且验收合格后付拾万元整，室内地面混凝土浇筑完成且验收合格 付拾肆万元整。余款待质量保修期满后支付。
六、乙方职责;
1、乙方在承包期间内及承包项目中，有安培工作如期完成施工任务的责任。
2、乙方有组织所属人员配合甲方搞好文明生产和安全教育的义务，并有确保安全生产的责任。
3、乙方必须加强质量意识，有严格执行操作规范，保证施工质量的职责。
4、乙方必须做好本承包工作范围的材料整理、对方，做到每天工完场清的责任。
5、乙方负责所属人员遵纪守法，遵守各项规章制度，做好所属承包工作范围的经济核算，及时做好所属人员工资的分配、发放工作。过发现甲方按合同规定支付乙方工程款后，乙方所属人员有上诉或到劳动局投诉等劳动争议的现象。经调查属实后，甲方给予乙方每人次1000元处罚。
6、文明施工、安全标识等设施不得拆除破坏。
7、乙方用完材料必须放在项目部制定地点，如果乙方不统一堆放由甲方自行雇佣小工搬运，工资按实际雇佣小工由乙方支付。 8、乙方必须做好对甲方场地既有设施的保护工作，不得损坏。如有破坏，乙方应负责修理，并赔偿因损坏对甲方造成的损失。 七、乙方的权利：
1、乙方有师傅工、普工的招收权利，根据工程施工的需要进行分组管理规范施工。但所有人员名册、身份证复印件报甲方备案。 2、乙方有权进行经济分配和奖惩。
3、乙方有生产指挥权，根据甲方对工程质量、安全级工期等要求，对所属人员直接指挥安排调动。
4、乙方有材料监督权，对甲方所提供的材料构件，必须符合标准，如若不符，乙方有权向甲方施工员或主管提出更换。 八、质量和要求：
1、乙方施工工程，如达不到标准，甲方施工员或主管有权提出返工。返工的所有损失(含材料费等)全部由乙方承担。
2、如无特殊原因，乙方须按项目进度计划完成工作。如未完成造成损失由乙方承担。乙方施工的工程如有停工、拖拉等现象，造成工期无故拖延1天以上，按每天500元处罚。如乙方最终能配合加班加点，抢回延误时间，甲方同意返还罚款。 九、甲方职责
1、甲方有对乙方进行施工前的技术指导提供服务，协调和协助解决施工中碰到的重大困难。
2、甲方必须协同施工员对施工工作内容进行分段检查，发现问题及时向乙方提出更改。
3、由于甲方原因，致使乙方利益受损的，甲方应承担相应的经济责任。
十、奖励和处罚
1、乙方施工项目达到合同约定验收标准，不奖不罚。如一次验收不合格乙方须付给甲方总价款10%的违约金。并无偿返修到合格为止。 2、乙方所属人员在本工程中如未按安全生产要求违章操作发生伤亡事故，其医药费及所导致的一切经济责任全部由乙方承担(包括外部罚款)，并向甲方支付5000元违约金。
3、乙方在施工中，如发现有浪费材料，甲方可责成乙方给予甲方双倍赔偿。乙方如有盗窃材料现象，甲方有权给予乙方每次5000元罚款。情节严重的提交公安机关处理。
十一、其他约定
1、乙方对自己的一切债务均由乙方承担。如有第三者向甲方主张债权，则由此造成的损失(包括不限于债务总额、诉讼费、代理费等)均由乙方承担。 十二、合同的变更和解除
1、因不可抗力因素或其中一方当事人虽无过失但无法防止的影响致使一方无法履行合同时，可经协商变更或解除合同。
2、合同履行期间，甲方发现乙方存在严重的管理不善、材料浪费严重等现象，由此造成质量低劣、安全隐患突出、工期拖延等严重问题，无法完成承包要求的，甲方有权提出解除合同。
3、因合同双方的一方违约，致使承包合同无法履行的，另一方有权解除合同。
十三、合同生效与终止
本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章后生效。工程款结算后自行失效
项目方(甲方)：X有限公司
代表人：
施工方(乙方)：
代表人：
签订日期： 年 月 日
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发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《民法典》和《^v^建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：
一、工程名称： 。
二、工程地点： 。
三、承包范围： 。
四、工期：开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日 工期： 天
五、合同价款：本工程采用 方式计价。室外工程另外计算 。
合同总价款为 。
六、双方责任：
1、甲方责任：
⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。
⑶ 及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用
(5)及时办理工程结算。
2 、乙方责任：
⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：
1、主材：由 甲 方负责提供。
2、辅材：由 甲方负责提供。
八、材料消耗：
工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之 计算，废料归 方。
九、施工与验收：
1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：
工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，(含已付工程款在内)，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：
1、本协议一式 份，正本 份，副本 份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：
1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程项目合伙承包合同范本9
发包单位：（简称甲方）__________________
承包人：（简称乙方）____________________
依照《^v^合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
>第一条：工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按__________米计算。
>第二条：施工方案
1、护坡
（1）、基底宽__________米，厚__________米，自下而上慢慢收至高度为__________米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为，砖要好质量的青砖或红砖）。
（2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
（3）、完工后做围墙10米左右。
（4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
>第三条：合同工期
1、经双方协商确定，工程期为__________日，暂定于自_____年____月____日起至_____年_____月_____日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
>第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为__________元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付__________元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。
>第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
>第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
>第七条：施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
>第八条：验收
工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
>第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
>第十条：其它
本合同于__________年_____月_____日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式_____份，上方各执一份，上交_____份。
发包单位（甲方）：___________________
承包人（签字或盖章）：_______________
__________年_____月_____日
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
