# 井架加工合同范本(通用46篇)

来源：网络  作者：梦醉花间  更新时间：2025-11-27

井架加工合同范本1甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：一、工程地点：校门房旁二、工期要求：施工工期为20xx年12月20 日至20xx年 12 月25 日，日历天数5 天。三、工程项目及相关要求：1、施工项目：水井一...

井架加工合同范本1

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：校门房旁

二、工期要求：施工工期为20xx年12月20 日至20xx年 12 月25 日，日历天数5 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际深度视地下水位情况而定。

2、井管规格：内径90cm、外径100cm、，保证潜水泵及维修人员上下畅通。

3、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

4. 水深要求：60cm

四、工程价款：

1、打井深6米以内1800元，如超50厘米以下不另收工价，()超50厘米以上按每米人工价300元支付，总价款以实际打井深度（下管米数）计算为准。

2、工程总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于7米。并协助学校将挖出的土方填于操场的沙坑内。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由甲方按每米100元支付人工费，但另选址打井，工价同前，由乙方负责及时修复。

5、井使用后一年（质保期）内发生质量及技术问题，乙方负责维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式二份，双方各执一份，签订之日起生效。

甲方： 乙方：

本合同签订日期：年 月 日

井架加工合同范本2

甲方：华西十三建周至县世纪星城项目部

乙方：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点

周至县世纪新城5与6楼之间甲方指定范围。

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：水井壹眼。

2、尺寸要求：井管外径：40CM ; 深度：自然地面35米以下（出水量满足施工现场用水量为止）

3、材料选用：护壁为水泥预制管。

4、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量为6立方米/小时以上。

5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。

6、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。

三、承包形式

包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包安全防护。

四、工期要求 ##

施工工期为即日起日历天数7天， 20xx年9月20日前交工。

五、工程价款

按实际工程量结算价款，单价：人民币元/米，工程量为自然地平面至合格井底所测得的垂直深度（单位：米）。

以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费、辅助材料费、人工费、机械费、运杂费、安全措施费、劳动保护费、工伤保险费、医疗费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

六、付款方式

1、打井深度和出水量达到甲方要求时，甲方支付工程总价款50%给乙方。

2、护壁井管安装完成后，经甲方试水合格支付余下50%工程款。

七、其它约定

1、若打水失败（未出水、深度未达到35米或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。乙方应承担废井回填、掩埋的全部费用。

2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电、水由甲方提供。

八、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。

九、合同生效与终止：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

双方签约：

甲方： 乙方：

签约代表人（签章）： 签约代表人：（签章）

井架加工合同范本3

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点

在马街小学新校址甲方指定范围内，乙方自行勘测选定。

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：水井壹眼。

2、尺寸要求：井管外径：150CM ; 井出水口径：120CM，护壁15CM。

3、材料选用：护壁为钢筋水泥预制管。

4、技术要求：保证枯水期正常用水，出水量为1立方米/小时以上。

5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。

6、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。

三、承包形式

包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包安全防护。

四、工期要求

施工工期为即日起日历天数 天， 年 月 日前交工。

五、工程价款

工程总价款为人民币 元，大写： 。

以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

1、乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将首付工程款80%给乙方。

2、完成验收交付后甲方试用半年，若再无问题，在20xx年11月份付清剩余20%工程款。

3、工程结算款以人民币现金的方式支付。

六、其它约定

1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用。

2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。

七、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。

八、合同生效与终止：

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，上报教育局一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

双方签约：

甲方：

签约代表人（签章）：

乙方：

签约代表人：（签章）

井架加工合同范本4

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点

吉林XX公司院内

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：深水水井壹眼，井深度为地面向下50。

2、尺寸要求：井管外径：c;井出水口径：c。

3、材料选用：钢化塑料管。

4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为30小时。

三、工期要求

施工工期为日历天数4天，________年____月____日前交工。

四、工程价款

工程价款为150元每进深米，总价款为人民币7500元整(此款为50进深米费用，如果井深增减，据实结算)。

以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。

六、其它约定

1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其职责由乙方自负。

2、甲方为乙方施工带给方便，打井用电由甲方带给。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

井架加工合同范本5

甲方：

乙方：

甲乙双方为了更好的保质保量的按期完成汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度项目第三十六标段农田用机井工程任务，本着平等自愿、精诚合作、互惠互利、共同负责的原则，达成如下协议：

一、甲方将自己中标的汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度项目第三十六标段部分机井工程承包给乙方，由乙方包工包料、保证质量、自负盈亏，包括基坑开挖及抽扬水，派人下管、下料、看架子及一切材料和成井后清场恢复等。

二、乙方应保证井管质量，提供符合本项目规定，达到国家规定标准的`井管及有关资料，井管为无砂砼预制管，内径为400mm，外径为500mm的实管和花管，滤料采用优质米石，钻孔孔径不小于750mm。

三、甲方负责给乙方提供打井所需的质量和技术要求，乙方按照甲方的要求展开工作。施工期间，乙方不得无故停工，不得向甲方提出任何附加条件，因打井产生的一切费用（包括电费）由乙方承担，且不得向村委会、村民索要任何财物。

四、经过双方协商，打井工程承包价格定为每米元 （小写： 元），每眼井成井深度必须达到60米，同时出水量达到设计要求，成井后，在上级单位或监理测井深时，如达不到60m，甲方有权按实际井深米数的双倍处罚施工方，即乙方。也就是差1米达不到60米，甲方扣乙方2米的工程款。

五、乙方负责挖扬水坑、抽水、电源、水源、下滤石下管等协调工作，甲方不再过问；成井移交前的维护及看护由乙方负责。

六、乙方在承包打井期间应做到安全施工，严格按照施工规范施工，因违规操作所造成的一切伤亡事故包括由此所产生的经济纠纷等由乙方自己承担，甲方不承担任何责任，因此造成的甲方经济损失不管多少，甲方有权从乙方工程款中扣除。

七、付款方式：甲方要在乙方打成2眼井并经验收合格后，甲方按每个井架付预付款，每眼井4000元整，在甲方收回第一批工程款后，甲方付给乙方工程量80%的工程款，依此类推，在工程经省、市等上级单位验收合格后甲方付给乙方剩余工程款，标段扣乙方6500元为质保金，一年后结清。

八、协议未尽事宜，在工作开展的过程中，双方协调解决。 特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据由法院判决。

九、此协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方:

乙方：

年 月 日

安全责任协议

甲方：

乙方：

我公司承包的汤阴县菜园镇等四乡镇土地整治第二年度第三十六标段机井工程，项目区包括梁儿寨村、岳南村、岳北村、冯家巷、任固五街村、为了更好的保质保量的按期完成任务，本着安全施工、责任明确的原则，将本标段的部分打井工程承包给乙方，现双方就安全施工事宜达成一致协议。

在施工中乙方应做到：

1、安全用电：施工中，不得将电缆所有接口的部分置于潮湿或有水的地方，开关闸刀不得放在地上，应将其架空，保证安全、正常通电。

2、安全施工：施工时做到按施工要求规范施工，施工人员佩戴安全帽，正确操作钻机等施工机械。

3、文明施工：施工人员应做到文明施工，不得与当地村民发生矛盾冲突。

不论乙方使用多少钻机施工，都应保证按施工规范做到安全施工，因违规操作所造成的一切伤亡事故包括由此发生的经济纠纷等由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。如不慎反生事故，乙方自行处理，不能向甲方索要任何财物，也不能向甲方提出任何要求，更不能

上访该项目承建单位，如因乙方不履行该协议造成的甲方经济损失不管多少，甲方有权从乙方工程款中扣除。特殊情况下甲乙双方发生纠纷的将以此协议为依据交由法院判决。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字按手印后生效。

甲方：

乙方：

年月日

井架加工合同范本6

为了提高打井质量，明确甲，乙双方责、权、利关系，达到互惠利之目的，经甲乙双方协商同意，特立本合同：

甲方：建设单位：泸州天源包装制品有限公司

乙方：施工方：

法人代表：

一、工程概况：

1、井位地点：天源公司厂区内

2、水井结构：工业用水水井。

3、水井深度：直至打出水源为止。

4、要求：水井形成后使用8公分的水管进行抽水，水源充足度须达到24小时以上，如打井后不出水，工程损失由乙方自行承担。

二、工程造价：

1、10000万元rmb。（需保证水源充足）

三、甲方责任：

1、无条件提供给乙方施工所使用的水电。

四、乙方责任：

1、负责保证工程质量。

2、负责井孔必须使用160管进行施工。

3、负责设备运输、安装井口。

4、安全责任：施工人员、设备、生产安全均由乙方负责和承担。

五、附则：

1、本合同由双方代表签字，当日起效，具有法律效应，打井完工后，甲方付完工程全部费用后自行废除。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话：___________ 电话：____________

年 月 日

为加强公司消防安全管理工作，预防和堵绝火灾危害，确保人身、财产安全，根据《_消防法》和XX市政府有关法律、法规，贯彻“预防为主、防消结合”的方针。结合本公司实际情况，制定本责任规定，望各部门安全负责人积极支持，互相配合，共同遵守。

一、公司消防安全由人资中心行政部负责协调，各部门设立义务消防队（员）。

二、各部门的主要负责人是各自所属范围的消防安全责任人，对消防安全工作负全面责任。

三、由各部门指定义务消防员，并呈报行政部备案。

四、各部门负责人应当履行下列消防安全义务：

（一）落实公司消防安全管理措施和消防安全操作规程。

（二）负责本部门消防安全宣传教育和消防知识培训，定期进行灭火技术训练。

（三）负责内部防火安全检查，及时发现制止、纠正、违章行为，并消除火灾隐

（四）负责维护管理，保证消防器材的正常、有效使用，不得阻塞和遮挡。

（五）负责维护安全疏散指示标志和应急照明设施，保证安全出口、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风等设施处于正常状态。

（六）保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占有疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，不得封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。

（七）发生火灾，及时报警、并迅速组织扑救和人员疏散。不得不报、迟报、谎报火警，或者隐瞒火灾情况。

（八）火灾扑灭，及时保护现场，接受事故调查并如实提供火灾事故情况。未经公安消防机构许可，不得进入、撤除、清理火灾现场。

（九）法律、法规和规章规定的其他消防安全义务。

五、各部门负责人负责管理消防栓与水泵接合器，定期检查，保持良好状态

六、公司保安队负责监察各部门的消防安全管理、检查工作。

七、严格遵守安全用电管理规定，严禁超负荷使用电器，严禁乱接临时用电线路，以免发生事故。

八、发现火警，应立即告知公司保安部或拨打火警电话119。如火情较大，迅速撤离工作场所；如火情较小，立即用手提灭火器灭火。

九、根据消防安全规定，有下列情形之一的，视情况处以罚款：

（一）偷窃、毁坏消防设施和器材或消防备用水源的处100元罚款。

（二）占有疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，封闭安全出口，遮挡安全疏散指示标志的处50元罚款。

（三）其他影响消防设施使用的行为的处20元罚款。

十、擅自改变消防安全措施用途的，或者不按照《火灾隐患整改通知书》内容要求进行整改的，处安全责任人的处200元罚款罚款，由此而导致事故的，依法追究刑事责任

十一、各部门的安全负责人，必须服从公安消防机构和公司行政部有关消防安全方面的管理，对刁难、辱骂或暴力等手段妨碍消防安全监督人员工作的有关人员，根据情况，处200元—500元罚款或行政拘留，直至依法追究刑事责任。

十二、本责任书自签署之日起生效。

十三、本责任书一式两份，双方各执一份，同具法律效力。

总经理签字： 部门负责人签字：

日 期： 日 期：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：校门房旁

二、工期要求：施工工期为20xx年12月20 日至20xx年 12 月25 日，日历天数5 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际深度视地下水位情况而定。

2、井管规格：内径90cm、外径100cm、，保证潜水泵及维修人员上下畅通。

3、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

4. 水深要求：60cm

四、工程价款：

1、打井深6米以内1800元，如超50厘米以下不另收工价，()超50厘米以上按每米人工价300元支付，总价款以实际打井深度（下管米数）计算为准。

2、工程总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于7米。并协助学校将挖出的土方填于操场的沙坑内。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由甲方按每米100元支付人工费，但另选址打井，工价同前，由乙方负责及时修复。

5、井使用后一年（质保期）内发生质量及技术问题，乙方负责维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式二份，双方各执一份，签订之日起生效。

甲方： 乙方：

本合同签订日期：年 月 日

井架加工合同范本7

甲方：___________

乙方：___________

经过甲乙双方协商同意打（吃水井工业用井灌溉用井）一眼，协商条件如下：

1、井深___________根管，管高_________，直径_________、

2、价格每根水泥管_____元、打井地点在__________________________

3、甲方负责打井队的吃住、香烟、物品看管和所用的电费、压水、跟班、机油、柴油以及拉管运费，负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿，下管人工等事宜、

4、乙方负责机井能按拔水泵为标准，负责井管费用，不负责出水量大小、

5、打井进料前预支___________元，其余放架子算清帐，不欠帐、

6、双方各自负责自己人员安全问题、

7、如果发生纠纷，由甲乙双方签字负责人负责，以此为据，双方共同遵守、

电话：

电话：

甲方负责人：

乙方负责人：

________年____月____日

井架加工合同范本8

甲方：___________

乙方：___________

经过甲乙双方协商同意打（吃水井/工业用井/灌溉用井）一眼，协商条件如下：

1.井深___________根管，管高_________，直径_________。

2.价格每根水泥管_____元。打井地点在__________________________

3.甲方负责打井队的吃住。香烟。物品看管和所用的电费。压水。跟班。机油。柴油以及拉管运费，负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿，下管人工等事宜。

4.乙方负责机井能按拔水泵为标准，负责井管费用，不负责出水量大小。

5.打井进料前预支___________元，其余放架子算清帐，不欠帐。

6.双方各自负责自己人员安全问题。

7.如果发生纠纷，由甲乙双方签字负责人负责，以此为据，双方共同遵守。

电话：

电话：

甲方负责人：

乙方负责人：

___年____月____日

井架加工合同范本9

打井合同书

为了提高打进质量，明确甲，乙双方责、权、利关系，达到互惠利之目的，经甲乙双方协商同意，特立本合同： 甲方：建设单位：

乙方：施工人：

法人代表：

一、工程概况：

1、井位地点：

2、水井结构：以砼水泥管式，四米焊接管。

3、水井深度：按甲方交付井款的\'深度进行，成井按 米至

二、工程造价：

1、单价 元/米（按实打米数计算）。

2、总造价按实打米数计算元。

三、甲方责任：

1、负责申报、审批、领取《取水许可证》，以及打井范围的土地关系问题。

2、负责道路通畅，工地平整，水井的位置与定点，无条件供给乙方用水。

四、乙方责任：

1、负责保证工程质量。

2、负责井孔必须在600-650mm，成井以下水泵为标准。

3、负责设备运输、安装到位。

4、负责安装井壁管，并包防沙材料，用60目尼龙网两

层或者棕皮两层，用18#钳丝每6-7厘米一道，用3根竹皮及10#钳丝4道箍紧，每20米处捆箍扶整木。

5、乙方不承担完工后井的水量大小。

五、附则：

1、本合同由双方代表签字，当日起效，具有法律效应，

打井完工后，甲方付完工程全部费用后自行废除。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，其它未尽事

宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

井架加工合同范本10

甲方：

乙方：

监证方：

根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在

村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，形成如下合同：

一、工程名称：

二、工程位置：

三、建设内容：

1、采用 钻机新打 米机井1眼，并负责井孔的电测工作；

2、安装φ 井壁管 米，滤水管 米 及滤料回填；

3、配套安装 型潜水电泵一台；

4、3×4米井房一座；

5、设低压线路 米。

四、承包方式及合同价：

实行总价承包方式。合同总价 。

五、各方职责：

（一）甲方职责：

1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案；

2、负责工程监督检查及有关协调工作；

3、负责组织工程的验收工作；

4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作；

（二）乙方职责：

1、负责施工机械的调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设内容全面完成，保质保量，达到验收标准；

2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务;

3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作；

4、认真做好施工记录，及时分析有关情况，确保工程经济、安全、合理、高效；

5、工程竣工后，向甲方提供单井技术资料两份。

（三）监证方职责：

1、负责落实井位，并提供有关的电测资料和参考资料；

2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作；

3、负责为施工人员提供食宿条件，在井管安装、填料时提供10个的劳力的配合工作；

4、负责施工现场的质量监督检查工作；

5、负责落实自筹资金 万元。

六、工程质量：

1、质量检查验收：由甲方组织有关部门进行检查验收；

2、质量标准要求：达到合格标准，争创优良工程；

3、验收依据：钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收，以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转，出水量达到预定目标为合格；因自然条件因素而引起水质、水量问题，乙方不承担责任；井房以建筑工程验收规范为依据进行验收。

七、工程结算与资金拨付

（一）工程结算：依据预算方案，结合实际完成情况及合同约定进行结算。

1、实际钻井深度与计划深度差值，增减费用按每米 元计算；

2、实际用井管长度与计划差值，按预算单价计算；

3、合同总价中施工用水由村组提供，用电按每度 元计算，超过部分另行计算；

4、工程结算后，村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组，不足部分由村组迅速筹集交到甲方。

（二）资金拨付：

1、自筹资金由受益村组筹集，交甲方管理，视工程进度向乙方分期拨付；

2、国家投资：按县财政局报帐管理办法进行拨付；

八、建设工期与时限

总工期为 天。从受益村组足额交纳自筹资金后，三日内甲方下达开工通知书之日起算。未按期完成，每延期一日，扣减工程合同总价的2‰。因气候、地质等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窝工，按期顺延。

九、其它未尽事宜可根据施工情况再行商定。

十、本协议一式四份。甲方、乙方、监证方各执一份，从自筹资金到位后生效。

附件：承包总价清单

甲方: 代表：

乙方 :: 代表：

监证方: 乡镇政府代表：

村委会代表：

年 月 日

井架加工合同范本11

甲方：___________

乙方：___________

经过甲乙双方协商同意打（吃水井工业用井灌溉用井）一眼，协商条件如下：

1、井深___________根管，管高_________，直径_________。

2、价格每根水泥管_____元、打井地点在__________________________。

3、甲方负责打井队的吃住、香烟、物品看管和所用的电费、压水、跟班、机油、柴油以及拉管运费，负责打井机的进出厂地碾压地的赔偿，下管人工等事宜。

4、乙方负责机井能按拔水泵为标准，负责井管费用，不负责出水量大小。

5、打井进料前预支___________元，其余放架子算清帐，不欠帐。

6、双方各自负责自己人员安全问题。

7、如果发生纠纷，由甲乙双方签字负责人负责，以此为据，双方共同遵守。

电话：

电话：

甲方负责人：

乙方负责人：

________年____月____日

井架加工合同范本12

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：

二、工期要求：施工工期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，日历天数 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际下管米数不低于150米。

2、井管规格：内径286mm、外径350mm、长度8000mm，保证潜水泵上下畅通。

3、材料选用：管材为水泥焊接管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。

4、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。

四、工程价款：

1、打井每米单价元，总价款以实际打井深度（下管米数）计算为准。

2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留

总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于150米。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。

5、管井使用后一年（质保期）内发生质量及技术问题，乙方负责免费维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，双方各执二份，签订之日起生效。

甲方：乙方：

本合同签订日期： 年 月日

井架加工合同范本13

甲方：

乙方：

为了保证打井质量及打井工程的顺利进行，经甲乙双方友好协商，签署本合同:

>第一条、施工地点：

_______大街信用合作银行院内

>第二条、工程范围及技术要求

1、钻井深度依地层实际情况确定;

2、井孔开孔直径不小于600mm;

3、下入12寸离心与悬辊成型的钢筋混凝土水泥井管(以下简称井管)，井管的质量标准不低于国家或行业标准。

4、成井通过洗井后做到水清砂净，含砂量不得超过1/20万。

5、要做到井孔圆、直，下管顺利。

6、负责钻孔、备料、成井、洗井、清污等。成井后修建观测井并配置井盖，配合甲方安装抽水设备。

7、本工程费用包括施工过程中的水费、电费、钻井、井管、回填、清污直至成井的全部费用。

8、打井时间除中午12：00-14：30、晚上21：00-7：00以外时间段，可以打井。

>第三条、工程造价

该工程为三口井，其中一口取水井，井深暂定为100米，二口回灌井，井深暂定为30米，合计160米。每米单价为人民币_______元/米，工程总造价人民币_______，大写_______。

>第四条、付款方式

甲方在合同签定、乙方进场安装完毕打井设备后，二日内支付人民币,大写。成井、洗井合格、交付使用后二日内支付人民币，大写。余款做为质保金一年后无质量问题的，合部付清。

>第五条、工程期限

自开始施工，至竣工交付使用。

>第六条、甲方责任及义务

1、甲方负责办理打井审批的\'有关手续。

2、负责协调现场的关系，以方便乙方施工作业。

第七条、乙方责任及义务

1、乙方在施工作业中应严格按照安全规范操作，造成的人身安全事故由乙方自负，甲方不承担任何责任。

2、乙方在施工过程如出现卡钻、吊钻、井孔坍塌等，一切经济损失均由乙方承担。

3、若在一年内因为成井工艺、材料质量问题造成井无法使用、报废，乙方负责重打。

>第八条、本协议一式贰份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执壹份。

xxxx

>第九条、本协议如有未尽事宜，双方协商解决，协商不成可提交仲裁或起诉至法院。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

井架加工合同范本14

协 议 书

甲方：潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司

乙方：

经甲乙双方相互协商同意，由甲方中标的“20xx年单村供水村庄”工程，由乙方组织实施施工。为明确双方责任，保障双方权益并顺利完成工程项目，现达成如下协议，以便双方共同遵照执行。

一、 工程实施内容

1、打井供水村庄及井口位置：由甲方根据业主意见及测水要求安排。

2、打井数量：由甲方根据其工程进度、质量情况统一安排。

3、打井深度：由甲方根据其打井的位置、出水量等诸多因素决定。

二、工程实施过程中有关要求

1、成井口径要求：上部井经250㎜，并按要求加设符合规定的钢制护筒，下部井经219㎜。

2、成井深度：成井后由业主会同甲乙双方现场实测确认深度。

三、成井价格

按现场实测深度为准，无论地质情况如何变化均以等价元/延深米计量（包括井上部位护筒费用）。

四、付款方法

经甲乙双方确认深度、质量后，付总款额的50%，余额待业主正式验收确认后一个月付全工程总额。

五、 安全责任要求

1、乙方必须严格执行现行行业施工操作规程，认真执行国家有关规范标准。

2、认真执行《安全生产法》，杜绝盲目蛮干，严防一切大小事故发生（包括设备运输、安装、拆卸及生产施工过程中）。如发生意外事故均由乙方自行负责，与甲方无关。

六、未尽事宜，双方协商解决。

七、本合同一式二份，甲乙双方各一份，双方签字盖章后生效。待工程结算完毕后该协议自动失效。

甲方：

代表人：

年月 日

乙方：代表人： 年月 日

井架加工合同范本15

甲方:

乙方:

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：xx省xx市

二、工期要求：施工工期为20xx年 _______月_______ 日至20xx年 _______月 _______日，日历天数_______ 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际下管米数不低于150米。

2、井管规格：内径286mm、外径350mm、长度8000mm，保证潜水泵上下畅通。

3、材料选用：管材为水泥焊接管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。

4、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。

四、工程价款：

1、打井每米单价 _______元，总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。

2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于150米。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。

5、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题，乙方负责免费维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，双方各执二份，签订之日起生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

井架加工合同范本16

甲方:

乙方:

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款：

一、工程地点：xx省xx市

二、工期要求：施工工期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，日历天数 天。

三、工程项目及相关要求：

1、施工项目：水井一眼，成井实际下管米数不低于150米。

2、井管规格：内径286mm、外径350mm、长度8000mm，保证潜水泵上下畅通。

3、材料选用：管材为水泥焊接管，滤料必须为过筛的米石，并掺有粗沙。

4、井堡要求：必须达到坚固、表面光滑。

5、技术要求：保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。

四、工程价款：

1、打井每米单价 元，总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。

2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式：工程结束经甲方验收合格后，甲方支付乙方总价款的90%，预留总价款的10%作为质量保证金，待一年后付清。

六、甲方承担的义务：

1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。

2、保证施工所需的水电供应，并承担此项费用。

七、乙方承担的义务：

1、按照国家《机井施工规范》组织施工，负责勘探工作和打井所需的相关设施。

2、保证安全施工，如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故，由乙方负全部责任。

3、洗井、清淤后，保证井深不小于150米。

4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等，由乙方负责及时修复。

5、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题，乙方负责免费维修、解决。

6、除甲方应承担的二款义务外，未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。

八、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，与本合同具有同等效力。

九、本合同一式四份，双方各执二份，签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

井架加工合同范本17

甲方：

乙方：

一、乙方承包甲方打井工程，乙方xx，甲方付款，免费供水，供电及食宿于开工日期前，为乙方提供100平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。

二、乙方打井采用的材料为xx管。

三、打井深度xx米左右。打井费用每米xx元。 上水工具不包含在此价格内。（如水泵、泵管、电线、控制箱）。

四、乙方设备进场后甲方付乙方进场费10%xx元。其余款项乙方施工完成出水时，甲方一次性把余款付给乙方。

五．甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责使工程中途不能施工，甲方补助乙方10%xx元。

六、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。

甲方代表人：

乙方代表人：

井架加工合同范本18

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点

_______生物工程股份有限公司院内

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：深水水井壹眼，井深度为地面向下50M。

2、尺寸要求：井管外径：_______ CM ; 井出水口径：_______ CM。

3、材料选用：钢化塑料管。

4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为30 M/小时。

三、工期要求

施工工期为日历天数4天， _______年 _______月 _______日前交工。

四、工程价款

工程价款为150元/每进深米，总价款为人民币7500元整(此款为50M进深米费用，如果井深增减，据实结算)。

以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。

六、其它约定

1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其责任由乙方自负。

2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

井架加工合同范本19

为了提高打井质量，明确甲，乙双方责、权、利关系，达到互惠利之目的，经甲乙双方协商同意，特立本合同：

甲方：

乙方：

一、工程概况：

1、井位地点：天源公司厂区内

2、水井结构：工业用水水井。

3、水井深度：直至打出水源为止。

4、要求：水井形成后使用8公分的水管进行抽水，水源充足度须达到24小时以上，如打井后不出水，工程损失由乙方自行承担。

二、工程造价：

1、10000万元RMB。

三、甲方责任：

无条件提供给乙方施工所使用的水电。

四、乙方责任：

1、负责保证工程质量。

2、负责井孔必须使用160管进行施工。

3、负责设备运输、安装井口。

4、安全责任：施工人员、设备、生产安全均由乙方负责和承担。

五、附则：

1、本合同由双方代表签字，当日起效，具有法律效应，打井完工后，甲方付完工程全部费用后自行废除。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

乙方：

年 月 日

井架加工合同范本20

打井施工合同样本

甲方：

乙方：

监证方：

根据水利建设投资计划和农村生产生活需要，拟在

村新打配套机井1眼。为了保证工程顺利实施，确保工期和建设质量，经甲方、乙方及监证方共同协商，构成如下合同：

一、工程名称：

二、工程位置：

三、建设资料：

1、采用钻机新打米机井1眼，并负责井孔的电测工作；

2、安装φ井壁管米，滤水管米及滤料回填；

3、配套安装型潜水电泵一台；

4、3×4米井房一座；

5、设低压线路米。

四、承包方式及合同价：

实行总价承包方式。合同总价。

五、各方职责：

（一）甲方职责

1、组织乡镇村组确定井位及工程建设方案；

2、负责工程监督检查及有关协调工作；

3、负责组织工程的验收工作；

4、负责国家投资的拨付及自筹资金的管理工作；

（二）乙方职责：

1、负责施工机械的\'调运，设备及材料的购置及所有施工工作。确保工程建设资料全面完成，保质保量，到达验收标准；

2、按照有关工程建设技术规范要求，认真做好工程施工，高标准完成建设任务;

3、认真遵守安全生产管理规定，负责施工现场的全部安全工作；

4、认真做好施工记录，及时分析有关状况，确保工程经济、安全、合理、高效；

5、工程竣工后，向甲方带给单井技术资料两份。

（三）监证方职责：

1、负责落实井位，并带给有关的电测资料和参考资料；

2、负责做好“三通一平”、泥浆排放及其它施工环境协调工作；

3、负责为施工人员带给食宿条件，在井管安装、填料时带给10个的劳力的配合工作；

4、负责施工现场的质量监督检查工作；

5、负责落实自筹资金万元。

六、工程质量：

1、质量检查验收：由甲方组织有关部门进行检查验收；

2、质量标准要求：到达合格标准，争创优良工程；

3、验收依据：钻井工程以国家凿井工程验收规范为依据进行验收，以井管顺利下入井孔、水泵及设备安全运转，出水量到达预定目标为合格；因自然条件因素而引起水质、水量问题，乙方不承担职责；井房以建筑工程验收规范为依据进行验收。

七、工程结算与资金拨付

（一）工程结算：依据预算方案，结合实际完成状况及合同约定进行结算。

1、实际钻井深度与计划深度差值，增减费用按每米元计算；

2、实际用井管长度与计划差值，按预算单价计算；

3、合同总价中施工用水由村组带给，用电按每度元计算，超过部分另行计算；

4、工程结算后，村组交纳的自筹资金有剩余的退还村组，不足部分由村组迅速筹集交到甲方。

（二）资金拨付：

1、自筹资金由受益村组筹集，交甲方管理，视工程进度向乙方分期拨付；

2、国家投资：按县财政局报帐管理办法进行拨付；

八、建设工期与时限

总工期为天。从受益村组足额交纳自筹资金后，三日内甲方下达开工通知书之日起算。未按期完成，每延期一日，扣减工程合同总价的2‰。因气候、地质等特殊因素及除乙方自身因素之外引起的窝工，按期顺延。

九、其它未尽事宜可根据施工状况再行商定。

十、本协议一式四份。甲方、乙方、监证方各执一份，从自筹资金到位后生效。

附件：承包总价清单

甲方:代表：

乙方:代表：

监证方:乡镇政府代表：

村委会代表：

年月日

井架加工合同范本21

为了提高打井质量，明确甲，乙双方责、权、利关系，到达互惠利之目的，经甲乙双方协商同意，特立本合同：

甲方：建设单位：泸州天源包装制品有限公司

乙方：施工方：

法人代表：

一、工程概况：

1、井位地点：天源公司厂区内

2、水井结构：工业用水水井。

3、水井深度：直至打出水源为止。

4、要求：水井构成后使用8公分的水管进行抽水，水源充足度须到达24小时以上，如打井后不出水，工程损失由乙方自行承担。

二、工程造价：

1、10000万元RMB。（需保证水源充足）

三、甲方职责：

1、无条件供给给乙方施工所使用的水电。

四、乙方职责：

1、负责保证工程质量。

2、负责井孔必须使用160管进行施工。

3、负责设备运输、安装井口。

4、安全职责：施工人员、设备、生产安全均由乙方负责和承担。

五、附则：

1、本合同由双方代表签字，当日起效，具有法律效应，打井完工后，甲方付完工程全部费用后自行废除。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话：___________ 电话：____________

井架加工合同范本22

白石乡银山脚敬老院饮用水

打井施工合同

甲方：白石乡民政办

乙方：

依照《_合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方委托乙方打井施工事宜经协商一致，特订立本合同。

一、 工程地点

白石乡银山脚敬老院。

二、 工程项目及相关要求

1、施工项目：深水水井壹眼，井深度为地面向下120 米。井孔直径600mm，井管直径300mm。

2、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为 35 m3/小时。

3、打井所产生的施工用电费用由打井施工单位自行承担。

三、工期要求

本工程工期为：20_年12月1日至20_年12月25日，工期25个工作日。

四、 工程价款

工程价款为 450 元/m。总价款为人民币 54000元整（此款为 120米的费用，如果井深增减，据实结算）以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程水泥管主材料费，辅助材料费、人工费、运杂费

等全部费用，此外甲方不再向己方支付任何费用。如果打井深度有变动情况，经过验收后以实际工程量为准。

五、 付款方式

乙方进驻工地后,甲方预付两万元工程款,剩余款项待乙方工程结束,验收后一次性付清。

六、 违约责任

1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方人民币元违约金，并赔偿因此而给甲方造成的经济损失。

2、任何一方违反本合同所约定条款的，应向守约方支付合同总价款的百分之三十做为违约金，并还应承担违约行为给对方造成的一切经济损失。

七、质量及安全生产

1、乙方严格按照有关标准和规范施工，如出现枯井或出水量达不到事先约定等其他不合格问题，乙方无条件承担一切费用并退还甲方之前所预付的两万元工程款。

2、安全生产：乙方应对施工人员进行安全教育，如出现人员伤亡事故，乙方承担全部责任，并支付一切费用。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年月日 年月日

井架加工合同范本23

甲方：_____

乙方：_____

为了保证成井质量及打井工程的顺利进行，经双方协商达成如下协议：

甲方以承包形式委托乙方施工。预计深度单眼米，打井眼以40钢混管成井。承包费以成井深度每米_______元计算，预计工程造价_____元。

一、甲方职责及义务

1.负责选定井位，办理好打井审批的有关手续。

2.负责水通，路通，电通及场地平整，按乙方要求及时挖好换水泥坑、填好井台，并承担费用。误工要承担台班费(每台班300元/8小时)

3.负责承担乙方人员的住宿及生活用电，承担乙方的生活费1500元。

4.自一方施工之日起，甲方选派三名跟班作业人员，工资由甲方自付。

5.负责承担下管、填料、台班劳力费用。

6.甲方务必保证乙方用电用水，为防止突然停电停水，甲方要备一台15马力以上的动力(小四轮)，并承担其他油料等费用。

7.甲方务必保证乙方下管用电，因停电造成损失，职责全部由甲方承担。

8.在施工中若因停水停电影响进度，甲方应向乙方付误工费(每台班300元)。若造成井孔报废，甲方应按实际钻进深度付给乙方钻孔损失费(钻孔费80元/米)。

9.甲方应先乙方带给地面和空侧资料，作为乙方施工的参考。

二、乙方职责及义务

1.严守操作规程，负责施工中的技术工作，把好各个质量关。

2.按照设计要求，井孔圆、直，下管顺利。

3.根据地层状况，合理采水。力求到达设计出水量，水清砂净，含砂量不得超过万分之二。

4.负责钻孔、备料、成井，配合甲方安装好抽水设备。

5.负责带给成井后的一切技术资料。

6.若在一年内因成井工艺造成机井报废，井队负责重打(因使用造成问题除外)。

三、其他

1.井打到预定深度，因地层不好不成井。甲方应按钻井深度付给乙方钻孔费(80元/米)，若甲方同意下管成井，水量达不到要求，乙方不承担职责，甲方应付给乙方打井全部费用，不得有任何理由扣款。

2.因地层不好或事故等原因移孔，除钻孔费用及主要材料费由乙方承担外，甲乙双方仍按各自承担的项目执行。

3.施工期间由乙方造成的人身伤亡事故，甲方不承担任何职责，若甲方人员擅自进入施工现场或擅自动用乙方设备造成事故的，乙方不予承担职责。

4.在转运井架、下填料中出现的事故，甲方人员由甲方承担，乙方人员由乙方承担。

四、此合同中未尽事宜，双方协商可另行增补，补充协议与此合同具有同等效力。

五、此合同一式二份，此合同自签字之日起生效。

甲方：_____村(盖章)

负责人(盖章)：_____

乙方：_____(盖章)

负责人(盖章)：_____

_____年_____月_____日

井架加工合同范本24

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

甲方为解决灌溉及生活用水，新打一眼米左右深水井。现委托乙方施工。为保证该工程按期、保质、保量的建成，经双方充分协商，签订本合同。

第一条 工程概况

1、 工程名称：深水井工程

2、 工程地点：

3、 工程内容及承包范围：钻孔、井管安装，投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。

5、 工程标准：

（1） 根据周边地质资料，预计水井深度 左右，实际成井深度由乙方根据施中的地质情况而定。

（2） 所用井管材料为： 。

（3） 出水量： 吨/小时，水温 。

（4） 水质标准：符合生活饮用水标准。（近似周边水井水质）

（5） 止水方法：粘土球封闭。

（6） 滤料：采用优质石英砂，要求符合成井填砾要求。

（7） 水泵型号为 。

第三条 甲方的权利和义务

1、于开工日期前，为乙方提供200平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。

2、保证至施工场地的公路和航道畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。

3、免费提供施工所用电、水、泥浆的排放和住所。

4、负责现场井位的确定。

5、协助乙方做好施工场地的物资保管和安全保卫工作。

6、按本合同第六条的规定，支付工程价款和有关费用。

第四条 乙方的权利和义务

1、 根据甲方要求提出凿井工程设计方案进行施工。

2、 保证按合同技术要求的条款进行施工，接受甲方及监理人员的监督。

3、 自备凿井工具为甲方施工，机具运输费用自理。

4、 施工中的安全事故由乙方负责。

5、 于竣工前向甲方提供成井的实际井深、井体结构、取水层位以及止水工艺等资料。

6、 按时开工，按时竣工并交付甲方验收。

第五条 工程验收

1、 工程竣工后，甲方必须在两日内组织验收。如不验收并使用的，此井视为合格井。

2、 验收标准按照本合同第一条第5项的约定和有关规定执行。

第六条 工程价款及支付

1、 工程价款。水井施工单价为_______ 元/米。

2、 水泵价款为 _______元。

3、 支付方式及支付期限：合同签订施工机械和人员进场后支付工程总造价的60%工程款。成井出水交验时结清所有工程款。

4、 如因甲方取水手续或人为原因，使工程中途不能施工，甲方补助乙方 _______元。

第七条 本合同未尽事宜或在履行本合同过程中对个别条款确需变更的，双方可另行协商作出补充协议。

第八条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同于 年 月 日由双方签字、盖章生效。

甲方 ：

乙方：

井架加工合同范本25

甲方（发包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

现地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方（承包方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

现住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

为了落实联产承包职责制，充分调动生产进取性，提高经济效益，甲方经研究决定，将鱼塘进行招标承包，乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致，订立合同条款如下：

第一条乙方承包鱼塘的土名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，鱼塘面积：＿＿＿＿＿＿＿＿＿亩＿＿＿＿＿＿＿＿＿分＿＿＿＿＿＿＿＿＿厘。

第二条承包期限＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月，即从＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日至＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日止。

第三条承包金额和缴交方法：鱼塘承包总金额为＿＿＿＿＿＿＿＿＿万＿＿＿＿＿＿＿＿＿仟＿＿＿＿＿＿＿＿＿佰＿＿＿＿＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿＿＿＿元＿＿＿＿＿＿＿＿＿角＿＿＿＿＿＿＿＿＿分。鱼塘每年承包金额为＿＿＿＿＿＿＿＿＿万＿＿＿＿＿＿＿＿＿仟＿＿＿＿＿＿＿＿＿佰＿＿＿＿＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿＿＿＿元＿＿＿＿＿＿＿＿＿角＿＿＿＿＿＿＿＿＿分，每年的承包金应于当年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日前一次性缴交完毕。

第四条在承包期内，乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电管站的管理，并按照甲方指定地方装上电表和漏电开关，才能用电，一切费用由＿＿＿＿＿＿＿＿＿方负责。电费由乙方负责。

第五条甲方供给鱼塘给乙方承包经营，乙方必须按规定养殖水产物，不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘，期满后按原貌交还给甲方（包括塘基修复）。

乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘（或河道、水库、湖面）的费用，均由乙方自理。

乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

第六条在承包期内，乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物，期满后应拆除搬迁或停止耕作，若新承包者愿意受让，可继续保留，但绝不允许前者保留使用，否则甲方有权雇请民工强制拆除，所需一切费用，仍要乙方支付。

第七条在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方应无条件服从，本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿，有关青苗补偿费归乙方，土地补偿费和其他补偿费归甲方。

第八条养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于＿＿＿＿＿＿＿＿＿米。

乙方需要排水或抽水时，甲方应及时供给抽水机给乙方使用。

如发生偷、毒、炸鱼等情景，甲方应进取协助乙方处理。

甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

第八条乙方在承包期间有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并无偿收回发包的鱼塘：

１．乙方擅自将承包的鱼塘转让、转租、转包、转借、或者以合作，联营为名，实质是改变承包经营者的（若遇特殊情景经甲方批准并办妥手续者除外）；

２．乙方丢荒、丢耕、或未经甲方同意擅自改变承包鱼塘的用途和进行破坏性、掠夺性经营，经甲方劝阻无效，造成地力、生产力下降的；

３．乙方利用承包鱼塘进行非法活动，损害公共利益的；

４．乙方拖欠承包款（包括部分拖欠）达＿＿＿＿＿＿＿＿＿天的；

５．法律、法规规定其他有关解除合同的情形。

第九条风险职责：乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用（包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失），债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由＿＿＿＿＿＿＿＿＿方负责，与＿＿＿＿＿＿＿＿＿方无关。承包款仍按承包合同规定缴交，但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同，乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方，由甲乙双方协商解决。

第十条本合同实行抵押承包的原则，在签订合同时，乙方必须在＿＿＿＿＿＿＿＿＿天内按鱼塘承包款总额＿＿＿＿＿＿＿＿＿％作为承包押金给甲方，即押金金额为＿＿＿＿＿＿＿＿＿万＿＿＿＿＿＿＿＿＿仟＿＿＿＿＿＿＿＿＿佰＿＿＿＿＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿＿＿＿元＿＿＿＿＿＿＿＿＿角＿＿＿＿＿＿＿＿＿分，作为履约的保证。承包合同期满，若乙方能履行合同，则甲方应退还抵押金给乙方。

第十一条违约职责：

１．甲方未经乙方同意提前解除合同，视为违约，甲方应双倍返还乙方承包押金＿＿＿＿＿＿＿＿＿万＿＿＿＿＿＿＿＿＿仟＿＿＿＿＿＿＿＿＿佰＿＿＿＿＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿＿＿＿元＿＿＿＿＿＿＿＿＿角＿＿＿＿＿＿＿＿＿分。

２．乙方若中途退包，提前解除合同，视为违约，甲方将没收乙方缴交的承包押金＿＿＿＿＿＿＿＿＿万仟＿＿＿＿＿＿＿＿＿佰＿＿＿＿＿＿＿＿＿拾＿＿＿＿＿＿＿＿＿元＿＿＿＿＿＿＿＿＿角＿＿＿＿＿＿＿＿＿分。

３．乙方逾期缴交承包款，须向甲方支付违约金，每逾期一日，按拖欠承包款总额每日＿＿＿＿＿＿＿＿＿％计付违约金，若拖欠承包款（包括部分拖欠）达＿＿＿＿＿＿＿＿＿天，甲方有权解除合同，没收乙方缴交的承包押金，并无偿收回发包的鱼塘。

第十二条纠纷的处理办法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿．

第十三条本合同经甲、乙双方签字或盖章并经＿＿＿＿＿＿＿＿＿鉴证后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，会计入帐一份，合同鉴证机关一份。

第十四条其它条款：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

甲方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

井架加工合同范本26

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点

吉林东亚宝来利来生物工程股份有限公司院内

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：深水水井壹眼，井深度为地面向下50M。

2、尺寸要求：井管外径： CM ； 井出水口径： CM。

3、材料选用：钢化塑料管。

4、技术要求：保证枯水期正常用水，并出水量为30 M/小时。

三、工期要求

施工工期为日历天数4天， 年 月 日前交工。

四、工程价款

工程价款为150元/每进深米，总价款为人民币7500元整（此款为50M进深米费用，如果井深增减，据实结算）。

以上总价款为甲方应付给乙方的费用，含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

五、付款方式

乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。

六、其它约定

1、施工过程中，乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故，其责任由乙方自负。

2、甲方为乙方施工提供方便，打井用电由甲方提供。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

_________年____月____日

井架加工合同范本27

为了提高打井质量，明确甲，乙双方责、权、利关系，达到互惠利之目的，经甲乙双方协商同意，特立本合同：

甲方：建设单位：泸州天源包装制品有限公司

乙方：施工方：

法人代表：

一、工程概况：

1、井位地点：天源公司厂区内

2、水井结构：工业用水水井。

3、水井深度：直至打出水源为止。

4、要求：水井形成后使用8公分的水管进行抽水，水源充足度须达到24小时以上，如打井后不出水，工程损失由乙方自行承担。

二、工程造价：

1、10000万元RMB。（需保证水源充足）

三、甲方责任：

1、无条件提供给乙方施工所使用的水电。

四、乙方责任：

1、负责保证工程质量。

2、负责井孔必须使用160管进行施工。

3、负责设备运输、安装井口。

4、安全责任：施工人员、设备、生产安全均由乙方负责和承担。

五、附则：

1、本合同由双方代表签字，当日起效，具有法律效应，打井完工后，甲方付完工程全部费用后自行废除。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，其它未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

电话：___________ 电话：____________

年 月 日承包荒山合同车位买卖合同车辆转让合同

井架加工合同范本28

甲方：____

乙方：______

打井地点：第标段项目部灰土拌和站场地内。

甲方需要打井眼，由乙方承包施工，经双方协商达成以下款项，双方共同遵守，否则由违约方承担全部责任。

一、_______________元，（包括所耗材料费），管壁材料为。

二、甲方打井预计深度为___________米，机井成型并投入使用后，乙方保证相应潜水泵的出水量。验收时井作为检查项目之一。

三、乙方为甲方所成型的机井，保证甲方在省际通道交验工之前的正常使用。否则，乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

四、结算方法：打井完工后，在甲方使用过程中，甲方逐步付给乙方打井金额。

五、工程质量：乙方严格执行行业标准，成型的过程中必须严格遵守操作规程，按成井工艺逐个实施，如成井工艺不到，乙方付全部责任。

六、开工时间为：________年____月____日，交工投入使用时间为：________年____月____日，操作的过程中乙方必须安全生产，如出现一切事故（包括人身、机械、社会）均由乙方全部负责。

七、本合同一式贰份，盖章后生效。

八、水源由乙方负责并运输。

九、其他末尽事宜，由甲、乙方双方协商解决。

甲方代表：

乙方代表：

________年____日____月

井架加工合同范本29

甲方：

乙方：

依照《_合同法》及其他有关法律、行政法规，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就打井工程，订立本合同。具体合同条款如下：

第一项 项目概况

一、项目名称： 。

二、项目地点： 。

三、项目承包范围：本项目设计报告中机电井成井部分（除井管外）的全部，共计 眼完成井（完成井为达到项目竣工验收合格的井）。

四、施工标准：以设计报告和竣工验收合格为准。

五、项目承包方式：独立承包。

六、项目工期：20xx年月 日至20xx年月 日。

如遇因不可抗拒自然力（战争、地震、大雨、五级以上大风）等自然因素，经甲方签认后，工期相应顺延：

六、工程量：以设计图纸及业主要求。

第二条 项目付款方式

一、合同价：合同单价为 元/米。

二、支付方式： 以完成井经监理验收合格后付款50%，经监理业主联合验收合格后付款45%，项目竣工验收合格后付款5%。

三、甲、乙双方责任

一、甲方责任：

1、为乙方提供施工标准即设计报告（机井部分），做好乙方进场施工前与当地的沟通联系。

2、办理好打井开工审批的有关手续。

3、甲方按约定支付工程款。

4、甲方在乙方完成井提出全部完工后， 5 个工作日内组织验收。

乙方责任：

1、乙方应服从甲方的统一管理，配合甲方做好现场施工管理工作，成井过程中的`一切费用均在成井单价中包含。

2、乙方不得无故拖延工期。、

3、乙方保证成井达到竣工验收标准。

4、乙方因施工不当，造成更换场地，甲方不负责前期施工费用，损失由乙方自行承担。

第四条 违约责任及争议

本合同在执行过程中若发生纠纷时，双方应及时协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

第五条 其他

一、乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，做好自身职工的安全教育工作，若出现安全措施不力而造成的重大伤亡及其他安全事故，甲方概不负任何责任。

二、本合同约定内容，若有一方无故自行终止合同，须向另一方承担打井总费用 10 %的违约金责任。

三、本协议书经双方签定后即生效。

四、本协议书一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 法定代表人

乙方(盖章)：： 法定代表人：

合同签字日期：______年____月____日

井架加工合同范本30

甲方(业主)：

乙方(施工方)：

按照《_经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：

一、合同主要资料：

打井工程以形式交给乙方施工。

2、工程总造价(大写)

3、工程资料：①甲方约定乙方打井深度暂定为米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。②暂定每米按500元标准计取打井费用。③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。

5、工期天，自年月日起至年月日止。

6、工程保修期壹年。

7、工程结束后三日内结清余款。

8、根据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。

甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

井架加工合同范本31

甲方：

乙方：

为了更好地服务于广大农户，解决农户农田问题，根据《_合同法》，现将中低产田改造项目工程承包给乙方。经双方协商一致，达成协议如下：

一、工程项目：

机电井4眼;喷灌设备200套;农桥1座;输变电线路3公里;疏浚渠道3公里;土壤改良4000亩;机耕路3公里;平整土地4000亩;防护栏20xx米;榛子种5000公斤;防护林120xx株。

二、施工地点：

_______村

三、工程造价：

贰佰壹拾万柒仟元整，￥：万元。

四、本工程采取总价承包方式。

五、合同的使用标准：

适用标准、规范：铁岭县20xx年国家农业综合开发凡河流域中低产田改造项目扩初设计规范及操作规程按铁岭县兴水规划设计队要求等。</

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn