# 储罐加工合同范本(实用12篇)

来源：网络  作者：静水流深  更新时间：2026-01-26

储罐加工合同范本1一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为： ￥元正（大写：玖拾伍万元整）。1、此合同总价不包含政策性收费（预付电费等）；2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。...

储罐加工合同范本1

一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为： ￥元正（大写：玖拾伍万元整）。

1、此合同总价不包含政策性收费（预付电费等）；

2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。

二、付款比例：

1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥元正（大写：肆拾柒万伍仟元整）作为工程预付款；

2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥元正（大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整）作为工程进度款；

3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款 即￥元正（大写：肆万柒仟伍佰元整）。

4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。

储罐加工合同范本2

1、乙方按有关规定，须采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不利造成事故的责任(事故包括但不限于工程事故、施工人员人身损害或致人损害等)和因此发生的一切费用;发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表;甲方协助抢救，乙方承担发生的所有费用和责任。

2、乙方自备机具、劳保用品及材料等必须是质量合格，符合安全标准的产品，所发生的后果均由乙方承担。

储罐加工合同范本3

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

>一、标的物（详细描述）

1、品名:储油罐、搅拌罐

2、 规格型号: 见附件1

3、 产地: 北京

>二、数量、质量要求和技术标准

1、 数量: 4

2、 供货内容：（见附件 1 ） 。

3、 质量要求: 产品完全符合原厂质量检测标准和合同规定的质量规格及性能要求。

4、技术及设计制造标准:（详见技术附件 2）。

>三、价款和支付

1、 合同价款:

2、合同价款包含： 含安装调试费用运费

3、 价款支付方式和时间: 合同签订后甲方支付乙方产品预付款30%的定金，货到验收合格后支付65%货款，剩余5%为质量保证金，待质保期满后无质量等其它问题支付（无利息）。

>四、交付

1、 交付方式:乙方送货

2、 交付时间和内容: 合同生效后乙方于10个工作日内全部交清。

3、 交付地点: 甲方指定地点

4、 乙方应提供的单证和资料: 产品合格证、产品检验报告、使用说明书等相关材料。

>五、包装

包装标准: 按厂标执行。

>六、运输

1、运输方式:公路运输 ；发货地点: 北京 ；到达地点： 陕西省×××××××××××× ；收货人: ×××。

2、运费及相关费用承担: 由乙方承担

3、乙方交由承运人运输的在途货物，毁损灭失的风险由乙方承担。

4、乙方按照约定将货物交运后,甲方变更到达地点或收货人的，由此产生的费用和风险由甲方承担。

>七、验收与安装调试

1、甲方应在提货前到乙方公司内验收，如果甲方接到乙方通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意乙方单方进行验收并接受验收结果；

2、验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。验收结果应经双方签字确认。

3、验收结果与合同约定不符，甲方应在验收后当日或三日内提出异议。卖方应负责 对设备进行相应的调整、维修或更换，以满足合同约定要求，期间所发生的所有费用由乙方承担。同时，因乙方其它过失给甲方造成的损失由乙方承担全部赔偿责任 。

4、乙方应在验收后3日内完成对设备的安装与调试，达到合同约定的要求和标准，并保证设备正常运转。甲方在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。

5、安装工作完全符合合同要求和标准，双方代表可在 10 日内现场签署安装竣工书。但不免除乙方在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。

6、设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标, 经双方代表签字确认后，即完成了对全部设备的最后验收。

7、在安装调试期间，如果乙方提供的设备、材料有缺陷或由于乙方技术人员的指导错误或卖方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成甲方设备、材料损坏，乙方应采取必要的补救措施，并赔偿甲方的损失。

8、双方对验收与安装调试过程中因设备技术和质量等方面出现异议，应提交 陕西省技术监督局认可的检验机构（离合同履行地最近的检验机构）对产品质量进行鉴定，以该检定意见为准。

>八、质量保证

1、质量保证期限自完成约定事项之日起12个月。

2、质量保证期内，由于产品质量问题造成的故障，由乙方负责免费维修或更换零配件。但因甲方责任造成的设备损坏，乙方将收取设备修复的成本费用。保修期外乙方有义务负责产品终身有偿的服务，只收取成本费用。

3、乙方同意将货款总额的5 %即:人民币 (大写) 作为质量保证金。质量保证期内，出现质量问题，乙方不能按买方的要求无偿返修或返修后质量仍不符合约定的，质量保证金将不再返还。

4、甲方派员或委托第三方监造设备,并不替代或解除卖方对产品质量的责任。

5、乙方保证向甲方提供完全符合甲方要求的品牌、规格型号及配置的产品。

6、产品及配置均为原厂原装的、全新的、未使用过的产品。

7、产品完全符合原厂质量检测标准和合同规定的质量规格及性能要求。

>九、违约责任

1、 乙方未按期交付货物，每逾期一天，应向甲方支付迟延交付部分货款金额 1 ％的违约金，同时负责赔偿给甲方造成的损失。

2、 甲方因自己原因未按合同约定付款，每逾期一天，应向乙方支付未付货款金额 1 ％的违约金。

3、因乙方原因造成甲方整体停工，乙方向甲方赔偿误工人员工资，工期顺延。

4、由不可抗力引起的工期延误双方均不承担责任，工期相应延长。

5、甲方在接到乙方要求验收通知单后一月内组织验收，否则视验收通过；若不经验收，甲方擅自使用机组生产，则视验收通过，并从使用之日起开始计算保修期，同时按本合同第五条支付设备余款。

6、其它违约责任，双方友好协商解决。若协商无法达成协议，按合同法有关规定处理。

>十、其它

1、施工过程中如遇变更，双方以书面形式提出和答复，共同确认。

2、如需中途停建、缓建，双方应对在建工程进行商定，以明确双方应承担的经济责任和处理方式，并予以确认。

3、乙方剩余的材料，零部件由乙方全权处理。

4、当地政府所征收的各种规费收甲方承担。

5、本合同双方代表签字盖章之日起生效。

6、合同附录以及与本合同有关的其它协议、文件经双方确认盖章后作为本合同附录，与本合同具有同等法律效力。

7、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

储罐加工合同范本4

甲方：

乙方：

依照《_合同法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就乙方承包甲方属下南冲加油站油罐制作、管道安装工程，经充分协商达成一致意见，特制订以下条款供双方共同信守。

一、 工程名称：

二、 工程内容：

1、乙方制作6mm弧形45m3油罐个（中间双层钢板分隔）。（具体尺寸、技术要求、详见油罐制作图）

2、安装个储油罐及所有相关管道及安装，管道与加油机对接安装全部工程。

3、油罐及有关管道的防雷、防静电工程（专业防雷公司工程除外部分）。

4、上述一切容器管道、配件、防腐防锈工程。其中：油罐管道采用“三油二布”做法。

三、 材料配件及工程质量要求

1、 所有材料配件，施工质量要求均必须符合国家现行规定的汽车加油站设备、材料质 量标准和施工验收规范要求，设备、材料均需有质保书、合格证。所有材料统一采用国标材料（足尺材料）。

2、油罐采用韶钢产6mm厚钢板制作，有关全部配件材料，附预算书并在预算书中标明厂牌、规格型号。

四、 承包方式：包工、包料、包机械总包价方式承建。

五、 工程总承包价款（含税）：人民币 万元整（ ￥元）。报价单详见附件

六、 付款方式

1、双方签订合同之日五个工作日内，甲方向乙方支付工程合同总价50%，计（￥元）。

2、乙方完成工程中的2座油罐制作安装、管道等安装，甲方对工程进行初步验收合格后，甲方需支付给乙方合同总价的35%，计（￥ 元）。

3、工程竣工并通过有关部门验收合格后，甲方正式许可工程已通过验收合格，乙方开具甲方认可的全额税务发票以及将工程施工图纸（非蓝图）、相关工程竣工报告资料等交给甲方，甲方在五个工作日内支付给乙方合同总价的10%计（￥元）。

4、余下合同总价5%计（￥ 元）作为工程的质保金，质保期自工程骏工验收合格之日起期限一年。质保期内工程出现质量问题由乙方进行免费保修，质保期满甲方在五个工作日内支付给乙方剩余质保金人民币（￥ 元）。至此，甲方全部完成本合同所有应支付给乙方的工程款项。

5. 乙方委托如下账户为代收本合同的工程价款：

开户银行：

收款名称：

帐号：

七、 检验及竣工验收

1、 乙方完成工程制作油罐和管道制作的煤油试漏和气压试漏，油罐检验汽压， 恒压6小时，油管汽压试验，恒压6小时，合格后方能进行下一道施工工序。

2、 该项工程由有关部门按国家现行加油站质量规范进行验收，经验收合格后甲方正式认可验收合格。

八、 施工工期：乙方合同签订之日起 个工作日内，将座油罐制作完成（包括试压、防腐）并运送到施工现场吊装到位。随后15天内完成油罐、管道安装等工程的施工并通知甲方和监理对工程进行初步验收。

九、 双方的责任

1、乙方施工用电和生活用水的水电费由甲方承担，但接驳水、电的工作和设备材料由乙 方负责及提供。乙方食宿自理，甲方应给乙方提供必要的协助。

2、乙方进场后，如因甲方原因造成或下雨天气影响，而使乙方不能正常施工的，由甲方 书面签字确认，工期按实际相应往后顺延。

3、现场施工过程中，乙方应做好保卫工作，防止失窃事件发生。甲方应协助乙方做好治 安范防工作和与土建施工队的协调工作。

4、乙方在施工过程中，必须做到安全生产、文明施工，施工过程中的一切安全责任由乙 方负责和承担。

5、乙方应及时向甲方提供该工程有关技术文件、资料、施工图纸及竣工图资料、资质证 书，配合甲方向各有关职能部门办理报建和工程竣工验收手续。

十、 违约责任

1、 除不可抗力事件外，甲、乙双方任何一方违约，违约方负责赔偿给对方（即未违约方）带来的经济损失。乙方不得以任何理由拖延施工工期，如有违反，甲方有权单方面终止合同并有权另请其他施工队完成该工程的施工，由此而造成该工程建设造价的增加由乙方承担。

2、 乙方必须严格按图施工，原材料必须国标材，不得以次充好。因此造成的一切损失由乙方负责。

3、 保修期内乙方应及时派出维修人员对设备的故障进行排除维修，如不及时维修甲方有权请本地技术人员维护或修理，所产生的一切费用由乙方负担。

4、甲方须按本合同第五条约定的付款比例和期限按时向乙方支付合同款项，逾期未付的，每超过一天，甲方须按应付未付款项总金额的`3‰向乙方支付违约滞纳金。

十一、合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议和附件、图纸与合同具有同等法律效力，补充协议与合同条款不一致的以补充协议为准。合同在执行过程中，双方如发生争议应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向江门市蓬江区人民法院提出诉讼。

十二、合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

日期：

储罐加工合同范本5

一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。

1、合同确已无法履行；

2、双方协商同意停止施工；

3、调解要求停止施工，且为双方接受；

4、仲裁机关要求停止施工；

5、法院要求停止施工。

三、违约

1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作，应承担由此造成的经济支出，赔偿对方损失，按工程造价的 5% 进行赔偿，工期相应顺延，由此造成的各种后果由责任方承担。

2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时， 乙方可以延缓施工（含送电），由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金（双方另有约定的除外）。

四、协议生效

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。

发包人：

承包人：

法定代表人：

法定代表人：

委托代表人：

委托代表人：

签订日期：

签订日期：

储罐加工合同范本6

出租方：(以下简称甲方)

承租方：(以下简称乙方)

出租方根据承租方的需要，同意将一辆油罐车(型号为__________、发动机号为_______、底盘号为__________租赁给承租方使用，经双方协商订立如下条款：

第一条：租赁期限

本协议有效期为一年，自____年12月20日至____年12月19日。

第二条：油罐车用途

出租方对承租方提供使用的油罐车只限于机场内储存航空油料，禁止承租方用于油料运输业务。

第三条租金、租金支付期限及方式

1、租金：每月(大写)叁仟伍百元。

2、租金付款期限：每三个月付款一次，第一次付款日期为20____年3月20日前，第二次付款日期为20____年6月20日前，第三次付款日期为20____年9月20日前，第四次付款日期为20____年12月20日前。

3、租金支付方式：承租方凭出租方开具的发票按双方约定的付款日期以汇款的方式向出租方指定的帐户支付租金。

4、开户名：杨艳，开户行：农行柳州支行柳石路第三分理处，帐号：__________________)。

第四条租赁物交付的时间、地点、方式及验收：

1、交付时间：____年12月23日前。

2、交付地点：____________

3、交付方式：__________________。

4、验收：租赁物到达承租方的梧州基地后进行验收(含工具、配件)。由双方在工具、配件清单上签字认可。

第五条油罐车的维修保养

1、油罐车往返途中的维修、通行及人工费用由出租方负责。

2、承租方每周需发动该车15分钟。

3、在租赁期间，油罐车的日常维修、保养，产生的所有费用由承租方承担。

第六条违约责任

一、承租方责任：

1、不按协议约定支付租赁费，按延期天数以每天应付租赁费额的1%累加偿付给出租方违约金。

2、因操作、保管等原因，造成出租方车辆损坏或发生安全事故由承租方负责赔偿。

3、承租方不得将油罐车转租给第三方。

二、出租方责任：

1、因出租方油罐车的资质(油罐车应属于出租方本人)、罐体本身的质量不合格或出租方不履行合同，影响承租方的航油储存、飞行任务等由出租方负责。

2、出租方的油罐车在交付的路途中发生的一切事情由出租方负责。

3、出租方的油罐车总容量不能低于立方米，若低于立方米造成承租方相关损失由出租方负责。

第七条本协议签订后，双方应严格遵守，若对本协议发生纠纷，可通过友好协商解决。如协商不成，可向柳州市人民法院提起诉讼。

第八条租赁期满，双方有意续订的，可在租赁期满前30日续订租赁合同。

第九条租赁期满油罐车的返还时间为____年12月20日，交接地点为梧州机场，返回路途及产生的费用由出租方负责。

第十条本合同未作规定的，按照《_合同法》的规定执行。

第十一条本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：

乙方：

日期：

储罐加工合同范本7

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共计叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签定合同如下：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程承包方式：

二、工程承包内容及造价(待定)

1、图纸设计范围(工程设计、制造、运输、安装)。

2、合同价款：

三、付款及结算方式(待定)

1、实际工程量以项目部出具的签证单为准。

2、工程完工后七日内付清全部款项。

四、工程期限

工程开竣工日期：年月日至年月日

五、工程质量

乙方必须严格按照甲方技术要求的施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

六、双方责任：

甲方责任：

1、按照合同约定提供施工条件，如人员进出、材料堆放、进出道路等，使之符合乙方正常施工;

2、支付来自政府的关于建造、使用所必须的申请及各项增容等费用;

3、提供现场使用的水、电位置，提供材料运输通道及堆放场地;

4、对施工工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;

5、负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并有提出整改的权利;

6、如乙方未能按甲方的技术要求施工，甲方将以书面形式命令乙方立即停止施工，并有权解除合同，且产生的所有损失均由乙方承担;

7、为乙方提供施工图纸和相关技术要求，并对在施工过程中遇到的问题进行沟通;

8、工程完工后，甲方在收到乙方书面报告或通知后3日内组织验收，并及时出具验收报告。

乙方责任：

1、施工人员进入现场后，必须服从甲方管理，自觉遵守现场安全文明施工的各项规定，遵守甲方的各项规章制度;

2、委派现场管理代表为工程负责人，全面负责工地现场及本合同的施工和管理，保证工程进度，在合同约定期限内保质保量完工;

3、对未完成的分项工程负有监护责任;对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失均由乙方承担;在施工中若损坏其它分项工程产品，乙方应照价赔偿;

4、所提供的材料须符合甲方技术要求，符合国家标准和相关行业标准;

5、所提供的主要原材料、设备、构配件、半成品等所有材料必须为刚出厂的、崭新的、未使用过的产品，且按有关规定提供质量合格证，及相关材质证明文件;

6、对材料改变或代用必须经甲方同意并发正式书面通知且经甲方现场负责人签证后，方可用于工程;

7、施工过程中因乙方原因造成的施工、停工、返工，材料、器材等损失均由乙方负责;

8、施工过程中产生的水电费均由乙方承担，在工程款中扣除;

9、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，维护好现场文明施工形象，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用均由乙方承担;

10、按合同约定的工期完成施工任务，否则每延期一天承担1000元违约金。

11、乙方应按合同约定的质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送至甲方(必要时还需送质量监督站)。单位工程结构完工时，根据需要可会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;

12、如甲方验收中发现不合格之处，乙方应严格按照甲方的技术要求和规定时间进行整改，并承担由此产生的所有费用。如不能在甲方规定期限内完成整改，每延期一天承担1000元违约金，如因此延误甲方整体工程进度，产生的所有经济损失均由乙方承担。

13、乙方未能在接到通知后30日内按甲方要求完成整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

14、工程竣工后，乙方按合同约定对工程实施保修，保修期自通过竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方未能在甲方规定的期限内履行保修义务，每逾期一日，乙方承担1000元违约金并赔偿甲方其他经济损失;若乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

七、其它事宜约定

1、工程竣工后如出现质量问题(因甲方人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方应无偿维修。

2、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延，具体完工时间双方可另行协商;

3、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。

4、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的实际工程量计算为准。

八、合同变更

本合同未尽事宜，由双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

九、争议解决的方式：

在合同履行中发生争议的，双方协商解决，如协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十、附则

1、双方任何一方未取得另一方书面同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

2、本合同所包括的附件、补充协议，是本合同不可分割的一部分，均具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，双方各执贰份;自双方签字并盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

委托方：_______________________________________________(以下简称甲方)

承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方)

经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

一、主要要求：

(一)工程项目名称：_____________

(二)承揽施工内容：____________________________________________

(三)施工地点：__________________________

(四)楼层高度：一层_______米，二层_______米，三层_______米，四层_______米，五层_______米

(五)预算总造价：_______________

(六)技术资料及图纸提供方法：_________________

二、施工时间：

本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。

三、付款方式

四、施工、拆除与设计变更：

1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。

2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。

3.施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。

4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方承担。

五、工程交验与保修：

1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。

2.验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。

六、工程负责人：

甲方委派为驻现场负责人，并与乙方委派的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

七、特别说明：

该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。

八、其他条款：

1.委托方在审定承办涉及内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。

2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其他特殊要求，应双方共同协商一致后。另行签约补充合同。

九、争议解决：

本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的`仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等互利的原则，就东三环-南三环路连接线DN1标段土方工程运输，经双方友好协商，达成如下协议。

一、工作范围内容、桩号

甲方为了确保东三环路按期顺利完工，现将工程中的土方外运、土方现存部分交于乙方。根据“^v^合同法”为了保证工程的进度达成友好合作，互惠互利的目的，经双方协商达成以下协议：

(1)土方外运，按实结算。单价为16元/m3,(壹拾陆元整/每立方含

(2)施工现场范围内挖方3元/m3(叁元整/每立方)。

(3)本条款单价为含税单价。

二、双方责任：

(1)甲方为乙方创造有利条件，甲、乙双方互相配合，合理协调现场的施工。

(2)乙方机械必须听从甲方的指挥，甲方负责机械、车辆的现场管理，提供地上、地下、管线的具体位置。甲方负责协调乙方与施工项目部的关系，施工中乙方应积极配合工地，在规定工期完成工程任务。若乙方不听从指挥，造成的一切经济损失由乙方承担，且甲方有权利终止本合同。

(3)乙方负责解决土方的运输过程中的倒土场地、修复拉土便道，严禁运输车辆在施工红线以外，破坏农田地及村庄道路。若因拉土车辆造成农田及村庄道路的破坏，由乙方自行负责。若因拉土车辆责任

(4)乙方负责确保甲方现场施工的正常进行，如因施工中乙方村民阻挡施工，影响工期，则相应的损失由甲方从乙方工程款中予以扣除。

(5)乙方进场机械及车辆需要听从甲方及工地管理人员管理调配及安排，确保施工正常进度。进场挖掘机及外运土方车辆乙方应向甲方提供相应清单，乙方自行解决施工机械、运输车辆停放场所和看管问题、出现机械设备被盗、损坏甲方概不负责。

(6)机械操作人员应持证上岗，严格按操作规程作业。在施工中如因操作不当造成的损失由乙方承担相应责任。并严格遵循西安市文明施工及创卫要求。乙方所使用车辆必须具备必要的合法手续，如行驶证、营运证、养路费、垃圾准运证等。

(7)乙方按甲方进度及技术要求组织机械及运输车辆，若在阶段工期内不能满足甲方提出的进度及技术要求，则按合同单价的80%予以结算，且甲方有权利自行重新组织机械运输队伍。

三、结算方式：

甲方应如实按每月乙方的实际工作量开具结算单。乙方持结算单并开具^v^，当甲方接到乙方^v^七日内，甲方付清乙方工程款的70%，剩余款项转入次月，加上次月总工程款甲方在接到七日内付清的70%。每月依次类推。工程完工后余款三个月内付清。

四、若乙方与20xx年7月10日前机械及运输车辆不能进场，本合同自行作废。

五、本合同单价不随市场其他因素而变化。

六、本合同一式肆份，甲乙双方各两份，在工程施工过程中未尽事宜，甲乙双方协商解决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方： 乙方：

合同编号： 签订地点：

一、合同期限：

二、在合同期内，甲方委托乙方运输货物，运输方式为道路汽车运输，货物的具体名称、规格、型号、数量、价值、运费、运输目的地、收货人、运输期限等事项，由甲乙双方另签运单确定，所签运单作为本合同的附件与本合同在当次运输活动中具有同等的法律效力。

三、甲方的权利和义务

1、甲方办理货物运输，应当向乙方准备表明收货人的名称或姓名，货物的名称、规格、型号、数量、价值、运输目的地、收货人、运输期限等有关的基本情况。

2、甲方按照国家规定的标准或行业交易通用的包装方式对货物进行包装，国家没有统一包装标准或行业没有通用的包装标准的，应采取足以保护货物，满足安全运输要求的包装方式。否则，乙方可以拒绝运输。甲方托运易燃，易爆，有毒，有腐蚀性，有放射性等危险货物的，应当按照国家有关危险货物运输的规定对货物妥善包装，制作危险货物标志和标签，并向乙方提交有关危险货物的安全技术说明书和安全标签。甲方托运其他物品，如易碎，禁止倒放等物品应在包装上明确标识，以便于装卸和运输。

3、甲方托运的货物应当与申明的货物名称、规格、型号、价值、性质、数量相一致。

货物运输需要办理审批，检验等手续的，或按照法律，行政法规的规定应当办理限运，凭证运输手续的，甲方应当办理完毕的.相关手续交乙方查验。

4、付款方式：银行承兑汇票或转账支票。

5、货物托运后，在乙方将货物交付收货人之前，甲方可以要求乙方终止运输，返还货物，变更目的地或收货人，但应当承担因此作为给乙方增加的实际费用。 四、 乙方的权利和义务

1、乙方对托运的货物进行清点、核实、确认，并安排与托运货物性质，数量相适应的运输车辆。

2、按照运单的要求，在规定的期限内，将货物运到甲方指定的目的地，交给甲方指定的收货人。

3、负责承运货物的安全，保证货物无短缺，无损坏，如出现此类问题，乙方应承担赔偿责任。

4、向甲方收取运杂费。如果甲方不交或不按时交清规定的各种运杂费，乙方对其所托运的货物有与运杂费价值相当的留置权，查不到收货人或收货人拒绝提取货物，乙方应与甲方联系，在规定期限内负责保管并收取保管费，对于超过30天仍无法交付的货物，乙方应通知甲方取回所托货物，逾期不取的，乙方可将所托货物提存或按当前市场价处理（仅限鲜活易腐、烂产品）

5、为了降低货物运输风险，乙方应为托运的货物办理保险（保价）手续。

五、运输费用及结算方式

1、运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算，具体标准按照双方签订的运单约定执行。

2、乙方在将货物交给收货人时，应制作交货凭证并由收货人签字，作为完成运单所载运输工作的证明，乙方持交货凭证与甲方结算。

3、甲方凭乙方所提供的交货凭证，在确认货物按期运达无缺失损坏后，凭运输发票在每月25号前付清当月运费。

六、甲方交付乙方承运的货物系供应客户的重大生产资料，乙方应予以

高度重视，确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的，造成甲方经济损失，乙方应负责向甲方货损及追享货损产生的经济损失做出全额赔偿。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时，乙方应将情况及时通知甲方和收货人并向甲方提供相关书目证明，以便甲方与客户协调。

七、违约责任

（一）甲方的责任

1、因申报不实给乙方造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

2、甲方或甲方指定的费用承担人不支付合同约定的费用，保管费以及

其他相关费用的，乙方对运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。

（二）乙方责任

1、不按合同规定的时间和要求配车发运的，乙方应按照托运货物运费的10%承担违约金，造成损失的还应赔偿损失。

2、货物运输到目的地后，乙方应当及时通知收货人及时提货。

3、乙方在运输过程中因运输原因造成货物灭失、短少、变质、污染损坏，乙方应承担赔偿责任或按托运货物总价值的 %承担违约责任。但在符合法律法规和合同规定条件下的运输，乙方证明货物的毁损灭失是因不可抗力，货物本身的自然性质或者合理损耗以及甲方的过错造成的，不承担赔偿责任。

4、乙方如将货物错运目的地或错交收货人，应纠正错误，并承担纠正错误过程中所产生的费用。如果货物逾期运达，或乙方逾期交货的应按运输费用10%的违约金赔付甲方，并承担由此造成的损失费和收货方的索赔费用。

5、联运的货物发生灭失、短少、变质、污染损坏的。属于乙方责任的，先由乙方赔偿，再向负有责任的其他方追偿。收货人不明或收货人无正当理由拒绝受领货物的，乙方可以留置货物并及时告知甲方。

八、本合同未尽事宜，由双方进一步协商，补充条款。

九、 本合同执行过程中发生合同争议时，双方协商解决，协商、调解不成的，任何一方都可向有管辖权的人民法院起诉。

十、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年 月 日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

年 月 日

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况和造价

1、 工程名称：2、 工程地点：3、 住房结构：房厅

224、 建筑面积：,施工面积： m。

5、 装饰施工内容：见附件一《装饰施工内容表》

6、 承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。

7、 总价款：￥元，人名币(大写)：元。 其中：设计费： 元，管理费： 元。

材料费： 元，人工费： 元。

税 金： 元，其他费用： 元。

工程施工安装内容以双方签订的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签订的工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算，增减项目需经甲乙双方协商确定后生效。

8、 工期：

自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期为 天。

二、甲方工作

1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清楚影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家居，陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家居、陈设的损失由乙方承担。

2、向乙方提供施工所需的水、电等设施。

3、协助乙方办理施工申请，审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。

4、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

5、甲方指派人员参与或监督工程施工的，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

6、及时履行乙方的其他协助义务。

三、乙方工作

1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

3、严格按照双方签订的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。

4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。

四、工程价款及结算

1、工程款付款方式：

(1)、工程款付款按下表支付

工程款付款时间表

双方同意以《报价单》为本工程单价及数量的基础约定，结算时以实际工程量为准。双方款项往来均应出具收据。

五、关于双方责任的约定

1、甲方责任：

因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担C、D、E、F条款原因造成乙方的的损失;A、不能按期、按时供时供水电;B、不能保证每天由10小时工作时间(含加班时间);C、不能按期提供自购的材料、设备;D、提供的材料设备不符合质量或规格造成反工;E、不能按期付工程款F、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的浪费;G、逾期验收;H、因甲方原因终止合同，而施工工程质量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费;I、非乙方造成的其他不可预见的原因。

2、乙方责任：

A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担;B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装的质量问题，乙方免费维修;C、乙方施工过程中违反操作常规造成的人员伤害，责任由乙方负责;D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。

六、工程质量及验收

1、乙方必须严格按甲方签订的图纸施工安装。

2、在施工过程中，甲方提出变更设计，增减项目，应及时通知乙方。

3、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期;甲方应承认第一通知时间爱你为竣工日期。

5、工程竣工，甲方付清工程尾数后，甲、乙双方签署《工程保修单》。乙方同时提供竣工图，凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格之日算起。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款的 %加付滞纳金。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付

3、工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收。

4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

九、双方签订的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同据、具同等效力。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

附件：

一、装饰工程报价单

二、设计施工图纸

三、补充协议(甲方代表签字和乙方加盖公章方可生效)除合同条款及以上补充内容外，其它任何口头承诺均不作为施工、结算的依据。

甲方：(签字) 乙方签字：

年 月 日

发包方：XXXXXXXXXXXXXXXX，以下简称甲方

承包方：XXXXXXXXXXXXXXXX，以下简称乙方

根据业务发展需要，甲方拟在龙冈地区设立分支机构(以下简称分理处)并交由乙方承包经营，本着自愿、平等、互惠互利的原则，经双方协商一致达成如下协议：

一、承包经营授权范围

1.甲方授权乙方在XXXXXXXXX区(包含XXXXXXXXX区各乡镇，市区除外)开展危险品运输业务洽谈工作。

2.甲方授权乙方在XXXXXXXXX区(包含XXXXXXXXX区各乡镇，市区除外)开展普通货物运输业务。

3.甲方授权乙方使用甲方的标志标识。

4.分理处承包利润分配方式采取保证基数，确保上交，超收多留，欠收自补的原则。

二、优惠条款

2.乙方分理处一年内完成业务量达成XXXXXXXXXX万以上并且安全无事故或纠纷的，甲方在乙方的上交管理费中提取20%作为对乙方的奖励

三、甲乙双方的权利和义务

1.甲方为乙方提供公司宣传资料。

2.甲方有义务为乙方在分理处的前期业务开展进行全面的指导并给以大力的支持。

3.乙方积极宣传推广甲方分理处业务，维护甲方的企业形象和服务品质。

4.乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，业务接洽时必须以甲方分理处员工身份来进行交流。

5.在乙方接到长期运输业务或批量的运输业务后，由乙方起草合同，甲方给予审核，签定合同时加盖甲方合同章。具体的运输由乙方实施，责任亦由乙方承担。

6.分理处在招聘员工时必须经过甲方审核同意后方可任用。

7.合同期内分理处的各项支出费用均由乙方承担。

8.乙方为经营者也是XXXXXXXXX分理处的负责人。

9.乙方有权根据企业的经营管理需要设置分理处的内部机构。

10.乙方有权按规定任免分理处中层干部。

11.乙方有权决定企业工人工资的分配方式。

12.乙方不得私自承接零散业务或单次运输业务，乙方所承接的业务必须以甲方分理处名义。

13.所有承运乙方业务的危险品车辆，必须经过甲方审核并与其签定承运合同和责任状，同时按照甲方规定办理各种保险。乙方不得私自寻找车源，由此造成的后果全部由乙方承担。

14.分理处办公场地的先期开办费用.人员工资及水电费等一切费用由乙方承担。

四、资金结算方式

1.甲方依据运输合同和派车单与乙方结算。

2.乙方按照运费总额的7%上交利润给甲方。

3.结算时间按月计算，每月的3号前结清上月费用。

五、违约责任

1.甲方必须全力支持乙方的合法工作，全力协调所需危险品车辆，如因甲方故意行为有损乙方利益的，甲承担赔偿责任。

2.甲方在接到乙方业务报审申请时，必须在一周内作出审核意见，如因甲故意拖延造成的损失由甲方承担责任。

3.客户运费采取汇至甲方账户的，甲方必须按时按标准支付给乙方，不得无故截留或挪用，否则，甲方承担10%赔偿。

4.如乙方私自承接单次运输业务，甲方有权追究乙方责任，并要求乙方给予本次运输费用的10倍赔偿。

5.乙方不得擅自超出授权范围开展业务，确因特殊情况的，乙方可在征得甲方许可的情况下方可开展。否则，乙方承担预接洽业务总额的5%的罚款。

6.乙方必须加强人员及车辆的管理，确保安全规范操作，因违法违规造成的一切责任均由乙方承担。

7.乙方第一年的业务基数为XXXXXXXXX万元，如未完成，上交部分由乙方补足，如连续两年无法完成的当年基数的，甲有权利单方面终止本协议。

8.乙方必须对甲的各种资料及数据保密，否则甲方有权追偿乙主的损失。

9.在合同期内乙方不得或变象以分理处员工以外的身份承接业务，本协议因任何原因未能履行到合同约定期限而终止后，乙方在三年内不得从事与甲方业务同样或类似的经营活动。

10.在协议执行期间，如果双方或一方认为需要终止，应提前一个月通知对方，在双方认可的前提下，在双方财务结算完毕.各自责任明确履行之后，可终止协议。因一方违反本

协议的约定擅自终止本协议，给对方造成损失的，应赔偿对方损失。在本协议期满时，如双方同意，可续签本协议。

11.经双方协商达成一致，可以对本协议有关条款进行变更，但应当以书面形式确认。

12.乙方必须因乙方原因导致六、争议解决在本协议执行期间如果双方发生争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，向本合同签订地人民法院起诉。

七、协议有效期本协议自双方签定之日起生效。有效期XXXXXXXXX年。

八、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：XXXXXXXXX(盖章)乙方：XXXXXXX(签字)

地址：XXXXXXXXXXXXXXXX身份证号：XXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXX

电话：XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXX年XXXX月XXXX日

发包方（全称）：

承包方（合称）：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

合同内容如下：

储罐加工合同范本8

发包人:(全称)承包人:(全称)

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。

一、工程概况

二、工程承包范围

承包范围:

三、合同工期

工程合同工期总日历天数:_____天。

拟从年月 日开始施工,至 年月 日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准:

五、合同价款

合同总价(大写):; (小写):。

项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间:年月日

订立合同地点:

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于 生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电 话:电 话:

传 真:传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:

开户银行:帐 号:邮政编码:电子邮箱:

储罐加工合同范本9

甲方：

乙方：

>一、 工程名称：油罐制作

1、 加工方式，清加工不含打水（含氧气焊条）

2、 加工内容，油罐主体工程，内管道安装，油漆粉刷（随主体粉刷一遍）

>二、 工程造价：

1、 油罐主体工程900元每吨

2、 内管道安装10元每米

3、 油漆粉刷共计12000元

>三、 付款方式：

1、 乙方工具人员进入工地甲方支付乙方30000元设备添置费。

2、 乙方每个油罐主体竣工，甲方支付乙方已俊工程款的95%，经打水试漏后，甲方将剩余工程款一次性支付。

3、 乙方每安装一个罐的内管道经打压试验后，一次性将工程款支付给乙方。

4、 油漆粉刷费用，跟随油罐主体每罐一清。

5、 甲方工程款，严格按照约定支付，如因工程款不到位，造成误工，甲方支付乙方相应的费用。

>四、 双方义务：

1、 甲方提供水电住宿及一切施工便利条件。

2、 甲方所有工程材料应及时到位，如因甲方材料不到位造成的误工甲方支付乙方相应的费用。

3、 甲方及时提供技术资料并向乙方明确施工技术质量安全等要求。

4、 乙方严格按照甲方现场管理施工，保证按期完成工程。

5、 乙方严格按照甲方提供的技术要求施工。

6、 在施工过程中因施工造成的安全问题，由乙方自行负责。

>五、补充约定：

甲方：

乙方：

日期：

储罐加工合同范本10

1、如乙方未按合同约定日期竣工，由乙方按合同价款(每日)支付违约金;逾期超过3日仍未竣工的，甲方有权解除合同，乙方按合同价款20 %向甲方支付违约金，并承担由于工程逾期给甲方带来的一切损失。(以上违约金累加计算)

2、合同终止前，如乙方未严格履行协议所规定的义务而造成的工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任及所发生的一切费用。

3、乙方在施工中不得以甲方名义购买、租赁、赊欠、任何工程所用的材料、工具、机械、设备等，否则由此发生的费用以及偿还责任由乙方承担。

4、乙方未经甲方同意单方解除合同的，乙方应向甲方支付工程合同总价款的10%作为违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。

5、甲方未按约定付款的，应赔偿乙方因此遭受的全部损失。

储罐加工合同范本11

发包人（公章）：承包人（公章）：

住所 ： 住所：

法定代表人：法定代表人：

电话：电话：

合同编号：____________________

签约地点：____________________

审核部门(人员)：______________

建设单位(以下简称甲方)：______________

施工单位(以下简称乙方)：______________

根据《^v^经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

第一条 工程项目

(一)工程地点：

(二)工程内容：

(三)承包方式：包工包料。

第二条 工程造价为人民币：(大写) 元整。(本价款为含税价款)。

第三条 合同工期

1.双方商定总工期 天。

开工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日。

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。

②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

第四条 工程质量标准(详见附页)和保修期

(一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。

(二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。

(三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。

第五条 材料设备供应

(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购，严禁以次充好。

(二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条 付款方式

(一)合同签署后五日内，甲方付总造价的30%给乙方;

(二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 67 %;

(三)剩余3 %工程款在竣工验收之日起，保修期结束后一次结清。

第七条 责任范围

(一)甲方责任：

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;

2、及时组织工程竣工验收工作;

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

(二)乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

(1)承包人应加强对现场施工人员防火、防盗、工伤、意外等安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

(2)乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

(3)乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

第八条 其它事项

(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”，由甲方主管经理签字;

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;

3、增加或变更内容所需材料必须落实;

(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;

(三)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

(四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。

甲方签字：__________ 乙方签字：__________

甲方盖章：__________ 乙方盖章：__________

签订日期：__________ 签订日期：__________

工程编号:合同编号:

标 准 施 工 合 同

工程名称:

工程地点:发 包 人:

承 包 人:

xx 省 建 设 厅 制

储罐加工合同范本12

一、总则

1定义

定义下列词语或措辞,除非特别说明,在本合同中均具有以下赋予的含义:

合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第 款所列的文件组成。

协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30 天内签订。

通用条款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的,通用于建设工程施工的条款。

专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的具体化,也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。

中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。

承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

建设单位：

施工单位：

根据《^v^合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“ 百扬超市 ”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn