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环保油漆合同范本1建设单位：施工单位：依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款，以明确责任，共同遵守。...
环保油漆合同范本1
建设单位：
施工单位：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款，以明确责任，共同遵守。
第1条 工程概况
工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。
第2条 合同工期
合同工期为25天
开工日期：
竣工日期：
对以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因，导致延误工期的竣工日期顺延。
第3条 质量要求：合格
、外墙涂装工艺标准：本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板，施工工艺及样板效果由甲方确认，样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布，不得漏涂;严格按照甲方设定颜色效果涂布。
、本工^v^石漆材料使用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆，如发现乙方使用假冒伪劣产品，甲方有权责令乙方停工，并由乙方赔偿一切甲方经济损失。
、工程施工应严格按照现行国家建筑行业质量规范要求施工，服从总包单位指挥， 质量标准为合格。
、外墙真石漆保证使用20__年不褪色。
第4条 承包方式及工程定价
本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。定价采用综合单价包干的方式包干，综合包干单价为每平方米 元，计量面积按实际展开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采用一般的防水涂料施工，颜色由甲方确定，综合包干单价每平方米 元。
所有材料进场按相关规定要求验收，甲方及监理单位有权对各种材料进行复检，乙方必须积极配合，如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方承担。
本合同外墙真石漆工程量暂估为平方米，女儿墙内侧面积约平方米。合同总价暂定为： 元，大写人民币：柒万柒元整，最终总价以实际面积结算为准。
付款方式：
、本合同签订后,施工人员进场，腻子层施工完毕付至合同总价的 %。
、真石漆施工完毕,付至合同总价的 %。
、竣工验收合格，施工技术资料齐全，并移交给甲方办理竣工决算后，付至决算总价的95%。
、剩余5%留作质保金，质保金在质保期满后一次付清，质保金不计利息,质保期为一年，自竣工验收合格交付之日起计算。
乙方每次结款时须提供武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。
第5条 甲方责任及义务
甲方指派 为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工作进度进行监督检查，办理验收、变更等事宜。
本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。
开工前七天内向乙方提供施工图纸和现场交底。
及时审批乙方提交的各种计划、报表、详图、方案。
根据合同条款按时支付工程款。
及时向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。
牵头进行工程的竣工验收。
第6条 乙方责任及义务
乙方指派 驻工地代表。乙方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场，在开工前必须对外墙粉刷质量全面检查，及办理中间交接验收，如发现达不到施工前的要求，必须及时通知甲方。
准时进场，施工中应严格按照发包方代表依据合同发出的指令，并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规，服从现场管理制度及各项要求，并积极准备全部施工所需的设备,材料及人员，按时按质量完成本承包工程。
严格按甲方制定的工程总体进度计划及时编制、报送本工程施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸，说明施工工艺操作和节点处理)，并严格按经甲方批准的施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工。
按国家和武汉市工程竣工验收有关规定，在甲方规定时间内向甲方提供完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)
乙方应对施工过程的安全负责：按有关规定，采取严格的安全防护措施，现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的安全施工条款。若乙方在施工中造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等由乙方承担。
乙方应积极配合甲方、监理方的检查。
服从甲方、总承单位现场管理。
除甲方同意外，乙方不得允许其工人居住在施工现场，也不得在施工现场的限制区内非法进入。
第7条 违约责任与奖罚
乙方对施工现场的安全负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方原因造成的工程安全事故，同时对甲方造成不良影响的，乙方除承担经济、工期等损失外，并按合同价的5%作为处罚金。
甲方应严格按本合同约定的付款方式及时付款，不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并承担付款不及时给乙方造成的相关损失。
若乙方不按规定支付民工工资，从而给甲方造成不良影响，甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给民工，乙方亦须全额赔偿和承担因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。
第8条 结算方式
1、结算资料：内容完整，各方签章齐全，文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。
2、结算方式： 按合同综合包干单价执行。若由于甲方原因发生了设计变更，合同中有相应单价的套相应单价，无相应单价的其费用双方协商。
第9条 其它约定
开工前双方共同确定现场施工工作面，并签字认可。
现场布置由乙方统一安排，但必须经监理、甲方认可，现场管理工作由乙方负责。
乙方自购的材料，严格执行投标报价时的承诺，未经甲方允许，不得擅自调换.
第11条 合同争议解决
本合同在执行中若发生的一切争议，双方可通过友好协商的方式协商解决，若协商不成时，任何一方均可提请人民法院裁决。
第12条 合同份数与生效
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，双方各执两份。
甲方： 乙方：
年月日：
真石漆施工合同常规范本
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甲方：
乙方：
根据《_合同法》及有关规定，为明确双方在本工程中的权利、义务以及相互的经济责任，确保顺利实施，经双方协议达成一致，签订合同。
一、合同标的：xxxx承接xxxx灯具、开关面板材料供应项目
二、产品标准及产品价格：(见附件)
三、施工工期：从甲方订购本产品起15天内分批次进场。
四、双方责任：
1、乙方在施工中按照国家有关标准进行，保证产品质量和施工安全。
2、乙方应文明施工不得蓄意破坏甲方的材物，乙方如意外破坏甲方材物则按市场价格赔偿。
五、甲方责任：甲方应负责协调乙方与其他施工单位的关系。
六、验收：由甲、乙双方共同对提供的本产品和施工进行验收。
七、付款方式：
1、工程款结算按实际数量结算，价格按附件约定单价执行。
2、乙方产品进场后，甲方支付乙方货款总金额的60%，施工完成后甲方付工程款金额的35%，剩余5%产品保证金，6个月后付清。
八、合同样式：本合同一式三份，乙方执两份，甲方执一份。本合同其它未尽事项，由双方协商解决。
九、生效日期：本合同经双方签字后即行生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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_________(以下简称甲方)
协议人____为装修____房屋(四小区10-2-12)，经________(以下简称乙方)
双方协商，订立本协议，以共同恪守。在双方同意的情况下，本协议由____起草。
一、工程项目：
1、三个房间(两卧室、一客厅，以下简称三个房间)打地角线，包暖气及管线(客厅要对称)，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊PVC板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
二、承包方式：
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。个人房屋装修合同样本三、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。
四、施工期限：
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日，如不能按期完成，每天将处罚金五十圆。
五、工程造价：
材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。
六、付款方式：
工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。
七、其它问题：
装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。
甲方：乙方：
签字(盖章)：签字(盖章)：
年月日年月日
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发包方：(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
按照《^v^》和《^v^建筑法》及当地有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方共同订立本合同，并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。
一、工程名称
绿城〃舟山玉兰花园1#、2#、3#楼电梯前室精装修工程
二、工程地点
舟山市定海区紫竹林路1号
三、承包内容及方式
1、承包内容：室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。
2、承包方式：包工包料(面层乳胶漆甲供除外)，乙方必须对合同工程内容的造价、质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。
四、合同总价
合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整(?13，)。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。
五、付款方式
合同签订后三天内，甲方预付合同总价的30%，余款在施工正常的情况下，每月按进度支付至进度款的50%，竣工验收合格后一个月内付清。
六、施工工期
20___年4月30日前施工完毕。
七、质量要求、等级
符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀，其中乳胶漆施工含批腻子三道，刷乳胶漆三道。
八、辅材要求
乙方保证批灰所用胶水为901胶水。
九、甲、乙双方负责事项
1、甲方负责事项
A.清除室内影响施工的障碍物，并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。
B.乙方在施工过程中，甲方负责协调其他工程的配合关系。
2、乙方负责事项
A.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。
B.遵守甲方的工地管理制度。
C.严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
D.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。
十、验收
工程完成后，乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作，直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中，如建筑结构、成品或其它设备被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。
十一、保修期
1、保修期为甲方验收合格后满二年。
2、在质保期内由于施工质量引起的问题，均由乙方负责在48小时内予以修复。
3、因使用方使用不当或人为损坏的，乙方在接到使用方通知后需在48小时内到现场并根据使用方要求按时修整完毕，由此发生的费用可与使用方协商解决。
十一、违约责任
1、甲方的违约责任
甲方逾期付款的，应按照国家有关法规支付违约金。
2、乙方的违约责任
根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划，因乙方原因，工程拖延不能按时完工，从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准)，每延迟一天，乙方须赔偿甲方本合同总造价的5‰作为违约金，以此基数累计，直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)
十二、不可抗力
不可抗力是指^v^合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法，在此情况下，一方不能向另一方要求损害赔偿。
十三、合同争议
本合同如发生争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。
十四、合同生效
合同执行期内，甲乙双方不得随意变更或解除合同，合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。
十五、合同份数
本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十六、合同签订地点及日期
1、合同签订地点：杭州
2、合同签订日期： 年 月 日
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》及其相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就关于外墙面砖粘贴协议书的相关事宜达成协议如下：
>一、工程名称：
>二、承包范围：
外墙面砖及屋面广场砖粘贴工程项目
>三、承包形式：
包工不包料。
>四、施工工期：
工期_____天（开工日期以甲方通知日期为准）。每拖延一天工期，索赔_____元。
>五、结算方式：
按实际粘贴展开面积计算（每幢楼粘贴面积暂按3000㎡计算），外墙面砖200*60mm，单价：_____元/㎡，（包括贴面、倒角、勾缝、清洗、补边、补缺及门窗洞口的细部处理等，直到验收合格为止）；屋面广场砖150*150mm，单价：元/㎡。所使用工具及伙食由乙方自理。
六、质量及工艺要求：按现有国家及地方建筑工程验收规定进行验收，达到合格。
外墙面砖：
1、墙面砖铺贴前，应首先选砖、排砖，确保分格尺寸及分隔带位置；
2、砖铺贴过程中必须拉通线控制或弹好控制线控制，其平整度应做好控制点，阴阳角、窗边、阳台栏板必须拉通线铺贴；
3、砖铺贴后其墙面平整度控制在3mm左右，分隔带位置准确，墙砖无空鼓、砖缝密实，不得有空缝，墙面砖外表面整洁、无污染，窗台、飘窗等外露构件排水按1：3找坡，内外高差20mm，窗套分割、尺寸标准统一。
4、砖铺贴后应确保其粘贴强度，符合实际要求，并保证拉拔试验合格，如果检测不合格其再次检测费用由乙方承担。
5、施工过程中阴阳角必须拉通线，保证阴阳角方正；大面墙用2米铝合金尺杆进行找平。
屋面广场砖：
1、屋面砖铺贴时先在分格缝两侧各贴一排控制砖，找好位置及标高，之后拉控制线粘贴大面。
2、铺砖时必须拉细线，每块砖要跟线，使缝线顺直，并严格控制其坡度、标高，注意将落水口处坡度加大。
3、屋面砖铺贴完后将地砖表面清扫干净浇水进行养护，养护时间不少于7d。养护期间不得上人走动，不宜在面层上穿插其他作业，以防影响质量。
>七、付款方式：
1、完成本幢楼粘贴工程量40%，付3万元；全部粘贴完成（除提升架部位）付工程款的85%；拉拔试验合格，经项目部、监理、甲方验收合格后，付工程款的98%，留2%作为质量维修金，待全部工程竣工验收合格后两年，无质量缺陷，全部付清。
2、违约责任：
在合同签订时你方先预交1000元违约保证金，因你方原因造成工程无法正常施工，由此造成的损失全部由你方承担，违约保证金在工人全部进场，保证工地正常施工的情况下一次性退回。
>八、双方的的权利义务：
甲方的责任：
1、在施工过程中，甲方提供提升机、外架（外架局部不到位的地方，及脚手板等由乙方自行负责处理），其它所用一切工具全部由乙方承担。
2、甲方只提供物料提升机，乙方必须派专人负责操作，操作人员必须有上岗证。
乙方的责任：
1、乙方必须有劳务资质，并将其公司资质提供给甲方。
2、乙方的作业人员或工作人员进场后必须接受项目部的三级教育及安全技术交底，作业人员必须遵守道德行为，不能偷、抢、打架等不文明行为；乙方在施工过程中，严格遵守安全生产规章制度，必须要有安全防范意识，不得随意破坏现场安全防护措施，若因此所发生的一切安全事故，均由乙方全权负责，与甲方无关。
3、乙方不得无故拖延施工进度，必须满足甲方施工进度要求。对于不满足甲方进度要求，甲方有权提出索赔。
4、乙方应做好未铺贴、在铺贴产品的保护工作；在施工过程中，要保证工地良好的施工环境，使用的材料禁止乱扔、乱放，不得随意浪费甲方提供的材料。
5、甲方直接将材料供应到施工现场，乙方负责装卸，保证施工现场的正常施工。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管工作。
6、材料的二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作。
7、在施工过程中，严格按照项目部要求安排，以及各工序的施工规范要求，如若无法接受管理人员正当要求，甲方有权终止协议，乙方自行退场，由此所产生的不良后果均由乙方负责。
8、乙方现场须配备一个固定的代班人员，负责现场管理及协调工作。
>九、安全施工和文明施工
1、为明确双方责任，安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按汝州市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。
2、进入高空作业必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，若发现未按要求者按200元/人进行罚款。
3、进入施工现场禁止喝酒、打架、斗殴，若发现按1000元/人进行罚款。
4、乙方必须保证安全、文明施工，发生一切安全事故由乙方承担。进入施工现场禁止使用明火，由此造成的安全事故由乙方承担。
5、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。施工现场所堆放材料不得影响其他工序施工，如遇工序交叉作业，所堆放材料必须及时清理转运，保证其他工序正常施工，由此造成的后果由乙方负责。
>十、争议解决：
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行政主管部门调解，协商或者调解不成的，可向项目所当地人民法院提出诉讼。
>十一、其他条款：
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，双方各执壹份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认
后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（章）：
责任人：
电话：
________年____月____日
乙方（章）：责任人：电话：________年____月____日
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方达成如下协议。
第一条 工程概况
1、工程名称：鼓岭柱里安置房工程
2、承包范围：按甲方提供的1#、2#、3#、4#、5#、6#楼内外墙油漆工程。
3、施工标准：符合甲方的意图和要求及施工工艺标准。
4、环保要求：乙方在施工过程中所使用的辅助材料，以及施工过程本身，均应符合国家和/或环保要求(包括推荐标准)。施工未能满足上述要求的，乙方应及时整改。若有进一步的环保要求，甲乙双方协商解决。
5、安全文明施工：乙方在施工期间应注意噪音、灰尘等控制，乙方须保证安全工作，不出差错。
6、承包方式及内容：包工包料。
承包内容：
(1)包括为完成承包范围的内、外墙立面油漆工程施工所需的人工、辅助材料、工期、质量、安全及文明施工。
(2)包括为按承包范围及工程标准完成工程所需的小型施工设备(小型搅拌机及批灰油漆工具)、现场垂直运输、劳保用品(工作服、安全帽、安全带);包括施工工人保险费、临时租房及其水电管理费用。
(3)包括为完成承包范围的油漆工程竣工后所需的垃圾清理。
(4)包括为完成承包范围的油漆工程施工所需的施工前墙面门窗清理清洗、墙面铁钉铁件清理防锈。
7、承包单价：本合同为固定单价合同。
(1)承包合同单价分为：
①内墙天棚二道腻子按面积单价￥ 元/平方米计价。
②架空层、楼梯间内墙二道腻子打磨上漆二道按展开面积单价￥ 元/平方米计价。
③外墙天沟，屋檐，厨窗线条等零星项目按展开面积单价￥ 元/平方米计价。(二道外墙腻子打磨上漆二道)
④ 2#楼采光井真石漆按展开面积单价￥ 元/平方米计价。(按图纸与甲方意图施工)
(2)合同单价不因工程实施期间劳力、辅助材料、施工设备等价款的调整而作任何调整;。
(3)按甲方的意图、施工方案、承包范围和内容，实行合同单价完全包干，结算不作任何调整。
8、工期：施工期按甲方施工现场调整的进度工期。
第二条 甲方工作
1、开工前1天，向乙方提供相关的施工图纸、书面技术交底及进行现场定点测量放线、安全技术交底，清除影响施工的障碍物，对排栅架及走桥进行安全检查并采取安全保护措施，向乙方提供施工基本所需如：水、电、气等设备，并说明注意事项。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派 专职管理人员 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。
4、甲方对乙方涂料的施工质量要求
(1) 涂料和半成品均应在其有效气内使用。
(2) 涂料工程新用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应牢
(3) 基层缺楞掉角处用1：3水泥砂浆修补;表面麻面及缝隙应用腻子
(4) 基层表面上的灰尘，污垢，原墙上的各种涂料应清除干净，泛碱部
(5) 腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。
(6) 表面平整，无掉粉、起皮、漏刷现象。
(7) 无明显色差，泛碱、返色、刷纹。
(8) 无明显砂眼、流坠、起疙。
5、甲方对乙方油漆的质量要求
(1)施工前选择好油漆材料品种、颜色，做好基层处理，严格按操作程
(2)木纹清晰、棕眼刮平，无钉眼外露，表面平整光滑。
(3)颜色基本一致，无刷纹。
(4)无漏刷、脱皮、斑纹。
(5)不得污染其它表面。
第三条 乙方工作
1、按照甲方的意图制订具体的施工进度方案和具体做法。
2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及文明施工。严格按照甲方的意图、承包范围和内容进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，工程结算。
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
第四条 关于工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素影响，导致停工4小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
第五条 关于工程质量及验收的约定
1、工程以房屋外墙装饰改造总体要求、甲方现场交底的意图和《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-20__)、《建筑安装工程质量检验评定
统一标准》(GB50300-20__)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。工程质量达到合格。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，所有返工费用由乙方承担，但工期相应顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后应及时组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方未能及时组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。
第六条 关于工程价款及结算的约定
1、付款方式：
乙方每个月15日将本月进度工程量报至甲方，经甲方审核按乙方每个月完工程量的 80 %支付进度款，待工程验收合格并办理工程竣工结算后支付至工程竣工结算价的95%;余款(工程竣工结算价的5%)待 1 年保修期满 28日内付清。
2、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 28日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。
第七条 有关安全生产和防火的约定
1、乙方制订的具体施工方案和具体做法应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安全工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。
3、由于乙方制订的具体施工方案和具体做法违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，以及由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
第八条 违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期自然顺延。
2、由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金 500元。违约金从工程款中扣除。乙方逾期 30日竣工的，甲方有权解除合同，乙方应按前述的约定支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。
3、未办理中间验收手续，甲方需提前使用应通知乙方，若造成损失甲方应支付相应费用。
4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条 争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商方式解决。协商不成的或不愿意协商的提交仲裁委员会进行仲裁。
第十条 其它约定
以上未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
本合同一式 2份，甲方执 1 份、乙方 1 份，合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
身份证号码： 身份证号码：
联系方式： 联系方式：
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发包方（甲方）：_______________
承包方（乙方）：_______________
为规范家庭室内装修的施工，保护双方的合法权益，现根据《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《_消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》，__建建（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则，结合本工程的具体情况，双方达成如下房屋室内装修合同，共同遵宁、
>一、概况
1、甲方装修住房系合法居住、
乙方为本省（市）具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户、
2、装修施工地点：__________市__________区（县）__________路（村）__________巷__________号_____楼层__________室、
3、住房结构：________
4、装修施工内容：________
室别部位装修内容及要求备注
5、承包方式：________
6、总价款：__________元（其中人工费__________元，材料费__________元，详见清单、）
7、工期：自__________年_____月_____日开工，至__________年_____月_____日竣工、工期为__________日、
>二、关于材料供应的约定
1、甲方提供的材料
序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限备注本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格和产品，并应按时供应到现场、如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担、甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管、由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿、
2、乙方采购的材料
序号材料或设备名称、规格、型号、生产厂商（品牌）、单位数量、质量等级、单价（限购__________元以下）、总价上述材料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本合同规定的民宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用、如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方、如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的以倍补偿给甲方、
乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用、如已使用，对工程造成的损失由乙方负责、
>三、房屋室内装修合同关于工程质量及验收的约定
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准、
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准、甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用、
3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延、
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变、
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收是，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续、如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期、但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用、
>四、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生、如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属乙方责任的，乙方负责修复和赔偿、
>五、关于工程价款及结算的约定
1、合同签订后，甲方支付总价款的_____%，计__________元；
__________年_____月_____日前，甲方支付总价款的_____%，计__________元；__________年_____月_____日前，甲方支付部价款的_____%，计__________元；__________年_____月_____日前，甲方支付总价款的_____%，计__________元；尾款甲方应在本工程竣工验收后合格后日内一次付清、
2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，甲方应另行支付费用，工期顺延（具体内容双方另立补充协议，补充协议系本合同组成部分）、
3、双方款项往来，均应出具发票（或收据）、
>六、其它
（一）甲方工作
1、甲方应在开工前天，向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底、全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物、对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施、向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备，并说明使用注意事项、
2、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作、
3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用、
（二）乙方工作
①参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定、
②指派（姓名）为乙方驻工地代表，负责合同履行、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜、
③未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆原有建筑结构及各种设备管线、
④乙方在其装饰施工范围内承担保修责任，保修期自本工程竣工甲方验收合格之日起个月、
>七、房屋室内装修合同的违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_____%支付违约金、
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的_____%支付违约金、逾期天以上的，乙方应将甲方已支付的全部款项如数退还给甲方、
3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和其他物品，如有损坏，应照价赔偿、
4、甲方未办理任何手续，要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失、
5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失、
>八、纠纷处理方式
1、本合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的建设行政主管部门或消费者协会调解、
2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时，对本合同在执行中发生的争议双方同意由_______________仲裁委员会仲裁（当事人未约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）、
>九、房屋室内装修合同的其它约定
>十、本协议一式份，甲，乙双方各执份，具有同等法律效力、
本合同附件有：
甲方（签章）：__________
乙方（盖章）：__________
委托代理人：__________
法定代表人：__________
住址：_______________
地址：_______________
电话：_______________
电话：_______________
邮编：_______________
邮编：_______________
开户银行：_______________
户名：_______________
帐号：_______________
签订日期：__________年_____月_____日
签订日期：__________年_____月_____日
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利，义务和责任，本着公平公正的原则就本次工程防水施工有关事项经双方协商达成如下协议：
第一条 工程项目
工程名称：
承包方式：包工包料。
工程量：暂定150平方米。
施工部位：外墙面。
施工期限：开始施工之日起4个工作日。
单价：60元/平方米。
第二条 工期和工期顺延
因甲方和不可抗拒的自然因素影响工期，工期相应顺延。
第三条 工程质量检查及验收
本工程按行业防水施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到行业质量合格标准。
本外墙防水必须使用涂料防水剂，防水完成后采用深色外墙漆饰面。
第四条 工程付款及结算
工程完工后一次付清。
本工程完工后，由乙方及时向甲方提交结算，工程量由甲乙双方确认。
本工程保修期为三年。
第五条 附则
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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发包人：_________________(全称)
承包人：_________________(全称)
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：_________________
1、工程名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、工程内容：_________________
4、工程立项批准文号：_________________
二、工程承包范围：_________________
承包范围：_________________
三、合同工期：_________________
1、开工日期：_________________
2、竣工日期：_________________
3、合同工期总日历天数：_________________
四、质量标准：_________________合格
五、工程作法：_________________
1、普通白水泥两道或外墙腻子两道打底。
2、乳胶漆两遍。
六、违约承担方式：_________________
1、经验收若工程质量达不到标准，发包人将扣除总工程费用的20%，并要求承包方在一定期限内无偿返工或改建。
2、若出现延期交工的违约行为，发包方将按照延期一天扣除总工程的10%的标准严格执行。
七、合同价款：_________________
预算价格为每平方米玖(￥)元，竣工后按实际平方面结算。总面积___平方米，工程款共计(￥)___元。
八、安全施工：_________________
遵守国家有关生产法规及要求，经常对职工进行施工安全教育，实施安全措施，工程中出现一切工伤事故均由承包方负责，发包方概不负责。
九、合同价款等支付：_________________
1、工程款支付方式：_________________
2、工程款支付方法：_________________发包人向承包人支付工程款的时间和金额或合同价款总额的比例：_________________经验收合格后，待一事一议资金到位后，支付总工程款90%，剩余10%质保金在支付完总工程款90%壹年后支付。
十、工程变更：_________________
工程变更由设计单位出图，通知承包方变更，凡是工程变更项目结算按“河南省预算金额”，并按相应取费。
十一、竣工验收：_________________
施工中每进行一步工序，必须经过甲方验收合格后再进行下一步工序，否则不许施工。工程完工，甲方会同设计、监理、城建、施工队共同验收，签字备案。
十二、质量保修：_________________
墙体漆保修期为一年。
十三、合同生效：_________________
合同订立时间：_________________合同订立地点：_________________本合同经甲乙双方约定，一式两份，自签字即日起生效。注：_________________本合同一切预算包含税收。
发包人(公章)
承包人(公章)
法定代表人：_________________
法定代表人：_________________电话：_________________电话：_________________
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甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》《^v^建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律、法规和公司制定的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。
一、工程名称：金领佳苑住宅小区17#楼；新左旗交警大队办公楼。
二、工程地点：鄂温克旗金领佳苑住宅小区院内；新左旗交警大队院内。
三、承包内容：
1、金领佳苑住宅小区17#楼：三～九层外立面乳胶漆墙面，一～二层东西立面、南立面真石漆墙面。
2、新左旗交警大队办公楼外立面真石漆。
四、工期：
1、金领佳苑住宅小区17#楼：___年___月___日至___年___月___日交工。
2、新左旗交警大队办公楼：
五、承包方式：包工包料，一口价包死。
六、计价方式：按照建筑物外立面垂直投影面积进行结算。
七、承包价格：
1、金领佳苑住宅小区17#楼：
八、质量标准、施工进度
1、按照国家现行施工质量验收规范达到合格标准，争创精品。
2、乙方必须按照甲方要求的施工进度进行组织和安排。
3、乙方必须严格按照所定外立面效果图颜色、格局进行施工，不能私自变更。
八、主要部位质量控制
1、严格执行《建筑工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工和质量验收。
2、严格控制好每个部位的材料颜色与工艺要求。
3、在刷涂前，首先刮外墙腻子两遍，必须保证棱角顺直方正。
4、乙方乳胶漆的施工质量须按甲方要求：涂刷均匀，无漏涂、无漏刷、无流坠，无明显色差；对建筑物的窗户、地面及其他设施无污染，如有污染由乙方负责清理。
5、真石漆施工流程：施工工序墙面检查修补、棱角找直、清理→墙面批腻子2遍→抗碱封闭底漆施工→主涂层真石漆施工→修理勾缝→透明保护漆施工→清理场地。
6、真石漆、乳胶漆产品的品种、颜色、质量必须符合设计要求，并按技术交底施工。
7、真石漆喷涂表面颜色一致，花纹、花点大小均匀，无明显接槎、漏喷、漏涂、透底、流坠等现象。
8、注意成品保护，严格执行三检制度，做到自检、组检、交接检查，严格控制刷涂质量。
九、文明施工及现场管理
1、乙方要按照要求管理好自己的施工场地，要保持施工场地清洁、卫生。
2、乙方生活污水、垃圾等要投放指定地点。
3、不准随地大小便、扔烟头如发现则重罚。
十、双方责任
1、甲方负责对乙方进行施工技术交底，明确各部位的施工内容，负责协调乙方与其他班组之间的工作。
2、甲方认真审查乙方提供的材料计划，及时组织实施供应到场。
3、甲方向乙方提供施工现场水电端口。（乙方人员严禁私自接电）。
4、乙方在承担该工程任务中，要向甲方提供乙方进入现场的人员名单及身份证复印件，遵守《施工现场规章制度》，进行三级教育和安全培训。
5、乙方在施工中，必须服从甲方的指挥安排，并协调好各方面关系。确保工程质量，在施工中必须严格执行现行施工规范和设计要求；若质量不符合设计及规范要求，所造成的返工人工费、材料费等由乙方全部承担。
1）乙方在施工中，下班前要将自己所造成的建筑垃圾应及时清理干净，严禁对其它已经施工完的成品造成污染。
2）乙方操作人员要和其他班组成员搞好关系，不准酗酒、打架，如有发生，甲方将对当事人进行处罚（0～1000元）。
环保油漆合同范本11
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：福林社区
工程地点：汲滩镇福林社区
工程内容： 外墙涂料、漆
产品型号及颜色： 白色、黄色、灰色
二、合同工期：
开工日期：月
若因天气等不可抗力因素导致工期延长，则竣工日期做相应调整。
三、合同价款：本工程包工包料约 1500平方米，每平方米工程造价元整，大写拾捌块柒元整，按实际测量为准，总造价为人民币：元，(小写)：
付款方式：所有款项必须由我公司专人，专据收款，否则由甲方承担可能发生的一切责任。
1、甲乙双方签订合同2天内，乙方人员。材料进场时甲方支付工程总造价的 %，即 元。
2、工程进度达50%时甲方支付工程总造价的，即元。
3、工程进度达90%时甲方支付工程总造价的，即元。
4、待工程验收合格后，按实际面积办完结算起15天内一次付清总工程款的17%。余下3%作为保修金，保修期为壹年。
5、甲方同意在工程款拨款点中扣除本合同外墙涂装工程费用。
五、双方责任：
甲方责任：
1、甲方负责监督工程进度及工程质量，负责协调现场各单位之间关系，保证乙方施工顺利进行。
2、为保证牌涂料的装饰效果，应把乙方实际工期安排在装修阶段的后期，且保证基面平整、洁净、干燥(含水率低于8%)不得有油污、灰尘及其他污染的存在。如未达到乙方标准甲方仍坚持施工，须出具文字通知乙方，因此影响工程质量有甲方负责。
3、甲方驻工地代表联络人：乙方责任：
1、按有关标准对基面认真经行验收。遵守甲方制定的现场施工安全管理规定，安全文明施工。如发生安全事故，一切责任均由乙方承担。
2、确认图纸保质保量按时完成本项工程，涂装质量达到同类涂料验收规范。
3、乙方驻工地代表联络人：。
六、违约责任：
1、甲方未按被协议规定时间内支付款项，乙方有权停止施工，由甲方承担违约责任。甲方从应付款之日起每天向乙方支付工程总造价的3‰的滞纳金，及承担其他损失，直到付讫为止。
2、因乙方原因造成的质量、安全责任由乙方承担。
七、变更：
1、若甲方设计变更，应提前两天通知乙方，所造成的一切费用由甲方负责。
2、合同签订后，因甲方原因要求更改确认色板的颜色、型号等产生的一切费用由甲方承担。
八、质量验收：工程完工，甲方接到乙方书面通知5天内安排人员验收(节假日顺延)逾期视为合格，在未验收期间甲方进场使用，则表示甲方认可验收合格。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决，如果协商不成，可向建设行政主管部门申请或向人民法院起诉解决。
十、本协议一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章后生效，至工程款付清后失效。
甲方：
乙方：
签订日期：月日。
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油漆施工方案
因卫生间面积小，管道比较多，如做卷材防水，管根部位施工比较困难，搭接比较多，质量不易保证。而做涂膜防水，整体性，密封性可靠，管根部及阴阳角容易处理，施工比较方便，防水质量容易保证。
一、主要特点：
1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直施工;
2、涂层弹性高，强度大，耐水，耐久性优异;
3、无毒，无污染，施工简便，工期短。
4、“靓壁”防水涂料应储存于阴凉、干燥处。
二、施工条件：
不能在0℃以下或雨中施工，不宜瘩特别潮湿又不通风的环境中施工，否则影响成膜效果。
三、施工准备：
1、防水涂料进入现场，必须按国家标准进行复验，材料合格后方能使用。
2、使用工具：短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、剪刀、壁纸刀等。
3、施工人员操作时要穿工作服，戴手套，穿软底鞋，带防毒面具。
四、施工工具：
1、基面清理工具：锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷，麻布;
2、取料配料工具：台秤，称料桶，水桶，搅拌器，剪刀;
3、涂料涂覆工具：滚子—用于涂覆较稀的料;刮刀—用于较稠的料及嵌缝处理。刷子：用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。
五、施工工艺：
在施工卫生间现浇板时,根据设计的卫生间墙位置，在板上做一道上翻200mm高、与墙同宽度的砼止水带，与现浇板同时施工，并预留好各种管洞,避免以后在楼板上凿洞口，留下渗水隐患;楼板混凝土施工时必须振捣密实，特别是管子四周及墙角处，必须平整，避免凹凸不平现象发生，质检员要严把质量关，不合格处必须返工。使用1：防水水泥砂浆，并对管道四周及砼翻边处用弹性防水涂料(液)进行重点处理，以提高结构防水性能，并按设计1%的泄水坡度，坡向地漏管。
1、基层处理：基层表面必须平整光滑，不得有坑凹不平现象不得有松动、砂眼或孔洞存在。如有上述现象应修补光滑平整后再施工，表面必须干燥，有管道根处收头必须抹成圆弧角，管子必须牢固。
2、涂刷基层处理剂，合成高分子防水涂料底胶搅拌均匀，再用长把滚刷或用橡胶刷刮板，刮涂把防水材料，均匀的涂刷到基层上，涂刷时不得堆积和露白见底，涂刷量，每遍以平方米左右为宜，第一遍完全干燥后方能再涂刷第二遍。
六、防水层的施工：
1、涂膜材料的配制：
合成高分子防水涂料属单组份防水涂料，开封搅拌均匀即可使用。
2、涂膜防水层操作工艺：
涂膜施工首先第一遍涂刷均匀，不漏底，干燥8-12小时后进行第二遍施工，第三遍达到12小时。
3、按工法的\'规定配料，用搅拌器搅拌均匀至无粉及团料，搅拌时间约5分钟。
4、若涂料尤其是打底料有沉淀应随时搅拌均匀;下层与无纺布及上层要连续施工，无纺布铺垫要平直，涂料要完全润湿无纺布，不留空鼓。
5、涂抹时要尽量均匀，不能有局部沉积，要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。若厚度不够，可加涂一层或数层涂料。
6、各层之间时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准，在20℃露天条件下约5小时。现场湿度大，温度低，通风差，干固时间长些，反之短些。
七、卫生间涂膜防水层质量要求：
1、涂膜防水层要求涂布均匀，不得过厚、过薄，更不允许出现露底现象，涂膜厚度均匀一致。
2、涂膜防水层与基层之间必须粘接牢固。不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象的存在。
八、清洗：
在施工间歇或结束时，应及时用想想水清洗所有粘有涂料的工具及工作装，以便下次使用。
九、工程检验：
防水施工完毕后，应认真检查工程各部分，涂膜防水层不应有裂纹，脱皮，鼓泡，皱皮，流淌现象。
蓄水实验，须待涂层干固后进行，一般情况需48小时以上，不通风，潮湿环境干固时间略长。卫生间防水完工后蓄水24小时不渗漏为合格。
十、成品保护及安全注意事项：
1、操作人员应严格保护已做好的涂膜防水层，并及时做好保护层。在做保护层以前，任何人员不得进入施工现场，以免损坏防水层。
2、严防施工工具或尖硬物品损坏防水层，禁止在防水层上拌制砂浆。
3、存放材料地点和施工现场必须通风良好。
4、存料、施工现场严禁烟火。
十一、安全消防：
1、对施工操作人员进行安全教育，使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了解，并在操作中严格劳动保护制度。
2、施工人员应戴好安全帽，禁止酒后作业。
3、防水施工每天下班前，应码放材料，清理杂物，确保工完场清
4、施工用料及防水材料多属易燃物质，在存放材料的料库和施工现场，必须严禁烟火。
5、现场设制明显的防火宣传标志，定期进行防火检查。消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，施工现场严禁吸烟。
十二、文明施工：
1、施工现场整洁有序，工完料净场地清。
2、项目部各级领导从抓文明施工着手，制定文明施工管理措施，提高施工人员职业道德和文明施工意识。
3、将各项措施切实落实到班组和每个施工环节中，切实体现出我单位文明施工的企业形象。
十三、工程回访：
工程完工后，规范规定的保修期内，建立巡查和回访制度，查其原因，及时修补。保修期以外，我公司保证随叫随到及时修补，达到用户满意。
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甲方：______________________
乙方：______________________
甲方就乙方对商铺进行装修改造活动，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条装修商铺
本合同装修场地：____________________________。
第二条装修期限
装修期限自__________年________月________日起至__________年________月________日止。
第三条装修押金
乙方进入场地装修前，需向商厦管理处缴纳装修抵押金________元，装修完成后，经商厦管理处确认无损坏、破坏商铺环境、设施设备等条件后，一个月后无息退还装修抵押金予乙方。
第四条装修条例
1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。
2、乙方所提出的装修改造方案必须要明确装饰部位、范围以及内容等详尽信息。
3、装修期间所产生的水、电、垃圾清运等各项费用由乙方自行承担。
4、乙方在装修改造过程中对商厦及他人的设施、设备等造成损毁的由乙方负全责并承担所有维修费用。
5、乙方所有装修改造工程必须在甲方规定期间内完成，否则每逾期一日应交纳违约金(日租的两倍) __________元，租期不顺延。
6、乙方需要改造商铺(包括在场地内设置固定装置)，应经甲方事先书面同意。未经书面同意改造的，乙方应负责恢复原状，并赔偿因此给商厦所造成的损失。
7、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经商厦管理处审核，并经书面回复后严格按照__________进行施工。如擅自施工将对乙方处以1000元罚款，乙方擅自更改的，要恢复原状，并承担由此造成的一切费用和损失。
8、乙方对商铺的装修改造均不应对建筑物的主体结构安全，消防、电路、空调和其它各种管线的使用安全及整体美观造成不良影响，并不得影响甲方或第三方的经营，否则，乙方应立即改正，并赔偿因此给甲方和第三方造成的损失。
9、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须及时清扫干净，不得影响商厦内的整体环境美观，否则，将处以________元的罚款。
10、乙方不得在商铺内的墙壁、地面钻孔，不得在墙壁上直接安装饰物或金属挂件，如有违反，将处以________元的罚款。
11.乙方的装修改造工程所用材料必须符合国家按规定的防火和环保要求。
第五条合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(签章)：____________________乙方(签章)：____________________
__________年________月________日
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委托方(以下简称甲方)：
施工方(以下简称乙方)：
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
1.工程地址：
2.工程内容：
3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。()人工
采取乙方提供材料人工方式，双包委托方式。()材料+人工
4.工程工期：
1、开工日期：，(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期：，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)，如遇雨天则顺延。
五、工程总造价：(人民币)
六、甲方的权利和义务：
1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用油漆.
2.材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
3.施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。
4.甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务：
1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
八、付款方式：
工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款，即(人民币)变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
九、饰后保修承诺：
1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期()年。
2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。
3.保修内容均采用修复形式。
4.在保修期内，乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。
十、违约责任：
1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方装修装饰工程项目，达成以下协议：
一、工程内容： 。
二、工程造价：工程总承包价约人民币 元。其中单价按双方确认的工程预算表，工程量按实结算，拆除及清运废土项目包括本项目所有应拆除和清运的范围。
三、施工工期： 个日历 天(自 年 月 日开工至 年 月 日完工，其中一期工程应于 年 月 日前竣工并交付使用。如遇不可抗力的因素影响，工期相应顺延。)
四、乙方必须按甲、乙双方确定的设计方案和国家建筑行业施工技术要求进行制作、安装。乙方施工人员进驻工地现场须服从甲方工程管理人员安排，遵守甲方的规章制度，自觉清理现场卫生，做到安全、文明施工。
五、付款方式：本合同签订之日甲方先付给乙方备料款人民币 元。余额待工程完工验收合格天内付清。
六、工程质量标准：乙方必须根据甲方提供设计施工图纸及有关技术资料，按国家有关施工规范、施工技术操作规程精心施工，所用材料质量必须达到设计要求及甲方确定的样品要求。
七、工程质量保修：工程质量保修期为一年，自验收合格之日起计，在保修期限内，发现工程质量问题，乙方应当天派人到现场无偿修复。
八、违约责任：工程质量不符合合同规定，乙方负责无偿维修或返工，因维修或返工造成逾期交付的，每逾期一天乙方应向甲方按工程总造价千分之五，偿付逾期违约金;工程不能按合同规定的工期交付使用，乙方每逾期一天应向甲方支付违约金 元。甲方如不能按时付款，工期顺延，所造成的后果由甲方负责。
九、因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商不成的，可依法向当地人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项：工程项目如有数量增减或改动，在装修过程_同协商解决。
十一、本合同一式二份，双方各执一份(含设计平面图、预算表各一份)。，具有同等效力，合同自双方签订之日起生效。
十二、补充条款：
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
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甲方：杭州润生商务咨询有限公司（以下简称甲方）
乙方：_____________（以下简称乙方）
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
>一、工程概况及承包方式
1、工程名称：办公室装修
2、工程地点：_____________。
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概况：建筑面积_____________平方米。
>二、工程装修内容
室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
>三、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据。工程造价为：￥21000元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）
>四、工程期限
工程开工日期：_____________年_____________月_____________日
工程竣工日期：_____________年_____________月_____________日
>五、质量要求
按国家_行业标准及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。
>六、付款方式
1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的30%。
2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的50%。
3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程总造价的20%。
>七、双方责任
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求。提供现场使用的水、电位置。提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸。对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明。施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
>八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延。如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向_________市仲裁委员会申请仲裁。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式贰份，双方签字盖章后生效，各持壹份，并具有有同等法律效力。
甲方：_____________
乙方：_____________
_____________年_____________月_____________日
_____________年月__________________________日
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙真石漆工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：外墙真石漆施工及维护等;
4、承包方式：包工。
第二条：工程期限
乙方于 年 月 日进入现场， 年 月 日竣工，总工期为 天。
第三条：合同价款
一、合同定价
乙方按/平方米包工(含施工人员保险)，预计工程量约为平方米，最终按实际施工面积进行结算。
二、工程款支付方式
1、按施工工序分四个阶段付款：①腻子底层处理完工(该工序价格/m2);②打砂纸，做保护底漆涂刷完工(该工序价格/m2);③弹线打格完工(该工序价格 元/m2);④真石漆喷涂二遍完工(该工序价格 元/m2)。每完成一个工序验收合格后按该部分工程量的60%工程款进行拨款，其余40%工程款待完成下一个工序时同时拨款。
2、乙方如能按期按质完成工程任务，待工程验收合格后甲方再以 元/m2作为奖励，一次性拨付。
第四条：工程质量
一、质量等级：按照国家有关规范进行验收，乙方承诺工程项目均达到国家验收标准。
二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方工程部的监督。
三、乙方在施工过程中要注意成品保护，如有损坏现象将做罚款处理赔偿。
四、杜绝材料浪费，如发现乙方施工人员有浪费材料现象，浪费材料费用在乙方工程款中扣除。
第五条：安全责任
一、高空作业所需安全带、安全绳等安全用具，由乙方自己准备。
二、在施工过程中出现任何安全事故，由乙方自己承担责任，甲方不负责任。
第六条：双方责任
甲方责任：提供施工所需材料，按施工进度拨付工程款，施工所需水电及施工生活区。
乙方责任：施工所需各种工具、安全设施和安全措施，做好安全施工和文明施工，承担一切安全责任。
第七条：违约责任
一、遇暴雨或由不可抗拒因素所造成的停工，工期顺延。
二、工程未能通过验收，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价 5%/天计收违约金。
三、由于乙方施工质量不合格造成的返工，一切费用由乙方承担。
第八条：本工程未尽事宜由双方协商解决
第九条：本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方(章)：
代表人： 代表人：
签约日期： 签约日期：
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甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
协商，由乙方对摩登堡小区屋面、楼顶外墙渗水做防水维修处理;为了维护甲、乙双方的权利与义务，根据《合同法》相关规定，本着公开、公平、公正的原则，经甲乙双方共同协商，达成以下协议：
>一、总则：
工程地点：3幢29-13的屋面漏水和外墙渗水及3-29-8，3-29-13、2-31-12，2-31-15室内涂料、墙纸恢复 ，具体详乙方的报价单内容及施工方案。
>二、工期：
30天，按甲方通知要求进场施工，遇雨顺延。
>三、承包方式：(全承包)
1、乙方包工、包料、包质量、包进度、包安全、出现任何安全事故由乙方全部负责，与甲方无关，含^v^等承包方式.
2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范及施工方案要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有粘结力，满足房屋防水验收的要求。
>四、维修质量标准及要求
1、乙方已对现场实地勘查，须按甲方要求对所有渗漏的漏点查出根源，由乙方选择合理的楼顶防漏维修方式确定施工方案，乙方保证经维修堵漏后不再渗水。
2、乙方在维修中要注意劳动安全，如出现安全事故一切责任及费用由乙方全部承担，甲方概不负责。
3、楼顶屋面及屋面外墙维修必须在保证不影响楼房的安全前提下进行，维修以解决楼顶屋面漏水和楼顶外墙渗水为主。对于涉及到该楼房屋顶(指定维修部分)所出现的所有渗水部位都必须进行维修，在维修期间，甲方可派人在现场予以质量监督和协助部分工作。
4、维修要求：
①由乙方具体组织维修施人员，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责。
②乙方要在甲方指定的时间期限内负责清理完该维修所造成的污泥杂物，并服从甲方和物业公司对该维修项目的监督管理，否则造成的损失及费用由乙方负担。
③维修工期:在正常情况下30天内必须完成。
5、维修质保事宜：屋面及楼顶外墙维修部位的保修起始日期自最后维修检验完工之日起计算。在没有不可抗力及人为因素破坏情况下，屋面及楼顶外墙的防水工程的最低保修期限为3年，即维修合格后应当继续保修3年。且在保修期内出现漏水的情况后，甲方通知乙方后，乙方须在2个工作日内响应，否则造成的后果由乙方负责。
>五、甲方的权利和责任：
1、应提前提出通知乙方进场的时间
2、监督乙方按提交的施工方案和报价内容在规定的期限内完成屋面及楼顶外墙渗水维修。
3、协调、配合乙方施工;
4、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查或抽查，发现问题向乙方提出整改完善。
5、甲方现场联系人员：
手机：
>六、乙方责任：
1、听侯甲方通知即时将防水材料进场，同时提供防水材料合格证、检测报告、由甲方现场负责人，甲方代表验收合格方可使用。
2、按甲方提出的完工日期进行施工除不可避免的因素外，不得人为拖延。
3、应遵守物业管理公司的各项规章制度，不得违规行为，进入业主室内维修时间，必须提前给物业公司提出，以便物业公司及时通知业方配合施工，室内维修完毕须经业主签字认可，无此凭据甲方有权不付工程款。
4、应严格按防水工程标准规范施工，按照防水工程施工方案进行施工，
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
