# 下水清洗合同范本(精选19篇)

来源：网络  作者：静默星光  更新时间：2026-09-12

下水清洗合同范本1甲方：乙方：本着自愿、诚信、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议，双方共同遵守：一、甲方将郑集皇城街(福彩站旁)一处污水管道改造工程交付给乙方进行施工。二、工程总价：壹万柒仟元整。甲方以总体承包方式交付给乙方...

下水清洗合同范本1

甲方：

乙方：

本着自愿、诚信、互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议，双方共同遵守：

一、甲方将郑集皇城街(福彩站旁)一处污水管道改造工程交付给乙方进行施工。

二、工程总价：壹万柒仟元整。甲方以总体承包方式交付给乙方。

三、甲方为乙方提供施工图纸、用水用电。乙方应严格按照甲方提供图纸施工，确保工程质量。工程期限为十天。

四、乙方应做好施工期间安全工作。施工过程中一切安全事故由乙方负责。

五、应乙方要求甲方可为工程提供混凝土，相关费用从乙方工程款中扣除。

六、付款方式：甲方支付给乙方起动资金伍仟元，余款等工程结束，验收合格后付清。

七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，从签定之日超生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

年 月 日

下水清洗合同范本2

甲方(以下简称甲方)：

乙方(以下简称乙方)：

经甲、乙双方协商一致，甲方将穆棱市八面通镇温馨家园小区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下：

一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。

二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。

三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅;疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅;排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。

四、以上工程总计价款8000元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。

五、工程总工期 2 天，从20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方须保证按期完工。

六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设臵安全 设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。

七、工程质量保修期1年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

九、本合同从签订之日起生效。

甲方：签章：日期：

乙方: 签章： 日期

下水清洗合同范本3

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

因办公楼卫生间内，下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给办公、生活造成了不便，为营造一个良好的办公、生活环境，甲、乙双方就更换维修此下水道工程达成协议如下：

一、工程地点：办公楼1至4楼卫生间下水道。

二、工程内容：下水道安装及改造。

三、工程质量：

1、PVC管必须为国标产品。

2、管道施工、安装符合国家安装工艺要求，做到底板平整、安装牢固，确保排水通畅。

四、工程时间：20xx年11月29日至20xx年12月 日止。

五、工程造价：工程总造价为 元( 整)，包工包料。

六、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为 整( 元)，一次性付清。

七、其它约定事项

1、 保修期为1年，如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况，由乙方负责维修，费用由乙方承担。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，因施工安全造成的一切后果，均由乙方全权负责。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

下水清洗合同范本4

1、乙方在承包期内一切生产，生活等全部费用，由乙方自行承担，与甲方无关。

2、甲方在合同前后所产生的一切债务，由甲方自行解决、处理，与乙方无关，乙方在合同前后的一切债务与甲方无关，由乙方自行解决、处理，双方不负连带责任。

3、乙方在承包经营过程中，其鱼种，在同等规格、质量、价格基础上，应优先购买甲方其它精养池塘的渔种。

4、本合同未尽事宜，双方共同协商处理，如协商不成，将通过司法程序给予解决。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

下水清洗合同范本5

1、甲方在清洗周期的月份前五天以书面或电话通知乙方，双方确定具体施工日期后，再向各厨房发出施工日期的通知，甲方提供夜宵。

2、甲方厨房施工当天，厨房工作停止后，收拾好工作现场，将现场交付乙方进行施工，并向乙方施工人员提供正常的水、电源及临时照明、热开水、清出的垃圾油装袋后由甲方自行处理。

3、乙方按照期表按时到达施工现场（因人力不可抗拒的原因除外，应提前通知甲方）。在甲方值班人员的引领下进入施工现场，并遵守甲方的规章制度。

4、甲方施工现场要安排负责人值班，主动、积极地做好各项工作，乙方厨房清洗完毕当天应做好区域清洁卫生，保证无油无垃圾。

5、每个厨房施工完毕当天，双方值班负责人根据施工单对工程进行验收并签证。如甲方发现未合格的地方，乙方应及时进行返工；直至合格后签字为准。（甲方没安排负责人，以当天值班人员签名为准）。

6、如甲方抽烟烟系统出现故障，需要维修，维修材料费用由甲方负责，维修工时乙方另计。

7、在施工期间内，甲方要保证设备安全，如果属于乙方不慎引起一切事故和损失由乙方自行承担。乙方在作业过程中，必须按国家有关安全生产规定，严格操作。

8、如因乙方施工不慎损坏了甲方的设备，由乙方负责。

9、乙方施工人员在施工时和收工退场时，甲方负责值班人应检查好乙方所带工具和行李。否则，甲方所丢东西，乙方概不负责。

下水清洗合同范本6

甲方：

地址：

乙方：

地址：

由于工程建设需要，甲方委托乙方承包 给水管改造工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《_合同法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容： 。

4.工程承包方式： 。

5.结算原则： 。

6.开工： 。

7.本项目所用的所有工程材料均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

第二条 合同价款(工程款)及支付

1.合同总价(人民币，下同)：

(大写)：

(小写)： 元。

2.工程款支付：

工程总造价 元。先支付工程价款 元。工程进行一半付剩下的 元。工程验收合格后付清。

第三条 双方权利义务

1.甲方权利和义务

1)按合同要求及时支付工程款。

2)提供具备施工条件的施工场地。

3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

2.乙方权利和义务

1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后组织进行施工。

2)严格按照甲方要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

第四条 工期的约定

工期： 年 月 日至 年 月 日。

第五条 质量、验收及结算

1.本工程以室内《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

2.本工程质量要求：合格。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，经甲方验收合格后，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

第六条 合同的签订和生效

1.本合同经双方盖章后生效。

2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

下水清洗合同范本7

本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式________份，甲乙双方各执________份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：_________年_________月_________日

出租方： (以下简称甲方)

承租方： (以下简称乙方)

为了充分利用资源，发挥经济，增加农民收入，经甲乙双方共同协商，甲方同意将本村的池塘租给乙方养殖及用水。根据《_合同法》及相关法律规定，双方平等协商，特立合同如下：

一、甲方将位于洛河村宋冲组 的池塘租给乙方养殖及用水。

二、甲方应保证本池塘租赁期间的使用权，如租赁期间发生的纠纷由甲方负责。

三、租赁期限从 年 月 日至 年 月 日止，共计 年。合同到期后，在同等条件下优先租赁给乙方。

四、经甲乙双方商定，租金的交纳采取分两次付清的方式，年租金为人民币 元，共计首次付 元，第二次于 月 日付清。

五、乙方租赁的池塘所在村、组应提供优良环境，不得阻挠乙方正常使用。

六、甲方领取的租赁费，如因内部分配不公而引起的矛盾纠纷，与乙方无关，并不得影响乙方的正常生产。

七、池塘经乙方整顿后，如遇项目补助、赔偿等应归乙方。

八、违约责任：租赁期内，任何一方不能更改合同和非法解除合同。如单方违约，由违约方负全部责任，赔偿另一方的全部经济损失。

九、未尽事宜，对合同未涉及到而出现的新矛盾纠纷，双方另行协商解决，如不能协商解决，可提请当地政府协调解决或通过法律途径解决。

十、本合同双方签字生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：

乙方：

见证单位：

年 月 日

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等自愿的基础上就V大厦外墙及玻璃清洗一事达成如下约定，以咨共同遵守。

一、乙方同意于约定时间对V大厦外墙及玻璃进行清洗，并且甲方同意乙方委托其他专业公司具体进行清洗工作，同时乙方应保证其他专业公司遵守本合同的约定。

二、工程项目

1、项目名称：xx大厦外墙及玻璃清洗。

2、施工场所：xx大厦主楼及裙楼外楼。

3、施工时间： 年 月 日至 年 月 日；每日9:00—17:00；如遇下雨施工时间则相应顺延。（施工时间如有变更以甲方临时通知为准。）

三、乙方应保证其他专业公司及其工作人员在清洗期间应遵守甲方的要求，不得影响甲方的正常经营管理活动及酒店客人的休息。其他专业公司工作人员的清洗工作应接受甲方的监督。

1、进出酒店从地下1F员工通道行走，上下楼层只能乘坐员工电梯，只能在5F使用员工卫生间；

2、进出人员必须统一办理并配戴临时出入证；

3、因清洗需要携带的工具及物品在进入酒店时必须进行登记；

4、所有携带物品离开酒店时必须经保安部人员检查清楚后方可带走；

5、清洗期间材料的运输及堆放必须服从甲方保安部的统一安排；

6、因搬运材料使用员工电梯，应遵守甲方工程部告知的电梯安全使用方法，严禁超载、长时间压门，如使用不当而引起的电梯损坏由乙方承担赔偿责任。

四、乙方应设置可靠的安全保障设施，保证具体清洗工作人员的安全。

五、其他专业公司于每日清洗完后通知甲方具体人员对当日清洗工作进行验收，若有不符甲方要求的，甲方可要求其他专业公司工作人员重新清洗，直至甲方验收合格为止。

六、根据约定，对大厦外墙的清洗，对大厦玻璃的清洗收费为人民币 元。于乙方在完成全部清洗工作并经甲方验收合格后，由甲方支付给乙方。

七、乙方应保证其他专业公司及其工作人员在清洗中不得破坏大厦的外墙及玻璃和大厦的其他结构其设施，若有损坏，乙方应负责予以赔偿。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

九、本合同未尽事宜，双方日后可再行协商，协商不成的，双方均可向人民法院提起诉讼。

十、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：_________年_________月_________日

订立合同双方：

____县____乡____村____组，以下简称甲方;

____县____乡____村____村民，以下简称乙方。

为了充分利用水利资料，发展渔业生产，为城乡人民群众提供更多的商品鱼，增加集体和个人收入，根据中央(83)、(84)一号文件精神，经村民大会充

分讨论和甲乙双方认真协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。

第一条 承包地点和面积

甲方将座落在____鱼塘(河道、水库、湖面)____亩，承包给乙方养鱼，鱼塘

(河道、水库、湖面)的所有权归甲方，乙方只有管理使用权和合同规定的受益权，但不准出卖、出租或转让，在承包期内，乙方如去世，其家庭成员享有承包继承权。

第二条 承包期限

承包期限为____年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。

第三条 乙方上交甲方提成的办法及时间

在承包期内，乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)____公斤(或____元)，其中：一九____年上交____公斤(____元)，一九____年上交____公斤(____元)……;在上交甲方的鲜鱼中，____鱼占____%，____鱼占____%，____鱼占____%……。上交时间均为每年____月____日左右(时间不超过前后十天)，甲方收到乙方上产的鲜鱼(或承包款)后，即出具收鱼(款)凭证。

第四条 甲方的权利义务

1.甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用：________。

2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资，甲方应合理分配给乙方。

3.甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。

4.养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于________米。

5.乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。

6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

第五条 乙方的权利义务

1.除了不可抗力的情况发生外，乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务，完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。

2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用，均由乙方自理。

3.乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

4.乙方每年捕捞鱼后，应优先完成承包任务。

5.承包期届满，乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具，如有损坏或丢失，乙方应负责修理或赔偿。

6.承包期届满，鱼塘(或河道、水库、湖面)内不到____规格的小鱼、鱼苗，乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。

7.乙方有自主养鱼经营权，甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后，超额部分全归乙方。

8.乙方抓住偷鱼者送交甲方处理，按每人偷鱼一次罚款____元计算，罚款归乙方。

9.合同期满后，甲方如再行发包，在同等条件下，乙方有优先承包权。

第六条 甲方的违约责任

1.甲方如不按合同规定乙方提供养护鱼用房屋、工具，应偿付违约金____元给乙方，乙方并可提出解除合同。

2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资，截留贷款按其金额的____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品，按其金额的____倍向乙方偿付违约金。

3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机，应对所造成的损失负责。

第七条 乙方的违约责任

1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务，每逾期一天，按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%，向甲方偿付违约金。

2.乙方如用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼，应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的____%向甲方偿付违约金，甲方并可提出解除合同。

3.合同期届满时，乙方如捕捞小于____规格的小鱼、鱼苗，应向甲方偿付____元的违约金。

第八条 不可抗力

如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、旱灾等)造成鱼塘(河道、水库、湖面)崩溃、干涸，经证实后，甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。

第九条 其它

__________________________________________________________________。

本合同自承包开始之日起生效，甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满，甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订合同。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，交乡、村(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)……各存一份。

甲方：____县____乡____村____组____(公章)

代表人：____

乙方：____村____村民____(盖章)

____年____月____日订

甲方： （以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为解决村民饮用水困难，经村三委会及移民项目管理小组研究决定，新建蓄水池一座。建设地点：黎红村四社四岗，为确保该项目按时按质按量完成，经甲乙双方共同协商后，特订立以下合同。

一、修建蓄水池一座，其规格为：4×10×米，饮用水蓄水池一个。

二、该工程采用包工包料的方式（包括场地开挖及平整）。所需施工机械设备及全部周转材料由乙方自备，甲方不负责任何机具与设备。

三、蓄水池结构钢筋混凝土，要求横平竖直、满浆满灌,内外围均用砂浆内外抿糊，且内外光滑不渗水。饮水用蓄水池顶部要求用盖板封严。

四、工程总造价为：72300元（大写柒万贰仟三百元整），工程竣工且验收合格后付款。

五、施工时间为：20XX年7月12日至20XX年8月30日。（除特殊情况外）。

六、乙方必须严格按照现行规范和施工技术要求及程序进行施工，保证工程质量，并负责交工后的保修。

七、施工中出现的一切不安全因素，概由乙方自负。

八、施工过程中甲方有权监督乙方工程建设质量和进度。

九、未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方签字：（签盖）

乙方签字：（签盖）

20xx年月 日

甲方（出租人）：

乙方（承租人）：

一、租赁标的物：鱼塘一处约5亩水面，四周有围墙，内有房屋11间，亭子2座，及园内道路和场地。位于南村民组。见附件一：标的物清单。

二、于本合同签订之日，甲方将合同标的物交与乙方租赁使用，租期三年，自________年____月日至________年____月日止。

三、合同价款：每年壹万叁仟陆佰元整，需于次年____月____日前交清上一年度的租赁费。

四、合同期间为租赁经营所发生的水、电、税费和其他行政或民事责任由乙方承担；

合同期间发生的租赁前或租赁经营行为以外的税、费和其他行政或民事责任由甲方承担。

五、第三人为租赁标的物权属或合同效力与乙方纠纷所产生的处理费用或损失由甲方承担并负责解决；

第三人为不属于租赁标的物权属或合同效力原因的其他租赁经营行为与乙方纠纷所产生的处理费用或损失由乙方承担并负责解决。

六、乙方的租赁经营活动不得违反法律和行政法规的禁止性规定；甲方不得干涉乙方正当的经营活动。

为正常经营所产生的相邻关系和与相关部门的工作关系由乙方自行处理并承担费用；为租赁标的物权属或合同效力所产生的相邻纠纷和与相关部门的交涉由甲方负责并承担费用。

七、乙方对租赁标的物有管理和使用权，但不得自行处分；将全部合同义务转与第三人前需经甲方同意；对租赁标的物作添加或改造前需经甲方书面认可。

租赁标的物中固定资产的修缮由甲方负责并承担费用。

八、重大违约情形：

不及时履行应尽的纠纷或问题的处理义务；

不及时履行修缮义务致乙方的经营活动受到障碍或损失；

不及时交接租赁标的物或答复乙方的请求。

不及时交清租赁费；

破坏性使用租赁标的物或违法经营；

对租赁标的物擅自添加改造或转让第三人。

九、主要违约责任：

解除合同；

支付价款、支付垫付的价款或费用、赔偿损失，具体的损失数额按票据、费用清单或收据、鉴定书确定；

支付违约金，违约金的数额为乙方按当年欠缴租赁费或甲方按当年已接收租赁费的50%计算。

十、合同清算：

本合同订立之日鱼塘内已存的鱼类按双方共同认可的价格计算，由乙方于合同生效日向甲方付款；

乙方对租赁标的物的任何添加改造均需事前以书面列清项目费用或价值的形式征得甲方的同意，合同终止或解除时由甲方按照月均2%的折旧率向甲方付款，否则由乙方自行处置；

合同终止或解除时鱼塘内的存鱼由甲方按照双方认可的价格向乙方付款；

不可抗力情形下的财产或可得利益损失由各方自行承担。

十一、合同终止时的____日之前，双方如均无明确的意思表示，则合同效力顺延三年；解除合同需提前____日通知对方。

十二、任何对本合同的补充或修改均需共同以书面形式认可；未尽事宜依据法律认定或处理。

甲方：

乙方：

见证人：

签约日期：

鱼池租赁合同范本 (菁华1篇)（扩展2）

——租赁鱼池合同 (菁华1篇)

甲方：

乙方：

为使甲方的厨房油烟系统正常运转及安全卫生，清除油烟火灾隐患，现甲方委托乙方对其各厨房的抽油系统进行清洁，并能建立长期友好的合作关系，双方本着平等、自愿的原则，经过友好协商，特订下本合同。

下水清洗合同范本8

甲方： (以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

因黄姑路到奎星路地段，下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给当地老百姓生活造成了十分严重的影响，为还居民一个良好的生活环境，甲、乙双方就维修此下水道工程达成协议如下：

一、工程地点：广州暨南大学地段下水道。

二、工程量：疏通下水道长150M，包括盖板50M。

三、工程时间：20xx年11月2日至20xx年11月9日止。

四、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为贰万贰仟元整(220xx元)，一次性付清。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

下水清洗合同范本9

发包人(全称)：_______(以下简称甲方)

承包人(全称)：______(以下简称乙方)

本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。

1.工程概况

工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程

工程地点：珠海市斗门区富山工业园

工程内容：厂区室外给排水和消防工程。

具体内容见附件1

2.工程承包范围

承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。

承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

3.工期

双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。

因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。

4、质量与验收

工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。

验收：执行厂房施工合同相关条款。

5、安全施工

要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。

安全检查按《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)执行。

6、合同价款与支付

本合同价款采用固定价格合同方式确定。

采用固定总价方式确定。工程价款(大写)：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元(人民币)，￥：元。

承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。

7.承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测(检测费由承包方负责)，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。

大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。

8.争议

双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。

9.保险 承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

10.合同份数 双方约定份数：陆份，双方各执叁份

11. 增加工程项目名称

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

下水清洗合同范本10

甲方(以下简称甲方)：

乙方(以下简称乙方)：

经甲、乙双方协商一致，甲方将穆棱市八面通镇温馨家园小区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下：

一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。

二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。

三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅;疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅;排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。

四、以上工程总计价款8000元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。

五、工程总工期 2 天，从20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方须保证按期完工。

六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设臵安全 设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。

七、工程质量保修期1年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。

八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

九、本合同从签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

下水清洗合同范本11

甲 方：

地 址：

乙 方：

地 址：

经甲乙双方协商，甲方委托乙方承担逸臣桃源小区清理疏通工程。为明确双方权利、义务，本着友好合作、紧密配合的精神，订立本合同。

第一条：工程内容：

1、 工程地点及范围：甲方管理的X小区红线范围内。

2、 工程内容：

①、将上述区域内地下所有化粪池进行清理，从出户井到干线、到化粪池由乙方全权负责。

②、负责将上述区域内雨水井、污水池、地下污水管道进行检查、疏通、清理。

第二条：合同期限(工期)

本合同有效期为壹年，从X年X月XX日到X年X月XX日止，双方签字盖章后生效。

第三条：工程造价及款项支付

1、 工程造价：本合同工程施工费用为X元。人民币大写：。

2、 款项支付：每半年结算一次。乙方施工完毕经甲方验收合格后，由乙方开局有效发票，甲方在十个工作日内以现金或转账支票方式支付工程款。

第四条：施工质量

1、 正常情况下，每两年专车吸粪和人工下池清理垃圾(含建筑垃圾、沙、石、油渣等)一次，各化粪池需将粪渣、垃圾清理干净直至见到清水。

2、 所有雨水井、污水井及管道每月检查一次，将所检查的情况书面报知管理处存案，并根据实际使用情况及时保养、疏通，保证所有井道时时畅通。

3、 管道疏通程序：①人工下井清理雨水井、污水井的泥沙和垃圾一次;②用竹片连接通管一次;③用竹片连钢丝绳、钢丝球拉管一次;④用消防水清管道一次;⑤人工下井将油渍和垃圾清理上井打包。

4、 清理出来的污物、垃圾用袋打包当天运走，并保证工完场清。所有施工内容凭施工验收单结算。

5、 在承包期内，发生化粪池、管道堵塞等紧急情况，乙方保证全天候随叫随到，及时解决所发生的问题，乙方在接到甲方通知后，无正当理由，在30分钟内不能按时到达，甲方可扣1个月的工程费用。

第五条：甲方的权利与义务

1、 必须提供现有小区化粪池及管道线路图，便于乙方施工。

2、 施工期间所需水、电由甲方无偿提供(清洗地面用水、夜间照明用电)。

3、 甲方负责派人员监督乙方承包范围的工作，发现问题及时向乙方提成口头或书面意见。

4、 如出现化粪池、管道堵塞，及时通知乙方。

5、 在施工过程中，甲方根据乙方通知及时组织验收并依次认真填写工程验收单，当所有工程项目验收合格后，甲方应按合同约定支付工程款。

6、 乙方所承包的工程内容按施工方案和标准进行监督和验收。

第六条:乙方的权利与义务

1、 保证按合同要求完成化粪池、雨水井、污水井的清理和管道检查、疏通、清理工作，保证甲方的正常使用不受影响。

2、 乙方在工程施工过程中，不得将污水流到地面，如不慎污染地面应立即清理。

3、 乙方在工程施工期间，不得损坏小区花草树木、车辆及其他设施，如有损坏，须照价赔偿。

4、 乙方工作时必须遵守甲方各项管理规定，不得发生违反小区管理规定的行为。

5、 安全责任。乙方在施工过程中一定要自行做好安全措施和现场防护措施，特别要防止气体中毒和缺氧引起的人员伤亡事故，如若再工程作业过程中发生安全事故造成乙方人员或因乙方原因造成第三方人员伤亡，一切责任由乙方承担。

第七条：工程验收 乙方施工完毕，应及时通知甲方验收，甲方人员在叁天后组织验收，验收合格后，由甲方在验收单上签字确认。验收单须经甲方签字确认后方可有效。

第八条：违约责任

甲方评定乙方工程质量有不合格项的，乙方必须立即纠正，如整改后仍不合格的，甲方有权根据实际情况扣除该项不合格工程的工程款，同时有权单方终止合同。

第九条：争议的解决方式

甲乙方在履行本合同过程中发生争议，当无法在互相协商的基础上解决时，双方同意选择向深圳市人民法院提起诉讼方式解决。

第十条：其他

1、本合同附件 份，是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议约定。

3、本合同与附件共肆页，原件一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

签约日期： 年 月

下水清洗合同范本12

立合同双方：XX镇人民政府 (以下简称甲方)

(以下简称乙方)

根据《_合同法》及有关文件精神，为明确合同双方的权力、义务及责任，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。

一、工程名称及内容：本次工程为XX村农村环境整治项目工程，主要为：建设下水道1200米，道路绿化20xx平方，架设太阳能路灯10处，建设宣传标牌及宣传橱窗。财政资金30万元，按照项目报账制度拨付，不足部分有村里安排，资金也相应由村里支付。

二、质量标准及施工要求：质量标准为按现行行业验收规范合格以上标准。

三、发包方式及工程价款：砼项目竣工后按照现行施工定额据实决算，费率按现行标准计取。绿化部分按照实际购置税票为准，工程决算税金均由乙方承担。

四、付款办法：村级配套资金由村直接支付，上级财政资金待工程竣工，且资金到位，各项资料手续完备后扣除5%质保金一次性支付。

五、质量保质期限：该工程质量质保期为1年，自区验收验收合格之日起计算，期间如出现质量问题，乙方应承担全部责任，并无条件修复，除扣除乙方质量保证金外，另罚乙方损毁工程造价相应罚金。

六、工期：工程自20xx年9月25日开工至20xx年3月20日竣工。

七、双方责权：

甲方：协调处理工程施工期间的现场纠纷，维护良好的施工环境，协调解决施工用料场、电源、水源等事宜，所需资金由乙方支付。对工程质量进行监督、检查、指导。

乙方：接受甲方、村级和人员的监督、检查、指导，服从其合理安排，做好道路两侧树木及庄稼的保护工作，工程施工期间发生的一切工伤事故均由乙方自行承担责任。未经甲方同意不得随意转包工程给第三者。

八、违约处理：如遇违约行为时，双方应协商解决，协调不成时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

九、本合同一式四份，双方各执一份，财务一份，备档一份。

附施工要求一份。

甲方(签字、章) 乙方(签字、章)

立合同时间：20xx年8月15日

施工要求

一、尺寸要求：路面宽米，砼厚度路中心线处200mm厚，路边900mm。

二、砼强度：C20砼，充分养护后使用。

三、砼原材料：

1、水泥：采用淮矿水泥厂矿渣水泥，标号不低于425#。

2、石子：粒径20mm∽40mm，容量不低于160kg/m3，立方体强度不低于600kgf/cm2，泥含量不大于1%，硫化物含量不大于1%，针片状颗粒含量大于15%。

3、砂：天然河砂，中(粗)砂，泥含量不大于5%，有害物质含量不超过质量标准。

4、水：抽取地下水。

四、路基垫层：

1、挖除表皮软弱土，泥结碎石垫层至原有可直接施工路面高度，土料为黄粘土，石子采用路面砼石子，按 1m3土配吨石子比例拌料。

2、原有路表面坑洼不平处采用2:4:4生石灰与粉煤灰及瓜子片碎石子拌压实衬平。

3、路基垫层厚度以现场测定需要为准。

下水清洗合同范本13

甲方：

地址：

乙方：

地址：

由于工程建设需要，甲方委托乙方承包工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1.工程名称：。

2.工程地点：。

3.工程内容：在内安装球墨铸铁管约*米，水表*套等，详见施工图及《工程预算书》。

4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

第二条 合同价款(工程款)及支付

1.合同总价(人民币，下同)：(大写)：(小写)：*元。

本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程预算书,前述合同总价为暂定价。

2.工程款支付：

第三条 双方权利义务

1.甲方权利和义务

1)按合同要求及时支付工程款。

2)提供具备施工条件的施工场地。

3)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

4)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

5)在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证该等资料的真实性和有效性。

2.乙方权利和义务

1)乙方在收到工程预付款，并在在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

第四条 工期的约定

1. 工期：自开工之日起十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。

第五条 质量、验收及结算

1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

2.本工程质量要求：合格。

3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后四十日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

第六条 免责条款

施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

第七条 争议解决

因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第八条 合同的签订和生效

1.本合同经双方盖章后生效。

2.本合同一式柒份，甲方执贰份，乙方执伍份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定(授权)代表： 法定(授权)代表：

帐 号：

经办人： 经办人：

下水清洗合同范本14

1、工程项目：________________________________________________________。

2、质量标准：________________________________________________________。

3、施工期：________年________月________日至________年________月________日止，特殊情况（如遇不可抗力因素影响，如暴风雨、雷电等），施工期顺延。

4、清洁服务价款及结算方法：

（1）工程总额：________ 元整（大写：________圆整）。

（2）甲、乙双方签订协议后，甲方预先以现金方式支付给乙方服务款：________ 元整（大写：________圆整）；完工验收后________周内甲方以现金（转账）方式付清余款________ 元整（大写：________圆整）。

（3）中途甲方未按合同支付服务款，乙方可解除合同；工程完工甲方未按合同支付服务款，每推迟________天按________%作为违约金，由乙方收取。

下水清洗合同范本15

甲方：

乙方：

甲乙双方为明确双方的权利和义务，本着公平、诚实和信用的原则由乙方银浩下水道疏通订立本合同，矗种鼷以便共同遵守。

一、合同内容

1、对吉利小区H区2单元门前的下水道、排水口、雨水池进行疏通、清理。

2、清理时自备相应的防护设施及清理工具，管道疏通时必须用清水冲洗管道，不积余泥沙石等杂物。

3、不能破坏周围环境卫生，井盖打开时应注意安全，做到操作安全第一。

4、疏通、清理工作完成后须冲洗、清理现场，恢复原状。

二、合同履行期限

本合同履行期限为两天。自20xx年2月1日起至20xx年2月2日止。 本合同的保修期为3个月。

三、合同费用:

维修项目 合计 对J区4单元门前的排水口、雨水池、化粪池进行清理、疏通含税金前提下本合同总金额为：￥ 元(人民币大写： 元整)

四、付款方式

甲乙双方工程人员共同验收合格后一周内一次性支付维修款项。乙方需开具相应发票到甲方财务部结算合同费用。

五、双方权利与义务

(一)甲方权利与义务

1、核查乙方工作人员的工作证、身份证等有效证件。

2、若因乙方原因未完成本合同规定的工作内容，经甲方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，甲方有权书面通知终止合同。

3、随时监督、检查合同范围内的工作质量、进度、方法、记录等，将其作为支付乙方服务费用的依据。

4、有权安排专业人员随从乙方工作人员一起作业监督工作，也可组织、邀请本单位或专业机构人士对合同范围的工作进行抽检评估。

5、考察其同行业公司或乙方的其他客户，对比服务质量和服务态度，如确认乙方的工作质量、服务态度、技术实力等不能确保设备的正常运行时，有权提出终止本合同或本合同服务期限届满时，选择和更改服务对象。

6、在维修项目结束后，必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧物品交予甲方，如没有得到甲方签字认可，甲方有权视本次服务无效。

7、为乙方按时办理相关付款手续。

8、为乙方免费提供现场作业时所需用水、用电。

(二)乙方权利与义务

1、在服务期限内，甲方不得与乙方以外的个人和组织发生与本合同内容相关的业务往来，否则造成的损失乙方不承担责任。

2、在服务期限内如遇与设备有关的变更设计、修复、更换性施工时，甲方应提前书面通知乙方，并在乙方妥作防范措施后，方可施工。

3、未经乙方有关人员同意，任何人不得启动或停止正在保养、维修、清理中的设备。否则乙方不承担责任。

4、正常情况下，甲方不按合同规定时间付款，经乙方连续两次书面催告后在限定的期限内仍未履行，乙方有权书面通知终止合同。

5、必须按照本合同约定，参照国家有关规定对疏通、清理服务。

6、自行配备工作所需的各种专业工具及设备，保养或修理时设置现场安全警示标志。

7、因清理不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失时，应负赔偿责任。

8、乙方工作人员在清理、疏通过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由乙方负责。

9、爱护甲方环境和财产，未经甲方同意不准在甲方范围内使用消防用水等。遇有异常情况及时向甲方有关部门汇报。

10、清理必须全面彻底，检查井内应能见到流水槽，管道要求无堵塞，水流通畅。

11、污水井、化粪池、雨水井清理疏通后，应立即将周围清理并冲洗干净。

12、清理管道及检查井时必须注意安全，污水井盖打开后必须经过一段时间通风后才能下人作业，并且要有他人监护。清理马路上的检查井时要有专人监护行人及过往车辆，并应摆放警示牌，清理完后要立即盖好井盖。

13、乙方对井盖是否稳固具有管理责任，发现井盖松动、损坏、丢失、地下管道经过部位地面下陷等情况必须及时向甲方发出通知，同时做好安全保护措施。

14、对甲方检查、验收不合格之处，自接到甲方签发的《工作通知单》之时二十四小时内必须整改完毕。

六、验收方式

甲方应委托其相关人员对本合同规定的井内设施、地下暗管类设施、排水明渠类设施的清理完成标准进行验收，验收中发现问题应及时向乙方发出书面通知，以便及时跟进。

七、违约责任

1、乙方自接到甲方签发《保修通知单》时应及时响应，如对甲方要求整改项目未整改完毕或整改后不合格，甲方有权扣除乙方服务费用的20%。

2、因乙方处理不当而导致管井淤塞，乙方若在1日内未能恢复的，甲方有权扣除乙方服务费用的10%。在十五日内未能恢复运行的，甲方将免付本合同的服务费。

3、甲方连续三个月未能按合同约定付款时，乙方有权终止本合同，并要求甲方支付的滞纳金。

4、在工作中因乙方的过错，造成的一切损失均由乙方自负(包括第三者责任保险)。

5、出现下列情况之一者，甲乙双方有权终止本合同;

(1) 乙方工作不能满足甲方的管理和质量要求以及合同要求时。

(2) 乙方限期内达不到整改要求时。

(3) 甲方未能按合同约定付款时。

(4) 在本合同期内，任何一方提前终止合同时，应提前1日书面通知对方即可解除本合同，同时无须向对方作任何经济赔偿。

八、争议解决：

本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不能达成一致意见时，任何一方均可向人民法院提起诉讼。

九、其它

1、未尽事宜经双方友好协商后签订补充协议，与原合同同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。

甲 方： 乙 方：(公章) (公章)地 址： 地 址：

下水清洗合同范本16

1、本合同双方签订之日起生效。

2、本合同条款对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定，议定附则条款。经审定后作为本合同的附件，以便共同遵守。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

日期：_________年_________月_________日

服装清洗协议书

甲方：

乙方：

北京与经友好协商，携手合作清洗服装业务，具体事宜如下：

1.乙方负责甲方衣服洗涤，采用意大利清洗设备及华料与技术，确保洗涤质量。

2.乙方根据甲方需求，定时上门收取所要洗涤的衣物，按时接受送达。

3.甲方所送洗涤衣物，在乙方洗涤过程中如有损坏、丢失，乙方予以赔偿。

4.乙方负责甲方衣物的去渍、干洗、熨烫整形及包装。

5.结算方式：西服上衣8元一件，西裤5元一条；会服工服11元一套。

6.结算时间：每月十五日结算。

7.未尽事宜双方协商解决。本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

8.本协议自20_年月日起生效。

甲方签字:乙方签字：

盖章：盖章：

甲方(发包方)：_______ __ 现地址：_ ________

乙方(承包方)：_______ __ 现住址：________ _

为了充分利用水利资源，发展渔业生产，提高经济效益，经甲乙双方认真协商订立本合同，以供双方遵守：

第一条 乙方承包鱼塘地址：__ ___ ___

鱼塘面积： 亩

第二条 承包期限_________年，即从_______年____月____日至____ __年____月____日止。

第三条 承包金额和付款方法：1.鱼塘承包总金额为 。

2.鱼塘每年承包金额为 。

3.每年的承包款应于_______年______月______日前付款完毕。

第四条 在承包期内，乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电站的管理，并装上电表和漏电开关，才能用电，一切费用由_________方负责。电费由乙方负责。

第五条 乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用，均由乙方自理。 乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

第六条 在承包期内，乙方经甲方同意可在塘基建设建筑物或种植农作物，期满后应拆除搬迁或停止耕作。

第七条 在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方与征地单位进行赔偿协商。有关青苗补偿费归乙方，土地补偿费和其他补偿费归甲方，甲方需赔偿乙方鱼塘建设费用(包括建筑物和农作物)。

第八条 风险责任：乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用，债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由_________方负责，与_________方无关。承包款仍按承包合同规定缴交，但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同，乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方，由甲乙双方协商解决。

第九条 本合同实行抵押承包的原则，在签订合同时，乙方必须在_________天内按鱼塘承包款总额_________%作为承包押金给甲方，即押金金额为___ ______，作为履约的保证。承包合同期满，若乙方能履行合同，则甲方应退还抵押金给乙方。

第十条 违约责任：

1.甲方未经乙方同意提前解除合同，视为违约，甲方应双倍返还乙方承包押金___ ______。

2.乙方若中途退包，提前解除合同，视为违约，甲方将没收乙方缴交的承包押金___ ______。

第十一条 甲乙双方如发生纠纷应共同协商，本着有利于双方发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

第十二条 本合同未尽事宜，经双方友好协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 本合同经甲、乙双方签字或盖章并经_________鉴证后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：天津市尚赫保健用品有限公司 乙方：天津市双星制冷设备修造厂

经甲乙双方协商，达成以下协议：

一.乙方清洗内容：

1．高压水枪对空调室外机进行清洗

1．乙方应在规定时间对甲方的空调进行清洗，同时确保甲方空调完好无损。2．乙方在清洗前应到甲方清洗现场进行了解，并做好准备工作。如需甲方配合之工作，应在清洗前向甲方有关人员提出，以便甲方在清洗前做好相关配合工作。

3．乙方在清洗过程中，应注意保护甲方清洗现场的相关设备不被破坏，如乙方在清洗过程中损坏甲方相关设备，应负责其修缮或赔付维修费。三．甲方承担义务

1．乙方在清洗过程中，甲方应派专人配合做好协调工作。

2．甲方在乙方在清洗过程中，应全程陪同并做好空调清洗的验收工作。四．清洗验收

1．乙方清洗后，甲方指派专人进行验收，同时甲方空调运转三天后无问题后，甲方办理付款事宜。

2．甲方空调发生故障，如经检验确认乙方所为，乙方应安排修复并确保空调运转正常。五．价格：

乙方清洗空调价格为每清洗一台30元（包括内外机清洗以及消毒），乙方为甲方清洗24台空调，清洗费总计人民币720元整 六．付款方式：

乙方完成甲方空调清洗后三日内无任何问题，甲方以支票方式支付给乙方清洗费用。乙方在接到甲方支票后，应同时交付有效发票。

甲方：天津市尚赫保健用品有限公司 乙方：天津市双星制冷设备制造厂 盖章： 盖章：

盖章时间： 年 月 日 盖章时间： 年 月 日

甲方：(出租方)

乙方：(承租方)

经两方协商决定，甲方愿意将自己所有鱼池转包给乙方。为使甲乙双方合法权益得到应有保障，甲乙双方充分协商，订立本合同。

一、租赁鱼池的概况

1、位置：

2、鱼池水面和岸堤出租总面积约亩。

二、租赁期限

自起至止，租期为年。

三、租赁费及缴费方式

乙方每年向甲方付租赁费元(大写：)，年合计(大写：)。

四、租赁协议有关规定

【甲方】：

1、甲方有权监督乙方对土地的使用。如乙方独自将鱼池出租、买卖，甲方有权终止合同并要求乙方承担违约责任。

2、合同期间，甲方不得擅自收回租赁鱼池。若提前收回时，甲方应在收回前6个月予以告知，并给以补偿。

3、合同期间，租赁鱼池的所有上缴及相关事务均有甲方处理，并负责协商妥当。

4、合同期间，甲方所赡养老人若经乙方同意可居住在鱼棚之内(一个房间)，但有义务协助乙方监管好鱼池。

【乙方】：

5、租赁期限届满前，乙方要求终止合同，应当在终止前6个月向甲方提出，并承担违约责任。

6、合同期满后，如甲方继续向外租赁，同等条件下，乙方享有优先租赁权。

7、租赁期限内，乙方若转让、租赁鱼池，须经甲方同意。

五、违约责任

甲乙双方任何一方违约，违约方要赔付守约方全部经济损失。

六、其他

1、在合同执行期间，任何一方不得擅自改变或解除合同。

2、本合同甲乙双方签字盖章后生效。

3、本合同一式两份，甲乙双方各一份。

甲方(盖章)：

年月日

乙方(盖章)：

年月日

鱼池租赁合同范本 (菁华1篇)（扩展4）

——中外租赁合同范本 (菁华1篇)

发包方：恩阳区石城乡方山村五社(简称甲方)

承包方： 杨东(简称乙方)

为了提高土地效益，促进农村经济的发展，经村社研究决定，将石城乡方山村五社集体所有的鱼塘承包给乙方，用于养殖业。根据《xxx土地管理法》、《xxx合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

一、土地的面积、位置

位于 ， 面积大约 亩 。

二：承包期限

承包期限为5年，自20_年5月1日至20_年5月1日止

三、承包金及交付方式

1.承包金每年共计人民币大写 贰佰元 小写( 元 )，

2.承包金乙方一次付清给甲方年_5=元,大写壹仟元人民币。由甲方出具合法收据。

四、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

2.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内，甲方不得提高承包金。

3、甲方在农忙季节用鱼塘水时水位不得低于米。 (二)乙方的权利和义务

1.按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的鱼塘。

2、因拆迁、征收、征用、或其他政府政策影响享有补偿、赔偿的权利。

3、本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，

本合同经甲乙双方签字或盖章后，即具有法律约束力，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得变更或解除本合同。本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲乙双方各一份。

甲 方： 石城乡方山村五社

法人代表：

乙方代表：

年 月 日

发包方：（以下简称为甲方）

承包方：（以下简称为乙方）

甲方为了充分利用本村的荒地资源，经过本村召开两委会议研究决定，并经过本村三分之二以上村民代表们同意，与乙方充分协商后，关于此承包土地的相关事宜，特订立此承包合同，望双方遵照执行。

第一条承包内容、面积和地点

甲方经研究决定自愿将位于的土地亩，发包给乙方建造做鱼塘使用，用于其养殖。此土地四至为：东至；南至；西至；北至；东西长米，南北长米。

第二条承包期限

承包期为年，从___年___月__日起至___年___月__日止。

第三条承包费用

经甲、乙双方商定，此承包土地的承包费用为元（大写：），于给付完毕，特此约定。

第四条甲、乙双方的约定

1、甲乙双方签订完毕此承包合同后，乙方对其所承包的土地拥有占有、使用、收益的权利。乙方有权在其承包的土地内取掘沙土，用于制造鱼塘。甲方不得提出异议，无权进行干涉。

2、待承包合同期满后，乙方须将所挖掘的土地进行填平，以恢复其原有的面貌。

3、本合同签订后，乙方所承包的土地，甲方的村民及其他村的村民，不得私自、自行到乙方所承包的土地内挖掘沙土，甲方应当无条件的协同乙方对此事宜进行监督、管理。

第五条特别约定

甲、乙双方特别约定，乙方所承包的土地，如遇到国家、党政机关或国营、私营企业、个人，征收、征用或占用乙方所承包的土地，则关于此承包土地所产生的占地赔偿款或占地补偿款等相关收益，经甲、乙双方协商由，特此约定。

第六条违约责任

在此承包合同履行期间，如果甲、乙双方任何一方违反本合同中的相关条款约定，则甲、乙双方都应当给予对方支付违约金元（大写：元）。

第七条效力问题及纠纷解决方式

本承包合同自甲、乙双方在此合同上签名或捺印后，依法具有法律效力，由于本合同的内容发生纠纷，甲、乙双方可以诉诸于当地人民法院予以解决。

本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同正常履行期间，任何一方不得擅自变更或解除本合同。

本合同如果有未尽事宜，甲、乙双方应共同协商解决，可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。本合同期满后，在同等条件下，乙方有优先承包权，特此声明。

第八条本合同一式份，共计叁页，甲、乙双方各执一份，备存一份，特此声明。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

空调清洗协议书

甲方：天津市尚赫保健用品有限公司

乙方：天津市双星制冷设备修造厂

经甲乙双方协商，达成以下协议：

一.乙方清洗内容：

1．高压水枪对空调室外机进行清洗

二.乙方承担义务：

1．乙方应在规定时间对甲方的空调进行清洗，同时确保甲方空调完好无损。

2．乙方在清洗前应到甲方清洗现场进行了解，并做好准备工作。如需甲方配合之工作，应在清洗前向甲方有关人员提出，以便甲方在清洗前做好相关配合工作。

3．乙方在清洗过程中，应注意保护甲方清洗现场的相关设备不被破坏，如乙方在清洗过程中损坏甲方相关设备，应负责其修缮或赔付维修费。

三．甲方承担义务

1．乙方在清洗过程中，甲方应派专人配合做好协调工作。

2．甲方在乙方在清洗过程中，应全程陪同并做好空调清洗的验收工作。

四．清洗验收

1．乙方清洗后，甲方指派专人进行验收，同时甲方空调运转三天后无问题后，甲方办理付款事宜。

2．甲方空调发生故障，如经检验确认乙方所为，乙方应安排修复并确保空调运转正常。

五．价格：

乙方清洗空调价格为每清洗一台30元（包括内外机清洗以及消毒），乙方为甲方清洗24台空调，清洗费总计人民币720元整

六．付款方式：

乙方完成甲方空调清洗后三日内无任何问题，甲方以支票方式支付给乙方清洗费用。乙方在接到甲方支票后，应同时交付有效发票。

甲方：天津市尚赫保健用品有限公司乙方：天津市双星制冷设备制造厂

盖章：盖章：

盖章时间：年月日盖章时间：年月日

清洗保洁客户协议书

今有甲已双方为共同利益，经双方协商同意并建立清洗保洁协议书，具体内容如下：

（清洗客户）方以下简称“甲方”。（西安馨洁清洗连锁公司）以下简称“已方”，甲方义务：

1：甲方在做清洗保洁时应提前三天打电话或口头预约，如甲方未按协议时间预约，则已方有权将甲方的清洗保洁日期按已方工作日向后顺延。（特殊情况除外）2：甲方在电话或口头预约后三天以内，由已方派专员对甲方未做过清洗保洁的房屋进逐项仔细的检查（列如地面，窗户，墙体，门，厨房卫生间，吊顶灯等），甲方必须陪同已方专员直到检查完为止，并为甲方制出一套适合甲方的清洗保洁的方按，甲方同意后比需签字。甲方不得已任何借口进行推脱，否则乙方有权停止继续为甲方服务。

3：如遇特殊物品，甲方应特殊注明（再付页注明）。列如：玻璃制品，易碎，易坏，易污染等物品。以免引起甲已双方争议。

4：甲方在乙方清洁人员，进家之前，请将家里贵重物品妥善保管好，并在乙方清洁人员到达时，甲方必须留一人在家（必须年满18岁以上）。否则乙方有权停止为甲方服务。

5：甲方在乙方为其服务时，必须为乙方提供水电正常及必备物品，如因停电或停水时，甲方应提前通知已方，更改服务日期，否则后果均由甲方承担，（如：小梯子，）

6：如甲方因工事出差等原因不能按合同日期如约做清洗保洁，甲方必须提前一天向乙方提出电话通知或口头通知，否则视为甲方违约。

7：甲方在乙方做完服务当日时，必须应进行工程验收，在验收合格后，甲方应付清乙方为期服务所需费用。如有不合格的工程，甲方应当场提出，由乙方当场解决。（如因特殊情况，可缓一天）

8：甲方在工程完程当天，不得已任何理由拒付或无故拖欠乙方为其服务费用。否则视为甲方为月。

甲方权利：

1：甲方在和乙方签定合同日期后，甲方有权向乙方询问为期服务日期。2：甲方有权在签定合同后向乙方 要求提前派专员为甲方进行仔细检查，并进快为其制出合理清洗保洁方案。

3：如乙方提出非合理要求，甲方有权拒绝，并向乙方监督出投诉。4：甲方在乙方人员为期服务时，甲方可进行全程监督，如因乙方抄做违规时，甲方有权让乙方停止为期服务，并追究乙方责任。

乙方义务：

1：乙方在甲方打电话或口头预约后三天之内，必须派专员为甲方提供房屋查看及制出一套适合乙方的清洗保洁方案，乙方不得已任何理由拒绝甲方。

2：乙方派出专员必须对甲方未保洁得房屋进行逐项查看，（列如地面，窗户，墙体，门，厨房卫生间，吊顶灯等），切甲方必须在场，查看完后必须双方签字，甲方有权让乙方停止为其服务，否则此合同不成立。

甲方：(以下简称甲方)：

乙方：(以下简称乙方)：

经甲乙双方协商同意，甲方现将位置于的新堰塘承包给乙方用于水产养殖及其它相关养殖，在合法、自愿、公平的原则下签定以下合同条款：

一、.承包面积：

堰塘水产养殖面积约30亩。

二、承包时限：

承包期为 年从 年 月至 年 月 日止。

三、承包费用：

承包费为每年200元。

四、甲方权力和义务：

1、承包期内甲方有权对乙方经营活动实施监督管理但不得干涉其合法经营。

2、 承包期内，甲方不得单方面解除承包合同，不得有任何理由干涉乙方合法自主经营及养殖行为。

3、承包期间甲方有义务维护乙方堰塘的合法养殖活动，因甲方原因或甲方原承包合同的问题导致乙方不能在堰塘水面及堰塘进行正常合法的养殖活动时，甲方应及时出面解决、如导致乙方不能继续养殖的，甲方应赔偿乙方的养殖损失。

五、乙方权力及义务：

1.乙方应按时合同约定时间及时缴纳承包费用。

2承包期间乙方有义务帮甲方看管甲方名下基础设施不被损坏、偷盗。

甲方：_________________身份证号码：_________________

乙方：_________________身份证号码：_________________

经甲乙双方平等协商，就甲方发包给乙方修建蓄水池施工事宜达成共识，并签订如下协议条款：_________________

一、工程地点

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：_________________装m3水的形全封闭式钢筋混泥土蓄水池及防护盖板，蓄水池基础等。

2、蓄水池的漏水处理由乙方自行处理，并保证修建好后蓄水池不漏水。

三、承包形式乙方包工包料(包干方式)，蓄水池所用的机械设备、设施及所有工具，包括安全防护具安全责任全部都由乙方自行负责。

1、施工工期为即日起日历天数天，年月日前交工。

2、如工程未完成或未达到甲方要求，甲方拒绝支付所有款项。

五、工程价款工程总价款为人民币元，大写：_________________万元整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用，含工程钢筋水泥护壁主材料费，防水层、钢筋、水泥、沙石等辅助材料费、人工费、运杂费、安全费等全部费用，此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

六、付款方式及质量要求

1、乙方工程开工后材料进场后甲方先支付乙方工程款元，蓄水池边墙成型后并浇灌好钢筋混凝土经甲方验收合格后甲方再付工程款元给乙方;在此期间甲方将不付给乙方任何款项及其他费用。

2、总工程完成验收合格后交付给甲方无任何质量问题后，剩余款项甲方一次性付清。结算款以人民币现金的方式支付。

3、工程完工后如出现蓄水池漏水等质量问题，甲方拒绝支付剩余款项。

七、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好蓄水池周围警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故也由乙方自负。

八、其它约定甲方免费为乙方提供施工用电，线路安全及用电安全由乙方自行负责。

九、合同生效与终止本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

甲方签字：_________________乙方签字：_________________

签订日期：______年______月______日

甲方：___________

乙方：___________

甲乙双方经过平等协商，就乙方承包经营甲方池塘进行水产养殖事宜，自愿达成如下协议条款：

下水清洗合同范本17

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则。经双方协商一致，甲方同意由乙方承包排水管道安装工程。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称： 排水管安装、维修、拆除等

2.工程地址： 红康幼儿园教学楼

3.工程内容： 排水管道工程

材料计划(定尺)、装卸、搬运;

成品保护、清洁卫生、余料回收;

二、承包方式

本工程为包材料、人工、机具费。

乙方负责施工所需的一切设备、材料的场内装卸转运。

三、质量要求及验收标准

工程质量、技术必须达到规范要求;质量不合格不验收。

四.合同工期

1.在20xx年 7 月 15 日前必须进场开始安装。具体工期必须满足甲方需要。

2.承包方按合同约定完成全部承包内容，经甲方验收小组签字确认后为竣工时间。

3.由于不可抗拒的自然因素或发包方原因造成工期延误，经

五、合同价款

排水管道敷设安装，合计 元。(大写：壹万伍仟壹佰壹拾捌元叁角整)。

工程结算以现场安装完成为准，不合格工程量不验收。

六、付款方式

工程完工合格后付完工程总款。

七、双方的责任和义务

1、甲方的责任和义务：

甲方须向乙方提供必要的施工操作场地，施工临时用房及用水、用电等临时设施，以满足乙方施工需要。安装设施由乙方自行负责。

负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作。

对工程质量、进度实施监督检查，并委派具体工作人员协调处理工程事务。

2、乙方的责任和义务：

严格执行现行有关技术标准和技术规范，确保工程质量。

在正常条件下，确保工期，不得无故拖延工期。

严格执行国家有关安全、规范及施工现场管理操作规程，做到安全生产、文明施工，在施工过程中发生的任何事故责任由乙方自行承担。

在施工期内负责双方的成品保护。

保证工程符合总进度要求。

八、违约责任

1.甲方不具备开工条件导致延误工期，乙方可向甲方书面申报，经批准后顺延工期。

2.对成品保护不到位，造成损坏，乙方负责维修并承担材料人工费用。

九、其它

1、乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工。

2、如乙方个别人员违反甲方和安装现场安全、文明管理规定时，情节严重的，甲方将对该个人清理出场。

3、甲方不负责乙方人员食、宿和交通费用。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

5、本合同条款履行完毕，工程完工款项付清后，本合同自动失效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

签订日期：

下水清洗合同范本18

1、甲方权利和义务

（1）对乙方工作进行检查，并及时指出错误。

（2）免费为乙方提供水电，以及清洁用品库房和住宿等因服务所须的一切便利条件。

（3）为加强联系，甲方应指派专人在服务现场实施监督，积极配合乙方施工。

（4）在服务项目验收合格后，按约定期限付清全部服务款。

2、乙方权利和义务

（1）在规定的期限内，必须高质量完成工程。

（2）遵守甲方的有关规章制度和纪律。

（3）爱护甲方建筑物及各种设施，注意节约水电，因乙方造成的损坏应负责赔偿。

（4）乙方员工在工作期间，因乙方责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。

（5）乙方不可随意转让合同，除非经甲方同意。

下水清洗合同范本19

1、乙方应接受甲方的党政领导和管理，服从社会治安，防汛抗旱，安全生产等属地管理原则。

2、鱼塘道路由乙方维修，一律不准向塘堤旁注水，绝对禁止在鱼塘埂上开挖小口子放水或取土，如发生破坏现象，限期恢复，拒不执行者，将依法追究其经济责任。

3、乙方应自觉维护本区社会治安，实行联防联管，农村隔界沟不准加设通道。不明真相、无业务来往的人员不准留宿。甲方协助乙方搞好渔政管理，处理渔政纠纷及其它社会治安案件，给经营者创造良好的生产和生活环境。有关治安联防费用开支应由乙方承担，乙方如与他人发生纠纷需甲方协助处理，甲方应积极支持，但乙方应负相关费用。

4、乙方可在自己的承包范围内搭盖生产和生活设施，但不得破坏塘口设施和影响甲方整体规划。合同届满或中止合同半个月内乙方自建的设施必须自行处理，半个月后甲方有权收回或拆除，乙方不得以任何借口刁难甲方。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn