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围挡续租合同范本1发包方：_______(以下简称甲方)承包方：_______(以下简称乙方)根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就下区工地围挡广告牌的基础、制作、安...
围挡续租合同范本1
发包方：_______(以下简称甲方)
承包方：_______(以下简称乙方)
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就下区工地围挡广告牌的基础、制作、安装等事宜达成如下一致协议：
第一条：工地名称及内容
1、工程名称：金天屹住宅小区工地围挡广告牌制作安装。
2、工程内容：广告牌基础施工，制作、安装等。
第二条：工程地点，兴城市兴海北路。
第三条：工程结算及支付方式
1、结算及承包方式：
广告牌制作采用固定单价合同。围挡广告牌(含基础施工、骨架及镀锌白铁皮安装)353元/㎡(大写：叁佰伍拾叁元每平方米)。最终结算按实际工程量办理工程结算。
本项目以包工包料方式委托乙方制作、安装。
2、支付方式：
A、本合同签订完毕后，甲方向乙方支付总价款的30%工程款。
B、甲方在乙方将基础做完材料进场后，支付30%工程款。
C、甲方在广告牌整体安装完毕后10日内，甲方就实际发生工程量与乙方办理最终结算，扣除实际结算总额的3%作为工程质量保证金，余款甲方须在结算后10日内支付给乙方，质量保证金在保修期(1年)后一次性付给乙方，如一年内甲方自行拆除，自拆除之日三日内一次性支付给乙方。
第四条：工期及质保期
基础及广告牌的工期为50天。具体开工日期以乙方签收甲方开工通知书为准。本工程质保期为一年。
如遇到不可抗力因素(如雨、雪、六级以上大风)或甲方原因造成停工，工期顺延。
第五条：双方责任
甲方责任：
1、负责工程的前期审批。
2、向乙方提供广告牌准确位置，确保此位置无管道线路及其它障碍物。
3、提供现状施工场地，基础两米范围内严禁任何挖掘作业。
4、负责施工现场杂物移动。
乙方责任：
1、严格安装合同约定工期制作、安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。
3、如现场条件与原定方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。
4、负责按质按量完成合同约定的项目内容，如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担。
5、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
6、在保修期内，广告牌的维护费用由乙方承担。
第六条：关于验收
钢结构配件安装完工后即为保修期开始，如乙方工程已竣工，通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，视为通过验收。
第七条：违约责任
1、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾一日，应以合同总金额的千分之三计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之三作为违约金。
3、乙方应保证工程质量，结构牢固。抗风力等指标达到六级抗风标准。
4、未经乙方允许，距广告牌基础两米范围内严禁任何挖掘作业，因挖掘作业造成的质量问题，乙方不承担任何责任。
第八条：本合同自签订之日起生效，本合同一式四份，甲乙两方各执两份，任何乙方违约，另一方可向兴城市人民法院提起诉讼。
第九条：未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：______________乙方：______________
代表人：______________代表人：______________
________年________月________日________年________月________日
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甲方(承租方)：
乙方(出租方)：
依照《_合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
一、租赁机械名称、规格型号及数量：
二、承租施工地点：
三、租赁期限：从该机械设备进场天后计算租赁时间至甲方通知乙方报停为止。
四、租赁方式及费用，采用下列第种方式租赁。
1、按月包干制，每月租金(大写)：xx元，xx元。
2、按天计算单价，每天租金(大写)：xxx元，xx元。以上租金包含设备操作人员工资及税金等费用。
五、费用结算及支付：租赁费用双方按月结算，具体付款方式为。
六、乙方责任
1、负责向甲方提供机械性能良好、运转正常、无安全隐患的机械设备。
2、负责向甲方提供租赁设备的相关资料(包括使用说明书、操作规程、装配图纸)、基础施工图纸、地脚预埋件等，以书面形式向乙方提供装配及基础施工的各项要领，并在乙方需要时派人现场进行帮助和指导。
3、负责配备随车使用配件、备件及修理工具，保证设备的正常使用。
4、配备名持证上岗的熟练设备操作人员。
5、负责设备日常维护、故障修理。
七、甲方责任
1、按相关规程安排设备进行正常作业，不对设备违章指挥。
2、负责提供机械操作人员的住宿场所，其伙食由，费用由方承担。
3、安排时间由乙方操作人员对设备进行正常的维护和保养。
4、负责本合同其他条款约定的由甲方承担的责任。
八、设备进场、出场、安装、拆卸及验收双方责任及费用的约定：
九、设备维修
1、乙方应履行租赁设备的维修义务。包括设备在出租期间出现故障，在正常使用过程中出现的磨损及其他故障，日常维护(定期检查、上油等)。
2、设备发生故障，甲方应当天通知甲方，乙方应视情况对设备进行维修或更换，按月租赁的设备每月总维修保养时间不能超过三天，否则，超过时间按有效工作日(27天)标准扣减租赁费用。按天租赁的设备以实际使用时间结算费用。
3、设备发生故障，甲方通知乙方后次日内乙方未进行修理的，甲方可在
第三天安排设备修理事宜，相关费用由乙方承担。因条件所限甲方不具备修理条件，乙方未按甲要求时限进行修理或更换的，给甲方造成的相关损失由乙方承担。
十、安全责任
1、乙方应对操作人员进行必要的安全教育，以保证其按安全管理规定和操作规程操作机械设备，因操作人员违章操作所导致的相关责任由乙方承担。
2、甲方应按相关规定对设备进行合理调度、指挥，因违章指挥造成的损失由甲方承担。
3、乙方应提供性能完好的机械设备，因设备质量不合格造成的安全责任由乙方承担。
十、双方其他约定
十一、争议
双方在履行合同时发生争议，应协商和解或要求有关主管部门调解，和解或调解不成的，可向甲方所在人民法院起诉。
十二、合同生效
1、合同订立时间________年____月____日
2、合同订立地点：
3、双方约定本合同后生效。
4、本合同一式四份，双方各执两份，具有同样效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
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甲方：_______
乙方：_______
甲乙双方根据一、工程概况
工程名称： 围挡施工工程
工程地点：______________
工程内容：以甲方提供的施工图纸、说明，及经甲方签章确认的设计交底记录、设计变更通知(或技术核定单)为准，具体工程边界划分以设计图纸以及甲方的书面通知为准。
>二、工程承包范围：
承包范围：图纸范围内围挡及有关的预留预埋和安装、调试，具体以补充条款和甲方的图纸、说明为准。
1、甲方有权决定本工程红线范围内及红线外距离50米范围之内因设计变更、指令单涉及的增加工程是否由乙方施工，若甲方决定将以上工程委托给乙方施工，乙方必须充分理解甲方对该委托的要求，予以配合并按时完成，价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。 若乙方拒绝接受甲方指令，甲方有权将该项工程委托给其他单位施工，并按照该项工程造价的20%向乙方索取违约金；
2、乙方按工程承包范围包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收、包施工全部风险。
>三、工程围挡施工要求
1、该围挡为临时施工用围挡，但由于本项目施工周期较长，要求围挡有一定坚固度、焊接要牢固、部分地段采用螺丝连接（可活动）。
2、主支架采用 角钢，尺寸总长约_______m，角钢必须做防锈漆，安装要求坚固、美观、线条平直（具体做法见附件）。
>四、合同工期：
开工日期：以甲方下发的进场通知书为准。
合同工期：在接到甲方通知后20日内。
>五、质量标准：合格
>六、合同价款 ：
按照施工要求（本合同第五条质量标准）。单价：_______￥元/平米。围挡总长度约_______米，每米平米，合计_______平米。总价约：_______元（具体金额按实结算，以工程部计量为准）。
>七、付款方式：
1、乙方在接到甲方通知后，开始办理相关手续，乙方在办理相关手续的同时材料进场，施工手续办理完成，达到施工阶段，甲方支付乙方总工程造价的_______%，即人民币￥：_______（大写：_______）；
2、乙方在完成主体框架，经验收合格后，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的_______%），即人民币￥：_______（大写：_______）；
3、工程全部完成，并经甲方验收合格，甲方支付乙方总工程造价的_______%（即付款至工程总造价的_______%），即人民币￥：_______ （大写：_______）；
4、甲方暂留工程总造价的_______%作为工程保证金，待质保期（贰年）过后无息全额返还。
5、如超出合同范围
>八、甲方责任与义务：
1、甲方有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方要求；
2、甲方负责提供施工现场的施工场地；
3、甲方按本合同规定结算相关费用；
>九、乙方责任与义务：
1、乙方承担围挡施工所涉及的所有报批手续及相关费用；
2、乙方自行负责施工场地的水、电等事宜及费用；
3、乙方在接到甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕；
4、乙方应严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定；
5、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定，如在使用过程中出现倾倒、扭曲变形、开裂等问题，乙方应承担返工及相应损失；
6、乙方在本围挡施工制作及设置过程中，必须严格按操作规范进行生产制作，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关；
7、自验收合格之日起，乙方制作的围挡工程项目质保贰年，在验收合格贰年内出现的所有质量问题，均由乙方负全责（人为损坏除外，如出现人为损坏，乙方应在接到甲方通知后， 24小时内进行修复，甲方为乙方提供相应费用）；
8、如在质保期内出现质量问题，在接到甲方通知后1小时内做出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理（如不能及时处理，甲方有权自行安排修复工作，相应费用从质保金当中扣除，如质保金不足支付相应费用，甲方有权向乙方追讨）；
甲方：______________乙方：______________
代表人：______________代表人：______________
________年________月________日________年________月________日
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