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排水清淤合同范本1甲 方(全称以下简称甲方)：承包方(全称以下简称乙方)：依照《xxx合同法》，《xxx建筑法》)和有关建设项目管理办法，经甲方研究，同意将甘河子河道整治项目承包给乙方，按照平等自愿和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同...
排水清淤合同范本1
甲 方(全称以下简称甲方)：
承包方(全称以下简称乙方)：
依照《xxx合同法》，《xxx建筑法》)和有关建设项目管理办法，经甲方研究，同意将甘河子河道整治项目承包给乙方，按照平等自愿和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。
一、项目概况：
工程名称：甘河子河道整治
工程地点：甘河子镇
工程内容：河道整治
总投资(估算投资)：伍佰万元(全部由乙方自筹)
二、工程总建设期
工程总建设期(自合同签订日起) 年 月 日– 年 月 日
三、质量标准：合格
四、甲方有权对承包项目工程质量和施工进度进行监督，并主导工程验收工作对乙方提出的资金计划进行审核，对承包项目的合同执行情况和资金使用情况进行监督。
1、甲方有权要求乙方提交工程项目管理工作月度报告及工程项目管理业务范围内的专项报告。
2、甲方有对工程规模、设计标准，规划设计，工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
3、甲方必须及时将项目首期审批手续及相关文件交付乙方，以便乙方顺利开展承包工作。
五、乙方的权利及义务
1、乙方对承包工程全权负责，应按批准的河道整治规模，整治内和整治标准实施组织管理，严格控制项目投资。确保工程质量，按期交付使用。
2、乙方应根据项目进度需要及合同执行情况使用整治资金，并接受甲方监督.
3、乙方应严格按照国家相关规定，组织工程竣工结算和财务决算。
4、乙方应建立完整的项目建设档案，在承包项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向甲方和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料.
5、乙方根据承包内容及有关法律、法规的规定，享有项目建设的组织，管理及协调权.根据国家相关规定的程序选择专业工作单位。
6、乙方有权取得承包报酬，井有权从项目投资节余额中提取部分奖酬金.
7、乙方处理承包业务时，因甲方原因的事由受到损失的，应由甲方赔偿损失。
七、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
本合同约定双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：（包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等）。
四、工程标准：
1、河道标准：底宽X米、底高程X米、坡比X。按照河道施工规范，X中心线最大误差为±20XcmX左右，河底高程误差不大于+,平均值X不高于设计高程；底宽±30Xcm，平均值不小于设计底宽；局部坡比X1：n(1±5%),X整体坡不陡于设计值（1：n），其它按相关技术规范标准执行。
2、其它要求：
五、文明施工及工程安全：乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发生的X经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。
六、施工时间：本工程自XX年XX月XX日，至XX年XX月XX日竣工，工期X天。
七、合同价格及付款方式：X工程暂定施工土方总量Xm3，综合单价为X元/Xm3，暂定合同总价X为X元（小写X元）。分期付款方式X为X。工程最终结X算以监理核定的工程量为准。
八、双方责职：
甲方责职：
1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。
2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。
3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条X件。
4、甲方应按本合同所明确的付款办法，按时付款。
5、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。
乙方责职：
1、乙方保证按合同（含招投标文件、双方协商一致的书面文书）的内容，X按期保质完成工程任务，X逾期完工按X元/天扣罚违约金。
2、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前X交纳屡约保证金X元；向甲方提供施工方案；开工报告等。否则乙方不得开X工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。
3、工程施工期间，若乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部X分的费用外，并扣罚履约保证金。由此而产生的后果由乙方负责。
4、乙方应积极做好矛盾的.协调处理工作。
九、其它：
十、本合同未涉及内容，经双方协商解决。
十一、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并分别加盖单位公章后生效。
十二、本合同一式六份，其中正本二份、副本四份，双方各执正本一份、副本二X份。
甲X方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（签字）：（或委托代理人） 法定代表人（签字）：（或委托代理人）
XX年XX月XX日 XX年XX月XX日
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发包人：_______________；承包人：____________________
对于铺集镇土地整理项目田间道工程，本着平等互利双方自愿的原则，达成如下协议：
一．发包方职责：承包方进场前施工区内障碍物清除，向承包方提供临时水准点及工程范围内地下管线的位置及埋深。
二．承包方职责：，在现有路基内浇注道路宽度为4m，16cm厚的c25砼，工程达到四级公路标准
三．施工方法要求：
1.配备拌合设备及施工所需的震动梁，振动棒，槽钢，抹光机，发电机，提浆机。
2.砼配比要求达到标准。
3.震动梁，震动棒必须按照标准进行操作，禁止出现不使用及应付施工。
4.提浆机和抹光机需对砼路面提浆抹光达到3-4遍，禁止对砼路面撒干水泥在进行抹光提浆。
5.提浆结束扫毛处理。
6.在砼浇注完72小时之内必须进行割缝作业，每5米割横缝一道，割缝要求达到5cm.
7.以上如有达不到要求，发包方有权拒付工程款。
四．按实际工程量及现场签证结算。
五．承包方计划于3月26日进场开工。
六．承包方按照土方工程施工技术规范进行施工，按照发包方提供的施工工序和施工要求进行施工。
七．工程结构超出第三条规定时，发包方应给予现场签证，作为以后结算依据。
八．工程每完成1万平方工程量，付相应工程款80％；工程结束，付清全部工程款的80％，工程验收合格后全部付清工程款。双方责任：发包方必须保证按时清理工程范围内障碍物，不能耽误承包方施工进度。
此协议一式三份，未尽事宜另行约定。
发包方：______________（签字）承包方：________________（签字）
_______年____月____日
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发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
乙方有意承包甲方化粪池管道清理工作，经甲、乙双方共同协商，本着平等、自愿的原则，签订如下承包合同，共同遵守。
一、承包事项
乙方承包攸县人民医院化粪池管道的清理、污水排放。
二、承包期
承包期壹年，从 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工作要求
定期清理医院内各建筑化粪池及疏通污水排放管道，清理次数要求如下：内科楼、门诊楼、综合楼每年不少于2次;家属楼、科教楼、制剂楼每年不少于1次;医技楼每年不少于4次;外科楼、总化粪池每年不少于3次。如出现阻塞，影响医疗工作，每次扣除承包款项3000元。
四、承包费
全年承包费壹万捌千元整。
五、付款方式
每个季度的月底付款4000元，剩余xxxx元作为质量保证金，如乙方按照工作要求完成任务，全年院方没有意见，化粪池畅通无阻塞，运行正常，合同到期给付xxxx元质量保证金款项。
六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
七、本合同双方签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：___________________
乙方：____________________
一、工程名称：_____________________
二、工程地点：_____________________
三、工程内容：（包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等）。
四、工程标准：1、河道标准：底宽_____米、底高程______米、坡比_____。按照河道施工规范，中心线最大误差为±20cm左右，河底高程误差不大于+,平均值不高于设计高程；底宽±30cm，平均值不小于设计底宽；局部坡比1：n(1±5%),整体坡不陡于设计值（1：n），其它按相关技术规范标准执行。2、其它要求：
五、文明施工及工程安全：乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责。
六、施工时间：本工程自_____年__月__日，至_____年__月__日竣工，工期___天。
七、合同价格及付款方式：工程暂定施工土方总量________m3，综合单价为______元/m3，暂定合同总价为_________元（小写元）。分期付款方式为。工程最终结算以监理核定的工程量为准。
八、双方责职：
甲方责职：
1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。
2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。
3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条件。
4、甲方应按本合同所明确的付款办法，按时付款。
5、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。
乙方责职：
1、乙方保证按合同（含招投标文件、双方协商一致的书面文书）的内容，按期保质完成工程任务，逾期完工按元/天扣罚违约金。
2、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳屡约保证金元；向甲方提供施工方案；开工报告等。否则乙方不得开工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。
3、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此而产生的后果由乙方负责。
4、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。
九、其它：
十、本合同未涉及内容，经双方协商解决。
十一、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并分别加盖单位公章后生效。
十二、本合同一式六份，其中正本二份、副本四份，双方各执正本一份、副本二份。
甲方（公章）：_______________； 乙方（公章）：________________
法定代表人（签字）：______________； （或委托代理人）：_______________
法定代表人（签字）：_______________；（或委托代理人）：
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甲方：
乙方：
为做好北港农业分场一组叶家塘清淤工作，经双方协商，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，特订立本合同，以致共同遵守。
一、工程名称：_X村民委员会一组叶家塘清淤工程。
二、工程资金：叶清淤工程总投资柒万伍仟元整。
三、工程施工范围及要求：
1、以挖掘到池塘底部密实粉质土为准;
2、要求清理塘内淤泥、杂物及塘四周的杂草、杂料，及部分曲直整理;
3、池塘四周石方砌护(按实际坡度计算);
四、工程施工期限
本工程自20_年9月5日开始施工，20_年11月5日完工，总工作日60天。
五、工程款支付
工程竣工验收合格后，经工程结算审定后一次性付清工程款。
六、本合同如有未尽事宜另行协商。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方(盖章)：
乙方(签字)：
年月日
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一、工程名称:
二、工程地点
三、工程内容：（包括河道正项土方施工以及为完成正项土方工程的附属)
工作内容，含打、拆坝，排水结合填筑防洪堤、围埝等
四、工程标准：
1、河道标准：底宽 米、底高程 米、坡比。按照河道施工规范，中心线最大误差为20 cm左右，河底高程误差不大于+ -20cm,平均值不高于设计高程；底宽;30 cm，平均值不小于设计底宽；局部坡,整体坡不陡于设计值（1：n），其它按相关技术规范标准执行。
2、其它要求:
五、文明施工及工程安全：
乙方应认真做好文明施工，切实抓好安全工作，施工过程中确因乙方责任发生的经济赔偿和安全责任事故由乙方负责.
六、施工时间：
本工程自 日 ，至年; 月 日竣工，工期 天。
七、合同价格及付款方式：
工程暂定施工土方总量 m3，综合单价为 元/ m3，暂定合同总价为 元（小写 ; 元）。分期付款方式为; 。工程最终结算以监理核定的工程量为准。
八、双方责职：
甲方责职：
1、甲方在开工前，按有关文件、规范明确工程施工相关任务和要求。
2、甲方接到乙方提交的开工申请书或开工报告后，应及时组织审查和批准。
3、甲方应按招标文件的内容或协商一致的意见提供乙方组织施工的相关条
4、甲方应按本合同所明确的付款办法，按时付款。
5、甲方应及时做好施工过程中的矛盾协调工作。
乙方责职：
1、乙方保证按合同（含招投标文件、双方协商一致的书面文书）的内容，
按期保质完成工程任务， 逾期完工按; 元/天扣罚违约金。
2、乙方在开工前必须按规定办理与施工相关的一切手续，包括：在签订合同前交纳屡约保证金 元；向甲方提供施工方案；开工报告等。否则乙方不得开工，若乙方三天内不办理上述手续，甲方将取消乙方的中标资格。
3、工程施工期间，如乙方无正当理由终止工程施工，甲方除不结算已经施工部分的费用外，并扣罚履约保证金。由此而产生的后果由乙方负责。
4、乙方应积极做好矛盾的协调处理工作。
九、其它：
十、本合同未涉及内容，经双方协商解决。
十一、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并分别加盖单位公章后生效。
十二、本合同一式六份，其中正本二份、副本四份，双方各执正本一份、副本二份。
甲方（公章)
法定代表人（签字）：;
乙方(公章)
法定代表人（签字或委托代理人)
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为解决甲方承包河道需要，根据国家《^v^水法》、《农村土地承包法》、《合同法》等相关法律、法规，经下太镇新联村高坎村民小组与 同志经过充分考虑协商，本着平等、自愿、 有偿、诚实信用原则，经甲乙双方代表共同协商，并一致同意对河道达成如下承包协议条款：(下以甲、乙双方为称)
甲方：
乙方：
一、承包界址及时限:
1、甲方经村民代表会议研究决定，同意将村的河流承包给乙方，河道界址为：东于 界，西于 界，含河面、防洪堤、坝、滩涂等，全长约 米。
2、双方议定：承包期限定为3年，
二、双方原则
1、在各自的\'权利范围内承担相关责任;
2、在地位平等基础上，协商解决未尽事宜。
三、权利及义务
(一)甲方的权利及义务：
1、在本协议签订生效之日，乙方付甲方每年河道承包费计人民币元整( 大写)，
2、帮助乙方做好在河道承包管理期间与本村村民相关利益事务的协调工作。力尽所能为乙方实施河道开发、综合利用等项目工程。
3、在河道承包管理期间，乙方认真做好安全防范工作，并积极协助甲方做好防洪抗旱工作。不以任何借口影响甲方村民正常的生产生活以及用水秩序，确保群众利益不受损害。
(二)乙方的权利及义务：
1、自本协议签订生效之日起，乙方依法享有协议规定范围内的资源
(石、沙)开发权，并可在规定范围内进行承包开发、综合利用等，甲方不得干涉。甲方不得再于任何单位与个人、集体签订协议，否者，一切事务责任与乙方无关，由甲方自负。
2、乙方依法可以融资、扩股，与其他人签订协议。
四、其他事项
1、违约责任：双方议定在项目实施期内，如单方违反本协议有关条款，另一方可依法终止协议。
2、甲乙双方应守信执行本协议，本协议一式 份，甲、乙双方、村委会各执存档一份。协议未尽事宜，由双方协商解决，在协议执行中如有分歧或纠纷由公证依法处裁决。
3、本协议自签订之日生效。
甲方法人代表签字：
乙方法人代表签字：
协议签订日期：
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甲方：_______________
乙方：_______________
为保持花桥物业的污水管道及雨水管道的疏通工作，经甲乙双方协商，达成甲方花桥物业污水管道及雨水管道的疏通工作承包给乙方，为明确双方的权利及义务，加以双方签订以下协议：
一、范围及期限：甲方花桥物业所有污水管道及雨水管道的疏通均有乙方负责;
二、承包方式及费用：
1、承包方式：包工、费用：_______________每年费用________元(人民币________元整)，分两次付清，半年付一次。
三、服务标准：
1、乙方要确保合同范围内的所有下水管道不赌、不塞、不漫，若出现堵、塞、漫，乙方必须在接到甲方的通知后于12个小时赶到现场处理。、疏通清理出来的垃圾污渍等，乙方必须负责清理干净，自行处理好垃圾。
四、违约责任：
1、乙方若未按第三条款规定的标准完成工作的，情节较轻的，甲方有权要求乙方按合同那个规定重新完成;情节严重或屡次不改的，甲方有权和乙方解除合同，并酌情扣除或拒付部分服务费用。、如乙方在合同区域内有偷盗行为，甲方除拒付款项外，按偷盗物品的价格、数量双倍赔偿并依法追究其法律责任。
五、其他：
1、本合同自签订之日起生效，合同期满结清合同款后失效。、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________
法定代表人(签字)：_______________法定代表人(签字)：______________
_______________年__________月____________日
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发包人：
承包人：
对于铺集镇土地整理项目田间道工程，本着平等互利双方自愿的原则，达成如下协议：
一、发包方职责：承包方进场前施工区内障碍物清除，向承包方提供临时水准点及工程范围内地下管线的位置及埋深。
二、承包方职责：，在现有路基内浇注道路宽度为4m，16cm厚的c25砼，工程达到四级公路标准
三、施工方法要求：
1、配备拌合设备及施工所需的震动梁，振动棒，槽钢，抹光机，发电机，提浆机。
2、砼配比要求达到标准。
3、震动梁，震动棒必须按照标准进行操作，禁止出现不使用及应付施工。
4、提浆机和抹光机需对砼路面提浆抹光达到3—4遍，禁止对砼路面撒干水泥在进行抹光提浆。
5、提浆结束扫毛处理。
6、在砼浇注完72小时之内必须进行割缝作业，每米割横缝一道，割缝要求达到cm、
7、以上如有达不到要求，发包方有权拒付工程款。
四、按实际工程量及现场签证结算。
五、承包方计划于月日进场开工。
六、承包方按照土方工程施工技术规范进行施工，按照发包方提供的施工工序和施工要求进行施工。
七、工程结构超出第三条规定时，发包方应给予现场签证，作为以后结算依据。
八、工程每完成1万平方工程量，付相应工程款80%；工程结束，付清全部工程款的80%，工程验收合格后全部付清工程款。双方责任：发包方必须保证按时清理工程范围内障碍物，不能耽误承包方施工进度。
此协议一式三份，未尽事宜另行约定。
发包方：（签字）
承包方：（签字）
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甲方：(发包方)
乙方：(承包方)
雨季即将来临，管沟排水堵点应立即进行疏浚清淤，以满足园区企业及道路排水安全需求，避免带来损失。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，甲方将朱官路、纬八路污水管沟清淤疏浚及更换损毁盖板工程发包给乙方施工。为明确双方责任、权利和义务，特制定本合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程名称及工程量：朱官路(104至纬九路管沟950米)、纬八路(朱官路至污水处理厂北墙920米)清淤疏浚及更换盖板工程
2、工程地点：朱官路、纬八路
3、工程承包内容：
沿线排污管沟清淤疏浚，检查井及更换盖板。
4、工程承包形式：总价承包
二、工程工期：
本工程工期30天，施工现场具备施工条件时，甲方提前三天通知乙方。乙方必须在收到通知之日起第二日进场(即起计算工程工期)并在规定期限内完成该工程，并交给甲方使用。
三、工程总造价及付款方式：
1、该工程采用包工包料一次性包干形式发包给乙方，含税造价每米_______元
2、合同签订后，甲方支付乙方30%工程款，工程竣工通过甲方验收合格后，甲方三日内向乙方支付余下70%工程款。
3、甲方以转帐方式支付工程款，乙方在收款的同时须向甲方开具等额正式发票。
四、双方责任、权利和义务：
1、甲方为乙方提供必要的施工条件，并对本工程的质量、安全、工期进行监督检查，不符合规定要求的，甲方有权要求乙方立即整改;
2、甲方按合同第三条规定向乙方支付工程款;
排水清淤合同范本12
甲方： 乙方：
>一、项目名称
村河道围堰清淤工程
>二、工程期限
月日至年
>三、工程范围
(以实际测量为准，详见设计图纸)。
>四、工程造价
通过竞争性招投标，确定以具体工程量根据实际测量为准;政策性处理费用另行计算。
>五、工程要求
(1)、围堰控制在300-500米，有护岸的堤防两侧各留米的\'护脚平台，防止堤岸坍塌;
(2)、河道清淤要求对河道内淤泥全部清除，土方必须集中堆放，严禁任意弃置、杜绝二次淤积;
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甲方：
乙方：
由于我校化粪池管道经常堵塞，需要疏通和清理，经双方协商达成以下协议，以资共同遵守。
>一、工程概况：
1、工程名称：疏通管道、清理化粪池和厕所垃圾。
2、承包范围：城关三小化粪池管道疏通、淤泥清理、厕所粪便垃圾清理。
>二、具体要求：
1、开工日期——20xx年10月2日
完工日期——20xx年10月8日之前
2、化粪池淤泥清除干净，教学后楼旱厕厕所粪便垃圾清除完并运走。垃圾堆放地点由乙方自找地点，甲方概不负责。维修好厕所内已坏的压水阀，安装新的。
3、施工过程中所需的工具甲方概不负责，由乙方准备安排。
4、施工中，乙方必须注意安全，如出现任何安全问题，甲方概不负责，一切后果由乙方承担。
>三、结算方式：
1.(￥6250)，(工程总价包括人工费、设备费、装卸运输费、费税费等。)
2.工程完工后乙方立即通知甲方验收，验收合格后由乙方提供票据(一份)给甲方。
3.甲方验收后，确认合格，须向乙方付清所有款项。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
因黄姑路到奎星路地段，下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给当地老百姓生活造成了十分严重的影响，为还居民一个良好的生活环境，甲、乙双方就维修此下水道工程达成协议如下：
一、工程地点：广州暨南大学地段下水道。
二、工程量：疏通下水道长150M，包括盖板50M。
三、工程时间：__年11月2日至20xx年11月9日止。
四、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为贰万贰仟元整(220元)，一次性付清。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。
甲方：____乙方：____
____年___月___日_____
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
兹有 雨水管道、污水管道清理及疏通、维修和零星工程的建设，甲方委托乙方施工，依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，并经双方协商，签订本合同，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、 工程名称：雨水管道、污水管道清理及疏通等工程。
2、 工程地点：
3、 工程内容：
二、合同工期：
根据要求按时完成
三、合同价格：
四、工程质量和施工
1、本工程质量要求合格;
2、乙方必须严格按照施工图纸和国家颁布的\'有关规范标准进行施工，并接受监理和甲方代表的监督;
3、乙方施工中所用的材料、规格、品种必须符合设计要求及有关规定。
五、工程付款：
根据工程完成进度付款，竣工验收审计后30天内一次性付清。
六施工安全：
乙方必须严格操作规范施工，并注意人员安全，设置必要的警戒标志，加强对施工人员的安全教育，确保施工安全。如发生安全事故，由乙方负责并承担全部责任。
七、环境保护：
工程施工过程中乙方做好场地清理工作，保持道路清洁畅通。甲方协调城市管理执法局配合施工。
八、纠纷解决办法：
双方协商解决，协商不成向经济合同仲裁机关申请仲裁。
九、 附则：
1、 本合同一式四份，甲乙双方各执二份：
2、 本合同双方代表签字，加盖双方公章即生效。
发包方：
发包方代表签字：
承包方：
承包方代表签字：
鉴证方：
签订日期： 年 月 日
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甲方： 乙方：
为做好汕头沙陇村三组排水沟渠清淤工作，经双方协商，现委托乙方银浩管道清淤来全权承接沙陇村三组排水沟渠清淤工程。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就沙陇村三组大塘清淤工程承包协商一致，订立本合同，矗种鼷以致共同遵照执行。
一、 工程名称：石门沟村三组大塘清淤工程。
二、工程资金：石门沟村三组大塘清淤工程总投资为 ： 元。
三、工程施工范围及要求：
1、以需清淤的石门沟村三组大塘实际内容为准。
2、对于清淤的石门沟村三组大塘要求清理塘内淤泥、杂物及塘四周的杂草、杂材，塘四周部分曲直及整理。
3、预计平均清淤深度为1米、出淤2700方。
4、其他未尽事宜另行协议。
四、工程资金支付方式：
先由乙方投资动工，该工程完工后，通过甲方及水利部门验收合格后，付工程款40%，余款将在一年内拨付到位。
五、工程施工期限：
本工程自_年5月 7日开始施工，_年 7月 25日以前完工，如因天气等自然现象造成无法施工，工期顺延，但最迟不能超过_年 8月30 日。
六、甲乙双方责任：
1、甲方对乙方施工进行技术指导和帮助，乙方应在规定期限内保质保量完成施工任务。
2、甲方有权对乙方施工进行监督，如发现乙方偷工减料、弄虚作假等问题，有权要求乙方返工，直到符合工程质量及甲方要求为止。
3、甲方在规定时间内支付乙方工程款，不得无故拖欠。
4、乙方应着重抓好安全生产工作，严防一切可能出现的安全事故发生，如出现各种各类事故，全部责任由乙方承担，甲方概不负责。
5、乙方提供工程原票或报税。
6、乙方在规定工期内完工，并向甲方提出验收申请。甲方若验收不合格，乙方将承担一切责任与损失，必须在甲方限期内整改，直至验收合格为止。
7、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，并可另签补充协议(补充协议与本合同同时使用有效!)。
8、本合同经甲乙双方签字或盖章后起生效，具有法律效力。
9、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、存档一份。
甲方(盖章)：汕头沙陇村民委员会 乙方(盖章)：
签订时间： 年 月 日 年 月 日
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
