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设备调试合同范本1委托方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《_合同法》及国家有关规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同。>一、工程慨况：1. 工程名称：2. 交付设备及工程安装地点：3.承揽方式和范围：本工程以包工包...
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委托方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《_合同法》及国家有关规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同。
>一、工程慨况：
1. 工程名称：
2. 交付设备及工程安装地点：
3.承揽方式和范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(设计方案以甲方书面认可为准)的形式由乙方承揽，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个工程的设备供应及安装和调试。
>二、工程造价：
1.本工程总造价为人民币：( 元)(大写： )。
2.整个工程必须满足甲方认可的设计方案和功能要求，以甲方书面审定的设计方案为标准，在此基础上单价不再作任何调整(甲方要求增加工程除外)。
>三、工程付款方式：
1. 甲乙双方签订本合同之日起( 个工作日内)甲方一次性向乙方支付工程总造价的( )即( 元)。(大写： 整)。
2. 线缆敷设完毕，设备全部进场经甲方检验符合合同要求后( 个工作日内)甲方一次性向乙方支付工程总造价的( )即( 元)。(大写： 整)。
3.工程完工通过甲方验收合格双方在( 个工作日内)办理完结算，在办理完结算后，甲方一次性向乙方支付工程总造价的( )即( 元)(大写： 整)。
4.质量保证期满后，乙方履行了保修义务后( 个工作日内)，甲方一次性向乙方支付工程总造价的( )即( 元)(大写： 整)。
5.乙方必须提供当期工程款同等金额的工程发票，否则甲方有权不付或者缓付工程款。
>四、工期：
1.本合同签订后，乙方在( )日内组织施工人员及相关设备进场，整个施工及安装调试工期为( )天，从甲方支付首期工程款之日起计算。
2.在履约过程中，由于甲方单方面变更原有设计方案所影响的工期由甲方负责,由于不可抗拒因素等造成工期延期的，经甲乙双方协商认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
>五 、供货及安装
1.乙方使用的材料、设备必须符合国家相关规定和行业规范以及甲方认可的设计方案的规定。否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
2.乙方使用的材料必须先提供样品和质检证书并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
>六、售后维修：
1.本工程设备保修期为 壹 年，自工程完工并通过甲方及相关部门验收合格之日起计。保修期内，设备出现的质量问题或故障，乙方在接到甲方通知后24小时内派人维修，遇到特殊情况如设备反厂维修的维修时间相应推迟,维修费用由乙方承担。
2.保修期届满后，乙方应对甲方提供优惠的有偿维护。
3.保修期内人为因素或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况在保修期内不属于保修范围：人为因素或自然灾害引起的故障或损坏，自行拆卸改换设备任何部件(如：线路、零件)后造成损坏，非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
>七、甲乙双方责任：
(一)、甲方责任：
1.甲方应审核并批准乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的两日内完成，并向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.甲方应按约定向乙方支付工程款。
3.甲方应委派 姓名: 电话: 为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度，处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方供货后，甲方应组织人员对设备进行验收。
5.工程完工后，甲方在接到乙方书面验收申请后，应组织人员对工程进行竣工验收和办理竣工结算,如超过5个工作日未安排工作人员进行验收的视为验收合格。
(二)、乙方责任：
1. 乙方在本合同签定后5个工作日内向甲方提供施工方案，经甲方书面批准后按施工方案进行施工。
2.乙方按本合同确定的时间进场施工，并按工期要求完工。
3.乙方应按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量问题、安全事故，均由乙方负责并及时报告甲方及有关部门。
4. 施工中因乙方原因造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担，所有设备和材料验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
5. 乙方应对验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费维修或更换。
6. 乙方应对现场所有已完工的建筑装修、设备具有保护的责任，施工时如损坏甲方财产，由乙方负责赔偿。
7. 乙方应遵守甲方有关场地管理的规定并办理相关手续。
>八、违约责任：
1.甲方如未按本合同的规定付款，每延迟一日，以按未付款项的5%计付违约金。
2.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付500元违约金;逾期10日后甲方有权单方面解除合同。
3.除不可抗拒因素(如战争、天灾等)外，甲乙任何一方违约导致合同不能履行或终止的，违约方须向守约方支付工程总造价30%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
4、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。
5、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
>九、其他事宜：
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，在明确责任后3天内付清。
2.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3.双方执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。
4.双方签订认可的`工程设计和施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
5. 本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后失效。
6.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力，双方签字、盖章后生效。
甲方：
____年____月____日
乙方：
____年____月____日
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甲方：____________
乙方：____________
风险告知：因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。
根据《_合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商就空调设备安装维修服务事宜达成一致，签订合同并共同遵守履行。
>第一条服务内容：
空调设备的安装、维修。
>第二条安装、维修要求：
1、乙方须严格按照本合同及空调厂家提供的安装、维修说明和要求进行安装、维修、调试，保质保量完成工作，并接受甲方的监督。安装、维修质量不符合规定的，乙方须无条件修理或者返工并承担全部费用。
2、乙方自备空调安装、维修所需要的机械、设备、工具、材料，自备安全带等劳动保护用品，应保证安装、维修工具具备合格、良好的性能和质量标准。在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装、维修作业。
3、乙方安装、维修空调所需要的相关配件，均要从甲方领取（并按甲方收费流程操作）。
4、乙方在用户家从事安装、维修工作时，应当使用文明用语，服务热情、周到，耐心细致解答用户问题，不得诋毁甲方商誉。自备清洁用品，安装、维修完毕做好场地清洁工作。
5、空调安装、维修维修要求：
（1）严禁给未配插头的空调器擅自加装插头，必须使用空气开关和漏电保护开关取电；
（2）严禁对供电电源有地线的，擅自剪断空调底线或不接地线；
（3）严禁弃用上下防护板、过线胶圈、压线卡等防护性配件；
（4）严禁在安装、维修维修前不检查供电电源的火零线直接操作，必须保证供电电源的火线与空调电源线的火线、零线与零线相对应；
甲方：____________乙方：____________
日期：____________日期：____________
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甲方：____________
乙方：____________
根据《_合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就安防设备整体安装服务给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
>第一条安装服务概括
1、安装服务名称：安防设备整体安装
2、安装服务方式：由乙方全部安装调试
3、安装服务范围和内容：安防设备整套拆解安装调试
>第二条安装服务期限
1、安装服务工期为____天。
2、安装服务日期____年___月___日，竣工日期____年___月___日。
>第三条安装服务总价
本安装服务费用总价为人民币拾壹万元整（￥110000元），安装服务总价包含：安装费用、调试费用、维护费用、工伤保险费用等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。
>第四条安装服务检查验收
1、乙方必须严格按照安装说明组装安装、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行安装，并接受甲方代表的监督检查。
2、安装服务验收，应以整体实际安装服务作为验收标准，规范和完整检验标准为依据。
3、安装完成后双方共同组织有关单位进行验收。
4、验收中如发现有不符合安装要求，如需返工，由乙方负责再进行安装。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到安装要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内安装完毕，直至验收合格。
5、安装服务日期以最后验收合格的日期为准。
>第五条安装服务变更
甲方根据安装实际情况需要，可以对安装服务进行部分变更，乙方必须遵照执行。
>第六条双方负责事项
1、甲方
1）合同签订后，向乙方提供有关安装服务类技术；
2）监督乙方安装进度。
2、乙方
1）自备安装所需要的加工器械和安装工具；
2）做好材料和设备的检验、管理；
3）严格按照说明书进行安装调试，确保安装质量，按合同规定的时间如期完成安装并交付。
4）在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的安装问题，负责无偿修理。
5）负责提供现场的二、三级电箱，以满足现场的施工要求，使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求，承担施工用电费用。
6）负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。
7）负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。
>第七条安全安装
1、乙方必须认真贯彻有关安全安装的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、在安装过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。
>第八条安装费用的支付与结算
1、本安装服务费一次包死，不再调整。
2、工人进场预付总价款的30%；进度付款，此月支付至已完成安装总价的30%；安装验收合格结算完毕交付后7天内，甲方付至总价款的35%。
3、余5%为安装质量保证金，质保安装期为1年，到期后付清。
>第九条违约责任与奖励规定
1、乙方在安装管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在安装费用结算时从乙方费用中扣除。
2、乙方安装质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的10%偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。
3、乙方安装交付时间不符合规定，乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。
4、甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除安装日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。
5、甲方不能按照合同约定支付安装服务费，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款10%的违约金。
>第十条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。
>第十一条附则
其它本合同未言明事项，一律按《_合同法》和其他相关法律、法规规定执行。
本合同经双方签字或盖章后生效，至合同安装完成交验，结清安装费用尾款，保修期满后自然失效。
本合同一式二份，其中甲方、乙方各执一份。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________日期：____________
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甲方：____________
乙方：____________
根据《_合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
>一、工程项目
1、工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2、交货及安装工程地点：
承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。
>二、系统总造价及其支付
（一）系统总造价
1、本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币_______
2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1、签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%；
2、工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______%
3、通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%。
>三、工期
1、本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
>四、供货及安装
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
>五、维修保养
1、本监控系统保修期为_______年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；
年限材料费维护服务费
第一年免免
第二、三年收取材料成本费2025元/年
2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
>六、双方责任
（一）甲方责任：
1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、按工程进度向乙方支付工程款。
3、委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
>七、违约责任
1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_______%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______%计付违约金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
4、本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准，
>八、其他事宜
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。
6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________日期：____________
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