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实体围墙合同范本1甲、乙双方经协商，甲方同意将_______围墙委托乙方施工，并达成以下协议：一、 围墙长度______米。二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币______元(大写：____________)。三、 付款方法：...
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甲、乙双方经协商，甲方同意将_______围墙委托乙方施工，并达成以下协议：
一、 围墙长度______米。
二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币______元(大写：____________)。
三、 付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。
四、 未尽事宜，双方协商解决。
五、 本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。
甲方(盖章)：______________
甲方代表(签字)：__________
乙方(盖章)：______________
甲方代表(签字)：__________
乙方代表(签字)：__________
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发包人（全称）：
法定代表人：
住所：
承包人（全称）：
法定代表人：
住所：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。
>一、工程概况
1、项目名称：
2、工程地点：
>二、工程承包方式
承包方式：
>三、工程工期
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
合同工期总日历天数：
>四、工程造价
本合同采用单价包干价方式：
1、平基土方挖、填、运____元/m3，（小区范围内）
2、石方爆破及挖运____元/m3（小区范围内，包爆破材料）
3、挡土墙砌筑____元/m3（包工包料，含勾缝）
4、永久性围墙砌筑____元/m（包工包料，含600mm宽，500m深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____元/m3计算）。以上单价均含税。
风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的\'规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
>五、材料提供
1、甲方供应材料：甲方不供应材料。
2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
>六、双方权利义务
1、甲方工作
、对工程质量、进度、安全进行监督；
、对工程中各个工序的验收工作；
、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导；
、确定水准点与坐标控制点；
2、乙方工作
、服从甲方的管理；
、向甲方提供所有材料的质量证明资料；
、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；
、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工；
、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。
、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
>七、质量标准
工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
>八、工程款结算方式
工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。
>九、工程的验收
由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。
风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
>十、维修责任
本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。
风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
>十一、违约责任
1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。
2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。
>十二、争议的解决
与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。
>十三、其他
1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。
发包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
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1、本协议经双方签字盖章后生效，协议履行完毕后自行失效。
2、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
甲方：
乙方：
日期：
甲方：
乙方：
甲乙双方遵照公开自愿诚信的原则，明确双方的责任，权利义务关系，并结合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本协议，并严格履行。
一、本工程名称：围墙
二、工程地点：
1.依甲方提供的图纸进行施工，安全质量、进度，乙方不得以任何理由对图纸所显示内容做甩项，如有发生类似情况，造成返工和材料损失，全部由乙方自己承担，甲方有权进行处罚20xx元以上的罚款，在施工过程中达不到质量标准的，甲方有权叫返工，所造成的一切费用都由乙方承担。
2.乙方按照自己所需要的设备要自己配备，不要影响正常施工。
3.乙方严格遵守和服从甲方各项规章制度，并履行各项条款。
4.乙方要对进场工人进行安全教育，加强职工进场的安全意识。做到文明施工，不能闹事、饮酒、打架，杜绝一切重大事故的发生，如乙方违反本条的规定所造成的一切事故，所产生的一切费用将由乙方自己承担全部责任，对入场办理保险的工人由自己承担。
5.乙方做xx村的围墙价格每米x元(大写：x元)，为清包不含材料，包括基础，顶盖另行计价，如有材料损坏，不节约的，乙方赔偿，并罚款。
6.甲方拉的水泥，由乙方进行遮盖和管理，如造成损失，由乙方负责。
7.乙方向甲方缴保证金xx万元整(大写：整)，完工后结算并一次退返。
8.结算方式：在围墙公司验收合格一次性付清，中途工人工资按乙方工程进度由甲方支付。
9.乙方的责任：负责第一月的生活费用，工人入场所需的一切，施工前的材料准备，配备安全设施，工人住宿。
三、控制措施
1.坚决执行甲方有关安全质量和管理的规章制度。
2.如乙方造成质量不合格，给予相应的罚款和返工，如乙方拒绝完成或不能按甲方的指令要求完成，甲方即可安排其他人完成，所发生的费用由乙方承担，并且处罚。
3.乙方要听从甲方的质量安全员和现场施工人员的管理和指挥，如不听从造成的事故，由自己承担一切。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
订立合同双方：
______县______公社(乡)_____大队(村)___生产队，以下简称甲方：
承包户主______，以下简称乙方
为了落实联产承包责任制，充分调动社员的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央(83)，(84)一号文件精神，经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一，承包土地的面积，地点，等级
甲方将______亩土地(田)发包给乙方，该土地位于______，东至______，西至______，南至______，北至______。其中，一等地______亩，二等地______亩，三等地______亩，四等地______亩，……。承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权，不得买卖，出租，荒芜，不准转作宅基地。
二，承包时间
承包时间共______年，从一九______年______月______日起，至一九______年
______月______日至。
三，乙方的权利义务
⒈乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。
⒉乙方必须完成上级下达的种植计划，在完成种植计划的前提下，可以自己决定种植经营。
⒊乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每年向国家交售______斤______，______斤______，______斤______，……。交售时间是____________。每年向国家缴纳农业税______元，纳税时间是____________________________________。乙方必须每年向甲方上交公积金______元，公益金______元，管理费______元，上交时间为每年的______月______日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日，或上交按义务工日折价的金额。
(本条亦可采取列表形式，见后)
⒋乙方经甲方同意，可以自找对象转包土地，可以与转承包户协商，平价购买生活用粮。土地转包后，转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳农业税任务，承担向甲方上交“三金”和完成义务工任务。
⒌乙方如遇生(不能违背计划生育规定)、死、嫁、娶，承包土地一般不变动，但必须按规定调整所承担的义务。乙方如因劳动力减少，无法继续承包土地，又无人愿转承包时，可以向甲方提出退回承包土地的一部或全部，由甲方另行统一安排。乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。
⒍乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。
四，甲方的权利义务
⒈甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务，有权敦促乙方完成对集体的义务。
⒉国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。
⒊甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况，必须接受乙方的监督检查。
五，违约责任
⒈乙方如不按时履行对国家和集体的义务，除应继续履行外，还应按迟延项目价值的____%，向甲方偿付违约金。乙方如仍然拒不履行义务的，甲方除可请求有关
部门处理外，有权收回乙方承包的土地。
⒉乙方如荒芜承包的土地，除应履行对国家、集体的一切义务外，甲方有权收回土地。乙方如果擅自出卖和租让承包的土地，甲方可宣布买卖与租让关系无效，并可收回土地。乙方如果在承包的土地上建房，甲方有权责令乙方拆除。乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施，应照价(毁坏树木折价)赔偿。
⒊甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，应按其价值的______%，向乙方偿付违约金，并应如数补发所欠物资。
六，不可抗力
乙方如因不可抗力的自然灾害，造成承包土地内农作物的减产或绝产，经调查核实后，可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。
七，其它
____________________________________________________________________________。
本合同从承包期开始之日起生效。承包期内，承包户主如去世，其家庭成员有承包继承权。本合同不因甲方代表人的变更而变更。合同执行期间，任何一方不得擅自变更或解除合同;合同如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，作出补充规定。
补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式______份，送大队(村委会)，(如经公证或鉴证，还应送公证或鉴证机关)……各留存一份。
甲方：______县______公社(乡)______大队(村)______生产队(公章)
代表人：______(盖章)
乙方户主：______(盖章)
_____年_____月_____日订
甲方：
乙方：
学校操场，已有十多年没有围墙，严重存在着学校安全隐患，经校务会研究，予以新建。
1.新修砖墙米。
(1)标准：地平线以上高米，砂浆砌墙，墙面为净水面。
(2) 墙基开槽：宽米，深米，三合土夯实米，
2、造价：米××220元/平方米=元。
3、要求：
(1)砖、水泥(325#)、砂必须符合国家建筑标准，正规厂家所产，检验合格品;
(2) 体每隔十米一个三七放大柱;
(3) 工期间的一切安全责任由乙方负责。
4、承包形式：包工包料。工程造价一切由乙方垫资，学校于20xx年预算中支付(20xx年上半年)。
5、工期：～ 甲方责任和权利
1、为乙方提供必要的施工、生活条件：
A、用电
B、用水(学校水池里的水)
C、施工工具存放
D、可为乙方施工人员就餐提供方便
2、提供所修建项目的相关数据，并要求乙方严格按甲方规划修建。
3、对全体师生进行了安全教育，禁止校内非施工人员进入施工场地，保障施工顺利进行。
4、对乙方施工过程、工程质量、施工安全、施工进度等方面进行监督，可对其质量检查和抽查，并可对不合要求的某些方面向乙方提出交涉，必要时可扣除相应的工程款项。
乙方责任、权利
1、保证工程质量：
水泥用325标号，按C20素混标准执行，严禁偷工减料。(C20
2、保证工程进度，按时完工，又要做到不妨碍学校教育教学工作的顺利进行，不扰乱学校工作秩序，力求减小噪音，提倡在节假日施工。并能顺利通过质量验收和工程决算。
3、确保安全，做到安全施工、文明施工。
A、确保用电安全。合理安装，做到无裸露，防触电，每天收工
B、确保机械设备、器材安全。合理安装、正确操作机械设备，及时收捡好相关工具、器材，对器材设备的损坏、失落，甲方概不负责。
C、确保人员安全，做到以人为本。防止施工中机械、用电等原因造成安全事故，否则一律由乙方承担全部责任。
D、因乙方施工造成师生伤害的，由乙方负责。
4、节水、节电。保障用电、用水秩序，避免引起不畅。
5、工程质量
乙方按甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
6、违约责任和争议的解决办法
乙方承揽工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿翻工或重作;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
7、未尽事宜在施工过程中协议解决。
8、此合同一式两份，甲、乙双方各一份。本合同自签订之日起生效。甲方按报账程序支付工程款完毕后，该合同自动失效。
9、甲方法人代表 乙方法人代表
签字 签字 (手模)：
年月日：
甲方：
乙方：
一、标准：
1、.新修砖墙长8米、地平线以上高2.米，砂浆砌墙，墙面里外沙浆收光。
2、墙基开槽：宽米，深米，墙基夯实， 砖墙。
3、造价：8米×2米×190元/平方米=3040元。
4、要求：
(1)砖、水泥(325#)、砂必须符合国家建筑标准，正规厂家所产，检验合格品。
(2) 工期间的一切安全责任由乙方负责。
(3)、承包形式：包工包料。工程造价一切由乙方垫资，学校于20xx年预算中支付(20xx年上半年)。
(4)工期：～.26。
二、甲方责任和权利
1、为乙方提供必要的施工、生活条件：
A、用电。
B、用水(学校水池里的水)。
C、施工工具存放。
2、提供所修建项目的相关数据，并要求乙方严格按甲方规划修建。
3、对全体师生进行了安全教育，禁止校内非施工人员进入施工场地，保障施工顺利进行。
4、对乙方施工过程、工程质量、施工安全、施工进度等方面进行监督，可对其质量检查和抽查，并可对不合要求的某些方面向乙方提出交涉，必要时可扣除相应的工程款项。
三、乙方责任、权利
1、保证工程质量： 水泥用325标号，严禁偷工减料。
2、保证工程进度，按时完工，又要做到不妨碍学校教育教学工作的顺利进行，不扰乱学校工作秩序，力求减小噪音，提倡在节假日施工。并能顺利通过质量验收和工程决算。
3、确保安全，做到安全施工、文明施工。
A、确保用电安全。合理安装，做到无裸露，防触电，每天收工时须切断电源，有专人监管，在用电设施边悬挂安全警示牌。
B、确保机械设备、器材安全。合理安装、正确操作机械设备，及时收捡好相关工具、器材，对器材设备的损坏、失落，甲方概不负责。
C、确保人员安全，做到以人为本。防止施工中机械、用电等原因造成安全事故，否则一律由乙方承担全部责任。
D、因乙方施工造成师生伤害的，由乙方负责。
4、节水、节电。保障用电、用水秩序，避免引起不畅。
5、工程质量 乙方按甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
6、违约责任和争议的解决办法 乙方承揽工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿翻工或重作;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
7、未尽事宜在施工过程中协议解决。
四、此合同一式两份，甲、乙双方各一份。本合同自签订之日起生效。甲方按报账程序支付工程款完毕后，该合同自动失效。
甲方：(盖章) 乙方：( 签字 )
年月日：
甲方：
乙方：
甲、乙双方按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律法规，本着自愿、平等、公平的原则，根据工程具体实际情况，为明确在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一，工程名称：
第二，工程合同范围
1、对因狂风暴雨倒塌的南围墙、西围墙进行整理修建。修建围墙总长 米，高 米。每平方米合同单价 元，总价 元。
2、工程合同完工后，达到墙体坚固，墙面平整，外观整齐美观的效果。
第三，材料供应：本工程合同范围内所需原材料均由乙方采供。
第四，工程合同总价:
第五，工程期限：本工程自合同签订之日起 天内全部竣工。
第六，工程质量及验收：乙方必须严格按甲方要求进行施工，并按受甲方的监督检查。乙方在施工过程中因工作失误造成的质量问题由乙方负责。
第七，在施工过程中，出现任何工伤事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
第八，付款及结算方式：
(一)合同签订后，在乙方将所需物料全部运至甲方仓库院内后，甲方支付工程总价的40%.
(二)工程完工并验收，乙方按全额处理开具工程发票后，甲方支付工程总价的55%，剩余5%作为质量保证金，质保期一年。
(三)质保期满后，无任何质量问题发生，7个工作日内甲方向乙方支付合同余款。
第九，(一)本合同一经签订后，双方严格遵守，如一方擅自中止合同，或不按合同约定执行，必须向对方支付违约金，为合同款的5%，并赔偿由于中止合同给对方造成的实际损失。
(二)因甲方原因造成工程停建、缓建、停工，甲方应承担由此引起的损失。
(三)争议解决方式：如发生争议，双方友好协商解决，协商不成的由守约方所在地人民法院管辖。
(四)施工过程中乙方应文明施工，保持场地清洁。
(五)未尽事宜，双方协商。
(六)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：
一、工程范围：
砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。
二、质量及砌筑形态要求
采用24墙砌筑，墙高米，每6米一个承接墩，墩高米，墩顶端要求形式按后附图。
质量要求：
1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。
2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。
三、计量及计价标准
1、米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。
2、增加墙墩按360mm厚，高度米计，每米综合单价440元/m；
3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（米高）的延平米计价。
四、付款方式
协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。
五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。
六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。
七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。
八、未尽事宜由双方协商解决。
注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。
甲方：
乙方：
日期：
甲方(发包方)：___________________
地 址：___________________
法 定 代 表 人：___________________
身 份 证：___________________
乙方(承包人)：___________________
法 定 代 表 人：___________________
身 份 证：___________________
甲、乙双方经友好协商，由乙方承建二闸口管理站围墙、地坪修建任务，为明确双方权利、义务，在合法自愿的基础上特签订本合同。
一、建设内容：二闸口管理站围墙、地坪。
二、建设期限：自____年____月____日至____ 年____ 月____日止。
三、合同约定：
1.修建围墙 米，墙高 米，为砖墙卵石基础， 内墙抹灰，外墙勾缝。每平方米 元(大写： )。
2.地坪每平方米 元(大写： )。
四、甲方的权利和义务：
1.按照合同约定向乙方提供修建围墙、地坪所需的建筑材料。
2.甲方在本合同签定之日后积极配合协调有助于乙方进站之相关工作。
3.甲方对乙方工程质量、进度进行监督，指导。
五、乙方的权利和义务
1.乙方按照甲方的要求进行围墙、地坪修建。
2.乙方不得随意更改围墙建筑结构，如需更改，必须事先与甲方商量，征得甲方书面同意后方可更改。
3.承包期内，乙方保证依法经营，不得从事违法活动，如有违法犯罪活动，乙方须承担全部责任。
4.乙方不得无故停止工程，不得做有损于甲方声誉和形象的事。
5.承包期内所有发生的卫生、安全等事项均由乙方自行解决承担。
六、资金支付方式
1.甲乙双方签订合同后，甲方在三日内支付乙方工程总造价10%的建设资金,为乙方开工建设提供保障。工程建设进度达到一半后，甲方支付乙方工程总造价30%的建设资金。工程完工经甲方验收后，在30日内全部支付剩余工程的建设资金。
2.本合同签订后，双方不得中途违约解除合同，但允许各方本着公平公正，诚信为本的原则相互协商解决。
七、附则
1.甲、乙双方在签署本合同时，对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解，并愿按本合同约定严格执行。
2.本合同未尽事宜，甲、乙双方可共同协商，签订补充合同。该补充合同与本合同具有同等效力。
3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
（三）合同用辞应规范
合同用辞应表述准确，同样用辞的涵义应相互一致，不能存在互相矛盾、含糊不清、易产生误解或歧义的表述。
（四）合同形式应与合同内容相符
在部分施工材料采购过程中，一方面由于建筑施工企业的各职能部门人员比较熟悉购销合同的操作，另一方面因各建筑施工企业比较重视分包合同的管理而引致相关签字盖章手续较购销合同的繁琐，合同经办人员往往签订《材料购销合同》以实现简化盖章手续而保障工程进度需要等的目的，但实际签订的合同并非属于仅负责材料供货及运输的购销合同，而是属于尚包括材料安装及验收等的分包合同，例如对于一些石材、保温材料的供应合同。在此等情况下，由于受到材料采购合同标准文本的局限，从而未能在合同内约定工期、工程质量验收及详细结算依据、程序等条款，一旦施工企业在产生合同纠纷下追讨供货商的工期违约、质量验收不合格等的赔偿，则很难找到相应的合同依据。
发包方：学 (简称甲方)
承包方： (简称乙方)
甲方拟对学校校门安装、围墙修建及路面硬化。根据《xxx合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，为了确保用材及施工质量，经甲乙双方协商同意签订本合同：
一、工程概况
1、工程名称：学校校门安装、围墙修建、校门口路面硬化。
2、工程地址：学校门口。
二、承包内容
1、工程内容：学校校门安装、围墙修建、校门口路面硬化。
2、承包形式：包工包料。
三、工期
经双方协商，本工程开峻工日期如下：
1、开工日期：20xx年11月1日
2、峻工日期：20xx年12月31日
3、总工期2个月
四、项目及价格：
1、校门两边柱子高4米，长、宽为米的正方形，四面贴瓷砖，规格为立方*2;(并把铁门安装好)。单价：元/m³，总价大写人民币：贰仟柒佰元整(2700元)。
2、围墙基脚石墙长18米，宽米，高3米;共计27方，单价：280元/方，总价大写人民币:柒仟陆佰伍拾元整(7650元)。(注：基脚墙必须满浆满灌)
3、围墙顶部贴琉璃瓦，长20米，单价：100元/米，总价大写人民币：贰仟元整(20xx元)。
4、内外粉墙，面积120平方米，单价：元/平米，总价大写人民币：贰仟伍佰元整(2500元)。
5、贴瓷砖，面积20平方米，单价：100元/平米，总价大写人民币：贰仟元整(20xx元)。
6、砌砖墙，长50米，宽米(两块砖平放)，高米，规格为立方，单价：682元/方，总价大写人民币：陆仟柒佰伍拾元整(6750元)。
7、路面硬化，长50米，宽5米，厚米，规格为立方;单价：520元/方，总价大写人民币：壹万玖仟伍佰元整(19500元)。
8、土方回填，规格为50方，单价：15元/方，总价750元。 以上八项共计人民币大写：肆万叁千柒百陆拾圆(元)。 五、甲方责任和权利
1、为乙方提供必要的施工、生活条件：
A、用电 B、用水(学校水池里的水) C、施工工具存放
D、可为乙方施工人员就餐提供方便
2、提供所修建项目的相关数据，并要求乙方严格按甲方规划修建。
3、对全体师生进行了安全教育，禁止校内非施工人员进入施工场地，保障施工顺利进行。
4、对乙方施工过程、工程质量、施工安全、施工进度等方面进行监督，可对其质量检查和抽查，并可对不合要求的某些方面向乙方提出交涉，必要时可扣除相应的工程款项。
六、乙方责任、权利
1、保证工程质量：
水泥用325标号，按C20素混标准执行，严禁偷工减料。(C20是指水：水泥：砂子：石子=)
2、保证工程进度，按时完工，又要做到不妨碍学校教育教学工作的顺利进行，不扰乱学校工作秩序，力求减小噪音，提倡在节假日施工。在12月底完工，并能顺利通过质量验收和工程决算。
3、确保安全，做到安全施工、文明施工。
A、确保用电安全。合理安装，做到无裸露，防触电，每天收工时须切断电源，有专人监管，在用电设施边悬挂安全警示牌。
B、确保机械设备、器材安全。合理安装、正确操作机械设备，及时收捡好相关工具、器材，对器材设备的损坏、失落，甲方概不负责。
C、确保人员安全，做到以人为本。防止施工中机械、用电等原因造成安全事故，否则一律由乙方承担全部责任。
D、因乙方施工造成师生伤害的，由乙方负责。
4、节水、节电。保障用电、用水秩序，避免引起不畅。未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
七、工程质量
乙方按甲方提供的要求施工，若发现有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
八、违约责任和争议的解决办法
乙方承揽工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿翻工或重作;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
九、工期：工程必须在12月31前完工，工程结束由乙方彻底清除校内因修建而余下的杂物，确保校园卫生干净。
十、合同的生效与终止。
1、本合同一式三份，甲乙双方当事人各执一份，一份送上级教育部门。
2、本合同自签订之日起生效。
3、在竣工验收合格后。乙方将工程交付甲方，甲方按报账程序支付工程款完毕后，该合同自动失效。
六、乙方须交纳4000元保证金，待工程完工12个月后无任何质量问题再退还.
十一、其他。
以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲 方:代 表:
乙 方(手模)：
身份证号:
年月日：
甲方(全称)：
乙方(全称)：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。
一、工程概况
项目名称：
工程地点：
二、工程承包范围
承包内容：平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。
三、合同工期
合同工期总日历天数： 日历天
四、质量标准
工程质量标准：达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求(围墙设计图纸见附图)。
五、合同价款
本合同采用单价包干价方式：1、平基土方挖、填、运元/m3;2、石方爆破及挖运元/m3;3、挡土墙砌筑元/ m3(包工包料，含勾缝);4、永久性围墙砌筑元/m(包工包料，含600mm宽，500m深的浆，砌毛石基础，基础超深部份按元/m³计算)。以上单价均含税。
六、工程量确认与工程款支付
1、工程量确认：按现场实际收方量经甲乙双方确认为准，如事前确认工程量发生变化，乙方应及时向甲方现场签证。
2、工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。
七、材料设备供应
1、甲方供应材料：甲方不供应材料。
2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
八、双方一般权利和义务
1、甲方工作
、对工程质量、进度、安全进行监督;
、对工程中各个工序的验收工作;
、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;
、确定水准点与坐标控制点。
2、乙方工作
、服从甲方的管理;
、向甲方提供所有材料的质量证明资料;
、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;
、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;
、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件;
、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
九、违约责任
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处1000元/日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。
4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行，甲方有权将乙方清场，因此造成的一切损失由乙方承担。
十、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。
十一、其它未尽事宜，由甲乙双方现场协商解决。
十二、附件：附图 页。
十三、此合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
合同签订时间： 年 月 日
发包方：(公章) 承包方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：
第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按 米计算。
第二条：施工方案
1、护坡
(1)、基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(泥标号为，砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏管。
第三条：合同工期
1、经双方协商确定,工程期为____日，暂定于自________年____月____日起至________年____月____日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
第四条：价格及付款方式
1、工程总承包价为 元。
2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分 付，质保金________年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条：甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用、用电等事宜。
第六条：乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
第八条：验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
第九条：违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期____日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
甲方：______公司
乙方：______施工队
经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行______工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：
一、 工程范围及内容：
1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。
2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。
3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。
4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。
5、 乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。
二、 工程质量：
1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。
2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。
3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。
三、 工期：20_年1月18日—20_年2月28日。
注(春节之前完成总工程量的40%，)
四、 工程价款及支付：
1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米 135 元。(全部费用包干)
2、 甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求)。
① 合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款;
② 具体工程量按实际验收的方量为准。
③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方;
④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80%给乙方;
⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，(乙方需提供工程发票)。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付(保修期按双方协商时间两年为准，从20_年3月1日开始计算)。
五、成品及半成品保护：
1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。
2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作……
3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。
六、施工管理及协调：
1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案(具体工期安排)交甲方审核。
2、 为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。
4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。
5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算(直接、间接损失)，其费用直接从工程款中扣除。
七、工程质量保修与售后服务：
在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。
八、违约责任：
1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。
2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。甲方有权直接解除合同。
3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。
九、本合同一式两份， 各执壹份。其中望江村委会作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。
十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。
补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。
十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起诉讼。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
甲方：
乙方：
根据工程建设需要，甲、乙双方就 工程 单项工程承包事宜，达成协议如下：
一、工程名称：垫江县 工程
二、承包范围及内容：
三、承包价格及结算方式：
四、质量及工期要求：
1、乙方必须按照设计要求进行施工，工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。
2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其它工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方负责;否则，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。
五、乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。以自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任，以确保工程进度和工程质量。
六、付款方式：
甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款，经双方协商，甲方向乙方支付工程款的进度如下：
经甲、乙双方约定，工程完工后，乙方应留 %的工程款作为保修金。保修期为 年，保修期满，甲方结清余款给乙方。
七、其它事项：
1、乙方进场后，甲方向乙方提供以下设备及用具：
2、乙方必须爱护甲方提供的各项设备及机具，如有损坏和遗失，乙方照价赔偿给甲方。
3、乙方在施工场地内施工，必须听从甲方现场管理人员的管理，遵守一切规章制度。否则，甲方有权根据情况作出处罚。
4、乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。如有浪费，乙方须全额赔偿所损失的材料费给甲方。
5、双方需约定的事项：
八、本合同签订之后，双方不得反悔，否则违约方必须支付工程总金额的50%的违约金给对方。
九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字后即产生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托方（甲）：__________________________________________
承包方（乙）：__________________________________________
按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建筑工程质量管理条列》，经双方协商，甲方决定将师宗百货公司改造项目的施工现场围墙砌筑工程交由乙方施工，双方协议按以下条款执行：
一、工程范围：
砌筑范围、位置由甲方现场工作人员现场指定。
二、质量及砌筑形态要求
采用24墙砌筑，墙高米，每6米一个承接墩，墩高米，墩顶端要求形式按后附图。
质量要求：
1、围墙必须垂直、牢固，结构合理，形态美观，砌筑砂浆须饱满，严格按建筑砖砌墙的质量标准执行。
2、外墙以砂浆抹平，必须平整且砂浆厚度要达到1㎝以上。
三、计量及计价标准
1、米高24墙每米含材料费、人工费、工时费，综合单价100元/㎡。
2、增加墙墩按360mm厚，高度米计，每米综合单价440元/m;
3、墩部的不规则形态按用砖数折算为24墙（米高）的延平米计价。
四、付款方式
协议签订后，甲方预付1万元施工准备费，施工完毕，经甲方验收合格并办理结算后除质保金外一次付清，质保金5000元。
五、施工工期：自甲方通知进场施工起，每100米用时不超过3天。超时每天罚款500元。
六、乙方工作人员的安全自行负责，乙方施工期间须对行人安全负责。
七、遇有人阻挠砌筑时应停止施工，不与之争执，报甲方工作人员处理。
八、未尽事宜由双方协商解决。
注：工程完工后结算时乙方需开具工程发票，甲方方可支付工程款。
甲方：______________ 乙方：______________
负责人：______________ 负责人：______________
日期: 日期：
甲 方：
乙 方：
甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。
实体围墙合同范本4
甲方：________________
乙方：________________
由于学校围墙因长期风蚀雨淋及当时设计不合理，导致部分墙体剥蚀、开裂缝、倾斜严重，存在着安全隐患，经校委会研究，报教育局、中心校同意，现将学校的保坎、围墙及老教学楼二楼更换铝合金窗及防盗网安装工程承包给乙方。经甲、乙双方协商，同意以下条款，并形成下述合同，双方必须共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称：安全围墙以及安装教学楼铝合金窗、防盗网
2.工程地点：阳凤小学校园内
二、工程内容
1、拆除堡坎43米(包括挖基槽，基槽清平)包干价7000元，围墙拆除：包干价1800元，拆除费总计：8800元，(拆除土方石除一部分留回填外，其余乙方自行拉运出校外处理)。
2、修砌围墙
(1)堡坎标准：堡坎高米，基脚宽米，顶宽米，长43米，石头水泥砂浆砌堡坎，外墙面用水泥勾缝，内墙平直不允许收缩。按双方实地核实方量进行结算(单方价格为:265元/米)。
(2)围墙要求：堡坎以上高米，厚米，长44米，砂浆砖墙，墙体每隔4米砌一个砖柱。按双方实地核实方量进行结算(每米价格为:280元/米)。
3、防盗网、铝合金窗安装
要求：铝合金材料管壁在㎜以上，按双方实地核实方量进行结算(铝合金窗价格为160元/米，防盗网价格为120元/米)
4、要求：
(1)工程所需材料必须符合国家建筑标准，正规厂家所产，检验合格品;
(2)施工期间的一切安全责任由乙方负责，若因乙方施工造成的.质量和安全问题，甲方概不负责，并由乙方承担因此所造成的一切责任。
三、工期：20____年11月11日～20____年12月26日
四、付款方式：工程竣工验收合格两个月后，一次性付清工程款(甲方负责开税票及纳税)。
五、未尽事宜在施工过程中协议解决。
六、此合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
实体围墙合同范本5
甲、乙双方经协商，甲方同意将锦湖花园围墙委托乙方施工，并达成以下协议：
一、 围墙长度106米。
二、 按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币元（大写：叁万陆仟伍佰肆拾捌元贰角陆分）。
三、 付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。
四、 未尽事宜，双方协商解决。
五、 本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
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本合同采用单价包干价方式：
1、平基土方挖、填、运____元/m3，（小区范围内）
2、石方爆破及挖运____元/m3（小区范围内，包爆破材料）
3、挡土墙砌筑____元/m3（包工包料，含勾缝）
4、永久性围墙砌筑____元/m（包工包料，含600mm宽，500m深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____元/m3计算）。以上单价均含税。
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1、甲方工作
、对工程质量、进度、安全进行监督；
、对工程中各个工序的验收工作；
、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导；
、确定水准点与坐标控制点；
2、乙方工作
、服从甲方的管理；
、向甲方提供所有材料的质量证明资料；
、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；
、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工；
、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。
、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
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甲方(全称)：
乙方(全称)：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。
一、工程概况
项目名称：
工程地点：
二、工程承包范围
承包内容：平基土方挖填运、石方爆破及挖运、挡土墙砌筑、永久性围墙砌筑。
三、合同工期
合同工期总日历天数：____日历天
四、质量标准
工程质量标准：达到现行的国家验收标准和甲方提供设计图纸要求(围墙设计图纸见附图)。
五、合同价款
本合同采用单价包干价方式：
1、平基土方挖、填、运2
元3;
2、石方爆破及挖运元3;
3、挡土墙砌筑元 3(包工包料，含勾缝);
4、永久性围墙砌筑元(包工包料，含600宽，500深的浆，砌毛石基础，基础超深部份按元a;3;计算)。以上单价均含税。
六、工程量确认与工程款支付
1、工程量确认：按现场实际收方量经甲乙双方确认为准，如事前确认工程量发生变化，乙方应及时向甲方现场签证。
2、工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后____月内支付。
七、材料设备供应
1、甲方供应材料：甲方不供应材料。
2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。
八、双方一般权利和义务
1、甲方工作
1、对工程质量、进度、安全进行监督;
2、对工程中各个工序的验收工作;
3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;
4、确定水准点与坐标控制点。
2、乙方工作
1、服从甲方的管理;
2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;
3、遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;
4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;
5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件;
6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
九、违约责任
1、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。
3、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处1000元日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。
4、因乙方不服从管理造成施工不能正常进行，甲方有权将乙方清场，因此造成的一切损失由乙方承担。
十、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程保修责任。
十一、其它未尽事宜，由甲乙双方现场协商解决。
十二、附件：附图 页。
十三、此合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
合同签订时间：________年____月____日
发包方：(公章) 承包方：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话
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1、甲方责任、义务
（1）开工前召集工程相关人员到现场向乙方作工程全面交底，如有变更，已变更通知为准。
（2）甲方需平整施工场地，使其符合围墙施工要求。
（3）施工程中给与乙方协助和配合，以确保工程顺利进行。
2、乙方责任、义务
（1）乙方对现场已经考察过，同意包工包料达到甲方验收标准，不得另收其他费用。
（2）按工程需要安排施工安全保卫工作、夜间施工照明，所发生费用自理。
（3）乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行，保证工地安全，施工过程事发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三者伤亡的，均由乙方承担全部责任。
（4）乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。
（5）乙方按照工期要求保持完成工作量。
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甲方：________
乙方：________
甲、乙双方按照《_合同法》、《_建筑法》及有关法律法规，本着自愿、平等、公平的原则，根据工程具体实际情况，为明确在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一，工程名称：
第二，工程合同范围
1、对因狂风暴雨倒塌的南围墙、西围墙进行整理修建。修建围墙总长 米，高 米。每平方米合同单价 元，总价 元。
2、工程合同完工后，达到墙体坚固，墙面平整，外观整齐美观的效果。
第三，材料供应：本工程合同范围内所需原材料均由乙方采供。
第四，工程合同总价:
第五，工程期限：本工程自合同签订之日起 天内全部竣工。
第六，工程质量及验收：乙方必须严格按甲方要求进行施工，并按受甲方的.监督检查。乙方在施工过程中因工作失误造成的质量问题由乙方负责。
第七，在施工过程中，出现任何工伤事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
第八，付款及结算方式：
(一)合同签订后，在乙方将所需物料全部运至甲方仓库院内后，甲方支付工程总价的40%.
(二)工程完工并验收，乙方按全额处理开具工程发票后，甲方支付工程总价的55%，剩余5%作为质量保证金，质保期一年。
(三)质保期满后，无任何质量问题发生，7个工作日内甲方向乙方支付合同余款。
第九，(一)本合同一经签订后，双方严格遵守，如一方擅自中止合同，或不按合同约定执行，必须向对方支付违约金，为合同款的5%，并赔偿由于中止合同给对方造成的实际损失。
(二)因甲方原因造成工程停建、缓建、停工，甲方应承担由此引起的损失。
(三)争议解决方式：如发生争议，双方友好协商解决，协商不成的由守约方所在地人民法院管辖。
(四)施工过程中乙方应文明施工，保持场地清洁。
(五)未尽事宜，双方协商。
(六)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《_合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，达成以下协议：
>一、 工程概况
1、工程名称:《嘉和新城》临时围墙
2、工程地点：尤溪县西城
3、工程内容：临时铁皮围墙制作、安装
>二、质量标准
质量要求为合格；其中：铁皮厚度为，方管30*50*，立杆间距不大于2m，围墙高度2m设置二道水平杆，高度3m设置三道水平杆。
>三、合同工期
工期一个月，进场日期由双方根据现场实际需要另行确定。
>四、合同价款
1、围墙工程包工包料40元/m2（含税价）
2、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价协议签订后不作调整。
3、工程结算以实际数量计算工程总价。本协议作为工程价款结算的依据。
>五、付款方式
本工程不支付进度款，工程竣工验收合格后支付全部工程款。
>六、甲乙双方责任、义务
1、甲方责任、义务
（1）开工前召集工程相关人员到现场向乙方作工程全面交底，如有变更，已变更通知为准。
（2）甲方需平整施工场地，使其符合围墙施工要求。
（3）施工程中给与乙方协助和配合，以确保工程顺利进行。
2、乙方责任、义务
（1）乙方对现场已经考察过，同意包工包料达到甲方验收标准，不得另收其他费用。
（2）按工程需要安排施工安全保卫工作、夜间施工照明，所发生费用自理。
（3）乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行，保证工地安全，施工过程事发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三者伤亡的，均由乙方承担全部责任。
（4）乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。
（5）乙方按照工期要求保持完成工作量。
>七、工期延误
双方约定工期顺延情况：遇不可抗力或当地人民政府规定不宜施工的，工期顺延。
>八、质保维修
1、从工程竣工之日起
2、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程保修金中直接扣除。
>九、违约、索赔和争议
1、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方通知后3天内不与整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。
2、因本协议的发生的纠纷应协商解决，协商不成的，向人民法院诉讼。
>十、其它
1、本协议经双方签字盖章后生效，协议履行完毕后自行失效。
2、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法人（授权委托人）： 法人（授权委托人）：
年 月 日年 月 日
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1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。
2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。
发包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
______年___月___日
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
由甲方承建的 工程，经甲乙双方协商，由乙方负责建筑物内配套工程的施工。为进一步明确双方的责任、权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程的顺利进行，按照《xxx合同法》及《中华人民共合法建筑法》及其他有关法律、法规，签订水暖预留、消防工程施工合同(以下简称本合同)。
第一条承包范围：包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容：
(1)、给、排水系统预留
(2)、暖气预留
(3)、施工现场临时接水、用水安装。(包括施工现场临水全部工作内容)
承包方式：按合同承包范围包人工、包辅材、保工期、保质量、包安全文明施工、包验收。
第二条 结款方式：
(1)、人工费总额按照工程进度和甲方付款情况支付80%。整体工程验收完毕后，以10%的人工费总额为后期保修金，保修期为一年，保修期满后无质量问题，二个月内付清保修金。如有质量问题，乙方无条件修复，费用自付，若乙方未修复，则甲方另派人予以维修，产生发的费用从质量保修金中扣除，不足部分乙方补充。
(2)、剩余款项在工程交工验收完毕后，质保期结束无返修项目的一次性付清尾款。
第三条甲方责任
1、提供一套施工图纸
2、按照本合同规定组织各阶段的工程验收与竣工验收
3、乙方在开工前七天提供材料单，因甲方不能及时提供材料，由甲方负责。
第四条 乙方责任
1、遵守有关法律和规定，履行本合同中规定的乙方有关权利和责任，按照图纸设计、图纸会审、变更单，现行施工及验收规范进行施工，按照合同规定的质量标准和工期要求完成本工程的施工。
2、进场后乙方要对施工人员的人生安全做好防范，要求要给施工人员购买相应的个人意外保险。
第五条 工期管理
1、因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
2、因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方承担由此造成的一切损失与费用。
3、乙方不得以工程付款或其它方面的任何理由，擅自停工或故意拖延工期，否则将视为违约。
第六条 工程质量与检验
1、本合同规定由乙方承包及结算范围内的各分部分项工程均须按施工图纸、设计变更、相应的国家规范规程及验收标准和国家相关规定及甲方要求进行施工和验收，工程质量必须达到合同规定的质量标准。合同约定的工程质量标准为合格。
2、工程质量达不到合同约定及相关规定和要求的部分，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合规定要求及标准。因乙方原因造成的质量问题由乙方承担拆除和重新施工的费用、工期不予顺延。
3.结算按照施工图纸建筑面积结算,承包单价为每平米10元(人工费及辅材)
第七条 安全生产与文明施工
安全施工与检查
1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照《建筑施工安全检查标准》及有关法律法规的规定执行并组织施工，并随时接受行业安全检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
2、乙方应对全体施工人员进行安全教育，及时检查、发现、消除各种安全隐患，必须确保人身安全和财产不受损失，对特殊工种要进行培训，做到持证上岗。进场的施工人员要进行进场的登记。
3、施工现场部安排施工人员的住宿。
第八条 其它
1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方： 乙方：
项目负责人： 委托代理人：
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容和承包范围：临时道路工程（包括道路两侧排水沟土方开挖、路基压实、碎砖路面等工程），道路总长约240米，临时围墙长约400米。
4、承包方式：包工包料。
5、合同造价：固定综合单价：围墙458元/米，道路80元/立方米（综合挖土费）；暂定总价为人民币252320元整。综合单价含：人工费、材料费、机械费、地方矛盾协调费、成品保护费、施工设备费、临时设施费、措施项目费、约定年限内的保护费，及所以履行本合同的风险等，及其他为本合同所需的一切相关费用。
6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币500元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、工程质量：合格。具体要求为
道路：路基素土压实，碎砖600mm厚每300mm厚分层压实。
围墙：基础素土夯实，水泥要采用海螺牌，标准砖，中粗砂。工程完工后乙方书面申请甲方组织竣工验收。
8、乙方职责
乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济
损失和一切责任均由乙方承担。
乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
9、安全生产和文明施工：
乙方必须认真执行国家、省、市及有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。
施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取罚款人民币500-5000元。
10、资料管理和竣工结算的有关规定：
工程竣工验收合格后进行工程结算。围墙按延长米乘以固定单价，道路按碎砖压实后的工程量（立方米）乘以固定单价，加其他现场签证为本合同的结算总价。
本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。
11、付款办法及质量保修：
竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。道路乙方自竣工验收合格日起免费维护6个月。
质量保修金按以下规定支付：
a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；
b)质量保修金不计利息。
水电费用乙方自理。
13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
16、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。
甲方：
乙方：
日期：
发包人 (全称)：
法定代表人：
住所：
承包人 (全称)：
法定代表人：
住所：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。
一、工程概况
1、项目名称：
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