# 管道清淤合同范本(实用5篇)

来源：网络  作者：深巷幽兰  更新时间：2026-01-06

管道清淤合同范本1甲方：乙方：由于我校化粪池管道经常堵塞，需要疏通和清理，经双方协商达成以下协议，以资共同遵守。>一、工程概况：1、工程名称：疏通管道、清理化粪池和厕所垃圾。2、承包范围：城关三小化粪池管道疏通、淤泥清理、厕所粪便垃圾清理。...

管道清淤合同范本1

甲方：

乙方：

由于我校化粪池管道经常堵塞，需要疏通和清理，经双方协商达成以下协议，以资共同遵守。

>一、工程概况：

1、工程名称：疏通管道、清理化粪池和厕所垃圾。

2、承包范围：城关三小化粪池管道疏通、淤泥清理、厕所粪便垃圾清理。

>二、具体要求：

1、开工日期——20xx年10月2日

完工日期——20xx年10月8日之前

2、化粪池淤泥清除干净，教学后楼旱厕厕所粪便垃圾清除完并运走。垃圾堆放地点由乙方自找地点，甲方概不负责。维修好厕所内已坏的压水阀，安装新的。

3、施工过程中所需的工具甲方概不负责，由乙方准备安排。

4、施工中，乙方必须注意安全，如出现任何安全问题，甲方概不负责，一切后果由乙方承担。

>三、结算方式：

1.(￥6250)，(工程总价包括人工费、设备费、装卸运输费、费税费等。)

2.工程完工后乙方立即通知甲方验收，验收合格后由乙方提供票据(一份)给甲方。

3.甲方验收后，确认合格，须向乙方付清所有款项。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

管道清淤合同范本2

1、 甲方权利义务：

（1） 甲方负责确定具体管道清淤和化粪池抽污的地点区域，为乙方提供必要的清理场地。

（2） 甲方安排人员监督乙方清理施工。对管道清淤和化粪池抽污施工中发现的问题，及时向乙方提出意见并监督乙方进行整改。

（3） 在管道清淤和化粪池抽污施工过程中，甲方负责做好管道清淤和化粪池抽污施工记录；管道清淤和化粪池抽污施工结束后，及时进行验收并在乙方提供的\'客户验收单上签名确认。

（4） 甲方为乙方提供相应的施工用电用水。

2、 乙方的责任义务

（1） 教育员工遵守甲方的各项管理制度，接受甲方管理人员的指导和监督，爱护各种设施。

（2） 安全防范：乙方应保证本次施工工程的安全完成，必须做到施工前设置安全线、安全警示标志；施工后清理现场，保证现场清洁卫生。

如因乙方原因造成事故意外，乙方应承担全部责任。

管道清淤合同范本3

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

因黄姑路到奎星路地段，下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给当地老百姓生活造成了十分严重的影响，为还居民一个良好的生活环境，甲、乙双方就维修此下水道工程达成协议如下：

一、工程地点：广州暨南大学地段下水道。

二、工程量：疏通下水道长150M，包括盖板50M。

三、工程时间：__年11月2日至20xx年11月9日止。

四、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为贰万贰仟元整(220元)，一次性付清。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。

甲方：____乙方：____

____年___月___日_____

管道清淤合同范本4

甲方：_______________

乙方：_______________

为保持花桥物业的污水管道及雨水管道的疏通工作，经甲乙双方协商，达成甲方花桥物业污水管道及雨水管道的疏通工作承包给乙方，为明确双方的权利及义务，加以双方签订以下协议：

一、范围及期限：甲方花桥物业所有污水管道及雨水管道的疏通均有乙方负责;

二、承包方式及费用：

1、承包方式：包工、费用：_______________每年费用________元(人民币________元整)，分两次付清，半年付一次。

三、服务标准：

1、乙方要确保合同范围内的所有下水管道不赌、不塞、不漫，若出现堵、塞、漫，乙方必须在接到甲方的通知后于12个小时赶到现场处理。、疏通清理出来的垃圾污渍等，乙方必须负责清理干净，自行处理好垃圾。

四、违约责任：

1、乙方若未按第三条款规定的标准完成工作的，情节较轻的，甲方有权要求乙方按合同那个规定重新完成;情节严重或屡次不改的，甲方有权和乙方解除合同，并酌情扣除或拒付部分服务费用。、如乙方在合同区域内有偷盗行为，甲方除拒付款项外，按偷盗物品的价格、数量双倍赔偿并依法追究其法律责任。

五、其他：

1、本合同自签订之日起生效，合同期满结清合同款后失效。、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

法定代表人(签字)：_______________法定代表人(签字)：______________

_______________年__________月____________日

管道清淤合同范本5

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

乙方有意承包甲方化粪池管道清理工作，经甲、乙双方共同协商，本着平等、自愿的原则，签订如下承包合同，共同遵守。

一、承包事项

乙方承包攸县人民医院化粪池管道的清理、污水排放。

二、承包期

承包期壹年，从 年 月 日起至 年 月 日止。

三、工作要求

定期清理医院内各建筑化粪池及疏通污水排放管道，清理次数要求如下：内科楼、门诊楼、综合楼每年不少于2次;家属楼、科教楼、制剂楼每年不少于1次;医技楼每年不少于4次;外科楼、总化粪池每年不少于3次。如出现阻塞，影响医疗工作，每次扣除承包款项3000元。

四、承包费

全年承包费壹万捌千元整。

五、付款方式

每个季度的月底付款4000元，剩余xxxx元作为质量保证金，如乙方按照工作要求完成任务，全年院方没有意见，化粪池畅通无阻塞，运行正常，合同到期给付xxxx元质量保证金款项。

六、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

七、本合同双方签字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn