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玻璃维修合同范本11、开工日期：____年____月____日，以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。2、施工总工期：______天。3、工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；1）由于设计变更、工程...
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1、开工日期：____年____月____日，以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。
2、施工总工期：______天。
3、工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；
1）由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；
2）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过24小时；
3）不可抗力因素；
4）甲方同意延顺工期的其他原因。
4、竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。
1）通过甲方、设计、监理、乙方和相关质监单位共同验收并完成整改。
2）乙方退场，施工场地腾空，移交完毕。
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*方：
乙方：
*、乙双方本着平等互利的原则，就项目的技术服务事宜，经协商一致，签订本合同，双方共同恪守。
一、技术服务的内容、方式和要求：
（一）检查范围和内容：
检查范围为本项目的玻璃幕墙和铝合金门窗。检查内容主要为：
1、幕墙与主体结构连接；
2、幕墙型材和面板的安装；
3、幕墙周边封口和变形缝的处理；
4、结构胶和密封胶；
5、开启窗五金件连接安全及正常使用；
6、雨水渗漏部位。
（二）检查数量：
1、检查范围面积：玻璃幕墙： ?。
2、每月检查一次，如遇特殊情况应立即检查。
二、工作条件和协作事项：
（一）*方应为检查工作提供便利并做好相应的配合和协调工作。
（二）乙方应严格规范安全*作，确保检查工作安全的开展。
（三）乙方尽量安排休息日进行检查。
（四）每次检查应做好记录。
三、合同价款及其支付方式：
经双方协商一致，合同价格为每年元整（大写：元整），一次*付清。
四、合同有效期：
本合同期限为年，从年 月 日至年 月 日。
五、违约金或者损失赔偿额的计算方法：
违反本合同约定，违约方应当按照《中华*共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任，违约方按照合同总价款的10%另行支付违约金。
六、解决合同纠纷的方式：
执行本合同发生争议，由当事人双方协商和解。双方当事人和解不成，可向*法院提起诉讼。本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力，由*乙双方签字盖章后分别保存。自签订之日起生效。
*方：乙方：
负责人： 负责人：
委托代理人：委托代理人：
年月日年 月 日
*方：温州市亚飞铝窗有限公司金华分公司
乙方：
*方将所需维修安装交给乙方负责。双方在自愿平等的基础上，友好的达成以下协议双方共同遵守：
1、工程内容：
（1）、行政中心4f内庭院幕墙破损玻璃拆除及安装（含明框幕墙装饰条），共5块，使用活动脚手架安装；
（2）、5#楼8012房及4019房破损幕墙悬窗扇拆除、组装及安装，共2块；
（3）、行政中心南面幕墙破损玻璃拆除及安装（含明框幕墙装饰条），共4块，使用吊车安装；
（4）、行政中心1f南面幕墙破损玻璃拆除及安装（含明框幕墙装饰条），共1块，使用脚手架安装；
（5）、行政中心1f南面地下室光棚破损玻璃拆除及安装，共1块；
（6）、5#楼破损点式圆弧夹胶玻璃拆除及安装，共1块，使用吊篮安装；
（7）、5#楼屋面破损点式玻璃拆除及安装（含增加钢梁1支），（共2块），使用脚手架安装；
（8）、行政中心4f内庭院破损中空夹胶玻璃拆除及安装（含每个洞口增加1支140幕墙立柱），共14块。
以上玻璃清理、打胶及破损玻璃清运工作由乙方负责，吊篮及吊车费用由*方负责，吊篮搬运由乙方负责。
2、工程单价
a、经双方协商，乙方同意以rmb18000元（大写：壹万捌仟元整）包干以上工作内容。
b、5#楼圆顶网架玻璃光棚原胶缝割除、清理及注胶、清理按30元/平方米。
c、玻璃垃圾清运费1500元。
3、质量要求：乙方要按照*方提出的要求保质保量完成，如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方全部承担，工期不顺延。如需有变动*方应提前72小时通知乙方，否则造成的损失由*方承担。
4、乙方无条件服从*方现场负责人的管理，严格遵守施工现场的各项规章制度，如有安全事故发生，乙方自行负责。
5、付款方式：待工程验收合格后一次*付全款。
6、*方为乙方提供便于施工的场地。并负责协调与施工方的关系。
7、本工程玻璃属于易碎品，安装完成后乙方应立即通知*方，*方在2日内派人验收，验收合格完后玻璃有破损现象由*方负责，反之未验收合格之前玻璃有破损现象由乙方负责。
8、本协议一式二份，*、乙双方各一份，双方签字盖章生效。
* 方：温州市亚飞铝窗有限公司 乙 方：
金华分公司
负责人：负责人：
电 话：电 话：
年 月 日年 月 日
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建设单位：_________________（以下简称*方）
施工单位：_________________（以下简称乙方）
日期：_____________________
*乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就_________________达成以下条款，以便共同遵守。
第一条工程范围、造价数量、单价、总价
1、工程范围：
_____________建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰*玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：_______________________为浅灰*本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。
2、工程单价：
（详见报价明细表）
3、工程数量及总价合计：
（详见工程报价总表）
4、此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
5、本报价中包括玻璃幕墙三*检测费。
第二条工程用料
1、玻璃：幕墙的玻璃采用____________玻璃有限公司产的6mm厚浅灰*本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。
2、铝合金型材：
均选用_____________铝业有限公司产的_____________铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。
3、硅*结构胶及密封胶：
选用__________胶厂产的_______________密封胶，按乙方提供的样品确认。
4、幕墙开启配件：
国产优质七字执手。
5、钢件：
国产优质q235b钢型材。
第三条付款方式
1、铝合金型材、钢件进场后七日内，*方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款。
2、铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，*方付给乙方合同总价的20%。
3、玻璃安装基本完成七日内，*方付给乙方合同总价的20%；幕墙安装完成后，*方应支付给乙方进度款到合同总额的80%。
4、验收合格后三十日内，*方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次*付清。
5、*方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向*方发出书面通知，*方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，*方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。
第四条*乙双方责任
1、*方责任：
（1）提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料。
（2）办理施工许可*。
（3）在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍。
（4）组织有关单位与乙方的协调会。
（5）组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署。
（6）组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签*管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，*方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后*方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。
（7）组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作。
（8）在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收。
注：*方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。
2、乙方责任：
（1）对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及*方审核确认后方可使用，保*设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向*方提交幕墙设计图纸及计算书_____套。
（2）严格按照批准的设计图纸施工，服从*方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果。
（3）编制施工组织设计和工期进度计划，并经*方审核通过。
（4）负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由*方承担追加合同价款。
（5）严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。
（6）作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣*料交给*方。
（7）提供完整的竣工验收资料，保*验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的*方损失由乙方承担。
第五条工期
1、开工日期：*方提前七天以书面形式通知乙方。
2、施工总工期：_______天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。
3、工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延。
（1）由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化。
（2）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时。
（3）由于战争、*、空中飞行物体坠落或非*乙方原因造成的*、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等。
（4）*方不按合同规定支付工程款。
（5）其它非乙方原因的停工。
4、以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向*方提出书面报告，*方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。
第六条工程质量
1、工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。
2、工程验收按*方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
3、工程竣工后，乙方向*方提供质量保*书，保*玻璃幕墙的施工符合设计及计算。
第七条：设计变更
1、*方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。
2、由于变更通知不及时造成的乙方损失由*方负责。
第八条竣工、结算与保修
1、工程具备竣工验收条件后，*方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。
2、工程竣工验收后，乙方向*方提交结算书，*方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
3、保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。
第九条工程停建或缓建
1、因人力不可抗力及*乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。
2、工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向*方移交工作，按*方要求将自有机械设备、人员撤出现场。*方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十条其它
1、所有*乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
2、履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。
3、本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效，生效后无正当理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失。
4、本合同待工程验收，工程结算完成，*方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
5、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。
*方：_______________乙方：___________________
法人代表：___________法人代表：_______________
开户银行：___________开户银行：_______________
帐号：_______________帐号：___________________
电话：_______________电话：___________________
传真：_______________传真：___________________
地址：_______________地址：___________________
邮编：_______________邮编：___________________
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任意一方违约，违约方按给守约方造成的直接损失的2倍进行赔偿。未尽事宜双方友好协商解决，如协商无效，任何一方均可依法向安县人民法院起诉。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。
甲方：
乙方：
日期：
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据_合同法，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，签订如下协议：
一、 工程名称：高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。
二、 工程内容：三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。
三、 工程价款及支付方式：
工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。 付款方式：签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款，整窗安装完成，经竣工验收合格后，付至合同价款的 70 % ，20_年春节前付至85%。20_年5月30日支付合同价款的10%，留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金，待两年保修期满后结清预留款。
四、施工工期：合同签订后 内，乙方窗副框进入甲方施工现场安装， 天内，完成窗框加工时间为 天完成。 总工期为天，具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准，保证施工进度。在规定时间内安装完毕，否则承担经济损失责任，每推迟一天，按工程总价款的10%支付违约金。
五、技术质量要求：达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定：断桥铝窗制作安装质量标准为：优质。工程质量标准(必须满足设计要求，密封成度及零配件和玻璃，质量达到国家标准要求，哪一项达不到要求负责赔偿，承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。
六、 技术参数：
1. 断桥铝窗，框料颜色为 色(以色卡颜色为准)，内侧 色，玻璃均为 玻璃。五金件为春光牌(含风撑);
2. 凡玻璃面积大于平方米或离地高度不足米均采用安全玻璃(三层钢化);玻璃品牌： 牌4mm+6A+4+6A+4中空玻璃;分子赛铝隔条;
3. 窗制作安装前 ：乙方对窗要进行强度计算，并应满足有关技术性能指标要求，窗制作过程中，甲方将派专人定期或不定期到乙方制作现场进行质量抽检，如发现质量问题，责令乙方整改或终止合同;
4. 断桥铝窗所用材料：断桥铝品牌;窗选用D63系列型材，型材厚度。玻璃胶 品牌吗，组角胶 品牌。
5. 断桥铝于墙体采用副框连接规格为20*40*，镀锌方管，副框。
6. 密封条 (国产优质品牌： )
7. 窗尺寸以甲方图纸为准。(精确尺寸应到现场测量复核确定)
8. 所有进场材料乙方要做好成品保护，如未做成品保护导致成品损坏，责任由乙方承担。
9. 所有门窗质量符合通辽市质检站及地方强规要求。(所有技术参数以地方强规标准为准)。
七、乙方要加强施工人员安全管理，增强现场人员的安全意识。在安装工程中严格按照安全操作规范进行施工，发生安全事故，一切责任均由乙方承担与甲方无关。
八、违约责任：如乙方不能以甲方要求进场施工时间的通知单为准，自通知单时间违约之日起，乙方按结算总额10%每日计算支付甲方违约损失补偿金(从工程款中直接扣除)。如甲方不能按合同约定付款，甲方自违约之日起，按银行同期借贷利率支付乙方。
九、其它：最终结算以实际测量为准，按实结算。所有约定品牌的材料、配件加工前按合同要求做样品交给甲方，现场封存，作为甲方验收依据。
十、合同附件、补充协议与原合同具有同等法律效应。
十一、债权不得转让。
十二、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，如双方发生纠纷，协商不成，可向合同签订所在地的法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
年 月 日
年 月 日
玻璃维修合同范本5
1、本工程的质量监督验收单位为：甲方、监理公司、市质量监督站。
2、工程质量要求：合格。施工前，监理单位组织甲方、乙方及总包方对移交工作面质量及完成尺寸标准的验收，达不到要求的由甲方负责整改，直至达到验收标准为止。
3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
4、本工程的质量保证期为二年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6、工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图。
玻璃维修合同范本6
工程范围：
_城市碧园公寓b、c栋_建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。
工程单价：
(详见后附报价书之报价明细表)
工程数量及总价合计：
(详见后附报价书之工程报价总表)
此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。
玻璃维修合同范本7
1、工程竣工验收后，乙方在工程竣工验收结束后一个月内必须上报结算报告，乙方的结算报告的内容应按建设方和合同的规定进行详细和完整的编制，上述工程费用报告至少应包括以下内容：封面和目录；整体编制说明；结算造价报告书、计算表；签证及工程变更费用的汇总表、通知单等，以及必要的辅助资料；其他费用的构成明细（包括但不限于工程奖励或违约金、相关单位的扣款书等）；各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料。
2、结算方式：
1）工程量依据经建设方和承包方确定的竣工图、工程联系单、设计变更、现场签证及其他相关最新文件；
2）计价依据：《湖南省建设工程工程量清单计价办法》湘建价（20_）406号文、《湖南省20_消耗量标准》及相应规定标准，税前造价优惠（其中人工费、建设方定材料、设备费用不优惠）；
3）装饰工程人工工资单价83 元/工日调整；依据主体合同约定，在项目开发周期内，除湖南省住房和城乡建设厅发布《湖南省各市州建设工程人工工资单价的\'通知》外的其他任何因素（包括工期延误、工期提前等）均不再调整，合同工期内人工工资单价调整按同期湖南
甲方（签字盖章）：
乙方（签字盖章）：
日期：
甲方：
乙方：
为了该工程的竣工验收，经上级批准同意，对阳光经典工程进行维修，为了保证维修达标，特签定如下合同：
一、施工材料及工程标准
1、施工材料
施工材料由甲方提供
2、施工标准
窗玻璃密封不透气，门窗不渗漏，达到验收条件；（保二年）。
二、承建方案
1、为了保证质量，甲方采取包料不包工的形式与乙方共同建设，维修建设用工由甲方监督执行。
三、材料建设用工核算
1、工程量核算按 元/㎡进行结算。
四、施工安全
施工期间甲方概不负责安全事故，乙方过失、浪费施工材料，乙方负责照价赔偿。
五、结算方案
竣工后由甲方验收合格，甲方在 个月内付清维修工资。 本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，双方签字生效。
甲方（单位章）：
乙方签字：
年 月 日
甲方： (简称甲方)
乙方： (简称乙方)
经双方共同协商，现就九江体育中心训练馆钢结构防火涂料工程委托乙方施工，根据《民法典》、《建筑法》、《消防法》等相关规定，达成如下协议：
一、 工程名称：
二、 工程范围：
三、 施工材料：超薄型钢结构防火涂料。
四、 承包方式：由乙方包工、包料、包验收、包安全。
五、 工程造价：本工程主体钢构件展开面积暂定 ㎡，按实际涂刷面积计算，单价为： 元㎡。
六、 付款方式：合同签订生效后，乙方材料进场施工，甲方支付乙方工程款的20%，乙方施工工程的三分之一，甲方支付乙方工程款的20%，乙方施工工程的三分之二甲方在支付乙方工程款的15%，工程施工完毕后甲方支付乙方工程款的20%，待消防验收合格后，甲方一次性支付工程款。
七、 双方责任
(一) 甲方责任：
1、 指定工地代表负责施工过程中的协调管理。
2、 负责构件的表面处理，满足乙方施工要求。
3、 协助乙方组织竣工验收，按时支付工程款。
(二) 乙方责任：
1、 指定专人负责该工程，服从甲方工地代表的管理和监督，乙方按合同规定时间进场施工，并按时完工。
2、 严格遵守甲方施工现场的各项规章制度，严禁违规操作，确保安全和第三者的安全，若发生事故由乙方负责。
3、 严格按施工规范组织施工，确保工程质量合格。
4、 负责办理工程验收，并确保验收合格，一切产品质量出现问题所导致的损失由乙方负责。
5、 负责向甲方提供完整的交工资料。
八、 验收
1、 防火涂料层要均匀密实。
2、 防火涂层与底漆粘结牢固，不得出现起皮、脱落及开裂现象。
3、 防火涂层硬化均匀，不出现漏喷形象。
九、 本合同一式两份，双方签字盖章后生效，未尽事宜另行协商解决。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
地址：
地址：
电话：
电话：
签订地址：
甲方：
乙方：
甲方因工程的需要，委托乙方承接该工程的铝合金门窗施工工程。为明确双方的责任、权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本合同如下：
一、订购门窗的数量、形式及合同总值：
合计：
合计总价（大写）：伍佰壹拾肆万玖仟贰佰柒拾陆元陆角玖分
备注：
1、面积计算方法：按实际施工面积计算
2、飘窗部分面积计算方法：按展开固定、平开面积分别计算
附注：
1、门窗铝材采用生产的品牌，颜色为，色号的标准型材。具体型材规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求
2、门窗玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。
3、施工楼号为号楼，共幢。
4、工程质监编号：
工程地址：
二、结算和付款方式：
1、按甲方提供或确认的门窗实际尺寸实际数量结算。
2、合同生效后天内，甲方按实际施工面积预付作备料款；外框进场安装时甲方付合同总价的；内扇进场安装前甲方付总合同价的；工程验收合格后，付合同总额的；余款（扣除5%保修金）在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。
三、工程任务：
1、甲方提供订购门窗的洞口规格、数量清单和式样型号图（附件A），如请乙方按尺寸设计门窗样式，应经甲方签字确（附件B）。乙方负责按图制作和安装。
2、乙方保质、保量、保进度的完成任务，进场安装工期为/年/月/日至/年/月/日。
（甲方通知）
甲方（盖章）：
乙方（签名）：
代表（签名）：
年 月 日
甲方：
乙方：
一、门窗的订做
二、甲方必须按甲乙双方协商好的合同，精心制图加工，地弹门外框料厚㎜，推拉窗外框料厚㎜，隔断料厚㎜，玻璃为4㎜白色，扇子料为通用料。
三、付款方式：预付订金元，开工预付总造价的20%，外框安装完毕付总造价的40%，其余工程完工后一次性付清。
四、保质保量，精心制作，铝合金门窗保修期为壹年，地弹簧为运河牌（壹年包换），玻璃保壹年，自行炸烂负责更换。甲乙双方必须按约定期限完成各自的承诺，如有任何一方违约，承担对方工程总造价每天5%的违约金。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
年 月 日
年 月 日
甲方：
乙方：
经甲、乙双方平等协商，甲方同意将 装饰工程项目中玻璃施工承包给乙方施工。为明确双方责任权利和义务，特签订如下合同条款。
一、承包内容：
本装修工程中的玻璃制作和安装部分
二、承包形式本合同采用：
包工包料、包质量、包安全、包进度、包施工现场文明施工、包施工机具及维修的承包形式。
三、承包单价：
1、10mm钢化玻璃制作：82元/㎡，按实际面积结算。
2、玻璃合页：80元/个。
3、拉手：40元/个。
4、玻璃门页安装：100元/页。
5、固定玻璃安装：25元/㎡，此安装费为电梯上楼，如需楼梯上楼，需另计人工搬运费。
6、合页与地弹簧(质保三年)。
7、地弹簧：160元/台。
8、其余部分另有详单。
四、付款方式
甲方先支付乙方 元定金，材料进场至工地甲方支付乙方材料费 元，其余部分工程完工验收后一次性付清。保修期为三年，三年内如有质量问题，乙方无偿修复。
五、质量、安全约定：
1、由业主、甲方统一验收，质量要求达到合格标准。
2、乙方应严格执行安全操作规程，并承担施工中所发生的安全事故的全部责任。
3、乙方服从甲方的统一管理与指挥，接受业主的监督、指导，服从甲方的现场管理制度，遵纪守法。
六、如有未尽事宜，双方协商解决。
七、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设单位>：_________
施工单位>：_________
日期>：_________
施工合同书建设单位（以下简称甲方）：_________
施工单位（以下简称乙方）：_________
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。
玻璃维修合同范本8
1、玻璃采购价格为 元/㎡，玻璃爪件单爪材料费 元/套、 双爪材料费用 元/套、四爪材料费用 元/套；
2、铝复合板采购价格为 元/㎡（华天牌4mm厚）；
3、玻璃安装费用为 元/㎡，铝板安装费用为 元/㎡；
4、玻璃结构胶费用 元/支，铝板钢骨架安装费 元/㎡.
5、铝板扣件材料费用 元/㎡；
6、补油漆、拆除玻璃及钢材搬运至屋顶按计时工日结算。
玻璃维修合同范本9
1、甲方责任：
1）提供本工程完整幕墙设计施工图四套及建筑施工图、结构施工图各一套；
2）办理施工许可证；
3）在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；
4）组织有关单位与乙方的协调会；
5）组织有关人员进行图纸会审；
6）组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；
7）负责乙方临建临水临电设施及相关费用；
8）无偿提供乙方施工用脚手架及垂直运输机械（含操作人员工资）；
9）负责乙方施工及安全资料的收集和整理并按要求归档；
10）负责乙方范围内安全文明施工相关设施；
11）承担材料试验费、玻璃幕墙四性检测费用；
12）即时足额支付工程进度款；
13）组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；
14）甲方资料员备案资料与乙方施工进度同步；
15）甲方负责购买乙方施工人员团体意外保险；
16）甲方负责协调乙方与建设方相关签证、定价等资料的办理；
17）甲方保证建设方在收到乙方结算资料60天内审核完毕，否则甲方视为认同乙方申报的结算金额并按此金额支付结算款；
2、乙方责任：
1）严格按照设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量返工所产生的直接费用；
2）编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；
3）负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏乙方自负（乙方原因除外）。
4）严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；
5）作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程所有材料出厂相关资料两套交给甲方资料员做竣工资料使用。
6）乙方配合甲方工程的报验，并保证验收通过，如因乙方的原因，致使工程未能按时通过验收而迟延交工，由此造成的返工工料损失由乙方承担。
玻璃维修合同范本10
铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30％作为第一次工程进度款；
铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20％；
玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20％；
幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80％；
验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97％给乙方，剩余3％从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。
甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。
玻璃维修合同范本11
所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。
本合同经双方法人代表或法人授权代表签并加盖合同章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔偿对方的一切经济损失。
本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
本合同正本一式两份,双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。
甲方:_________
乙方:_________
法人代表:_________
法人代表：_________
(或委托代理人):_________
（或委托代理人）:_________
开户银行:_________
开户银行:_________
帐号:_________
帐号:_________
电话:_________
电话:_________
传真:_________
传真：_________
地址:_________
地址:_________
邮编:_________
邮编:_________
甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
工程名称： 工程。
工程内容：塑钢门窗制作安装。
工 期：配合总体工程进度施工，于 年 月 日完工。
工 程 量：按实际发生工程量结算。
第二条：本合同文件使用标准、法律：
1、 适用标准：国家和现行有关塑钢门窗的质量检验标准和施工技术验收规范。
2、 适用法律：《_合同法》国家现行法律、法规和北京市有关规章及规范性文本。
第三条：合同价款：
1、 塑钢门窗工程预计总面积：
2、 塑钢门窗总造价：元
3、 塑钢门窗每平方米元
4、 工程验收合格后，按实际发生面积进行结算。
第四条：工程款支付：
1、乙方开工甲方付合同总价的10%作为工程进度款。
2、窗框安装完毕付合同总价的50%作为工程进度款。
3、玻璃安装完毕付合同总价的30%作为工程进度款。
5、 工程完工验收合格付10%。
第五条：材料选择和质量保证：
1、 型材：塑钢型材为 产品，PVC型材均符合GB/T8814—1998《PVC建筑型材》中规定，制作、安装按有关施工规范。
2、 玻璃为 玻璃，玻璃均符合国家有关标准。
3、 工程验收提供相关质保资料、保修期为三年(自竣工验收合格之日起算)。
4、 按国家有关法律、法规、规范验收。
第六条：双方责任：
一、 甲方责任：
1、 甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。
2、 甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，
3、 协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作：协调土建单位加强上墙后产品的保护工作。工程竣工验收合格前成品保护由乙方负责;竣工验收合格后由甲方负责。
二、乙方责任：
1、乙方驻工地代表：
2、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。
3、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由甲方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。
4、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。
5、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
6、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、质量事故时由乙方负责。
7、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。
8、保证现场的管理和技术力量。
9、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。
第七条：违约责任：
本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的.经济损失和偿付违约金。
第八条：争议处理：
甲、乙双方发生纠纷，可采用下面两种方式解决：
甲、乙双方本着合作精神协商解决。
第九条：本合同未尽事宜执行国家现行法律、法规规定。
第十条：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
第十一条、本合同一式二份，双方各执一份。
第十二、未尽事宜，另行补充，与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
甲方：
乙方：
甲方将奉节县西部新区建设指挥部改造项目1#楼A、B、C共3处玻璃雨棚包工包料承包给乙方施工，为明确甲乙双方的权利和义务，特定此合同如下，以供共同遵守。
一、工程地点：奉节县朱衣针胡家社区
二、工程范围：
块玻璃雨棚：1#楼屋面110轴—121轴交E轴—M轴处，长米、宽米;材料采用120㎜×80㎜×5㎜热镀锌钢管、钢梁采用∠50×5热镀锌角钢焊接、玻璃采用TP8+钢化夹胶玻璃;
块玻璃雨棚：1#楼屋面2轴—9轴交E轴—M轴处，长米、宽米;材料采用120㎜×80㎜×5㎜热镀锌钢管、玻璃采用TP8+钢化夹胶玻璃;
块玻璃雨棚：1#楼正立面二层72轴—91轴处，长米、宽米;材料采用H240 ~200×100×10变截面型钢、玻璃采用TP8+钢化夹胶玻璃、玻璃与变截面型钢连接采用304不锈钢∠90°驳接爪连接;
三、此3处玻璃雨棚按甲方的要求完成施工。
四、工程造价：因施工作业点零散，施工难度大，无法按国家定额标准计价，经甲、乙双方协商以包干价方式承包给乙方施工，共计人民币 元;
一、甲方权利及义务
1、对乙方进场材料进行核对，不符合合同要求的可以要求乙方更换。
2、对乙方施工进行监督，不符合合同要求的可以要求乙方整改。
3、督促乙方在合同工期内完成本工程施工。
4、配合乙方施工。
5、及时拨付工程款。
6、及时组织人员进行工程验收。
二、 乙方权利及义务
1、要求甲方及时支付工程款。
2、要求甲方提供最近的电源接入点。
3、要求甲方配合施工。
4、在工程施工中对甲方提出的合理的施工要求给予采纳和执行。
5、严格控制材料，满足本工程合同要求。
6、配合甲方进行工程验收。
三、 工期：
1、总工期为10天。(预付款到账后第二天开始计算)
2、施工时如遇雨天、停电、大风、政府命令等不可抗拒因素工期相应顺延。
3、甲方未及时支付工程款时工期相应顺延。
四、 工程款支付
1、合同签订三天内甲方支付工程总造价的30﹪即人民币 元整(￥：)给乙方。
2、乙方进场施工三天内甲方支付工程总造价的30﹪即人民币 元整(￥：)给乙方。
3、乙方完成所有工程二天内甲方支付工程总造价的35﹪即人民币 元整(￥： )给乙方。
4、留总工程造价的5﹪即人民币 元整(￥： )为工程质保金。完工之日开始计算，质保期为一年。质保期到后十天内支付所剩余的工程款。
五、本合同一式两份，双方签字盖章后生效。具有同等法律效益。乙方收到质保金后合同失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：_____
乙方：_____
甲乙双方本着平等友好互惠互利的合作原则，就项目玻璃购销事宜经双方协商达成一致合作意愿。为更好的明确和履行各自职责，根据《_合同法》有关条款，特制定本合同，以资共同遵守。
玻璃维修合同范本12
1、本工程要求参照《市建筑工地文明施工管理规定》组织施工。现场必须标准化管理，保证施工现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生。施工中发生安全及人身事故责任，均由责任方负责处理并承担全部费用。乙方应严格遵守国家及地方政府办法的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和管理单位的现场管理规定。
2、施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000 元；以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。
玻璃维修合同范本13
1、工程名称：原味食府玻璃安装工程
2、合同内容：门柱采用8毫米黑色喷漆整体玻璃，正立面需要喷字，费用：120 元/平米；门头采用5毫米黑色喷漆玻璃，费用：100 元/平米；室内柱面中部茶镜刻字，费用：110 元/平米；室内装饰柜隔板10毫米玻璃磨边安装，费用：80 元/平米；喷漆玻璃需要喷字的部位，每平米适当补贴。
3、供货及运输方式：乙方包运输和安装，甲方在施工现场验收成品，按实收方结算。
4、材料必须达到国家合格标准，玻璃需先封釉再喷专用玻璃漆，接缝严密，打胶工整圆润，玻璃必须先封釉再喷漆，安装必须安全牢固，如因玻璃安装不牢固导致的安全责任须由乙方全部承担。
5、工期，合同签订后7天内完工
玻璃维修合同范本14
开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。
施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。
工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；
由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；
一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；
由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；
甲方不按合同规定支付工程款；
其它非乙方原因的停工；
以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。
玻璃维修合同范本15
1、合同签订后甲方向乙方下达产品订货单，订货单应准确载明:订单批次、加工顺序、玻璃加工尺寸、楼栋号、规格、数量、交付日期等要素，由甲方订货人签字盖章后以传真或其他书面形式交予乙方。
2、乙方收到甲方订单后，由乙方负责就有关工艺技术等问题整理该订单，乙方严格按甲方订单进行生产。
3、乙方负责按订单约定的交货时间、批次将产品送达甲方指定地点，在运输过程中的破损由乙方自行负担，卸车后的破损由甲方承担。
玻璃维修合同范本16
1、合同订立时间： .
2、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
买方：（以下简称甲方）
卖方：（以下简称乙方）
依照《_合同法》，上述双方经友好协商，甲方同意向乙方购买____________工程所用玻璃，并就该工程所用玻璃事宜及有关条款签订本合同，共同严格履行：
玻璃维修合同范本17
1、若乙方未能按本合同要求及时供货造成工期延误的，逾期交货超过一周，从第______天起每天须向甲方支付逾期交货部分货款千分之______的违约金，但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的______%。
2、若甲方未能按合同规定及时付款，逾期付款一周，则从第______天起每天甲方须向乙方支付逾期交货部分货款的千分之______的违约金，但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的______%。
玻璃维修合同范本18
玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。
铝合金型材：
均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。
硅酮结构胶及密封胶：
选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。
幕墙开启配件：国产优质七执手。
钢件：国产优质q235b钢型材。
玻璃维修合同范本19
1、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，均具同等法律效力。
2、本合同有效期至双方履行本合同条款时自动失效。
甲方：
地址：
发包方（甲方）：
承包方（乙方） ：
因甲方在花荄原味食府店面装修工程建设过程中需购买乙方的玻璃，根据有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
玻璃维修合同范本20
本合同一式肆分，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力，经双方授权代表签字，加盖公章后生效。未尽事宜双方协商解决。
甲方：______
授权代表：______
传真号码：______
日期：______
乙方：______授权代表：______传真号码：______日期：______
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商特签订本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、施工范围和内容：
四、工程期限：
年 月 日。
本工程工期为 天。如因停电、恶劣气候及其它原因造成乙方不能正常施工工期可顺延。
五、双方责任：
1、 乙方负责购买材料、组织工人、机具以及机具所需用的消耗材料等。
2、 乙方负责整个工程的制作与安装，施工质量应达到国家合格的评定标准。
3、乙方进入施工现场应服从甲方的统一管理，遵守安全生产纪律。如果发生伤亡事故乙方自负。
4、甲方负责脚手架的搭拆以及本工程向业主方的开票事宜，由此产生的费用不在本合同之内。
5、甲方负责施工所在地政府及非政府等的关系协调。
6、对施工过程由建设单位或其他相关单位提出的对本工程的变更等内容，乙方要及时报与甲方，待甲方认可后方可施工，由此产生的一切费用甲乙双方协商解决。
六、工程造价与付款方式：
1、 该工程造价为： 整(￥ 元)。
2、 付款方法：乙方进场后，甲方向乙方拨付工程总价款的50%作为乙方材料款，骨架安装完后，甲方向乙方拨付工程总价款的30%，余款待工程完工后一次性付清。
七、本协议自签订之日起生效。甲方款项支付完毕，合同即终止。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
九、本合同未尽事宜双方另行协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
甲方：
乙方：
依照《_合同法》《_建筑法》及其有关其他法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方通过友好协商，经双方就本工程施工有关事项达成如下条款，望共同遵守。
玻璃维修合同范本21
甲方责任：
提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料；
办理施工许可证；
在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；
组织有关单位与乙方的协调会；
组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；
组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签，视为已批准，乙方可继续施工。
组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；
在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收；
注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。
乙方责任：
对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。
严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果；
编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过；
负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；
严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；
作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。
提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
