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板房建造合同范本1甲方：_________________乙方：_________________经双方协商答成以下协议，有关事项如下：_________________一、甲方将欣欣电子新厂院内的彩钢屋顶工程承包给乙方。二、工程地点：__...
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甲方：_________________
乙方：_________________
经双方协商答成以下协议，有关事项如下：_________________
一、甲方将欣欣电子新厂院内的彩钢屋顶工程承包给乙方。
二、工程地点：_________________院内。
三、承包方式：_________________包工包料。
四、工期：_________________自开工之日起，十日内完工。（不抗拒的情况除外，如下雨，刮大风等天气可以延期）
五、工程要求：_________________梁采用300H型钢，檩条采用160C型钢，彩钢复合板采用上下彩钢板，100mm厚泡沫夹层的蓝色复合板。
六、付款价款：_________________单价为_______________总面积为_________________总价款为________________
七、付款方式：_________________首付_____________再付_____________，其余完工验收后一次性付清。
八、甲方负责乙方工程中用的水电和吊车。乙方在施工期间发生的人身伤亡和其它意外情况有乙方负责。
此合同一式两份，双方同意后签字生效、
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
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（一）甲方：
（1）做好建筑“三通”，保证施工材料能运达到常
（2）负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器）（包括水表、配电表）要求能满足施工用水、用电的需要。
（3）进场施工前，必须办理好施工的一切手续事宜。否则造成的一切责任由甲方承担。负责协调运输使用的电梯事宜。
（二）乙方：
（1）编制施工组织或设计施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进常做好一切施工安全防护措施！室内地面铺设防护布面，避免毁坏原有地面与设施。
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7、甲方应在乙方支付____租金之日将上述房屋钥匙交付乙方。
8、甲方必须保证出租给乙方的房屋能够从事经营活动，不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者：或在租赁期限内房租加价。
9、在租赁期间，甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。并保证所出租房屋权属清楚，无使用之纠纷。
10、租赁期满，乙方为续租的，甲方有权收回房屋。乙方添置的用于经营的所有可以移动、拆除的设备设施归乙方所有，未能移动、拆除的设备归甲方所有。乙方应在租赁期满后15日内搬离。
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、本合同六份，双方各执三份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
代理人： 代理人：
电话：电话：
传真：传真：
出租方(以下简称甲方)：________________________
承租方(以下简称乙方)：________________________
根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规规定，在自愿、平等、互利的基础上，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租使用甲方房屋事宜订立本合同：
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甲方：___________
乙方：___________
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
>一、工程概况
工程名称：
工程地点：
>二、承包方式：包工包料、包质量、保安全。
>三、承包范围：制作安装光山县紫水廉租住房项目项目部彩板房工程，施工图布置具体详见图纸等。
>四、工程合同价款的约定和调整：
合同单价：______元/m2。
注：不因市场价格和政策影响而变动，工程量据实结算。
>五、工程价款的支付与结算
>六、合同工期：
1、合同工期：______天。(日历天)
2、开工日期：___年___月___日。
3、竣工日期：___年___月___日
>七、工程质量
1、工程质量标准：合格工程。
2、发包方于开工日期前不少于2天，施工场地具备三通一平，是施工现场具备开工条件。
3、发包方于开工日期前不少于2天，提供水、电接口。
4、发包方协调处理施工场地的运输通道。
5、乙方必须接受甲方、监理及质量监督部门的监督和管理。
6、乙方提供的材料(国标材料)均应有合格证或产品质量性能检测证明。
7、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，按甲方通知后24小时内到达现场维修，保修时间自通过竣工验收之日算起，保修期为。
>八、组成合同的文件
1、本合同及相关补充协议
2、甲方审核并确认的设计图纸、相关标准、规范及有关技术文件
3、工程报价预算书
4、双方有关的洽商、变更等书面协议或文件，现场签证及有关会议纪要。
>九、双方责任及义务
甲方责任及义务：
1、甲方按照合同约定及时支付工程进度款。
2、负责各方关系的协调，确保现场具备三通一平施工条件。
乙方责任及义务：
1、质量达不到国家验收标准规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。
2、积极配合甲方的合作协调，现场具备三通一平施工条件。
3、完工前，乙方应对工程成品进行保护;完工后，乙方应做到工完清场。
4、乙方负责施工安全保护、工伤事故由乙方自负。
>十、合同纠纷解决办法
1、由甲、乙双方协商解决。
2、协商不成，可由合同签订当地人民法院裁决。
>十一、其他
1、本合同壹式贰份，甲方壹份、乙方壹份，具有同等法律效力。
2、本合同自双方代表签字加盖双方公章即生效，待双方完成相关责任义务后终止。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
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1、结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米_____万元，水槽每米_____元计算。另外：所做棚高度超过9米以上的单价为_____元每平方米。以实际竣工面积为准（此价格包括生产制作、运输、安装、材料、工人工资乙方自行负责，乙方不承担税费）
2、付款方式：预付_____元，中途_____元，竣工_____元。
3、工程大约面积_____平方米，总造价约_____万元，以完工计算为准。
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发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《_合同法》_《建筑装饰装修管理规定》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
>第1条 工程概况
、工程名称：
、工程地点：
、承包范围：
、承包方式：包工包料
、工期：45天，本工程自20xx年 月 日开工，于20xx年 月 日竣工。工期延误按2025元/天从履约保证金中扣除。
、工程质量：合格。主要材料按设计要求为标准，甲方另定品牌的，按乙方送样、经甲方认证的样品为标准。
、合同价款（人民币大写）： 元整 元 。（包括材料、设备、人工、管理费、税金等全部费用）
>第2条 甲方工作
、开工前向乙方提供具备开工条件施工场地；施工所需的水、电到位（水电费由乙方承担）。
、指派 （电话： ）为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。
、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命 为监理工程师。
、及时做好审核、材料抽检、签证、隐验等相关程序；
、及时与其他各施工单位之间协调，配合施工单位施工现场管理。
>第3条 乙方工作
、参加甲方组织的技术交底，根据本合同约定的工期，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
、根据已完成的设计施工图，配合现场施工要求，及时跟甲方取得联系，经共同商讨后确定施工方案。
、指派 （电话：） 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。
、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格遵守有关部门对施工现场交通和施工噪音的管理规定。
、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场文明卫生、安全保卫和垃圾清运等工作。
、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
、服从甲方及总包单位的管理。
>第4条 关于工程质量及验收的约定
、本工程以施工图纸、设计变更和国家制定的相关施工及验收规范为质量评定验收标准。
、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。卫生间应做好防漏处理。
、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方经乙方书面通知仍不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，乙方应无条件返工，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_5_日内组织
验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，应及时通知乙方，另定验收日期。
>第5条 关于工程价款、调整及结算的约定
、双方商定本合同价款采用单价包干，结算时工程量实量。
、合同价款调整的方式：暂定价格的材料和甲方要求更换品牌、规格的材料，凭甲方书面签证的价格进行材料补差；当工程施工图纸变更、甲方要求增加的施工项目，工程量按实结算，单价参照投标综合单价，没有综合单价的按市场价并经甲方签证结算。
、乙方在合同签订前先递交5万元履约保证金，待样板房工程完工并验收合格后一次性返还。
、本合同生效后，甲方按下列约定支付工程款：样板房完工经验收合格后支付至样板房合同款的70%；公寓楼精装修工程如乙方中标，则双方办理完结算手续后1周内付至结算总价的95%，其余5%作为工程质保金，在质保期满二年时一次性付清。公寓楼精装修工程如乙方未中标则双方办理完结算手续后付清余款。
>第6条 关于材料供应的约定
、本工程乙方负责采购供应的材料、设备，应为符合国家标准、环保要求、设计和甲方要求的合格产品。暂定价材料采取甲定乙供的形式，甲定乙供材料按采购单价×进入乙方结算。
凡由乙方采购的材料、设备，如不符合设计和甲方要求或与样品差异，应禁止使用。若已使用，应全部返工更换，对工程造成的损失，由乙方负责。
>第7条 有关安全生产和防火的约定
、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《_消防条例》和其它相关的法规、规范。
、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
>第8条 争议或纠纷处理
、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。
、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
>第9条 其它约定
如果图纸上有未注明节点和不够明确的按甲方代表指导为准。
投标预算中若有漏项不另计。
甲方将根据乙方样板房的施工情况决定是否将公寓楼精装修工程发包给乙方施工。
施工过程中，如果乙方承包范围内各专业施工设计图纸之间有不一致之处，则乙方应及时尽早向甲方提出，否则只要有某一专业设计图纸是正确的，则以此专业设计图纸为准；因专业设计图纸不一致且乙方也未向甲方提出，则由此而引起的一切工程变更的损失与费用（包括对其它专业设计的修正与变更费用）均由乙方自行承担。
第10条 附则
>、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为二年。
、本合同六份，双方各执三份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
代理人： 代理人：
电话：电话：
传真：传真：
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（1）甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定进行监督管理乙方的安全生产、施工质量及施工进度。
（2）甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、技术及安全要求等问题，甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济处罚的权利。
（3）甲方对乙方所做不合格的工程不予验收；乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的情况，一经查实，甲方不予验收并追究其责任。
（4）甲方应按合同规定支付工程款。
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工程名称：
工程地点：
合同编号：
甲方：
乙方：
签订日期：
发包单位：
设计单位：
发包单位委托设计单位承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
>第一条 本合同依据下列文件签订：
《_合同法》《_建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
建设工程批准文件。
>第二条 本合同设计项目的内容
名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
>第三条 发包单位应向设计单位提交的有关资料及文件：
>第四条 设计成果及所有权
1、设计单位应向发包单位交付的设计资料及文件：
2、设计成果的所有权
只要发包单位按本合同约定支付设计费，则设计单位在提供服务过程中所制作与提交的图纸、说明书等设计成果之所有权、知识产权归发包单位所有。未经发包单位同意，设计单位不得擅自向他人披露、提供或用于宣传、展览，否则应承担相应的责任。
>第五条 本合同设计收费
估算为人民币 整 。设计费支付进度详见下表。
说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
3、在具备合同约定付款条件后，设计单位应先向发包单位提出付款申请并提供真实、合法、合规的有效发票，发包单位在收到发票后向设计单位进行付款；否则，发包单位有权拒绝向设计单位支付任何款项，且不承担迟延付款责任。若设计单位提供的发票被税务机关认定为不合格，不能在税前列支，设计单位应向发包单位赔偿由此而引发的全部经济损失，并按照发包单位要求重新出具合格发票。
>第六条 双方责任
发包单位责任：
发包单位按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计单位提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包单位不得要求设计单位违反国家有关标准进行设计。
发包单位提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，设计单位按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限10天以上时，设计单位员有权重新确定提交设计文件的时间。
发包单位变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计单位设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包单位应按设计单位所耗工作量向设计单位增付设计费。
在未签合同前发包单位已同意，设计单位为发包单位所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
发包单位应保护设计单位的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计单位同意，发包单位对设计单位交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包单位应负法律责任，设计单位有权向发包单位提出索赔。
设计单位责任：
设计单位应按国家技术规范、标准、规程及发包单位提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
设计单位采用的主要技术标准是：GB50016—20_《建筑设计防火规范》、GB50352—20_《民用建筑设计通则》、JGJ16—20_《民用建筑电气设计规范》、GB50015—20_《建筑给排水设计规范》、JGJ50—20_《城市道路和建筑物无障碍设计规范》等。
设计单位按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包单位交付资料及文件。
设计单位交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计单位按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包单位及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计单位仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包单位适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
设计单位应保护发包单位的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包单位提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包单位造成经济损失，发包单位有权向设计单位索赔。
>第七条 违约责任：
设计单位承诺，在未得到发包单位同意的情况下不得单方终止合同，否则赔偿由此给发包单位造成的各项损失。发包单位承诺，在设计单位未违反本合同约定的情况下且设计单位不同意终止本合同时，不得单方面终止合同。否则赔偿由此给设计单位造成的各项损失。
在合同履行期间，发包单位要求终止或解除合同，设计单位未开始设计工作的，不退还发包单位已付的定金；已开始设计工作的，发包单位应根据设计单位已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
发包单位应按本合同第五条规定的金额和时间向设计单位支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计单位有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包单位。发包单位的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包单位均按条规定支付设计费。
设计单位对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计单位员错误造成工程质量事故损失，设计单位除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计单位责任大小向发包单位支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。
由于设计单位自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
合同生效后，设计单位要求终止或解除合同，设计单位应双倍返还定金。
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甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
根据《_合同法》及有关法律、法规精神，甲乙双方本着平等互利的原则，经双方友好商定并签订本合同。
第一条 合同内容及价款
甲方向乙方订购活动板房内容如下：
注：1、主要材料及型号附后，详细做法见附图。 活动板房面积计算规则：
1、板房面积=外墙面长×宽×层数； 2、走道面积=走道投影面积； 3、楼梯面积=以实际收方面积为准； 4、雨棚面积=水平投影面积的/2 5、总面积=（1）+（2）+（3）+（4）。
工程地点：乙方将活动板房运至甲方指定地点进行安装。
A、本合同价款采用单价包干的形式，该价款包含活动板房、人工费、材料费、机械使用费、临时设施费、迁移费、进出场调转费、税金、工人保险及福利等所有为完成本工程发生的费用。
B、以上板房为全新材料包安装及所有辅材，具体数量以现场验收为准，综合单价包括除土建基础、水电安装及活动板房内部装修以外的一切费用。
第二条 工期
计划工期：给乙方之日算起。如果乙方未能按甲方计划完成工作，则由此造成的损失由乙方承担。
第三条 支付条款
1、活动板房及相关合同项目全部安装完工后，经双方验收合格后，甲方应在 天内向乙方支付合同金额 %的进度款，乙方提供相应金额的发票，否则甲方有权拒绝付款。
2、板房质保金预留%,预留一年，到期后，房屋无质量问题， 天内由甲方一次性无息支付乙方。
第四条 工程质量
甲方按照国家及地方相关规范验收乙方施工项目，若出现验收不合格及在使用期限内的质量问题，乙方应无条件返工或者修缮，其发生费用由乙方独立承担，因此而导致甲方发生相关经济损失的，应按甲方要求合理赔偿。
第五条 甲方义务
1、负责向有关部门办理活动板房的相关报建手续；
2、做好板房的基础，进场当天，应派至少一名代表到安装现场与乙方进行现场交接，协助乙方顺利开工；
3、接通水电至工地，为乙方进场施工创造条件；
4、对乙方提供的安装图纸予以确认，及时答复乙方提出的书面要求及变更单；
5、在活动板房完工时，应负责组织人员对合同项目质量检查、评定并签署验收结算手续；如甲方未按乙方通知到场验收而自行启用活动板房，则认为本活动板房安装质量符合合同要求并予以验收合格；
6、根据合同约定及时办理验工计价和款项支付。
第六条 乙方义务
1、合同签订后，按照承诺日期及时组织足够的施工队伍和机器设备进场，保证开工后立即形成均衡生产；
2、严格按甲方提供的施工文件和图纸按技术规范组织施工，服从甲方监督检查，确保工程质量，不合格项目必须返工，直到达到甲方验收标准；
3、本活动板房服务期限为一年，因乙方板房质量问题的，乙方予以无偿修补；属于甲方原因 造成的损坏，乙方负责予以修补，所需费用由甲方承担；
4、乙方安装期间属乙方原因造成的安全事故由乙方承担；
第七条 安全施工
（一) 在施工中，乙方应遵循国家和行业关于安全生产规定，制定安全措施，重视施工现场作业安，避免伤亡事故的发生。
（二) 一旦发生重大伤亡事故，乙方须立即报告甲方，由甲方报告上级主管部门和当地劳动部门、检察机关，并通知建设单位代表。所发生的.费用由事故责任方承担。
（三) 由于乙方原因对施工现场附近的人员或设施造成伤害或损坏，由乙方负责善后处理事宜并承担赔偿责任。
（四) 甲方应对乙方的施工技术安全措施进行监督、检查。如甲方认为存在安全隐患，有权强制要求乙方停工整改，待隐患消除后再复工。
第八条 违约责任
（一）非因乙方原因的停电一天以上（包括一天），工期按停工天数顺延。
（二）本工程质量达不到约定质量标准的，分清责任后，由责任方承担相应的返工及经济责任
（三）因乙方原因造成业主对甲方索赔或罚款，则甲方可从乙方工程款中扣除该被索赔或罚款金额。
第九条 合同纠纷处理
本合同在履行过程中，因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，由双方协商解决；当协商仍不能解决时，应向甲方注册地有管辖权的铁路运输法院起诉。
第十条 合同的解除
（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同
（二）有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同：
1、因不可抗力致使合同无法履行；
2、因一方违约致使合同无法履行；
3、法律、法规规定的其他情形。
第十一条 合同生效与终止
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程正式验收并办清财产移交手续，甲方按竣工结算费用支付完毕后即告终止。
第十二条 补充协议
本合同未尽事宜，经双方协商一致另行签订补充协议，补充协议与本合同有不一致处，以补充协议为准。
第十三条 其他事项
1、甲方已通过IS09001：:20xx、GB/T24001:20xx、GB/T28001即质量、环境和职业健康安全认证，乙方应无条件遵守甲方有关此方面的规定及相应国家、地方政府的规章制度。乙方在送货过程中需遵守甲方各项安全规定，乙方人员必须由甲方专人指引方可进入施工现场。在施工现场内，因乙方人员违章操作和未按甲方专人指引线路行走发生安全事故，由乙方承担全部经济损失。
2、本合同需由双方法人代表签字，公司盖章后方有效。
第十四条 合同份数
1、本合同一式份，具有同等法律效力。
甲方持 份，乙方持 份。
甲方（全称）盖章：
代表签字：
甲方地址：
经办人电话：
自然人身份证号：
签约时间：
签约地点：
代表签字：
乙方地址：
经办人电话：
电话：
乙方盖（全称）章：
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（1）按照国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。
（2）甲方根据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。
（3）乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风，不受影响。
（4）乙方材料进入工地未安装前，甲方对材料进行验收合格后，乙方进行施工安装。
（5）甲方在工程未验收的情况下就已开始使用，即视该工程为合格工程。
（6）安装完工后房屋要求整洁。
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1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。
2、材料标准：彩钢板型号型_____，彩钢板厚度_____mm，上白下蓝，立柱为型钢管，厚度为_____mm，檀条采用型钢，立柱混凝土部分由甲方负责材料，乙方承做，人工工资由乙方负责。
3、乙方进场后，制定详细的施工进度计划，文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。
4、施工过程中，乙方应确保文明、安全施工，如出现安全责任事故，概由乙方承担责任。
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甲方：______
地址：电话：_______
乙方：______
地址：电话：_______
现甲方有样板房三间，位于中山市东升镇__花园第五期内，承包给乙方装修，经甲方双方协商一致，特签定协议如下：
一、承包装修工程的内容范围、方式、时间和质量
1、内容范围：该工程的内容范围包括：室内天花板、地面泥水铺贴、复合地板、房门、衣柜、电视柜、墙身油ici漆，室内配套设施等。(详细见室内装修预算表)
2、承包方式：乙方包工包料，装修所用水、电均由乙自负。
3、工程完成时间：__年6月10日。
4、工程质量：按国家规定建筑装修标准执行。
二、乙方责任：
1、因甲方对装修工程要求时间短，为保证甲方装修按时完成，乙方在__年6月10日前必须完成全部工程。
2、工程峻工后经双方实地验收，如不符合工程要求的，一切不合格工程的材料及费用由乙方负责并返工。
3、乙方在安装、装修期间施工所发生的一切安全责任事故，由乙方负责，甲方不负任何责任。
三、本合同工程总值人民币：
149500元，大写：壹拾肆万玖仟伍佰元整。(包开发票)
其中：
1、29号楼b座204房室内装修费用：37500元
2、29号楼b座201房室内装修费用：46000元
3、29号楼a座203房室内装修费用：66000元
四、合同结算使用税局统一发票。
五、付款方式：
本工程经甲方验收完成后付款50%，即75000元，余款50%，即74500元，在样板房售出、业主验收后付清工程款。
六、保修服务：
乙方向甲方、业主提供保修服务，保修期限为三年。(由甲方售出、业主验收后起计算)，具体由甲方指定专人或物业管理部门联系乙方。
七、本协议一式两份，双方签字后生效。本协议在执行过程中，如有未尽事宜可协商解决。
甲方：______
(盖章)
乙方：______
(盖章)
__年_月_日
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如果图纸上有未注明节点和不够明确的按甲方代表指导为准。
投标预算中若有漏项不另计。
甲方将根据乙方样板房的施工情况决定是否将公寓楼精装修工程发包给乙方施工。
施工过程中，如果乙方承包范围内各专业施工设计图纸之间有不一致之处，则乙方应及时尽早向甲方提出，否则只要有某一专业设计图纸是正确的，则以此专业设计图纸为准；因专业设计图纸不一致且乙方也未向甲方提出，则由此而引起的一切工程变更的损失与费用（包括对其它专业设计的修正与变更费用）均由乙方自行承担。
第10条 附则
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、双方商定本合同价款采用单价包干，结算时工程量实量。
、合同价款调整的方式：暂定价格的材料和甲方要求更换品牌、规格的材料，凭甲方书面签证的价格进行材料补差；当工程施工图纸变更、甲方要求增加的施工项目，工程量按实结算，单价参照投标综合单价，没有综合单价的按市场价并经甲方签证结算。
、乙方在合同签订前先递交5万元履约保证金，待样板房工程完工并验收合格后一次性返还。
、本合同生效后，甲方按下列约定支付工程款：样板房完工经验收合格后支付至样板房合同款的70%；公寓楼精装修工程如乙方中标，则双方办理完结算手续后1周内付至结算总价的95%，其余5%作为工程质保金，在质保期满二年时一次性付清。公寓楼精装修工程如乙方未中标则双方办理完结算手续后付清余款。
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15、在租赁期间，乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方：甲方应在接到乙方通知后的____日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修费用由甲方承担。
16、乙方应合理使用并爱护房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责修复。乙方拒不维修，甲方或出租人可代为维修，费用由乙方承担。
17、在租赁期间，甲方需要对该房屋进行改建、扩建或装修的，甲方负有告知乙方的义务。具体事宜可由甲、乙双方在条款中另行商定。
18、乙方需装修房屋或者增设附属设施和设备的，必须事先通知甲方。
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、本工程以施工图纸、设计变更和国家制定的相关施工及验收规范为质量评定验收标准。
、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。卫生间应做好防漏处理。
、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方经乙方书面通知仍不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，乙方应无条件返工，其复验及返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_5_日内组织
验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，应及时通知乙方，另定验收日期。
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1、前墙高米，后墙高米，屋檐宽米。
2、结构形式材料：简易彩钢板组合房屋。
3、材料要求（形式、材料、颜色）：
（1）屋面板及墙面板：___㎜彩钢夹芯板。
（2）隔墙板：___㎜彩钢夹芯板。
（3）铁皮厚：㎜，内夹聚氯乙烯保温苯板（每立方10㎏）并具备一定阻燃功能。
（4）除屋面用天蓝色铁皮外，其它地方使用白灰色铁皮。
（5）彩钢板与彩钢板的接口，门窗接口缝隙使用密封胶处理。
（6）乙方出具彩钢泡沫板（聚氯乙烯保温苯板）检验报告。
（7）排水方式：一坡水的排水方式。
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甲方：___________
乙方：___________
根据《_经济合同法》，《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况，经双方协商达成如下协议，以便双方共同遵守履行。
第一条：工程地点
第二条：工程总价
第三条：承包双方：
施工方包工包料，彩板房为_______平方米，每平方米_______元，硬化地面为_______平方米，每平方米_______元，彩板厚度为_______厘米厚，方管为_______厘米厚，室内地面硬化为_______厘米厚，室外硬化_______厘米厚，单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工)，小型机具，安全文明施工等各项费用。
第四条：付款方法待工程竣工验收合格后，甲方一次性付清工程款;
第五条：质量标准：按甲方要求规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏，不在质保范围内，保修期为一年。
第六条：主要内容：屋面、墙面板制作安装，硬化地面、水电按装、塑钢窗、防盗门、防盗网的制作安装。
第七条：甲方责任：负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点，给乙方带来的损失，均由甲方承担。
第八条：本协议在执行过程中如有争议，双方本着友好的原则协商解决：_______________________________
第九条：本合同一式二份，待双方签字盖章后生效
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
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、参加甲方组织的技术交底，根据本合同约定的工期，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
、根据已完成的设计施工图，配合现场施工要求，及时跟甲方取得联系，经共同商讨后确定施工方案。
、指派 （电话：） 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。
、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格遵守有关部门对施工现场交通和施工噪音的管理规定。
、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场文明卫生、安全保卫和垃圾清运等工作。
、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
、服从甲方及总包单位的管理。
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、开工前向乙方提供具备开工条件施工场地；施工所需的水、电到位（水电费由乙方承担）。
、指派 （电话： ）为甲方驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。
、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命 为监理工程师。
、及时做好审核、材料抽检、签证、隐验等相关程序；
、及时与其他各施工单位之间协调，配合施工单位施工现场管理。
板房建造合同范本22
甲方：___________
乙方：___________
依照《_合同法》、国家_《建筑安装工程承包合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一致，签订本合同。具体条款如下：
>一、工程名称、地点、工程内容
名称：地点：工程内容：□彩钢板房建筑施工□地坪混凝土浇筑□室内电路□暖气安装
>二、图纸设计事项
□图纸由甲方提供，所提供的图纸属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
□图纸由乙方提供，所提供的图纸经甲方审核确认（签章）后，属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
>三、工程技术要求及参数：
1、前墙高米，后墙高米，屋檐宽米。
2、结构形式材料：简易彩钢板组合房屋。
3、材料要求（形式、材料、颜色）：
（1）屋面板及墙面板：___㎜彩钢夹芯板。
（2）隔墙板：___㎜彩钢夹芯板。
（3）铁皮厚：㎜，内夹聚氯乙烯保温苯板（每立方10㎏）并具备一定阻燃功能。
（4）除屋面用天蓝色铁皮外，其它地方使用白灰色铁皮。
（5）彩钢板与彩钢板的接口，门窗接口缝隙使用密封胶处理。
（6）乙方出具彩钢泡沫板（聚氯乙烯保温苯板）检验报告。
（7）排水方式：一坡水的排水方式。
>四、门窗规格尺寸、数量：
（1）塑钢窗：单框双玻平开，前窗：___㎜×___㎜，后窗：___㎜×___㎜。
（2）门：彩板门（厚度___㎜）规格：___㎜×___㎜。每扇门配置挂锁（挂锁规格、型号由甲方决定，费用由乙方承担）。
>五、承包方式：
本工程采用一次性大包方式承包，按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算，不另行单项决算。
>六、工程承包单价及总造价：
工程总造价按彩钢房建筑面积（垂直投影面积）彩钢房面积约___平方米，单价每平方米___元，工程总造价预计为人民币___元（大写：___）。具体按实际建筑面积计算工程总造价。
>七、工程承包施工期限：
合同签订盖章生效后，乙方即可准备材料、进入现场施工。竣工交付时间为合同生效后日内。如未能按时竣工并交付使用，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如甲方未按合同要求支付乙方工程款，则工期顺延。甲方未按合同履行造成乙方误工，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如遇大风和雨、雪等自然灾害造成施工人员不能正常施工，则工期顺延。
>八、工程质量验收标准：
（1）按照国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。
（2）甲方根据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。
（3）乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风，不受影响。
（4）乙方材料进入工地未安装前，甲方对材料进行验收合格后，乙方进行施工安装。
（5）甲方在工程未验收的情况下就已开始使用，即视该工程为合格工程。
（6）安装完工后房屋要求整洁。
>九、甲方权利、义务：
（1）甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定进行监督管理乙方的安全生产、施工质量及施工进度。
（2）甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、技术及安全要求等问题，甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济处罚的权利。
（3）甲方对乙方所做不合格的工程不予验收；乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的情况，一经查实，甲方不予验收并追究其责任。
（4）甲方应按合同规定支付工程款。
>十、乙方权利、义务：
（1）乙方严格按照图纸、材料、技术、质量等要求并审定施工方案，保质保量保时完成工程任务。
（2）乙方在本次工程施工过程中，若发生质量问题、安全事故或造成人员伤亡等问题，一切经济损失、民事责任由乙方全部承担；
（3）乙方负责施工计划，确保施工质量、施工进度及施工安全，配合并接受甲方人员现场检查、指导和遵守甲方的管理规定。
>十一、工程付款方式：
（1）签定合同生效日内支付定金元整；
（2）材料（水泥、大沙、石子）、工人和搅拌机械进场后支付总工程款的%；
（3）钢架结构施工完毕，支付总工程款的_____%；
（4）全部工程施工完毕并经甲方验收合格天内支付总工程款的%；
（5）质保期满，经甲方确认无质量问题或质保责任后7天内付清质量保证金计总工程款的%。
>十二、工程质量保修期限：
工程质量保修期为壹年，自工程验收合格之日起计算。
>十三、违约责任：
凡违反本合同条款均属违约，由违约方向守约方支付直接经济损失或其他经济补偿。若甲乙双方协商同意修改的条款不属于违约，但必须续签补充合同。
>十四、附则：
（1）对本合同若有异议，甲乙双方均可申请民事调解，调解不成的可行使各自法律权利，向法院提起诉讼解决。
（2）本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议。
（3）本合同及附件一式三份，甲方执二份，乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序，甲乙双方代表签字盖章后立即生效，双方均应严格遵守。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
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、工程名称：
、工程地点：
、承包范围：
、承包方式：包工包料
、工期：45天，本工程自20xx年 月 日开工，于20xx年 月 日竣工。工期延误按2025元/天从履约保证金中扣除。
、工程质量：合格。主要材料按设计要求为标准，甲方另定品牌的，按乙方送样、经甲方认证的样品为标准。
、合同价款（人民币大写）： 元整 元 。（包括材料、设备、人工、管理费、税金等全部费用）
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（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，如发生变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面或口头形式通知对方。
（2）本合同签订后，甲方须付预付款30%计人民币_________元作为合同定金及备料款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的50%，计人民币_________元作为工程材料预付款，工程施工安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价全部工程款，计人民币_________元。
（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的.违约金。
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（1）工程名称：个体住家露天阳台彩钢结构与屋面改建
（2）工程地点：哈尔滨西大直街号B座22—23层
（3）工程范围和内容：本房为横跨钢结构彩钢面露天阳台改建，规格：长__________________米；宽_________米檐高_________米，坡度达适用范围，内骨架采用4x6方管做钢衬焊接，主梁与主龙骨采用H型钢材制作。彩钢板面采用10mm厚度的保温复合彩板安装，龙骨架防腐处理。夹层隔断采用一等岩棉或高密度苯板坐垫层保温隔音处理，外贴石膏板面。坡面房檐做排水沟沿。龙骨架地面铺设密度板。焊接制作高度50mm窗户台面，内做保温处理。彩钢面板铺设完毕后再作所有边角密封与防水处理。以上施工工艺必须采用标准施工方法施工安装。
（4）其它补充事宜：
（5）工程总造价：本工程总造价人民币（大写）：_________
（小写￥：_________）
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（1）对本合同若有异议，甲乙双方均可申请民事调解，调解不成的可行使各自法律权利，向法院提起诉讼解决。
（2）本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议。
（3）本合同及附件一式三份，甲方执二份，乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序，甲乙双方代表签字盖章后立即生效，双方均应严格遵守。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
网签是房地产管理部门为规范房地产企业房屋销售行为，维持房地产市场的正常秩序，防止开发商捂盘及“一房多卖”而建立的一个网络化管理系统。下面为大家分享了网签购房合同范本，欢迎借鉴！
合同双方当事人：
出卖人：
法定代表人：
买受人：
根据《中华*共和国合同法》、《中华*共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就购房合同书样本达成如下协议：
第一条项目建设依据
出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________
发包人（全称）：（简称*方）
承包人（全称）：（简称乙方）
为做好*钢活动房的安装工作，依据《中华*共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本*钢活动房事项经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：*钢活动房工程。
2、工程内容：*钢活动房包工包料及基础土建、水电安装等。
3、施工地点：
二、工程承包范围
承包范围：要求*钢活动房包工包料及基础土建，并确保*方的使用。
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
本工程的合同日历工期为
、双方商定本合同价款采用单价包干，结算时工程量实量。
、合同价款调整的方式：暂定价格的材料和甲方要求更换品牌、规格的材料，凭甲方书面签证的价格进行材料补差；当工程施工图纸变更、甲方要求增加的施工项目，工程量按实结算，单价参照投标综合单价，没有综合单价的按市场价并经甲方签证结算。
、乙方在合同签订前先递交5万元履约保证金，待样板房工程完工并验收合格后一次性返还。
、本合同生效后，甲方按下列约定支付工程款：样板房完工经验收合格后支付至样板房合同款的70%；公寓楼精装修工程如乙方中标，则双方办理完结算手续后1周内付至结算总价的95%，其余5%作为工程质保金，在质保期满二年时一次性付清。公寓楼精装修工程如乙方未中标则双方办理完结算手续后付清余款。
发包人（全称）：（简称甲方）
承包人（全称）：（简称乙方）
为做好彩钢活动房的安装工作，依据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本彩钢活动房事项经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：彩钢活动房工程。
2、工程内容：彩钢活动房包工包料及基础土建、水电安装等。
3、施工地点：
二、工程承包范围
承包范围：要求彩钢活动房包工包料及基础土建，并确保甲方的使用。
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
本工程的合同日历工期为10天，乙方必须于年月日前施工完毕。若延期在10天内，将按每天%处罚，若超过10天，甲方有权终止合同，并追究乙方给甲方造成的损失。
四、质量标准
1、优良。必须符合现行的施工、安装规范、标准的要求，必须达到国家现行验收标准的要求，必须符合国家3c强制认证标准的要求。
五、合同价款
本工程的合同总价为：（￥元），共计xx㎡，单价为xx元/㎡
本合同价为乙方到活动房现场实地仔细考察和测量并认真计算后的报价，该价格为完成承包范围内的全部工作内容及全部工作量的造价，确保顺利使用，并保证工程质量，否则增加的一切费用均由乙方负责，与甲方无关。
七、付款方式
付款方式：彩钢板材全部进场，付合同总价的30%，全部安装结束，经验收符合甲方要求后付合同总价的65%；余款—5%为保修金，两年后若未发现质量问题，维保期满后1月内一次性付清。
八、保修期限
保修期限：本工程的主体保修期限为二年，屋面防漏及彩钢板防锈等的保修期限为五年。若因乙方施工质量问题及使用劣质材料造成的损失及责任将由乙方终生承担。
九、其他要求
1、乙方已对压坏的彩钢板活动房现场进行了完全的考察和测量，并进行了认真计算，由此造成的任何损失与甲方无关。
2、现有的板材及其他材料等若能利用，由乙方根据自己的检验现场确定，但若不能满足使用要求，由此造成的一切费用损失（含给甲方造成的损失）均由乙方负责。
3、对已变形、断裂、表面损坏的板材不得重新使用。
4、承包人必须遵守国家及地方的安全法规及规定，加强作业人员的安全教育，采取必要的安全措施，做好安全施工，文明施工，特别是施工现场安全、用电安全（含宿舍）。施工期间若发生安全事故一切责任及损失均由乙方承担。
5、施工期间的市场风险及政策性调整等因素在报价中已考虑，如有将不作调整。
十、违约责任
双方任何一方违反合同约定，则按合同总价款的20%支付守约方违约金。
十一、争议解决方式
如双方在履行合同过程中发生争议由双方协商解决，协商不成可诉至合同履行地法院裁决。
十二、本合同一式两份，双方各执一份。双方对合同如有补充，补充协议与本合同具有同等效力。
十三、本合同经双方签字盖章之日起生效。
甲方单位：
乙方单位：
日期：
出租方：(以下简称甲方)
承租方：(以下简称乙方)
根据《_合同法》及有关法律的规定，双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。
第一条 租赁活动房内容
一、租赁物为出租方提供的集装箱动板房。
二、租赁活动板房的规格、数量及价款如下：
注：上列单价、金额不包括土建、水电安装、吊顶等项目的费用。
第二条 租赁期限
出租方自 年 月 日将第一条所述活动板房交付承租方使用，租期最短不少于120天。租期超过6个月的，租金每6个月结算一次直至租期届满。
第三条 租金与押金
一、租赁押金按活动板房的间数计算，单价为 元/间，共 间， 合计金额 元，金额大写： 。
三、押金支付方式：租赁合同签订时，承租方需在7日内一次性付清租赁押金。
四、出租方以加盖出租方财务章的收据作为收取押金的唯一凭证。
五、租赁期满，租赁方凭押金收据，办理押金退还手续。
六、租金计算方式：每日租金 元/间乘以 间。租金总额为每日租金 天数(租期以实际天数为准)，承租方退租时，租金从押金里直接扣除，多余部分直接退还承租方。
第四条 活动房安装
一、 项目名称：
二、 安装地点：
三、 安装工期：进场日期为 年 月 日，安装工期为 个工作日。
四、 出租房负责集装箱及其附件设施的安装。但集装箱出厂和退箱回场的运输吊运费用(另行计算和收取)由承租方负责。
五、 承租方应在进场日期两天前，提供符合设计要求的活动板基础，即活动板房的土地平整和畅通，否则工期顺延。
*方:_____________________________
*号码:_______________________
乙方:_____________________________
*号码:_______________________
*方:_____________________________
*号码:_______________________
第一条本合同所指住宅小区为:区栋单元房间元房间。
第二条*、乙方作为联系人，负责和房东联系。*方向*、乙双方
出租方： (以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《_经济合同法》及有关法律法规的规定，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 租赁项目
甲方将座落在 面积约 平方米，出租给乙方使用。
第二条 租赁期限
租赁期共 年，甲方从 年 月 日起将出租房屋交付乙方使用至 年 月 日。
第三条 租金和租金交纳方式
租金按人民币 元/月计算。
第四条 双方责任及义务
1、甲方将上述房屋出租给乙方进行合法经营。
2、乙方在使用之前一次性向甲方交纳房屋押金人民币 元( 元整)。此押金不计息。
3、乙方在经营期间，若对房屋进行装修，应在保证其上述房屋结构不受损的\'情况下，并经甲方确认后方可执行，其费用自理。
4、甲方不承担乙方对房屋的装修费用及其他费用。
5、因乙方原因使用所租用房屋被查封等给甲方造成的一切责任和损失概由乙方承担。
本合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
需方：简称：甲方：
供方：简称：乙方：
根据《_合同法》有关规定，甲、乙双方经平等协商一致，就样板房内所需软装供货及安装事宜，签订本合同以供双方共同遵守。甲方委托乙方承担莱西紫悦府样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 承包方式
1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全、风险；
2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
第二条 承包内容
共计四套（售楼处、三个样板间）样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件（软装产品清单）
第三条工作期限
1、 本项目合同总工期为30日历天，工期：合同签订之日起算。
2、本项目完工日期为20_年9月28日。乙方必须按时完成所有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：
因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。
甲方无法提供正常的进场条件。
经催促甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
第四条 合同价款
1、本项目合同固定总价为人民币96万元整，（大写：玖拾陆万元整）一次
性包死固定总价。（不会因市场涨价而变动）。
2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价
款及履行费用按变更后的方案据实结算.
第五条 双方权利及责任
（一） 甲方责任
1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予
以确认，以甲方满意为准。
2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。
3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条
件（细保洁完毕），所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
（二） 乙方责任
1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。
2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。
第六条项目款支付和结算
1. 合同签订后乙方给甲方开具正规税务发票经甲方查验合格3日内，甲方预付款为合同总款的30%，签订合同之日起20天左右乙方给甲方开具正规税务发票经甲方查验合格甲方付至合同总款的50%，所有产品到达工地验收合格乙方给甲方开具正规税务发票经甲方查验合格后支付总款的95% 剩余5%为质保金，一年后无质量问题乙方给甲方开具正规税务发票经甲方查验合格14个工作日内无息付清。根据甲方财务要求开具符合税务规定的普通发票。
第七条退换货和增补商品条款
1. 合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货.
2. 外采部分产品不接受退换货.
3. 在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
4. 在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方
第七条项目竣工验收及标准
1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知2个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满5日，则视为甲方认可乙方所供产品达到甲方质量标准。
2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到甲方验收合格为止。
第八条违约责任
1、乙方没有在本合同约定日期竣工（验收合格交付甲方使用之日），每延
迟1天，按合同总价的3% 计算违约金。
2、乙方所供产品未达到甲方要求甲方有权拒收、乙方要赔偿给甲方带来的
一切损失、直至甲方满意为止，否则视为违约。
3、在运输过程中或安装中验收合格交付甲方使用前出现损坏等质量问题乙
方无任何条件更换（不能耽误甲方的正常使用）。
4、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的
计算违约金。
5、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。
第九条其他事项
1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 本合同附件： 附：乙方营业执照、组织机构代码证复印件
委托方： 承接方：
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字） 地址：
电 话 ：
传 真 ：
日 期：
7、甲方应在乙方支付____租金之日将上述房屋钥匙交付乙方。
8、甲方必须保证出租给乙方的房屋能够从事经营活动，不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者：或在租赁期限内房租加价。
9、在租赁期间，甲方不得对所出租的房屋及房屋所在范围内的土地使用权设定抵押。并保证所出租房屋权属清楚，无使用之纠纷。
10、租赁期满，乙方为续租的，甲方有权收回房屋。乙方添置的用于经营的所有可以移动、拆除的设备设施归乙方所有，未能移动、拆除的设备归甲方所有。乙方应在租赁期满后15日内搬离。
施工期间，乙方应按规定设置施工标志，做好“三度一排”，确保道路正常通车。施工期间，乙方应做好环境保护工作。建筑材料应妥善保管，以防流失、扬尘扬沫。本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守执行。本合同一式四份，甲乙双方各持两份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《^v^合同法》^v^《建筑装饰装修管理规定》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
出租方：（以下简称甲方）
承租方：（以下简称乙方）
根据《_合同法》及有关法律的规定，双方本着平等互利的原则，经友好协商一致同意签订本合同。
第一条租赁活动房内容
1、租赁物为出租方提供的集装箱动板房。
2、租赁活动板房的规格、数量及价款如下：
注：上列单价、金额不包括土建、水电安装、吊顶等项目的费用。
第二条租赁期限
出租方自年月日将第一条所述活动板房交付承租方使用，租期最短不少于120天。租期超过6个月的，租金每6个月结算一次直至租期届满。
第三条租金与押金
1、租赁押金按活动板房的间数计算，单价为元/间，共间，合计金额元，金额大写：。
3、押金支付方式：租赁合同签订时，承租方需在7日内一次性付清租赁押金。
4、出租方以加盖出租方财务章的收据作为收取押金的唯一凭证。
5、租赁期满，租赁方凭押金收据，办理押金退还手续。
6、租金计算方式：每日租金元/间乘以间。租金总额为每日租金*天数（租期以实际天数为准），承租方退租时，租金从押金里直接扣除，多余部分直接退还承租方。
第四条活动房安装
1、项目名称：
2、安装地点：
3、安装工期：进场日期为年月日，安装工期为个工作日。
4、出租房负责集装箱及其附件设施的安装。但集装箱出厂和退箱回场的运输吊运费用（另行计算和收取）由承租方负责。
5、承租方应在进场日期两天前，提供符合设计要求的活动板基础，即活动板房的土地平整和畅通，否则工期顺延。
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称甲方）
依照《_合同法》、国家_《建筑安装工程承包合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一致，签订本合同。具体条款如下：
一、工程名称、地点、工程内容
名称：
地点：
工程内容：□彩钢板房建筑施工□地坪混凝土浇筑□室内电路□暖气安装
二、图纸设计事项
□图纸由甲方提供，所提供的图纸属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
□图纸由乙方提供，所提供的图纸经甲方审核确认（签章）后，属于本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
三、工程技术要求及参数：
1、前墙高米，后墙高米，屋檐宽米。
2、结构形式材料：简易彩钢板组合房屋。
3、材料要求（形式、材料、颜色）：
（1）屋面板及墙面板：㎜彩钢夹芯板。
（2）隔墙板：㎜彩钢夹芯板。
（3）铁皮厚：㎜，内夹聚氯乙烯保温苯板（每立方10㎏）并具备一定阻燃功能。
（4）除屋面用天蓝色铁皮外，其它地方使用白灰色铁皮。
（5）彩钢板与彩钢板的接口，门窗接口缝隙使用密封胶处理。
（6）乙方出具彩钢泡沫板（聚氯乙烯保温苯板）检验报告。
（7）排水方式：一坡水的排水方式。
四、门窗规格尺寸、数量：
（1）塑钢窗：单框双玻平开，前窗：㎜×㎜，后窗：㎜×㎜。
（2）门：彩板门（厚度㎜）规格：㎜×㎜。每扇门配置挂锁（挂锁规格、型号由甲方决定，费用由乙方承担）。
五、承包方式：
本工程采用一次性大包方式承包，按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算，不另行单项决算。
六、工程承包单价及总造价：
工程总造价按彩钢房建筑面积（垂直投影面积）彩钢房面积约平方米，单价每平方米元，工程总造价预计为人民币元（大写：）。具体按实际建筑面积计算工程总造价。
七、工程承包施工期限：
合同签订盖章生效后，乙方即可准备材料、进入现场施工。竣工交付时间为合同生效后日内。如未能按时竣工并交付使用，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如甲方未按合同要求支付乙方工程款，则工期顺延。甲方未按合同履行造成乙方误工，则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如遇大风和雨、雪等自然灾害造成施工人员不能正常施工，则工期顺延。
八、工程质量验收标准：
（1）按照国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。
（2）甲方根据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。
（3）乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风，不受影响。
（4）乙方材料进入工地未安装前，甲方对材料进行验收合格后，乙方#进行施工安装。
（5）甲方在工程未验收的情况下就已开始使用，即视该工程为合格工程。
（6）安装完工后房屋要求整洁。
九、甲方权利、义务：
（1）甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定进行监督管理乙方的安全生产、施工质量及施工进度。
（2）甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、（）技术及安全要求等问题，甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济处罚的权利。
（3）甲方对乙方所做不合格的工程不予验收；乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的情况，一经查实，甲方不予验收并追究其责任。
（4）甲方应按合同规定支付工程款。
十、乙方权利、义务：
（1）乙方严格按照图纸、材料、技术、质量等要求并审定施工方案，保质保量保时完成工程任务。
（2）乙方在本次工程施工过程中，若发生质量问题、安全事故或造成人员伤亡等问题，一切经济损失、民事责任由乙方全部承担；
（3）乙方负责施工计划，确保施工质量、施工进度及施工安全，配合并接受甲方人员现场检查、指导和遵守甲方的管理规定。
十一、工程付款方式：
（1）签定合同生效日内支付定金元整；
（2）材料（水泥、大沙、石子）、工人和搅拌机械进场后支付总工程款的%；
（3）钢架结构施工完毕，支付总工程款的%；
（4）全部工程施工完毕并经甲方验收合格天内支付总工程款的%；
（5）质保期满，经甲方确认无质量问题或质保责任后7天内付清质量保证金计总工程款的%。
十二、工程质量保修期限：
工程质量保修期为壹年，自工程验收合格之日起计算。
十三、违约责任：
凡违反本合同条款均属违约，由违约方向守约方支付直接经济损失或其他经济补偿。若甲乙双方协商同意修改的条款不属于违约，但必须续签补充合同。
十四、附则：
（1）对本合同若有异议，甲乙双方均可申请民事调解，调解不成的可行使各自法律权利，向法院提起诉讼解决。
（2）本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议。
（3）本合同及附件一式三份，甲方执二份，乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序，甲乙双方代表签字盖章后立即生效，双方均应严格遵守。
甲方单位（盖章）：
甲方代表签字：
甲方现场负责人：
乙方单位（盖章）：
乙方代表签字：
乙方现场施工负责人：
、参加甲方组织的技术交底，根据本合同约定的工期，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
、根据已完成的设计施工图，配合现场施工要求，及时跟甲方取得联系，经共同商讨后确定施工方案。
、指派 （电话：） 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。
、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格遵守有关部门对施工现场交通和施工噪音的管理规定。
、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场文明卫生、安全保卫和垃圾清运等工作。
、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
、服从甲方及总包单位的管理。
出租方（以下简称甲方）：_________
承租方（以下简称乙方）：_________
根据《_合同法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：
第一条房屋概况：甲方房屋坐落于_________，房屋结构为钢结构活动房。
第二条房屋用途：该房屋用途为员工宿舍。除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。
第三条租赁期限：租赁期限自_________年_________月_________日至_________年_________月止，双方同意一方如有变化提前两周通知对方。
第四条租金结算：
1．该房屋租金为（人民币）500元/间X2间=1000元整。合同租期为20天，租赁期间，双方不得以任何理由任意调整租金。
2．在房屋租赁期间，水电费用最后按照实际居住人口数结算。
第五条付款方式：乙方应于本合同生效之日向甲方支付（人民币）元整。水电费用最后结算、
第六条交付期限：甲方于本合同生效之日将该房屋交付给乙方使用。
第七条双方责任：
1、甲方保证出租该房屋没有产权纠纷。
2、甲方负责对房屋及附属设施进行检查、修缮；正常的房屋大修理费用由甲方承担。
3、因乙方使用不善造成房屋及其附属设施的损失和维修费用，由乙方承担责任。
4、租赁期间，防火安全、门前三包、社区综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当有关部门规定并承担相应责任。房间内严禁做饭。
5、乙方不得随意改变及损坏房屋设施，如需改变房屋的内部结构和装修或设置对房屋结构影响的设备，需先征得甲方同意，费用由乙方自理。
6、租赁期满后，本合同即终止，届时乙方须将房屋退还甲方。
第八条违约责任：
1、租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的约定，须向对方交纳500元作为违约金。
2、乙方有下列情形之一，视为乙方违约，甲方可终止合同并收回房屋：
（1）擅自将承租的房屋转租、转让、转借他人或擅自调换使用的；
（2）拖欠租金达一个月；
（3）利用承租房屋进行违法活动的。
3、因不可抗力原因导致合同双方之一方违约的，双方互不承担责任。
第九条其它：甲方向乙方提供的出租房含以下设施、设备：淋浴间,卫生间
第十条合同效力：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字之日起生效。
甲方（签章）：____________________
乙方（签章）：_________________
_______年______月______日
发包人（全称）：（简称甲方）
承包人（全称）：（简称乙方）
为做好彩钢活动房的安装工作，依据《_合同法》及其他有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本彩钢活动房事项经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：彩钢活动房工程。
2、工程内容：彩钢活动房包工包料及基础土建、水电安装等。
3、施工地点
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
