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雕塑购货合同范本1甲方：（发包方）乙方：（承包方）根据《_合同法》及其它有关法律的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况、工程名称： 雕塑牛(2座)、雕塑规格： 以20_年10月25日合同加工的模具为标准、雕塑...
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甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
根据《_合同法》及其它有关法律的规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
、工程名称： 雕塑牛(2座)
、雕塑规格： 以20_年10月25日合同加工的模具为标准
、雕塑材质： 玻璃钢
、表面效果:仿铜效果
、承包范围： 设计、 制作、运输、安装
、安装地点: 西安市 长安区陕西省档案馆
二、工程价款及结算的约定
、工程总价：￥ 元,大写:
、付款方式：
1、合同签定2个工作日内预付工程预付款人民币 元；
2、工程完成出厂前甲方支付剩余工程款
三、工程质量及验收
、根据甲方认定的样品为造型基准，以双方签字认可的规格、材质、尺寸、重量、工艺等为标准进行工程质量的验收。
、中间验收时间，届时由乙方提前3天通知甲方。甲方应按乙方提前通知的时间按时参加验收，并签署明确书面意见。若甲方因故不能按时验收，要求顺延验收期限，由此造成工程停工或窝工待验，工期顺延 。
、项目完成后甲方自接到验收通知3日内须及时组织验收，如无法及时验收，应及时通知乙方，另行安排验收时间，并作好保护工作，如甲方在自接到验收通知15日内未进行验收的，视工程通过甲方验收。
五、甲方责任
、按工程付款约定，及时支付进度款。
、即时指派代表甲方履行合同，对工程进行阶段性验收，按时组织竣工验收。
、提供作为样品的浮雕
、甲方须配合乙方进行浮雕的制作
六、乙方责任
、即时指派代表乙方履行合同，严格按甲乙双方确定的雕塑方案制作。
、及时向甲方通报工程各阶段进展状况。
、提前通知甲方对工程进行阶段性的验收和完成验收。
、乙方须在完成试制品并由甲方书面认可后方可批量生产，量产须严格按照甲方认可的试制品进行（包括但不局限于工艺、重量、材质尺寸）。
、乙方须在合同规定的时间内完全完成制作，如为能完成，按本合同规定的条款进行赔偿
七、违约责任
、甲方若不能按合同约定的时间按时付款，由此产生的工程顺延等责任由乙方承担。
、乙方除不可抗力因素或甲方原因外，不能按时交工，须赔偿甲方经济损失（每周百分之 3% 合同总价）。
八、争议或纠纷处理
、合同在履行过程中，双方发生的与合同有关的争议，由双方协商解决，若协商解决不成，向人民法院提出诉讼。
九、附加条款
、浮雕的造型、尺寸、表面颜色等严格参照甲方所提供的样式，经甲方审定后，乙方按照审定后的样式进行制作加工，其设计版权归甲方所有。
十、其他事项
、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决，协商后所形成的文件与本合同有同等效力。
、本合同一式_四__份，双方各执_两__份。
甲方（签章）：_____________ 乙方（签章）：_____________
代理人：__________________ 代理人：__________________
地址：____________________ 地址：____________________
电话：____________________ 电话：___________________
签订日期：________________ 签订日期：_______________
签订地点：________________ 签订地点：______________
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建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
>一、 工程概况：
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程内容：雕塑总高度12米，表面材料外立面为不锈钢板、内里面为紫铜板、球体为钛金，工程费用万元。雕塑总高度5米，主骨架钢结构，表面材料为不锈钢喷红色油漆，工程费用万元。雕塑总高度5米，主骨架钢结构，表面材料为铜板和不锈钢板，工程费万元。雕塑总高度6米，主骨架钢结构，表面材料为不锈钢板，工程费用万元。
以上四组雕塑工程总费用为万元，项目内容如下：
（1） 四组雕塑的模型制作，“”和“”雕塑的设计。
（2） 四组雕塑的基础土建工程及基座表面装饰（不包括“”的基座表面装饰）。
（3） 四组雕塑的主骨架设计、制作安装及防腐处理。
（4） 四组雕塑的制作安装。碳钢舢板制作，雕塑表面制作及表面处理（包括表面喷漆及图案造型）。
（5） 涉及四组雕塑的全部内容如：运输、保险、刻字、现场管理费、吊装、部分税费、异地远征费及其他不可预见内容等均包含在工程总费用中。
（6） 雕塑名称牌。
4. 工程承包方式：包工包料，一次性包死。
>二、 工程期限：
1. 本工程合同总工期为90天，开工日期以甲方的首付款日为准。
2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
（1） 甲方在合同规定安装前2天，不能交出施工场地、进场道路，影响乙方进场施工者。
（2） 甲方代表拖延办理有关手续而影响下一步工序施工者。
（3） 因与人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。
>三、 工程合同总价
本工程合同总价：人民币（￥）
>四、 工程价款的支付与结算
1. 本合同签订后，甲方支付乙方工程价款的％的预付款，共计人民币：万元。
2. 制作期间，甲方依据进度及时分阶段支付乙方％的工程款，共计人民币：万元
3. 制作完工后，出厂启运前付乙方％的工程款，共计人民币：万元。
4. 其余款项待业主验收合格，工程结算完毕后5日内，甲方支付乙方％的尾款，共计人民币：万元。
>五、 工程质量和检查验收
1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的有关规范、规定进行施工，并接受甲方代表的现场监督检查。
2. 工程竣工后，乙方按业主的规定提供给业主完整的技术档案材料，并发出竣工通知书，经双方协商确定时间，由甲方和业主组织验收，验收合格后工程移交给业主管理，乙方退出，甲方签证交工验收证书。
>六、 施工设计更改
由乙方交付甲方和业主认可的设计图纸，模型、说明书和有关技术材料，均为施工的有效依据，双方均不得随意修改。若施工中需要进行重大变更必须经双方同意后，乙方方可实施。
>七、 双方责任事项
1. 乙方必须安全施工。意外事故责任及由此发生的费用由乙方负担。
2. 乙方及时清理施工场地，及时向甲方汇报工程进度。
3. 乙方必须保障施工时的必要安全措施，遵守业主单位的所有规定。
4. 甲方必须依据乙方工程进度及时支付工程款，
5. 甲方在乙方完工后须及时组织业主验收，如无法及时验收（30日内），所造成的雕塑品的人为损坏，乙方不承担维修费用。
>八、 其他事项
1. 本合同未尽事项，经双方研究，另行补充。
2. 本合同自甲方支付首付款后生效。任何一方违约，须赔偿给对方所造成的全部经济损失。
3. 合同正本贰份，甲乙双方各执壹份。
>九、 递增条款
乙方对工程保修一年，保修期内如工程发生质量问题，乙方及时修补至合格为止并承担全部费用。
甲方盖章： 乙方盖章：
委托代表人：委托代表人：
简约时间： 签约时间：
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委托单位： （以下简称甲方）
设计及制作人： （以下简称乙方）
为了明确双方责任，保证设计、制作的顺利完成，按照《_合同法》和有关条款的原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：
一、设计、制作雕塑艺术品慨况
1、艺术品名称：
2、艺术品放置地点：
3、艺术品制作开始日期：从合同签订日开始
4、艺术品制作完成日期：
二、造价及承包方式：
1、艺术品设计、制作造价：四万一千四百元整
2、按甲乙双方确认的艺术品构造形式进行施工，乙方包工包料，一次性报价。
3、按甲乙双方确认的由乙方设计的图纸稿样作为制作参考基础，最终艺术品呈现效果以乙方制作完成的艺术品实物为准，乙方具有艺术品实物的最终解释权。
三、双方责任
1、甲方责任：
（1） 提供安装现场单位的有关协调工作。
（2） 组织对所制作的艺术品的竣工验收，并按合同规定期限办理竣工结算。
（3） 在施工过程中，如遇不可抗力因素而导致原设计及施工方案变更，应及时下达更改通知并负担所发生的费用。
2、乙方责任：
（1）按甲方审定的方案及图纸作为参考基础组织施工，并及时做好自检工作。
（2）在组织施工过程中，负责制作人员的操作安全及其所制作艺术品的安全，以确保日后甲方在使用过程中不出现意外。
（3） 保证艺术品的完整性、可靠性及施工周期，如因乙方不能按期完成制作，而造成甲方的损失其责任由乙方承担。
四、工程款支付
1、合同签定后，甲方即支付乙方制作艺术品造价的50%款，即￥20700元，作为预付款。（大写：二万零七百元整）。
2、艺术品泥稿制作完毕，由甲方验收合格同意进入艺术品翻制时，甲方再支付艺术品总造价的约30%，即￥13000元，（大写：一万三千元整。）作为工程进度款。
3、剩余尾款，在乙方制作、安装完毕，经甲方验收合格同意后，由甲方一次性支付乙方艺术品总造价的约20%，即￥7700元，（大写：七千七百元整。）作为工程尾款。
4、因甲方未将有关款项按时付给乙方，而导致的工程纠纷、经济纠纷等一切可能的后果，由甲方承担全部责任。
五、艺术品后期维修
艺术品安装完成后、从全部款项结算完成日算起：
1、乙方免费维修一年（不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。
2、在免费维修到期日算起，乙方部分有偿维修二年（由乙方承担维修人工费，甲方承担维修材料费。不包括由于甲方在使用过程中，因甲方人为原因造成的损坏，则由甲方承担全部维修费用）。
六、本合同履行中若双方发生争执，经争议双方自行调解不能解决时，提交工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁，若仍不能解决，则向有管辖权的人民法院起诉，由法院最终裁定解决。
七、双方协商同意签定如下补充协议：
1、乙方延误工期，拖一天罚款1000元。
2、甲方付款延期，拖一天罚款1000元。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
委托单位（签章）：
代表人：
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1、合约签订预付款项到位以后，乙方马上组织人手严格按照工期施工。
2、甲方未按期付款，则乙方有权按照甲方欠款周期顺延工期。
2、甲方负责现场施工部分的场地水电协调的相关工作，提供对接人员使乙方能够顺利施工。
3、乙方所使用材料必须符合双方约定标准，在施工过程中应严格按照相关要求，文明施工，严格用料，确保安全，因乙方违反相关规定，管理疏忽，在安装过程中造成的损失和安全事件，责任由乙方全部承担。
4、乙方生产的产品保质期为一年，保质期内非外力人为因素发生的破损、脱落、变色，乙方负责免费维护，所发生的材料、人工、差旅费由乙方承担，保质期外因甲方要求乙方进行调整修复的，甲方需出具书面相关变更单据，乙方合理收取材料、人工、差旅费用。
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我方（甲方）：
乙方：
同方股份有限公司是由xx大学控股的高科技公司，于xx年x月成立并在xx证券交易所挂牌交易，股票代码xx。xx年xx位列“中国电子信息企业500强”第23位，是^v^重点支持的电子百强企业。
xx以自主核心技术为基础，充分结合资本运作能力，创立了信息技术、能源与环境、应用核电子技术、生物医药四大产业。
在信息产业中，xx致力于应用信息系统、计算机系统和数字电视系统领域的技术创新与产品开发，为电子政务、数字家园、数字城市、数字教育、数字传媒等行业提供全面解决方案和成套设备。目前，xx在计算机产品、重大行业信息化、数字教育资源、数字电视等领域已具有国内领先的技术实力和市场份额。
在能源与环境产业中，xx在人工环境、能源环境、建筑环境和水环境等业务领域，以烟气脱硫、垃圾焚烧、水处理、空气调节等核心技术为基础，专业从事能源利用与环境污染控制工程、人工环境工程，并在大中型空调设备方面具有显著优势。
在应用核电子技术产业中，以电子加速器、辐射成像、自动控制、数字图象处理技术为核心的系列产品，已达到国际先进水平。
在生物医药与精细化工产业中，生产新型成药、药品中间体、原料药品等多种产品，已成为一家新兴的生物医药高科技企业。
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《_经济合同法》有关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则，经双方友好协商，一致同意签定下列合同条款，并共同履行。
一、工程概况
二、工程承包方式
三、工期
合同工期总日历天数十天
四、工程质量标准：合格。
五、合同价款
(人民币大写)：
注：各单体雕塑的单价按照合同总价与乙方报价总价的比例相应调整。
六、组成合同的文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件，视为本合同的组成部分。
七、结算方式：
合同签订后，甲方按合同价的 %预付工程款，乙方在款到后开始备料施工；1:1雕塑安装前甲方付进度款 %；安装完毕经验收合格后，再按合同价的%支付工程款；竣工决算经审计确认后，支付至工程价款的作为质保金，一年期满后一次性付清。以上工程款的支付均不计利息。
八、质量要求
乙方制作安装的雕塑需按国家对雕塑相关技术规范要求执行，甲方按国家对雕塑相关的技术规范要求验收，若无技术规范的按行业规范执行和验收，如因乙方质量达不到要求，返工部分的直接经济损失由乙方承担。
九、工程验收
工程施工完毕，乙方自检合格并经监理预验合格后，提出书面验收申请，甲方及时给予组织验收。
十、甲方指定 为本工程甲方代表，负责联系、协调本工程具体施工期间各项事宜；乙方指定为本工程乙方代表，负责本工程的施工任务。
十一、双方责任
1、甲方责任：按合同约定支付工程款。因甲方资金不能及时到位造成的停工或滞工给乙方造成的经济损失，则由甲方给予补偿。同时由甲方承担工期顺延的责任。
2、在施工过程中因甲方要求更改图纸或造型，应有甲方承担因变更产生的各项费用，同时工期顺延。
3、甲方负责施工现场的三通(通水、通电、通车)一平，符合乙方施工具备的条件。
4、乙方责任：
1) 乙方在施工中应保证工程质量，确保工程材质符合合同及设计要求，不得偷工减料。
2) 乙方制作安装的雕塑不符合要求，导致雕塑重做、更改等，一切经济损失由乙方自负。
3) 对于雕塑制作、运输和安装过程中的一切安全责任由乙方负责。
4) 乙方应加强对其进场人员的施工管理和安全教育，并采取必要的安全防护措施，否则，由此产生的一切后果由乙方自负。
5) 乙方负责自行协调施工现场周围环境问题。
6) 乙方在施工中应根据甲方现场要求保护好地上地下管线、设施设备，因乙方原因造成毁损的由乙方负责修复、赔偿。
7) 乙方应安全文明施工，确保施工现场卫生保洁符合有关要求。
8) 承包人向发包人承诺按照合同约定在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十二、本工程质量保修期为xxx天。
十三、本合同未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议，与本合同具有同等效力。
十四、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议的应友好协商解决，协商不成的，可以向工程所在地的仲裁机关或法院提起仲裁或诉讼，但无争议部分应继续履行。
十五、本合同一式贰份，甲乙双方方各执正本壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
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委托方(甲方)：_________________
受委托方(乙方)：_________________
委托方将雕塑委托创作，经过充分协商，本着公平、互惠、互利的原则签定本合同。
一、工期、工程量
1.工期________年____月____日至________年____月____日(有效工期天)。
2.按设计图纸施工，材料为，施工内容不含基座。
3.雕塑为每平方米平方米。
二、工程费用：_________________
三、付款方式
甲乙双方签订合同后，甲方向乙方支付工程款作为工程的起动资金；雕塑安装完成后，甲方向乙方支付工程款_________________；甲方在雕塑制作安装完成后3个工作日内支付。
四、甲方负责及任务
1.甲方在雕塑安装施工期间负责提供电力、水等雕塑安装所需的现场条件并提供施工设备保管场所。
2.甲方应按合同商定的付款方式及时向乙方拨付工程款，由于甲方没有按合同及时拨付工程款造成工程延误和损失，应由甲方负责。
五、乙方负责及义务
1.乙方根据甲方要求按图纸施工，负责雕塑制作所需材料及设备。
2.乙方应按工程要求按时保质保量完成施工，由于乙方原因造成的工程延误及损失由乙方负责。
本合同未尽事宜，甲乙双方应及时协商并签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方单位盖章(手印)及代表签字后生效。
委托方受委托方 ：________________
代表签字：_________________代表签字：_________________
_____年_____月_____日
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发包方：
承包方：
XXX广场露天舞台浮雕工程，甲方依据《_合同法》及相关法律、法规的规定，经毕节地区相关部门批准及组织考察、协商，同意由 “贵阳印象雕塑工程有限公司”（以下称：乙方）为此项浮雕工程的施工单位。
为保证产品和工程质量，确保施工安全，明确双方责任，甲、乙双方在平等、自愿、的基础上，根据《_合同法》及相关法律、法规的规定，经协商一致，就毕节地区科技文化中心电梯采购及安装工程签订本合同，双方共同遵照执行。 1、工程概况
工程名称：ＸＸＸ露天舞台浮雕工程。
工程内容：《欢腾乌蒙、魅力毕节》大型花岗岩浮雕。
尺寸：49300×5200 （单位：mm）
材质：芝麻白花岗岩(福建产)，材料编号：601
厚度：雕刻后总厚度10-18厘米，(根据立体雕刻面的需要，18厘米为最厚部分，10厘米为最薄部分)，雕刻深度为3-12厘米。
2、工程承包范围及方式：
承包范围：雕塑设计、制作、运输、安装、竣工验收；
承包方式：总价包干方式。
3、合同工期
开工日期：20_年11月5日。
竣工日期：20_年3月15日。
合同工期总日历天数130天。
4、合同价款
合同总价：人民币
5、付款方式
第一次付款：本合同项下所有浮雕的泥塑创作完成经甲方验收后，甲方向乙方支付合同总价40%的款项，即人民币 ，￥： 元整；
第二次付款：本合同项下所有浮雕的石雕件运抵安装现场后，经甲方初步验收合格，甲方向乙方支付合同总价的40%进度款，即人民币 （￥ 元）；
本合同项下所有浮雕安装完毕，经甲方组织总体验收合格后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总价15%的款项，即人民币 （￥ 元），剩余5%的款项在质保期满后七个工作日内一次付清（无息）；
乙方每次收款应出具与应收款额等额的正式发票。
6、质量保证
乙方完成的雕塑图案应完全符合设计方案要求，乙方制作安装的雕塑需按设计方案要求的材质、尺寸以及相关技术规范施工，并且完全满足或优于设计方案的要求。甲方按设计方案、本合同的约定以及《采购文件》的要求，参照相关技术规范进行验收，如因乙方质量达不到要求，返工部分的经济损失由乙方承担；
乙方完成的雕塑工程总体施工质量达到优质工程的要求；
乙方应按照合同约定进行施工和竣工验收，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，保修期为总体验收合格后12个月。
在规定的质保期内，若工程出现质量问题，乙方必须在接到甲方维修通知后一周内完成维修（免费），对不能维修的部分实行更换（人为破坏和不可抗力造成的损坏不在保修范围内）；
若乙方在保修期内未按合同约定履行保修义务，甲方有权自行维修，费用从乙方质保金里面扣除，如维修费超出质保金金额，超出部分由乙方支付，如不按时支付，则每逾期1日按超出部分维修金额的1%向甲方支付违约金。 7、双方的权利和义务
甲方权利和义务：
本工程雕塑创作的知识产权及工作成果归甲方所有，乙方有署名权但不得在其他项目中使用，若发生甲方可追究乙方责任；
甲方应在施工现场为乙方提供施工用水、用电的接点，乙方自行搭接使用，水电费用甲方承担；
天桥北侧雕塑安装场地的垃圾清理由甲方承担；
甲方有按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项的义务，若因甲方延期支付本合同约定的款项，则工期作相应延迟调整。
乙方权利和义务：
乙方应按照合同约定完成所有雕塑的设计、制作、安装运输至竣工验收的全部工作；
若因本合同涉及的相关专利、版权、知识产权等相关事宜与第三人发生纠纷，均由乙方承担。
乙方因本合同项下的雕塑工程施工对甲方环境造成的暂时污染、破坏，在施工完毕后由乙方恢复原样；
乙方在施工时应做到安全文明施工，保证甲方的正常办公环境不受太大影响。
8、安全责任
乙方必须遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织本合同标的物的生产、运输、安装，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方责任造成安全事故，不管其发生地点在甲方安装场地外还是在甲方安装场地内，其责任和因此发生的费用，均由乙方承担，甲方不承担任何责任和费用；
甲方不得强行要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方强令乙方违章施工导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
9、验收
泥塑阶段验收： 泥塑工作完成后乙方提出验收申请，并将泥塑作品拍成照片传至甲方。甲方在收到乙方验收申请后七个工作日内组织相关单位和人员到泥塑现场验收，验收合格，出具泥塑阶段验收合格意见；
石雕件验收：乙方石雕件制作完成并全部运抵甲方安装地点后，乙方提出验收申请，甲方在收到乙方验收申请后五个工作日内组织相关单位和人员进行验收。验收合格，出具石雕件验收合格意见；
总体验收：
乙方全部雕塑工程完成，向甲方提出总体验收申请，甲方应在收到乙方总体验收申请后十五个工作日内组织相关单位和人员进行验收；
甲方组织相关单位和人员，按照国家现行相关质量标准和技术规范进行总体验收，财政部门、政府采购中心见证参与。经总体验收合格后，甲方签署竣工验收证明。
10、违约责任
除因甲方原因或不可抗力因素外，乙方不能按照本合同文件规定履行义务，在甲方书面通知后十天内仍未改善的，甲方有权终止本合同，乙方已经收到的工程款应于终止合同后的7天内全额退还甲方；
甲方应在收到乙方总体验收申请后15个工作日内组织验收，如甲方在雕塑工程全部完工、乙方提出总体验收申请后15个工作日内不能组织验收的，视为验收合格。其验收和付款的累计时间应在乙方送达验收申请的30个工作日内；
甲方验收和付款的累计时间超过30个工作日的，每逾期1日应按合同总金额的1%向乙方支付违约金（违约金总额最高不得超过本合同总价的10%），且工期按延迟付款的时间顺延；
验收不合格或有瑕疵的，甲方应书面向乙方提出补救或整改意见并约定期限，乙方应在约定的期限内完成补救或整改，逾期交付的责任由乙方自负，且每逾期1日乙方应按合同总金额的1%向甲方支付违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的10%；
除本合同另有约定外，甲、乙双方中任何一方单方终止合同，造成另一方损失的，须向损失方偿付违约金，违约金为本合同总金额的30%，违约金偿付后合同终止；
因不可抗力因素所耽误的时间不计入工期，并且工期作相应顺延 。一方需要改变合同竣工日期的需经对方书面同意后执行，否则视为违约；
因不可抗力因素的原因而导致合同不能正常履行的，双方均不承担违约责任，但应及时采取措施以减少损失，除已发生的合理费用之外的余款全部返回。
不可抗力：是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、飓风、地震、山崩、战争、政府禁令、封锁、恐怖主义事件、_、动乱、或其他类似的自然或社会事件及一方所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务；
不可抗力发生后，受影响方应立即将不可抗力发生的`情况通知方，并应在不可抗力事件发生后二十个工作日内，提供由不可抗力发生地的法定机构出具的不可抗力事件证明；
本合同未涉及的违约事宜按照《_合同法》的有关规定办理。
11、组成合同的文件
本合同文本；
设计方案图纸；
双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件，视为本合同的组成部分。
12、本合同甲乙双方签字盖章后生效，总体验收合格、付清全部款项后自行失效。
13、本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成任何一方可就争议向合同履约地的人民法院提起诉讼，但无争议部分应继续履行。
14、本合同正本一式二份，双方各执一份。副本七份，甲方执四份，乙方执二份，毕节地区财政局采购科执一份。
甲 方（章）：
法人代表或被授权人签字：
开户银行：
账 号：
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翰源，集“设计开发，产业复制，销售服务”于一体，是一个专业经营工艺画，艺术画产业化复制的全球性文化产业企业的品牌。
品牌创建于20_年，旗下两家企业：杭州开源艺术品有限公司，占地15亩，建筑面积15000平方米，主营：帆布工艺画的产业化复制和中国名画产业化复制的研发，设计和和生产；黄山翰林堂文化发展有限公司，占地75亩，建筑面积51000平方米（20_年建成），主营：中国名画的产业化复制。
为了更好地传承和弘扬中国历代书画名字名作的文化艺术价值，扩大“翰源”品牌的知名度和提升“翰源”品牌的美誉度，使企业成为行业领袖，公司已全面展开了上市前的各项准备工作，从20_年起，按上市公司的财务要求上报财报，并计划在20_年创业板上市。
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1、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或 修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝搭建或验收，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
2、本合同约定范围内的设计图纸的知识产权仅归属甲方双方共有，设计图纸均享有作品署名权。
3、本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、甲乙双方协商不成时，双方同意提交甲方所在地仲裁委员会仲裁向人民法院起诉。
5、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方代表签字盖章后生效（此合同传真件签字盖章后即合同附件具有同样法律效力）本合同按约定将价款结算完毕后终止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
经办人： 经办人：
日期：日期：
开户行： 开户行：
账号：账号：
甲方：
乙方：
一、合同标的物的名称、材质、规格、数量、单位、单价、总价、加工要求详见附表《xxx合同清单》 ，以清单标注为准；
二、质量标准:
1、乙方所供货物的技术等级、光泽度、外观等质量必须符合现行的国家及行业出台的标准或要求；产品表面应洁净、无磨痕，且图案，色泽均匀、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、无后期损坏（如人为裂纹、崩边掉角）；
2、加工要求：详见附表《xxx合同清单》，以清单标注加工要求为标准加工；
3、数量： 详见附表《xxx合同清单》，最终以双方验收的实际数量为准。
三、工期要求：
乙方自合同签订之日起(）日内将合同规定货物加工完毕由甲方验收。
四、付款方式及期限：
经甲乙双方协商一致，确认付款方式如下：
1、合同签订生效后,,甲方三个工作日内向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；
2、乙方加工制作完毕，发货前须经甲方验收确认，甲方验收合格，应在三个工作日内向乙方支付到合同总价款的60%；
3、甲方在合同规定的货物送至工地，安装竣工并验收合格后，应在（ ）个月内向乙方付清剩余款项。
五、验收及异议处理
1、甲方可参照附表《xxx合同清单》的加工要求对货物进行验收；
2、验收合格后，双方在验收单上签字确认。验收单双方各执一份。
3、甲方有权对不符合合同规定的货物拒绝签收。
六、违约责任：
1、甲方未按合同约定时间支付货款导致乙方未按时交付货物的，后果由甲方自行承担。
2、无质量问题，甲方拒绝收货、拒绝支付货款的，不影响合同继续履行，由此给乙方造成的经济损失（包括但不限于：运费、人工费、合同款项、诉讼费等）由甲方承担。
3、甲方未按合同约定支付货款的，每逾期一日，按合同总价的1%/天计算向乙方支付逾期违约金；逾期超30日，乙方权解除本合同，停止供货，并要求甲方支付加工进度款及逾期违约金，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
4、甲方如中途变更加工内容，如规格、数量、工艺或包装等，未提前通知乙方，乙方有权拒绝执行，因此给双方造成的损失由甲方承担。
5、甲方变更送货日期未提前书面通知乙方的，由此造成的送货责任及产生的费用由甲方承担。
6、乙方所供货物如出现严重的质量问题导致无法修补或安装的，直接或间接经济损失由乙方自行承担。
7、因乙方原因导致货物未按约定时间交付甲方的，给甲方造成经济损失，乙方需向甲方赔偿违约金，违约金按合同总价的千分之一/天计算。
七、不可抗力
1、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。
2、本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况；对市场环境变化，乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不可理解为不可抗力。
八、解决合同纠纷的方式 ：
本合同项下如发生纠纷，双方应本着公平、公正、友好协商的态度解决问题，协商不成的，任何一方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同一式（2）份，甲乙双方各执（1）份。经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
合同签订日期：
双方任何一方发生不可抗力情况(如火灾、自然灾害、战争、各种军事行动、封锁、禁止进出口或不以双方意志为转移的其它情况)，使本合同全部或部分义务无法履行时，履行本合同义务的期限可相应推迟，在此期间合同义务仍然有效。
如果不可抗力情况持续30天以上，其中一方有权通知另一方免除继续履行合同义务，此时任何一方无权向对方提出补偿可能的损失。
无法履行本合同义务方应将不可抗力情况发生和结束及影响合同义务履行情况立即通知对方。
不可抗力发生和持续的时间应以售方或购方有关商会出具的证明书证明。
甲方：
乙方：
根据《_合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。
第一条雕塑具体尺寸
第二条合同总价及质量要求
合同总价：
质量要求：按双方确认的图纸检验标准执行。
第三条交货时间、地点和方式、运费负担、保管
交货地点：甲方指定的施工现场。
交货时间：合同签订后天内安装完成。
运输方式：xxxx，运费由xx负担。
乙方负责安装，甲方提供安装，甲方提供安装所需脚手架及所需水电等。
第四条验收标准、方法
验收标准：根据设计图纸进行验收。
验收时间：安装完毕后，甲乙双方共同组织验收并在验收单上签字确认。
所有雕塑设计制作安装联络人、验收人由负责，电话,一切结算以此人签字为依据。
所有雕塑在去甲方指定地点位置安装前，验收人必须来乙方进行送货前的质量验收。
第五条对雕塑的型号、规格、数量和质量提出异议的办法
甲方如果发现商品的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，应在验收后三个工作日内及时书面通知乙方。乙方在接到甲方书面处理意见时，应在七个工作日内与甲方协商处理。否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第六条结算及付款方式
签订合同日内，甲方向乙方支付合同总金额的，即作为定金，乙方交小样，并得到甲方认可，甲方向乙方支付合同总金额的，即作为定金，乙方安装完毕，7个工作日内，甲方一次性1付清余款，即合同总额xx%。
付款方式为现金支票或转账。
第七条甲方责任
甲方对乙方提供图纸审核及确认，如由于甲方原因造成乙方无法在合期间内按合同时间完工的，则工期相应顺延。如造成乙方损失的，由乙方赔偿乙方损失。
第八条乙方责任
按照甲方签订认可图纸组织雕塑制作和安装，保证质量，按时完工和交付使用，并按照合同约定提供售后服务。(如因在制作过程中提出修改设计，所以产生一切费用由甲方承担，并顺延交货时间)
服从甲方现现场年指挥，维护现场整洁，垃圾及时清运。
第九条违约责任
甲、乙双方任何一方不按本合同履行约定，视为违约方。因此造成的一切损失由违约方承担并赔偿。
因乙方原因未按合同约定完成安装，视为乙方违约金，每日按未付金额的千分之三，根据延期天数，向甲方支付违约金。
因乙方原因未按合同约定支付合同款项的每日按未付金额的千分之三，根据延期付款天数，向乙方支付延期付款的违约金。
第十条其它
本合同未尽事宜，需双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。
甲、乙双方未尽事宜，双方以协商的方式解决并签订补充协议作为本合同件。如协商不成，交由乙方住所地人民法院解决。
甲方：
乙方：
日期：
甲方：
法定**人：
乙方：
法定**人：
根据《*******民法典》之规定，经甲乙双方充分商量，特订立合同，以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
产品的名称、品种、规格：
名称：____________________________
品种：____________________________
规格：____________________________
产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ _______ ）项执行：
（1）按国家标准执行；
（2）按部颁标准执行；
（3）按企业标准执行；
（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
产品的数量：
计量单位、计量方法：
产品交货数量的**尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收
（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）
产品的交货单位：
交货方法，按下列第（ _______ ）项执行：
（1）乙方送货；
（2）乙方代运；
（3）甲方自提自运。
运输方式：
到货地点和接货单位（或接货人）
（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。）
第五条 产品的交（提）货期限
（规定送货或代运的产品的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）
第六条 产品的价格与货款的结算
产品的价格：按下列第（ ______ ）项执行：
（1）按物价主管部门的批准价执行；
（2）按甲乙双方的商定价执行。
（逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按原价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。
产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照*人民银行结算办法的规定办理。
（用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。）
第七条 验收方法
验收时间____________________________
验收**____________________________
验收标准____________________________
第八条 对产品提出异议的时间和办法
甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在（_______）天内向乙方提出书面异议
如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条 乙方的违约责任
乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 _____%（XX产品的幅度为1%～5%，专用产品的幅度为10%～30%）的违约金。
乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价
乙方逾期交货的，应比照*人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的39;违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方商量，甲方仍
需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理**合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任
甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 %（XX产品的幅度为1%～5%，专用产品的幅度为15%～30%）的违约金。
甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照*人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
甲方逾期付款的，应按照*人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方**不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 其他
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时商量解决，商量不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第（______ ）项方式处理：
（1）申请仲裁委员会仲裁。
（2）向人民****。
第十三条 本合同自________年____月____日起生效，有效期至________年____月____日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或**合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同商量，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份。
购货单位（甲方）________（公章）
代 表 人：________
开户银行：________
帐号：________
电话：________年____月____日
供货单位（乙方）________（公章）
代 表 人：________
开户银行：________
帐号：________
电话：____________ ____
产品销售合同________年____月____日
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甲方：
乙方：
一、合同标的物的名称、材质、规格、数量、单位、单价、总价、加工要求详见附表《xxx合同清单》 ，以清单标注为准；
二、质量标准:
1、乙方所供货物的技术等级、光泽度、外观等质量必须符合现行的国家及行业出台的标准或要求；产品表面应洁净、无磨痕，且图案，色泽均匀、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、无后期损坏（如人为裂纹、崩边掉角）；
2、加工要求：详见附表《xxx合同清单》，以清单标注加工要求为标准加工；
3、数量： 详见附表《xxx合同清单》，最终以双方验收的实际数量为准。
三、工期要求：
乙方自合同签订之日起(）日内将合同规定货物加工完毕由甲方验收。
四、付款方式及期限：
经甲乙双方协商一致，确认付款方式如下：
1、合同签订生效后,,甲方三个工作日内向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；
2、乙方加工制作完毕，发货前须经甲方验收确认，甲方验收合格，应在三个工作日内向乙方支付到合同总价款的60%；
3、甲方在合同规定的货物送至工地，安装竣工并验收合格后，应在（ ）个月内向乙方付清剩余款项。
五、验收及异议处理
1、甲方可参照附表《xxx合同清单》的加工要求对货物进行验收；
2、验收合格后，双方在验收单上签字确认。验收单双方各执一份。
3、甲方有权对不符合合同规定的货物拒绝签收。
六、违约责任：
1、甲方未按合同约定时间支付货款导致乙方未按时交付货物的，后果由甲方自行承担。
2、无质量问题，甲方拒绝收货、拒绝支付货款的，不影响合同继续履行，由此给乙方造成的经济损失（包括但不限于：运费、人工费、合同款项、诉讼费等）由甲方承担。
3、甲方未按合同约定支付货款的，每逾期一日，按合同总价的1%/天计算向乙方支付逾期违约金；逾期超30日，乙方权解除本合同，停止供货，并要求甲方支付加工进度款及逾期违约金，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
4、甲方如中途变更加工内容，如规格、数量、工艺或包装等，未提前通知乙方，乙方有权拒绝执行，因此给双方造成的损失由甲方承担。
5、甲方变更送货日期未提前书面通知乙方的，由此造成的送货责任及产生的费用由甲方承担。
6、乙方所供货物如出现严重的质量问题导致无法修补或安装的，直接或间接经济损失由乙方自行承担。
7、因乙方原因导致货物未按约定时间交付甲方的，给甲方造成经济损失，乙方需向甲方赔偿违约金，违约金按合同总价的千分之一/天计算。
七、不可抗力
1、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。
2、本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况；对市场环境变化，乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不可理解为不可抗力。
八、解决合同纠纷的方式 ：
本合同项下如发生纠纷，双方应本着公平、公正、友好协商的态度解决问题，协商不成的，任何一方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同一式（2）份，甲乙双方各执（1）份。经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
合同签订日期：
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
