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污水管道漏水维修合同落水管维修合同一施工单位(乙方)：根据《^v^合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。一、工程名称：棋盘井矿业公司至净化站、人工...
污水管道漏水维修合同落水管维修合同一
施工单位(乙方)：
根据《^v^合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、平等的基础上，合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。
一、工程名称：棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点：生态公园
三、工程项目：管道维修
四、承包方式：乙方包工。
五、工程合同造价：造价为人民币:：肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角
1.结算方式：双方经济往来，通过银行办理。
2.付款方式：工程竣工验收合格后，乙方提供正规发票后付款。
六、施工期限：20__年 8月 3 日至20__ 年10 月 13 日。工期为 70天;工期每延期一天 建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
八、违约责任：本合同自签订之日起生效，双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
污水管道漏水维修合同落水管维修合同二
建筑单位：（甲方）
施工单位：（乙方）
监督单位：（丙方）
甲方与乙方协定由乙方开挖自来水管道和绿化树沟，甲乙双方在*等自愿，互惠互利的基础上，经过充分协商，拟定如下条款，在丙方的监督下，严格执行，任何一方不得擅自变更或解除协议。
一、施工项目
二、开挖时间20xx年7月1日-7月3日
三、付款方式及要求（亲子活动安全协议书）
1、以上两项工程合计资金共1300元整。
2、经甲方验收，丙方监督，开挖沟槽达到协议要求，一次性付清所有款项。
3、乙方提供税务发票及开户银行账号，由丙方开据转账支票付清所有款项。
建筑单位（甲方）施工单位（乙方）
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
签订日期：年月日签订日期：年月日
监督单位（丙方）广至藏族乡学区
污水管道漏水维修合同落水管维修合同三
乙方：
根据《^v^合同法》的规定，以及有关法律、法规，在自愿、*等的基础上，合同双方就 管道维修 工程事宜，经协商，达成一致，签订本合同。
一、工程名称： 小区院内各公用管道阀门
二、工程地点：*山县县标北街13号山水青城小区
三、承包方式：乙方包工包料。
四、工程合同造价：暂造价为人民币: 捌仟叁佰陆拾陆元整，：8366元，最终总造价以决算审计为准。
五、施工期限： 年 月 日至 年 月 日。工期为 天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的 3‰ 扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工，应由施工单位书面向建设单位提出，双方协商适当延期。
六、工程质量及验收：
施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求，严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工，以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量，并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后，邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收，验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
七、双方责任：
1.保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资料，派现场监督人员监督工程质量进度。
2.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。
3.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。 乙方：
1.对施工环境的安全要检查监督，发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。
2.乙方技术人员要持证上岗，认真研究图纸，安排好施工进度，把好质量关、安全关，坚持每天填写施工记录，每天清理现场垃圾，交工前彻底清理现场卫生。
3.遇特殊情况需及时与甲方说明情况，避免不必要的损失。
4.保证施工现场的施工安全，施工期间乙方发生的一切安全事故，均由乙方承担。
八、质量保修：保质期二年。在保质期内，乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等)，在运行过程中出现问题(造成直接经济损失的，由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故，责任由甲方承担。
九、违约责任：
本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止合同;若单方违约、废止，应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。
十、解决合同纠纷的方式：双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成，双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。
十一、本合同正本一式三份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
污水管道漏水维修合同落水管维修合同四
建筑单位：(甲方)
施工单位：(乙方)
监督单位：(丙方)
甲方与乙方协定由乙方开挖自来水管道和绿化树沟，甲乙双方在*等自愿，互惠互利的基础上，经过充分协商，拟定如下条款，在丙方的监督下，严格执行，任何一方不得擅自变更或解除合同。
20xx年7月1日-7月3日
1、以上两项工程合计资金共1300元整。
2、经甲方验收，丙方监督，开挖沟槽达到合同要求，一次性付清所有款项。
3、乙方提供税务发票及开户银行账号，由丙方开据转账支票付清所有款项。
建筑单位(甲方)施工单位(乙方)
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
签订日期：_____年_____月_____日
签订日期：_____年_____月_____日
污水管道漏水维修合同落水管维修合同五
乙方（以下简称乙方）：
二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。
三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼1-5单元所有坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅； 疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅；排除北楼地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负 责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所有开挖地面回填完整。
四、以上工程总计价款 元，工程结束验收合格后，由甲方一次性支付乙方。
五、工程总工期 天，从 年 月 日至 年 月 日，乙方须保证按期完工。
六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设臵安全设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。
七、工程质量保修期 年，保修期间因工程质量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、本合同从签订之日起生效。
甲方：
乙方:
日期：
污水管道漏水维修合同落水管维修合同六
乙方：
1、工程名称：下水道维修、疏通
2、工程地点：
3、承包方式：大包
1、本合同工期为三十天
2、工程总造价： 元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。（工程预算见附件）
3、预留工程造价的5%，即贰仟肆佰元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。
1、乙方必须甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。
3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。
2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。
本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
乙方：
日期：
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