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白蚁预防合同备案一乙方：_________________________为了保护好房屋，使其免遭白蚁侵害，以确保财产和人身安全，根据国家建设部令（1999）第72号《城市房屋白蚁防治管理规定》和_________要求，本着服务第一、质量第...
白蚁预防合同备案一
乙方：_________________________
为了保护好房屋，使其免遭白蚁侵害，以确保财产和人身安全，根据国家建设部令（1999）第72号《城市房屋白蚁防治管理规定》和_________要求，本着服务第一、质量第一的原则，经双方协商，就下述房屋的白蚁预防工程事宜签订本合同。
第一条甲方新（改、翻、扩）建房屋工程基本情况
工程名称
工程地点
建筑总面积（m2）
计划开竣工程日期
自年月至年月
项目批准单位及文号
房屋结构
层次
房屋小区施工编号
幢次
主要用途
其它
第二条防治范围及质量标准
预防范围：采用喷洒药物方法对新建房屋建筑的地基、木构件和部分墙体等进行处理，以达到防止白蚁危害房屋主体的目的。
质量标准：经预防处理后，上述房屋主体自预防竣工之日起十五年内不发生白蚁危害。
第三条甲方应负责事项
1．提供工程项目批准文件（复印件）房屋平面图、结构平面图等有关图纸并将工程开工日期提前一周，分部（项）工程实际施工日期提前3天通知乙方，以便做好预防施工计划准备。
2．做好与乙方的配合协调工作，为乙方提供水、电等必要的施工条件，并督促施工单位为乙方提供必要预防施工方便。
3．合同期内应及时向乙方提供蚁害的发生情况说明，并为乙方提供预防工程回访复查的方便。如因甲方内装修而引起蚁害，其责任应由甲方自行负责。
4．乙方进场施药期间，甲方无关人员应撤离施药现场。
5．本工程的白蚁预防费按_________文件规定收取，即每平方米建筑面积__________元，合计（大写）_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分，甲方应于签订合同时一次性缴付乙方。因甲方原因，造成乙方重复施工的，增加的费用由甲方另行支付。
第四条乙方应负责事项
1．必须坚持服务第一、信誉第一、质量第一，切实做好白蚁预防施工管理，确保预防处理过的房屋在本工程预防包治期（自本工程预防竣工之起算十五年内）不发生蚁害（自本工程预防施工结束后，因甲方擅自更改预防处理过的构件或装修而引起的蚁害除外）。
2．如属甲方原因导致乙方不能正常进行白蚁预防施工的，如上述房屋在包治期内发生蚁害的，由乙方在甲方的配合下，履行一次性灭杀白蚁的.补救措施。如再次发生蚁害，则乙方按灭治白蚁的有关规定向甲方收取相应的灭治费用。
3．白蚁预防工程施工结束后，乙方应及时签发《新建房屋白蚁预防工程竣工报告》、《新建房屋白蚁预防工程竣工验收单》交甲方存档，作为新建房屋白蚁预防工程竣工验收的依据之一，并对预防作处理的工程进行定期回访复查。
第五条其它约定事项________________________________________________________。
第六条本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份。
第七条本合同自双方签字之日起生效，至本合同约定的预防包治期结束时，自行终止。
甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________
负责人（签章）：_________负责人（签章）：_________
经办人：_________________经办人：_________________
联系电话：_______________联系电话：_______________
联系地址：_______________联系地址：_______________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
白蚁预防合同备案二
甲方：_________乙方：_________
为了保护好房屋，使其免遭白蚁侵害，以确保财产和人身安全，根据国家建设部令（1999）第72号《城市房屋白蚁防治管理规定》和_________要求，本着服务第一、质量第一的原则，经双方协商，就下述房屋的白蚁预防工程事宜签订本合同。
第一条 甲方新（改、翻、扩）建房屋工程基本情况
第二条 防治范围及质量标准
预防范围：采用喷洒药物方法对新建房屋建筑的地基、木构件和部分墙体等进行处理，以达到防止白蚁危害房屋主体的目的。
质量标准：经预防处理后，上述房屋主体自预防竣工之日起十五年内不发生白蚁危害。
第三条 甲方应负责事项
1、提供工程项目批准文件（复印件）房屋平面图、结构平面图等有关图纸并将工程开工日期提前一周，分部（项）工程实际施工日期提前3天通知乙方，以便做好预防施工计划准备。
2、做好与乙方的配合协调工作，为乙方提供水、电等必要的施工条件，并督促施工单位为乙方提供必要预防施工方便。
3、合同期内应及时向乙方提供蚁害的发生情况说明，并为乙方提供预防工程回访复查的方便。如因甲方内装修而引起蚁害，其责任应由甲方自行负责。
4、乙方进场施药期间，甲方无关人员应撤离施药现场。
5、本工程的白蚁预防费按_________文件规定收取，即每平方米建筑面积_________元，合计（大写）_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分，甲方应于签订合同时一次性缴付乙方。因甲方原因，造成乙方重复施工的，增加的`费用由甲方另行支付。
第四条 乙方应负责事项
1、必须坚持服务第一、信誉第一、质量第一，切实做好白蚁预防施工管理，确保预防处理过的房屋在本工程预防包治期（自本工程预防竣工之起算十五年内）不发生蚁害（自本工程预防施工结束后，因甲方擅自更改预防处理过的构件或装修而引起的蚁害除外）。
2、如属甲方原因导致乙方不能正常进行白蚁预防施工的，如上述房屋在包治期内发生蚁害的，由乙方在甲方的配合下，履行一次性灭杀白蚁的补救措施。如再次发生蚁害，则乙方按灭治白蚁的有关规定向甲方收取相应的灭治费用。
3、白蚁预防工程施工结束后，乙方应及时签发《新建房屋白蚁预防工程竣工报告》、《新建房屋白蚁预防工程竣工验收单》交甲方存档，作为新建房屋白蚁预防工程竣工验收的依据之一，并对预防作处理的工程进行定期回访复查。
第五条 其它约定事项_________。
第六条 本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份。
第七条 本合同自双方签字之日起生效，至本合同约定的预防包治期结束时，自行终止。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
负责人（签章）：_________ 负责人（签章）：_________
经办人：_________ 经办人：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
联系地址：_________ 联系地址：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
白蚁预防合同备案三
设、开发单位：_________（以下简称甲方）
白蚁防治单位：_________（以下简称乙方）
根据成都市人民政府办公厅成办发[1994]86号及成办发[1996]9号文件精神，甲方现将白蚁预防工程委托乙方承担。甲、乙双方就白蚁预防工程商定以下条款，共同遵照执行。
一、甲方委托乙方对其在_________区（县）_________街（路、巷）_________号建造的_________工程（以下简称本工程）进行白蚁预防处理。
二、本工程系多层_________幢，设计总建筑面积为_________m2；高层_________幢，设计总建筑面积为_________m2，木地板及装饰面积为_________m2（详见下表）。本工程拟于_________年_________月开工，预定_________年_________月竣工。甲方委托乙方对本工程的地基（及地下室）和壹至叁层进行白蚁预防处理。
三、白蚁预防工程费根据成价费[1994]270号、成价发[1995]213号及成府发[20__]10号文件的规定，按建筑面积1．00元／平方米计算，木地板及装饰部分按实际装饰面积3．20元／平方米计算，白蚁预防工程款共计人民币：_________元（大写）：_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元_________角_________分。甲方应在本工程办理建筑工程竣工验收备案手续时，将该款一次性结清。如本工程竣工时建筑面积与报建建筑面积不同，则依竣工时建筑面积核算。
四、甲方在本合同签订时，将本工程的总体平面布置图、底层平面图及地下室平面图各一份交乙方施工和存档。
五、为确保白蚁预防工程施工质量，甲方须在本工程实际建筑施工进度达到下列情况之前，及时通知乙方，以便乙方按时进场施工：
1．有地下室的：a、在地下室开挖完成验坑前五天；b、地下室墙体外围建筑模板拆除前五天。
2．无地下室的：须在基础回填夯实到+0:000（或搁置架空板）前五天。
3．壹至叁层木制门、窗框（或室内装饰）及木制预埋件安装前五天。
4．无木制门、窗框的：须在壹至叁层门、窗洞墙体抹灰前五天。
甲方如不按以上规定时间通知乙方，责任由甲方承担。
六、乙方须在接到甲方上述通知后，及时同甲方代表共同协商，确定本工程有关白蚁预防的具体施工时间及需双方配合的有关事项，以确保白蚁预防工程的施工质量：
1．在商定时间内：对本工程的.地下室（或基础）及外围进行预防施工。
2．在商定时间内：对本工程壹至叁层木制门、窗框（或门、窗洞墙体）及木制预埋件（或室内装饰）进行预防施工。
3．白蚁预防工程施工完毕后，将竣工通知书交甲方壹份存档。
乙方如不在商定时间内完成白蚁预防施工任务，责任由乙方承担。
七、其它在关事项：_________。
八、本合同有效期十五年（_________年至_________年）。十五年内如乙方负责预防处理的范围内（如室内木地板及装饰未经乙方预防处理，乙方概不负责）发生蚁害，甲方须及时通知乙方，由乙方负责无偿灭治。
九、本合同签订后，甲、乙双方必须严格履行，在执行中如需协调或补充，须经双方协调一致后，作出书面补充。
十、本合同执行中如一方违约造成另一方经济损失的，违约方必须负责赔偿对方经济损失，并偿付违约金，违约金按本工程白蚁预防款的百分之十五计算。
十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。经双方签章后生效。
甲方单位（盖章）：_________ 乙方单位（盖章）：_________
负责人：_________ 负责人：_________
地址：_________ 地址：_________
联系电话：_________ 联系电话：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
白蚁预防合同备案四
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲方将位于 的 工程所需的全部白蚁防治工程发包给乙方施工。依据《城市房屋白蚁防治管理规定》(建设部令第130号)和《海口市房屋白蚁防治管理实施办法》(海房字[20__]074号)等相关规定，为保证甲、乙双方共同履行职责，认真做好房屋白蚁预防工作，保护房屋免遭白蚁侵害，特签订本合同。
第一条 工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包范围：乙方承包施工本工程所需的全部白蚁防治工程，包括全部建筑物的地下室基础、主体结构工程、会所、精装修工程、室外园林景观及绿化工程部分的白蚁防治工程等。
1.4工期：白蚁防治施工的开工日期以甲方书面通知乙方开工的日期为准，竣工日期以海口市房产管理局出具《白蚁防治工程竣工备案证明》的日期为准。乙方的白蚁防治施工应配合本工程整体施工进度进行，施工过程中按甲方的要求酌情调整。
第二条 工程造价
该合同价款实行包干，即包工、包料、包安全、包工期、包备案、包税金、包防治用药的配制及有关一切费用。结算时建筑面积以测绘机构出具的测绘数据为准，其中精装修建筑面积为套内建筑面积。
第三条 甲乙双方负责的事项
3.1甲方负责的.事项
3.1.1提供相关图纸和施工说明书等复印件资料，主要包括：
(1)地质勘察资料；
(2)施工总平面图；
(3)建筑平面图；
(4)建设工程规划许可证；
(5)营业执照。
3.1.2为确保按时施工，以便乙方做好施工准备，下列分部(项)工程实际施工应提前2天通知乙方：基础底板垫层夯实浇筑前；±0基槽回填土前；墙面抹灰层施工前。
3.1.3为乙方提供必要的施工条件，督促并协调施工单位做好施工过程中的配合协调工作，并指派一名现场代表，负责处理与本合同履约有关的质量监督、中间验收、竣工验收等事宜；乙方进场后，对乙方现场施工人员进行施工注意事项及施工安全交底。
3.1.4依照合同约定按时向乙方支付工程款。
3.2乙方负责的事项
3.2.1在本合同签订时，提供《白蚁防治施工组织设计方案》报甲方审核确认。
3.2.2根据土建施工进度组织做好白蚁防治施工工作，不得影响土建施工进度。
3.2.3遵守甲方施工现场的各项规章制度，接受甲方和监理单位对工程施工全过程的管理监督；做好人身安全及生产安全，防止火灾发生、药剂渗漏，由乙方原因发生的事故由乙方承担责任，赔偿损失。
3.2.4严格执行施工规范，遵守操作规程及关于环境保护的相关法律规定，做好施工记录；爱护公物，保管好甲方提供的设施和设备。
3.2.5指派施工现场代表一名，解决由乙方负责的各项事宜，保质、保量按时完成本合同约定的乙方应完成的白蚁防治工作，确保工程的质量。工程竣工后，妥善处理多余的药物及有碍人体健康的物质。
3.2.6负责办理《白蚁预防合同备案证明》和《白蚁防治工程竣工备案证明》，甲方配合提供所需的相关资料。
3.2.7应建立工程施工档案并在白蚁防治工程完工后向甲方报送完整的白蚁防治施工资料壹式肆套。
第四条 工程质量
4.1乙方对本合同白蚁防治工程质量保证的有效期为十五年。
4.2乙方应严格按照《海南省白蚁防治单位管理规定》、《海口市房屋白蚁管理实施方法》、《房屋白蚁预防工程施工技术规范》及《白蚁防治施工组织设计方案》的要求进行施工。
4.3乙方使用的药品必须经过权威机构鉴定，具有较长的残效期，具有三证，即国家农药生产许可证、农药登记证、产品质量检验合格证，并满足国家卫生标准，不污染环境。
4.4本工程白蚁防治使用的药品：20%氰戊菊脂乳油——天鹰钉白蚁乳剂。配比浓度和喷洒剂量应符合《白蚁防治工程施工组织设计方案》的规定。在施工过程中甲方现场查验药剂浓度、用量及施药是否均匀、全面。
第五条 工程验收及备案
5.1由甲方、乙方和相关部门组织本工程白蚁防治工程的验收，以国家颁布的有关规定和本合同第四条约定的工程质量为验收标准。
5.2乙方应当按合同约定、白蚁防治方案及有关白蚁预防技术规程等，实施白蚁预防处理。乙方每日每次施工完毕，应填写《施工记录表》；对已施药完成的部位，应填写《白蚁防治工程验收记录表》，并会同建设单位和监理单位当天确认完成施药的工程部位并签字验收。
5.3工程施工前，由乙方持如下资料向白蚁防治管理部门申办白蚁预防合同备案登记手续，由白蚁防治管理部门出具《白蚁预防合同备案证明》。甲方应配合乙方准备如下资料；
（1）白蚁防治合同；
（2）建设单位或个人的身份证明；
（3）建设工程规划许可证；
5.4工程竣工后，乙方应当持《施工记录表》、《白蚁防治工程验收记录表》向白蚁防治管理部门申办白蚁预防竣工备案登记手续，由白蚁防治管理部门出具《白蚁防治工程竣工备案证明》。
5.5乙方保证本工程的白蚁防治施工达到白蚁防治管理部门的要求。白蚁防治工程的相关手续由乙方及时负责办理，甲方配合，所需的费用已包含在工程造价中，甲方不另行支付。
第六条 施工进度
乙方必须接受甲方现场代表的施工指令，严格按照甲方审批同意的进度施工，乙方施工进度必须满足并服从甲方其他施工单位的施工进度。
第七条 施工管理
7.1本合同履行过程中，乙方应接受甲方对安全、质量、进度、文明施工及生活的统一管理。
7.2乙方按照国家和地方有关法律法规、行业主管部门的规定进行施工管理。
7.3乙方负责与本合同有关的施工人员和白蚁防治药品的安全管理，承担本白蚁防治工程的一切施工安全的经济和法律责任。
第八条 成品保护
乙方在施工过程中，不得对施工部位和作业面以及其它单位已完成的成品、半成品造成损坏，否则应对其所造成的损失承担全部经济责任。
第九条 工程款支付
9.1甲乙双方签订合同后，自乙方交付《白蚁预防合同备案证明》后7个工作日内，甲方凭乙方开具的等额工程发票，支付乙方工程总造价40%的工程款人民币 元整（小写： 元）。
9.2乙方完成本合同项下全部白蚁防治工程并交付《白蚁防治工程竣工备案证明》后7个工作日内，甲方凭乙方开具的合同总价余额发票，再付给乙方工程总造价55%的工程款人民币 元整（小写： 元）。
9.3剩余5％余款作为质量保证金，自白蚁防治工程竣工验收合格之日起满2年，若无白蚁隐患的，则再付清尾款。
白蚁预防合同备案五
设、开发单位：_____________________（以下简称甲方）
白蚁防治单位：_____________________（以下简称乙方）
甲方现将白蚁预防工程委托乙方承担，甲、乙双方就白蚁预防工程商定以下条款，共同遵照执行。
一、甲方委托乙方对其在_________区（县）_________街（路、巷）_________号建造的_______________工程（以下简称本工程）进行白蚁预防处理。
二、本工程系多层_________幢，设计总建筑面积为_________m2；高层_________幢，设计总建筑面积为_________m2，木地板及装饰面积为_________m2（详见下表）。本工程拟于_______年_______月开工，预定_______年_______月竣工。甲方委托乙方对本工程的地基（及地下室）和壹至叁层进行白蚁预防处理。
建筑物名称及使用性质
层数
幢数
结构
建筑面积（m2）
木地板及装饰（m2）
备注
地上
地下
三、白蚁预防工程费根据成价费[1994]270号、成价发[1995]213号及成府发[__]10号文件的`规定，按建筑面积1．00元／平方米计算，木地板及装饰部分按实际装饰面积3．20元／平方米计算，白蚁预防工程款共计人民币：_________元（大写）：_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分。甲方应在本工程办理建筑工程竣工验收备案手续时，将该款一次性结清。如本工程竣工时建筑面积与报建建筑面积不同，则依竣工时建筑面积核算。
四、甲方在本合同签订时，将本工程的总体平面布置图、底层平面图及地下室平面图各一份交乙方施工和存档。
五、为确保白蚁预防工程施工质量，甲方须在本工程实际建筑施工进度达到下列情况之前，及时通知乙方，以便乙方按时进场施工
1．有地下室的：
a．在地下室开挖完成验坑前五天；
b．地下室墙体外围建筑模板拆除前五天。
2．无地下室的：须在基础回填夯实到+0:000（或搁置架空板）前五天。
3．壹至叁层木制门、窗框（或室内装饰）及木制预埋件安装前五天。
4．无木制门、窗框的：须在壹至叁层门、窗洞墙体抹灰前五天。
甲方如不按以上规定时间通知乙方，责任由甲方承担。
六、乙方须在接到甲方上述通知后，及时同甲方代表共同协商，确定本工程有关白蚁预防的具体施工时间及需双方配合的有关事项，以确保白蚁预防工程的施工质量
1．在商定时间内：对本工程的地下室（或基础）及外围进行预防施工。
2．在商定时间内：对本工程壹至叁层木制门、窗框（或门、窗洞墙体）及木制预埋件（或室内装饰）进行预防施工。
3．白蚁预防工程施工完毕后，将竣工通知书交甲方壹份存档。
乙方如不在商定时间内完成白蚁预防施工任务，责任由乙方承担。
七、其它有关事项：______________________________________________________。
八、本合同有效期十五年（_________年至_________年）。十五年内如乙方负责预防处理的范围内（如室内木地板及装饰未经乙方预防处理，乙方概不负责）发生蚁害，甲方须及时通知乙方，由乙方负责无偿灭治。
九、本合同签订后，甲、乙双方必须严格履行，在执行中如需协调或补充，须经双方协调一致后，作出书面补充。
十、本合同执行中如一方违约造成另一方经济损失的，违约方必须负责赔偿对方经济损失，并偿付违约金，违约金按本工程白蚁预防款的百分之十五计算。
十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。经双方签章后生效。
甲方单位（盖章）：_________乙方单位（盖章）：_________
负责人：___________________负责人：___________________
地址：_____________________地址：_____________________
联系电话：_________________联系电话：_________________
_________年______月______日_________年______月______日
白蚁预防合同备案六
甲方：_________
乙方：南岳区白蚁防治所
一、预防工程范围及面积
预防工程范围：
预防工程面积：
二、工程费用
依照湖南省物价局核定的收费标准及双方协商结果，本项工程房屋装饰装修白蚁预防费用为人民币：元（大写）
三、工程质量标准
乙方应严格按照国家建设部和湖南省建设厅白蚁预防技术规程操作，达到合格标准。
四、工程验收
对施工完成的项目，甲方现场进行签字验收。
五、工程包治期限包治期限为五年。
年月日起至年月日止。（已发现蚁害未进行灭治处理的无包治期限，只进行一次施药处理）
六、权利义务
（一）、甲方权利义务
1.向乙方提供装饰装修方案、图纸等相关资料；
2.及时向乙方通报装修工程施工进度，配合乙方进行白蚁预防施工，做好施工协调工作；
3.包治期间内，甲方如对预防处理好后的\'房屋进行新的装饰装修，需提前与乙方联系，另行签订补充合同，否则该工程不享受期限包治。
4.如果在包治期限内发现蚁害，应及时通知乙方进行防治；
（二）、乙方权利义务
1.进行施工防治时，应主动接受甲方现场监督，确保质量。
2.施工防治完毕后，应及时向甲方交待相关安全注意事项。
3.包治期间，防治范围内发生蚁害，应及时进行免费防治。
七、违约责任
（一）、甲方应按本合同第二条、第四条、第六条第一款履行责任，如有违以上任一条款而影响防治质量的，责任有甲方自负。
（二）、乙方应按本合同第一条、第三条、第五条、第六条第二款履行责任，如有违以上任一条款导致蚁害发生，在包治期限内由乙方无偿治理。
本合同一直两份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：_________（公章）乙方：_________（公章）
代表名称：_________
地址：南岳区南街50号地址：
电话：0734-5679790电话：
_________年_________月_________日
白蚁预防合同备案七
设、开发单位：_____________________（以下简称甲方）
白蚁防治单位：_____________________（以下简称乙方）
根据_____市人民政府办公厅成办发[__]86号及成办发[__]号文件精神，甲方现将白蚁预防工程委托乙方承担。甲、乙双方就白蚁预防工程商定以下条款，共同遵照执行。
一、甲方委托乙方对其在_________区（县）_________街（路、巷）_________号建造的_______________工程（以下简称本工程）进行白蚁预防处理。
二、本工程系多层_________幢，设计总建筑面积为_________m2；高层_________幢，设计总建筑面积为_________m2，木地板及装饰面积为_________m2（详见下表）。本工程拟于_______年_______月开工，预定_______年_______月竣工。甲方委托乙方对本工程的地基（及地下室）和壹至叁层进行白蚁预防处理。
三、白蚁预防工程费根据成价费[__]号、成价发[__]号及成府发[_________]10号文件的规定，按建筑面积1．00元／平方米计算，木地板及装饰部分按实际装饰面积3．20元／平方米计算，白蚁预防工程款共计人民币：_________元（大写）：_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分。甲方应在本工程办理建筑工程竣工验收备案手续时，将该款一次性结清。如本工程竣工时建筑面积与报建建筑面积不同，则依竣工时建筑面积核算。
四、甲方在本合同签订时，将本工程的`总体平面布置图、底层平面图及地下室平面图各一份交乙方施工和存档。
五、为确保白蚁预防工程施工质量，甲方须在本工程实际建筑施工进度达到下列情况之前，及时通知乙方。
1．有地下室的：
a．在地下室开挖完成验坑前五天；
b．地下室墙体外围建筑模板拆除前五天。
2．无地下室的：须在基础回填夯实到+0:000（或搁置架空板）前五天。
3．壹至叁层木制门、窗框（或室内装饰）及木制预埋件安装前五天。
4．无木制门、窗框的：须在壹至叁层门、窗洞墙体抹灰前五天。
甲方如不按以上规定时间通知乙方，责任由甲方承担。
1．在商定时间内：对本工程的地下室（或基础）及外围进行预防施工。
2．在商定时间内：对本工程壹至叁层木制门、窗框（或门、窗洞墙体）及木制预埋件（或室内装饰）进行预防施工。
3．白蚁预防工程施工完毕后，将竣工通知书交甲方壹份存档。
六、乙方如不在商定时间内完成白蚁预防施工任务，责任由乙方承担。
七、其它有关事项：______________________________________________________。
八、本合同有效期十五年（_________年至_________年）。十五年内如乙方负责预防处理的范围内（如室内木地板及装饰未经乙方预防处理，乙方概不负责）发生蚁害，甲方须及时通知乙方，由乙方负责无偿灭治。
九、本合同签订后，甲、乙双方必须严格履行，在执行中如需协调或补充，须经双方协调一致后，作出书面补充。
十、本合同执行中如一方违约造成另一方经济损失的，违约方必须负责赔偿对方经济损失，并偿付违约金，违约金按本工程白蚁预防款的百分之十五计算。
十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。经双方签章后生效。
甲方单位（盖章）：_________
负责人：___________________
地址：_____________________
联系电话：_________________
_________年______月______日
乙方单位（盖章）：_________
负责人：___________________
地址：_____________________
联系电话：_________________
_________年______月______日
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