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地下管道维修合同一委托单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》（gb50268—20xx）和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（cjj3—90）等文件，甲乙双方在依法...
地下管道维修合同一
委托单位：（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》（gb50268—20xx）和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（cjj3—90）等文件，甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。
1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务；
2、费用承包方式：
二、合同期限
1、本合同签署后7日内乙方进场施工，施工期限为天（另有约定的除外）。
2、维修工程完工验收合格之日起，
合同签署后，甲乙双方签字确认后，正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。
四、安全防范措施
1、乙方负责指派专业人员进行管道施工作业；进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》，并提供复印件供甲方备案。
2、施工前乙方应当书面告知甲方施工计划，以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告；施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识，施工前做好2号楼底商的出行防护，做好地层降水工作，做好防塌方的措施，对异地堆积的回填土进行覆盖；乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时，乙方承担全部责任。
五、管道施工标准
1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范（gb50268—20xx）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（cjj3—90）的相关规定，对污水管道进行施工及验收，确保施工管道符合上述标准。
六、施工费支付方式
1、本合同工程款：rmb元，总价款（大写）：元（小写）元；进场前先由甲方垫资支付工程款的20%（53935.8元）给乙方，乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即：13483.95元作为维修保证金交付甲方，维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况，即予退还。
七、甲方权利、义务
（一）、权利
2、有权要求乙方按期完工，乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时，甲方有权拒绝在验收记录上签字。
3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工，采取相应措施并经甲方认可后再行施工。
4。甲方对乙方使用的.工程材料有权查验。
（二）、义务
3、配备安全管理人员负责现场监督检查。
4。协助乙方处理涉及到业主的事务
八、乙方权利、义务
（一）、权利
1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料；
2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定
3。要求甲方提供水、电、排污接入点。
（二）、义务
1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质；
5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料，施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方；乙方不得以任何形式分包、转包。。
九、违约责任
5、本合同未尽事宜，须经双方协商，并签署书面文件方为有效。，
十、合同生效与终止
1、本合同自双方签字盖章后即生效；
2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同，并向违约方追偿相关损失。
3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期，维保期满后本合同即告终止。
十一、争议解决方式
（一）、依法向人民法院人民法院起诉；
十二、其它约定
2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投标文件，施工方案是本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
地下管道维修合同二
乙方：
一、甲方将郑集皇城街(福彩站旁)一处污水管道改造工程交付给乙方进行施工。
二、工程总价：壹万柒仟元整。甲方以总体承包方式交付给乙方。
三、甲方为乙方提供施工图纸、用水用电。乙方应严格按照甲方提供图纸施工，确保工程质量。工程期限为十天。
四、乙方应做好施工期间安全工作。施工过程中一切安全事故由乙方负责。
五、应乙方要求甲方可为工程提供混凝土，相关费用从乙方工程款中扣除。
六、付款方式：甲方支付给乙方起动资金伍仟元，余款等工程结束，验收合格后付清。
七、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，从签定之日超生效。
甲方(签字)： 乙方(签字)：
年 月 日
地下管道维修合同三
乙方（以下简称乙方） ：
一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。
二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。
三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼 1-5 单元所有 坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅； 疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅；排除北楼 地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负 责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所 有开挖地面回填完整。
四、以上工程总计价款 8000 元，工程结束验收合格后，由甲 方一次性支付乙方。
五、工程总工期 2 天，从 20xx 年 10 月 7 日至 20xx 年 10 月 8 日，乙方须保证按期完工。
六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设臵安全 设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。 1 七、工程质量保修期 1 年，保修期间因工程质量原因造成的 排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、本合同从签订之日起生效。
甲方： 乙方: 签章： 签章： 日期： 日期
地下管道维修合同四
1、施工范围：
乙方负责消防的所有管道，包括消火栓及箱体安装，屋面环网，屋面试验消火栓及接屋面水箱，与学校主水管碰接及室外消防车接水头，管洞套管安装等，乙方负责底层开挖与回填及箱体预留洞。
2、质量要求：
以有关部门验收为准。
3、计算单价：
本工程一次总计工程款贰万元正。
4、付款方式：
宿舍楼完工付该幢楼工程金额的三分之二，实训楼及所有工程完工付总金额的80%，余款收合格后付清。
5、食宿由乙方自理，安全由乙方自行负责。另乙方在校施工过程中不违章操作，遵守该工程的一切规章制度。
以上五条双方共同遵守，如有违反，由违反方支付对方违约金3000元，本协议一式二份，双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
地下管道维修合同五
承包方（以下简称乙方）：
合肥新桥国际机场建设工地有12km施工专用通道，该施工通道于20xx年8月竣工，质保期一年，现已过质保期。目前正值机场建设高峰期，是工程施工材料、大型设备进场的集中期，同时10月份机场与高速接线工程开工，重型车辆反复高强度碾压造成了12km施工专用通道损坏严重，而且这种状况还将持续较长时间，为了保证该通道的正常使用，确保机场建设工程又好又快向前推进，拟对该通道进行维修。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、合同总价款：（暂定）金额：元（大写：元整），实际总价款以发生维修工程计量为准。
4、工程工期：本工程中建五局工程结束日竣工。
5、工程质量：合格
二、甲方责任
1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等；
2、负责协调做好道路交通和安全等工作。
三、乙方责任
1、负责按预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。
2、严格执行现行施工规范，文明施工规定。执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施。
四、工程质量及验收
1、本工程应达到现场验收合格标准，无质保期。
2、工程完工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收，工程款结算等手续。
五、工程款及结算
1、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价（20xx）进行计算，施工内容按照厂拌人铺厚度25cm5%水稳材料，按184/方计价（含直接费、措施费和规费税金）。本工程所需的各种费用由乙方先行垫资。
2、工程竣工现场验收后，当月要付清本月工程计量款*90%
六、违约责任
1、甲方责任：
⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后。甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
2、乙方责任：
⑴、工程质量不符合合同的规定，负责修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金。
七、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。中建五局航站区02标工程完工后，甲方付清维修道路工程款，乙方将维修工程交付甲方后条款终止。
八、合同份数
本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执贰份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
九、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
地下管道维修合同六
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
一、工程地点：
二、工程内容：下水道安装及改造。
三、工程质量：
1、pvc管必须为国标产品。
2、管道施工、安装符合国家安装工艺要求，做到底板平整、安装牢固，确保排水通畅。
四、工程时间：20--年11月29日至20--年12月日止。
五、工程造价：工程总造价为元(整)，包工包料。
六、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为整(元)，一次性付清。
七、其它约定事项
1、保修期为1年，如因质量问题出现渗水、漏水以及被雨水或大风损毁等情况，由乙方负责维修，费用由乙方承担。
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，因施工安全造成的一切后果，均由乙方全权负责。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
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