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分包混凝土合同范本1发包方(以下简称甲方)：____________________________承包方(以下简称乙方)：____________________________甲方承建的钢筋单项工程，于____________年____...
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发包方(以下简称甲方)：____________________________
承包方(以下简称乙方)：____________________________
甲方承建的钢筋单项工程，于____________年____________月____________日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：________________
一、工程内容
按施工图纸中基础分部±______以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：________________徐承包钢筋加工制作分项工程;朱承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价
以总钢筋设计含量计算，单价_________________元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中：________________钢筋加工制作_________________元/吨;钢筋安装绑扎_________________元/吨。
三、组织领导
1.甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
2.乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
3.乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
4.合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任
1.甲方责任：________________
(1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
(3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。
(4)保证材料供应(材料运至现场______米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
2.乙方责任：________________
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
(2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
(3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
(4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
(5)严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
(6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。
(7)负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作(竖向电渣焊除外)，焊接要符合规范要求。
(8)钢筋制安质量要求，应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
(9)钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
(10)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离厂。
五、工程质量及验收标准
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甲方：(以下简称甲方)________________
乙方：(以下简称乙方)________________
根据工程施工需要，甲方把本工程的施工劳务承包给乙方。为明确双方职责及义务、安全、高效、高质量的完成本工程施工任务，经双方协商，特签订以下协议，双方必须严格执行。
一、 工程名称：_________。
二、 承包方式：包工不包料(即包清工)
三、 承包范围及工作内容。该工程项目的屋面挂贴西式琉璃瓦、瓦侧、水泥砂浆抹面及找平，挂瓦条设制，表底面清洗、场内材料调制及运输、等全部过程。
四、 承包价格与结算方式结算单价为陆拾元整 ㎡(不含税金)按自然面积(即斜板面积)计算工程量。
五、质量与工期要求质量为合格工程，要求表面平整干净、纵横顺直、挂贴牢固、无渗漏水，工期每幢为十五天，达不到合格要求无条件自行返工至合格为止。
六、付款与保修每完成整幢工程，经检查验收合格后，十五天内付款90%，余款作保修押金，保修期为________年，保修期满无质量问题一次付清。
七、文明施工与安全责任
1、乙方必须遵守公司及项目部的施工管理制度，文明施工、安全生产、高空作业必须系好安全带、戴好安全帽、严禁酒后作业、严禁穿拖鞋作业、严禁高空抛物及违章作业。如安全防护不到位不准作业，应及时上报项目部处理。违规者视其轻重作罚款处理。
2、若施工中出现意外事故及工伤，在壹万元以内的医疗费由乙方自理，壹万元以上的医疗费由甲方承担，工伤事故由造成责任人和乙方承担并及时上报处理方案。
八、其它本合同如有未尽事宜双方另行协商，本合同一式二份，甲、乙、双方各执一份签字生效，工程保修期满并结付款完成后自行失效。
甲方(公章)：_________                乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________         法定代表人(签字)：_________
______年____月____日                 _____年____月____日
分包混凝土合同范本3
甲方：________________________
身份证号：_________________
乙方：_________________________
身份证号：_________________
甲方将________________________工程发包给乙方施工，为了提高工程质量，确保安全，如期完成施工任务，保障施工过程安全、质量顺利落实，进一步明确甲、乙双方经济责任制，经双方协议达成如下条款：
一、承包内容：
乙方根据甲方工程的需要和要求，乙方原则包工不包料，负责工程施工中的混凝土倒水泥。包括前后台泥水技工找平，手脚架，倒水泥所有工序，还有振动器、振动棒和各层倒水泥自用的电缆和平板，如果有临时倒水泥部分小的项目，按图纸标注明现浇混凝土等其它施工中都包括在内，都得乙方施工。甲方只提供水管电缆开关到各层平板面，其它电缆水管浇水乙方自行负责，施工中使用的各种机具等。
二、工程质量及工期：
在施工过程中，乙方应严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工，必须遵守现场施工员和监理及项目部指挥。
1、要按施工员的水平点测量施工，要求平板振动板拖好，用滚筒滚好整理平直，钢筋不得乱踩。
2、混凝土在施工中，水泥不得倒有马蜂窝、露筋和接头地方，如果有出现，监理和项目部罚款乙方自负。
3、养护模板浇水，待水泥倒好后，养护期为七天，养护要天天养鞋和赤脚，如果不戴安全帽和穿拖鞋每个工人一次罚款50元。由班组长当月工资扣回，由乙方负责。
3、进入工地倒水泥，电要甲方电工搭接送，乙方不得随意自己乱搭接电线，要在电工指定的电箱内接电，如果乱接电作业，每次罚款100元，由乙方自负。每周星期一晚上八点班组长在办公室开会，迟到旷工每次罚款50元。
4、为了保证工程质量和安全管理，采取以上措施以保证工程能顺利按期保质完成。
5、安全要按有关建筑规定操作规范，不得违规自行操作施工，如果违反操作中施工，乙方自负，甲方不负责任。
6、本协议一式叁份，甲乙方各执一份，望双方共同守执行。
7、本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收并付清工程款后自行失效。
甲方：_________________联系方式：_________________法人代表(签章)：________________
乙方：_________________联系方式：_________________法人代表(签章)：_________________
___________________年___________月___________日
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有限责任公司_________________有限责任公司(以下简称甲方)经考核，决定录用__________(以下简称乙方)为正式职工，经双方协商，订立合同如下：
一、合同期限：双方合同期为________年，从________年____月____日起至 ________年____月 ____日止。其中，从________年____月 ____日起至________年____月____日为试用期。在试用期内，甲方认为乙方不符合录用条件的，可以随时解除劳动合同。乙方也可以随时解除本合同。劳动合同期满，即行终止，经双方协商一致，可续订劳动合同，续订期以续订合同为准。甲方根据公司工作经营情况，安排乙方到________________部门担任工作。甲方根据工作经营需要，以及乙方的实际能力(专业、工作、体力)可作适当调动，包括临时性工作。乙方根据甲方安排的工作内容和要求，按质、按量、按时地完成任务。
二、乙方工资及福利待遇：基本工资依据职位和岗位等级标准支付，为每月____元(大写：___________圆整)每年依工作表现调整。所有津贴均已包含在基本工资内，不另行支付。遵照社会保险条例要求，甲方为其交纳国家规定的社会保险。甲方根据公司的经营效益给乙方发放适当的奖金。
三、甲方基本权利和义务：
1、根据工作需要和规章制度及本合同条款规定，对乙方进行管理。
2、保护乙方合法权益，根据乙方工作表现实施奖励和处罚。
3、甲方有权根据业务需要、乙方能力和工作表现等安排调整乙方工作。
4、甲方可视经济效益和乙方的技术水平、业务熟练程度、劳动效率、工作绩效等逐步提高乙方的劳动报酬。
四、乙方基本职责：
1、遵守国家政策、法律、法规以及甲方制定的规章制度和劳动纪律。
2、服从甲方的管理和要求，不得擅离职守。
3、完成甲方指派的工作任务和经济指标。
4、保守甲方的业务、技术及有关文件的秘密。
5、乙方不得从事与甲方业务范围相似的任何第二职业。
6、按甲方的工作要求而加班和出差。
五、有下列情况之一，甲方可以解除或终止合同：
1、乙方患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作的`;
2、严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;
3、乙方违反劳动纪律，经教育或处分仍然无效的;
4、被依法追究刑事责任的。
5、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;
6、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的;
六、有下列情况之一，甲方不得解除合同：
1、乙方患病或非因工负伤在规定的医疗期内的;
2、乙方患有职业病或因工负伤在治疗、疗养期内的，以及经医疗终结确认部分或全部 丧失劳动能力的;
3、乙方在孕期、产期和哺乳期间的。
七、有下列情况之一，乙方可与甲方解除合同：
1、经劳动安全^v^门确认，企业的劳动安全、卫生条件达不到规定的标准，严重危害乙方身体健康的;
2、甲方不按合同规定支付乙方劳动报酬和福利待遇的;
3、甲方不履行合同或违反法律、法规规定，侵害乙方合法权利的;
4、乙方本人有特殊情况，需要辞职并经甲方同意的。
八、除按第五条第
3、4项规定以及法律规定的解除聘用合同条件外，甲乙任何一方在解除聘用合同时，须提前一个月通知对方，任何一方违反聘用合同，给对方造成经济损失的应根据其后果和责任大小，予以相应的经济赔偿。
九、双方终止或解除聘用合同时，如乙方符合第五条第
5、6项，甲方应当依照国家有关规定给予经济补偿。
十、乙方因违反纪律而被辞退或乙方符合第七条第4项规定，则甲方不给予任何经济补偿。乙方被开除、劳动教养或判刑，聘用合同自行解除，不再另行通知。十
一、乙方在甲方工作期间因工负伤或死亡，则由甲方按照有关规定支付其医疗费、生活补助费、以及死亡丧葬费和家属抚恤金。 十
二、乙方享有政府规定的公休、节假日、婚丧、计划生育及女工孕期、产期休假等有关待遇。十
三、甲方明确执行^v^颁发的《劳动法》之规定，实行平均每周四十小时的工时制度。十
四、职工必须遵守甲方有关保密资料的规定，违反上述行为者将根据情况承担相应的责任。十
五、合同期满一个月，双方如无异议且书面通知对方的，则合同自动延期生效________年。十
六、当执行本合同发生争议时，由甲乙双方协商解决。在____日内协商无效时任何一方都可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对裁决不服的，可在接到仲裁决定书后____日内向有管辖权的人民法院起诉。十
七、本合同自签字之日起生效。双方必须严格执行，未经双方同意，任何一方不得修改和变更。本合同壹式贰份，甲乙双方各存壹份
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承包方(全称)： (乙方)
(二)、依据《_合同法》签订承发包合同。
(三)、工程名称：霍山县衡山镇工业园拓展区土石方填方工程
(四)、建设地点：衡山镇工业园拓展区。
(五)、工程内容：场地平整工程，主要是挖填土石方，所有土石方全部内运、场地平整等，实行挖填方工程量总承包，只近挖方工程量计算工程款，填方及平整费用含在其中。此次挖方总量为 m³(图纸范围内)。
(六)、合同总价：合计金额人民币(¥：元)，(合同单价为 元/ m³，含税价)。
(八)、工程开工日期： 20 年 月 日
工程竣工日期： 20 年 月 日
工程总工期： 个日历天数。(按投标工期与甲方要求的工期中较短的工期填写)。合同签订时乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切可影响工程施工进度的因素(自然灾害等不可抗力因素除外)工期不予调整.
(九)、工程承包范围：场地平整(详见合同附件工程量清单及施工图)
(十)工程承包方式：
1、本工程实行施工总承包。乙方不得将合同约定的工程转包给其他施工单位施工。工程开工后，如发现乙方有未按合同承诺兑现的，甲方有权终止合同，没收施工履约保证金。由此造成的一切后果由乙方承担。
2、如甲方发现乙方未按合同中所列的人员进场，甲方有权中止合同，由此造成的一切后果，由乙方承担。开工时项目经理、项目部技术负责人证书送到霍山县质量监督站备案，主体工程竣工后退还。
3、承包方按合同约定，指定弃土点弃土，非经甲方同意，土石方不得以任何理由外运。
(十一)、工程价款及调整
本工程的合同价款为中标价，合同价在施工中按挖方工程量乘以投标报价综合单价
元/ m³计算总工程价款一次包干。投标报价中综合单价 元/ m³为固定单价
(包括挖填土石方费、装车费、平整费、运费、卫生费、弃土费、税金及相关费用)，双方不得擅自改变合同价款或增减工程量，合同价款调整方法如下： 乙方在合同签订时已考虑了施工期间可能出现的施工环境和市场的变化等可能影响工程造价的因素。除发生下述情况按实调整外，乙方不得因其他任何原因提出调整工程造价或工程量。
1、甲方法人代表或法人代表授权人确认的设计变更增减工程量。
2、调整工程量的单价按投标中综合单价 元/m³计算。
(十二)、甲乙双方一般责任
1、甲方责任：
(1)向乙方提供施工图纸(附在合同后)。
(2)双方约定的由发包人应作的其他工作。
2、乙方责任;
(1)向甲方提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告。
(2)负责施工区域内的安全保护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责，乙方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用
(3)对于施工现场地下管线、临近建筑物、公共公用、园林绿化设施，乙方应采取有效措施加以保护，如造成损坏的，乙方应及时修复、赔偿。如乙方不及时修复、赔偿的，甲方将按照对方要求给予修复或赔偿，其费用全额从乙方工程款中扣除。
(4)遵守地方政府和有关部门对施工中的公共交通安全、环保管理和安全生产规定，按规定办理有关手续，并承担由此发生的费用。
(5)已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责成品保护工作，发生损失，乙方自费负责修理。
(6)文明施工、保证施工现场清洁整齐。施工期间必须服从市容市政管理，并与县行政执法局执法中队签定建设项目文明施工合同。交工之前清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
(7)全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。
(8)乙方必须与项目管理人员密切配合，协调一致，如乙方没有及时提交材料供应计划申请或因材料堆放不当发生的丢失、损耗、二次搬运等费用由乙方自负。
(9)在工程施工过程中出现的一切安全生产事故，由乙方自行承担。
(10)由乙方引起的第三方人身伤害由乙方自行承担。
(11)涉及到材料运输用工等当地群众关系乙方负责协调，并承担由其发生的一切费用。
(12)双方约定的由乙方应做的其他工作。
(十三)、施工准备和施工管理
1、乙方在施工图设计交底后1天内编制并向甲方提交详细的施工组织设计、施工方案和进度计划，甲方在1天内予以审定或提出修改意见并批准开工。
2、甲方提供的各种技术资料，施工图和提出的规范、标准等均为施工有效文件，乙方不得擅自修改，如有修改意见，需提前向甲方提出，由甲方会同设计部门出具变更或修改手续后，方可施工。
3、乙方应制定施工安全措施，列入施工组织设计，乙方必须严格按照施工安全操作规程进行施工，按规定设立警示牌;乙方自身人员安全由其自行负责，乙方对行人、过往车轴及周围群众造成人身伤亡、财产损失的全部由乙方负责处理并承担相应责任和费用。
4、合同执行期间，双方的联系以书面通知为主要方式。下列文件视为合同的补充文件：修改设计通知书、验工报告、工程质量通知书、工程验收证明等。
(十四)、工期顺延
因以下原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延。
1、发包人未能按约定日期支付工程预付款进度款，致使施工不能正常进行的。
2、设计变更及工程量增加造成关键工作的延期。
3、不可抗力(含战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾等自然灾害)。
4、双方约定同意工期顺延的其他情况。
(十五)、工程质量管理及交工验收
1、乙方必须严格按照本合同约定及合同附件内容要求进行施工。
2、工程施工质量的报验工作由乙方负责，乙方必须配合甲方工作，接受监督。
3、施工质量达不到本合同约定的，乙方必须返工，并承担由此发生的费用及延误工期责任。
(十六)、工程价款支付办法
1、付款方式：工程竣工验收合格并审计结束后一年内付40%，第二年付30%，第三年付30%(无息)。
2、施工履约保证金、工程质量保证金及退还方式：施工履约保证金和工程质量保证金10万元，工程验收合格后退还(无息)。
(十七)、违约
1、甲方违约
甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，延误的工期相应顺延。
2、乙方违约
(1)因乙方原因不能按照本合同约定的工期竣工的。
(2)因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准的。
(3)乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
(4)乙方未按合同约定承诺的施工进度安排按时完成进度计划的，每延误一天，按完成工程价款的2‰罚款。
3、甲乙双方因约定各自违约时赔偿金额或支付违约金的计算方法为：一方违约按工程总价的10%支付给对方赔偿金。
4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行合同。
5、中止工程：乙方连续停工3天，视为中止工程，甲方按实际验收合格的工程计算工程价款，从合格工程价款中扣除20%作为罚款，并取消中标资格，后期工程重新选择队伍。
6、乙方必须按排具体人员长驻工地负责施工，连续三天不在工地或不为本工程服务的，每天罚款200元。
(十八)、争议的解决
当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由甲乙双方协商解决。双方协商不成时，双方约定采取下面方式逐级解决。
1、调解
2、仲裁
3、诉讼
(十九)、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应履行合同保持施工连续，保护好已完工程。
1、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停工;
2、调解要求停工，且双方接受的;
3、仲裁机构要求停工的;
4、法院要求停工的。
(二十)、本合同一式六份，双方各执三份，未尽事宜签订补充协议。
甲方代表： 乙方代表：
二0一0 年 月 日
分包混凝土合同范本6
甲方：
乙方：
根据《^v^民法典》及有关规定，甲方将道路延伸修建工程承包给乙方，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方共同协商同意签订本合同。
一、 工程名称：
二、 工程总费用为元(玖万零壹佰捌拾伍元贰角捌分)。
三、 甲方负责工程监工和验收，工期为60天，从________年____月____日至________年____月____日。
四、 乙方责任
1、 乙方需将公路延伸部分旁石方、土方全部挖掉，必须保证路面宽度达到4米。
2、 乙方必须加强安全管理，施工人员必须参加人身意外伤害保险，所发生安全事故由乙方独立承担，甲方概不负责。
五、 在自然条件及特殊情况下，如下雨等原因，造成乙方未能按时完工，工期顺延。
六、 本协议一式两份，双方各执一份，从双方签字盖章之日起生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
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开发单位(甲方)：………………房地产开发有限公司 工程承包单位(乙方)：………………建筑有限公司
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 总则
一、 工程名称：…………建设项目
二、 工程地点：………………
三、 工程范围：本合同全部工程建筑面积共计_29500_平方米。
四、 工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_￥元。
第二条 在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
第三条 施工准备
一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于^^^年^^^月^^^日前向乙方提供所有工程设计图纸_2_份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
第四条 物资供应
一、本合同全部所需材料按下列第(三)项供应方式办理： 全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点;
二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验(在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应方负担。
四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应方负担。
五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。
第五条 工程款结算
一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第(2)项办理：
1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;
2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价;
3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;
4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算;
二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_^^_日内^^^年^^^月^^^日前一次拨给乙方备料及施工费计人民币￥^^^^元(^^^元整)。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月(季)报表，并据此拨给工程进度款。经甲乙双方协商，乙方在施工^^天后，甲方在^^年^^月^^日前支付给乙方工程款人民币￥^^^元(^^元整);在乙方安全施工3个月后，甲方需在^^年^^月^^日前再支付给乙方工程款人民币￥^^^元(^^^元整);工程未竣工验收前，可预留工程总造价的^^^%的尾款，待工程竣工验收后甲方在^^^年^^月^^日前全部付清。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
第六条 施工与设计变更
一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;
二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担：
1.施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;
2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工;
3.在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录;重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
五、在组织施工过程中，如遇特殊情况，甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担，在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。
第七条 竣工验收、结算与保修
一、乙方在单项工程竣工前_…………_日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担，并偿付逾期违约金，违约金计算办法。
二、竣工工程经检验合格，从验收之日起_…………_天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。
三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。
四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：
1.增减工程变更的有关手续和其他洽商记录;
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3.提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。
七、乙方在单项工程竣工验收_5_天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在_5_天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据此拨款。
八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。
第八条 奖励、惩罚与仲裁
一、乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节约的工程投资，_60_%归乙方，_40_%归设计单位。
二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算)，由乙方偿付给甲方万分之_3_的违约金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之_的奖励。奖金由甲方收益中开支或从甲方节约的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局出发，不因此推迟交工。
三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。
四、施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，可选择以下二项方式处理：(1)申请仲裁委员会仲裁;(2)向人民法院起诉。
第九条 工程负责人和工伤事故
一、甲方派________为驻现场负责人，乙方派________为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。
二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。
第十条 本合同一式贰份，甲乙方各执壹份。合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
建设单位(甲方)：_______________
工程安装承包单位(乙方)：_______________
_20xx_年_…………_月…………_日
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甲方：
乙方：
甲方承担的紫提东郡7#楼(幼儿园)工程将其中的脚手架分项工程委托乙方承包施工，根据国家颁布的相关法律、法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用、互利互惠的原则，为明确双方的职责关系及经济利益，就本分包工程施工任务事项协商一致特签订本合同，条款如下，望双方共同遵照执行：
第一条：工程概况
第二条：承包方式及范围 建筑面积：
第三条：承包单价中的承包内容
2、 搭拆人行跑道跑梯、水平防护棚架、坑井、龙门架围护防护棚作业、拆架时设立警戒线、清理杂物、拆架后将材料分类清理到场内指定地点，按钢管规格尺寸、扣件分类集中堆放。
4、 单价中包括的材料器具，乙方自带扳手等自用工具、劳保用品。 单价中包括安全用具及安全文明施工各项费用，特别强调乙方应确保特种工作人员持证上岗，高处作业人员拴好安全带。 6、
第四条：脚手架质量要求
1、 在施工过程中乙方作业人员必须严格按JGJS9-99标准和脚手架搭设专项方案，并进行严格自检和维护处理，甲方对检查不能达到质量要求部分，甲方有权提出口头或书面限期整改或返工通知，乙方必须无条件及时整改或返工。
2、 甲方在脚手架搭设质量上所指出的问题，若乙方在规定期限内未整改到位，甲方有权停止乙方工作并进行处罚，情节严重者有权责令乙方退场。
3、 乙方所有工作内容必须随时接受建设单位、监理单位以及质监、安监等监督部门的检查验收，如不能达到验收要求，乙方必须承担由此造成的一切损失和相关责任。
4、 因乙方原因造成的返工，乙方应承担所有的经济损失。
第五条：工期要求
施工期间甲方根据现场情况向乙方下达计划，乙方应组织劳动力满足甲方计划要求，若乙方达不到甲方要求，甲方有权自己增加人员，协助乙方完成任务，增加人员的工资标准按500元/人/天计算。
第六条：安全文明施工
1、 乙方按有关现场安全文明施工标准，安全技术交底组织施工，落实各项安全管理措施和责任，搞好安全生产。
2、 乙方所有施工人员的防寒、防雨用具、常用药品均由乙方自行提供。
3、 乙方进入施工现场24小时内必须向甲方报送施工人员的有效身份证和特种作业等证件，接受甲方的三级教育并完善签字手续，若提供虚假证件发生的一切责任均由乙方承担。
4、 乙方不得招收少数民族人员，一经甲方发现除立即清退出场外，按20xx元/人进行罚款。
5、 施工期间因乙方人员违规操作或自身其他原因造成的意外安全事故，均由乙方自行承担责任和费用，重大事故需往上级相关部门对事故责任鉴定后，根据责任划分，甲乙双方可协商承担相应的责任和费用。
6、 监理、质监、安监及执法监督等对施工现场的脚手架质量及安全隐患等检查不合格发生的罚款由乙方承担。
第七条：甲方职责
1、负责提供乙方施工人员宿舍，尽可能为乙方生活提供方便。 负责对乙方人员进行安全技术交底及各项安全生产教育。 负责对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工程工期、周转材料应用等各项指标进行监督。
2、 协调各分包工程及其它工种之间关系，使其不影响乙方施工。 按本协议相关规定支付乙方人工费。
第八条：乙方职责
1、 严格按框架脚手架技术规范要求施工，每道工序完成后应进行自检和维护。
2、 乙方在施工中应主动与其它班组工序配合，不得延误其它班组施工。
3、 爱护施工现场的机械设备、工具及各项公共设施如发生损失、丢失应照价赔偿。
4、 本合同履行期间，无条件遵守国家的政令法规，施工现场各项规章制度，服从甲方现场管理人员的安排和监督。
5、 根据甲方的施工进度计划，安排充足的劳动力并合理组织施工，确保工程按时完成。
6、 乙方负责人必须参加甲方组织的安全生产协调会。 坚持安全生产、文明施工必须保证工完场清，严格控制周转材料计划，对无正常理由造成周转材料浪费的租赁费由乙方承担。
第九条：承包单价
1、人工费综合单价：包干人工费单价为元/平方米。
2、建筑面积
3、在施工期间若发生本项目工程承包范围以外的零星签证工、技工工日为： 元/工日。
4、承包单价不得以任何因素进行调整，否则按违约处理。
第十条：结算及付款方式
该工程脚手架分三次付款，第一次在主体标高混凝土完成后付进度款 80%，第二次付款在主体封顶后付进度款总款的80%，第三次付款在外架全部拆除后付清全款。
第十一条：生活区管理和综合治理。
第十二条：违约责任。
第十三条：争议。
第十四条：其它。
第十五条：合同份数及附件。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
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发包方(以下简称甲方)_________________
立合同单位：_____________________________
承包方(以下简称乙方)_________________
为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《_经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：________________________________________________
二、工程地点：________________________________________________
三、工程范围和内容：__________________________________________
四、工程总造价：______________________________________________
五、质量等级：________________________________________________
六、工程工期：________________________________________________
第二条承包方式
本工程采取下列第______项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
3、包工包料。
如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。
第三条价款支付与结算
一、工程款支付方式：
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。
三、工程结算依据
第四条工程变更
本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。
第五条工程验收
一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
第六条保修条件及期限
保修期______个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内)。
第七条双方责任
甲方：
一、工程开工前，应交给乙方施工图纸______份，地质勘察报告______份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。
乙方：
一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;
二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。
第八条违约责任
乙方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程未按合同规定的工期交付使用的.，每逾期1天，按工程造价万分之______付违约金。
甲方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失;
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失;
三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任;
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金;
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之______偿付乙方赔偿金。
第九条安全、文明施工
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。
第十条附则
一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分;
二、甲方指定______为工地代表;乙方指定______为工地代表。
三、本合同未尽事宜，双方另行解决。
四、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。
甲方(签章)：___________
乙方(签章)：___________
开户银行：_______________
开户银行：________________
帐号：____________________
帐号：____________________
电话：____________________
电话：____________________
______年______月______日
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工程地点： 合 同 书 生产区BOP二次结构所有混凝土工程 阳江核电厂一期工程
一、合同协议书
甲方： (以下称为甲方)
乙方： (以下称为乙方)
为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。
一. 工作内容：
1.按照施工图纸及混凝土施工技术要求浇筑、收面、打磨、养护、保护、凿毛、预留施工缝及场地清理等有关工作;
2.对所出现的质量问题(露筋、蜂窝、麻面、孔洞)修补，打磨等。
二.承包方式：
劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工。
三.单价及结算方式：
(1)单价：按构件浇筑后并经检验、试验合格的成品实体积计算，每立方砼 元/立方米
(2)按每 层作为结算段，每层混凝土工程完成后，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。
(3)按分项承包项目商定的综合单价(包安全、包质量、包文明施工、包工期等)计算。乙方不得以任何借口的形式增加单价或要求额外签工;
(4)凡乙方工作范围内不按时、按质完成的工作，如甲方另行安排其他班组去完成，则所有的用工从乙方工程款内扣除。如有违反甲方施工现场安全、质量规定，甲方有权对乙方进行罚款，罚金从工程款中扣除;
(5)本合同价款为综合单价，已含人工工资，停工期待料，超高补贴，高温补贴，工人退场车旅费等各项费用在内;
(6)本合同价款已包括夜间施工、交叉施工、非不可抗力恶劣自然条件下施工等的降效费;
(7)本合同价款已包括工完场清的所有费用，并负责在各级政府及有关管理部门和甲方组织的各种检查或参观前，施工现场及所属管辖区内的住宿及施工现场场地清理;
(8)按照甲方有关现场施工管理规定应办理的进场证、工人保险金、安全帽、安全带、服装等由甲方统一办理，费用按人数从工程款中扣除;
(9)根据本合同其他条款由乙方承担的其他费用。
四、工期要求
乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权视情节轻重对乙方予以处罚。
五 第三条承包价格系乙方的施工质量达到甲方质量目标要求的完全价格。施工中甲方除向乙方提
四.甲方责任：
(1)负责审核乙方的签证单和预结算资料，及时发放生活费和办理进度款支部及结算;
(2)负责现场的施工调度和管理，质量、安全 的检查监督和工程验收;
(3)甲有权对乙方不能胜任本职工作或需调度的人员，随时清退出场，乙方应在该人员退场一周内提供补充人员。
五. 乙方责任：
乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范验收标准。各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调20%砖墙基层表面的污染部分应清除干净，并浇水湿润，加气砼块抹灰前应将墙面清理干净。如违反规定，视情况轻重每次给予200—500元罚款。乙方人员进场前必须体检，并出具体检证明，费用由乙方自行负责因乙方原因发生的安全责任事故以及罚款等，乙方应承担所有经济责任、损失和费用由于乙方使用、包管和维护不善甲方提供的临时设施、现场材料和设备，乙方应承担由此给甲方造成的损失;对甲方提供的安全设施与施工机械，乙方经检查后方可使用，若发现有安全隐患时，乙方应及时向甲方反映，待甲方修复或更换后，方可进行使用;否则，由此造成的一切后果其责任均由乙方自行承担;分段分项工程完成后，经现场监理工程师、甲方项目部经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。
六 安全文明施工要求及处罚措施：
(1).进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。
(2).使用机械设备必须要用有责任心、有经验得人来操作，操作人必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。
(3).对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工来维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款100元。
(4).高处作业时禁止打闹，所带工具用具必须有可靠的防掉落措施。
(5).严禁酒后作业，违者每人罚款200元。
七. 违约责任：
1) 若乙方在施工过程中不能按甲方制定的工程计划保质、保量完成形象进度和质量标准，甲方有权对乙方进行处罚直至终止合同。给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。
2) 乙方在施工过程中达不到甲方的环保，职业健康安全和文明施工的要求，甲方有权按合同相关条款对乙方进行处罚。由此造成甲方的经济损失由乙方负责赔偿。
3) 合同签订后，如需修改，须获得双方的同意，方能生效。否则给对方造成经济损失，由违约方负责。
4) 合同履行中任何一方无正当理由而提出终止合同的，均属单方违约，违约方除承担给对方所造成的全部损失外，还必须向对方支付工程总造价的10%的违约金。
八. 争论
如甲乙双方发生争论，应本着实事求是，平等互利，协商一致的原则进行协商解决。如协商不成，可采用下列方式解决(只能选一种)：向工程所在地人民法院起诉或向工程所在地仲裁委员会申请仲裁;
5) 发生争论后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程;
6) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;
7) 调解要求停止施工，且为双方接受;
8) 仲裁机构要求停止施工;
9) 法院要求停止施工。
九.合同终止及终止后的结算：
甲乙双方协商一致，可以解除本合同;
1) 乙方无能力继续履行本合同时，本合同终止，按已完工程量结算，乙方应在接到甲方通知时妥善做好已完工程已购材料，设备的保护和移交工作，并尽快将其人员和设备撤离现场;
2) 乙方未能按合同约定要求完成工程，经甲方督促，乙方在甲方规定时间整改后仍未达到合同要求时，甲方有权终止本合同，结算按已完工程的80%计算;
3) 乙方单方要求终止合同，结算单价按合同单价的70%计算。另赔偿合同单价10%的违约金;
十.其他
(1)、甲方委托 为现场负责人，负责处理与该工程施工相关的一切事务;除现场负责人外，其它现场人员在无该负责人授权时均无权向乙方发出指令或签署任何协议、同意合同外发生款项，除非甲方书面通知变更现场负责人。
(2)、乙方委托 为现场负责人，负责处理与该工程施工相关的一切事务。
(3)、本合同一式三份，共4页，甲乙双方各执一份，上交总包一份存档。自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
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甲方：________________身份证号：________________
乙方：________________身份证号：________________
甲方将________9#楼工程发包给乙方施工，为了提高工程质量，确保安全，如期完成施工任务，保障施工过程安全、质量顺利落实，进一步明确甲、乙双方经济责任制，经双方协议达成如下条款：
>一、承包内容：
乙方根据甲方工程的需要和要求，乙方原则包工不包料，负责工程施工中的混凝土倒水泥。包括前后台泥水技工找平，手脚架，倒水泥所有工序，还有振动器、振动棒和各层倒水泥自用的电缆和平板，如果有临时倒水泥部分小的项目，按图纸标注明现浇混凝土等其它施工中都包括在内，都得乙方施工。甲方只提供水管电缆开关到各层平板面，其它电缆水管浇水乙方自行负责，施工中使用的各种机具等。
>二、工程质量及工期：
在施工过程中，乙方应严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工，必须遵守现场施工员和监理及项目部指挥。
1、要按施工员的水平点测量施工，要求平板振动板拖好，用滚筒滚好整理平直，钢筋不得乱踩。
2、混凝土在施工中，水泥不得倒有马蜂窝、露筋和接头地方，如果有出现，监理和项目部罚款乙方自负。
3、养护模板浇水，待水泥倒好后，养护期为七天，养护要天天养鞋和赤脚，如果不戴安全帽和穿拖鞋每个工人一次罚款50元。由班组长当月工资扣回，由乙方负责。
3、进入工地倒水泥，电要甲方电工搭接送，乙方不得随意自己乱搭接电线，要在电工指定的电箱内接电，如果乱接电作业，每次罚款100元，由乙方自负。每周星期一晚上八点班组长在办公室开会，迟到旷工每次罚款50元。
4、为了保证工程质量和安全管理，采取以上措施以保证工程能顺利按期保质完成。
5、安全要按有关建筑规定操作规范，不得违规自行操作施工，如果违反操作中施工，乙方自负，甲方不负责任。
6、本协议一式叁份，甲乙方各执一份，望双方共同守执行。
7、本协议自签订之日起生效，至工程竣工验收并付清工程款后自行失效。
甲方：________________乙方：________________
联系方式：________________联系方式：________________
法人代表(签章)：________________法人代表(签章)：________________
________年________月________日________年________月________日
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甲方：
乙方：
依照《_合同法》，《_建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程名称：第二炮兵文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换
二、 工程地点：北京市昌平区东三旗甲一号
三、 承包方式：大包(即包工、包料)
四、 承包范围：文工团新营区建设围墙外道路铺设及草坪土置换。
五、 工程承包造价(金额大写)：壹拾陆万圆
六、 工期：本合同工程定于20xx年8月20日开工，于20xx年9月15日
七、 工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市
工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、 工程价款支付及结算：
1、本工程无预付款。
2、工程完成甲方向乙方支付至总价款的80%(128000元)。
3、本工程完成后审计结束甲方向乙方支付至总价款100%(160000元)。
4、本工程无质保金。
九、 争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工 合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向北京市昌平区人民法院起诉。
十、 违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义 务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、 安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承 包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。
十二、 合同份数：本合同一式六份，甲方四份乙方二份。
十三、 合同有效期
1、本合同签订之日起生效
2、工程结束甲方完款项支付本合同失效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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