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在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。房屋改造协议书篇一一、工程项目：旧房改...
在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
房屋改造协议书篇一
一、工程项目：旧房改造，将原有旧房拆除，按照甲方所提供图纸进行施工。
二、施工地点：汤王头村。
三、工程内容及施工范围，经过双方协商以达成一致，签订以下合同。
1、乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。
2、甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，施工中所需要的模板，脚手架。
3、门窗采用五洋塑钢材料，洞口超过米必须做过梁。
4、甲方负责提供水暖电材料，乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖，卫生间、厨房墙面贴瓷砖，一楼和三楼的卫生间、厨房贴至米处。
5、在施工过程中，乙方负责所有外墙面抹平，粉刷内墙面负责抹平，一楼和三楼地面用水泥抹平。东山墙和西边路面、院内用水泥抹平。
6、原地基有空虚的地方，乙方必须在打地梁时挖到实处，以保证房屋的承载力。
7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。
8、三层屋顶用小瓦或片瓦，甲方负责任何一层预制板，其余各层都由乙方负责。
9、经双方协商每平米造价320元，阳台按一半计价，地面的\'所有垃圾由乙方负责清理，拆除后所有建筑材料归乙方。
10、建筑施工中安全第一，一切任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，乙方必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。
四、付款方式：一层上板后，付乙方叁万元；二层上板后，付乙方叁万元；三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后，付乙方肆万元；室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后，付乙方两万元；室内瓷砖、门窗安装完毕后，付乙方两万元；施工全部结束后除扣除总价的5%保质金外，其余的工程款全部付清。
五、从签订合同之日起，乙方必须在三个月内完工，否则扣除2%的违约金。
六、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
房屋改造协议书篇二
发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：
第一条：工程概括。
工程地址：xx。
建筑面积：2025平方米。
工程内容：土建工程、给排水、锅炉及采暖、防水、外墙粉饰、垃圾清运等。
承包方式：总承包。
第二条：合同工期。
开工日期：20xx年12月5日
竣工日期：20xx年3月5日
总工期：90天。
第三条：工程价款及付款方式。
1、本工程合同价款为82万元(大写：捌拾贰万元整)。
2、付款方式：合同签订后付32万元工程首付款，施工中按工程进度付工程进度款，工程完工并验收合格后工程款付至95%，余款5%待一年质量保证期满无质量问题后一次性付清。
第四条：工程质量及验收。
1、工程质量标准：合格。
2、质量验收标准：按国家有关施工规范为验收标准。
第五条：双方责任。
甲方责任：
1、提供施工图纸;。
2、办理相关手续;。
3、按期提供工程款;。
4、质量检查及验收;。
5、提供施工用水、电及施工场地。
乙方责任：
1、按图纸及规范要求施工，保证工程质量;。
2、严格执行本合同制定的施工工期，按期交工;。
3、安全文明施工，非甲方原因发生一切安全责任事故自行负责;。
4、工程竣工后一年内为质保期，在质保期中，乙方负责向甲方免费提供维修。
第六条：违约责任。
1、甲方不按合同约定支付工程款或不履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况;。
3、一方违约后，赔偿因其违约给另一方造成的损失。
第七条：索赔。
1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当理由，且有索赔事件发生的时效证据;。
2、甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由甲方承担的责任的其他情况，乙方可以向甲方索赔。
3、乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造成经济损失，甲方可以向乙方索赔。
第八条：不可抗力。
按合同法执行。
第九条：合同生效与终止。
合同双方签字并盖章后即生效，甲方和乙方履行合同全部义务，合同价款完毕后，本合同即告终止。
第十条：合同份数。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房屋改造协议书篇三
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
__________________________________。
__________________________________。
（1）四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设80x80瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30x30瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设30x30瓷砖，要求平整。
（2）未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_________元人民币。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
房屋改造协议书篇四
承接方（乙方）：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋装修，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：**县华宇小区g幢401室。
二、形式结构：单层式三室两厅一厨两卫。
三、工程工期：开工之日算起一个半月（45天）。
四、承包方式：
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见附表1：甲方提供装饰装修材料明细表。附表2：乙方提供装饰装修材料明细表）。
五、工程项目：
1、乙方负责5个房间（三卧室、一客厅、一饭厅）地面铺设瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，两个卫生间墙面铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨。瓷砖由甲方提供，其余材料由乙方提供。
2、乙方负责电路水路改造：
3、乙方负责集成吊顶：厨房，两个卫生间。
4、包三个水管。
5、乙方负责客厅顶部打石膏条，客厅走廊顶部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墙面刷双灰粉上漆，甲方提供漆材料，其余由乙方负责。
7、乙方负责安装卫生间门两扇、灯、洁具，材料由甲方提供。
8、装修完成后由乙方负责清理打扫。
9、厨房橱柜的具体装修由甲方提出方案，商量确定。
未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
六、材料、设备的供应。
1、由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管。
2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。
3、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、质量、计量标准及数量相符。
4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用；如已使用，其后果和损失均由乙方承担。
七、质量标准。
施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的.装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
八、工程造价。
甲方共支付乙方装修人工费、材料费共15600元人民币。
九、工程款按以下方式支付：
（三）竣工验收后三日内，甲方支付相当于总价款40%（6240）的工程款。
（四）竣工验收合格一年后或双方约定的保修期满，如果装修出现质量问题，乙方应该免费为甲方排查，否则，退还受损金额！
十、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方：乙方：
签字（盖章）：签字（盖章）：
联系电话：联系电话：
xx年xx月xx日。
房屋改造协议书篇五
总计：施工面积____________平方米。
（3）施工内容：详见本协议附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。
（4）工程开工日期：__________年____月____日。
（5）工程竣工日期：__________年____月____日。
工程总天数：________天。
工程价款（金额大写）___________________元，详见本协议附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。
（1）工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本协议附件（三）《家庭装潢工程材料决算清单》。
（2）工程验收标准，双方同意参照__________省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
（3）施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充协议。
（1）协议一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（__________年____月____日），甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）
甲方付清工程价款，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
（2）工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充协议，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
（3）甲方未按本协议规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
（4）甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。
协议生效后，在协议履行期间，擅自解除协议方，应按协议总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除协议，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
（1）协议经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更协议的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止协议，提出终止协议的一方要以书面形式提出，应按协议总价款的10%交付违约金，并办理终止协议手续。
（2）施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议后，可视为本协议解除。
（1）本协议由双方盖章，签字后生效。
（2）本协议一式______份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
房屋改造协议书篇六
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
第一条：工程概括。
工程名称：
工程地址：
建筑面积：平方米。
工程内容：土建工程、给排水、锅炉及采暖、防水、外墙粉饰、垃圾清运等。
承包方式：总承包。
第二条：合同工期。
开工日期：20xx年12月5日
竣工日期：20xx年3月5日
总工期：90天。
第三条：工程价款及付款方式。
1、本工程合同价款为82万元(大写：捌拾贰万元整)。
2、付款方式：合同签订后付32万元工程首付款，施工中按工程进度付工程进度款，工程完工并验收合格后工程款付至95%，余款5%待一年质量保证期满无质量问题后一次性付清。
第四条：工程质量及验收。
1、工程质量标准：合格。
2、质量验收标准：按国家有关施工规范为验收标准。
第五条：双方责任。
甲方责任：
1、提供施工图纸;。
2、办理相关手续;。
3、按期提供工程款;。
4、质量检查及验收;。
5、提供施工用水、电及施工场地。
乙方责任：
1、按图纸及规范要求施工，保证工程质量;。
2、严格执行本合同制定的施工工期，按期交工;。
3、安全文明施工，非甲方原因发生一切安全责任事故自行负责;。
4、工程竣工后一年内为质保期，在质保期中，乙方负责向甲方免费提供维修。
第六条：违约责任。
1、甲方不按合同约定支付工程款或不履行合同义务及不按约定履行义务的其它情况;。
3、一方违约后，赔偿因其违约给另一方造成的损失。
第七条：索赔。
1、当一方向另一方提出索赔时，要有正当理由，且有索赔事件发生的时效证据;。
2、甲方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应当由甲方承担的\'责任的其他情况，乙方可以向甲方索赔。
3、乙方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给甲方造成经济损失，甲方可以向乙方索赔。
第八条：不可抗力。
按合同法执行。
第九条：合同生效与终止。
合同双方签字并盖章后即生效，甲方和乙方履行合同全部义务，合同价款完毕后，本合同即告终止。
第十条：合同份数。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房屋改造协议书篇七
甲方：
乙方：
甲乙双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，现就甲方委托乙方xx事宜达成如下协议，共双方恪守执行。
一、工程名称：
二、工程量及规格：
总工程费用：18000元（壹万捌仟元整）。
三、工程期限：自签订之日起15日内完工。
四、付款（结算）方式：
1、银行转帐。
2、在本合同履行过程中无偷、漏税或其它违法行为，各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与本合同及本合同执行有关的税项。
3、乙方应提供符合国家税法规定的正规发票,如果乙方提供虚或发票内容不真实，甲方有权单方面解除合同并永不与乙方合作，乙方承担由此造成的一切经济损失和相关的法律责任。
4、工程完工后，经验收合格一次性付清款项。
五、争议解决。
双方发生争议协商解决不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
六、违约责任。
3、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总造价的1%为违约金。
七、附则。
1本合同由甲、乙双方直接签订，合同一式四份，甲方执三份乙方执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、乙方在施工、运输及装卸过程中若出现人身伤亡、财产损失等安全问题均乙方负责。
4、合同履行完后自动终止。
5、本合同的`附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________。
房屋改造协议书篇八
甲乙双方经友好协商一致，现将日化店铺经营权在本合同期限内承包给乙方经营，订立本合同双方应共同遵守，具体合同条款如下：
第一条基本情况
2、承包期限为20xx年9月1日起至20xx年2月31日止。
第二条承包费上交及保证金的支付
2、甲乙双方同意，乙方保证按时向甲方上交承包费，承包费至合同签定之日起，前三个月为每月5500 元(大写：伍仟伍佰 元整)，以后为每月6000 元(大写：陆仟 元整)。交款方式为月交，乙方于每月5号前向甲方缴纳承包费。如乙方未按时交费，甲方有权提前解除承包合同，并从押金中扣除伍仟 元违约金。
第三条债权债务承担
1、在乙方承包前日化店铺产生的债务由甲方承担，并在与乙方签订合同生效时全部结清;
2、店面经营手续年审及相关问题，由甲方负责与乙方无关。
4、承包经营期间，乙方应自主守法经营，承包后，经营中所产生的费用由乙方承担;
第四条双方承诺
1、如因政府动迁等不可抗拒的原因，双方可随时解除协议;
2、经营期满甲方继续外包，乙方在同等承包费下享有优先承租权。
3、如店面因修路要拆除，甲方应退还乙方相关预交费用。
第五条双方权益及义务
1、甲方有权对乙方的经营进行监督与指导;
2、甲方有权依约向乙方收取承包金、门店租金;
4、甲方必须全面履行本协议中应由甲方履行的全部条款，并按本协议规定保障乙方的`合法权益;因甲方原因导致本合同的履行，甲方要承担相应责任。
5、乙方负责全面经营，自负盈亏;按时向甲方支付承包费;
6、乙方负责承担经营范围内的水、电经营相关所有费用，并对经营中所有相关人员的人身安全，消防、卫生等事项全权负责。
第六条协议变更解除或终止
5、本协议规定的承包期满，甲乙双方的权利、义务履行完毕后，本协议自行终止;
第七条违约责任
第八条争议解决
2、本合同一式两份，双方各执一份，自合同签订之日起生效，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
电话： 电话：
年 月 日
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