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工程申报合同范本1甲方：乙方：本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120m...
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甲方：
乙方：
本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm临时电线路及配电柜(1800-800-500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明：
一、临时电工程增补费用：
更换BLVV-240mm2电缆125m/条-4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800-800-500mm)1台增补费用元。增补费用合计元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。
二、本协议签订后工期按主合同执行。
三、其它：按订立的主合同执行。
备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地
法院诉讼解决。
甲方：乙方：
法人(代表)：
日期： 年 月 日
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委任单位：
施工单位：
就 装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、 工程名称：
二、 工程地点：
三、 工程项目内容：
四、 工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造价为人民币：
六、 付款方式：
1、 合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额 预付款。
2、 开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额 预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)
七、 材料设备：
本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工：
1、 乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2、 乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、 施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、 乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5、 如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量：
1、 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、 由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3、 由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4、 装饰工程质量保修一年。
十、工程验收：
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由
甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任：
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿
给守约方。
十二、备注：
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合
同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合
同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)： xx装饰工程公司
代表人： 代表人：
日期： 日期：
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发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)： (全称)
依照《^v^合同法》、《^v^招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就广州市越秀区冠城大厦装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：路
工程内容：施工图纸内的室内装修工程及配套附属工程(机电类除外，以甲乙双方签字确定的预算书为准。
承包范围：包工包料，设计费用另计。
承包方式：□乙方包工、包料□乙方包工、包部分料(见附件)□乙方只包工。
工程结构：框架
装饰装修施工总面积：约为25，000 平方米。
总工期：暂定10个月(为日历工期，并包括法定节假日)。
(样板房装修时间除外，以样板房验收后进场时间为准)
开工日期：甲方开出进场施工通知书为准。
第二条 工程价款
非招标工程以审定的工程预(概)算书为准。按照《广东省建筑装饰工程综合定额》(20--)、《广州市建筑装饰工程消耗量标准》、《广州市安装工程消耗量标准》及20--年相关费用及结算当期市场信息价。
本工程价根据甲方提供的材料明细表及工程量清单的预算报价，作为本项目的结算单价(甲方盖章确认)，涉及到设计变更的，以现场签证为准。
预结算编制依据：按业主提供的施工图纸、承包范围、设计变更、现场签证、图纸会审记录、工程联系单等相关附件及相应施工标准图集和施工规范。
本合同价款暂约定为人民币：(大写) 约柒仟伍佰万元整。 (小写) ￥75，000，万元。
本合同的造价为税前造价，如甲方需要开具相关^v^，所产生的费用由甲方承担。
第三条 工程进度款
样板房验收合格后，乙方全面施工的五个工作日内甲方支付工程总造价的5%(￥3，750,000)给乙方作为原材料备料款，以后按工程形象进度付款，
每月25日前乙方提交已完工工程量报告给甲方，次月5日前甲方按监理工程师核实的已完成工程量的85%支付工程款，工程竣工验收合格后，三十个工作日内付至合同价的97%,留3%作为质量保修金，质量保修金一年内付清(不计息)。主材采购由甲乙双方共同认定品牌、等级，由乙方统一采购。
样板房的材料按施工图，经双方认定品牌、等级、质量等，由乙方自行采购，封样，作为后续施工材料参照。样板房施工完工，经甲方验
收合格后，在五个工作日内甲方付样板房总工程款的85%,余款在下次工程进度款中结清。
工程进度款的拨付包括洽商款项(如设计变更、工程量增加等)。
乙方未经甲方监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。
经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款;如果甲方延期付款超过乙方的预期，甲方则按同期银行贷款利率四倍计算利息，从应付未付之日(每月的5号)算起。
合同签订三日内，乙方向甲方支付叁佰万元现金的合同履约保证金，当乙方完成施工工程量30%时甲方退回给乙方。
如乙方同意，可将该项目商品房以销售价的70﹪转给乙方，作为工程结算款支付给乙方(销售价上限价为30000元/㎡)。
第四条 双方权利及义务
甲方派驻本工程项目的代表为 ，职务：，职称：。
本工程项目甲方委托公司依法对工程施工实施监理。监理工程师：_________，职务：_________，职称：______，注册证书号：________。
乙方派驻本工程的项目经理为_________，是乙方在本工程项目中的代表。
双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。
甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的合理书面条件和指令，乙方项目经理应予配合执行。
甲方权利
有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的\'权责不变。
有权监督乙方履行各项合同义务。
有权审批乙方编制的施工进度计划。
有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
乙方权利
有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。
有权监督甲方履行各项合同义务。
乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失全部由甲方承担。
甲方义务
按合同约定向乙方支付工程款。
办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。向乙方提供项目真实有效的规划许可证、建设用地使用证 、 施工许可证、国有土地使用证、商品房销售许可证，验原件，复印件加盖公章。
组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。
提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。
提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。
提供施工所需水、电设备，保证施工期间的需要。
协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。
严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。
在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为：
(1)随意改动房屋主体和承重结构;
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体;
(3)增加楼、地面荷载;
(4)强令乙方违章作业施工的其他行为;
凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。
乙方义务
制定并组织落实施工进度计划。
遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。
安全施工。
应按有关规定，严格执行安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失;非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。不得由乙方承担。
发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理;甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。
按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护措施费用由甲方承担。
在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全;以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相关费用。
已竣工工程在未正式交付甲方之前，乙方应负责工程成品保护工作。非乙方原因造成的损失，由相应责任人承担，不得由乙方承担。
负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。
第五条 关于工程价款和相关费用的约定
双方商定本合同价款采用( (1) )种
(1) 本工程价款根据甲方提供的材料明细表、工程量清单及预算单价，经双方确认后，作为本工程项目的施工造价。暂定价为：￥3000/M2根据增删项确定最终价。
工程竣工验收后，乙方提供工程结算并将有关资料(不报建的资料)送交甲方。甲方自接到上述资料15天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在10天内，结清尾款。
第六条 关于工程质量及验收的约定
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20--)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB5021-20--)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)、《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》等国家制定的施工及验收规范、规章为质量平定验收标准。
本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，影响乙方支付由此增加的费用，约定按合同价款的 1 %计付 人民币： 750, 元。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程的中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方自约定工程验收时间内未接到甲方另定验收日期通知的情况下可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
甲方提供的材料必须保证质量并承担其相应的质量检测费，因设备质量不合格而影响工程质量，返工费由甲方承担，工期顺延。有关质量、安全、环保需要的检验、检测，参照国家有关规定，甲乙双方各自负责自身该承担的相关费用。
由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知书七日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第七条 材料设备供应
本工程由甲方供应主要材料设备的，双方约定编制甲方供应《装饰工程主材确认表》作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、品牌、规格、型号，且甲方应在规定时间内按质按量运至施工现场等。
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发包方(甲方)：_________________________
承包方(乙方)：_________________________
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况
工程名称：_________________________
工程地点：_________________________
承包范围：外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程。
工期：本工程自_____年___月___日开工，于_____年___月___日前竣工。
工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73―91)。
结算方式：按双方约定单价为结算依据。
注：(双方约定单价明细为本合同附件)
合同价款：
(人民币大写)：____________________
注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)
第2条甲方工作
以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作
参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.
施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条关于工期的约定
甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工___小时以上(___周内累计计算)，工期相应顺延。
此工程于___月___日___日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。
第5条关于工程质量验收的约定
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。
第6条关于工程价款及结算的约定
双方商定本合同价款采用固定综合单价。：
付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按双方商定结算价格结清，付款___%。
第五次付款尾款___%质保金___年。
第7条关于材料供应的约定
凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
第8条有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。
乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。
由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。
第9条奖励和违约责任
由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额___%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滞纳金
未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第10条争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。
第11条未尽事宜
双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第12条附则
本合同正本肆份，双方各执贰份。
本合同履行完成后自动终止
甲方：________________
乙方：________________
______年___月___日
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发包方(甲方):_________
身份证号码:____联系(通信)地址:____电话:___手机:____
承包方(乙方):_________
公司总部地址:____法定代表人:__电话:__法人营业执照号:___资质证书号:___分公司(分部)地址:___营业执照号:_电话:__负责人:__职务:___签约人(或代理人)___电话:_____
依照、^v^及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商一致，签定本合同。
一、工程概况
1、工程地址:_________。
2、建筑面积:_________㎡。
3、户型:__室___厅___卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□。(□为确定的资料，以√或×表示，下同。)
4、承包方式:双方商定采用下列第____种方式承包:①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以^v^甲方委托乙方代购主材清单^v^为准)。②乙方包工、包辅助施工材料，甲方带给主材(见甲方带给材料明细表)。③其他方式_____。
5、施工资料:(附施工说明、施工图及工程报价单)。
6、施工日期:___年___月____日至____年___月___日。
7、合同付款:(大写)_____元。竣工后据实复核结算□；合同款包干□。
8、支付方式:合同签定后，甲方预付30%工程款____元；水电等隐蔽工程验收后支付40%工程款____元；家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25%工程款___元和追加工程款_____元。工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款____元。
9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有^v^财务专用章^v^的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。
二、施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_____种方式带给:
1、甲方自行设计带给施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。
2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费(大写)____元。(此费用由甲方支付□；此费用予以减免□)。
三、甲方工作
1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方带给确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。
2、审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。
3、开工前尾乙方入场施工创造条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。
4、带给施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。
5、负责协调施工队与邻里之间的关系。
6、及时带给贴合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。
7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。
四、乙方工作
1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。
2、若由乙方设计，开工前向甲方带给双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。
3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。
4、确保装修质量，尤其是水、电等隐蔽工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。
5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。
6、保护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整洁，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。
7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方(第三方监理也参加)共同进行隐蔽工程、中间工程和竣工验收。
五、工程监理
本工程实行工程监理，甲乙双方共同委托_____监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费____%，乙方支付____%□；甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费□。
六、工期
1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。
2、由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。
3、若甲方增加工程资料，按新增加工程量顺延工期。
七、材料供应
1、本工程甲方采购的材料、设备，应为贴合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供应现场。如因质量问题、规格差异或^v^三无^v^产品造成损失，由甲方自行承担。
2、凡由乙方供应的材料、设备，其品牌、规格、单价、产地及质量标准须经甲方检验后才能使用，否则造成的损失由乙方负责。
八、工程变更
1、工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(附装修工程变更单)；
2、无敌未按期支付工程款的，工期相应顺延。
3、若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承担。
九、工程质量验收及保修
1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等资料为依据，以(gb50210-20xx)为质量评定的最低标准；以和为室内环境达标标准。
2、在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能及按时参加，乙方可自行验收，甲方予以承认。
4、在隐蔽工程和中间工程验收过程种甲、乙双方(第三方监理也参加)确认的质量问题，由乙方负责返修(返工)并承担费用和工期；在竣工验收中确认的质量问题，乙方负责返修(返工)并承担费用，但不再承担工期。
5、未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为质量验收合格，由此引起的后果由甲方负责。
6、工程竣工后，乙方负责对所施工项目进行保修，并出据，保修期未貳年。
十、违约职责
1、甲方未办理有关手续，擅自决定拆改房屋结构和煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和职责由甲方承担。
2、未经有关部门批准，未办理有关手续，乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管，采暖、给排水主要管线，造成的损失和职责由乙方承担。
3、再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工资料，所引起的质量问题由甲方承担职责。
4、若因违反施工规范，安全操作规程，防火法规、环保规定和双方其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承担职责。
5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承担违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。(违约金按合同金额的10%支付，设计费按_____元/平方米建筑面积支付)。
十一、争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装饰学会家装委员会申请调解。
2、当事人不愿透过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第_____种方式解决:(1)武汉仲裁委员会仲裁；(2)向人民法院提起诉讼。
十二、其它_________。
十三、附则
1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
2、本合同签订后工程不得转包，否则合同生效。
3、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
(1)附件1:补充协议；(2)附件2:设计、施工图纸、施工说明；(3)附件3:工程报价单；(4)附件4:设计(施工)变更单；(5)附件5:验收单(含隐蔽工程、中间工程和竣工验收)；(6)附件6:材料清单(含甲方供料和乙方供料)；(7)附件7:工程结算单；(8)附件8:工程保修单。
甲方(签章):_____乙方(签章):_____
____年____月____日___年____月____日
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发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依据甲方在本次土地整理项目中所承揽的施工内容，其中六角板工程部分，对照图纸测算，初步汇总价格，经甲、乙双方反复磋商，意见达成一致，甲方原则上同意将本合同段内六角板(按六角板图纸施工)的工程分段分包给乙方施工，为方便管理，互相制约，特订立本合同。
>一、承包范围：
按照设计图纸本分项工程为包工不包料，施工内容含基础开挖、砌筑、回填(保证水沟畅通)、勾缝、压顶、排水孔等图纸所含内容。施工后的六角板必须满足设计要求，线形顺、直、平，完成后达到设计所需效果，工程数量为经监理及业主验收后合格的数量为结算依据。
>二、承包价格及付款方式：
六角板元每方，结算依据按实做方数结算。上述单价已综合基础开挖、六角板、回填、勾缝、压顶、排水孔，以及雨季施工抽水、防雨措施等。为保证工程质量，付款方式为业主验收合格后付xx%，省级验收合格付xx%，余下部分作为质量保证金，待质保期________年到期后付清。
>三、自合同签定之日起，计划工作日为________年____月____日至________年____月____日完工。
逾期未完成按总承包价格的千分之五每天计算处罚。
>四、质量要求：
施工必须严格按业主的有关技术标准，施工规范及施工设计图纸进行施工，确保工程质量达合格标准。在施工过程中每道工序必须有甲方施工人员及监理到场，施工工序的监理程序及分项验收表格必须现场填写同时得到监理许可。如因质量出现问题而发生的一切损失均由乙方自行解决及返工重做。
>五、安全生产：
乙方在施工的全过程中，必须把安全生产放在首位，必须做到文明施工、安全生产，在施工场地按规范要求，全方位设立明显的安全标志(包括用电)施工人员和外请小工必须按工作性质的区别穿戴安全帽和安全标志服，杜绝一切安全事故的发生。如发生一切不安全事故，一切责任和经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。
>六、文明施工：
鉴于本项目施工面大，管理分散，无论是甲乙双方，坚持做好文明施工，塑造良好形象，做到工完场清、冰留隐患，并妥善处理好周边关系。
>七、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签字之日起生效，并具有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
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根据《^v^合同法》及《建筑安装管理条例》的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司友好协商，就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。
一、订立合同双方：
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
二、工程概况：
2、工程地点：
三、排放标准：
符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483—20xx）标准要求
符合XX省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-20xx)第二时段三级标准。
四、工程承包方式与时间：
1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。
2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要甲方书面认可）。
五、甲乙双方责任与义务：
（一）、甲方责任与义务：
1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠性负责。
2、甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。
3、甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。
4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。
5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。
（二）、乙方责任义务：
1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX市环境保护局验收。
2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。
3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立即通知甲方，甲方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用甲方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的浪费甲方资源，甲方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。
4、乙方在工程调试前向甲方提供操作规程。
5、保证工程调试后达到处理效果。
6、通过环保验收，达到当地环保监测部分验收合格。
7、乙方进驻甲方场地后，应督导自己的工人遵守甲方的规章制度，若乙方有严重违纪行为，甲方有权要求乙方更换施工人员，由此造成工程工期延误，由乙方自行负责，并且由乙方支付工期延误赔偿金。
六、结算及付款方式：
1、上述工程总造价为人民币XXX元整），不含税金，工程税金由企业直接向当地税务部分办理。
2、工程合同签订后一周内，甲方即时支付乙方工程预付款，即人民币万X仟X佰X拾X元整（￥XX元整），以便乙方开展立项审批以及设备订货。
3、乙方完成主要设备进场后三天内，甲方应支付乙方工程款即人民币
4、工程竣工试运行批复后，甲方应支付乙方工程款，即人民币XXX元整）；
5、验收合格后，取得XXX有限公司排污许可证后，甲方应即时付清余款，即人民币X万X仟零X拾X元X角整（￥XX元整）。
6、乙方保证不额外收任何因各种原因产生的费用。
七、维修和保养
在工程竣工后，甲方按操作规程正常使用和维护的情况下，按国家有关规定，设备及相关工程保修为壹年，保修期从工程完工交付甲方使用之日开始计算。
八、违约：工期每延迟一天，按每天500元计扣违约金。
九、本合同自双方签字盖章后生效，双方应严格履行本合同，如有未尽事宜，双方协商解决，并订立补充协议，与原合同具有同等效力。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十一、本合同在保修期满之后自动失效。
甲方单位（盖章）：XXX有限公司乙方单位（盖章）：XXX环境工程有限公司
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
电 话： 电 话：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
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工程发包方(下称甲方)
工程承包方(下称乙方)
现甲方将丹灶樵金路金沙邮电局对面的银汇华庭二期商住楼工地的所有钢筋绑扎工程承包给乙方完成，乙方已充分理解图纸容易，经双方共同协商达成如下协议：
一、工程内容：
1、电梯井、集水井、承台、地梁，地下室地板，四周挡土剪力墙等。
2、各层的柱，剪力墙柱，楼面梁板，斜屋面及水池及空中花园等。
3、主体飘线及板、构造柱、过梁、栏河压顶、女儿墙压顶、空调板窗台板等。
4、桩心插筋，装饰架、广告架等。
5、钢材的调直切割弯钩，弯箍、焊接除锈，保护层垫块的制作，各柱拉结筋，过梁预留筋，所有钢筋的现场由乙方加工成型绑扎。
7、建筑物边线外50米的搬运，上铁、总之凡要绑扎钢筋的地方都由乙方负责绑孔。
二、工程要求：
1、乙方人员90%以上必须是熟手人工，乙方及乙方管理必须每天到工地。
2、每次捣水泥时乙方必须派人跟班，随时执正移位的钢筋并到捣完水泥为止，否则每次扣罚乙方200元/工。
3、如乙方人员捣砼时跟不好的，发现有露筋的罚款50元/条，柱筋偏离要弯罚款50元/条。
4、凡有漏插柱拉结筋或梁预留筋的罚款50元/条。
5、梁柱箍要做135%弯钩，柱筋绑扎后立即清干净柱头位置交木工装模。
6、面筋要用铁凳垫起要求铁橙每平方米4只并且绑稳。
7、用不完的钢筋即日清理不能放排山上，如有发现甲方即派人加班清理罚乙方200元/工
三、工程技术要求
1、乙方严格按施工图纸施工，领会施工说明及技术交底，会审记录，设计变更通知和国家现行的《建筑工程施工及验收规范》等有关文件进行施工并接受甲方管理人员的监督检查。
2、乙方必须熟悉图纸，自行抽筋、钢筋的搭接和锚固长度必须符合设计要求，如有翻工的工料费由乙方负责。
3、用剩的短筋乙方负责焊接用完。
4、钢筋的偏差按现行的验收标准执行，超出其允许值而返工的工料费由乙方负责。
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甲方（发包方）：
（以下简称甲方）
乙方（承包方）： （以下简称乙方）
依据《^v^民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：
一、工程概况
工程名称： 工程地点： 工程内容：
二、工程合同价款：
本工程合同造价为人民币 元，即人民币 元整。本造价内含两年养护费用。
三、承包方式：
由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程）。
四、工期
本工程工期为：________年____月____日至年月____日绿化工程养护期为：________年____月____日至________年____月____日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______％；
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 ％的款项；
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
（公章）甲方代表签字：________年____月____日
（公章）乙方代表签字：________年____月____日
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其相关法律法规和相关文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在合同中的权利、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致，达成如下合同条款，以便共同遵守。
>一、工程概况：
工程名称： 工程地点：
>二、承包工程的内容：
按甲方大合同、同步。
>三、工期：
开工日期： 竣工日期：
>四、付款方式：
第一次付款，付款比例为已完工工程量的70%，每月按工程量的70%支付工程款，主体封顶后付到工程量的95%，其余5%为保修金，保修金期满________年内付清。
>五、结算方式：
同甲方大合同同步。
>六、工程进度结算：
1、乙方办理工程结算，以甲方质监部门出具符合合同约定的质量要求的凭证才准予办理，按面积计算。
2、甲乙双方预决算由审计部门共审为准。
3、如按期付不清工程进度款，甲方应向乙方做出以下承诺：按合同工程进度工期10天内支付工程款，如甲方不按时支付工程款所造成的一切经济损失由甲方承担。
4、保证金合同签订后，乙方一次性向甲方打如万元，基础完工后，退保证金。甲方向乙方返还50%的保证金，工程完成本项目封顶，返还全部保证金。
>七、工程质量：
按照符合国家规定的工程质量验收标准进行验收，达不到合格，如出现质量问题，由乙方承担全部责任。
>八、安全：
1、本工程安全目标：杜绝重大伤亡事故，乙方必须对施工人员买保险一份。
2、乙方不遵守甲方要求指令，造成的人员伤亡事故，由乙方全部负责和法律刑事责任。
>九、文明施工：
1、现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。
2、如乙方不听从甲方指定，甲方有权罚款。
3、如甲方按时不能开工，以及施工证件不全，造成停工由甲方负责一切责任，注明一切施工手续由甲方办理。 本合同一式三份，经双方签字生效，并附甲乙双方身份证复印件一份，双方各执合同具有同等效用。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
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(编号：zs×××-×××-[20××]- ×××号)
甲方： (项目部(施工局)全称)
乙方：(营业执照登记名称，全称)
依照《^v^合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就
工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
>1、项目概况
项目名称：
项目地点：
>2、合同范围
主要合同内容，具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
主要施工工序
(1) ，
(2) ，
(3) ，
以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
主要工程量
序号 项目 单位 数量 备注
合同工期
开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。节点控制工期见下表：
节点工期要求
序号 项目名称 完工日期 备注
工期延误
如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：
a.重大设计变更;
b.不可抗力;
c.由于业主原因要求停工;
d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。
乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
>3、承包方式
根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按 (单价或总价)方式进行承包。本合同
(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订
个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。
>4、合同价格
合同总价
合同总价：(人民币)大写 元，小写： (含 %税金)，固定总价/暂定总价。
合同单价
合同单价见附件 b
《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、
%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
税费的承担
营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金
%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。
>5、双方权利与义务
甲方权利与义务
甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
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甲方： 代表：
乙方： 代表：
甲方委托乙方承包下列工程，为了明确双方责任，保证工程建设的 顺利进行，根据本工程的具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。
第一条、 承包工程概况
1、 工程名称：
2、 施工地点：
3、 工程总造价(大写)： 承包方式：
第二条、 工程期限：
1、乙方在收到首期预付款后三天内开工，全部工程在 日内完成，即自20 年 月 日开工至20 年 月 日竣工。
2、凡遇风水、冰冻、高温等自然因素影响施工进度的，按实际天数顺延工作日。
第三条、工程款的拨付与结算：
1、 装饰工程款按四期拨付，按以下栏目进行：
第四条、设计变更：
1、 如本工程设计变更而项目增加部分，甲方应签定增补单， 根据增补但规定的付款期限进行拨款。
2、 如本工程由于设计变更或甲方要求项目减少部分，甲方可 根据补充协议，在第二期进度款中一次性扣除。
第五条、在甲方代表认可签字或附加说明后的本工程的设计及预算方案，可作为本合同的附加，具有同样的法律效用。
第六条、甲方责任：
1、 本工程开工前，负责做好施工现场的清理，运输道路、电 源、水源的接通等一切准备工作。
2、 负责办理在工程所在地一切有关本工程施工前需办理的 施工手续。
3、 施工中使用公用部位操作，由甲方负责协调邻里关系，保 证乙方正常施工。
4、 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续，甲方其他成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触。
第七条、乙方责任：
1、 在不影响甲方正常经营的情况下，合理组织施工。
2、 组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底，拟定施工方 案、进度计划，交甲方审定并签字认可。
3、 严格遵守操作规程，按设计和预算方案进行施工，确保工程优质，按期完工和交付使用。
4、作好施工安全和保卫工作，加强工程管理，谨防事故发生。由于乙方在施工过程中违反有关操作规程而导致的安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
5、施工内容按照预算清单及施工说明要求施工，材料进场搬运费、垃圾袋装后清理出酒店外所产生的费用均由己方全权负责。其次负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，谨防设施损坏和失窃事故发生。
6、乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》、《^v^消防条例》注意施工安全。 第八条、竣工验收：
1、 合同范围的工程项目按规定竣工后，乙方应在三天内要求甲方验收，验收合格后甲方按时给付相应的款。
2、 甲方验收后方能入住。
第九条、质量保修：
1、 双方客户可享受一年质保(不包括人为损坏)
2、 单包客户属甲方自供材料问题有偿维修，施工问题免费维修。
第十条、违约责任：
1、 工程质量不符本合同及附件的规定，由乙方无偿修理且给 甲方造成损失的乙方应作经济赔偿;
2、 工程交付时间不符合合同及附件的规定，每逾期一天，按 工程价款万分之三偿付甲方违约金;
3、 甲方未能按时验收或因其他原因而使竣工期得以顺延，应 赔偿乙方由此造成的实际损失;
4、 工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质 量或其他问题，由甲方承担责任;
5、 甲方接到乙方的验收通知后，不按要求而推迟验收，每推迟一天按工程价款的万分之三偿付逾期违约金给乙方。
第十一条、合同份数及有效期：
1、 本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。
2、 合同自双方签订后盖章之日起生效。
第十二条、附则
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
签订地点： 签订日期：
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建设方： (以下简称甲方)
施工方： (以下简称乙方)
根据《^v^合同法》以及我国现行的有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、合理、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就公司在城市干道及各生活区的户外终端设施安装工程达成一致，签订以下条款：
>一.安装价格：
1.社区终端：
2.主干道终端：
3.整个承揽合同按每个终端的单价为结算价，该结算价包含：包工、包料、施工器械、运输、安装、相关税费。
>二.安装要求：
1.施工期间，要求有安全警示和围栏等设置，确保施工安全，在安装结束后，方可撤出警示标志和围栏。
2.社区终端在安装完成后要进行场地恢复和清理工作。
3.主干道终端安装另包含电路的连接，要求电线采用国标铜芯线，地下埋设部分必须套管处理。施工完成后，对于易于恢复的情况，乙方可自行恢复并清理场地，恢复难度较大的只负责清理场地。
>三.工程安装期限：
由甲方分批提供终端，交付乙方后于一周内安装到位。
>四.甲方的权利义务：
1.甲方提供终端所需的电路来源，处理与安装有关的来自于第三方的协调工作。
2.甲方有权对工程安装施工的全过程进行监督指导。
3.甲方有权对施工过程中的质量问题和安全隐患，提出整改意见，乙方必须切实认真执行。
>五。乙方的权利义务：
1.乙方保证按时保质的完成施工任务，若非发生不可抗力等意外事件，工期发生延误，必须向甲方承担违约责任，即每延误一天，缴纳1000元违约金。
2.如在施工过程中出现的人身损害或财产损毁等一切意外事故，均由乙方承担。
>六.付款方式：
甲方按完工批次结算(以十台为结算基础)支付给乙方，经甲方工程验收后付款。(乙方银行信息：)
>七.其它事项：
如发生争议，双方可协商解决，遇不可调节的纠纷，可向当地法院提起诉讼。
本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，合同履行期间，甲乙任何一方不得随意变更和解除合同。 甲方(盖章) 乙方(盖章)
委托代理人： 委托代理人：
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发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
甲乙双方根据我国现行有关法律法规和本工程的实际情况，于20_________年7月双方本着互相合作精神，为能按时、保质、按量的完成承包的任务，完善双方的承包关系，并具体明确双方责任和业务，经双方讨论协商，同意签订如下合同条款，如有任何合同内发生事项，双方均同意按本合同条款执行。互不争议，如发生合同条款未列明之事项，双方协商解决，希双方共同遵守执行。
>第一条、工程名称：
大岭山交通警察监控指挥中心。
>第二条、工程地点：
大岭山镇石大路旁.
>第三条、承包范围：
大岭山交通警察监控指挥中心工程中的门窗及玻璃幕墙分项工程：即所有门窗及玻璃幕墙的制作安装;按甲方施工现状完成设计图纸内的一切项目，并包含以下内容：
1、所承包项目按设计图纸、设计变更通知，甲方指定要求和国家现行施工规范的施工程序和操作的全部过程;
2、混凝土梁柱板和墙体内需增加的预埋钢板的植筋、固定;
3、图纸要求楼层或墙体有防火_____部位的制作安装;
4、门窗、玻璃幕墙与外墙饰面砖和石材接缝处的防水处理:
5、施工中所使用材料的场内垂直、水平、运输、装卸，按甲方要求堆放整齐.
6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等扫尾工作。
7、凡因乙方施工原因而造成其他班组的额外工程量的，均由乙方承担。
1、包工包料包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收;
>第四条、承包单价：
一、本承包单价按外框制作实际面积计算：
1、50系列平开窗配5厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)￥00元O);
2、;50系列平开窗配5厘非钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：￥00元O);
3、120系列隐框幕墙配6+或夹胶与防火玻璃每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：￥00元O);(即C4、C6、MQ1、MQ4、MQ5、MQ6、MQ7、MQ8、MQ9)
4、120系列隐框幕墙配6+9A+6钢化中空玻璃每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：￥00元O);(即MQ2)
5、19厘钢化吊挂玻璃幕墙每平方米单价为：人民币(大写)00元O);(即MQ3)
6、铝合金三轨推拉门配10厘钢化玻璃每平方米单价为：人民币(大写)写：￥00元O);
7、铝合金百叶窗每平方米单价为：人民币(大写)(小写：￥00元O);
8、防火窗每平方米单价为：人民币(大写)：(小写：￥00元O)
9、入口处自动感应门(包梁柱制作、安装、装饰)总价为：人民币(大写)写：￥00元)承包单价已包括乙方人员和机具进场，完工后的清理退场，各种工具和材料的价格变动，确保质量、进度、安全的措施费和施工人员的劳保福利等费用。
1、此单价为达到国家和行业标准验收合格的承包价。
2、如果未达到验收等级的，只按合同单价的80%进行结算，并负责整改合格。
3、单项工程未完成验收批(包括半成品)不计算任何费用;
4、在施工过程中如果乙方在质量、安全、进度方面达不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退场。乙方不得有任何异议;
5、如果乙方施工进度不能按合同和甲方规定的时间内完成可施工面无人施工(包括乙方承包范围的扫尾工作及因乙方原因增加的额外工程)甲方可转包给其它队伍进行施工，如转包价高于乙方原合同价，其超进部份由乙方承担，也可由甲方安排其它人员插入施工，按每天每人贰佰元计算。
>第五条、付款方式：
一、按完成形相进度付款：
1、完成全部门窗幕墙骨架安装支付总工程款的百分之四十(40%)。
2、完成全部门窗幕墙玻璃(包门窗幕墙扇)安装，经自检合格后支付总工程款的百分之三十(30%)。
3、竣工验收合格后30天内支付总工程款的百分之二十五(25%)。
4、留总工程款的百分之五(5%)，作为保修款，保修期限为一年
>第六条、工期要求：
1、从_______年_______月_______日。共55天;(并以现场施工进度计划为准)
2、从甲方通知乙方进场之日起，必须满足每天10人以上的施工作业人员，并根据甲方要求随时增减。
>第七条、工程质量：
1、按国家现行验收规范达到合格标准;
2、乙方所承包施工的分项工程，除必须按图纸施工外，必须符合施工规范标准要求，以及会审变更、修改通知要求等。进行大面积施工前，先以样板引路、超前示范，经验收合格后方能全面施工，并以样板标准作为验收所施工工程的标准，不合格者，乙方自动退场，甲方不负任何费用;
3、如经检验不符合质量要求需返工项目，乙方必须立即行返工处理，返工所造成的全部费用由乙方承担(包括人工费、材料费及由于自身质量问题及延误其他班组进入下道工序施工。致使工期延误造成的间接损失等费用);
>第八条、材料要求：
1、乙方自行采购所用施工材料，必须符合设计图纸及变更通知和甲方要求.
2、所有材料必须先提供完整资料和样品，经甲方和有关单位确用后方可批量采购进场，否则一切责任由乙方自负.
3、乙方采购的所有材料在使用前,由乙方负责检验或送有关部门试验(包门窗三性试验)并负责其费用,幕墙三性试验由乙方负责提供成品,其检测费用由甲方负责(凭发票).
4、如使用不合格材料而引起的一切后果由乙方自负
>第九条、安全防护和文明施工：
1、乙方对安全施工全面负责，如发生任何安全事故的，由乙方承担责任和费用，工期不顺延。
2、建立健全安全防护和文明施工制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。
3、乙方对合同工程的安全施工负责，并及时如实报告生产事故。
>第十条、甲方责任：
1、负责向乙方提供完整的施工图纸，会审记录及时发送施工过程中的设计图纸变更通知;
2、负责向乙方进行技术、安全、质量交底;
3、负责编制施工进度计划，各工种的协调指挥;
4、材料场、加工场由甲方妥善安排;
5、甲方派专职施工员负责乙方的施工工程质量、进度、工程验收以及文明施工监督管理工作;
>第十一条、乙方责任：
1、无条年服从甲方管理人员对各违章、_____等事务的处理及处罚决定。
2、乙方进场后，班组长应及时收集所有进场人员的身份证复印件及照片,办理花名册登记，后勤按人数安排宿舍和床位，然后班组长召集所有人员到工地培训室进行技术交底和安全教育，通过技术交底和教育的人员，方可进场施工。
3、乙方每月应发放工资，必须报送一份工资表给甲方，工资表必须跟花名册一致，否则引发的劳资纠纷由乙方自负。
4、乙方必须配备现场施工管理人员配合甲方工作;
5、乙方所有人员必须听从甲方施工人员对施工过程中的技术指导和要求。在具备加班条件的情况下，甲方要求加班，乙方不得以任何借口不加班。不服从安排和指挥的甲方有权进行经济处罚和终止合同，或按合同第六条第4、5款执行;
6、在施工过程中未经甲方同意乙方不得将本工程转包或要求调整承包单价，否则甲方可单方终止合同，由此造成的一切后果均由乙方负责;
7、乙方所有人员应提供身份证复印件、相片和当地派出所要求的有关证件，如不具备有关证件而造成的违章罚款由乙方负责;
8、乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有关施工管理人员验收同意达到合格标准，方可进行下一道工序，否则由有过错的一方负责。
>第十二条、奖罚规定：
1、按合同工期工程延期完工的每逾期1天，由乙方付给甲方每项(甲方的进元/天的违约金;
2、乙方在施工过程中要做到工完场尽及时清理，如有建筑垃圾堆积。给予罚款，若耽误下一工序施工得加重罚款。罚款金额以主管施工或质量人员开具罚款单为准，乙方无条件接受处罚;
3、乙方能准时按合同质量提早完成，甲方给予适当奖励;
4、乙方在施工过程中，提出合理化建议节约成本，甲方适当给予奖励;
5、乙方保证在施工场地内不发生治安犯罪案件，若发生交由公安处理，一切后果由乙方负责。
>第十三条、工地管理规定：
1、乙方借用甲方机具材料需征求甲方同意并妥善保管，因乙方管理使用不当而损失的机具材料，按该物质的三倍价值赔偿;
2、发现乙方有损害甲方声誉、利益、作风不当的人，不听从甲方教育劝告，甲方有权力开除其人，严重的送有关部门处理并给予罚款(最少不低于伍佰元);
3、不准打架、滋事，否则无论理由是否，每一次双方均罚款伍仟元，两次以后加倍处罚，由班组负责，情节严重者移送公安机关处理;
4、未经甲方批准自行团体性停工的，甲方扣乙方停工的人数每人每天壹佰元整。连续三天停工的，甲方有权终止合同，工资结算按本合同的每六条第4、5款执行;
5、乙方人员在施工期间必须遵守工地有关守则(包括签合同后工地所有的守则)防火安全制度、文明施工规定，违者视其情节轻重罚款(最少不低于贰佰元整)，由此造成损失均由乙方负责;
6、因违反操作规程，造成自身与他人伤害，一切责任由当事人承担。
7、施工场地和宿舍范围一律不准孕妇、儿童内进和居住，违者罚款每人元/天，在该班组内扣除;
8、宿舍区内严禁黄、赌、毒出现，一经发现罚款元/人，并送^v^门处理。
>第十四条、进退场规定：
1、按甲方指定日期、人数进场，超出时间的，视乙方弃权，所签合同无，甲方可自行另签合同;
2、完工后，乙方按甲方指定日期退场;
3、工人退场必须请示甲方有关人员检查行李，如无可疑物品方许离开工地，否则后果自负;
4、本全同经双方签字后生效，至工程验收结算款付清后自行失效。本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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发包方: (以下简称甲方)
姓名(名称)： 工程代表姓名：
住 所：
工作单位：
承包方: (以下简称乙方)
姓名(名称)：
注册地址：
法定代理人： 工程负责人：
根据《^v^合同法》、《^v^消费权益保护法》、^v^《家庭居室装饰装修管理办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的装饰(土建)工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议，共同遵守。
第一条 工程概况
工程地点： 。
工程内容及做法：(详见附件一装饰施工内容表及施工图纸)。
工程承包方式：包工包料;部分承包;清包工，甲方负责全部供料的三种方式中，最终确定的方式为：
工程期限 天
开工日期 年 月 日。
竣工日期 年 月 日。
第二条 甲方责任
负责到政府相关部门及物业管理部门办理与本工程有关的一切手续及费用，(乙方应交的物业管理费及保证金除外)。
负责提供水电为乙方使用。
负责协调邻里关系，保证乙方正常施工。
如确需拆改原建筑物结构工设备管线，负责到有关部门办理相应的审 批手续，甲方擅自同意乙方拆改，造成的一切后果和损失，由甲方负责。
负责工程质量检查的进度的监督检查，办理验收、变更登记。
第三条 乙方责任
施工中严格执行施工安全操作规范及质量标准，按期保质完成任务，如发生质量安全事故均由乙方自理。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施进行保管保护。
乙方有责任依法保护合同内的权利，有力对抗外界不正常干扰和排除影响正常施工秩序。
第四条 工程变更
工程项目如需变更，须双方协商一致，调整有关费用，并由甲乙双方共同签署《工程项目变更单》之后，方可进行，决不可私自更改，否则，后果由私自更改者负责。
第五条 工程工期
因甲方未按约定完成任务而影响工期，工期应顺延，使乙方造成的误工，应付误工费。误工按现场实际施工人数计算，误工费按每工日伍拾元收取。因甲方提供的材料、设备质量不合法影响工程质量，返工费由甲方承担，工期顺延。
因乙方未按约定完成任务而影响工期，工期不应顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题，返工费由乙方承担，乙方必须在三天内整改验收合格。
因工程变更或外部原因造成的停水、停电及其它不可抗力因素，工期应顺延。造成乙方误工损失费由双方协商解决。
第六条 工程验收和保修
工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后三天内组织验收。办理工程款结算，办理移交手续(附件五《工程质量验收清单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。工程款付足 %后，余款 %在 天内付清， %留作保质金，在 年内付清。
工程保修期贰年。竣工验收后甲、乙双方应签署《工程保修单》，凭保修单实行保修，保修期二年，从竣工验收签章之日起算。
第七条 工程的价款及结算
本工程的总造价为人民币 元，总造价以合同(附件一)项目为准，预算表只是作为签定合同的依据。大写(人民币)
材料费： ，人工费： 管理肥： ，设计费： 税金() ，垃圾清运费：
其它费用： ，双方约定，如果变更施工内容，变更材料，增减部分的工程款按实计算。
本合同生效后，甲方按下表直接向乙方支付工程款项：支付次数 支付时间 支付金额 每次支付金额占总金额的%包工包料 纯包工
第一次 开工前三日
第二次 工程进度过半
(油漆工进场)
第三次 验收合格后按下约程序
注：本表金额单位为人民币(元)
工程验收合格后，乙方向甲方提供工程结算单，结算经甲方审定同意的情况下，并签署《工程结算单》。按合同约定支付工程款。
第八条 本合同未尽事宜，应由双方协商一致解决。
第九条 附则
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(公章)： 代表人(签章)： 代表人(签章)：
签订日期： 年 月 日
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甲方(发包人)：____________________
乙方(承包人)：____________________
根据《^v^合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况
一、工程名称：________________________________________
二、工程地点：________________________________________
三、承包工程范围和内容：________________________________________
四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量
一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款;
二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%;
三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%;
四、结算完成后7天内付至结算价的95%;
五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务
一、甲方权利义务：
1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
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乙方(承包方)：
该工程为民房住宅一栋，为明确双方权利责任，根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同，双方共同遵守。
第一条：工程名称：住宅平房一栋
第二条：工程地点：
第三条：工程概况：该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面，建筑面积为 平方米。
第四条：承包方式：包工包料，包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费，均有承包方自构，甲方把关材料质量。
第五条：工程施工依据：以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。
第六条：承包金额：每平方米人民币元，共平方，共计 元，竣工决算按实际建筑面积结算。
第七条：付款方式：基础工程完成付给人民币完成付给人民币 元，内外墙抹灰完成付给人民币 元，余款工程全部竣工后一次性结清该款。
第八条：施工工期为天，自年____月____日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工，工程双方协商顺延。
第九条：双方的权利与责任：
甲方的权利与责任
(一) 甲方有权监督所用的工程材料，劣质材料不得使用。
(二)工程质量监督有甲方指定人员，发现质量问题及时提出。
(三)甲方必须按合同规定的执行，付款到位，否则造成停工由甲方承担责任。
乙方的权利与责任
(一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求，按图纸及施工说明施工，确保工程质量过关。
(二)在施工期间确保安全，不得违章做业，如造成不安全事故由乙方承担责任。
第十条：工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任，任何一方不得违约，否则由违约方承担经济损失和法律责任。
第十一条：本合同一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
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甲方：
乙方：
甲、乙双方共同协商就乙方承揽钢结构有限公司旧车间改造工程相关事宜，达成如下条款：
一、工程名称：钢结构有限公司旧车间改造工程
二、工程地点：甲方公司车间
三、工程面积：见图纸(按
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